Bydgoszcz, dnia 29.01.2026 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2026**

Dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach projektu pt**.:** **„Rozwój rehabilitacji medycznej poprzez zakup sprzętu medycznego oraz prace adaptacyjne w Centrum Medyczne Zachód Sp. z o.o.”****, Priorytet: 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, Działanie: 6.9 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.**

Niniejsze zapytanie ofertowe (dalej jako „Zapytanie”) prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie rozdziału 6.5.2 aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027. Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), przy czym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie interpretacji treści Zapytania lub prawidłowości podejmowanych działań bądź sprzeczności postanowień Zapytania z Wytycznymi, należy kierować się Wytycznymi.

1. **POSTANOWIENIA OGÓLNE**
2. Postępowanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Operacyjnym Programem Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Województwa kujawsko-pomorskiego 2021-2027 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. W ramach umowy z Wykonawcą przewidziane są kary umowne z tytułu opóźnienia realizacji lub niekompletnego dostarczenia zamówienia w wysokości 1 % od wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
4. Do zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
5. **RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Roboty budowlane.

1. **KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV**)

Zamówienie jest definiowane poprzez kody CPV jako:

**Kod:** [45000000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346)

**Pełna nazwa:** Roboty budowlane

1. **ZAMAWIAJĄCY**

**NAZWA:** **CENTRUM MEDYCZNE "ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ADRES:** **ul.** **Grunwaldzka 138, 85-429 Bydgoszcz**

**NIP:** 9671157325

**Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:**

Imię i Nazwisko: Krystyna Tylec

Tel.: 52 311 75 58

E-mail: [krystynatylec@centrumzachod.pl](mailto:krystynatylec@centrumzachod.pl)

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. **Miejsce realizacji robót:** **ul.** **Grunwaldzka 138, 85-429 Bydgoszcz.** Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
6. **Prace remontowo adaptacyjne - Modernizacja istniejącej infrastruktury, co przyczyni się do poprawy komfortu pacjentów. Prace remontowo/modernizacyjne w przychodni Centrum Medycznego "Zachód" w Bydgoszczy będą polegały na kompleksowej modernizacji istniejącej infrastruktury budowlanej. Główne działania skoncentrują się na remoncie wnętrz oraz dostosowaniu pomieszczeń do aktualnych potrzeb pacjentów i personelu.**

zgodnie ze specyfikacją techniczną **– załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.**

1. **TERMIN WYKONANIA ROBÓT:**

Wykonanie robót nastąpi w terminach:

|  |  |
| --- | --- |
| **ROBOTY BUDOWLANE** | |
| **Nazwa działania/przedmiot zamówienia** | Harmonogram prac adaptacyjnych |
| **1. Prace adaptacyjne dotyczące modernizacji infrastruktury - 1 kpl.** | **Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania Poradni, roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie:**  **- w dni robocze od godz. 17:00 do 7:00 rano**  **- w weekendy (sobota-niedziela) bez ograniczeń czasowych**  **Zamawiający zapewnia dostępność placówki we wskazanych przedziałach czasowych i w weekendy.**   * **Termin rozpoczęcia prac od 23.02.2026 r. do 29.03.2026 r**. |

1. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania robót po uprzednim złożeniu wniosku o przedłużenie terminu przez wybranego Wykonawcę lub na wniosek Zamawiającego. Zmiana terminu wykonania robót skutkować będzie sporządzeniem aneksu do umowy z wybranym Wykonawcą.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w terminie 7 dni od daty publikacji protokołu wyboru oferty.
3. Godziny realizacji prac:

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania poradni, roboty budowlane mogą być prowadzone wyłącznie:

* w dni robocze w godzinach od 17:00 do 7:00 rano,
* w weekendy (sobota–niedziela) – bez ograniczeń godzinowych.

Zamawiający zapewnia dostępność placówki w powyżej wskazanych przedziałach czasowych.

1. Zmiany terminu umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania robót w sytuacjach określonych poniżej:

1. **Dopuszczalne są zmiany terminu wykonania robót, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:**

a) wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przy zawieraniu umowy oraz niemożliwe do zapobieżenia jego skutkom, w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, epidemie, awarie infrastruktury, strajki generalne lub inne zdarzenia o podobnym charakterze;

b) wejście w życie zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów branżowych i budowlanych, które wpływają na sposób lub zakres realizacji zamówienia;

c) konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, które stały się konieczne wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia, a ich wykonanie jest uzasadnione technologicznie, funkcjonalnie lub projektowo;

d) wystąpienie okoliczności organizacyjnych po stronie Zamawiającego, mających wpływ na dostępność pomieszczeń, przekazanie frontu robót lub konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;

e) wystąpienie opóźnień w dostawach materiałów lub urządzeń wynikających z globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw lub ograniczeń rynkowych, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

1. Zmiany umowy, o których mowa powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody obu stron.
2. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:**

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

1. **W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku, do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wypełniony **Załącznik nr 4.**

**Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:**

**Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do zapytania ofertowego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.**

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
2. Ofertę należy złożyć do dnia **16.02.2026 r.**

* za pośrednictwem strony postępowania w Bazie Konkurencyjności [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

**Wiążąca jest data zarejestrowania oferty w Bazie Konkurencyjności.**

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
3. Oferent składający ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
6. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.
8. Wyniki postępowania zostaną udostępnione na stronie internetowej [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta.
9. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY**
10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
11. Oferta powinna być napisana trwałą techniką pisarską np. na maszynie, komputerze, a jeśli odręcznie, to w sposób czytelny i uniemożliwiający niewidoczne poprawki (piórem, długopisem, itp.).
12. **Oferta musi być złożona elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności,**
13. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

* formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania,
* załączniki w postaci dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 16 Zapytania,
* pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
* aktualny na dzień składania oferty dokument rejestrowy przedsiębiorstwa.

1. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami i przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami) – przede wszystkim zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
2. **Oferta powinna być opieczętowana i czytelnie podpisana lub podpisana podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.**
3. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem lub podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oferty.
4. Jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego wpisu do właściwego rejestru gospodarczego (np. KRS, CEIDG) należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (dokument - pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale).
5. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
7. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Oferta musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty oraz kosztów udziału w postępowaniu.
10. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą kompletu załączników wymienionych w pkt.16 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA OFERTY.
11. Otwarcie ofert jest niejawne.
12. Termin otwarcia ofert: data: **17.02.2026 r.**

* Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi przy **ul. Grunwaldzka 138, 85-429 Bydgoszcz.**

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i załączniki niezbędne do dokonania jej oceny zgodnie z kryteriami i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oferty niepoprawne formalnie nie będą rozpatrywane. Wymaga się prawidłowo złożonych podpisów, wypełnień formularzy, zamieszczenia w ofercie wymaganych informacji oraz dołączenia niezbędnych załączników.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Prosimy o przekazywanie ewentualnych pytań dotyczących zamówienia do dnia **12.02.2026 r.** do **godziny 12:00 w** formie elektronicznej na Bazie Konkurencyjności.
4. Wyjaśnienia, sprostowania i odpowiedzi będą przesłane do Wykonawców na Bazie Konkurencyjności w zakładce PYTANIA i odpowiedzi zostaną upublicznione na portalu [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
5. **KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU PRZEZNAWANIA PUNKTACJI**
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
7. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta spośród ofert prawidłowych formalnie, która otrzyma największą liczbę punktów

1. **Kryterium 1– „Cena netto”, waga maksymalnie 100 pkt.**

Liczba punktów będzie przyznana w następujący sposób:

Liczba pkt. = (cena netto najtańszej oferty/cena netto badanej oferty) x 100 pkt

W/w kryteria będą weryfikowane na postawie formularza ofertowego stanowiącego **załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.**

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej zakres nie odpowiada treści zapytania ofertowego, to jest:

* jej zakres nie odpowiada treści Zapytania;
* zostanie złożona po terminie;
* nie zawiera wymaganych załączników,
* jest nieczytelna lub budzi wątpliwości pod względem merytorycznym, które nie zostaną wyjaśnione przez Wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego,
* zostanie złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu;
* gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzonych szacowań wartości zamówienia, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie;
* oferta nie spełnia wymagań minimalnej specyfikacji technicznej przedmiotów zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2026;
* jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
* jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
* jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
* jest niekompletna (np. brak wymaganych i prawidłowo przygotowanych formalnie załączników, brak prawidłowo złożonych podpisów na załącznikach/ofercie, nieprawidłowe potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów);
* została opisana i przygotowana niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w pkt. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT.

1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do Przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości dostarczenia Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia.
2. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający bez zbędnej zwłoki zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania, publikując na portalu [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) protokół wyboru oferty.
4. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

1. **INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA**

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami dokonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

**Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.**

1. **WARUNKI ZMIANY UMOWY**
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:

* wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron umowy, które nastąpiło po podpisaniu umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar, inne klęski żywiołowe,
* zmiany istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu umowy do zmiany tych przepisów,
* wydłużenia lub zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego,
* w zakresie zmiany terminu realizacji dostawy, gdy w trakcie realizacji okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
* gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
* w zakresie zmiany terminu realizacji wykonania robót budowlanych, gdy w trakcie realizacji okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.

1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi, wyrazić zgodę.
2. Wszelkie zmiany w umowie z wybranym Wykonawcą odbywać się będą zgodnie m.in. z *Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027,* Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualnego na dzień opublikowania ogłoszenia.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany w umowie z wybranym Wykonawcą odbywać się będą zgodnie m.in. z *Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021–2027,* Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju aktualnego na dzień opublikowania ogłoszenia.
5. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w sytuacjach określonych w rozdziale 6.5.2 ppkt 20) lit. b-e Wytycznych.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7. **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.
9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z podaniem przyczyny, jeżeli:
10. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
11. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
12. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
13. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
14. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
15. **ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

1. **ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:**  
   Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju. Roboty budowlane muszą być prowadzone z poszanowaniem zasad ochrony powietrza, wód, gleby i ograniczania hałasu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji prac.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z:

* obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 1547 ze zm.),
* ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.),
* przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, ochrony powietrza, wód i gleby,
* zasadą zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
* oraz wytycznymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie hałasu, emisji pyłów, gospodarki materiałami budowlanymi oraz zagospodarowania odpadów.

1. **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA OFERTY**
2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty.
3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
4. Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna.
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do zapytania ofertowego.
6. Aktualny na dzień składania oferty dokument rejestrowy przedsiębiorstwa.