Umowa nr ……..

zawarta w dniu …………. pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Kolbudy , Osiedle Leśników 15, NIP: 583-000-74- 71, REGON:190036772., reprezentowanym przez:

1) ……………………… – Nadleśniczego

zwanym dalej Zamawiającym,

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

……………………………… z siedzibą w ……………………… ul. ……………… wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w …………………… pod numerem ………………… NIP

……………………, REGON …………………….,

reprezentowaną przez:

1) ……………………… – ………………………………

2) ……………………… – ………………………………

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej)

p. ………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………

z siedzibą w …………………………… ul …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………, REGON ……………….,

działającym osobiście

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:

1) p. …………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………

z siedzibą w …………………………… ul …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………, REGON ……………….,

2) p. ………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………

z siedzibą w …………………………… ul …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………, REGON ……………….,

reprezentowanymi przez ………………………, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………… r.

zwanym(i) dalej (łącznie) Wykonawcą,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak NZP.270.171.2025, dla którego nie

ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z

2024 r. poz. 1320), przeprowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z

Regulaminem udzielania przez Nadleśnictwo Kolbudy zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027, wprowadzonego do stosowania Zarządzeniem nr 19/2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy z dnia 24 kwietnia 2025 r., o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Przywrócenie funkcjonalności zbiornika retencyjnego w leśnictwie Skrzeszewo (15-06-2-08-190E-g-00)"wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, dokonaniem zgłoszeń, zlokalizowanych na dz. ewid. Nr 613, obr. 0007 Marszewska Góra, gmina 052 Przywidz oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia objętego dokumentacją projektową – dalej: „Przedmiot Umowy”.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej:

„OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w postępowaniu zn. spr.

NZP.270.171.2025, które – wraz z pozostałymi załącznikami oraz ogłoszeniem o

zamówieniu – stanowi łącznie Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; (dalej: „Dokumentacja

Projektowa”),

2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych związanych z realizacją

zamierzenia objętego dokumentacją projektową.

3. Dokumentacja Projektowa winna być wykonana zgodnie z:

1) obowiązującymi przepisami, w szczególności:

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

c) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

d) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.),

e) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

f) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.),

g) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.),

h) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia

2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny

wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752),

i) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.),

j) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

k) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.

z 2021 r., poz. 2454),

l) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

2) wytycznymi do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej (wraz z załącznikiem – Tabelą zaleceń), zawartymi w Podręczniku wdrażania projektu, stanowiącymi Załącznik do OPZ.

- Przedmiot Umowy dotyczy realizacji Projektu prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, którego jednostką organizacyjną jest Zamawiający, pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja” (MRN3) i jest współfinansowany ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – Umowa o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0064/24 z dnia 28.03.2025 r. (Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych).

- Koszty związane z pozyskaniem map, badań, opracowań, analiz, uzgodnień, opinii, niezbędnych lub przydatnych do realizacji Przedmiotu Umowy, leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest na etapie realizacji Przedmiotu Umowy do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach zastrzeżonych – na podstawie obowiązujących przepisów – dla Zamawiającego; w celu umożliwienia występowania Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa, przy czym opłaty skarbowe związane z tytułem pełnomocnictwa, a także z wydaniem wszelkich decyzji administracyjnych, leżą po stronie Wykonawcy; powyższe nie wyklucza możliwości samodzielnego występowania Zamawiającego we własnym imieniu.

- W celu świadczenia usługi nadzoru autorskiego zgodnie z OPZ, Wykonawca zapewnieni udział w czynnościach nadzoru Wykonawcę – autora dokumentacji projektowej lub innej uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę, posiadającej stosowne uprawnienia, w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia usługi oraz na wezwanie Zamawiającego.

- W razie rozbieżności między dokumentami, Strony przyjmują następującą kolejność pierwszeństwa: (1) Umowa, (2) OPZ, (3) Zapytanie ofertowe wraz z wyjaśnieniami/zmianami, (4) Oferta Wykonawcy. W zakresie, w jakim Oferta jest sprzeczna z dokumentami wyższego rzędu – nie wiąże Stron.

§ 2

Warunki szczególne wynikające z form ochrony przyrody

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedsięwzięcie dotyczy obszaru objętego

następującymi formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.):

1) Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, określony Uchwałą 539/XLIX/18

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 24 września 2018 r.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność projektowanych rozwiązań technicznych

z wymaganiami i ograniczeniami wynikającymi z objęcia obszaru formami ochrony, o których

mowa w ust. 1, jak również dochować wszelkich wymaganych przepisami prawa procedur

administracyjnych w toku uzyskiwania opinii, uzgodnień i decyzji.

- Projektowane rozwiązania techniczne muszą gwarantować brak negatywnego wpływu na

osiągnięcie dobrego stanu wód oraz nie pogarszanie stanu wód.

§ 3

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Dokumentacja Projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Projekty wykonane w ramach Dokumentacji Projektowej  będą zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

3. Wykonawca zapewni sporządzenie projektów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie i specjalności oraz – jeżeli taki wymóg będzie wynikał z przepisów prawa – jej sprawdzenie pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, stosownie do treści art. 20 ust. 2 Ustawy Pb.

4. Przyjęte w Dokumentacji Projektowej materiały i rozwiązania techniczne nie mogą odnosić się do określonych wyrobów, źródeł, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (dalej: znaki towarowe), chyba że takie odniesienia są uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszcza się przyjęcie rozwiązań równoważnych, poprzez zamieszczenie przy użytych znakach towarowych określenia „lub równoważne” oraz podaniem kryteriów równoważności. W każdym przypadku użycia znaków towarowych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentacji suplement zawierający uzasadnienie, z którego będzie wynikać, że konieczność posłużenia się znakami towarowymi tymi spowodowana jest szczególnym rodzajem zamówienia lub niemożnością opisu przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie opisu obiektywnych cech jakościowych lub technicznych.

5. Przyjęte w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i rozwiązania funkcjonalne muszą być dobrane optymalnie pod względem ekonomicznym, powszechnie dostępne w obrocie rynkowym i wykonalne przez szerokie grono wykonawców.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie niektórych prac związanych z wykonaniem Dokumentacji Projektowej podmiotowi trzeciemu, za którego działania lub zaniechania odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

§ 4

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy w części, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1, tj. w części

dotyczącej wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z OPZ, zostanie zrealizowany

w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……..

2. Zamawiający informuje, że termin, o którym mowa w ust. 1, został wyznaczony przy założeniu, że czas przeznaczony na prace projektowe wynosi łącznie 60 dni, a pozostały czas przypada na procedury administracyjne, związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji lub dokonaniem zgłoszeń oraz przy założeniu, że właściwe organy będą podejmowały czynności i rozpatrywały sprawy w terminach wynikających z przepisów prawa.

3. Wykonawca jest zobowiązany do optymalizowania działań w toku realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby – w miarę możliwości formalnych – w pierwszej kolejności wykonywać te opracowania lub czynności, które są niezbędne dla złożenia wniosków przed organami władzy publicznej, których rozpatrzenie jest najbardziej długotrwałe, a w trakcie rozpatrywania tych wniosków przez ograny władzy publicznej, wykonywać pozostałe opracowania lub czynności.

4. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1, uważa się dzień przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym kompletnej Dokumentacji Projektowej, w tym kosztorysu inwestorskiego oraz wymaganego pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub skutecznie dokonane zgłoszenie do tego organu (tj. z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu).

5. Przedmiot Umowy w części, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2, tj. w części dotyczącej świadczenia usługi nadzoru autorskiego, zostanie zrealizowany w terminie zbieżnym z terminem wykonawstwa i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia objętego Dokumentacją Projektową.

6. Zamawiający informuje, że roboty budowlane, o których mowa w ust. 5 planowane są wstępnie na rok 2027 lub 2028; dokładny termin wykonawstwa robót budowlanych zostanie ustalony w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które Zamawiający będzie wszczynał w ciągu 6 miesięcy po wykonaniu i odbiorze Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Dokumentację Projektową na okres …………… miesięcy (zgodny z Ofertą, nie krótszy niż 36 miesięcy), licząc od dnia przekazania dokumentacji w sposób określony w § 4 ust. 4.

2. Strony ustalają , że na podstawie art. 558 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.

3. Gwarancja jakości i rękojmia, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Dokumentacji Projektowej, w szczególności zmniejszające jej wartość lub użyteczność z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia, stanowiące niezgodność z decyzjami właściwych organów władzy publicznej i instytucji bądź z przepisami techniczno-budowlanymi lub obowiązującymi normami.

4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie o stwierdzonych wadach

Dokumentacji Projektowej.

5. Zamawiający, po stwierdzeniu w okresie rękojmi lub gwarancji istnienia wad Dokumentacji

Projektowej, w ramach uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi może:

1) żądać bezpłatnego usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, jeżeli charakter wad powoduje w sposób oczywisty ich nieusuwalność oraz nieprzydatność Dokumentacji Projektowej w realizacji przedsięwzięcia w całości lub istotnej części,

3) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, jeżeli

charakter wad powoduje w sposób oczywisty ich nieusuwalność, ale Dokumentacja

Projektowa pozostaje przydatna w realizacji przedsięwzięcia.

§ 6

Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu niezbędne i wymagane opracowania

projektowe w ilości egzemplarzy i formie określonej w OPZ, przy czym dowodem wykonania

Dokumentacji Projektowej będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 4.

2. Miejscem przekazania wykonanej Dokumentacji Projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

3. Opracowania i dokumenty, których oryginały będą miały formę drukowaną (papierową), będą mogły być przekazywane na bieżąco poprzez przekazanie ich kopii do akt sprawy prowadzonej przez Zamawiającego, natomiast oryginały w ramach kompletu Dokumentacji Projektowej w teczce lub segregatorze, uszeregowane chronologicznie, ze spisem treści dotyczącym kompletu Dokumentacji.

4. Opracowania i dokumenty, których oryginały będą miały formę elektroniczną, będą mogły być przekazywane na bieżąco poprzez korespondencję e-mail oraz dodatkowo w ramach kompletu Dokumentacji Projektowej, zapisane na nośniku danych (pendrive); spis tych opracowań i dokumentów musi być umieszczony odpowiednio w spisie treści Dokumentacji Projektowej, o którym mowa w ust. 3.

5. Nie stwierdzenie przez Zamawiającego wad w Dokumentacji Projektowej w trakcie czynności

przekazania, w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności spoczywającej na Wykonawcy za jakość tej dokumentacji.

6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 4, zostanie przygotowany przez

Zamawiającego i będzie odnosił się do spisu treści Dokumentacji Projektowej, o którym mowa

w ust. 3, będzie określał ilość egzemplarzy i opis formy przekazanych dokumentów (drukowana, elektroniczna, itp.). Protokół będzie zawierał także oświadczenie Wykonawcy o zgodności Dokumentacji Projektowej z Umową oraz zostanie podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

7. W przypadku wykrycia wad Dokumentacji Projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia, chyba że Zamawiający – kierując się obiektywnymi względami – wyznaczy inny termin na usunięcie wad.

8. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 4, stanowi podstawę wystawienia faktury rozliczeniowej obejmującej wynagrodzenie z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określone na podstawie Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, ma charakter ryczałtowy i wynosi ……… zł netto (słownie: ………), powiększone o podatek VAT w wymiarze …….% w kwocie ……… zł (słownie:………), tj. ……… zł brutto (słownie: ………), w tym:

1) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1,

tj. sporządzenie Dokumentacji Projektowej zgodnie z OPZ – ……… zł netto (słownie: ………),

powiększone o podatek VAT w wymiarze …….% w kwocie ……… zł (słownie: ………), tj. ……… zł

brutto (słownie: ………);

2) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2,

tj. świadczenie usługi nadzoru autorskiego zgodnie z OPZ – ……… zł netto (słownie: ………),

powiększone o podatek VAT w wymiarze ……% w kwocie ……… zł (słownie: ………), tj. ……… zł

brutto (słownie: ………);

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie są niezbędne do poniesienia w celu realizacji kompletnego Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty związane z pozyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania, opracowaniem map, wykonaniem badań, sporządzeniem opracowań projektowych i pomocniczych, pełnomocnictwami, uzyskaniem opinii, uzgodnień, sprawdzeń, wydrukami, składem i kompletowaniem dokumentacji, pracami studyjnymi i terenowymi, wyjazdami, ubezpieczeniami, itp., a także uwzględnia przeniesienie majątkowych praw autorskich, wszelkie ryzyka i zysk.

§ 8

Warunki płatności

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur, na

rachunek Wykonawcy na nich wskazany, przelewem, z zachowaniem 14-dniowego terminu

płatności, w dwóch częściach:

1) część wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 – po wykonaniu i odbiorze

Dokumentacji Projektowej,

2) część wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 – po zakończeniu świadczenia usługi

nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktur odpowiednio:

1) po przyjęciu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej na podstawie protokołu

zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 4, którego kopia będzie stanowić załącznik

do faktury,

2) po zakończeniu świadczenia usługi nadzoru autorskiego, tj. po protokolarnym odbiorze robót

budowlanych związanych z realizacją zamierzenia objętego Dokumentacją Projektową.

3. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku zwłoki w zapłacie

faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty.

4. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym,

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst

jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U.

z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.).

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji

niniejszej Umowy na osoby trzecie.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania

Umowy, z zastrzeżeniem § 12.

§ 9

Kary umowne

1. Strony Umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

naliczone będą kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie części, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1

względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,2 % części wynagrodzenia

brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki,

2) za każdy przypadek uchybienia w realizacji obowiązków w ramach świadczenia usługi nadzoru

autorskiego – w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek uchybienia, przy czym za uchybienie

przyjmuje się nie wypełnienie któregokolwiek z obowiązków ciążących na Wykonawcy,

określonych w pkt. 6 ppkt. 3 OPZ, pomimo wniosku Zamawiającego o wypełnienie takiego

obowiązku,

3) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej w okresie gwarancji i rękojmi –

w wysokości 0,2 % części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1, za każdy

dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto,

o którym mowa w § 7 ust. 1.

3.  Maksymalna wysokość kar umownych ograniczona jest do 50% wynagrodzenia całkowitego brutto,

o którym mowa w § 7 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

Przedmiotu Umowy.

§ 10

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne

do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa stanowi przedmiot jego wyłącznych praw

autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.).

3. Wykonawca  oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw

osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie

w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca

będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

4. W ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1, z chwilą wykonania Dokumentacji

Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do tej dokumentacji oraz

całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych wraz z wyłącznym prawem zezwalania

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone

czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy

polach eksploatacji, w szczególności:

- używania i wykorzystywania Dokumentacji Projektowej do realizacji robót,

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

- wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,w tym do Internetu,

- rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

- nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez dodatkowej zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie,

- rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

6. Dokumentacja Projektowa będzie stanowiła podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami

Dokumentacji Projektowej, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na jej podstawie,

planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów,

robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

8. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Dokumentacji Projektowej na Zamawiającego

następuje w dacie przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia

Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających

z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia

w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału

w sprawie.

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją Przedmiotu Umowy,

otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał i nie zgłasza żadnych uwag

oraz potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego,

a niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie

z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.

13. Wykonawca  oświadcza, że sporządzona i przekazana Zamawiającemu Dokumentacja Projektowa

jest wolna od wad prawnych.

§ 11

Porozumiewanie się Stron

- Koordynację oraz nadzór nad realizacją niniejszej umowy będą pełnić:

a) ze strony Zamawiającego: ………………., tel. …………………, e-mail: ……………………………………

b) ze strony Wykonawcy: ……………………., tel. …………………, e-mail: ……………………………………

- Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianach osób upoważnionych do reprezentowania stron oraz nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji niniejszej Umowy, zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 12

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub jej części w razie:

1) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach,

2) Likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości

o likwidacji lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

3) Stwierdzenia zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości

o stwierdzeniu zajęcia majątku Wykonawcy,

4) W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1 – 4, w łącznej

wysokości co najmniej 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w terminie 30

dni od dnia naliczenia kary umownej powodującej przekroczenie takiej kwoty,

5) Wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób wadliwy lub niezgodny

z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, pomimo uprzedniego wezwania go przez

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania w określonym terminie, w terminie 7 dni po

upływie terminu określonego w wezwaniu.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części Umowy, którego wysokość zostanie określona protokołem

stwierdzającym stan zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 60 dni od powzięcia

wiadomości uzasadniających odstąpienie.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości uzasadniających odstąpienie, jeżeli Zamawiający odmawia przez 14 dni, bez

wskazania uzasadnionej przyczyny, przystąpienia do czynności odbioru, pomimo wezwania

wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie.

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

RODO

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r.), zwanego dalej: „RODO” informuje Wykonawcę, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Kolbudy , Kolbudy ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy;

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się poprzez e-mail:

kolbudy@gdansk.lasy.gov.pl ;

3) Dane osobowe przedstawicieli, osób kontaktowych, a także innych osób, których dane zostały

udostępnione drugiej Stronie w związku z prowadzeniem, udzieleniem i realizacją niniejszego

zamówienia publicznego są:

a) przetwarzane przez okres 5 lat oraz przez okres archiwizowania danych uzasadniony

obowiązującymi przepisami prawa;

b) przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom

działającym na zlecenie administratora; ponadto w przypadku modyfikacji/wsparcia/awarii

systemów informatycznych wykorzystywanych przez Zamawiającego dostęp do danych

mogą mieć podmioty świadczące dla Zamawiającego usługi serwisowe, a ponadto mogą być

udostępnione:

- Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, w zakresie w jakim pełni funkcję

Instytucji Zarządzającej (IZ) programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,

Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027) , z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4,

00-926 Warszawa,

- Ministerstwu Klimatu i Środowiska w zakresie, w jakim pełni funkcję Instytucji

Pośredniczącej (IP) FEnIKS 2021-2027 w ramach Priorytetu FENX.02 Wsparcie

sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian

klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, z siedzibą przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-

922 Warszawa,

- Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie, w

jakim pełni funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) FEnIKS 2021-2027 w ramach Priorytetu

FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działania FENX.02.04

Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, z siedzibą przy

ul. Konstruktorskiej 3A, 02-673 Warszawa,

- Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z siedzibą w Warszawie (01-217)

przy ul. Kolejowej 5/7;

4) Osobom tym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz

przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO;

5) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się

z prośbą o udzielenie informacji, oraz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych;

6) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji Umowy;

7) Administrator ma obowiązek przechowywać dane przez okres niezbędny do realizacji i pełnego

rozliczenia zamówienia, a po jego wykonaniu – przez obowiązkowy okres przechowywania

dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji

oraz przez okres co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zgodnie

z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu (w ramach programu FEnIKS 2021-2027)

i zapisami rozporządzenia UE nr 1303/2013;

8) Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w celu wydawania

w sposób zautomatyzowany decyzji w indywidualnych sprawach, nie będą przekazywane do

państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 obie Strony oświadczają, że spełniają wymagania nałożone

przez RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa”).

Strony zobowiązują się zapewnić aby jej podwykonawcy oraz pracownicy również zobowiązali się

do przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy.

3. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych drugiej Strony przekazanych w związku

z realizacją Umowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez każdą ze

Stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Strona realizuje cele,

w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze,

prawnicze, ochrony. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu,

sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są

przez czas trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający przepisów

o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

6. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

7. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego

należy się kontaktować pod adresem: kolbudy@gdansk.lasy.gov.pl

8. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę należy

kontaktować się na adres: …………………………………………

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną

w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy PZP, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustaw i przepisów

wykonawczych przywołanych w niniejszej Umowie.

3. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego

w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Umowa zaczyna obowiązywać Strony z dniem jej zawarcia.

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki – Oferta wykonawcy, OPZ oraz pozostałe

dokumenty zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy.

…………….........................................................		……..………………………………………………..

(podpis Zamawiającego) 				(podpis Wykonawcy)