**Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99.812.400,00 zł.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwot progów unijnych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

**Projekt pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miasto Świnoujście poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej oraz budowę i modernizacje ujęć wody”**

Nazwa zamówienia:

***Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu***

w ramach zadania „*Optymalizacja pracy ujęcia Wydrzany, wykonanie modelowania hydraulicznego, dobór i wymiana agregatów głębinowych w studniach* ”

Zamówienie jest współfinansowane *przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.* Nr Umowy o dofinansowanie, nr. FENX.02.05-IW.01-0007/24

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  **71/2025/FENX.02.05**

Zatwierdził:

Zarząd Spółki

Świnoujście dnia ……01.2026 r.

# I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

**Nazwa:** Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**Adres:** ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

**Kraj:** Polska

**Województwo:** zachodniopomorskie

**Tel./Fax:** (+48) (91) 321-45-31 / 321-35-24,

**E-mail:** [zwik@zwik.fn.pl](mailto:zwik@zwik.fn.pl)

**Adres strony internetowej:** [www.zwik.swi.pl](http://www.zwik.swi.pl)

# II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie "przetargu nieograniczonego" w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień dla projektu „*Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miasto Świnoujście poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej oraz budowę i modernizacje ujęć wody”* realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( zwany dalej Regulaminem) oraz zgodnie z "zasadą konkurencyjności", o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków 2021-2027 dla Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 opublikowanych na stronie internetowej:

[www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/](http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/)

2. W związku z posiadaniem przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. statusu "Zamawiającego Sektorowego" na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, oraz z uwagi, iż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, tj. kwot określonych w przepisach wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 Pzp, niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Pzp, prowadzone jest bez zastosowania przepisów Pzp. Wszelkie odwołania do Pzp w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają jedynie charakter pomocniczy.

# III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ SIWZ, ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

# IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zadanie „Optymalizacja pracy ujęcia Wydrzany, wykonanie modelowania hydraulicznego, dobór i wymiana agregatów głębinowych w studniach” zostało podzielone na 2 części, z których każda stanowi odrębne postępowanie.

Część 1 - Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu

Część 2 – Dostawa agregatów głębinowych

Prowadzone postępowanie dotyczy część 1 tj.: „Wykonania modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych ujęcia wód podziemnych „Wydrzany” w Świnoujściu.
2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71356300-1 Usługi wsparcia technicznego

31681200-5 Pompy elektryczne

42122130-00 Pompy wodne

32428000-9 Modernizacje sieci

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Zamówienie współfinansowane *przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia.*

# V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

* 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  2. Termin realizacji zamówienia Wykonawca oferuje w formularzu oferty. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu realizacji zamówienia, który stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

# VI. FORMA WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Termin płatności faktury wynosi 21 dni, licząc od daty zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej doboru agregatów z protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela oraz faktury.

# VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z dowodem uiszczenia składek.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 dokumentację z doboru zespołu składającego się z co najmniej piętnastu agregatów głębinowych współpracujących ze sobą na ujęciach wód podziemnych.

W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedłoży:

- wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem ich zakresu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zadania zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

- dowody określające, czy zamówienia zostały wykonane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty wzbudzą wątpliwości, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą (uczestniczącą w wykonaniu zamówienia) o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniuzamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczeniem, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, przynależą do branżowej Izby Inżynierów oraz posiadają obowiązkową polisę ubezpieczeniową wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

1) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1. Zamawiający może żądać, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodnił Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przestawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumentów, które określają:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w niniejszym rozdziale.

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowania zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ.

# VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w:

1) art. 108 ust. 1 Pzp,

2) art. 109 ust. 1 Pzp,

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514 t.j.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

4) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym Strona 8 z 22 rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) Wykonawca złoży wraz z ofertą (przed upływem terminu składania ofert) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;

2) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego (po upływie terminu składania ofert), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty, o których mowa w ust. 3 musi złożyć każdy z Wykonawców.
2. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# IX. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty, tj. w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Powierzenie w trakcie trwania umowy innych niż wskazanych w ofercie części zamówienia Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

# X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie Pełnomocnika musi zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
3. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i winno zawierać: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie Pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa. Wskazane jest by określało czas na jaki zostało udzielone (wymagana forma dokumentu: oryginał lub poświadczona notarialnie „za zgodność z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa).
4. Pełnomocnictwo może być udzielone:

1) przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy;

2) przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem, iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje pozostałych Wykonawców -- w takim przypadku zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.

1. Wypełniając Formularz Oferty, tj. załącznik nr 2 do SIWZ należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (pozostałe załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
2. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców.
3. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.
4. Po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, opisującej przyjętą formę prawną oraz określającej szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego musi być odpowiedzialnością solidarną.

# XI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

# XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Baza Konkurencyjności 2021, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej pod linkiem:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc>

1. Kompletna oferta musi zawierać następujące załączniki:

1) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Oświadczenia wyszczególnione w rozdziale VII i VIII SIWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji albo gdy oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie podpisuje Wykonawca;
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4. **Ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału   
   w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, należy wyodrębnić do osobnego pliku (osobnych plików) i oznaczyć „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne uzasadnienie. Zamawiający zaznacza, że skuteczne zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga nie tylko ogólnego uzasadnienia, ale także wskazania konkretnych dowodów tj. wykazania, że zastrzeżona informacja jest w swej istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów prawa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
8. Oferty złożone w sposób inny niż podany w niniejszym rozdziale, np. wysłane drogą listowną lub na adres e-mail Zamawiającego zostaną odrzucone.
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
11. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub Podwykonawca.
12. Ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
13. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
14. Upoważnienie osób do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów musi bezpośrednio wynikać z odpowiednich dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru) to należy przygotować stosowne pełnomocnictwo.
15. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ mogą być dokonane komputerowo lub ręcznie. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać informacji wymaganych przez Zamawiającego określonych w treści załączników.
16. Postępowanie prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
17. Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. awaria BK2021, awaria Internetu, problemy techniczne związane np. z przeglądarką bądź podpisem.
18. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, edycji i wycofania oferty w Bazie konkurencyjności znajduje się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc .

1. W przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza, dodawaniem załączników bądź wysyłaniem lub potwierdzeniem złożenia oferty, należy kontaktować się bezpośrednio z centrum wsparcia technicznego serwisu BK2021 – [konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl](mailto:konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl) , tel. 532 514 864, 783 926 213 (w godzinach: 8:15 – 16:15, poniedziałek – piątek).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

# XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi w Formularzu Oferty cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a także w rozbiciu na wartość netto i wysokość podatku VAT.
2. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 168).
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie oraz zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
5. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich). Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.
6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
7. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
8. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia o ile nie zajdą przesłanki uwzględnione w Załączniku nr 5 – projekt umowy § 14 ust. 3.
9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Informacja taka zawarta będzie w formularzu oferty.

# XV. UZUPEŁNIENIE OFERTY

* 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  2. Zamawiający może, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
  4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty.

# XVI. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej pod linkiem:

[https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja oferty](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja%20oferty)

1. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający nie posiada dostępu do zawartości złożonych ofert przed upływem terminu składania ofert. Ceny i treść ofert będą widoczne dla Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

# XVII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **04.02.2026 roku o godzinie 10:00**. Do tego czasu oferty pozostaną niedostępne do wglądu dla Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z cenami oraz jakąkolwiek treścią ofert przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku awarii Bazy Konkurencyjności, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem Systemu.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnione zostaną na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# XIX. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej. Przyjmuje się, że 1% odpowiada 1 punktowi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kryteria oceny** | **Waga** |
| 1 | Cena oferty (z podatkiem Vat) (K1) | 80% (max 80 pkt) |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia (K2) | 20% (max 20 pkt) |

**KRYTERIUM – K1 - Cena oferty**

W kryterium cena oferty”, oferta przedstawiająca najniższą cenę wykonania zamówienia otrzyma 80 punktów. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana z zastosowaniem poniższego wzoru.

C min

K1 = ---------------- x 80

C of

gdzie:

C – uzyskana ilość punktów dla badanej oferty

C min - najniższa cena wykonania zamówienia ze złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

C of - cena badanej oferty

**KRYTERIUM 2 – K2 - Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

UWAGA: Zamawiający podaje maksymalny termin realizacji zadania – 50 dni kalendarzowych od zawarcia umowy na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

W kryterium termin realizacji zamówienia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skrócenie terminu realizacji zamówienia | Oferowany termin realizacji zamówienia | Ilość punktów przyznana  danej ofercie w  Kryterium – termin  realizacji przedmiotu  zamówienia (T) |
|  | Maksymalny termin realizacji zadania – 50 | 0,00 |
| skrócenie terminu realizacji zamówienia o 5 dni | 45 dni od zawarcia umowy | 5,00 |
| skrócenie terminu realizacji zamówienia o 10 dni | 40 dni od zawarcia umowy | 10,00 |
| skrócenie terminu realizacji zamówienia o 15 dni | 35 dni od zawarcia umowy | 15,00 |
| skrócenie terminu realizacji zamówienia o 20 dni | 30 dni od zawarcia umowy | 20,00 |

**UWAGA:**

a) w przypadku skrócenia terminu realizacji zadania przez Wykonawcę o okres powyżej 30 dni, oferta będzie oceniana jakby Wykonawca zaoferował skrócenie terminu o 30 dni, do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zadania (w przypadku, gdy oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza);

b) zaoferowanie przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 50 dni kalendarzowe zostanie uznane przez Zamawiającego jako niezgodność treści oferty z treścią SWZ;

c) Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek terminu realizacji zamówienia będzie równoznaczne z zaoferowaniem maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**Liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego wzoru:**

**KC = K1 + K2**

gdzie:

KC - liczba punktów

K1 - ilość punktów w kryterium cena

K2 - ilość punktów w kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z ustalonych kryteriów wybory oferty.

Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
2. Jeżeli zamawiający, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosował cenę i inne kryteria dotyczące przedmiotu zamówienia lub wykonawcy, a nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie zamawiający odrzuca oferty lub prowadzi negocjacje w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

# XX. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) została złożona przez Wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego lub przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń;

3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;

5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

6) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

7) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (inne niż oczywiste omyłki rachunkowe).

# XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz kolejni wybrani Wykonawcy uchylili się od zawarcia umowy;

6) w trakcie procedury wyboru wykonawcy zamówienia stwierdzone zostały przez komisję przetargową błędy w określeniu przedmiotu zamówienia lub SIWZ ,w szczególności w zakresie kryteriów oceny ofert, które prowadzą do wyboru oferty niekorzystnej dla zamawiającego.

1. Zamawiający może unieważnić postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W takim przypadku wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie.

# XXII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie SIWZ, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń do chwili opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i zakończeniu postępowania, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą e-mail tj. na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie, a w przypadku Zamawiającego na adres: [kszczawinska@zwik.fn.pl](mailto:kszczawinska@zwik.fn.pl) z uwagi na brak takiej funkcjonalności w Bazie Konkurencyjności.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Bazy Konkurencyjności opisane zostały w Regulaminie korzystania z BK2021 dostępnego na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin
4. W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem BK2021 Zamawiający prosi o kontakt z zespołem obsługi Bazy Konkurencyjności: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl , tel. 532 514 864, 783 926 213 (w godzinach: 8:15 – 16:15, poniedziałek – piątek).
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pani Karolina Szczawińska.
6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem rozmów telefonicznych .

# XXIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

* 1. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
  2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
  3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  4. Zamawiający przekaże Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
  5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, a także zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której SIWZ został udostępniony.

# XXIV. WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści zawartej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 14 wzoru umowy.

# XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę najkorzystniejszej oferty, zgodnie z aktualnymi zasadami funkcjonowania Bazy Konkurencyjności 2021.
2. Niezwłocznie po udostępnieniu informacji, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
3. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
4. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli – pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, np. odpisu z właściwego rejestru).
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej:

1) lidera,

2) wzajemne zobowiązania Wykonawców,

3) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców,

4) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za należyte wykonanie zamówienia.

1. Zamawiający dopuszcza, że kopie umów pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu po podpisaniu umowy z Zamawiającym, nie później jednak niż przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę z uwzględnieniem 4 dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na wniesienie zastrzeżeń do umów.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

# XXVI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane w dalszej części zapytania o cenę RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych;
2. pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;
4. w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

* telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
* pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
* pocztą elektroniczną: na adres e-mail [zwik@zwik.fn.pl](mailto:zwik@zwik.fn.pl); [iod@zwik.fn.pl](mailto:iod@zwik.fn.pl)
* osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.

1. posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

1. nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# XXVII. ZGŁASZANIE INFORMACJI O PODEJRZENIACH WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Zamawiający informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub [rownosc.feniks@mfipr.gov.pl](mailto:rownosc.feniks@mfipr.gov.pl)

# XXVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

* + - 1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
      2. Załącznik nr 2 – formularz oferty
      3. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
      4. Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy

Kapitałowej

* + - 1. Załącznik nr 5 - wzór umowy
      2. Załącznik nr 6 - wykaz zrealizowanych zamówień
      3. Załącznik nr 7 – wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniuzamówienia

#### **Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

Zamówienie polega na wykonaniu modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych ujęcia wód podziemnych „Wydrzany” w Świnoujściu. Ujęcie „ Wydrzany” funkcjonuje od lat 70 ubiegłego wieku, jednakże w ciągu ostatnich kilku lat w związku ze zmianą obszarów zasobowych, jak również warunków wodnych przeszło istotne zmiany, m.in. ograniczenie wydajności poszczególnych studni do 14 m3/h oraz dyslokacje ujęcia poza dotychczas eksploatowany obszar. Zmiany te wymuszają ponowny dobór agregatów głębinowych w celu optymalizacji pracy ujęcia – poprawy współpracy między zespołem agregatów, jak i ekonomii pracy i energochłonności.

Ujęcie „ Wydrzany” obecnie składa się z 17 studni głębinowych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny o głębokościach 20-35m: S1b (działka nr 278/6 obręb 0010 Świnoujście), S2c (działka nr 278/5 obręb 0010 Świnoujście); S4b (działka nr 278/2 obręb 0010 Świnoujście); S5b (działka nr 279/2 obręb 0010 Świnoujście); S6c (działka nr 276/4 obręb 0010 Świnoujście); S14c (działka nr 304/4 obręb 0010 Świnoujście); S18 (działka nr 281/6 obręb 0010 Świnoujście); S19 (działka nr 280/1 obręb 0010 Świnoujście); S20 (działka nr 263/15 obręb 0010 Świnoujście); W1, W2 (działka nr 265/3 obręb 0010 Świnoujście); W3, W4 (działka nr 266/2 obręb 0010 Świnoujście), W5, W8 (działka nr 267/2 obręb 0010 Świnoujście); W6, W7 (działka nr 268/5 obręb 0010 Świnoujście). Woda ze studni jest tłoczona na SUW Wydrzany przy ul. Karsiborskiej 150 w Świnoujściu.

Ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych na następujących warunkach:

Qmaxs = 0,083 m³/s,

Qsrd = 2928 m³/d,

Qmaxr = Qdopr =1068720 m³/r.

Pobór wody z każdej studni ujęcia nie może przekraczać ilości maksymalnej godzinowej **Qmaxh = 14 m³/h.**

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71356300-1 Usługi wsparcia technicznego

31681200-5 Pompy elektryczne

42122130-00 Pompy wodne

32428000-9 Modernizacje sieci

Zakres zadania obejmuje:

1. wykonanie modelu komputerowego pracy ujęcia „Wydrzany” w oparciu o charakterystyki hydrogeologiczne odwiertów (zwierciadła statyczne i dynamiczne wody, wydajności rzeczywiste, dane dotyczące rurociągów i zamontowanej armatury),
2. kalibracja modelu w oparciu o faktyczne dane techniczne (uzyskiwane wydajności poszczególnych studni przy kolejnym ich załączaniu),
3. na podstawie opracowanego modelu analiza hydrauliczne istniejącego systemu ujęcia pod kątem znalezienia jego słabych punktów i miejsc do optymalizacji (optymalnego układu rurociągów w zakresie ich średnic oraz armatury),
4. dobór agregatów pompowych.

Zamawiający wskazuje , że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyłącznie zagadnienia z hydrauliką układów wodociągowych, analizę pracy rurociągów , armatury oraz agregatów pompowych. Dane hydrogeologiczne są jedynie parametrem wejściowym do modelu instalacyjnego i nie stanowią przedmiotu samodzielnych analiz geologicznych.

W szczególności:

* + - 1. **Model komputerowy pracy ujęcia** polega na odwzorowaniu zachowania układu rurociągów, strat ciśnienia, przepływów oraz punktów pracy pomp. Są to elementy typowe dla inżynierii sanitarnej i instalacyjnej,
      2. **Kalibracja modelu** opiera się na danych eksploatacyjnych uzyskiwanych podczas pracy pomp i rurociągów. Wymaga to wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci wodociągowych oraz pompowni.
      3. **Analiza hydrauliczna systemu ujęcia** obejmuje identyfikację strat liniowych i miejscowych, ocenę średnic rurociągów, dobór armatury i wskazanie elementów wymagających modernizacji.
      4. **Dobór agregatów pompowych** wymaga analizy krzywych Q-H, określenia punktu pracy oraz oceny warunków hydraulicznych w rurociągach tłocznych.

Ze względu na wskazany powyżej zakres zadanie konieczne jest, aby opracowanie zostało wykonane przez specjalistę z obszaru inżynierii sanitarnej, posiadającego praktyczne doświadczenie w projektowaniu i analizie układów hydraulicznych, rurociągów i pompowni. Przedmiot zamówienia koncentruje się na procesach przepływu, stratach hydraulicznych, doborze armatury i pomp oraz modelowaniu pracy systemu dystrybucji wody, a więc na zagadnieniach typowych dla branży sanitarnej.

W celu poglądu przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępnia poniższy link, pod którym można zapoznać się z przebiegiem oraz średnicami sieci wodociągowej:

<https://sitzew.um.swinoujscie.pl/portal/Main.aspx?action=switchLayout&layoutid=12>

Informacje zawarte pod wskazanym adresem mają charakter pomocniczy i służą wyłącznie orientacyjnemu zapoznaniu się z zakresem infrastruktury objętej zamówieniem.

Załączniki do OPZ:

1. Karty studni – zbiorcze wyniki wiercenia na UW Wydrzany:
2. studnia S4B
3. studnia S6C
4. studnia S1B
5. studnia S2C
6. studnia S5B
7. studnia S14c
8. studnia S18
9. studnia S20
10. studnia W8
11. studnia S19
12. studnia W1
13. studnia W2
14. studnia W3
15. studnia W4
16. studnia W5
17. studnia W6
18. studnia W7
19. Schemat ujęcia Wydrzany
20. Pozwolenie wodnoprawne z dn. 1 grudnia 2021r.

**Wykonawca zobowiązany jest do:**

1. pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt, map i podkładów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
2. opracowania dokumentacji technicznej z doboru agregatów w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej ( Pendrive) w formacie pdf oraz pliki cad,
3. przygotowanie protokołu odbioru prac.

**Zakres prac po stronie Zamawiającego obejmie:**

1. udostępnienie materiałów dotyczących studni głębinowych ujęcia „ Wydrzany”, którymi dysponuje ZWiK Sp. z o.o. m.in. badania poziomów zwierciadeł wody i wydajności w studniach, aktualnie zamontowane agregaty, badania jakości wody,
2. sprawdzenie dokumentacji technicznej z doboru agregatów głębinowych.

#### **Załącznik nr 2 do SIWZ**

##### **FORMULARZ OFERTY**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | ***Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu*** |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście |
| Nazwa i adres Wykonawcy,  numer NIP lub KRS\* |  |
| Osoba do kontaktów |  |
| Numer telefonu kontaktowego |  |
| Adres poczty elektronicznej |  |

\*W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wskazać dane wszystkich wykonawców

1. **Ja (my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
   1. Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia określonego w SIWZ wynosi:

brutto: ................................................................................................…………………… [PLN]

(słownie: ............................................................................................……………………………

W tym uwzględniono cenę netto w wysokości: ...........................................……………. [PLN]

(słownie: ............................................................................................……………………………

oraz należny podatek VAT=….% w wysokości: ..........................................……………. [PLN]

1. oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ……….dni od dnia podpisania umowy;
2. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń;
3. uzyskałem od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
4. Gwarantuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;
5. Zapoznałem się ze wzorem Umowy przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ i akceptuję go bez zastrzeżeń. Będę realizować umowę w sprawie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w powyższym projekcie Umowy oraz SIWZ;
6. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni;
7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
8. Składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[1]](#footnote-1);
9. Nie uczestniczę jako Wykonawca [we własnym imieniu] / [wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[2]](#footnote-2) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia zamówienia;
10. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu [nie polegam na zasobach innych podmiotów] / [polegam na zasobach następujących podmiotów][[3]](#footnote-3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Zakres zasobów, na których polega Wykonawca |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Nie zamierzam powierzać podwykonawcom żadnego zakresu prac w ramach zamówienia. / Następujące zakresy prac w ramach zamówienia zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom[[4]](#footnote-4):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma podwykonawców | Zakres prac |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. **Podpis(y):**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Miejscowość i data |  |

Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

#### **Załącznik nr 3 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | ***Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu*** |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście |
| Nazwa i adres Wykonawcy składającego oświadczenie\* |  |

\*W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców.

**Oświadczam, że:**

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 Pzp;

2) art. 109 ust. 1 Pzp;

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514 t.j.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

4) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. Nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. **Podpis(y):**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Miejscowość i data |  |

Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Oświadczam, że następujące inne podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od innego podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. **Podpis(y):**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Miejscowość i data |  |

*[****Uwaga:*** *w przypadku, gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację: NIE DOTYCZY]*

Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami: ……………………………………………………… ………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. **Podpis(y):**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Miejscowość i data |  |

*[****Uwaga:*** *w przypadku, gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację: NIE DOTYCZY]*

Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**Załącznik nr 4 do S*I*WZ**

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pożn. zm) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z póżn. zm.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | ***Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu*** |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście |
| Nazwa i adres Wykonawcy składającego oświadczenie\* |  |

**\***W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców.

**Oświadczam, że:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nie należę do żadnej grupy kapitałowej. |
|  | Nie należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu na tę samą część zamówienia. |
|  | Należę do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu na tę samą część zamówienia, tj. z Wykonawcą  …………………………………………………………………………………………… |
|  | **należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”**; w przypadku wskazania przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. |

1. **Podpis(y):**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| Miejscowość i data |  |

1. Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

UMOWA Nr ....../2026

z dnia .....................2026r.

zawarta pomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 99 812 400,00 zł, NIP 855-00-24-412, REGON 810561303, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego – mgr inż. Dorotę Janowicz,

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd .........................................

.................................................................... pod numerem ..........................................,

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez:

1) ..............................................................................................................

2) ..............................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „*Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu*”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia „*Optymalizacja pracy ujęcia Wydrzany, wykonanie modelowania hydraulicznego, dobór i wymiana agregatów głębinowych w studniach* ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, Działanie FENX.02.05 – Woda do spożycia, Nr Umowy o dofinansowanie, nr. FENX.02.05-IW.01-0007/24

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadą konkurencyjności dla zamówień sektorowych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień dla projektu  
„Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miasto Świnoujście poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej oraz budowę i modernizację ujęć wody”, Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w:
3. niniejszej Umowie,
4. SIWZ w tym OPZ
5. ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (w pkt 1-2) są obowiązujące w swej treści wraz ze zmianami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi dla Wykonawców w toku postępowania oraz modyfikacjami SIWZ.
7. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonania robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów określona w ust. 3, przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie uzupełniające się.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, unijnego oraz normami w tym zakresie, uzgodnieniami oraz harmonogramem realizacji przedmiotu umowy.
9. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące, dostawy, usługi oraz inne roboty, dostawy i usługi niewyszczególnione w dokumentach, o których mowa w ust. 3, jeżeli analiza treści SIWZ oraz obowiązujące przepisy prawa, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w projekcie technicznym nie może używać nazw własnych.
11. Rysunki i dokumenty dostarczone przez Wykonawcę przechodzą wraz z przekazaniem w nieograniczone prawo własności i swobodne prawo dysponowania przez Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, że zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot umowy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX.02.05 Woda do spożycia.

**§ 2**

**Terminy realizacji przedmiotu umowy**

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych ujęcia wód podziemnych „Wydrzany” w Świnoujściu – w terminie ……../\* zgodnie z terminem realizacji wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty/ dni od podpisania umowy.
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

**§ 3**

**Obowiązki Stron**

1. 1. Poza obowiązkami, o których mowa w § 1 niniejszej umowy oraz pkt. 3 i 6 OPZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o istotnych problemach technicznych lub okolicznościach, które nie mogły zostać rozwiązane przez przedstawicieli Stron, a które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia umowy.
2. 2. Do obowiązków Zamawiającego poza obowiązkami określonymi w pkt. 7 OPZ, należy:
   1. współdziałanie z Wykonawcą w celu zrealizowania przedmiotu umowy, spełniającego cele określone w umowie,
   2. udzielanie Wykonawcy odpowiedzi na pisemne wystąpienia w terminie do 3 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia, co do okoliczności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
   3. dokonanie odbioru dokumentacji technicznej z doboru agregatów;
   4. zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 4**

**Odbiór**

1. W terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej doboru agregatów do akceptacji, Zamawiający potwierdzi swoją akceptację lub przekaże Wykonawcy pisemnie uwagi do przedstawionych opracowań.
2. W terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia uwag do dokumentacji technicznej doboru agregatów, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykonaną dokumentację techniczną uwzględniającą zgłoszone uwagi, lub odniesie się pisemnie do uwag nieuwzględnionych, przedstawiając uzasadnienie.
3. Fakt dokonania akceptacji dokumentacji  przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  za jej wady,  które zostaną ujawnione w trakcie uruchomienia dobranych agregatów.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się po powołaniu komisji przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zaakceptowania dokumentacji technicznej.

**§ 5**

## **Podwykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że przewiduje/nie przewiduje zatrudnienie/a podwykonawców.
2. Wykonawca, który nie przewiduje zatrudniania podwykonawców, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców oraz użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.
3. Wykonawca, który przewiduje współpracę z podwykonawcami, powierzy następującym podwykonawcom następujące części zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma podwykonawców | Część zamówienia |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Jeżeli, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zrezygnuje bądź zmieni podwykonawcę, który jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje umowę o podwykonawstwo, zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia albo zgłasza do niej pisemny sprzeciw.
4. Brak pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 6, uznaje się za akceptację projektu umowy
5. Umowa z Podwykonawcą powinna określać:
6. zakres prac do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, który nie może być sprzeczny z umową zawartą z Zamawiającym,
7. termin realizacji prac objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym,
8. wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu prac,
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
10. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę wypłaty od Wykonawcy na rzecz zapłaty przez Zamawiającego dla Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę,
11. sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.
    * + 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.
        2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy bądź wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.
        3. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawcy(ów) i jego/ich podwykonawcy(ów) z zakresu prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji.

## **§ 6**

## **Ubezpieczenia**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kopię opłaconej aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wymagane ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składek na ubezpieczenia Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. W przypadku płatności w ratach, dowód opłacenia składek należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed wymaganym terminem płatności.
4. Polisę Wykonawca jest zobowiązany utrzymać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
5. Jeżeli polisa w tym okresie wygaśnie (upłynie okres jej obowiązywania) Wykonawca wykupi nową polisę i przedłoży ją z dowodem opłacenia Zamawiającemu, co najmniej na 7 dni wcześniej niż utrata ważności poprzedniej polisy.

**§ 7**

**Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z Ofertą Wykonawcy w kwocie brutto ………………….. (słownie złotych: ……………….. ) w tym należny podatek VAT ………. %, tj. ……………… zł.
2. Ustalona kwota wynagrodzenia ma charakter stały i nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty, których konieczność poniesienia Wykonawca winien przewidzieć w zakresie wynikającym z dochowania należytej staranności w zbadaniu przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w zakresie analizy innych informacji możliwych do uzyskania na etapie przygotowania oferty.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

**§ 8**

# **Warunki płatności**

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury są:
   1. protokół odbioru dokumentacji technicznej doboru agregatów, niezawierający wyspecyfikowanych wad lub taki, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad,
   2. kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich prace, łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z usług podwykonawców,
   3. oświadczenia (w oryginale) Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich prace.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
4. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.
5. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:…………………..
6. Za nieterminową zapłatę faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. za zwłokę w realizacji umowy w umówionym terminie w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
   2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
   3. za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
   4. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;
   5. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia;
2. Przewidziane w umowie kary umowne podlegają sumowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

**§ 10**

**Postanowienia odnośnie praw autorskich**

1. Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonywania Umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
2. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Wykonawcy oraz Zamawiającego,
3. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
4. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
5. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
6. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
7. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bez-przewodowej przez stację naziemną,
8. nadawania za pośrednictwem satelity,
9. reemisji,
10. wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
11. wykorzystania w utworach multimedialnych,
12. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
13. wprowadzania zmian, skrótów,
14. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
15. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, oraz
16. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, przekazanie, użyczenie albo najem oryginału albo egzemplarzy.
17. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z utworów na innych polach eksploatacji niż wymienione powyżej, przeniesie nieodpłatnie autorskie prawa do utworów na Zamawiającego, w drodze osobnej umowy.
18. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej następuje w zakresie korzystania z nich w sposób nieograniczony i w nieokreślonym czasie na warunkach i zasadach określonych niniejszą Umową.
19. Nabywając autorskie prawa majątkowe od Wykonawcy Zamawiający uzyskuje uprawnienie do rozporządzania tymi prawami, wraz z uprawnieniem do wykorzystania utworów przez Zamawiającego na własny użytek, dla potrzeb Zamawiającego, w tym do przekazania utworów lub ich dowolnego elementu, a także ich kopii: (i) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań, (ii) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako części SIWZ, (iii) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, oraz z uprawnieniem do udostępnienia dokumentacji osobom trzecim, w szczególności stronom postępowań administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurach przetargowych.
20. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich.
21. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność oryginałów projektów, wszystkich egzemplarzy utworów i nośników, na których utwory zostały utrwalone.
22. Wykonawca zapewnia, że ważnie i skutecznie nabędzie od twórców utworów, stanowiących dokumentację projektową, autorskie prawa majątkowe do tych utworów, z prawem do korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji, oraz prawem do wykonywania praw zależnych w stosunku do utworów, stając się jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów. Nabyte prawa nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszały praw osób trzecich.
23. Do przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych z prawami zależnymi dochodzi z chwilą odbioru dokumentacji projektowej w całości lub w części i zapłaty wynagrodzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przeniesienie na Zamawiającego ww. autorskich praw do utworów lub ich części, zrealizowanych w ramach Umowy, następuje z chwilą rozwiązania Umowy i zapłaty wynagrodzenia, o ile ww. prawa nie przeszły na Zamawiającego wcześniej w zakresie i stanie nadającym się do kontynuacji zgodnie z zamierzeniami Zamawiającego, we wskazanym przez niego zakresie.

**§ 11**

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE**

1. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Diana Wiśniewska, telefon kontaktowy: 665 127 970, adres e-mail: [dwisniewska@zwik.fn.pl](mailto:dwisniewska@zwik.fn.pl) , bez uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.
2. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony WYKONAWCY jest ………………………. telefon kontaktowy: ……………., adres e-mail: …………………...

**§ 12**

**Gwarancja i rękojmia**

* + - 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonaną dokumentację techniczną doboru agregatów stanowiącą przedmiot umowy (integralną częścią niniejszej umowy jest KARTA GWARANCYJNA wystawiona przez Wykonawcę). Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść karty gwarancyjnej.
      2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja techniczna doboru agregatów będzie wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego została opracowana.
      3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru dokumentacji technicznej przez Zamawiającego zgodnie z § 4 niniejszej umowy i kończy się z upływem ostatniego dnia gwarancji za podłączone przez Zamawiającego agregaty głębinowe w oparciu o dokumentację techniczną doboru agregatów, jednak nie dłużej niż 3 lata od dnia jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
      4. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia, zgłoszone przez Zamawiającego wady ujawnione w opracowanej dokumentacji technicznej doboru agregatów, w tym min. w przypadku gdy dobrane w wyniku modelowania agregaty nie będą współpracowały ze sobą, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego przeliczenia i skorygowania dobranych modeli agregatów głębinowych.
      5. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, który zostanie wydany Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu odbiór przedmiotu umowy.
      6. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji technicznej doboru agregatów.
      7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dokumentacji technicznej doboru agregatów, stanowiącej przedmiot umowy przez okres równy okresowi gwarancji.
      8. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rękojmi, nie usunie wad ujawnionych w dokumentacji technicznej doboru agregatów, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 § 1 k.c. nie stosuje się).

## **§ 13**

## **Odstąpienie od umowy**

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy na zasadach opisanych niżej.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3. z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie prac bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowił prac pomimo wezwania Zamawiającego do ich wznowienia,
4. wykonywania prac niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,
5. w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
   1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
   2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
7. Strony mogą odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
8. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania.
9. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia jednej ze Stron w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. Odstąpienie od umowy jest możliwe w całym okresie obowiązywania umowy.

## **§ 14**

## **Zmiany umowy**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i muszą być stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w następujących sytuacjach:
   1. jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
   2. w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego,
   3. jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT lub Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o zależny podatek VAT,
   4. jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
   5. jeżeli na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia*,*
   6. jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
   7. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych niepozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
   8. innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową.
4. Mając na uwadze § 1 ust. 7 Umowy strony zgodnie ustalają, że zmiana Umowy może nastąpić tylko zgodnie z warunkami sekcji 3.2.4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków 2021-2027 dla Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 opublikowanymi na stronie internetowej <https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/>
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
   * 1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
     2. danych teleadresowych,
     3. danych rejestrowych,
     4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

**§ 15**

**Ochrona danych osobowych – RODO**

1. Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do jej reprezentowania oraz swoich pracowników i współpracowników, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.
2. W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą będzie można się skontaktować, w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystaniu danych kontaktowych drugiej Strony. Ze strony Zamawiającego, osobą kontaktową jest powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: [iod@zwik.fn.pl](mailto:iod@zwik.fn.pl)).
3. Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników oraz współpracowników drugiej Strony poprzez ich przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie oraz usuwanie, w celu realizacji umowy, w zakresie: imienia i nazwiska, stanowisko, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom oraz współpracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej (lub formie elektronicznej)~~,~~ pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025r. poz. 1071 t.j.).
4. Zamawiający oświadcza, że posiada status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 t.j.).
5. Zamawiający informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl](mailto:naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl) lub [rownosc.feniks@mfipr.gov.pl](mailto:rownosc.feniks@mfipr.gov.pl)
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron./\*
7. Załącznikami do umowy są:
   1. Opis przedmiotu zamówienia,
   2. Oferta Wykonawcy,
   3. Harmonogram prac,
   4. Wyjaśnienia Zamawiającego udzielane Wykonawcom na etapie postępowania przetargowego.

Zamawiający: Wykonawca:

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | ***Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu*** |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście |
| Nazwa i adres Wykonawcy składającego oświadczenie\* |  |

**\***W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składają ci wykonawcy, którzy wykonali wskazane niżej zamówienia

**Oświadczam, że:**

wykonałem następujące zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 dokumentację z doboru zespołu składającego się z co najmniej piętnastu agregatów współpracujących ze sobą na ujęciach wód podziemnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj wykonanych zadań i ich opis w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu** | **Data wykonania (data odbioru końcowego)** | **Miejsce wykonania** | **Podmioty, na rzecz których zadania te zostały wykonane** | **Podmiot, który zadania wykonał (Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Wykonawca załącza także dowody określające, czy zadania zostały wykonane należycie, zgodnie z zapisami w rozdziale VII pkt. 1 ppkt.2 lit. a) SIWZ.

1. **Podpis(y):**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| 1. Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| 1. Miejscowość i data |  |

Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

#### **Załącznik nr 7 do SIWZ**

**WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | ***Wykonanie modelowania hydraulicznego oraz dobór agregatów głębinowych na podstawie wyników modelowania dla 17 studni głębinowych na ujęciu wody podziemnej „Wydrzany” w Świnoujściu*** |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście |
| Nazwa i adres Wykonawcy składającego oświadczenie\* |  |

**\***W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składają ci wykonawcy, którzy wykonali wskazane niżej zamówienia

**Oświadczam, że:**

dysponuję lub będę dysponował co najmniej 1 osobą (uczestniczącą w wykonaniu zamówienia) o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i nazwisko** | **Zakres czynności** | **Wykształcenie** | **Doświadczenie** | **Kwalifikacje zawodowe/Uprawnienia** | **Podstawa dysponowania osobami wykonującymi zamówienie** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby wskazane w tabeli powyżej posiadają aktualny wpis do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z opłatą z tytułu ubezpieczenia OC

1. **Podpis(y):**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| 1. Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |  |
| 1. Miejscowość i data |  |

Podpis należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. Skreślić niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skreślić niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-2)
3. Skreślić niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-3)
4. Skreślić niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-4)