Załącznik 3 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY (WZÓR)

UMOWA NR […]

zawarta w dniu […………………] r. w ………………………………… pomiędzy:

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA"FOSZTT" SIARKA JÓZEF

Podsarnie 87A, 34-721 Raba Wyżna

NIP 7351557140, REGON 490389290,

reprezentowanym przez: JÓZEF SIARKA,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

[……………..], zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami,

o następującej treści:

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwukomorowej suszarni do drewna

Preambuła

Zważywszy, że

- Zamawiający realizuje projekt pt. pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych trójwarstwowych, drewnianych elementów posadzkowych dedykowanych do stosowania na ogrzewaniu posadzkowym” (realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Numer naboru FENG.01.01-IP.02-002/23), zwany dalej także Projektem,

- Zamawiający jako beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz właściwymi przepisami prawa oraz wytycznymi,

- Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwukomorowej suszarni do drewna, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego nr ……………………………………………………..….., tj. zgodnie z treścią Wytycznych: „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027”.

Strony zawarły umowę o treści następującej:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy w ramach zamówienia jest:

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwukomorowej suszarni do drewna

- Przedmiot Umowy, określony w ust. 1, realizowany będzie zgodnie z wymaganiami i warunkami, określonymi w zapytaniu ofertowym (wg ogłoszenia na BK 2021 nr ……………………………………………………….), ofercie Wykonawcy i niniejszą umową.

§ 2 ZAKRES UMOWY I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Miejsce realizacji zamówienia: Podsarnie 87A, 34-721 Raba Wyżna, działka ewidencyjna nr 1535/3, obręb Podsarnie, gmina Raba Wyżna.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwukomorowej suszarni do drewna, zgodnie z:

- dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego,

- decyzją o pozwoleniu na budowę nr 746/2025 z dnia 15.07.2025 r.,

- zapytaniem ofertowym,

- ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością wymaganą przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Zakres robót obejmuje wykonanie obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności:

- wykonanie konstrukcji obiektu wraz z fundamentami i posadowieniem,

- wykonanie obudowy ścian i dachu oraz izolacji termicznych i przeciwwilgociowych,

- wykonanie instalacji elektrycznych oraz elementów technologicznych suszarni,

- wykonanie węzłów grzewczych oraz podłączeń do istniejącego źródła ciepła,

- montaż urządzeń i systemów technologicznych suszarni, w tym systemu sterowania i wentylacji,

- wykonanie wszystkich prac niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób kompleksowy, obejmujący wszystkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do osiągnięcia efektu końcowego, jakim jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użytkowania suszarnia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty robót budowlanych, materiałów, robocizny, sprzętu, transportu, organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w § 6 ma charakter ryczałtowy, obejmuje całość kosztów realizacji zamówienia i nie podlega zwiększeniu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zmian umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem umowy,

- dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy,

- nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji ani restrukturyzacji.

§ 3 TERMINY, DOSTAWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnie do ………….. miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. Termin realizacji obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych, uruchomienie obiektu oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego. Zmiana terminu możliwa jest wyłącznie w przypadkach określonych w § 13 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie i uzgodnionym z Zamawiającym. Zmiana harmonogramu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i nie stanowi zmiany umowy, o ile nie wpływa na termin realizacji.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej lub elektronicznej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i potwierdzony podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas odbioru końcowego, Zamawiający może:

- odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego, albo

- podpisać protokół z zastrzeżeniem usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie.

Za datę wykonania umowy uznaje się wówczas datę podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem charakteru i zakresu prac naprawczych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz materiałów na placu budowy, w tym ochronę przed uszkodzeniem oraz wpływem warunków atmosferycznych, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wraz z odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności:

- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i urządzeń,

- deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty (jeśli dotyczy),

- instrukcje użytkowania i eksploatacji urządzeń i instalacji (jeśli dotyczy).

§ 4 PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA I ODBIÓR KOŃCOWY

- Podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 3, jest równoznaczne z przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania.

- Wraz z podpisaniem Protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację niezbędną do prawidłowego użytkowania obiektu, w szczególności:

- dokumentację powykonawczą,

- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i urządzeń,

- deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty (jeśli dotyczy),

- instrukcje użytkowania i eksploatacji instalacji oraz urządzeń (jeśli dotyczy).

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Strony zgodnie oświadczają, że zakończenie realizacji zamówienia – rozumiane jako podpisanie bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego – nastąpi nie później niż do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego w umowie o dofinansowanie Projektu.

§ 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do terenu realizacji robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu realizacji robót w terminie umożliwiającym rozpoczęcie prac zgodnie z harmonogramem.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego przekazywania Wykonawcy niezbędnych informacji oraz podejmowania decyzji wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do udziału w odbiorach robót oraz do odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

§ 6 WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wynosi:

- ………………… zł brutto (słownie: ………………………………………),

- ………………… zł netto (słownie: ………………………………………),

- ………………… zł VAT (słownie: ………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie roboty, materiały, dostawy, usługi oraz inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wynagrodzenie nie podlega zwiększeniu, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu konieczności wykonania robót nieprzewidzianych na etapie składania oferty, chyba że zmiana zakresu umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zmian umowy.  Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli są one niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych wymaga sporządzenia protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz zawarcia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § ... niniejszej Umowy. Wykonawca wykonuje roboty zamienne lub dodatkowe w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego i zrzeka się z tego tytułu wszelkich dalszych roszczeń finansowych

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone w następujący sposób:

a) 10% wartości wynagrodzenia brutto – w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, wystawionej po podpisaniu umowy,

b) 90% wartości wynagrodzenia brutto – w terminie do 14 dni od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

Zaliczka stanowi część wynagrodzenia i podlega rozliczeniu w ramach płatności końcowej.

- Dopuszcza się zmianę harmonogramu płatności wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnego aneksu, pod warunkiem że:

- łączna wysokość zaliczek nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto,

- płatność końcowa wynosi co najmniej 20% wynagrodzenia brutto i następuje po odbiorze końcowym bez zastrzeżeń.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że umowa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, a wydatki ponoszone na jej podstawie podlegają zasadom kwalifikowalności określonym w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

§ 7 KARY UMOWNE

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową.

- Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uzyskania jego zgody.

- W przypadku braku możliwości potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty naliczonych kar w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty w terminie Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu odbioru robót lub zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Wyłączenie to nie ogranicza odpowiedzialności Stron wobec instytucji finansujących projekt, w szczególności w zakresie wpływu na kwalifikowalność wydatków.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części – według swojego wyboru – w przypadku gdy:

  - wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w terminie określonym w § 3 ust. 1 stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub gdy opóźnienie w realizacji robót przekroczy 14 dni i zagraża terminowej realizacji Projektu;

  - Wykonawca, pomimo wezwania, nie realizuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową lub przepisami prawa;

  - Wykonawca – mimo odmowy odbioru z uwagi na wady – nie usuwa wad w uzgodnionym terminie lub usuwa je nieskutecznie;

  - Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, a pomimo wezwania nie zmienia sposobu ich wykonywania;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - ogłoszona zostanie upadłość, likwidacja lub restrukturyzacja Wykonawcy;

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania;

  - realizacja umowy zagraża prawidłowej realizacji Projektu lub kwalifikowalności wydatków.

- Zamawiający może, zamiast odstąpienia od umowy, wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji, pod warunkiem że nie naruszy to harmonogramu Projektu ani zasad wynikających z umowy o dofinansowanie.

Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz – jeżeli jest to wymagane – zgody właściwej instytucji.

- Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

a) Wykonawca niezwłocznie zaprzestanie wykonywania robót;

b) Strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót;

c) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia;

d) Wykonawca zabezpieczy teren budowy i przekaże go Zamawiającemu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania obowiązków, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni roboczych.

Wezwanie zawierać będzie wskazanie uchybień oraz informację o możliwości odstąpienia od umowy.

§ 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane obejmujące cały przedmiot zamówienia, w tym w szczególności:

- roboty konstrukcyjne (fundamenty, płyta fundamentowa, elementy nośne konstrukcji),

- warstwy podbudowy i posadowienia obiektu,

- konstrukcję i obudowę ścian oraz dachu,

- izolacje termiczne i przeciwwilgociowe,

- elementy wykończeniowe,

- instalacje elektryczne oraz elementy technologiczne suszarni,

- zamontowane urządzenia i wyposażenie objęte zakresem robót.

- Okres gwarancji wynosi ……… miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy czym nie może być krótszy niż 36 miesięcy, i liczony jest od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót.

- Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanych robotach, zastosowanych materiałach, urządzeniach lub technologii wykonania, w tym w szczególności wady konstrukcyjne, nieszczelności, uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz nieprawidłowe działanie instalacji i elementów technologicznych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich ujawnionych wad i usterek w terminie:

- do 14 dni od dnia zgłoszenia – w przypadku wad nieistotnych,

- do 48 godzin od dnia zgłoszenia – w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub zagrażających bezpieczeństwu.

- W przypadku konieczności wykonania robót naprawczych wymagających dłuższego czasu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zabezpieczających oraz uzgodnienia z Zamawiającym terminu usunięcia wady.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym przedmiot zamówienia nie mógł być użytkowany z powodu wystąpienia wady.

- Zgłoszenia wad dokonywane będą przez Zamawiającego w formie dokumentowej (np. e-mail) na dane kontaktowe wskazane przez Wykonawcę.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 DOKUMENTACJA I KONTROLA

- Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia biegu tego okresu. Termin ten może ulec przedłużeniu zgodnie z decyzją instytucji właściwej dla Projektu, bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na żądanie Zamawiającego lub uprawnionych instytucji, wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji umowy oraz do przedkładania wymaganych dokumentów.

- Obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczy zarówno dokumentów w formie papierowej, jak i elektronicznej, w sposób zapewniający ich dostępność, integralność oraz możliwość udostępnienia na żądanie uprawnionych podmiotów, zgodnie z przepisami prawa oraz art. 82 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060.

- Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do udostępnienia dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy na każde żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli, w szczególności:

- instytucji zarządzającej lub pośredniczącej,

- instytucji audytowej i certyfikującej,

- Komisji Europejskiej,

- Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,

- innych uprawnionych organów krajowych i unijnych.

- Wykonawca oraz Zamawiający zapewnią podmiotom, o których mowa w ust. 4, dostęp do dokumentacji, miejsca realizacji zamówienia oraz – w zakresie niezbędnym – dokumentacji księgowej związanej z realizacją umowy.

§ 11 TAJEMNICA HANDLOWA

  - Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, dokumentów i materiałów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, które nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej oraz które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy:

    - informacji i danych, na ujawnienie których Strona wyraziła zgodę,

    - informacji i danych powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomości,

    - informacji i danych, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, w tym na żądanie właściwych organów państwowych, sądów, instytucji nadzoru lub instytucji uczestniczących w realizacji i kontroli projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie.

  - Strony zobowiązują się zapewnić, aby osoby działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, w tym pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy oraz inne osoby trzecie, również zachowały poufność informacji, o których mowa w ust. 1.

  - Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, w tym za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji poufnych bez zgody drugiej Strony.

  - Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyżej, obowiązuje również po zakończeniu realizacji Umowy lub jej rozwiązaniu – bez względu na przyczynę – przez okres 5 lat od dnia jej wygaśnięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia umowy o dofinansowanie przewidują dłuższy okres.

§ 12 OSOBY DO KONTAKTU

  - Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy, w tym podpisanie protokołów, i kontakty z drugą Stroną umowy są:

    - ze strony Zamawiającego - .............., mail: ...................., tel. ........................

    - ze strony Wykonawcy - .............., mail: ...................., tel. ........................

  - Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są upoważnione przez Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy.

  - W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub ich danych Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony, w formie dokumentowej, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, pod rygorem bezskuteczności takiej zmiany względem drugiej Strony. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 13 i staje się skuteczna z chwilą potwierdzenia otrzymania przez drugą Stronę.

§ 13 WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w pkt 9 Zapytania ofertowego (Umowa i warunki zmiany umowy), w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, a które mają wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy lub realizację Projektu.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, w następującym zakresie:

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Oferentem stroną, w tym innym oferentem lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Oferenta, ani do istotnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.

- Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Oferenta w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami niezależnymi od Stron, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, uniemożliwiającymi prawidłową realizację przedmiotu umowy, konieczna stanie się modyfikacja terminów określonych w zapytaniu bądź umowie.

- Zmiany / aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, w przypadku gdy pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający może skorzystać. Zmiana rozwiązań na równoważne lub lepsze jakościowo, pod warunkiem zachowania tożsamości przedmiotu zamówienia oraz zgodności z celem projektu.

- Strony dopuszczają możliwość wprowadzania do Umowy zmian o charakterze porządkowym, redakcyjnym lub organizacyjnym, niewpływających na zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, termin realizacji Umowy ani wynik postępowania ofertowego. W szczególności dopuszczalne jest doprecyzowanie brzmienia postanowień Umowy, poprawa oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, aktualizacja danych rejestrowych lub kontaktowych Stron, zmian numerów rachunków bankowych oraz osób upoważnionych do kontaktu i nadzoru nad realizacją Umowy, o ile zmiany te nie prowadzą do modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy ani innych istotnych postanowień Umowy.

- Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy m.in. w przypadkach, gdy:

- wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia,

- wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,

- powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji przedmiotu zamówienia,

- powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.), niezależne od Zamawiającego oraz Oferenta, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Oferenta we wcześniejszym terminie.

- w toku realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, przez które rozumie się roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do jego prawidłowej realizacji i których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, pod warunkiem że zmiany te nie prowadzą do obejścia zasady konkurencyjności.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zobowiązują się do każdorazowego udokumentowania okoliczności uzasadniających zmianę umowy w sposób umożliwiający ich ocenę zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

Wprowadzane zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy ani naruszenia zasady konkurencyjności. Zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie zmiany, w tym roboty dodatkowe lub zamienne, muszą mieścić się w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę umowy, w szczególności mających wpływ na termin realizacji, dopuszcza się jego odpowiednie wydłużenie o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie w zakresie wynikającym z udokumentowanych przeszkód w realizacji robót budowlanych.

Wszelkie zmiany wymagają udokumentowania, w szczególności w formie protokołów lub innych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności uzasadniających zmianę, podpisanych przez Strony, na podstawie których ustalone zostaną nowe warunki realizacji umowy.

W przypadku protokołów dotyczących robót zamiennych lub dodatkowych, muszą one zawierać jednoznaczne oświadczenie Wykonawcy o bezkosztowym charakterze wprowadzanych zmian względem umownego wynagrodzenia ryczałtowego

- Żadna ze zmian nie może prowadzić do naruszenia zasad kwalifikowalności wydatków, w szczególności zasad konkurencyjności, przejrzystości oraz równego traktowania wykonawców określonych w Wytycznych kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 oraz umowie o dofinansowanie projektu.

§ 14 DODATKOWE POSTANOWIENIA

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- Strony przyjmują do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca podlega wykluczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2888 z dnia 20 grudnia 2023 r., Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez prawa do odszkodowania

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………..	………………………………

Zamawiający      	Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr 1 do umowy – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 do umowy – oferta Wykonawcy