ZAPYTANIE OFERTOWE

Na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych trójwarstwowych, drewnianych elementów posadzkowych dedykowanych do stosowania na ogrzewaniu posadzkowym” (realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet Wsparcie dla przedsiębiorców, Działanie Ścieżka SMART, Numer naboru FENG.01.01-IP.02-002/23),

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwukomorowej suszarni do drewna

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

- NAZWA, ADRES I DANE ZAMAWIAJĄCEGO

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA"FOSZTT" SIARKA JÓZEF

Podsarnie 87A (kod pocztowy: 34-721 Raba Wyżna),

NIP 7351557140, REGON 490389290,

OSOBA DO KONTAKTU:

Siarka Józef  
tel.: 603-256-051
e-mail: fosztt@wp.pl

- TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Oferta musi zostać złożona w terminie do: 11.05.2026 (do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST).), na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz powinna zawierać:

  - datę i miejsce sporządzenia,

  - nazwę i adres siedziby Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),

  - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,

  - adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby),

  - oferowaną cenę netto oraz brutto, która uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (w przypadku ofert podanych w walucie innej niż PLN, wartość oferty zostanie przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu opublikowania zamówienia w BK2021),

  - termin realizacji przedmiotu zamówienia (wyrażony w miesiącach),

  - okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),

  - wyjaśnienie zakresu równoważności zaproponowanych parametrów w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 (jeśli dotyczy) – wraz z dokumentami potwierdzającymi równoważność (np. specyfikacja, katalog, certyfikat, oferta handlowa).

  - harmonogram realizacji robot,

  - inne dodatkowe informacje wskazane w treści załącznika nr 1 (jeśli dotyczy).

- Każdy Oferent powinien dostarczyć również:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych) oraz aktualny dokument rejestrowy Oferenta (np. CEIDG, KRS),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- wykaz wykonanych robót budowlanych (jeżeli wymagany w warunkach udziału w postępowaniu), wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru),

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia – w szczególności w zakresie rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy),

- inne dokumenty wymagane w treści zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy).

- Wymienione wyżej załączniki (wskazane w pkt. 2, ppkt.2) ) do oferty stanowią jej integralną część. Brak któregokolwiek z wymaganych elementów, może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zapytania. Zamawiający może, z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców, żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów i oświadczeń wymaganych treścią zapytania ofertowego, jeżeli brak ten nie powoduje konieczności zmiany treści oferty, w szczególności nie prowadzi do zmiany ceny, terminu realizacji ani zakresu świadczenia (w wyznaczonym przez siebie terminie).

- Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być opatrzone podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta. Możliwe jest podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisane odręcznie, zeskanowane i przesłane jako załącznik za pośrednictwem BK2021. Dopuszczalne są również podpisy zaufane i osobiste.

- Ofertę wraz z kompletem załączników należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, dalej: BK2021) w wyznaczonym Terminie składania ofert w BK2021. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób niż poprzez BK2021.

- Oferenci mogą przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Każda nowa wersja oferty przesłana przed upływem terminu składania będzie uznana za wersję ostateczną.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert. Zamawiający poinformuje o zakresie wprowadzonych zmian w treści zapytania ofertowego w BK2021. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z Oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego. W przypadku istotnych zmian Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu składania ofert.

- W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę, za ofertę wiążącą uznaje się ofertę złożoną jako ostatnia przed upływem terminu składania ofert.

- Poprzez termin złożenia oferty, liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego za pomocą BK2021.  Za moment złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej skutecznego przesłania za pośrednictwem BK2021, potwierdzoną komunikatem systemowym. Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

• 45000000-7 – Roboty budowlane

• 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

• 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

Podane kody CPV mają charakter pomocniczy i służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności rozstrzygające znaczenie ma opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa

- Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwukomorowej suszarni do drewna, realizowanej na działce ewidencyjnej nr 1535/3 w miejscowości Podsarnie, gmina Raba Wyżna.

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 746/2025 z dnia 15.07.2025 r.

Wskazanie w dokumentacji projektowej lub decyzji administracyjnej konkretnych rozwiązań, typów lub urządzeń ma charakter referencyjny i służy określeniu standardu technicznego. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych zapewniających nie gorsze parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe.

Zakres robót obejmuje wykonanie obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do wykonania w pełni funkcjonalnego obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, nawet jeśli nie zostały one wprost wymienione w zapytaniu.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy (art. 632 KC). Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli nie przewidział rozmiaru lub kosztów prac niezbędnych do osiągnięcia celu projektu.

- Minimalne wymagane parametry jakościowe / techniczne (lub równoważne):

- Suszarnia komorowa dwukomorowa, nawiewno-wywiewna, przeznaczona do suszenia różnych gatunków i asortymentów drewna.

- Suszarnia energooszczędna, z systemem odzysku energii cieplnej dla każdej komory suszarniczej.

- Sterowanie komputerowe z możliwością zdalnej obsługi procesu suszenia.

- Pojemność suszarni umożliwiająca załadunek min. 64 m³ drewna netto dla dwóch komór przy współczynniku wypełnienia komory ok. 36%.

- Wymiary zewnętrzne suszarni nie mniejsze niż:

- Szerokość całkowita: 11,76 m,

- Głębokość całkowita: 5,95 m,

- Wysokość całkowita: 5,45 m.

- Wymiary przestrzeni załadowczej pojedynczej komory nie mniejsze niż:

- szerokość: 5,5 m,

- głębokość: 4,0 m,

- wysokość: 4,10 m.

- kubatura załadowcza: 91 m³

- kubatura załadowcza – współczynnik wypełnienia 36%: 32 m³

- Izolacja ścian wełną skalną o grubości min. 150 mm.

- Drzwi inspekcyjne umożliwiające dostęp do komór suszarniczych.

- Mechanizm otwierania i zamykania bram załadowczych.

- System wentylacji oparty na wentylatorach rewersyjnych o mocy min. 0,9 kW, w ilości min. 6 szt. na pojedynczą komorę suszarniczą.

- Oddzielny węzeł grzewczy dla każdej komory suszarniczej.

- System pomiaru wilgotności oparty na pomiarze psychrometrycznym.

- Suszarnia spełniająca obowiązujące normy emisji hałasu.

- Suszarnia wyposażona w system odzysku energii cieplnej z procesu suszenia.

- Wyposażenie w pomieszczenie sterownicze.

- Wymagane przygotowanie fundamentu / postumentu wg planu oferowanej suszarni.

- Podłączenia instalacji do istniejącego źródła ciepła.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano rozwiązania, materiały, urządzenia lub technologie poprzez odniesienie do typów, nazw producentów lub oznaczeń, należy je traktować jako rozwiązania referencyjne.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych oraz jakościowych.

- Informacje dodatkowe:

- W zakresie adekwatnym do charakteru robót budowlanych Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający jego dostępność funkcjonalną, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określają zakres i standard robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia oraz technologie muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisach prawa.

- W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej materiałów, urządzeń lub technologii poprzez odniesienie do nazw producentów, typów lub oznaczeń, należy je traktować jako rozwiązania referencyjne określające wymagany standard jakościowy i techniczny.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych niż określone w pkt. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonawca może zastosować materiały, urządzenia lub technologie równoważne, pod warunkiem zachowania pełnej zgodności funkcjonalnej, technicznej i jakościowej z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

- Wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, w szczególności dokumentacji technicznej, kart materiałowych, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności.

- Brak wykazania spełnienia wymagań w sposób niebudzący wątpliwości może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę informacji, w tym poprzez analizę dokumentacji technicznej lub kontakt z producentami materiałów lub urządzeń.

- Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane obejmujące cały przedmiot zamówienia, w tym w szczególności:

- roboty konstrukcyjne (fundamenty, płyta fundamentowa, elementy nośne konstrukcji),

- warstwy podbudowy i posadowienia obiektu,

- konstrukcję i obudowę ścian oraz dachu,

- izolacje termiczne i przeciwwilgociowe,

- elementy wykończeniowe,

- instalacje elektryczne oraz elementy technologiczne suszarni,

- zamontowane urządzenia i wyposażenie objęte zakresem robót.

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanych robotach, zastosowanych materiałach, urządzeniach lub technologii wykonania, w tym w szczególności wady konstrukcyjne, nieszczelności, uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz nieprawidłowe działanie instalacji i elementów technologicznych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich ujawnionych wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż:

- 14 dni od dnia zgłoszenia – w przypadku wad nieistotnych,

- 48 godzin od zgłoszenia – w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub zagrażających bezpieczeństwu.

- W przypadku konieczności wykonania robót naprawczych wymagających dłuższego czasu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zabezpieczających oraz uzgodnienia z Zamawiającym terminu usunięcia wady.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym przedmiot zamówienia nie mógł być użytkowany z powodu wystąpienia wady.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 6 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ.  Termin realizacji obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych, uruchomienie obiektu oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek za datę zakończenia uznaje się datę podpisania protokołu potwierdzającego ich usunięcie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, wg Warunków zmiany Umowy określonych w pkt. 9 ZO.  W szczególności zmiana terminu może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od stron, lub konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Miejsce realizacji zamówienia: Podsarnie 87A, 34-721 Raba Wyżna (działka ewidencyjna nr 1535/3, obręb Podsarnie, gmina Raba Wyżna).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający zapewnia zachowanie zasady proporcjonalności, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania. Warunki udziału w postępowaniu są adekwatne do przedmiotu zamówienia i nie ograniczają uczciwej konkurencji. Dla zapewnienia równych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał siedzibę lub przedstawicielstwo na terenie Polski. Wykonawcy spoza Polski mogą brać udział w postępowaniu na równi z wykonawcami krajowymi.

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot czynnie prowadzący działalność gospodarczą m.in. związanej z zakresem przedmiotu zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz dokumentów rejestrowych firmy. Zamawiający na etapie oceny oferty może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających powyższe.

  - Wiedza / doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub montażu przemysłowej suszarni do drewna o charakterze komorowym, wyposażonej w system wentylacji mechanicznej oraz automatyczny system sterowania procesem suszenia.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie:

- oświadczenia (Załącznik nr 2),

- wykazu robót (Załącznik nr 4),

- dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru).

Zamawiający na etapie oceny oferty może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających powyższe.

  - Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia. Wykonawca musi dysponować sprzętem i zapleczem technicznym umożliwiającym realizację robót budowlanych objętych zamówieniem.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Zamawiający na etapie oceny oferty może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających powyższe.

  - Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który posiada zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia.  Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Zamawiający na etapie oceny oferty może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających powyższe.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym jego terminową realizację oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Zamawiający na etapie oceny oferty może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających powyższe.

- INNE POSTANOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz wariantowości cen.

- W ramach postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie oraz załącznikach do oferty, na każdym etapie postępowania..

- W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta, wpłyną wyłącznie oferty podlegające odrzuceniu, wszyscy potencjalni Wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający unieważni postępowanie i może ogłosić je ponownie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i będzie mógł odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający może także unieważnić postępowanie w takiej sytuacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od stosowania zasady konkurencyjności wyłącznie w przypadkach określonych w sekcji 3.2.3 pkt 7 Wytycznych kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 (wersja z 14.03.2025), po uprzednim sporządzeniu pisemnego uzasadnienia spełnienia przesłanek zastosowania trybu innego niż konkurencyjność.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:

- braku środków na realizację zamówienia,

- istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

- wystąpienia istotnych błędów w treści zapytania ofertowego,

- braku ofert spełniających wymagania,

Zamawiający poinformuje Oferentów o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania ofert.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  - Kryteria dopuszczające (ocena formalna):

Ocena ofert w pierwszym etapie polegać będzie na weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz warunków udziału w postępowaniu.

Ocenie podlegać będzie:

- spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5 zapytania ofertowego,

- brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy określonych w pkt 8 zapytania ofertowego,

- złożenie oferty w wyznaczonym terminie,

- przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2 zapytania ofertowego,

- złożenie wszystkich wymaganych załączników określonych w pkt 2 zapytania ofertowego,

- zgodność zakresu oferowanego zamówienia z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty i brakiem jej dalszej oceny.

Zamawiający, z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców, może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń wymaganych treścią zapytania ofertowego.

Uzupełnienie nie może prowadzić do zmiany treści oferty, w szczególności ceny, terminu realizacji ani zakresu zamówienia.

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oferta podlega odrzuceniu.

  - Kryteria punktowe:

- Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:

- Cena zamówienia - waga: 70%

- Gwarancja – waga: 30%

Końcowa liczba punktów to sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

- Cena zamówienia (max 70 pkt):

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych,

- robociznę, materiały i sprzęt,

- transport materiałów i organizację placu budowy,

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Cena oferty ma charakter ryczałtowy. Wykonawca, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów niezbędnych do pełnego, terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również kosztów robót, które nie zostały wprost wyszczególnione w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia celu i rezultatu końcowego określonego w Zapytaniu Ofertowym. W związku z powyższym, ewentualne roboty dodatkowe, zamienne lub konieczne, wynikające z wiedzy technicznej Wykonawcy lub specyfiki realizacji, nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ani wysuwania jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.

- Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną BRUTTO (z VAT).

- Cena przedmiotu zamówienia może być jedna - nie dopuszcza się wariantowości ofert. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

- Cena oferty oceniana będzie zgodnie z podanym wzorem, po uprzedniej weryfikacji, czy nie nosi znamion rażąco niskiej ceny. W przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny, oferta zostanie poddana procedurze wyjaśnień.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C= cena oferty,  na której wskazano najniższą cenę brutto wsród ocenianych ofertcena brutto wskazana na ofercie badanej*70%

- Gwarancja (max 30 pkt):

- Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy będą odrzucane jako niespełniające minimalnych wymagań Zamawiającego, bez możliwości ich uzupełnienia lub poprawy.

- Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji powyżej 60 miesięcy będą oceniane jak oferta z 60-miesięcznym okresem gwarancji (bez dodatkowych punktów).

- Okres gwarancji podlegający ocenie to liczba pełnych miesięcy gwarancji wskazana przez Oferenta w formularzu ofertowym. Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Metodologia przyznania punktów:

Liczba punktów (G) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

G= okres gwarancji wskazany w ofercie badanejnajdłuższy okres gwarancji wskazany przez Zamawiaącego jako maksymalny okres gwarancji*30%

- Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

OCENA KOŃCOWA = C+G

- Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert, kryterium decydującym o wyborze oferty będzie kryterium cena zamówienia BRUTTO.

- Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby punktów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez co najmniej dwie oferty, Zamawiający dokona ponownego przeliczenia punktów z zaokrągleniem do czwartego miejsca po przecinku. Jeżeli nadal występuje równowaga punktowa, za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która zawiera najniższą cenę brutto za realizację zamówienia.

- Wykluczenia – Ocena WYKLUCZEŃ dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów rejestrowych, odpisów KRS, CEIDG, oświadczeń członków organów, a także innych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do oceny braku powiązań lub sankcji itp.

  - Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,  str. 1).

Podstawa prawna: Sekcja 3.2.3 pkt 2 i 6 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności  wydatków na lata 2021–2027 (wersja z marca 2025 r.).

- Umowa i Warunki zmiany umowy

    - Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

    - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, spełniających kryteria.

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, w następującym zakresie:

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Oferentem stroną, w tym innym oferentem lub instytucją nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Oferenta, ani do istotnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.

- Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Oferenta w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami niezależnymi od Stron, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, uniemożliwiającymi prawidłową realizację przedmiotu umowy, konieczna stanie się modyfikacja terminów określonych w zapytaniu bądź umowie.

- Zmiany / aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, w przypadku gdy pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający może skorzystać. Zmiana rozwiązań na równoważne lub lepsze jakościowo, pod warunkiem zachowania tożsamości przedmiotu zamówienia oraz zgodności z celem projektu.

- Strony dopuszczają możliwość wprowadzania do Umowy zmian o charakterze porządkowym, redakcyjnym lub organizacyjnym, niewpływających na zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, termin realizacji Umowy ani wynik postępowania ofertowego. W szczególności dopuszczalne jest doprecyzowanie brzmienia postanowień Umowy, poprawa oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, aktualizacja danych rejestrowych lub kontaktowych Stron, zmian numerów rachunków bankowych oraz osób upoważnionych do kontaktu i nadzoru nad realizacją Umowy, o ile zmiany te nie prowadzą do modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy ani innych istotnych postanowień Umowy.

- Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy m.in. w przypadkach, gdy:

- wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia,

- wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,

- powstały opóźnienia na wcześniejszych etapach realizacji przedmiotu zamówienia,

- powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe, itp.), niezależne od Zamawiającego oraz Oferenta, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Oferenta we wcześniejszym terminie.

- w toku realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, przez które rozumie się roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do jego prawidłowej realizacji i których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, pod warunkiem że zmiany te nie prowadzą do obejścia zasady konkurencyjności.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

    - Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zobowiązują się do każdorazowego udokumentowania okoliczności uzasadniających zmianę umowy w sposób umożliwiający ich ocenę zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

Wprowadzane zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy ani naruszenia zasady konkurencyjności. Zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie zmiany, w tym roboty dodatkowe lub zamienne, muszą mieścić się w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę umowy, w szczególności mających wpływ na termin realizacji, dopuszcza się jego odpowiednie wydłużenie o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie w zakresie wynikającym z udokumentowanych przeszkód w realizacji robót budowlanych.

Wszelkie zmiany wymagają udokumentowania, w szczególności w formie protokołów lub innych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności uzasadniających zmianę, podpisanych przez Strony, na podstawie których ustalone zostaną nowe warunki realizacji umowy.

    - Zmiany umowy mogą być wprowadzane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, poprzedzonego uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem wskazującym podstawę oraz zakres zmiany.

- Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA"FOSZTT" SIARKA JÓZEF

Podsarnie 87A (kod pocztowy: 34-721 Raba Wyżna),

NIP 7351557140, REGON 490389290,

Siarka Józef

tel.: 603-256-051

e-mail: fosztt@wp.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa krajowego i unijnego, w szczególności z Wytycznych kwalifikowalności wydatków 2021–2027 oraz ustawy o rachunkowości.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”,

  - Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy).

  - Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się Wykonawcy.

  - Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

  - Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

  - Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

  - Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani / Pana,

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - Informacje zawarte w ofercie mogą podlegać udostępnieniu zgodnie z zasadą jawności wynikającą z Wytycznych kwalifikowalności oraz obowiązku informacyjnego nałożonego na beneficjentów funduszy UE. Dane osobowe mogą być przekazywane do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucji udzielającej dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, a także do innych uprawnionych instytucji krajowych i unijnych sprawujących funkcje kontrolne i audytowe.

- Postanowienia końcowe

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, zadawanie pytań oraz wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Oferentami, odbywa się pisemnie wyłącznie za pośrednictwem systemu BK2021. Wyjątkowo, korespondencja dotycząca wyjaśnień lub uzupełnień treści złożonych ofert może być prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany w niniejszym zapytaniu fosztt@wp.pl), wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Oferenci mają prawo do zadawania pytań do treści zapytania ofertowego poprzez BK2021 nie później niż 3 dni kalendarzowe przed terminem złożenia ofert.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na otrzymane pytania poprzez BK2021 niezwłocznie pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż w terminie określonym w punkcie 2.

- W przypadku gdy pytanie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 2, pozostanie bez rozpatrzenia.

- Zamawiający opublikuje informację o wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności (BK2021), w tym samym miejscu, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

- Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie i publikację danych Oferenta oraz oferowanych warunków realizacji zamówienia określonych w ofercie z wyłączeniem informacji uznanych przez Oferenta za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Oferent musi zawrzeć w formularzu ofertowym informację, które z dostarczonych dokumentów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty we własnym zakresie. Oferenci zobowiązują się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.

- Załączniki

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy

- Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- Decyzja o pozwoleniu na budowę