Kraków, dnia 19.03.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2026

na wykonanie usługi rozwoju aplikacji

I. ZAMAWIAJĄCY

KOLOMOLO Sp. z o.o.

ul. Grzegórzecka 8/2,

31-530 Kraków,

NIP: 76762613454

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

- Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

- Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu, którego Zamawiający jest wnioskodawcą.

Numer naboru - FENG.01.01-IP.02-001/26

Wnioskodawca-  KOLOMOLO Sp. z o.o.

III. KOD CPV

72316000-3 Usługi analizy danych

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rozwoju aplikacji składającej się z następujących zadań:

Zadanie 1. Opracowanie technologii pozyskiwania danych z urządzeń CPAP w czasie rzeczywistym (Badania przemysłowe) - czas trwania: 01/11/2026 - 31/07/2027 (9 miesięcy)

•	Podzadanie 1. Prototyp interfejsu BLE-SD (01/11/2026 - 31/01/2027, 3 miesiące): Opracowanie wczesnego prototypu interfejsu internetowego do monitorowania w celu wizualizacji telemetrii BLE w czasie rzeczywistym podczas testów, stworzenie pulpitów diagnostycznych dla inżynierów oraz wdrożenie narzędzi do wizualizacji wyników testów na potrzeby raportowania walidacyjnego. Opracowanie interfejsu diagnostycznego dla lekarzy służącego do przeglądania prototypowych danych testowych, stworzenie zaawansowanych pulpitów walidacyjnych z wizualizacjami statystycznymi oraz wdrożenie bezpiecznych kontroli dostępu do danych dla procesów przeglądu klinicznego

•	Podzadanie 2. Kompatybilność z wieloma urządzeniami (01/02/2027 - 31/07/2027, 6 miesięcy): Rozszerzenie interfejsu monitorowania w celu wyświetlania pól telemetrycznych specyficznych dla urządzenia, utworzenie pulpitów wyników testów zgodności pokazujących status walidacji dla poszczególnych urządzeń oraz wdrożenie narzędzi do wizualnego testowania regresji w celu zapewnienia spójności interfejsu użytkownika na różnych typach urządzeń. Opracowanie pulpitów porównawczych urządzeń dla inżynierów i lekarzy, stworzenie narzędzi wizualizacyjnych pokazujących charakterystykę telemetryczną poszczególnych urządzeń oraz wdrożenie zautomatyzowanych interfejsów raportowania testów. Opracowanie narzędzi dla lekarzy służących do przeglądania wyników walidacji zgodności

Zadanie 2. Opracowanie i wytrenowanie modeli uczenia maszynowego na podstawie danych telemetrycznych CPAP (Badania przemysłowe) - czas trwania: 01/08/2027 - 30/04/2028 (9 miesięcy)

•	Podzadanie 3. Zatwierdzenie etyczne i rekrutacja wolontariuszy (01/08/2027 - 30/09/2027, 2 miesiące): Opracowanie internetowego interfejsu do rejestracji wolontariuszy, stworzenie cyfrowych formularzy zgody oraz wdrożenie procesów rejestracji uczestników. Stworzenie komponentów interfejsu użytkownika wspierających proces rekrutacji wolontariuszy i dostarczania urządzeń. Opracowanie panelu zarządzania wolontariuszami do śledzenia statusu rejestracji, stworzenie bezpiecznych interfejsów do przeglądania walidacji telemetrii uczestników oraz wdrożenie systemów zgłoszeń pomocy technicznej do rozwiązywania problemów. Opracowanie narzędzi administracyjnych do zarządzania grupą wolontariuszy

•	Podzadanie 4. Ciągłe przechwytywanie danych zakończone (01/10/2027 - 31/10/2027, 1 miesiąc): Wdrożenie interfejsu wizualizacji telemetrii dla wolontariuszy, stworzenie pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym pokazujących stan przechwytywania danych oraz opracowanie komponentów interfejsu użytkownika służących do wysyłania alertów. Umożliwienie uczestnikom i personelowi pomocniczemu monitorowania stanu transmisji danych. Opracowanie pulpitu operacyjnego do monitorowania stanu potoku pozyskiwania danych, stworzenie interfejsów ostrzegających o przekroczeniu opóźnień/przepustowości oraz wdrożenie wizualizacji raportów zgodności. Opracowanie narzędzi administracyjnych do monitorowania infrastruktury produkcyjnej

•	Podzadanie 5. Budowa bazy wiedzy LLM (RAG) (01/11/2027 - 31/12/2027, 2 miesiące): Opracowanie interfejsów frontendowych do testowania i walidacji zapytań do bazy wiedzy. Tworzenie wewnętrznych narzędzi do przeglądu korpusu i weryfikacji metadanych, wspierających pracę zespołu kuratorów. Opracowanie wewnętrznych narzędzi do selekcjonowania treści i interfejsów administracyjnych do zarządzania korpusem. Stworzenie pulpitów wizualizacyjnych do monitorowania wskaźników wyszukiwania i wsparcia integracji CI/CD w zautomatyzowanych procesach oceny

•	Podzadanie 6. Integracja LLM z telemetrią i zabezpieczeniami (01/01/2028 - 29/02/2028, 2 miesiące): Opracowanie interfejsów opinii użytkowników służących do zgłaszania niebezpiecznych reakcji. Wdrożenie wskaźników bezpieczeństwa i wyświetlaczy ostrzegawczych w interfejsie użytkownika, zapewniających świadomość użytkownika w przypadku aktywacji barier ochronnych. Opracowanie panelu bezpieczeństwa do monitorowania aktywacji barier ochronnych i wskaźników wydajności modelu. Stworzenie interfejsów administracyjnych do przeglądania oznaczonych interakcji i wdrożenie systemów zbierania opinii użytkowników

•	Podzadanie 7. Podstawowy model uczenia maszynowego (01/03/2028 - 31/03/2028, 1 miesiąc): Opracowanie wewnętrznych narzędzi do wizualizacji modeli ML służących do śledzenia eksperymentów. Stworzenie interfejsów do przeglądania prognoz modeli podczas fazy rozwoju. Opracowanie pulpitów nawigacyjnych do śledzenia eksperymentów oraz interfejsów wizualizacji MLflow. Stworzenie narzędzi administracyjnych do przeglądania wskaźników wydajności modeli oraz wsparcia dla testowania stubów wdrożeniowych

•	Podzadanie 8. Ocena kliniczną LLM (01/03/2028 - 30/04/2028, 2 miesiące): Opracowanie interfejsu oceny przeznaczonego dla lekarzy z bezpiecznym uwierzytelnianiem. Wdrożenie widżetów oceny, formularzy do wprowadzania komentarzy i śledzenia postępów w ramach procesu ślepej oceny. Opracowanie panelu oceny wyświetlającego rozkład ocen, zgodność między oceniającymi oraz analizę czasu poświęconego na wykonanie zadania. Stworzenie interfejsów administracyjnych do zarządzania dostępem lekarzy i monitorowania postępów w ocenie.

Zadanie 3. Integracja i skalowanie rozwiązania (Prace rozwojowe) - czas trwania: 01/05/2028 - 31/10/2028 (6 miesięcy)

•	Podzadanie 9. Fuzja ML-LLM dla spersonalizowanych porad (01/05/2028 - 31/05/2028, 1 miesiąc): Integracja punktów końcowych API ML-LLM fusion z interfejsem czatu dla pacjentów, zapewniająca płynne wyświetlanie spersonalizowanych porad z odpowiednim formatowaniem i zastrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wdrożenie obsługi błędów frontendu w przypadku awarii usługi fusion. Opracowanie komponentów interfejsu przeznaczonych dla lekarzy, służących do przeglądania wyników połączenia ML-LLM, w tym wdrożenie pulpitów nawigacyjnych wyświetlających zarówno surowe wskaźniki ML, jak i wygenerowane porady dla pacjentów. Zapewnienie monitorowania i walidacji jakości połączenia przez użytkowników klinicznych poprzez intuicyjne widoki analityczne

•	Podzadanie 10. Profesjonalna kalibracją ML Insights (01/06/2028-31/07/2028, 2 miesiące): Opracowanie komponentów frontendowych dla portalu kalibracji eksperckiej, stworzenie intuicyjnych interfejsów dla lekarzy do przeglądania zanonimizowanych segmentów i przesyłania ocen. Wdrożenie przyjaznych dla użytkownika formularzy do oceny w skali Likerta i zbierania jakościowych opinii. Stworzenie pulpitów nawigacyjnych dla lekarzy służących do wizualizacji wyników kalibracji eksperckiej, w tym wskaźników zgodności między oceniającymi, statystyk kappa Cohena i wzorców rozbieżności. Wdrożenie interaktywnych narzędzi dla klinicystów umożliwiających przeglądanie danych kalibracyjnych i zaleceń dotyczących dostosowania modelu

•	Podzadanie 11. Wersja beta (01/08/2028 - 30/09/2028, 2 miesiące): Wdrożenie aktualizacji interfejsu dla pacjentów z integracją widgetu opinii w aplikacji, zapewniającego płynne działanie podczas aktywacji wersji beta. Monitorowanie wskaźników wydajności frontendu i wdrażanie szybkich poprawek problemów związanych z interfejsem użytkownika/doświadczeniem użytkownika zgłaszanych przez wolontariuszy. Wdrożenie interfejsu moderacyjnego dla lekarzy do monitorowania wersji beta, w tym implementacja pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym do nadzoru klinicznego nad interakcjami z pacjentami. Zapewnienie integracji pomocy technicznej z całodobową funkcją segregacji zgłoszeń oraz opracowanie narzędzi analitycznych do śledzenia wskaźników zaangażowania wolontariuszy

•	Podzadanie 12. Walidacja końcowa (01/10/2028 - 31/10/2028, 1 miesiąc): Archiwizacja kodu frontendu wraz z obszerną dokumentacją, zapewniająca prawidłowe wersjonowanie kodu źródłowego interfejsu dla pacjentów oraz przewodników wdrożeniowych. Wkład w postaci dowodów walidacji UI/UX do końcowego raportu z dotacji. Archiwizacja dokumentacji interfejsu przeznaczonego dla lekarzy, w tym specyfikacji pulpitu analitycznego i raportów z audytu bezpieczeństwa. Włączenie dowodów zgodności z WCAG i wdrożenia uwierzytelniania dwuskładnikowego do regulacyjnej dokumentacji technicznej.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

- spełnią   warunki   określone   w   niniejszym Zapytaniu ofertowym,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

•	posiadają doświadczenie w projektowaniu i budowie aplikacji webowych do wizualizacji danych medycznych w czasie rzeczywistym (React, TypeScript lub podobne)

•	posiadają umiejętność tworzenia pulpitów nawigacyjnych dla danych telemetrycznych - wykresy szeregów czasowych, alerty, statusy urządzeń

•	posiadają doświadczenie w integracji z API backendowymi (REST, WebSocket) do przesyłania danych z urządzeń IoT

•	posiadają znajomość wymogów dostępności (WCAG 2.1 AA) i bezpieczeństwa aplikacji medycznych (uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kontrola dostępu)

•	posiadają doświadczenie w budowie interfejsów dla użytkowników klinicznych (lekarze, terapeuci) z uwzględnieniem specyfiki przepływów pracy medycznej

- Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w:

- pkt V.1. a) - c) zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 przed upływem terminu składania ofert

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie V.1.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja usługi zakończy się najpóźniej do dnia 31.10.2028 r. przy czym:

Zadanie 1 zostanie wykonane do dnia: 31/07/2027

Zadanie 2 zostanie wykonane do dnia: 30/04/2028

Zadanie 3 zostanie wykonane do dnia: 31/10/2028

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

- Wraz z formularzem ofertowym Oferent powinien dostarczyć wypełnione i podpisane:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym stanowiący załącznik nr 2.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl do 26.03.2026 r.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów postępowania.

IX. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia następnego po dniu otwarcia ofert.

X. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena netto 100 %

- Cena netto w PLN

Przez kryterium „Cena netto w PLN, Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta

cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Liczba   
   punktów w ramach kryterium „Cena netto w PLN” będzie obliczana na podstawie    
   następującego wzoru:

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia

Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

Oferta za kryterium „cena netto w PLN” może otrzymać maksymalnie 100 pkt

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.08.2026 r. a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XII. INFORMACJA ODNOŚNIE ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH,

UZUPEŁNIAJĄCYCH

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XIII. 	 INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB

KAPITAŁOWYCH

- W postępowaniu nie mogą uczestniczyć Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XIV. 	 ZMIANY UMOWY LUB WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na etapie ustalania warunków zamówienia lub podpisywania z wybranym Wykonawcą umowy oraz w przyjętych warunkach zamówienia lub w zawartej umowie w tym w szczególności przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia wynagrodzenia, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia, z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

- zmiana uwarunkowań prawno-administracyjnych.

- zmiana   Wytycznych   w   zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach   Europejskiego   Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązujących dla zawartych umów i wymagających zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą;

- zmiana w interpretacjach Wytycznych;

- zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;

- zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień umowy przez obie jej strony;

- zmiana związaną z koniecznością likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

- zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana   postanowień   w   umowie   nie   prowadzi   do   zmiany charakteru   umowy   lub   w lepszy   sposób zabezpieczy cele projektu;

- zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;

- zmiana   terminu   wykonania   zamówienia, w   przypadku gdy konieczność   zmiany   wynikać   będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu;

- zmiana w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonym przez Strony.

- zmiana   rozwiązań   technologicznych.

- niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami umowy.

- Warunkiem tego jest zgoda obydwu stron umowy oraz ewentualna zgoda Instytucji Pośredniczącej.

XV. 	 WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbiorów lub faktury Wykonawcy wystawione Zamawiającemu.

XVI. 	 WYKLUCZENIA

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,

- złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań

osobowych lub kapitałowych.

2)	W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), ustanowiono ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.”

Weryfikacja braku wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia znajdującego się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

3)	Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy , w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”

XVII. 	 DODATKOWE INFORMACJE

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałym Oferentom szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów przedmiotu zamówienia.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert: zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

- Informacja o wynikach postępowania nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o zawarciu umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje roszczenie z tego tytułu, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę

- Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

XVIII. KONTAKT

Renata Witebska

e-mail: invoice@kolomolo.com

tel. 785 057 955

XI.	Ochrona danych osobowych (RODO)

Obowiązek informacyjny po stronie zamawiającego dotyczący danych osobowych wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez wykonawców i przekazanych zamawiającemu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)	Administratorem danych osobowych jest KOLOMOLO Sp. z o.o.

2)	Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności oraz w celu zawarcia i realizacji umowy z wykonawcą.

3)	Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: Umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

4)	Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Umową o dofinansowanie, przez okres 10 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia oferty i zawarcia umowy.

5)	W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6)	Osoba fizyczna posiada:

a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (prawo do graniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej; lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lun państwa członkowskiego),

c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

7)	Osobie fizycznej nie przysługuje:

a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy 2 wersje językowe;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 2 wersje językowe;