Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

[miejscowość, data]

FORMULARZ OFERTOWY

- Oznaczenie oferenta

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres email |  |

- Oznaczenie zamawiającego:

Słoneczko V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres siedziby: ul. Szubińska 13, 87-100 Toruń

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784000, NIP: 8911632269, REGON: 383201954

- Pozostałe informacje

- W związku z opublikowaniem z Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego przedmiotem którego jest świadczenie usług zarządzania realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie niezbędnych projektów, dostawa, montaż, uruchomienie kompletnego stacjonarnego magazynu energii o mocy nie mniejszej niż 80MW oraz pojemności nie mniejszej niż 320 MWh oraz budową infrastruktury towarzyszącej oraz świadczeniem usług O&M”, które zostanie zrealizowane w ramach programu priorytetowego nr 1.15 „Transformacja energetyczna Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poniżej składamy ofertę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu ww. zadania inwestycyjnego.

- Oferent niniejszym zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto PLN [_] (słownie: [_]), na która składa się z następujących pozycji:

Etap I: 	przystąpienie do realizacji zadań z zakresu 1.1 i 1.2. określonego w pkt III.III Zapytania Ofertowego - w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentacji od Zamawiającego.

Etap II: 	uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę Instalacji BESS wraz z GPO oraz linii WN.

Etap III: 	zakończenie dostaw Instalacji BESS i transformatora mocy.

Etap IV: 	uzyskanie pozwolenia na podanie napięcia (EON).

Etap V:	odbiór wstępny (PAC) wraz z ION.

Etap VI: 	wsparcie w okresie gwarancyjnym: tj. od PAC do FAC (nie krócej niż do 31 grudnia 
2032 r.)

- Informacja dot. kryteriów oceny ofert

| CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Wartości |
| Cena PLN (polskich złotych) |  |
| Referencje – doświadczenie w obszarze zarządzania budową |  |
| Referencja – doświadczenie w procesie zarządzania finansami inwestycji |  |
| Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |  |

- Oferent przedstawi, w formie odrębnego dokumentu stanowiącego załącznik do oferty, cenę całkowitą z uwzględnieniem poszczególnych części zamówieni.

- Oferent niniejszym oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym przez zamawiającego,

- okres związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni,

- w przypadku wybrania oferty oferenta jako najkorzystniejszej, zobowiązuje się on do zawarcia umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

- wszystkie zamieszczone w ofercie informacje są aktualne na dzień jej złożenia,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenia, a także zasoby do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zobowiązuję/ zobowiązujemy* się wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: 	[_]

Data wykonania poszczególnych etapów zamówienia:

Etap I:

Etap II:

Etap III:

Etap IV:

Etap V:

Etap VI:

Przez „datę wykonania” poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę wykonania usługi właściwych dla danego etapu zamówienia, potwierdzoną podpisanym przez Strony protokołem zdawczo – odbiorczego. Faktyczny moment wykonania usługi może być inny, stosownie do stanu zaawansowania inwestycji i tempa prac Generalnego Wykonawcy. Szczegółowe zasady odbiorów etapów i rozliczeń zostaną określone w ramach umowy zawartej z oferentem.

- Oświadczam / oświadczamy*, że niniejsza oferta uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w związku z realizacją zamówienia.

- Oświadczam / oświadczamy*, że żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach numer od [_] do [_] stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione.*

- Oświadczam / oświadczamy*, że ofertę składamy na [_] stronach.

- Wadium w kwocie PLN 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w dniu [_] w formie [_]. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy prowadzony w [_] o numerze [_]. Wadium należy zwrócić na następujący numer rachunku bankowego oferenta: [_].

- W przypadku wyboru załączonej oferty jako najkorzystniejszej, niniejszym zobowiązuję / zobowiązujemy* się do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie [_] w formie [_].

- Wykaz dokumentów załączonych do formularza ofertowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________

Miejscowość, data

_________________________

Podpis wraz z pieczęcią

*niepotrzebne skreślić