Załącznik Nr 1

do zapytania DBE6.262.2.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi aktualizacji Metodyki oceny poziomu dojrzałości resortu finansów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie oceny na podstawie zaktualizowanej Metodyki na potrzeby realizacji Porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10-CR.01-001/24/0023/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025 w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Rząd”.

## Etap I – wykonanie aktualizacji Metodyki realizacji w resorcie finansów ocen poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania infrastrukturą IT

- Identyfikacja potrzeb Zamawiającego w oparciu o obowiązującą u Zamawiającego „Metodykę realizacji w resorcie finansów ocen poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania infrastrukturę IT” (zwana dalej Metodyką) oraz weryfikacja udostępnionych wyników:

- dotychczasowych audytów cyberbezpieczeństwa (wewnętrznych i zewnętrznych),

- oceny poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa opartej o standard NIST Cybersecurity Framework.

- Analiza udostępnionej przez Zamawiającego posiadanej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji (w tym audytów bezpieczeństwa), teleinformatycznego, cyberbezpieczeństwa oraz obowiązującej Metodyki, polityki, standardy, procedury, metodyki itp.

- Opracowanie założeń do aktualizacji obowiązującej u Zamawiającego Metodyki. Aktualizacja Metodyki powinna zapewnić jej skuteczność, adekwatność, a także zgodność ze znowelizowaną ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i regulacjami unijnymi (np. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/2690 z dnia 17 października 2024 r.).

- Realizacja przez Wykonawcę warsztatów z przedstawicielami zespołów realizujących zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa w resorcie finansów,  mającego na celu przedstawienie propozycji do aktualizacji Metodyki.

- Aktualizacja Metodyki. Metodyka powinna być rozszerzeniem obowiązującej w resorcie finansów Metodyki prowadzenia audytu bezpieczeństwa oraz zgodna co do formy i wymagań określonych w tym dokumencie. W szczególności powinna określać:

- cel oceny,

- zakres oceny,

- kryteria oceny,

- częstotliwość oceny (harmonogram),

- priorytety realizacji oceny,

- macierz odpowiedzialności w zakresie realizacji oceny,

- narzędzia do prowadzenia ocen (w tym kwestionariusze oparte na kryteriach oceny oraz propozycje wspierających rozwiązań informatycznych),

- zakres i formę raportowania.

- Projekt zaktualizowanej Metodyki powinien być dostarczony w formie elektronicznej, w terminie do 3 tygodni od podpisania umowy, nie później niż do 23  kwietnia 2026 r.

- Akceptacja i odbiór przekazanych produktów nastąpi z uwzględnieniem 7 dni roboczych przewidzianych na zastrzeżenia Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi warsztat mający na celu prezentację i omówienia zaktualizowanej Metodyki dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Warsztaty mogą być przeprowadzone on-line z wykorzystaniem telekonferencji lub w siedzibie Zamawiającego.

## Etap II - wykonanie usługi oceny gotowości resortu finansów do spełnienia wymogów dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej uKSC 2.0), na podstawie zaktualizowanej Metodyki z Etapu I.

- Zakres czynności w Etapie II:

- przeprowadzenie oceny, polegającej na weryfikacji poziomu dostosowania  resortu finansów na podstawie badania w wybranych jednostkach resortu finansów tj.: Ministerstwie Finansów i Centrum Informatyki Resortu Finansów, do wymagań dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0, poprzez analizę dokumentacji, zastosowanie wywiadów i list kontrolnych oraz wykonanie niezbędnych testów;

- opracowanie raportu wskazującego niezgodności i obszary do doskonalenia, rekomendacje, wykaz wymaganych zmian organizacyjno-technicznych, a także zawierającego ocenę stanu przygotowań resortu finansów do spełnienia tych wymagań;

- przygotowanie, na podstawie wyników oceny, roadmapy rekomendowanych inicjatyw w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze wskazaniem priorytetów poszczególnych działań oraz oszacowaniem budżetu niezbędnego na ich realizację;

- przeprowadzenie warsztatu on-line z wykorzystaniem telekonferencji lub w siedzibie Zamawiającego, mającego na celu prezentację i omówienie wyników oceny oraz roadmapy rekomendowanych inicjatyw.

- Ocena obejmuje dwie jednostki organizacyjne:

- Ministerstwo Finansów,

- Centrum Informatyki Resortu Finansów.

- Zakres oceny powinien być adekwatny do usług realizowanych przez jednostki objęte badaniem, a w przypadku Centrum Informatyki Resortu Finansów z uwzględnieniem specyfiki usług świadczonych na rzecz jednostek resortu finansów tj.: Ministerstwa Finansów, izb administracji skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, Krajowej Informacji Skarbowej.

- Jednostki o których mowa w ust. 2  działają w ramach tego samego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (dalej SZBI), który jest centralnie wdrożony i rozwijany. SZBI, w tym Polityka Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów, został wprowadzony  Zarządzeniem MF (wraz z późn. zm) i jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie KRI oraz normą ISO/IEC 27001.

- Zgodnie z obowiązującymi zasadami i praktykami stosowanymi w resorcie finansów, metodyka i program prowadzenia oceny powinny uwzględniać wymagania zawarte w szczególności w standardzie NIST Cybersecurity Framework 2.0 oraz normach ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 22301 w odniesieniu do wymagań dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0.

- Metodyka i program prowadzenia oceny muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów, oraz zapewnienia zgodności z ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, NIST Cybersecurity Framework 2.0. W przypadku braku akceptacji, zaproponowanej przez Wykonawcę metodyki i programu Zamawiający przekaże uwagi do ponownej analizy. Wykonawca po dokonaniu aktualizacji dokumentów, przedstawi Zamawiającemu uzupełnioną metodyką i program przeprowadzenia oceny.

- Użycie dedykowanych narzędzi informatycznych wspierających ocenę musi być uzgodnione z Zamawiającym przed ich wykorzystaniem.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości nagrywania wywiadów z przedstawicielami Zamawiającego.

- Pełna dokumentacja z przeprowadzonej oceny, w szczególności kryteria oceny, listy kontrolne oraz szczegółowy opis zastosowanego sposobu oceny, muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w formie zapewniającej możliwość ponownego wykorzystania w ramach ciągłego procesu doskonalenia zabezpieczeń w resorcie finansów, by na tej podstawie wskazywać zmiany poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym skuteczności realizacji wymagań wynikających z dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do utrwalenia, w postaci zapisu audiowizualnego, z wyłączeniem wizerunków przedstawicieli Wykonawcy, przebiegu warsztatu mającego na celu prezentację i omówienie wyników oceny oraz roadmapy rekomendowanych inicjatyw.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu poniższe produkty:

- dokumentacja z przeprowadzonej oceny, w szczególności kryteria oceny, listy kontrolne oraz szczegółowy opis zastosowanego sposobu badania;

- raport wskazujący niezgodności i obszary do doskonalenia, rekomendacje oraz wykaz wymaganych zmian organizacyjno-technicznych, a także zawierający ocenę stanu przygotowań resortu finansów do tych wymagań;

- roadmapę rekomendowanych inicjatyw w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze wskazaniem priorytetów działań oraz  oszacowaniem budżetu niezbędnego na ich realizację;

- materiały pomocnicze (w tym konspekt i prezentacja) wykorzystywane w trakcie warsztatów, mających na celu omówienie wyników oceny oraz roadmapy rekomendowanych inicjatyw.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu produkty, o których mowa w ust. 11 w wersji elektronicznej, pliki w formacie pdf oraz edytowalnej jako pliki w formacie MS Office w terminie do 3 czerwca 2026 r. Akceptacja i odbiór przekazanych produktów nastąpi z uwzględnieniem 7 dni roboczych przewidzianych na zastrzeżenia Zamawiającego.

## Harmonogram prac

- Po zawarciu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych, posiadaną dokumentację z zakresu bezpieczeństwa informacji (w tym audyty bezpieczeństwa, oceny dojrzałości), teleinformatycznego, cyberbezpieczeństwa oraz obecnie obowiązującą Metodykę, (polityki, standardy, procedury, metodyki, itp.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia usługi z Etapu I i II.

- Po zawarciu umowy Wykonawca przygotuje, w terminie 4 dni roboczych propozycje do harmonogramu realizacji usługi z Etapu I i II. W harmonogramie zostaną określone szczegółowe terminy realizacji poszczególnych działań, w tym:

- przygotowanie oceny (w tym zatwierdzenie przez Zamawiającego metodyki i programu prowadzenia oceny oraz użycie ewentualnych dedykowanych narzędzi informatycznych);

- przeprowadzenie i zakończenie oceny;

- przekazanie dokumentacji z przeprowadzonej oceny, raportu zawierającego niezgodności i obszary do doskonalenia, rekomendacje, wykaz wymaganych zmian organizacyjno-technicznych oraz  ocenę stanu przygotowań resortu finansów do spełnienia wymagań dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0;

- przekazanie  roadmapy rekomendowanych inicjatyw w zakresie cyberbezpieczeństwa;

- akceptacja i odbiór przekazanych produktów z uwzględnieniem 7 dni roboczych przewidzianych na zastrzeżenia Zamawiającego;

- realizacja warsztatów i omówienie wyników.

- Ostateczny harmonogram realizacji usługi zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz.U. z 2022 r. poz. 19 i 80)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie krajowych ramy interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773)