# Załącznik nr 5

do zapytania DBE6.262.2.2026

Umowa nr  ………………

zawarta .........................…  w Warszawie

pomiędzy:

SKARBEM  PAŃSTWA – MINISTERSTWEM FINANSÓW

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,

NIP 526 025 02 74, REGON 000002217

reprezentowanym przez

……………………………….

działającego na podstawie…………,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest:

- wykonanie usługi aktualizacji Metodyki realizacji w resorcie finansów ocen poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania infrastrukturą IT – Etap I;

- wykonanie usługi oceny gotowości resortu finansów do spełnienia wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dalej dyrektywa NIS 2) i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej uKSC 2.0), na podstawie zaktualizowanej Metodyki z Etapu I – Etap II.

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ramach realizacji Porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10-CR.01-001/24/0023/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025 w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Rząd”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd.

§ 2.

Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona i dostarczy Przedmiot Umowy:

- dot. Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 kwietnia 2026 r.;

- dot. Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) w terminie do 10 czerwca 2026 r.

### § 3.
Sposób realizacji Przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

- Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny realizacji Umowy na każdym jej etapie.

- Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w umówionym terminie lub w sposób określony w Umowie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności określonej w § 7 lub § 8.

- Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy po zakończeniu Etapu I i Etapu II, który będzie polegał na sprawdzeniu zgodności ze szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz  Umową. Odbiór zostanie potwierdzony przez przedstawicieli Stron podpisaniem bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odniesienia się do zgłoszonych uwag i poprawienia Przedmiotu Umowy w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni, liczonych od dnia zgłoszonych uwag przez Zamawiającego, przy czym dodatkowy termin wskazany w niniejszym ustępie nie może naruszyć terminu wskazanego w § 2.

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje zasady określone w Klauzuli sankcyjnej, stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy.

### § 4
Wartość Umowy i wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy, uwzględniająca wszelkie koszty, w szczególności wykonanie Przedmiotu Umowy, gwarancję, opłaty i podatki, w tym wartość należnego podatku od towarów i usług (VAT) wynosi …….. zł netto (słownie……………) tj. ……….brutto  (słownie:…………).

- Płatność będzie realizowana  po dokonaniu odbioru I Etapu i II Etapu Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.

- Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej na następujące dane Zamawiającego: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, NIP: 5260250274.

- Strony zgodnie oświadczają, że od dnia …………………. Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur KSeF (dalej „KSeF”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) oraz przepisami wykonawczymi. Faktury przesłane i odebrane za pośrednictwem KSeF będą stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami.

- W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.

- Dla faktur wystawionych w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

- W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury VAT ustrukturyzowanej, tj. dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline-niedostępność KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zakończenia niedostępności systemu.

- W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu – tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej oraz do jej przesłania do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.

- Fakturę elektroniczną, o której mowa w ust. 11, należy przesłać na adres e-mail:

kancelaria@mf.gov.pl. Faktura powinna zostać opatrzona kodami weryfikującymi (kodami QR) umożliwiającymi dostęp do faktury (kod QR z napisem „OFFLINE” oraz weryfikację tożsamości wystawcy (KOD QR z napisem „CERTYFIKAT”, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na adres e-mail:kancelaria@mf.gov.pl.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury elektronicznej oraz jej przesłania na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl.

- W przypadku niedochowania terminu przesłania faktury offline do KSeF, skutki takiego opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, kary i odsetki nałożone na Zamawiającego w wyniku nieprawidłowego lub opóźnionego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF, w tym w wyniku podania błędnego NIP-u lub braku uwierzytelnienia w systemie.

- Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (dalej „PEF”) prowadzonej przez brokera konsorcjum PEFexpert pod numerem adresu PEF: 526 025 02 74,  rodzaj adresu PEF: NIP, w celu otrzymywania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów czy wydatków.

### § 5
Przedstawiciele Stron

- Wszelkie dokonywane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy akceptacje, uwagi, będą przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ………………. oraz na adres e-mail Wykonawcy.

- Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać z wykonania niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia dyrektora lub zastępcę dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Finansów.

- Do kontaktu roboczego przy realizacji Umowy i podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający wyznacza następujące osoby:

- …………….  tel.: ……………, e-mail: ……………….. ,

- …………….  tel.: ……………, e-mail: ………………..

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Zamawiającego.

- Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać  z  wykonywania postanowień Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją, w tym do kontaktu roboczego i podpisania Protokołu Odbioru, Wykonawca wyznacza następujące osoby:

- …………….  tel.: ……………, e-mail: ……………….. ,

- …………….  tel.: ……………, e-mail: ………………..

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Wykonawcę.

- Jeśli Strony uznają, że realizacja Przedmiotu Umowy wymaga osobistych konsultacji, spotkania będą odbywały się:

- w siedzibie Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, w terminach uzgodnionych przez Strony z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;

- lub on-line, z wykorzystaniem telekonferencji.

- Osoby wskazane w ust. 3-4 są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

- Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy stron wskazane w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

- W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 8, doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 8, wywiera przewidziane prawem skutki.

### § 6

Prawa autorskie

- Strony zgodnie oświadczają, że:

- zaktualizowana Metodyka realizacji w resorcie finansów ocen poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania infrastrukturą IT;

- dokumentacja z przeprowadzonej oceny, raport wskazujący niezgodności, obszary do doskonalenia i rekomendacje, wykaz zmian organizacyjno-technicznych oraz ocenę gotowości resortu finansów do spełnienia wymagań dyrektywyNIS2 oraz uKSC 2.0, a także roadmapa rekomendowanych inicjatyw w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz materiały pomocnicze wykorzystywane w trakcie warsztatów;

stanowiące produkty wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „ustawa”).

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wszelkich wytworzonych w wyniku realizacji umowy utworów, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie, modyfikowanie, dostosowywanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, optyczną, techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, na każdym nośniku;

- wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;

- użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie oryginału albo egzemplarzy osobom trzecim;

- wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych, w tym umieszczanie w Internecie;

- rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na polach eksploatacji określonych w ust. 2, prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, w tym zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Utworów.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów następuje bezwarunkowo, z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Utworów oraz ich opracowań zarówno w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów

- Wykonawca oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz nie będą naruszać praw osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, jeśli w trakcie lub w wyniku wykonania Umowy doszłoby do ich naruszenia.

- W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworów, będą musiały zaniechać korzystania z nich w całości lub w części lub zostaną zobowiązane ostatecznym wyrokiem sądu do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw własności intelektualnej skierowanych przeciwko Zamawiającemu w zakresie Utworów.

- W okresie od dnia dostarczenia Utworów Zamawiającemu do momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

### § 7
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za przekroczenie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, każdego z terminów którego zwłoka dotyczy;

- za wypowiedzenie lub odstąpienie w całości lub w części od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; przy czym w przypadku, gdy wypowiedzenie lub odstąpienie dotyczy części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest wartość Umowy objęta odpowiednio wypowiedzeniem lub odstąpieniem, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku wysokość kary umownej nie może być niższa niż 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- w przypadku udokumentowanego faktu naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 9, przez Wykonawcę w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

- za każdy przypadek niespełnienia lub nieterminowego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 2 i 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł; zwłoka Wykonawcy w realizacji obowiązków, o których mowa w  § 10 Umowy przekraczająca 3 dni upoważnia Zamawiającego do uznania, że obowiązek nie został spełniony przez Wykonawcę i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w zdaniu poprzednim.

- Kwoty kar umownych, będą płatne na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub informacji (w szczególności noty księgowej), w formie pisemnej lub formie elektronicznej, o podstawach ich naliczenia oraz ich wysokości. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w szczególności w przypadku braku zapłaty kar umownych w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.

- Żadna ze Stron nie będzie uznana za winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, pandemię lub epidemię i inne nadzwyczajne wydarzenia). Jeżeli w opinii jednej ze Stron siła wyższa mogąca mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, Strona ta, powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę i podać szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego czasu trwania i możliwych skutków takich okoliczności.

### § 8
Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadkach, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz opisanych w Umowie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części, wedle własnego wyboru, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności gdy:

- Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza postanowienia Umowy, i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności przez Zamawiającego do realizacji uwag lub zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;

- zwłoka w realizacji przedmiotu umowy w którymkolwiek terminie, o którym mowa w § 2, przekroczy co najmniej 5 dni,

- w przypadkach i na zasadach wskazanych w Klauzuli sankcyjnej, stanowiącej Załącznik nr 5 do umowy.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, że odstąpienie ma skutek wyłącznie do części Umowy, wówczas Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.

- Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.

§ 9

Klauzula poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji dotyczących Przedmiotu Umowy, w tym informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.

- Wykonawcę zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, a także do  nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnic prawnie chronionych.

- Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Nie będą uważane za chronione informacje, które:

  - wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;

  - zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Strona Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń;

  - były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkich innych osób, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 8, otrzymujący powyższe informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.

- Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę i osoby, o których mowa w ust. 8, obowiązuje także po ustaniu Umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.

- Wykonawca oświadcza, że:

- znana jest mu treść przepisów w zakresie ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych tj.:

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

a także, że będzie ich przestrzegał zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu;

- każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec niego, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią ww. przepisów i zobowiązała się do ich przestrzegania, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.

- Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów stosowanej przez Zamawiającego i przestrzegania jej postanowień. Zamawiający udostępnia Wykonawcy Politykę Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów i inne dokumenty z nią powiązane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest opublikowana w Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 80 /adres internetowy do publikacji:  https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffipr/ .

- Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 8, są obowiązani do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią Polityki, o której mowa w ust. 13, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów określa Załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu i/lub trwałego usunięcie aktywów informacyjnych przekazanych/uzyskanych od Zamawiającego w ramach realizacji Umowy, w tym wytworzonych przez Wykonawcę na ich podstawie. Zamawiający jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie i/lub podpisania protokołu zwrotu, stosownie do uzgodnionego z Zamawiającym sposobu postępowania z aktywami informacyjnymi.

### § 10

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca i Zamawiający, przetwarzając dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego i terminowego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym stanowi art. 14 RODO, w imieniu i na rzecz Zamawiającego poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazał lub przekaże Zamawiającemu, w celu i w związku z zawarciem i realizacją umowy. Dotyczy to m.in. osób reprezentujących Wykonawcę oraz wyznaczonych przez niego do zawarcia i realizacji umowy. Klauzula informacyjna Administratora stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Zamawiający będący Beneficjentem Porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10-CR.01-001/24/0023/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025 w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Rząd” na podstawie § 10. ust. 18 Porozumienia zobowiązany jest do wykonywania i udokumentowania, również w imieniu Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje oraz swoich pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za realizację Projektu, mając na uwadze zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wykonuje poprzez przekazanie Wykonawcy klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej CPPC pod adresem: Przetwarzanie danych osobowych - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl, w zakładce “Beneficjenci, Partnerzy, Osoby uczestniczące i korzystające”, pod nazwą “Klauzula informacyjna KPO (CPPC jako OOW) w celu wykonania obowiązku nałożonego w drodze art. 13 i 14 RODO, w związku z realizacją Inicjatywy, w celu przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe Wykonawca przekazał lub przekaże Zamawiającemu, w celu i w związku z zawarciem i realizacją Umowy.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dowód przekazania klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 2 oraz w ust. 4.

### § 11

### Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy lub przedstawicieli Zamawiającego.

§ 12
Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.

- Przez „dzień roboczy” na potrzeby Umowy należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy lub dzień wyznaczony jako dzień pracy na podstawie § 2a ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2025 r.  w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia , z wyłączeniem dni wolnych od pracy ustalonych w sposób, o którym mowa ww. rozporządzeniu.

- Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią załączników lub innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. / Umowa została podpisana za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron (właściwe zostanie wskazane przed zawarciem Umowy).

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

  - Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy;

  - Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa

Informacji Resortu Finansów;

  - Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru;

  - Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Ministra Finansów i Gospodarki

  - Załącznik nr 5 – Klauzula sankcyjna

| ZAMAWIAJĄCY ……………………………………………..... (imię i nazwisko, podpis) | WYKONAWCA ……………………………………………... (imię i nazwisko, podpis) |
| --- | --- |

Załącznik Nr 1
do Umowy nr …………………… z dnia……………

Opis Przedmiotu Umowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi aktualizacji Metodyki oceny poziomu dojrzałości resortu finansów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie oceny na podstawie zaktualizowanej Metodyki na potrzeby realizacji Porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10-CR.01-001/24/0023/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025 w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Rząd”.

## Etap I – wykonanie aktualizacji Metodyki realizacji w resorcie finansów ocen poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania infrastrukturą IT

- Identyfikacja potrzeb Zamawiającego w oparciu o obowiązującą u Zamawiającego „Metodykę realizacji w resorcie finansów ocen poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania infrastrukturę IT” (zwana dalej Metodyką) oraz weryfikacja udostępnionych wyników:

- dotychczasowych audytów cyberbezpieczeństwa (wewnętrznych i zewnętrznych),

- oceny poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa opartej o standard NIST Cybersecurity Framework.

- Analiza udostępnionej przez Zamawiającego posiadanej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji (w tym audytów bezpieczeństwa), teleinformatycznego, cyberbezpieczeństwa oraz obowiązującej Metodyki, polityki, standardy, procedury, metodyki itp.

- Opracowanie założeń do aktualizacji obowiązującej u Zamawiającego Metodyki. Aktualizacja Metodyki powinna zapewnić jej skuteczność, adekwatność, a także zgodność ze znowelizowaną ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i regulacjami unijnymi (np. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/2690 z dnia 17 października 2024 r.).

- Realizacja przez Wykonawcę warsztatów z przedstawicielami zespołów realizujących zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa w resorcie finansów,  mającego na celu przedstawienie propozycji do aktualizacji Metodyki.

- Aktualizacja Metodyki. Metodyka powinna być rozszerzeniem obowiązującej w resorcie finansów Metodyki prowadzenia audytu bezpieczeństwa oraz zgodna co do formy i wymagań określonych w tym dokumencie. W szczególności powinna określać:

- cel oceny,

- zakres oceny,

- kryteria oceny,

- częstotliwość oceny (harmonogram),

- priorytety realizacji oceny,

- macierz odpowiedzialności w zakresie realizacji oceny,

- narzędzia do prowadzenia ocen (w tym kwestionariusze oparte na kryteriach oceny oraz propozycje wspierających rozwiązań informatycznych),

- zakres i formę raportowania.

- Projekt zaktualizowanej Metodyki powinien być dostarczony w formie elektronicznej, w terminie do 3 tygodni od podpisania umowy, nie później niż do 23  kwietnia 2026 r.

- Akceptacja i odbiór przekazanych produktów nastąpi z uwzględnieniem 7 dni roboczych przewidzianych na zastrzeżenia Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi warsztat mający na celu prezentację i omówienia zaktualizowanej Metodyki dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Warsztaty mogą być przeprowadzone on-line z wykorzystaniem telekonferencji lub w siedzibie Zamawiającego.

## Etap II - wykonanie usługi oceny gotowości resortu finansów do spełnienia wymogów dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej uKSC 2.0), na podstawie zaktualizowanej Metodyki z Etapu I.

- Zakres czynności w Etapie II:

- przeprowadzenie oceny, polegającej na weryfikacji poziomu dostosowania  resortu finansów na podstawie badania w wybranych jednostkach resortu finansów tj.: Ministerstwie Finansów i Centrum Informatyki Resortu Finansów, do wymagań dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0, poprzez analizę dokumentacji, zastosowanie wywiadów i list kontrolnych oraz wykonanie niezbędnych testów;

- opracowanie raportu wskazującego niezgodności i obszary do doskonalenia, rekomendacje, wykaz wymaganych zmian organizacyjno-technicznych, a także zawierającego ocenę stanu przygotowań resortu finansów do spełnienia tych wymagań;

- przygotowanie, na podstawie wyników oceny, roadmapy rekomendowanych inicjatyw w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze wskazaniem priorytetów poszczególnych działań oraz oszacowaniem budżetu niezbędnego na ich realizację;

- przeprowadzenie warsztatu on-line z wykorzystaniem telekonferencji lub w siedzibie Zamawiającego, mającego na celu prezentację i omówienie wyników oceny oraz roadmapy rekomendowanych inicjatyw.

- Ocena obejmuje dwie jednostki organizacyjne:

- Ministerstwo Finansów,

- Centrum Informatyki Resortu Finansów.

- Zakres oceny powinien być adekwatny do usług realizowanych przez jednostki objęte badaniem, a w przypadku Centrum Informatyki Resortu Finansów z uwzględnieniem specyfiki usług świadczonych na rzecz jednostek resortu finansów tj.: Ministerstwa Finansów, izb administracji skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości, Krajowej Informacji Skarbowej.

- Jednostki o których mowa w ust. 2  działają w ramach tego samego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (dalej SZBI), który jest centralnie wdrożony i rozwijany. SZBI, w tym Polityka Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów, został wprowadzony  Zarządzeniem MF (wraz z późn. zm) i jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie KRI oraz normą ISO/IEC 27001.

- Zgodnie z obowiązującymi zasadami i praktykami stosowanymi w resorcie finansów, metodyka i program prowadzenia oceny powinny uwzględniać wymagania zawarte w szczególności w standardzie NIST Cybersecurity Framework 2.0 oraz normach ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 22301 w odniesieniu do wymagań dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0.

- Metodyka i program prowadzenia oceny muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów, oraz zapewnienia zgodności z ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, NIST Cybersecurity Framework 2.0. W przypadku braku akceptacji, zaproponowanej przez Wykonawcę metodyki i programu Zamawiający przekaże uwagi do ponownej analizy. Wykonawca po dokonaniu aktualizacji dokumentów, przedstawi Zamawiającemu uzupełnioną metodyką i program przeprowadzenia oceny.

- Użycie dedykowanych narzędzi informatycznych wspierających ocenę musi być uzgodnione z Zamawiającym przed ich wykorzystaniem.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości nagrywania wywiadów z przedstawicielami Zamawiającego.

- Pełna dokumentacja z przeprowadzonej oceny, w szczególności kryteria oceny, listy kontrolne oraz szczegółowy opis zastosowanego sposobu oceny, muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w formie zapewniającej możliwość ponownego wykorzystania w ramach ciągłego procesu doskonalenia zabezpieczeń w resorcie finansów, by na tej podstawie wskazywać zmiany poziomu dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym skuteczności realizacji wymagań wynikających z dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do utrwalenia, w postaci zapisu audiowizualnego, z wyłączeniem wizerunków przedstawicieli Wykonawcy, przebiegu warsztatu mającego na celu prezentację i omówienie wyników oceny oraz roadmapy rekomendowanych inicjatyw.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu poniższe produkty:

- dokumentacja z przeprowadzonej oceny, w szczególności kryteria oceny, listy kontrolne oraz szczegółowy opis zastosowanego sposobu badania;

- raport wskazujący niezgodności i obszary do doskonalenia, rekomendacje oraz wykaz wymaganych zmian organizacyjno-technicznych, a także zawierający ocenę stanu przygotowań resortu finansów do tych wymagań;

- roadmapę rekomendowanych inicjatyw w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze wskazaniem priorytetów działań oraz  oszacowaniem budżetu niezbędnego na ich realizację;

- materiały pomocnicze (w tym konspekt i prezentacja) wykorzystywane w trakcie warsztatów, mających na celu omówienie wyników oceny oraz roadmapy rekomendowanych inicjatyw.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu produkty, o których mowa w ust. 11

- w wersji elektronicznej, pliki w formacie pdf oraz edytowalnej jako pliki w formacie MS Office w terminie do 3 czerwca 2026 r. Akceptacja i odbiór przekazanych produktów nastąpi z uwzględnieniem 7 dni roboczych przewidzianych na zastrzeżenia Zamawiającego.

## Harmonogram prac

- Po zawarciu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych, posiadaną dokumentację z zakresu bezpieczeństwa informacji (w tym audyty bezpieczeństwa, oceny dojrzałości), teleinformatycznego, cyberbezpieczeństwa oraz obecnie obowiązującą Metodykę, (polityki, standardy, procedury, metodyki, itp.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia usługi z Etapu I i II.

- Po zawarciu umowy Wykonawca przygotuje, w terminie 4 dni roboczych propozycje do harmonogramu realizacji usługi z Etapu I i II. W harmonogramie zostaną określone szczegółowe terminy realizacji poszczególnych działań, w tym:

- przygotowanie oceny (w tym zatwierdzenie przez Zamawiającego metodyki i programu prowadzenia oceny oraz użycie ewentualnych dedykowanych narzędzi informatycznych);

- przeprowadzenie i zakończenie oceny;

- przekazanie dokumentacji z przeprowadzonej oceny, raportu zawierającego niezgodności i obszary do doskonalenia, rekomendacje, wykaz wymaganych zmian organizacyjno-technicznych oraz  ocenę stanu przygotowań resortu finansów do spełnienia wymagań dyrektywy NIS2 i zaimplementowanych na jej podstawie zmian w uKSC 2.0;

- przekazanie  roadmapy rekomendowanych inicjatyw w zakresie cyberbezpieczeństwa;

- akceptacja i odbiór przekazanych produktów z uwzględnieniem 7 dni roboczych przewidzianych na zastrzeżenia Zamawiającego;

- realizacja warsztatów i omówienie wyników.

- Ostateczny harmonogram realizacji usługi zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Załącznik Nr 2
do Umowy nr …………………… z dnia ………..

……………………………………………….

(miejscowość i data)

............................................................................

(Nazwisko i Imię)

..............................................................................

(Nazwa podmiotu zewnętrznego realizującego

usługi na rzecz Resortu Finansów)

............................................................................

(Stanowisko/funkcja)

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów

W związku z realizacją zobowiązań z tytułu Umowy nr…………….. z dnia ………………....

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu

Finansów.

..............................................

(czytelny podpis)

## Załącznik Nr 3

do Umowy nr …………………… z dnia ..……….

###### Protokół Odbioru

Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………

W dniu …………………202... zgodnie z § … ust. …. ww. Umowy dokonano odbioru Przedmiotu

Umowy.

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie*

- Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia ………………......... . - Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu ……………….. .

Przedmiotu Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

UWAGI: 	………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy | Nazwy produktów szczegółowych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Wyżej wymienione produkty szczegółowe zostały przekazane przez Wykonawcę w formie …………………………

Miejsce dokonania odbioru: Warszawa.

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………….

Ze strony Zamawiającego:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

………………………………………

Potwierdzenie kompletności dostawy usługi:

- Tak*

- Nie* – zastrzeżenia ……..

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z wymaganiami wskazanymi w Umowie:

- Zgodne*

- Niezgodne* – zastrzeżenia ……..

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* – zastrzeżenia ……..

| Za Zamawiającego ……………………………………..... (imię i nazwisko, podpis) | Za Wykonawcę ……………………………………... (imię i nazwisko, podpis) |
| --- | --- |

Załącznik nr 4

do Umowy nr …………………… z dnia……………

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących stroną umowy, osób reprezentujących stronę umowy, w tym pełnomocników i osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy oraz podwykonawców

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, Administrator informuje:

- TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów i Gospodarki w zakresie w jakim pełni rolę Beneficjenta w ramach realizacji Porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10-CR.01-001/24/0023/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025 w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Rząd”, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres:

- ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,

- skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP,

- poczty elektronicznej: kancelaria@mf.gov.pl.

- adres do doręczeń elektronicznych (ADE): AE:PL-83190-36017-RFBJU-21

- DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować

kierując korespondencję na adres e-mail: iod@mf.gov.pl.

- CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie:

- w stosunku do osób będących stroną umowy lub osób reprezentujących stronę umowy:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  prawa podatkowego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

- w stosunku do osób niebędących stroną umowy, ale biorących udział w jej realizacji oraz osób, których dane Administrator uzyskał na podstawie umowy:

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które obejmują konieczność przetwarzania danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu i realizacji umowy;

- w stosunku do wszystkich kategorii osób:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na terenie Ministerstwa Finansów w związku z dostępem do nieruchomości Ministerstwa Finansów, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz przepisami ustaw szczególnych.

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z zawartego Porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10-CR.01-001/24/0023/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd.

- ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Administrator informuje, że dane osobowe osób niebędących Stroną Umowy zostały

przekazane przez Wykonawcę lub podwykonawców.

- KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi obejmują: imię,

nazwisko, stanowisko/funkcja, podpis, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nr

dowodu osobistego.

- INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te,

z którymi zawarto umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów

informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Instytucji Koordynującej oraz Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w myśl przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz Jednostki wspierającej plan rozwojowy – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne Przedsięwzięcia grantowego. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione Ostatecznemu Odbiorcy Wsparcia, Partnerowi lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzania kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień.

- OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania

określonych w pkt 3 lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Administratorze tj. przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony wniosek o płatność końcową w ramach Grantu, a po upływie tego okresu będą archiwizowane zgodnie z okresem przewidzianym w przepisach prawa.

- PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

- dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

- sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

- usunięcia danych jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 
w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu zawarcia i realizacji Umowy. Niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować niezawarciem przedmiotowej umowy.

- INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załącznik nr 5

do Umowy nr …………………… z dnia……………

Klauzula sankcyjna

| Podmiot Objęty Sankcjami | oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: - podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: - obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, - osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, - osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; - podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; - podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; - podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; - podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; - podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; - inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy; |
| --- | --- |
| Rozporządzenie 269/2014 | Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); |
| Rozporządzenie 765/2006 | Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); |
| Rozporządzenie 833/2014 | Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); |
| Ustawa o przeciwdziałaniu | ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 poz. 507 z późn. zm.); |

- Celem niniejszych postanowień sankcyjnych jest niedopuszczenie, aby w realizacji umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami.

- Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami.

- Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości,  jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców.

- Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w ust. 6 poniżej, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4 powyżej, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

- Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:

  - oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 2, 3 lub 4 powyżej lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,

  - Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4 powyżej, lub

  - Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 4 (cztery) dni kalendarzowe.

Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy.

- Odstępując od umowy na podstawie ust. 7 powyżej, Zamawiający może wybrać, czy odstępuje od umowy ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej umowy. Zamawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

- Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na podstawie postanowień niniejszych postanowień sankcyjnych, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszej klauzuli, zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i postępowania po odstąpieniu od umowy.

- W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 3 - 6 powyżej ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od umowy na podstawie niniejszych postanowień sankcyjnych nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych).

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz.U. z 2022 r. poz. 19 i 80)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie krajowych ramy interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773)

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów ( Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80).