# UMOWA  …………..

zawarta w dniu	…………………….. w Bełżcu pomiędzy:

Gminą Bełżec z siedzibą w Bełżcu, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, NIP 921 18 57 541

REGON: 950368894

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentuje:

Pan Mateusz Jarosz – Wójt Gminy Bełżec

przy kontrasygnacie Pani Jolanty Malec – Skarbnik Gminy

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym 
w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

# § 1

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:

  - Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy przy ul. Lwowskiej 11 w Bełżcu,

  - Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Chyżach,

do realizacji na działkach nr: 1603 i 1604, obręb Bełżec oraz 72/2 i 73, obręb Chyże, gmina Bełżec, 
w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy przy ul. Lwowskiej 11 
w Bełżcu oraz budynku remizo-świetlicy w Chyżach” planowanego do dofinansowania w ramach Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (typ projektu 1,2) Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wraz 
z uzyskaniem pozwoleń na budowę lub dokonaniem skutecznych zgłoszeń robót budowlanych, jeśli wymagane.

- Dokumentacja zadania nr 1 obejmuje:

w Bełżcu:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą ETICS z zastosowaniem styropianu 
o grubości 15 cm, w celu ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne i poprawy parametrów energetycznych budynku,

- docieplenie stropu nad piętrem z zastosowaniem granulatu o grubości 0,25 m oraz docieplenie stropu wieży styropianem o grubości 0,20 m

- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową stolarkę spełniającą wymagania WT 2021, zgodnie z zakresem określonym w audycie energetycznym,

- montaż okien w nieogrzewanej wieży wraz z obróbka ościeży,

- montaż pomp ciepła powietrze–powietrze jako podstawowego źródła ogrzewania budynku wraz z systemem zarządzania energią,

- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0 kWp pracującej w systemie on-grid wraz z magazynem energii o pojemności 15 kWh, przeznaczonej na pokrycie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną,

- modernizację oświetlenia poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi,

- montaż tablic edukacyjnych w budynku,

- kontrastowe oznaczenia drzwi, progów, krawędzi schodów oraz zakup pętli indukcyjnej,

- montaż instalacji retencji wody opadowej oraz nasadzenia drzew osłaniających budynek.

- Dokumentacja zadania nr 2 obejmuje:

w Chyżach:

  - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 0,15 m, zgodnie z zakresem określonym w audycie energetycznym, w celu ograniczenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne,

  - docieplenie stropu nad piętrem z zastosowaniem granulatu o grubości 0,10 m,

  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę spełniającą wymagania WT 2021,

  - wymianę istniejącego źródła ciepła opartego na kotle węglowym poprzez montaż pomp ciepła powietrze–powietrze jako podstawowego źródła ogrzewania budynku wraz z montażem systemu zarządzania energią,

  - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 8,0 kWp wraz z magazynem energii 
o pojemności 10 kWh,

  - pracującej w systemie on-grid i przeznaczonej do zasilania potrzeb energetycznych budynku (na dachu),

  - zakup schodołazu mobilnego przeznaczonego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich po ciągach schodowych,

  - kontrastowe oznaczenia drzwi, progów, krawędzi schodów,

  - montaż tablic edukacyjnych w budynku, przenośnej tablicy indukcyjnej,

  - modernizację oświetlenia poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do nowych parametrów technicznych,

  - montaż instalacji retencji wody opadowej oraz nasadzenia drzew osłaniających budynek.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być opracowana zgodnie z Regulaminem wraz 
z załącznikami dot. dofinansowania w ramach Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach (typ projektu 1,2) Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z audytami energetycznymi ex-ante.

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletu dokumentacji osobno dla każdego zadania:

- Wykonanie projektu na mapie do celów projektowych lub mapie zasadniczej (pozwolenie/ zgłoszenie),

- Wykonanie ekspertyzy technicznej dachu pod fotowoltaikę,

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego 
w niezbędnych branżach, z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów, zgodnie z Prawem budowlanym, wymaganych do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji administracyjnej lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. 
z rozszerzeniem PDF);

- Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego (jeśli wymagane) w niezbędnych branżach /w rozumieniu § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego/ uzgodnionego z gestorami sieci w zakresie lokalizacji inwestycji i ewentualnej kolizji z uzbrojeniem podziemnym i/lub napowietrznym, koniecznego do realizacji inwestycji budowlanej (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z rozszerzeniem PDF),

- Wykonanie przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z rozszerzeniem PDF oraz .ath),

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.),

- Przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania zgody na realizację inwestycji (wersje papierowe – 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.),

- Wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego, organizacji ruchu na czas budowy, (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.).

- Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. 
z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 j.t.)

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458),

- uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie opracowywania koncepcji i projektu zagospodarowania terenu,  projektu architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego 
i wykonawczego tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, zaopatrzony 
w oświadczenie o:

  - sporządzeniu dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,

  - kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

  - możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w tej dokumentacji.

- Dokumentacja projektowa powinna zakładać osiągnięcie wskaźników rzeczowych 
i ekologicznych, do których zobowiązał się Zamawiający.

- Dokumentacja zostanie sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – część opisowa w formacie (.pdf oraz word), rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), natomiast kosztorysy i przedmiary w formacie (.pdf) oraz (.ath)

  - tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

  - opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- utworzone pliki PDF powinny być zapisane w katalogach odpowiadającym poszczególnym branżom, stanowiąc tym samym komplet plików PDF dla danego zagadnienia,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone np. br. sanit., br. elektr. (należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

  - Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na nośniku elektronicznym/ płycie CD.

- Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających z przepisów niezbędnych do wykonania usług i robót budowlanych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

- Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia, o ile zajdzie taka potrzeba.

# § 2

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy w tym:

- przedstawienia Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych i uzgodnienia 
z Zamawiającym proponowanych rozwiązań,

- zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje,

- wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie lub uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, jeśli taka konieczność wystąpi po złożeniu wniosku przed wydaniem decyzji lub w wyniku postępowania wywołanego wniesieniem odwołania od decyzji,

- udzielania wyjaśnień organowi odwoławczemu i udział w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania od decyzji,

- przygotowania projektów odpowiedzi dotyczących projektu na pytania zadawane przez wykonawców w postępowaniu na roboty budowlane, które będą wykonane na podstawie projektu;

- usuwania wad projektu ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi;

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy innym podmiotom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy jak za swoje własne.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - przekazania informacji o wartościach docelowych wskaźników rzeczowych 
i ekologicznych przedsięwzięcia,

  - uzgodnienia wstępnych rozwiązań projektowych i wniesienia uwag w terminie 7 dni roboczych od złożenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego,

  - oceny wykonanych prac w terminie 7 dni roboczych od złożenia kompletnej dokumentacji 
w siedzibie Zamawiającego.

# § 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne 
z ofertą w wysokości …………………… zł brutto,(tj. z obowiązującym podatkiem VAT) słownie: …………………………………………………..zł 00/100

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie umowy płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 
w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaję się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony ustalają, że za prawidłowo wystawioną fakturę uznają fakturę wystawioną na Nabywcę: Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, NIP: 921 18 57 541, ze wskazaniem danych odbiorcy – Odbiorca: Urząd Gminy Bełżec, NIP: 921 13 73 317.

- Wykonawca w treści faktury zobowiązany jest wskazać 2 zadania:

  - Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy przy ul. Lwowskiej 11 w Bełżcu,

  - Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Chyżach.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia wszelkich niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

# § 4

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo- odbiorczy.

- Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie, o których mowa w § 1 w ust. 3 stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Przedmiot umowy uważa się za wykonany z dniem podpisania przez Strony bez uwag 
i zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Akceptacja Zamawiającego i protokolarny odbiór przedmiotu umowy nie są równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad, które mogą ujawnić się w każdym czasie.

- Jeżeli wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

# § 5

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia niewykonania, nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z §1 lub nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych wskazanych w § 6, bądź też powzięcia uzasadnionych wiadomości o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na szkodę.

- Prawo do odstąpienia od umowy wskazane w ust. 1 Zamawiający może wykonać 
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, 
o których mowa w ust. 1.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną 
i będzie zawierało uzasadnienie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zaistnienia zagrożenia dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych.

# § 6

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w przypadku:

  - zwłoki w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1,

  - odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Strony	zastrzegają	sobie	prawo	dochodzenia	odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

# § 7

Zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

# § 8

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w związku z wykonaniem umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów powstałych w ramach wykonania umowy, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich pól eksploatacji, w tym 
w szczególności:

  - powielania przedmiotu umowy dowolną techniką,

  - wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci komputera, sieci komputerowych m.in. internetu, przesyłania i przenoszenia na nośnikach elektronicznych,

  - wielokrotnego wykorzystania przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych,

  - dokonywania zmian w przedmiocie umowy przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,

  - publicznego udostępniania,

  - skierowania do realizacji.

- W okresie od wydania utworów Zamawiającemu do nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego korzystania z tych utworów na polach eksploatacji wymienionych powyżej.

- Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utwory utrwalono.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
o których mowa w ust. 1 – 3, do utworów lub części utworów wykonanych przez podwykonawców.

- W przypadku odebrania części przedmiotu umowy przez Zamawiającego i zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy postanowienia ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do części utworów.

# § 9

Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację na okres 60 miesięcy od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego.

- O ujawnionych wadach Dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty ujawnienia wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od powiadomienia go o wadach na własny koszt, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się za porozumieniem Stron wydłużenie tego terminie.

- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji również po upływie okresu gwarancji jakości 
i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Zamawiający ma prawo podjąć postępowanie w sprawie wadliwiej dokumentacji w sposób następujący:

  - żądać usunięcia wad, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia – z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu odstąpi od umowy, wraz z prawem do kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt.2,

  - odstąpić od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wypadku wad istotnych, które nie zostały przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunięte, wraz z prawem do kary umownej o której mowa w § 6 ust.1 pkt 2).

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w dokumentacji.

- Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie jednocześnie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru trybu dochodzenia usunięcia wad na podstawie gwarancji lub rękojmi.

- Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi w ten sposób, że okres rękojmi kończy się 
z upływem okresu gwarancji.

# § 10

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

# § 11

      - Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji klauzul wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

      - Dopuszcza się wyjątki od powyższej zasady w przypadkach określonych w art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

# § 12

# Przedstawicielami Zamawiającego, wykonującymi postanowienia umowy są:

# …………………………

# …………………………

# Przedstawicielem Wykonawcy kierującym pracami zespołu projektantów jest ………………...

# § 13

- W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe na tle realizacji umowy będą załatwiane na drodze polubownej, 
a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# § 14

Umowę	sporządzono	w	3	jednobrzmiących	egzemplarzach,	2	dla	Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA