### FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY: Genialne Techniczne Rozwiązania Bożydar Starzyk, NIP: 5223119060

PROJEKT: FENG.03.01-IP.03-1955/26

1. DANE WYKONAWCY:

Nazwa:....................................................................................

Adres:....................................................................................

NIP:.......................................

2. OFERTA CENOWA:

A) Cena netto:.............................. PLN

B) Podatek VAT (.....%):.............................. PLN

C) Cena brutto:.............................. PLN

3. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:

A) Okres gwarancji (min. 36 mies.):............... miesięcy.

B) Opis min. 3 działań proekologicznych (zielone zamówienia):

1.........................................................................................

2.........................................................................................

3.........................................................................................

4. HARMONOGRAM REALIZACJI I PŁATNOŚCI (Akceptacja etapów):

Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w terminach:

- Etap I (Montaż poziomów): kwiecień – maj 2026

- Etap II (Montaż central i dachu): czerwiec – lipiec 2026

- Etap III (Uruchomienie i pomiary): sierpień – wrzesień 2026

5. ZOBOWIĄZANIE TECHNICZNE: Oświadczam, że oferowane urządzenia (rekuperatory) spełniają parametry wydajności określone w dokumentacji technicznej. Karty katalogowe dołączam do oferty.