Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr KPO2023/02 – Wzór umowy

UMOWA  nr _______

zawarta w [•], w dniu [•], pomiędzy:

MOSTOSTAL CHOJNICE sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, adres: ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943926, posiadającą numer NIP: 5552117010, numer REGON: 368517896, numer BDO: 000106111, o kapitale zakładowym 26 449 000,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

reprezentowaną przez:

[•]-[•]

dalej zwaną „Zamawiającym”,

a

[•] z siedzibą w [•], adres: [•]: [•], reprezentowaną przez:

[•]-[•]

dalej zwany „Wykonawcą”,

łącznie zwane „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”

PREAMBUŁA

Zważywszy na to, że:

- Niniejsza umowa dotyczy projektu pn. pn. „Modernizacja zakładu produkcji konstrukcji stalowych Mostostal Chojnice Sp. z o.o. poprzez automatyzację, robotyzację i cyfryzację procesu obróbczego” nr KPOD.01.11-IP.06-0019/23 (zwany dalej „Projekt”), realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, działanie: A2.1.1 pn. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

- Zamawiający w związku z realizacją Projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności określonej w Załączniku nr 10 „Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1”,

- Zamawiający rozstrzygnął postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy na skutek ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KPO2026/02,

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w postaci: MODERNIZACJA SUWNICY zgodnie ze specyfikacją i warunkami ZAPYTANIA OFERTOWEGO KPO2026/02 ogłoszonego dnia 13.03.2026 r. pn. MODERNIZACJA SUWNICY  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia [•] stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

  - Modernizacja suwnicy wraz dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia i podzespołów wraz z niezbędną dokumentacją, opisanej w treści zapytania ofertowego KPO2026/02 stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy

  - montaż, rozmieszczenie, instalację, uruchomienie zmodernizowanej suwnicy,

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w zakresie funkcjonalności, tworzenia raportów i bieżącej konserwacji suwnicy pod kątem sprzętowym i programowym (łącznie zwane dalej „Przedmiotem Umowy”).

- Przez „Dni Robocze” w rozumieniu Umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2

TERMIN

- Wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie zgodnym z zawartym w ofercie Wykonawcy z dnia [•]  nie później niż do 08.06.2026 r.

- W przedmiotowym terminie Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Modernizacji suwnicy do wymogów Zamawiającego określonych w Umowie i zapytaniu ofertowym

  - Rozmieszczenia, instalacji i konfiguracji, montażu oraz uruchomienia zmodernizowanej suwnicy

  - Przeszkolenia personelu Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji zmodernizowanej suwnicy

  - Dostarczenia kompletnej dokumentacji technicznej, w tym niezbędne instrukcje obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności typu CE Urządzenia lub równoważną oraz poświadczenie o przygotowaniu do odbioru UDT.

  - zgłoszenia Urządzenia do odbioru końcowego

- Wykonawca powinien uprzedzić w formie pisemnej Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi wcześniej niż w terminie określonym w ustępie poprzedzającym.

Dostawa

- O dniu oraz przewidywanej godzinie wysyłki do siedziby Zamawiającego, Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego co najmniej w formie pisemnej, co najmniej 2 (dwa) Dni Robocze przed wysyłką.

- Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie [DAP (Delivered at Place) wg. INCOTERMS 2020]. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokonuje transportu na miejsce dostawy, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz ubezpieczenia na czas transportu.

- Dostawa zostanie stwierdzona podpisanym przez Zamawiającego potwierdzeniem dostawy, które zostanie wystawione przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy oraz CMR (o ile wystąpi) i listy wysyłkowej. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy ilość dostarczonych opakowań bez ich rozpakowywania.

- Dostawa powinna obejmować kompletną dokumentację techniczno-ruchową, w tym niezbędne instrukcje obsługi i konserwacji zmodernizowanej Suwnicy w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski, kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności typu CE lub równoważną dla zmodernizowanej Suwnicy.

Rozmieszczenie, instalacja, montaż, uruchomienie i wdrożenie

- Wykonawca zapewni do rozmieszczenia, instalacji, montażu, uruchomienia i wdrożenia zespół posiadający niezbędne doświadczenie i kwalifikacje, jeżeli to wymagane.

- Wykonawca od momentu przystąpienia do instalacji i montażu, czy innych prac modernizacyjnych, aż do uruchomienia, zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować materiały i sprzęt w ustalonych z Zamawiającym miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty, materiały, odpady oraz nieczystości składować w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania panujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu przeciwpożarowego, które zostaną udostępnione Wykonawcy w terminie 3 Dni Roboczych od wezwania Wykonawcy do ich udostępnienia. Wykonawca zobowiąże swój personel, z którego pomocą niniejszą Umowę wykonuje, do przestrzegania regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, w tym w szczególności regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu przeciwpożarowego.

- Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania terenu ustala się na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Utylizacja opakowań elementów urządzeń w szczególności opakowań, palet i odpadów powstałych przy montażu należy do obowiązków Wykonawcy i odbywa się na jego koszt i ryzyko.

Szkolenie

- Wykonawca zapewni i przeprowadzi szkolenia dla wyznaczonego przez Zamawiającego personelu. Szkolenie powinno być przeprowadzone w takim zakresie, aby osoby przeszkolone uzyskały informacje a także określone umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe korzystanie ze zmodernizowanej suwnicy, w szczególności w zakresie jej eksploatacji, obsługi i konserwacji.

- Szkolenie musi trwać łącznie co najmniej 16 godzin, dla min. 4 osób, i musi zostać zrealizowane w terminie nie późniejszym niż wskazany w §2 ust. 1 (całościowy termin realizacji zamówienia).

- Szkolenie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie koszty szkolenia realizowanego przez pracowników Wykonawcy, w tym koszty dojazdu, pobytu i wyżywienie tych pracowników w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.

Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy u Zamawiającego obejmuje potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy i powinien zostać stwierdzony protokołem zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy (dalej: „Protokół Odbioru Końcowego”).

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że zmodernizowana Suwnica nie jest gotowa do odbioru z powodu niezakończenia prac lub z powodu wystąpienia Istotnych Wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania niezbędnych prac lub usunięcia wad, a po jego upływie Strony przystąpią do odbioru końcowego.

- Terminem realizacji Przedmiotu Umowy będzie data zawarta w Protokole Końcowym Odbioru, w którym nie zostaną stwierdzone żadne wady zmodernizowanej Suwnicy.

§3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Suwnicy, w tym wszelkie ryzyka z nim związane, spoczywa na Wykonawcy do czasu odbioru końcowego zmodernizowanej Suwnicy.

- Wykonawca w terminie realizacji Umowy (począwszy od dnia jej podpisania) zobowiązany jest posiadać zawarte na własny koszt i utrzymać w mocy wymienione niżej umowy ubezpieczenia oraz przedłożyć Zamawiającemu kopie certyfikatów albo polis ubezpieczeniowych potwierdzających ich zawarcie, tj. umów obejmujących:

  - ubezpieczenie  wszystkich  ryzyk  montażowych  (EAR)  w  okresie  do  zakończenia  montażu i uruchomienia Urządzenia, gdzie suma ubezpieczenia będzie równa Wynagrodzeniu, a Zamawiający będzie współubezpieczonym

  - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (OC) obejmującego okres do odbioru końcowego Urządzenia, z redukcyjną sumą gwarancyjną w wysokości nie niższej niż dwukrotność Wynagrodzenia,

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy, działać będzie z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie z Zapytaniem ofertowym, ze złożoną ofertą, Umową oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

  - posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do realizacji Umowy,

  - Przedmiot Umowy będzie w dniu Odbioru Końcowego fabrycznie nowy (w przypadku montowanego wyposażenia czy podzespołów), kompletny, sprawny, gotowy do użytku, wolny od wad fizycznych (wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych)  i prawnych, jak również spełniać będzie wymogi techniczno – eksploatacyjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa krajowego i unijnego,

- Przedmiot Umowy Wykonawca będzie wykonywał osobiście, za pośrednictwem swojego personelu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którym powierzył wykonanie choćby części Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności.

§5

WYNAGRODZENIE

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie [•] zł (słownie zł: [•]) netto, powiększone o stawkę podatku VAT (o ile podlega opodatkowaniu VAT), tj. [•] zł (słownie zł: [•]), czyli wynagrodzenie brutto w wysokości: [•]zł (słownie zł: [•]) (dalej: „Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązująca będzie stawka podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie kwoty podatku VAT. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, który będzie też stanowił załącznik do tej faktury.

- Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent). Zaliczka będzie płatna na podstawie faktury pro forma, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od podpisania Umowy oraz pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy, bezwarunkowej, przenoszalnej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez konieczności udowadniania gwarantowi, że dana kwota jest należna Zamawiającemu gwarancji bankowej zwrotu zaliczki obejmującej kwotę zaliczki o treści zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego.

- Pozostała część Wynagrodzenia (różnica między Wynagrodzeniem, a kwotą wypłaconych zaliczek) zostanie zapłacona na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej, wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia  gwarancji bankowej, o której mowa w §6 ust. 15 Umowy.

- Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki będzie obowiązywać do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy zapłacone zaliczki zostaną zaliczone na poczet Wynagrodzenia.

- Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników VAT oraz nie przedstawi dokumentu lub podstawy prawnej potwierdzającej braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku, w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie Przedmiot Umowy na poczet którego została wypłacona zaliczka,

  - Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

  - Umowa uległa rozwiązaniu a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej rozwiązania.

§6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela mocą niniejszej klauzuli gwarancji jakości oraz gwarantuje, że zmodernizowana Suwnica będzie wolna od wszelkich wad, w tym wad materiałowych i montażowych oraz konstrukcyjnych, a także, że będzie zaprojektowana pod kątem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z prawem polskim oraz prawem Unii Europejskiej, w tym Dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (z uwzględnieniem jej zmian) i aktami wykonawczymi oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1230 z 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG i przepisami wykonawczymi. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania lub eksploatacji Przedmiotu Umowy wady istniejące w zmodernizowanej Suwnicy lub powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania Suwnicy.

- Gwarancja obejmuje nabyte urządzenia, wyposażenie i zakres prac wykonywanych w ramach modernizacji.

- Wykonawca udziela [•] (słownie:………) miesięcy gwarancji na Przedmiot Umowy. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Gwarancja dotycząca zmodernizowanej Suwnicy zostanie automatycznie wydłużona o czas, w którym Suwnica była wyłączona z użytku na skutek wad uniemożliwiających lub istotnie utrudniających korzystanie z niej przez okres powyżej 2 (dwóch) Dni Roboczych. W przypadku gdy suma tych dni przekroczy 30 (trzydzieści) dni w ciągu [•] miesięcznego okresu gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o taką samą liczbę dni. W ostatnim tygodniu gwarancji zostaną zsumowane wszystkie przestoje.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować zmodernizowaną Suwnicę zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją obsługi.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wstępną kalibrację oraz przeprowadzać test Suwnicy 
w ramach Wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonać co najmniej jednego przeglądu serwisowego rocznie (koszt przeglądu wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy) w czasie okresu gwarancji polegającego na sprawdzeniu poprawności działania zmodernizowanej Suwnicy, regulacji zamontowanych elementów wyposażenia oraz ewentualnie zakwalifikowaniu do naprawy gwarancyjnej.

- Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia wystąpienia wad oraz usterek w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 15:00, w jednej z poniższych form:

  - telefonicznie na numer: [•]

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: [•]

- Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany będzie:

  - w terminie nie przekraczającym 48  godzin od otrzymania zgłoszenia, liczonych tylko w Dni Robocze – do (i) podjęcia przez ekipę serwisową Wykonawcy działań mających na celu ustalenie w siedzibie Zamawiającego przyczyn wady, usterki bądź innej nieprawidłowości oraz potrzeby zastosowania części zamiennych, a jeśli istnieje możliwość podjęcia takich działań, bez konieczności wymiany części zamiennych i udziału Wykonawcy do (ii) udzielenia Zamawiającemu pomocy w samodzielnym usunięciu wady, usterki bądź innej nieprawidłowości, przy czym wymienione działania mogą zostać zrealizowane w całości w formie konsultacji telefonicznej z odpowiednimi pracownikami / przedstawicielami Zamawiającego,

  - w terminie nie dłuższym niż 8 Dni Roboczych od doręczenia Wykonawcy zgłoszenia gwarancyjnego - usunąć wadę lub usterkę lub dostarczyć i zamontować element lub urządzenie wolne od wad w miejsce wadliwego, z tym że w przypadku braku części zamiennych w magazynie Wykonawcy, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym okres naprawy, może zostać wydłużony o okres niezbędny, jednak nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia zgłoszenia gwarancyjnego.

- Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanej zmodernizowanej Suwnicy w okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności z obsługą serwisową, naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, w tym koszty poczty kurierskiej, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią koszty związane z uszkodzeniem zmodernizowanej Suwnicy z przyczyn powstałych po stronie Zamawiającego.

- W przypadku sprzeczności między postanowieniami umowy dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, które Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu przy odbiorze, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, a jakiekolwiek mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia uważa się za niezastrzeżone.

- Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w terminie obowiązywania gwarancji którykolwiek z elementów Przedmiotu Umowy (np. część, podzespół) będzie wymagał trzech lub więcej napraw, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania wymiany tego elementu na fabrycznie nowy, a Wykonawca zobowiązuje się żądanie to spełnić. Wymiana nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad występujących po trzeciej naprawie.

- Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.

- W przypadku wymiany gwarancyjnej części zmodernizowanej Suwnicy, gwarancja na wymienioną część trwa do końca okresu gwarancji zmodernizowanej Suwnicy, jednak nie krócej niż przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia wymiany.

- Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z gwarancji jakości, Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od odbioru końcowego przedłoży gwarancję bankową, bezwarunkową, przenoszalną, nieodwołalną 
i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności udowadniania gwarantowi, że dana kwota jest należna Zamawiającemu, ważną do końca okresu gwarancyjnego na wartość 5% Wynagrodzenia. W przypadku przedłużenia trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności bankowej gwarancji zgodnego z wydłużonym terminem trwania okresu gwarancji jakości.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu części zamiennych do Zmodernizowanej Suwnicy oraz odpłatne usługi serwisowe odpowiednio przez okres 2 (dwóch) lat licząc zakończenia okresu gwarancji.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania  do usunięcia wad lub wymiany na rzecz wolną od wad, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego, co najmniej 7 (siedmio) dniowego terminu, Zamawiający może usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzw. wykonanie zastępcze).

- W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Umowy spowodowanego z przyczyny powstałej po stronie Zamawiającego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona jego odpłatnej naprawy. W przypadku naprawy odpłatnej, Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie usterki w terminie [•]  godzin (w ramach Dni Roboczych) od zgłoszenia.  Za reakcję na zgłoszenie problemu uznaje się przekazanie przez Wykonawcę oferty dotyczącej niezbędnej ingerencji serwisowej wraz ze wskazaniem stawek serwisowych (godzina pracy, koszt ewentualnego transportu części) aktualnych w danym okresie czasowym. Naprawa w takim przypadku dobywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia.

§7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach:

  - zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,10% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad określonych w §2 ust. 9 oraz w §6 ust. 9.2. Umowy - w wysokości  0,15% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań opisanych w §6 ust. 9.1. Umowy (reakcja na zgłoszenie gwarancyjne) - w wysokości  0,1% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczętą godzinę zwłoki,

  - w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności opisanego w §13 Umowy - w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

  - w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - 
w wysokości 20% Wynagrodzenia.

- Jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa, aniżeli kwota naliczonej kary umownej, Zamawiający uprawniony jest dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne podlegają kumulacji.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia.

- Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy, 
a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie (kompensata umowna).

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania Przedmiotu Umowy lub innych zobowiązań wynikających z treści umowy.

- Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty.

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w następujących przypadkach:

  - nieuzyskania przez Zamawiającego środków w ramach KPO, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach dofinansowania Projektu;

  - rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przez inny podmiot niż Zamawiający;

  - konieczności powtórzenia postępowania ofertowego przez Zamawiającego na skutek weryfikacji warunków rynkowych lub zidentyfikowania nieprawidłowości w procesie zakupowym;

  - Wykonawca pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego wraz z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 dni na usunięcie naruszeń, nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do któregokolwiek z terminów realizacji określonych 
w §2 ust.1 i 2 Umowy, co najmniej 10 dni;

  - gdy pomimo wcześniejszego wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego na usuniecie wad lub niezgodności ze Specyfikacją Techniczną, ofertą lub jakimikolwiek warunkami oznaczonymi 
w Umowie lub w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający nie będzie mógł dokonać Odbioru Końcowego ze względu na dalsze istnienie istotnych wad w Przedmiocie Umowy;

  - jeżeli suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy przekroczy wartość 25% Wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,

  - zwłoki w wykonywaniu zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji wynoszącej co najmniej 60 dni;

  - zwłoki co najmniej 30 (trzydzieści) dni w przedłożeniu Zamawiającemu gwarancji, o której mowa 
w §6 ust. 15 Umowy.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeśli Zamawiający pomimo uprzedniego wezwania go do zapłaty Wynagrodzenia wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu na zapłatę nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, nie zapłaci Wynagrodzenia Wykonawcy i w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu zwłoka 
w płatności Wynagrodzenia będzie wynosić, co najmniej 40 (czterdzieści) dni

- Prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane:

  - w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu podstawy odstąpienia,

  - przez złożenie drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1.1. – 1.3. powyżej, jako przyczyny niezależne od Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia 
o naprawienie przez Zamawiającego szkody poniesionej z tytułu odstąpienia od Umowy.

§ 9

ZMIANY UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania zmian w Umowie, w przypadkach opisanych poniżej:

  - podpisania aneksu do Umowy o dofinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cła, podatku akcyzowego);

  - gdy zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego (np. poprawa parametrów przedmiotu zamówienia bez wpływu na wynagrodzenie),

  - gdy zmiana wynikać będzie z postępu technologicznego i innowacyjności wprowadzonej przez Zamawiającego, a jednocześnie pozwoli na bardziej racjonalne i oszczędne wydatki w ramach Projektu,

  - zmiany parametrów Przedmiotu Umowy, zmiany zakresu rzeczowego Umowy oraz zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, nie prowadzących do zmiany charakteru Umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Specyfikacji Technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy

  - zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, mającej wpływ na termin wykonania umowy przez Wykonawcę,

  - wystąpienia obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca,

  - zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,

  - w wyniku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy, a które powstały po podpisaniu Umowy lub w konsekwencji trwających już w momencie zawierania niniejszej Umowy zdarzeń związanych z działalnością Zamawiającego lub Wykonawcy lub zdarzeń gospodarczych lub zdarzeń politycznych.

  - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

  - Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile stały się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

  - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność dla Zamawiającego lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% (pięćdziesiąt) wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

§10

SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jego przyczyną było zdarzenie o charakterze Siły Wyższej.

- Przez Siłę Wyższą rozumie się każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy i któremu nie można było zapobiec przy dołożeniu należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, w szczególności:

  - wojnę lub każde inne wydarzenie o charakterze militarnym, stan nadzwyczajny, akty terroru lub każde inne podobne wydarzenie zagrażające porządkowi publicznemu,

  - wystąpienie klęski żywiołowej, takiej jak powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi lub innego nadzwyczajnego zjawiska atmosferycznego, a także działanie sił przyrody;

  - epidemia;

  - nowe ustawodawstwo lub decyzje organów władzy państwowej;

  - niedobory materiałów, produktów;

  - zamieszki, strajk generalny,

  - nadzwyczajna awaria lub inne nadzwyczajne zakłócenia w działaniu sieci dostawców telekomunikacyjnych lub energetycznych o zasięgu ogólnokrajowym.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której ona dotyczy, powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu Siły Wyższej w terminie jednego tygodnia od chwili, gdy dokonanie takiego powiadomienia stanie się możliwe. Powiadomienie musi zawierać obiektywne dowody na wystąpienie siły wyższej.

- W razie niezawiadomienia przez którąkolwiek ze Stron drugiej Strony o wystąpieniu zdarzenia 
o charakterze Siły Wyższej, Strona, która nie dochowała obowiązku  zawiadomienia, będzie odpowiedzialna za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy 
z powodu wzmiankowanej Siły Wyższej.

- W przypadku wystąpienia Siły Wyższej termin realizacji Umowy ulega wydłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku, gdy zdarzenie Siły Wyższej trwa co najmniej 30 (trzydzieści) dni to prawa i obowiązki każdej ze Stron zostaną zawieszone, a Strony ustalą nowe terminy wykonania bez zbędnej zwłoki. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 7 dni od wezwania do ustaleń, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w Formie Pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

ZAKAZ CESJI

- Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego), ani regulowane w drodze kompensaty (art. 498 Kodeksu cywilnego.)

§ 12

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

- Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi wykonanie niniejszej Umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

- [•], tel.: [•], e-mail: [•]

2) ze strony Wykonawcy:

- [•], tel.: [•], e-mail: [•]

- Strony będą się wzajemnie informować o zmianie ww. przedstawicieli, co najmniej w formie dokumentowej. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§13

POUFNOŚĆ

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności Informacje Poufne.

- Przez „Informacje Poufne” rozumie się wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego oraz jego kontrahentów, niezależnie od tego w jaki sposób lub w jakiej formie takie informacje zostały przekazane lub uzyskane przez Wykonawcę, w szczególności wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, handlowe, know-how, z zakresu public relations oraz inne posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Informacjami Poufnymi nie są informacje, które w chwili ujawnienia były już powszechnie znane (domena publiczna).

- W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w sposób niedookreślony co do ich poufności, przyjmuje się, że są to Informacje Poufne.

- W ramach obowiązku zachowania poufności, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - nieujawniania, nieudostępniania i nieprzekazywania przez Informacji Poufnych osobom trzecim (tj. jakiejkolwiek osobie, w tym współpracownikowi, grupie osób lub publicznie), niezależnie od formy i sposobu takiego ujawnienia, udostępniania lub przekazu, jak też, za wyjątkiem ujawniania, udostępniania, przekazywania Informacji Poufnych w celu i w związku z należytym wykonywaniem obowiązków związanych z Umową, tylko w niezbędnym do tego zakresie i na warunkach odpowiadających, co najmniej warunkom poufności określonym w niniejszym paragrafie,

  - niewykorzystywania Informacji Poufnych niezależnie od formy i sposobu takiego wykorzystania, 
a w szczególności niewykorzystywania ich dla osiągnięcia korzyści bezpośrednich bądź pośrednich w jakichkolwiek działaniach własnych lub osób trzecich, za wyjątkiem wykorzystywania Informacji Poufnych  w celu i w związku z należytym wykonywaniem obowiązków związanych z Umową i tylko w niezbędnym do tego zakresie,

  - skutecznego zabezpieczenia Informacji Poufnych, w szczególności przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, zmianą lub pogorszeniem, co najmniej z wykorzystaniem środków, którymi zabezpiecza informacje stanowiące jego tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Umowny obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca zostanie zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie orzeczenia właściwego sądu, organu administracji lub organu nadzoru. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązany będzie do:

  - natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych, chyba że takiemu poinformowaniu sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy prawa,

  - ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo, po uprzednim skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu oraz treści ujawnianych Informacji Poufnych, chyba że taka konsultacja sprzeciwiałaby się obowiązującym przepisom prawa,

  - podjęcia wszelkich uzasadnionych działań celem zapewnienia, że ujawnione Informacje Poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane wyłącznie do celów uzasadniających ich ujawnienie.

- Obowiązek zachowania poufności dotyczy wszystkich innych osób lub podmiotów działających na rzecz Wykonawcy przy wykonaniu Umowy (w tym pracowników, współpracowników, kontrahentów, podwykonawców). Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez te osoby.

- Zobowiązanie do zachowania poufności opisane w niniejszym paragrafie obowiązuje w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopóki informacje mają wartość gospodarczą i poufny charakter, jednak nie krócej niż 3 (trzy) lata od zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy albo jeśli nie dojdzie do zrealizowania Przedmiotu Umowy – od ustania Umowy wskutek odstąpienia lub rozwiązania.

- Pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie obowiązku zachowania poufności przewidzianego 
w Umowie nie wyłącza odpowiedzialności Usługodawcy za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji (za ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) lub odpowiedzialności przewidzianej w art. 266 Kodeksu karnego.

§14

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy tj. danych osobowych pracowników, współpracowników i reprezentantów Wykonawcy delegowanych do zawarcia lub realizacji niniejszej Umowy.

- Na Zamawiającym jako administratorze danych, ciążą obowiązki wynikające z RODO, w tym obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego poprzez przedstawienie każdemu 
z członków personelu Wykonawcy, których dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku niniejszym zapytaniem, informacji o tym, jak Zamawiający przetwarza ich dane, w tym informacji o prawach osób fizycznych, określonych w Klauzuli informacyjnej Zamawiającego.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    - O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim.

    - Wszelkie spory dotyczące Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy jest lub okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne 
w całości lub w części, to nie wpływa to na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych jej postanowień. Takie wadliwe postanowienie zostaje zastąpione przez pozostające w mocy postanowienia Umowy i właściwe przepisy prawa, natomiast Strony podejmą niezwłocznie w dobrej wierze negocjacje w celu zastąpienia takiego wadliwego postanowienia postanowieniem ważnym, skutecznym 
i wykonalnym, a przy tym w możliwie najdalej prawnie dopuszczalnym zakresie odpowiadającym celowi wadliwego postanowienia.

    - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

    - Wykonawca oświadcza że posiada status/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Strony.

    - Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

  - Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe KPO2026/03

  - Załącznik nr 2 – oferta [•] z dnia [•]

  - Załącznik nr 3 - wzór Potwierdzenia dostawy - CMR i lista wysyłkowa,

  - Załącznik nr 4 - wzór Protokołu Odbioru Końcowego,

  - Załącznik nr 5 – Wydruk informacji pełnych KRS Zamawiającego,

  - Załącznik nr 6 – Wydruk informacji pełnych KRS Wykonawcy lub z innego zagranicznego rejestru przedsiębiorców właściwego dla danego kraju.

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

- Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej umowie.

- Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu związanym z realizacją tej umowy.

- Dane Oferenta będą przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania (zapytanie ofertowe KPO2026/03) w oparciu o zapisy „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich do sprostowania (poprawiania danych), do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postpowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi zawarcie umowy.

PODPISY STRON

W imieniu Zamawiającego:

Podpis: __________________________

Imię i nazwisko: [•]

Funkcja: [•]

Podpis: __________________________

Imię i nazwisko: [•]

Funkcja: [•]

W imieniu Wykonawcy:

Podpis: __________________________

Imię i nazwisko: [•]

Funkcja: [•]

Podpis: __________________________

Imię i nazwisko: [•]

Funkcja: [•]

| Załącznik nr 3 – wzór Potwierdzenia dostawy – lista wysyłkowa i CMR Wzór potwierdzenia dostawy – lista wysyłkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PACKING LIST / Lista wysyłkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manufacturer & exporter: Producent i eksporter |  |  |  |  |  |  |  | Importer: Importer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Departure place: Miejsce wysyłki |  |  |  |  |  |  |  | Order number: Numer zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |
| Destination: Miejsce docelowe: |  | Mostostal Chojnice sp. Z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice, Polska |  |  |  |  |  | Goods: Elementy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Serial number: Numer seryjny: |  |  |  |  |  |  |  | Project number: Numer projektu: |  |  |  |  |  | Revision number: Numer rewizji: |  |
|  | Ground transportation Transport drogą lądową |  |  |  |  |  |  |  | Sea transportation Transport drogą morską |  |  |  |  |  |  |
| Truck: Nr auta: |  |  |  |  |  |  |  | Container: Kontener: |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTITY Ilość |  | MEASUREMENTS Wymiary |  |  |  |  |  | WEIGHT Waga |  |  |  |  | CONTENTS Zawartość |  |  |
|  |  | Length Długość [mm] |  |  |  | Width Szerokość [mm] | Height Wysokość [mm] | Net Netto [kg] |  | Gross Brutto [kg] |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL / Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wzór potwierdzenia dostawy - CMR

Załącznik nr 4 – wzór Protokołu Odbioru Końcowego

# do Umowy nr..................z dnia..............

# PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Protokół dotyczy odbioru:

| Lp. | Nazwa | Model i nr seryjny | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Komisja odbioru w składzie:

- Zamawiający:.…………………………………………………………………….

- Wykonawca:……………………………………………………………………….

potwierdza, że:

- termin realizacji Przedmiotu Umowy został dotrzymany* i nastąpił w dniu………………….……/ został przekroczony* o…… dni.

- system nie został/został* uszkodzony podczas transportu,

- system jest/nie jest* fabrycznie nowy,

- system jest/nie jest* kompletny,

- system jest/nie jest* sprawny,

- system jest/nie jest* gotowy do użytku,

- system jest/nie jest* wolny od wad fizycznych, usterek bądź innych nieprawidłowości,

- system działa/nie działa* prawidłowo,

- system został/nie został* prawidłowo zainstalowany, zamontowany, uruchomiony i wdrożony*,

- stwierdzono następujące wady, usterki bądź inne nieprawidłowości:

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

- Wykonawca zobowiązał się usunąć ww. niezgodności do dnia …………………..

- dodatkowe uwagi (jeśli wystąpiły):

……………………………………………………………………..……………………

Załączniki (jeśli wystąpiły):

- Protokół odbioru wstępnego (jeśli wystąpił)*,

- ……………………………………………………………………..……………………

Podpisy:

Przedstawiciele Wykonawcy 			Przedstawiciele Zamawiającego

…………………………………….			…………………………………….

…………………………………….			……………………………………..

niepoprawne skreślić.