UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO

NR …..

niniejsza umowa („Umowa”) została zawarta w [•] dnia [•] 2026 roku, pomiędzy:

a ….………………………………………….………...., z siedzibą w ……………….., ul. …………………………, REGON ……………….………..…….. NIP ……………………………

reprezentowanym przez

….………………………………………….………....

zwanym dalej Zamawiającym,

a ….………………………………………….………...., z siedzibą w ……………….., ul. …………………………, REGON ……………….………..…….. NIP ……………………………

zwaną/ym dalej Wykonawcą.

§ 1 (Wstęp)

- Umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027” z dnia 14 marca 2025 roku, na skutek postępowania: „Nadzór inwestorski przedsięwzięcia dotyczącego budowy intermodalnego terminala przeładunkowego wraz z bocznicą kolejową i infrastrukturą towarzyszącą” z dnia [•] r. w ramach projektu „Budowa terminalu intermodalnego przez firmę Contargo HTR Sp. z o.o. przy ul. Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 130 w Łodzi”, który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu FENX.05.06-IP.02-001/24 (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny).

§ 2 (Przedmiot Umowy)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie kompleksowych usług związanych z funkcją nadzoru inwestorskiego („Usługa” lub „Przedmiot Zamówienia”) w zakresie dotyczącym realizacji:

- ETAPU I (etap przygotowawczy), oraz

- z zastrzeżeniem spełnienia Warunku Zawieszającego określonego w ust. 2 poniżej, realizacji - ETAPU II (etap realizacji),

inwestycji polegającej na budowie terminalu intermodalnego przez firmę Contargo HTR Sp. z o.o. przy ul. Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 130 w Łodzi („Inwestycja”), w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia), Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, zgodnie z Umową, przepisami prawa i przekazanymi przez Zamawiającego projektami budowlanymi, technicznymi stanowiącymi Załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej Umowy, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi Inwestycji, umową z generalnym wykonawcą.

- Strony zgodnie postanawiają, że realizacja przez Wykonawcę Usługi w zakresie ETAPU II jest uzależniona od spełnienia się w warunku zawieszającego, którym jest uzyskanie przez Zamawiającego do dnia 30 czerwca 2026 roku, dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENX), Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Działanie FENX.05.06 Transport Intermodalny na realizację Inwestycji, przez co Strony rozumieją zawarcie do dnia 30 czerwca 2026 roku, przez Zamawiającego stosownej umowy o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych („Warunek Zawieszający”).

W przypadku braku spełnienia Warunku Zawieszającego w terminie wskazanym w ust. 2 Umowa w części dotyczącej świadczenia Usług dotyczących realizacji ETAPU II nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla Stron, a Stronom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, w tym Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o wypłatę wynagrodzenia, zwrot kosztów, utraconych korzyści, lub jakiekolwiek inne roszczenia, a Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń związanych brakiem realizacji Usług w zakresie ETAPU II, w związku z brakiem spełnienia Warunku Zawieszającego z jakiejkolwiek przyczyny.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o: (i) spełnieniu Warunku Zawieszającego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od spełnienia Warunku Zawieszającego w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej e-mail, oraz (ii) możliwości rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach ETAPU II i dacie rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach ETAPU II z 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia Usług w ramach ETAPU II. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia Usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym postanowieniem.

- Do dnia spełnienia Warunku Zawieszającego i wyraźnego potwierdzenia jego spełnienia przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 powyżej, Wykonawca nie jest zobowiązany, ani uprawniony do rozpoczynania wykonywania jakichkolwiek Usług, w tym czynności lub prac związanych z realizacją ETAPU II, w tym prac lub czynności przygotowawczych związanych z ETAPEM II, a Wykonawca nieodwołalnie zrzeka się jakichkolwiek aktualnych lub przyszłych roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu, w tym związanych z rozpoczęciem wykonywania Usług w ramach ETAPU II, a w szczególności o zwrot kosztów, wydatków, które Wykonawca poczynił w celu realizacji ETAPU II.

- Strony postanawiają, iż Warunek Zawieszający zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego, co oznacza, że Zamawiający ma prawo żądać wykonania Usług w zakresie ETAPU II pomimo nieziszczenia się Warunku Zawieszającego. Ewentualne żądanie przez Zamawiającego wykonywania Usług w zakresie ETAPU II, pomimo braku ziszczenia się Warunku Zawieszającego może nastąpić poprzez zawiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności.

§ 3 (Prawa i obowiązki Wykonawcy)

- Zakres czynności Wykonawcy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz w Specyfikacja Warunków Zamówienia, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Brak szczegółowego opisania lub pominięcie danych czynności w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Specyfikacji Warunków Zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania, jeżeli można rozsądnie oczekiwać, że tego typu czynności wchodzą w zakres nadzoru inwestorskiego lub obowiązek ich wykonania wynika z przepisów prawa lub są one niezbędne do należytego wykonania Umowy. W szczególności w ramach Usługi nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest wykonywać obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określone w mających zastosowanie przepisach prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późn. zm.), w tym w art. 25 ww. ustawy.

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonywania obowiązków określonych w niniejszej Umowie (w tym w Załącznikach do Umowy),

- przekazywania Zamawiającemu dokumentacji powstałej w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia w formie elektronicznej lub innej formie uzgodnionej przez Strony w trakcie realizacji Umowy,

- przechowywania oraz archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji w tym przechowywania w formie elektronicznej na sharepoint przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.

- Zamawiający wymaga w szczególności, aby:

    - każdy dokument był zarchiwizowany w wersji papierowej oraz elektronicznej i

    - prowadzono spis dokumentów/dokumentacji z wyraźnym podziałem i zaklasyfikowaniem na sprawy związane z Inwestycją. Wykonawca gwarantuje, że dokumentacja, w tym elektroniczna będzie kompletna, aktualna, wprowadzana na bieżąco oraz udostępniana Zamawiającemu do wglądu na bieżąco, niezwłocznie na jego żądanie.

- Fakt zatwierdzenia lub akceptacji przez Zamawiającego dokumentów w zakresie objętym Inwestycją sporządzonych przez Wykonawcę, nie może być interpretowany, ani skutkować jakimkolwiek zwolnieniem lub ograniczeniem odpowiedzialności Wykonawcy za ich prawidłowość, kompletność lub zgodność z Umową i obowiązującym prawem, ani nie pozbawia, ani nie ogranicza możliwości Zamawiającego dochodzenia jakichkolwiek roszczeń lub środków przewidzianych w przepisach prawa lub w Umowie jako zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie dokumentów, jak również nie pozbawia i nie ogranicza Zamawiającego w możliwości dochodzenia roszczeń określonych w przepisach prawa lub Umowie.

- Kompletna dokumentacja projektu jak i dokumentacja powykonawcza (wersja papierowa i elektroniczna) zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie pisemnego protokołu zdawczo – odbiorczego najpóźniej do dnia zakończenia Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z najwyższą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności prawa budowlanego i jego aktów wykonawczych, odpowiednich norm, postanowień decyzji administracyjnych wydanych w odniesieniu do Inwestycji, reprezentując Zamawiającego na budowie, dbając o interes Zamawiającego i jego dobre imię. Wykonawca będzie w każdym czasie stał na straży interesów Zamawiającego, w szczególności udzielając na rzecz Zamawiającego, w takim terminie, w jakim można tego rozsądnie oczekiwać od profesjonalnego i doświadczonego podmiotu zajmującego się nadzorem nad robotami budowlanymi, porad dotyczących bieżących oraz potencjalnych spraw lub problemów oraz możliwych rozwiązań, włączając w to możliwość uzyskania dostępu do takich rozwiązań (np. poprzez zastępcze wykonanie osoby trzeciej), w tym także w odniesieniu do aspektów projektu budowlanego i projektu budowlanego wykonawczego, fazy budowy, założeń finansowych Zamawiającego, odbiorów technicznych, terminów wykonania Inwestycji, uzgodnionych materiałów i specyfikacji, jakości wykonania oraz zgodności robót z: pozwoleniem na budowę, decyzjami administracyjnymi, warunkami przyłączenia do sieci, prawem budowlanym oraz prawem cywilnym. Wykonawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby zachować zgodność z pisemnymi lub mailowymi instrukcjami Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo do:

    - uzyskiwania w każdym czasie bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji Inwestycji, przy czym jeżeli na skutek uzyskanych informacji zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 (dwóch) dni od otrzymania uwag lub zastrzeżeń, i/lub

    - zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji Inwestycji; Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do uwag i zastrzeżeń w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgłoszenia. Decyzja Zamawiającego, po rozpatrzeniu uwag Wykonawcy jest wiążąca.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o przebiegu prac w szczególności o trudnościach, czy przeszkodach powstałych w związku z wykonaniem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dokumenty pozwalające na należyte wykonanie Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy z generalnym wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Usług niezwłocznie po jej zawarciu.

- Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie Przedmiotu Zamówienia, w związku z czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczanie Zamawiającemu rzetelnych, kompletnych i terminowych informacji, wyjaśnień oraz fachowych porad niezbędnych do podejmowania przez Zamawiającego w pełni świadomych i uzasadnionych decyzji dotyczących Umowy, w szczególności decyzji mających na celu zapewnienie pełnego zaspokojenia celów i potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że spełnia wszelkie wymogi oraz posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje potrzebne do należytego wykonania niniejszej Umowy, a także odpowiednie środki oraz personel potrzebne do wykonania Usług oraz nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej lub jakiejkolwiek innej uniemożliwiające w całości lub w części wykonanie Usług zgodnie z Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania Umowy. Wykonawca może powierzyć wykonanie niniejszej Umowy w całości, bądź w części podwykonawcom lub wyznaczyć zastępcę jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności. Powyższe nie stanowi zmiany Umowy i dla swojej ważności nie wymaga zachowania formy aneksu.

- Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 12 powyżej, zobowiązany jest wykonywać Umowę zespołem wskazanym w Załączniku nr 9 do Umowy, zgodnie z częstotliwością zaangażowania opisaną w Załączniku Nr 1 do umowy, w tym bezpośrednio na terenie Inwestycji. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że ww. zespół i liczba dni zaangażowania umożliwia należyte i terminowe wykonanie Umowy. Powyższe nie uchybia obowiązkowi Wykonawcy do zapewnienia zaangażowania większej ilości osób lub zwiększenia ilości dni świadczenia Usług przez poszczególne osoby, w tym fizycznej obecności na terenie Inwestycji, jeżeli będzie to niezbędne do należytego wykonania Umowy lub jeśli zażąda tego Zamawiający. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonywanie obowiązków w formie zdalnej jest dopuszczalne pod warunkiem wyrażenia na to uprzedniej zgody przez Zamawiającego w formie wiadomości e-mail. Osoby nie wymienione w Załączniku nr 9 (pod względem personalnym) muszą uzyskać uprzednią akceptację Zamawiającego.

- Wykonawca w przypadku zaistnienia konieczności zmiany osób wymienionych w Załączniku nr 9 do Umowy zobowiązuje się w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawić Zamawiającemu inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równych tym wymaganym dla danej funkcji lub danego stanowiska, ustalonych uprzednio z Zamawiającym. Zaproponowane osoby będą posiadały doświadczanie minimum takie jak osoby wskazane w Załączniku nr 9. Zmiana osób, o których mowa w Załączniku nr 9 dokonana zgodnie z niniejszym ustępem Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne Usługi stanowiące przedmiot Umowy, będą posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do należytego wykonywania powierzonych im obowiązków. Całkowitą i bezwarunkową odpowiedzialność za działania i zaniechania osób/podmiotów, którym Wykonawca powierza wykonanie Umowy ponosi Wykonawca, nawet jeżeli nie ponosi winy w wyborze i nawet jeżeli wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności, a w przypadku, gdy takie wyłączenie jest lub okazałoby się nieważne lub nieskuteczne Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania takich podmiotów na podstawie art. 473 §1 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 (Prawa i obowiązki Zamawiającego)

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zwoływania spotkań dotyczących realizacji Inwestycji lub Umowy z co najmniej 2 (dwu) dniowym (dni robocze) mailowym uprzedzeniem Wykonawcy. W nagłych, uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo wezwać niezwłocznie Wykonawcę do stawienia się na spotkanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do brania udziału w każdym spotkaniu dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5 (Okres obowiązywania Umowy)

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony wynoszący 4 (cztery) miesiące począwszy od dnia podpisania Umowy w zakresie realizacji ETAPU I (przygotowawczego) z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- W przypadku spełnienia Warunku Zawieszającego okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o okres kolejnych 23 (dwudziestu trzech) miesięcy począwszy od dnia wskazanego w §2 ust. 3 punkt (ii) Umowy w zakresie realizacji ETAPU II.

- Zamawiający z zastrzeżeniem §2 ust. 3 punkt (ii) Umowy zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usług przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany harmonogramu Inwestycji, w szczególności jej opóźnienia, przyspieszenia, czasowego wstrzymania lub wydłużenia, okres obowiązywania niniejszej Umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu zgodnie z jej wszystkimi warunkami i postanowieniami lub skróceniu, bez konieczności sporządzania aneksu. W wyżej wymienionej sytuacji na wniosek którejkolwiek ze Stron możliwe jest potwierdzenie zmiany okresu obowiązywania Umowy w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia lub wstrzymania korzystania z Usług Wykonawcy, w tym w szczególności w przypadku przyspieszonego zakończenia Inwestycji. Wykonawca zatrzymuje prawo do otrzymania wynagrodzenia do dnia, w którym nastąpiło zakończenie świadczenia Usług. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego za powyższy okres wstrzymania lub wcześniejszego zakończenia świadczenia Usług Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia, ani jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów, wydatków, jak również Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zakończenie lub wstrzymanie usług wymaga poinformowania Wykonawcy w formie pisemnej lub formie wiadomości elektronicznej e-mail pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę bez podawania powodu z zachowaniem 2 (dwu) miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającym ostatniego dnia miesiąca.

- Każda ze Stron Umowy ma prawo rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

  - Wykonawca: gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie (2) dwóch miesięcznych wynagrodzeń należnych Wykonawcy pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia Zamawiającego z zagrożeniem rozwiązania Umowy i wyznaczeniem dodatkowego terminu 30 dni na zapłatę i jego bezskutecznym upływie.

  - Zamawiający:

- w sytuacji, gdy Wykonawca narusza, którekolwiek z postanowień wskazanych w Umowie lub obowiązków wynikających z Umowy, po uprzednim dodatkowym mailowym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia w terminie 7 (siedmiu) dni,

- w sytuacji opóźnienia realizacji Inwestycji powyżej 14 (czternaście) dni w stosunku do harmonogramu Inwestycji z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy lub osób którymi się posługuje,

- w sytuacji wykonywania Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób nieposiadających wymaganych uprawnień.

- W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje jedynie cześć wynagrodzenia odpowiadająca faktycznie wykonanym przez Wykonawcę Usługom do chwili rozwiązania Umowy, co w pełni wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające oraz związane z niniejszą Umową.

- Na żądanie Zamawiającego zgłoszone w formie wiadomości e-mail Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wstrzymania świadczenia Usług objętych Umową przez okres nieprzekraczający 1 (jednego) miesiąca. Za powyższy okres wstrzymania świadczenia Usług Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia, ani jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów, wydatków, itd., jak również Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Powyższe prawo może być realizowane przez Zamawiającego 3 (trzy) razy w okresie obowiązywania Umowy i każdorazowo na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc.

§ 6 (Wynagrodzenie)

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte i terminowe wykonywanie Usług:

  - w okresie świadczenia Usług dotyczących ETAPU I (etap przygotowawczy) Wykonawcy przysługuje ryczałtowe, płatne z dołu za każdy pełny miesiąc świadczenia Usług wynagrodzenie w kwocie [•] złotych netto (słownie: [•] złotych),

  - w okresie świadczenia Usług dotyczących ETAPU II (etap realizacji) Wykonawcy przysługuje (o ile spełni się Warunek Zawieszający) ryczałtowe, płatne z dołu za każdy pełny miesiąc świadczenia Usług wynagrodzenie w kwocie [•] złotych netto (słownie: [•] złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie powiększane o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

- Zryczałtowane wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i kompleksowe obejmujące także koszty, opłaty, należności i wydatki wszelkiego rodzaju poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, w tym lecz nie wyłącznie koszty dojazdu, personelu, przeniesienia praw autorskich i w związku z tym Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o zwrot takich kosztów, wydatków, itp. Kwota powyższa jest ostateczna, niezależnie od błędów, które Wykonawca mógł popełnić w czasie kalkulacji. Wykonawca nie będzie uprawniony do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu niedoszacowania wynagrodzenia lub dodatkowych wynagrodzeń lub zwrotu poniesionych wydatków, kosztów, choćby nawet były uzasadnione lub ich wysokość przekraczała zwykłą w danych stosunkach miarę. Strony zgodnie uznają, że Wykonawca nie może korzystać z uprawnień przewidzianych w art. 357¹ KC, art. 358¹ KC, jak równie z jakiekolwiek podobne przepisy prawa umożliwiające zmianę zobowiązań umownych w przypadku nadmiernych trudności lub zmiany okoliczności. Wykonawca zapewnia również i zobowiązuje się, że osoby, którymi Wykonawca będzie posługiwał się przy wykonywaniu niniejszej Umowy nie będą występowały wobec Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z niniejszej Umową. W przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami względem Zamawiającego przez osoby, którymi Wykonawca będzie posługiwał się przy wykonaniu Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego ze wszelkich roszczeń względem takich osób.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za należyte, kompletne i należycie potwierdzone wykonanie Usług. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest:

- zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny zawierający m.in. szczegółowe zestawienie czynności wchodzących w zakres Usług wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu, którego raport dotyczy, oraz

- podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół z realizacji czynności w danym miesiącu.

- Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może wystawić faktury wcześniej niż przed łącznym spełnieniem warunków opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku objęcia Stron obowiązkiem ustawowym faktury będą wystawiane i przesyłane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, (z późn. zm.) („Ustawa o VAT”). W przypadku gdy możliwym jest wystawienie faktury w formie elektronicznej, faktury będą wystawiane w formie zgodnej z przepisami Ustawy o VAT i przesyłane na adres e-mail Zamawiającego wskazany w §14 ust. 3 Umowy.

- W przypadku zaistnienia niedostępności lub ogłoszonej awarii KSeF w rozumieniu Ustawy o VAT wystawienie faktur przez Wykonawcę nastąpi zgodnie z procedurą określoną w Ustawie o VAT.

- Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane na wskazany na fakturze rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Wykonawca potwierdza, że rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT Brak rachunku Wykonawcy w ww. wykazie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu uzyskania przez Zamawiającego informacji o rachunku Wykonawcy znajdującym się w ww. wykazie, przy czym nie stanowi to opóźnienia ani zwłoki Zamawiającego i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zastosowania środków przewidzianych prawem lub jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w tym w szczególności żądania odsetek z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zwłoka w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- W przypadku, gdy Umowa zostanie rozpoczęta lub zakończona w trakcie trwania miesiąca, Wynagrodzenie za ten miesiąc obliczane jest proporcjonalnie, w oparciu o stosunek liczby dni roboczych tego miesiąca w trakcie których Umowa obowiązuje do wszystkich dni roboczych w danym miesiącu.

- Ewentualne zlecenia dodatkowe, dotyczące usług nieobjętych zakresem Umowy rozliczane będą przez Strony na podstawie kosztorysu ofertowego i wcześniejszego uzgodnienia przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności zakresu dodatkowych usług, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę. W przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych usług nieobjętych Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu wykonania takich prac dodatkowych.

§ 7 (Raportowanie)

- O ile Zamawiający nie wskaże w formie wiadomości e-mail inaczej Wykonawca jest zobowiązany do terminowego składania Zamawiającemu kompletnych i dokładnych pisemnych raportów zawierających dokumentację fotograficzną realizowanych robót:

  - Co 2 (dwa) tygodnie - zawierających m.in. informacje o stanie realizacji Inwestycji, ze wskazaniem głównych zagrożeń, zgodności terminów wykonywania robót z harmonogramem, zaawansowania wykonania projektów wykonawczych, informacji o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami. Zamawiający może żądać złożenia raportu w terminie wcześniejszym w uzasadnionych przypadkach lub jeżeli Zamawiający uznał to za niezbędne dla prawidłowego nadzoru.

  - W terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, mającego wpływ na realizację Inwestycji (w tym termin realizacji lub budżet Inwestycji). Raport powinien zawierać czytelny i szczegółowy opis zdarzenia, analizę skutków oraz propozycje działań korygujących i zapobiegawczych.

  - Tygodniowych, w przypadku opóźnień w realizacji Inwestycji mogącym zagrozić uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w terminach określnych w umowie z generalnym wykonawcą Inwestycji bądź w innych okolicznościach, które według uzasadnionej opinii Zamawiającego mogą wpłynąć na terminowe lub prawidłowe wykonanie Inwestycji.

- Wzory ww. raportów zostaną ustalone pomiędzy Stronami po podpisaniu Umowy.

- Brak przekazywania raportów, o których mowa w ust. 1 skutkuje brakiem możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktury do czasu ich przedstawienia i akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego złożenia z pisemnym podaniem uzasadnienia.

- Powyższe nie uchybia obowiązkowi Wykonawcy do bieżącego przekazywania wszelkich informacji dotyczących wykonywania Umowy, w tym w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie realizacji Inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z generalnym wykonawcą, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia przez Zamawiającego decyzji co do ich zlecenia generalnemu wykonawcy. Wykonawca powinien w szczególności udzielić Zamawiającemu wyczerpujących oraz rzetelnych informacji oraz wyjaśnień w powyższym zakresie.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania generalnemu wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych poza sytuacją, gdy ich wykonanie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia Zamawiającego lub zabezpieczenie przed awarią. W takiej sytuacji Wykonawca wyda takie polecenie pisemnie, a następnie niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego najpóźniej w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty polecenia.

§ 8 (Ubezpieczenie Wykonawcy)

- Wykonawca oświadcza, że posiada na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym wszelkie ryzyka mogące wyniknąć w związku z Umową, na jedno i wiele zdarzeń na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000, 00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na dowód, czego przedstawi kopię polisy ubezpieczeniowej stanowiącą Załącznik nr 7 do Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał na swój koszt ważną polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż określona w ust. 1 powyżej i na warunkach (w tym zakresie ochrony ubezpieczeniowej) nie mniej korzystnych niż te wskazane w ust. 1 powyżej oraz będzie przedstawiał Zamawiającemu kopię potwierdzenia zawarcia kolejnych polis na żądanie Zamawiającego.

§ 9 (Kary umowne)

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §6 Umowy jakie byłoby należne za cały okres Umowy (tj. suma wynagrodzeń za cały okres Umowy jak gdyby Umowa nie wygasła do końca okresu obowiązywania z jakiejkolwiek przyczyny).

  - W przypadku braku fizycznej obecności na radzie budowy bądź innym zorganizowanym przez Zamawiającego spotkaniu któregokolwiek członka zespołu, bądź braku uczestnictwa Wykonawcy w odbiorach robót zanikających lub czynnościach związanych z odbiorem końcowym prac wchodzących w zakres Inwestycji w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek.

  - W przypadku braku dostarczenia w terminie określonym przez Zamawiającego dokumentów, albo braku zaopiniowania przez Wykonawcę w formie wiadomości e-mail lub pisemnej dokumentów w uzgodnionych terminach, albo wykonanie powyższych czynności bez zapewnienia odpowiedniej jakości zgodnie ze standardami i wytycznymi Zamawiającego w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i za każdy przypadek naruszenia.

  - W przypadku zmiany któregokolwiek członka zespołu Wykonawcy bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

- Kara/kary umowne należne Zamawiającemu będą według wyboru Zamawiającego płacone na podstawie wezwania do zapłaty lub mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

- Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą być kumulowane.

- Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, jak również za naruszenie innych zobowiązań umownych, jeżeli takie opóźnienie lub naruszenie zostało spowodowane przez następujące okoliczności:

    - Siłą Wyższą,

    - przyczyną obiektywnie i bezspornie zawinioną przez Zamawiającego,

    - działania lub zaniechania osób trzecich, za które na podstawie Umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec Stron mające wpływ na wykonywanie Umowy:

- o charakterze od nich niezależnym, oraz

- którego żadna ze Stron nie mogła przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz

- którego nie można uniknąć, ani któremu nie można zapobiec lub którego skutkom nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

- które nie zostało wywołane przez żadną ze Stron, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, epidemie, promieniowanie lub skażenia uniemożliwiających realizację niniejszej Umowy („Siła Wyższa”).

- Wykonawca oświadcza, że przygotowując ofertę i zawierając Umowę wziął pod uwagę wszelkie istniejące oraz inne ewentualne mogące wystąpić w przyszłości ograniczenia związane ze stanami epidemii, pandemii, itp. w tym z COVID 19, wojną w Ukrainie, wojną na Bliskim Wschodzie oraz wszelkie inne skutki działań podmiotów zagranicznych, w tym wrogich wobec Rzeczypospolitej, a w szczególności: sankcji gospodarczych, ograniczeń handlowych, zakłóceń w łańcuchach dostaw, działań cybernetycznych, destabilizacji politycznej lub militarnej, a także innych form ingerencji. Wykonawca potwierdza, że powyższe ryzyka nie stanowią dla niego okoliczności nieprzewidywalnych i zostały uwzględnione w kalkulacji wynagrodzenia oraz w harmonogramie realizacji Umowy. Wykonawca zrzeka się prawa do powoływania się na ww. okoliczności jako podstawę do żądania zmiany Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia, terminu realizacji lub innych warunków Umowy.

- Dla uniknięcia wątpliwości pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje jakichkolwiek spraw związanych z podwykonawcami Wykonawcy, utrudnieniami po stronie Wykonawcy w dostępie do materiałów lub siły roboczej a także wszelkich innych zdarzeń, które Wykonawca, przy zastosowaniu szczególnej staranności zawodowej mógł przewidzieć lub im zapobiec.

- Jeżeli Wykonawca uważa, że pojawiła się jakakolwiek okoliczność (zdarzenie) Siły Wyższej, co może mieć wpływ na wykonywanie jego zobowiązań, Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni poinformuje o tym Zamawiającego, podając szczegóły dotyczące rodzaju, prawdopodobnego czasu trwania oraz prawdopodobnego skutku tej okoliczności (zdarzenia). W przypadku naruszenia tego terminu Wykonawca traci prawo powoływania się na dane zdarzenie.

§ 10 (Poufność)

- Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy, jak i w okresie 10 (dziesięciu) lat po jej wygaśnięciu (z jakiejkolwiek przyczyny) zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, a także wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, które w szczególności obejmują informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Zamawiającego lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

- Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w zabezpieczeniu informacji, o których mowa w ust. 1 przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie. Wykonawca zobowiąże wszystkie osoby przy pomocy których wykonuje Umowę do zachowania poufności zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 11 (Prawa autorskie)

- W ramach Wynagrodzenia ustalonego dla Wykonawcy na mocy Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich i praw zależnych do wszelkich utworów (rozumianych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) („Ustawa Prawo Autorskie”), w tym m.in.: projektów, koncepcji, rysunków, instrukcji, katalogów, planów, diagramów, modeli, raportów, wyliczeń, protokołów) opracowanych lub wykorzystanych przez Wykonawcę na potrzeby wykonania Umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania autorskich praw zależnych do wskazanych utworów i wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (wskazanym w art. 46 Ustawy Prawo Autorskie bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, przedmiotowych i terytorialnych (tj. m.in. w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich), na wszystkich znanych polach eksploatacji, tj.:

- w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi w rozumieniu Ustawy Prawo Autorskie, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalanie;

  - rozpowszechnianie drogą elektroniczną;

  - rozpowszechnianie, w tym wystawianie, nadawanie, reemitowanie oraz udostępnianie utworów w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

  - zamieszczenie utworów w korespondencji, dokumentach, folderach;

  - zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworu każdą techniką znaną w dacie zawarcia Umowy (w tym m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową);

  - wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy utworu;

  - wprowadzanie do pamięci komputera i przetwarzanie w pamięci komputera;

  - wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do sieci Internet i Intranet;

  - użyczenie oryginału lub egzemplarzy utworu;

  - najem oryginału lub egzemplarzy utworu;

  - dzierżawa oryginału lub egzemplarzy utworu;

  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

  - publiczne nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej albo przez stację naziemną;

  - publiczne nadawanie i reemitowanie za pośrednictwem satelity;

  - rozporządzanie w kraju i za granicą, w tym m.in. dalszy obrót i rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi, a także zezwalanie na wykonywania zależnych praw zależnych oraz rozporządzenie prawem do zezwalania na wykonywanie tych praw.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich, praw zależnych, prawa do wykonywania autorskich praw zależnych i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji obejmującej utwory, wskazanych w ust. 1 powyżej, następować będzie z chwilą zapłaty na rzecz Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w §6 Umowy, choćby dany utwór był jeszcze w wersji nieukończonej. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, praw zależnych, prawa do wykonywania autorskich praw zależnych i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na zasadach wskazanych w ust. 1 powyżej i zdaniach poprzedzających niniejszego punktu, nie wymaga składania jakiegokolwiek dodatkowego oświadczenia woli lub wiedzy przez którąkolwiek ze Stron z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 5 poniżej.

- Wraz z nabyciem przez Zamawiającego od Wykonawcy majątkowych praw autorskich, praw zależnych, prawa do wykonywania autorskich praw zależnych i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający nabywa od Wykonawcy własność wszelkich nośników, na których utrwalono utwory (zarówno w formie dokumentacji jak i w wersji elektronicznej), których dotyczą wskazane prawa. Celem usunięcia wątpliwości Strony ustalają, że nabycie własności wskazanych nośników nastąpi w ramach miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w §6 Umowy i z chwilą jego zapłaty.

- W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji lub nowej techniki, istotnych lub potencjalnie wartościowych dla Zamawiającego, Strony sporządzą odpowiedni aneks do Umowy, na mocy którego Wykonawca niezwłocznie przeniesie na Zamawiającego, według jego uznania i w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego, całość majątkowych praw autorskich, praw zależnych, prawa do wykonywania autorskich praw zależnych i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na danym polu eksploatacji lub w odniesieniu do danej techniki. Zamawiającemu przysługuje bezwarunkowe prawo pierwszeństwa w nabyciu wszelkiego nowego pola eksploatacji lub techniki, o których mowa w niniejszym ustępie.

- W sytuacji, jeżeli do wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wskazanych w ust. 1, 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu wymagane jest zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem trzecim, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ustalonego dla niego za wykonanie przedmiotu Umowy (tj. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia), zobowiązany jest zawrzeć z podmiotem trzecim na warunkach zgodnych i nie mniej korzystnych od postanowień Umowy (w tym m.in. bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek płatności na rzecz wskazanego podmiotu trzeciego). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenia podmiotu trzeciego potwierdzające, że temu podmiotowi trzeciemu nie przysługują do danego utworu majątkowe prawa autorskie, prawa zależne, prawo do wykonywania autorskich praw zależnych lub wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na danym polu eksploatacji lub w odniesieniu do danej techniki.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora utworu jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania nad sposobem korzystania z utworu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwory o których mowa w ust. 1, nie będą naruszać praw autorskich i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie do tych utworów nie będą ograniczone w zakresie objętym Umową. Wykonawca oświadcza, że utwory o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wolne od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń oraz nie będą naruszać ani w inny sposób godzić w prawa osób trzecich (w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej). W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw osób trzecich w tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się w pełni i niezwłocznie zaspokoić, bronić i/lub ugodzić wszelkie takie roszczenia na własny koszt oraz zwolnić i zabezpieczyć Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, szkód i wydatków wynikających z tych roszczeń.

§ 12 (Istotne zmiany postanowień Umowy)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w następujących sytuacjach:

- Przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn niezależnych nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

- W sytuacji, gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres Przedmiotu Zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia.

- W sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania Przedmiotu Zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia.

- W sytuacji zmniejszenia zakresu Usług będących Przedmiotem Zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie zmniejszone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny prac/dostaw zaniechanych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie oraz równowartości 143.000 EUR.

- W sytuacji realizacji prac dodatkowych (zamiennych), które nie zostały przewidziane w Umowie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie zwiększone na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny dostaw/prac dodatkowych. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej w pierwotnej Umowie oraz równowartości 143.000 EUR.

- Wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego.

- Zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku Siły Wyższej. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania Siły Wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia Siły Wyższej.

- W innych przypadkach dozwolonych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027” z dnia 14 marca 2025 roku lub innym dokumentem oficjalnie zastępującym wyżej wymieniony dokument lub wydanym w jego miejsce.

- Z uwzględnieniem zapisów ust. 3 i 4  nie ma możliwości dokonania zmian w Umowie, gdy zmiana Umowy w sprawie zamówienia jest istotna. Zmiana w Umowie jest istotna jeżeli powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną Stron Umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej Umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy; polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac

3. Zmiany Umowy będą dokonywane w formie aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty.

§ 13 (Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy)

- Celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniesie Zabawiającemu przed podpisaniem Umowy równowartość 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 Umowy w formie [•] tj. w łącznej wysokości [•] złotych („Zabezpieczenie”).

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego [•].

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniężnej powinno być dostarczone w formie oryginalnego dokumentu przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do dnia podpisania Umowy.

- W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie innej niż pieniężnej treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat Zabezpieczenie w formie pieniężnej wnosi się na cały ten okres, a Zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w formie pieniężnej Zamawiający zmienia formę na Zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Kwota otrzymana z realizacji Zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po dostarczeniu nowego Zabezpieczenia spełniającego wymogi Umowy.

- Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać:

- nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwota gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres Umowy, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej,

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty Zabezpieczenia w przypadku realizacji Usług w sposób niezgodny z Umową,

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty Zabezpieczenia, w tym również w przypadku, o którym mowa w ust. 6 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężnej, jeżeli Wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia Zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione Zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu Zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę.

- Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia wysokości Zabezpieczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Jeśli Zamawiający dokona zaspokojenia jakichkolwiek swoich roszczeń z Zabezpieczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia Zabezpieczenia do pełnej wysokości Zabezpieczenia, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty pisemnego zawiadomienia otrzymanego od Zamawiającego.

- Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej, w części niewykorzystanej na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego podlega zwrotowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu końcowego należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone w wysokości nominalnej bez jakiegokolwiek oprocentowania.

§ 14 (Postanowienia końcowe)

- Wykonawcy nie przysługuje prawo dokonywania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykonanie wymaganych czynności, w tym w szczególności złożenie wyjaśnień lub udostępnienie dokumentów dotyczących Przedmiotu Zamówienia instytucji kontrolującej realizację projektu „Budowa terminalu intermodalnego przez firmę Contargo HTR Sp. z o.o. przy ul. Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 130 w Łodzi”  zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm).

- Wszelkie zawiadomienia, wnioski i inna korespondencja pomiędzy Stronami w związku z Umową dla której nie zastrzeżono wyraźnie w niniejszej Umowie formy wiadomości elektronicznej (e-mail), wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wskazują następujących przedstawicieli dla celów komunikacji i doręczania dokumentów w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią:

Ze strony Zamawiającego:

Marcin Czachorowski, tel. +48 667 37 37 40

mczachorowski@contargo.net

Żaklina Kaczmarek, tel. +48 539 737 117

zkaczmarek@contargo.net

Krzysztof Janeczko, tel. +48 502 477 621

kjaneczko@contargo.net

Ze strony Wykonawcy:

[•]

Każda ze Stron za pisemnym lub w formie wiadomości elektronicznej e-mail powiadomieniem drugiej Strony może zmienić wyżej wymienione osoby. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy i dla swojej ważności nie wymaga zachowania formy aneksu.

- Strony postanawiają, że nieważność lub bezskuteczność, niektórych postanowień Umowy pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba, że z okoliczności będzie wynikało, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta. W ostatnim przypadku, Strony zobowiązane będą do zawarcia aneksu do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub najbardziej zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.

- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Strony postanawiają poddać umowę prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji polskiej po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- W razie sprzeczności pomiędzy treścią Załączników, a Umową pierwszeństwo mają zapisy Umowy.

- Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy w zakresie, w jakim ustala cele i sposoby przetwarzania tych danych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego wobec osób, których dane osobowe w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy są ujawniane przez Wykonawcę Zamawiającemu, jako administratorowi danych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 RODO według wzoru stanowiące Załącznik nr 8 do Umowy.

- Na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.) Zamawiający oświadcza, iż jest spółką posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów tej ustawy.

- Wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego za utracone korzyści, szkody następcze, pośrednie i wynikowe.

- Wykonawca oświadcza, że zarówno on, jak i podmioty lub osoby, które pośrednio lub bezpośrednio sprawują kontrolę nad Wykonawcą, ani podmioty, które Wykonawca pośrednio lub bezpośrednio kontroluje, jak również jakikolwiek z reprezentantów Wykonawcy, podwykonawców, członków organów, pracowników, kontrahentów Wykonawcy nie podlegają jakimkolwiek sankcjom gospodarczym lub finansowym administrowanym lub egzekwowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Unię Europejską, EOG, jakikolwiek kraj członkowski Unii Europejskiej lub EOG lub jakikolwiek kraj lub organ działający w imieniu któregokolwiek z nich w związku z sankcjami. O jakiejkolwiek zmianie, któregokolwiek z powyższych okoliczności Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego.

- Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Zamówienia w zgodzie z poniższymi wymogami tj.: (i) Kartą Praw Podstawowych, Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą równości kobiet i mężczyzn w zakresie: braku dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, religię lub niepełnosprawność w stosunku do osób odpowiedzialnych za świadczenie Usług, (ii) zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez działania pozytywnie wpływające na środowisko naturalne takie jak: stosowanie przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia technologii przyjaznych środowisku, realizowanie segregacji odpadów, racjonalną gospodarkę odpadami poprzez segregację i przekazywanie do powtórnego wykorzystania (jeżeli zaistnieje taka możliwość), (iii) zasadą DNSH wpisaną w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. (,,Nie Wyrządzania Znaczącej Szkody,,) poprzez podejmowanie działań w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, które przyczynią się do: łagodzenia skutków zmian klimatycznych - poprzez minimalizację działań prowadzących do znaczących emisji gazów cieplarnianych, m.in. poprzez minimalne wykorzystanie pojazdów emitujących spaliny, promowanie wśród pracowników carpoolingu oraz pracy zdalnej (tam, gdzie to możliwe). Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego gromadzenia informacji, danych oraz dokumentacji, które stanowią potwierdzenie realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadą DNSH i przekazywania ich raz w roku do dnia 15 grudnia.

§ 15 (Załączniki)

| ZAŁĄCZNIK NR 1 | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- | --- |
| ZAŁĄCZNIK NR 2 | Specyfikacja Warunków Zamówienia |
| ZAŁĄCZNIK NR 3 (w formie elektronicznej) | - Dokumentacja dla Części 1 - Budowa terminala intermodalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Projekt budowlany (Projekt Zagospodarowania Terenu – TOM I i Projekt Architektoniczno-Budowlany- TOM II, Projekt techniczny – TOM III, Część formalno-prawna – TOM IV) wraz z dokumentacją formalną, pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniami robót budowlanych. - Dokumentacja dla Części 2 – Przebudowa torów dojazdowych do terminala - torów łączących terminal z torem PLK PKP: projekt techniczny, zgłoszenie robót budowlanych - Dokumentacja dla Część 3 – Przebudowa ciepłociągu umożliwiającego wjazd na terminal z drogi publicznej projekt techniczny, zgłoszenie robót budowlanych |
| ZAŁĄCZNIK NR 4 (w formie elektronicznej) | Decyzje administracyjne |
| ZAŁĄCZNIK NR 5 | Rysunek poglądowy oraz zakładane parametry i dane techniczne suwnicy kontenerowej RMG |
| ZAŁĄCZNIK NR 6 | Zakładane parametry kontenerowych wozów typu reachstacker |
| ZAŁĄCZNIK NR 7 | Polisa OC Wykonawcy |
| ZAŁĄCZNIK NR 8 | Klauzule RODO |
| ZAŁĄCZNIK NR 9 | Imienny Wykaz osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy |