|  | Pieczęć oferenta |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

OFERTA

do zapytania ofertowego nr 2026-118043-270283

na wykonanie prac B+R w obszarze akustyki inżynierskiej, projektowania komory Voice Shield oraz badań akustycznych

- NAZWA I ADRES OFERENTA:

| Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |
| Nr tel: |  |  |
| NIP: |  |  |
| REGON: |  |  |
| Nr KRS (jeśli dotyczy) |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

M4B S.A

ul. Karczunkowska 35

02-871 Warszawa

- PRZEDMIOT OFERTY

| Wykonanie prac B+R w obszarze akustyki inżynierskiej, projektowania komory Voice Shield oraz badań akustycznych |  |
| --- | --- |
| WYMAGANIA DO POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW Zadanie 1 (zgodnie z harmonogramem projektu): W okresie M1–M3 wykonawca przeprowadzi wstępne badania akustyczne obejmujące: - opracowanie wytycznych pomiarowych dla pomiarów realizowanych przez M4B w czynnej restauracji Drive-Thru, - nadzór merytoryczny nad realizacją pomiarów dźwięku, - analizę dostarczonych nagrań i danych pomiarowych, w tym identyfikację zakłóceń, ocenę wpływu tła akustycznego oraz modelowanie środowiska, - opracowanie rekomendacji do kolejnej fazy prac, w szczególności dotyczących lokalizacji mikrofonów i rozwiązań kierunkowych. W okresie M3–M10 wykonawca przeprowadzi badania i prototypowanie komory akustycznej Voice Shield obejmujące: - badania CFD, czyli modelowanie opływu powietrza i jego wpływu na sygnał mikrofonowy, - iteracyjne projektowanie geometrii komory i kanałów akustycznych, - wykonanie i testowanie serii prototypów geometrii komory, nie mniej niż 3 wariantów, - badania materiałów dźwiękochłonnych, nie mniej niż 2 zestawów materiałowych, z oceną absorpcji, grubości, rozmieszczenia, - projektowanie konfiguracji matrycy mikrofonowej, w tym liczby elementów i ich rozmieszczenia, - projektowanie geometrii toru głośnikowego, w tym zależności pomiędzy kątem akwizycji a tłumieniem zakłóceń, - weryfikację zdolności geometrii do odseparowania toru mikrofonowego od głośnikowego na poziomie co najmniej 15 dB, - pomiary akustyczne kolejnych iteracji prototypów i ocenę przyrostu SNR względem wartości docelowej wynoszącej co najmniej 20 dB w paśmie 300–3400 Hz przy hałasie 85 dB Oczekiwane rezultaty cząstkowe i minimalne kryteria odbioru: Rezultat 1 – Raport diagnostyczny i rekomendacje projektowe Wykonawca dostarczy raport diagnostyczny obejmujący analizę nagrań z Drive-Thru, identyfikację źródeł zakłóceń, ocenę wpływu tła akustycznego, modelowanie środowiska oraz rekomendacje dotyczące geometrii komory, lokalizacji mikrofonów i rozwiązań kierunkowych. Minimalne kryterium odbioru: raport przekazany, zidentyfikowane kluczowe źródła degradacji sygnału oraz przedstawione wytyczne do dalszego projektowania. Rezultat 2 – Prototyp badawczy komory Voice Shield Wykonawca dostarczy prototyp lub serię prototypów badawczych komory Voice Shield wraz z raportem z pomiarów akustycznych i uzasadnieniem doboru geometrii, materiałów oraz matrycy mikrofonowej. Minimalne kryteria odbioru: - zbadanie co najmniej 3 wariantów geometrii komory, - zbadanie co najmniej 2 zestawów materiałów dźwiękochłonnych, - pomiar przyrostu SNR w paśmie 300–3400 Hz przy hałasie 85 dB, - potwierdzenie separacji toru mikrofonowego od głośnikowego na poziomie co najmniej 15 dB albo przedstawienie najlepszego osiągniętego wyniku wraz z analizą ograniczeń, - wskazanie wariantu rekomendowanego do dalszej integracji projektowej Wartością docelową prac jest osiągnięcie przyrostu SNR na poziomie co najmniej 20 dB w paśmie 300–3400 Hz przy hałasie 85 dB. W przypadku nieosiągnięcia tej wartości wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia najlepszego osiągniętego wariantu wraz z kompletem wyników pomiarów, analizą przyczyn oraz rekomendacją dalszych korekt geometrii i materiałów Zadanie 4 (zgodnie z harmonogramem projektu): W ramach Zadania 4 projektu, realizowanego w okresie M17–M24, wykonawca przeprowadzi badania akustyczne zintegrowanego rozwiązania w warunkach referencyjnych i ekstremalnych, obejmujące: - testy komory Voice Shield w komorze bezechowej, - pomiary SNR i charakterystyki częstotliwościowej po integracji z docelową płytą DSP i obudową, - porównanie wyników z rezultatami uzyskanymi w Zadaniu 1 i identyfikację degradacji wynikającej z rezonansów obudowy, wibracji lub zmiany geometrii montażowej, - iteracyjne korekty geometrii i materiałów na podstawie wyników testów - testy akustyczne współpracy komory Voice Shield z centralami interkomowymi HME NEXEO i Quail Pro9, (zapewnia Zamawiający) obejmujące w szczególności weryfikację sprzężeń akustycznych pomiędzy torem głośnikowym centralki a matrycą mikrofonową, ocenę wpływu aktywnej centralki na stosunek sygnału do szumu (SNR) oraz ocenę wpływu pracy centralki na jakość sygnału wejściowego Voice Shield. Oczekiwane rezultaty cząstkowe i minimalne kryteria odbioru: Rezultat 3 – Raport z testów akustycznych w warunkach referencyjnych Wykonawca dostarczy raport z testów w komorze bezechowej obejmujący: - pomiary SNR i charakterystyki częstotliwościowej po integracji z docelową płytą DSP i obudową, - porównanie z wynikami uzyskanymi w Zadaniu 1, - ocenę wpływu integracji na parametry akustyczne komory, - weryfikację sprzężeń akustycznych pomiędzy torem głośnikowym centralki interkomowej a matrycą mikrofonową, - ocenę wpływu aktywnej centralki interkomowej na SNR i jakość sygnału wejściowego Voice Shield. Celem jest zidentyfikowanie ewentualnej degradacji parametrów akustycznych oraz przedstawienie rekomendacji korekt geometrii i materiałów. Minimalny zakres dokumentacji (dotyczy całego zamówienia) - raport diagnostyczny, - raport z CFD, - raport z badań materiałów, - raport z pomiarów akustycznych kolejnych iteracji, - dokumentację prototypów geometrii komory, - opis konfiguracji matrycy mikrofonowej, - raport z testów w komorze bezechowej, - rekomendacje zmian po testach integracyjnych. Zakres świadczenia wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania wytycznych pomiarowych dla pomiarów akustycznych realizowanych w środowisku Drive-Thru, - sprawowania nadzoru merytorycznego nad pomiarami dźwięku prowadzonymi przez M4B w czynnej restauracji, - przeprowadzenia analizy dostarczonych nagrań i danych pomiarowych, w tym identyfikacji zakłóceń, oceny tła akustycznego i modelowania środowiska akustycznego, - opracowania raportu diagnostycznego wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszego projektowania komory, w szczególności w zakresie lokalizacji mikrofonów i rozwiązań kierunkowych, - wykonania badań CFD, obejmujących modelowanie opływu powietrza oraz ocenę wpływu przepływu na sygnał mikrofonowy, - opracowania i iteracyjnego testowania geometrii komory akustycznej oraz kanałów akustycznych, w tym przygotowania serii prototypów badawczych, - przeprowadzenia badań materiałów dźwiękochłonnych, obejmujących co najmniej ocenę absorpcji, grubości, rozmieszczenia - opracowania konfiguracji matrycy mikrofonowej, w tym liczby elementów, ich rozmieszczenia oraz wpływu na formowanie wiązki, - opracowania geometrii toru głośnikowego, w tym relacji pomiędzy kątem akwizycji a tłumieniem zakłóceń, - przeprowadzenia pomiarów akustycznych kolejnych iteracji komory i weryfikacji przyrostu stosunku sygnału do szumu, - przeprowadzenia badań separacji toru mikrofonowego od głośnikowego, z uwzględnieniem wymogu separacji na poziomie co najmniej 15 dB, - wykonania testów akustycznych komory Voice Shield w komorze bezechowej po integracji z docelową płytą DSP i obudową, - przeprowadzenia oceny wpływu integracji z docelową obudową i płytą DSP na parametry akustyczne komory, w tym identyfikacji degradacji wynikającej z rezonansów, wibracji lub zmian geometrii montażowej, - wykonania iteracyjnych korekt geometrii i materiałów na podstawie wyników testów akustycznych po integracji oraz dostarczenia raportów z wynikami badań Elementy zapewniane przez Zamawiającego / pozostałych partnerów projektu: - dostęp do restauracji Drive-Thru oraz organizacja pomiarów terenowych realizowanych przez M4B, - nagrania i dane pomiarowe zebrane w środowisku rzeczywistym do analizy przez wykonawcę, - integracja z dedykowaną płytą DSP i warstwą przetwarzania sygnału, - specyfikacja sygnału wyjściowego Voice Shield dla systemu STT, - korpus danych i dane referencyjne, - integracja z procesorem brzegowym i warstwą AI, - testy end-to-end całego systemu, - logika orkiestratora i reguły eskalacji AI–operator, - stanowisko integracyjne z docelową płytą DSP i obudową na etapie testów po integracji. Przedmiot zamówienia nie obejmuje testów kompatybilności EMC. | spełnia/nie spełnia* |

| Harmonogram realizacji zamówienia | Wyrażam gotowość pracy w poniższym harmonogramie: Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na 01.04.2026 r. (M1). Prace B+R dotyczą projektu współfinansowanego ze środków UE. Planowane okresy realizacji: • Zadanie 1 projektu (M1–M10). • Zadanie 4 projektu (M17-M24). Zamawiający zamierza podpisać umowę warunkową z oferentem zaraz po opublikowaniu rozstrzygnięcia postępowania. Oferent będzie zobligowany do podjęcia obowiązków niezwłocznie po wejściu w życie warunku (rozpoczęcie prac projektowych szacowane na kwiecień 2026); - Dla zadania nr 1 warunkiem jest złożenie przez zamawiającego wniosku o dofinansowanie w konkursie FENG.01.01-IP.02-001/26 - Dla Zadania 4 – warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskania dofinansowania w ramach konkursu FENG.01.01-IP.02-001/26 Nieterminowa realizacja i opóźnienia w realizacji prac B+R wynikającej z opóźnień po stronie Dostawcy będą obwarowane naliczeniem kar umownych. | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

- WARTOŚCI OFERTY

Zadanie 1 (M1–M10)

| Cena netto (PLN lub wskazać walutę / cena ryczałtowa) | ..................................................... PLN |
| --- | --- |
| Stawka podatku VAT (jeśli dotyczy): | % |

Zadanie 4 (M17–M24)

| Cena netto (PLN lub wskazać walutę / cena ryczałtowa) | ..................................................... PLN |
| --- | --- |
| Stawka podatku VAT (jeśli dotyczy): | % |

- DATA PRZYGOTOWANIA

Data przygotowania oferty: ……….

- DANE OSOBY DO KONTAKTU

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu oferty określone w polu PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nim zawarte oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu oferty. Oświadczam, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi do wykonania przedmiotu oferty.

- Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, w szczególności nie zalegam w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

- Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę na wykonanie przedmiotu oferty w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikami, w szczególności zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w załącznikach do zapytania.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień przygotowania oferty.

- ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. wiedza i doświadczenie - Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

- Opis kompetencji i doświadczenia Wykonawcy istotnych z punktu widzenia zakresu niniejszego zapytania, w szczególności w obszarze.

- Opis proponowanej metodyki realizacji prac, z odniesieniem do zakresu objętego zapytaniem.

- Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z opisem kompetencji i doświadczenia poszczególnych osób.

- Wykaz dostępnej infrastruktury badawczej i technicznej.

- PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU

| ………………………… | ………….………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta (pożądany podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczątka z imieniem i nazwiskiem) |