Świdwin, 03.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2026

Na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej

I. ZAMAWIAJĄCY - BENEFICJENT

Nazwa:

AMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:

Kombatantów Polskich 3d

78-300 Świdwin

Numer telefonu:

+ 48 600 959 400

NIP: 7822188306

E-mail: krzysztof.prochera@muszkieterowie.pl

Tytuł projektu:

Kompleksowa termomodernizacja i wdrożenie OZE w przedsiębiorstwie AMAR Sp. z o.o.

Numer Projektu:

FENG.03.01-IP.03-1936/26

Inne źródła finansowania:

Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:

| Program Operacyjny | FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki |
| --- | --- |
| Priorytet | FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw |
| Działanie | Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny |

### II. INFORMACJA OGÓLNA

- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.

- Do postepowanie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert jedynie w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem oferty z załącznikami.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowanie oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość przed upływem do składania ofert zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wyłonionemu 
w postępowaniu zamówień uzupełniających.

### III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.04.2026 r. w formie pisemnej za pomocą portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

      - Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

      - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      - Wartość oferty musi zostać przedstawiona  jako wartość netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.

      - W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy 
te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.

      - Oferta musi być ważna minimum 30 dni. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.

      - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

      - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

      - W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia 
w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

      - W terminie składania ofert Wykonawca może składać zapytania w Bazie Konkurencyjności odnośnie treści opublikowanego zapytania, nie później jednak niż w terminie do 09.04.2026 r.

      - Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania Ofertowego i są wiążące 
dla Wykonawców.

      - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które należy załączyć.

      - Oferta powinna zawierać wypełnione zgodnie z zapytaniem ofertowym załączniki do zapytania ofertowego, a także inne dokumenty jeśli była potrzeba ich dostarczenia.

      - Zamawiający obligatoryjnie wymaga wizji lokalnej w terminie składania ofert po wcześniejszym umówieniu się Zamawiającym drogą telefoniczną. Wizja lokalna będzie możliwa w dniach 08-09.04.2026 w godzinach 0900 -1500. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez oferenta i Zamawiającego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy 68,40 kWp.

- Inwestycja zostanie zrealizowana pod adresem: Świdwin, ul. Kombatantów Polskich 3d, działka nr obr. 0012 Świdwin-214/3.

- Szczegóły istniejącej instalacji fotowoltaicznej:

Moc generatora PV: 49,76 kWp

Moduły PV: Jinko Solar 107 szt x Tiger Neo JKM465N-60HL4-(V)

Falownik: Solplanet ASW45K-LT-G2

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu S-Box Plus

Układ ochrony przed przepięciami RST PV SH-100A

Konstrukcja wsporcza pod panele - system zgrzewany do membrany dachowej Baks DP-DNHWE, powłoka Magnelis

Membrana dachowa: folia Protan SE 1,2 mm

- Szczegółowy opis wymaganych prac i parametrów:

- Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych o minimalnej mocy 475 kWp każdy, lub równoważne do mocy instalacji – szczegółowe parametry modułów:

Technologia ogniw zgodna z listą rankingową Bloomberg Tier 1

Moc jednostkowa: min. 475 Wp

Tolerancja Wp – wyłącznie dodatnia

Napięcie toru otwartego min. 40 V (+/-5%)

Prąd zwarciowy min 15 A(+/-5%)

Napięcie mocy maksymalnej min 33V

Natężenie prądu mocy maksymalnej nie mniejsze niż 13 A

Sprawność modułu minimum 22%

Liczba ogniw 120 szt. lub równoważne

Temperatura pracy −40…+70 °𝐶

Maksymalny bezpiecznik połączeń szer. min. 25 A

- Dostawa i montaż inwertera (1 szt.) o mocy 60 kW – szczegółowe parametry inwertera:

Maks. moc generatora PV 90 kW

Ilość układów MPPT min. 5

Ilość wejść min. 10

Zakres napięcia roboczego co najmniej w przedziale 200-1000 V

Maks. prąd wejściowy MPPT min. 25 A

Maks. prąd zwarciowy MPPT min. 40 A

Napięcie rozruchowe 250 V

Maksymalne napięcie wejściowe min. 1100 V

Moc znamionowa min. 60 kW

Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V / 400 V

Częstotliwość znamionowa (zakres) 50 Hz

Maksymalny prąd wyjściowy min. 90 A

Sprawność europejska/maks. nie mniejsza niż 98.00%

Stopień ochrony min. IP65

- Wszystkie ofertowane elementy rozbudowy instalacji fotowoltaicznej obowiązkowo muszą być kompatybilne z instalacją istniejącą.

- Odległość trafostacja-pomieszczenie techniczne w obiekcie: około 100 m

- Konieczność  wykonania  przepustu kablowego pomiędzy budynkiem (pomieszczeniem technicznym w budynku) a trafostacją po stronie niskiego napięcia. Wykonanie przepustu wiąże się z częściową rozbiórką i ponownym ułożeniem chodnika dla pieszych, wykonaniem prac ziemnych i ułożeniu rur przepustu pod elewacją budynku.

- W celu realizacji warunku Operatora (Instalacja wytwórcza nie może pracować z mocą powyżej 49,755 kW mierzoną w miejscu dostarczania energii elektrycznej) wymagana jest instalacja układu zapewniającego realizację tego warunku. Połączenie obydwu falowników oraz system sterownia produkcją falowników musi zapewniać proporcjonalne obniżenie produkcji obydwu falowników w sytuacji możliwego przekroczenia mocy przyłączeniowej (49,755 kW) aby zachować wymogi ZERO-Eksport.

- Ze względu na znaczne i trudne do przewidzenia wahania mocy generowanej przez rozbudowaną instalację fotowoltaiczną wymagamy zainstalowania Strażnika Mocy Zamówionej z modułem SMS i zewnętrznym modułem wykonawczym.

- Konstrukcja wsporcza pod panele jest zgrzewana do membrany. Wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy w konstrukcjach zgrzewanych do membrany dachowej zostały opisane w punkcie V Zapytania ofertowego.

- Projekt, uzgodnienia i odbiór instalacji przez Energa Operator.

- Zabezpieczenia i uzgodnienia p.poż.

- Pełna dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

- Wykonanie instalacji musi być zgodne z zał. 7 do zapytania ofertowego pn. Warunki przyłączenia.

- Odbiór wykonanych prac z Inwestorem oraz ENERGA Operator SA.

- Zamontowana instalacja musi spełniać wymogi techniczne przepisów PPOŻ.

- Zamawiający posiada moc przyłączeniową:

Moc potrzeb własnych: 150 kW – moc przyłączeniowa

49.755 kW - przyłączone w trybie zgłoszeniowym (instalacja fotowoltaiczna istniejąca)

118,155 kW – moc instalacji fotowoltaicznej po rozbudowie (aktualna + planowana)

- Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowe, przygotowane odpowiednie miejsce wpięcia instalacji.

Miejsce instalacji – zostało określone w zał.8_Projekt techniczny.

- Przedmiot zamówienia powinien:

a) być zgodny z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,

b) być wykonany zgodnie z projektem technicznym instalacji – zał. 8 do zapytania,

c) być zgodny z warunkami przyłączenia określonymi w zał. 7 do zapytania,

d) być zgodny z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

e) obejmować dokumentację wykonawczą, powykonawczą,  zgłoszenie gotowości do  odbioru oraz odbiór przez zakład energetyczny,

e) komponenty powinny posiadać certyfikaty producenta.

- Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać minimalną gwarancję:

- 10 LAT GWARANCJI NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

(moduły zgodne z listą rankingową Bloomberg Tier 1) 
- 10 LAT GWARANCJI NA FALOWNIK
- 5 LAT GWARANCJI NA MONTAŻ

- 5 LAT GWARANCJI  NA KONSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ 
- 5 LAT GWARANCJI NA MONITORING PRACY I WYDAJNOSCI INSTALACJI

W przypadku podania krótszego okresu gwarancji niż wymagany, oferta będzie odrzucona.

- Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia”.

- Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu, załadunku i rozładunku oraz instalacji do siedziby Zamawiającego.

- W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, uruchomienie, próby i testy, pomiary ochronne i przekazanie w siedzibie Zamawiającego. W/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.

- Cel zamówienia – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

- Jeżeli w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania ofertowego pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.

- Przedmiot zamówienia określa kod CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 09332000-5 Instalacje słoneczne, 31155000-7 – Falowniki, 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych.

- Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalega z opłacaniem składek od ubezpieczeń — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (według wzoru Załącznik 2).

- Wykonawca przedstawi oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (według wzoru Załącznik nr 3).

- Warunek złożenia kopii ważnej i opłaconej polisy wraz z potwierdzeniem przelewu lub innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy  złotych 00/100).

- Wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 3 zamówienia polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 60 kWp każda z instalacji, w tym obligatoryjnie wykazujące wykonanie konstrukcji zgrzewanych do membrany dachowej - Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wykaz robót z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy te instalacje zostały należycie zamontowane i przekazane do eksploatacji, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź protokoły odbioru sporządzone przez podmiot na rzecz którego zamówienia zostały wykonane. W celu udokumentowania doświadczenia w zakresie konstrukcji zgrzewanych do membrany dachowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, poprzez wykazanie ich wykonania w opisie referencji lub wyszczególnieniu w protokołach odbioru lub poprzez załączone do oferty specyfikacje instalacji.

Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

- Wykonawca musi wykazać osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował zespołem w którego skład wchodzi przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnia SEP D i E – dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia należy dołączyć do oferty

Wzór wykazu doświadczenia osób stanowi załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

- Do oferty Wykonawca załączy karty katalogowe, certyfikaty lub deklaracje zastosowanych urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na numer konta Zamawiającego 88 1240 3682 1111 0010 0423 3346 prowadzonego w Banku Pekao SA z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium – zapytanie ofertowe nr 1/2026”.

Wadium należy wnieść do końca terminu składania ofert. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu skutkuje odrzuceniem oferty. Do oferty należy bezwarunkowo załączyć potwierdzenie wpłaty wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do  upływu terminu składania ofert, nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Poza wyjątkami opisanymi w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

- W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

VI. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

            - Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- zakończenie prac instalacyjnych i zgłoszenie do ZE  musi zostać zrealizowane w terminie 21 dni od rozpoczęcia realizacji. Za datę rozpoczęcia realizacji uznaje się przekazanie protokolarne dachu.

- Zakończenie inwestycji rozumiane jest jako wykonanie inwestycji zgodne z warunkami przyłączenia oraz protokolarnym odbiorem przez ZE.

- Zamawiający przewiduje zaliczkę do 20% wartości zamówienia. Płatność końcowa nastąpi po odbiorze przez ZE.

- Czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

a) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,

d) wystąpienia siły wyższej,

e) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19,

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

      - Wykonawca dostarczy wraz z formularzem oferty poniższe dokumenty/oświadczenia:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- pełnomocnictwo, jeśli dotyczy;

- OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ - załącznik 3 do zapytania ofertowego;

- Potwierdzenie parametrów - załącznik 4 do zapytania ofertowego;

- Wykaz dostaw – załącznik 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi;

- Wykaz doświadczenia – załącznik 6 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi;

- Referencje – min 3 szt.;

- Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS;

- Zaświadczenie o niezaleganiu US

- potwierdzenie przelewu wadium;

- kopia ważnej i opłaconej polisy z potwierdzeniem przelewu;

- karty katalogowe, certyfikaty i deklaracje zastosowanych urządzeń.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Cena netto | 70 |
| Serwis (ilość przeglądów serwisowych w ciągu 10 lat w ramach oferowanej ceny) | 10 |
| Gwarancje (podane w latach) | 20 |

a) Cena netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga            		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             C N – cena netto oferty najkorzystniejszej

C R                    		 C R – cena netto oferty rozpatrywanej

Oferta za kryterium „Cena netto” może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Serwis -Ps

W kryterium Serwis Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym ilość rocznych przeglądów serwisowych wykonanych w ciągu 10 lat w ramach oferowanej ceny.

Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalna ilość przeglądów serwisowych w ciągu 10 lat, wynosi 1 wykonany serwis. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę ilości przeglądów serwisowych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

W ramach kryterium „serwis” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

| Lp. | Ilość rocznych przeglądów serwisowych w ciągu 10 lat w ramach oferowanej ceny | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Większe lub równe 10 | 10 |
| 2 | 8-9 | 6 |
| 3 | 5-7 | 4 |
| 4 | 2-4 | 2 |
| 5 | równe 1 | 0 |

Oferta za kryterium „Serwis” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

- Gwarancja -Pg

W kryterium gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie lat.

Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji został określony w punkcie IV ust.11 zapytania. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

W ramach kryterium „gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

W ramach kryterium Gwarancja, Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie okresu gwarancji powyżej wymagań minimalnych określonych w punkcie IV ust. 11 zapytania na podstawie wzoru:

Pg=G(moduły)+G(falownik)+G(montaż)+G(konstrukcja)+G(monitoring)

|  |  | Wymagane minimum | Punktowane wydłużenie okresów | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GWARANCJA NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE (moduły z listy Tier 1) | 10 lat | +5 lat (łącznie 15 lat lub więcej) | 5 pkt |
| 2 | GWARANCJA NA FALOWNIK | 10 lat | +5 lat (łącznie 15 lat lub więcej) | 5 pkt |
| 3 | GWARANCJA NA MONTAŻ | 5 lat | +5 lat (łącznie 10 lat lub więcej) | 4 pkt |
| 4 | GWARANCJA NA KONSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ | 5 lat | +5 lat (łącznie 10 lat lub więcej) | 3 pkt |
| 5 | GWARANCJA NA MONITORING PRACY I WYDAJNOSCI INSTALACJI | 5 lat | +5 lat (łącznie 10 lat lub więcej) | 3 pkt |
|  | Łącznie |  |  | 20 pkt |

| Gwarancja na moduły fotowoltaiczne | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| Większa lub równa 15 lat | 5 |
| 14 lat | 4 |
| 13 lat | 3 |
| 12 lat | 2 |
| 11 lat | 1 |
| 10 lat | 0 |

| Gwarancja na Falownik | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| Większa lub równa 15 lat | 5 |
| 14 lat | 4 |
| 13 lat | 3 |
| 12 lat | 2 |
| 11 lat | 1 |
| 10 lat | 0 |

| Gwarancja na Montaż | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| Większa lub równa 10 lat | 4 |
| 9 lat | 3 |
| 8 lat | 2 |
| 6-7 lat | 1 |
| 5 lat | 0 |

| Gwarancja na Konstrukcję Montażową | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| Większa lub równa 10 lat | 3 |
| 8-9 lat | 2 |
| 6-7 lat | 1 |
| 5 lat | 0 |

| Gwarancja na Monitoring pracy i wydajności instalacji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| Większa lub równa 10 lat | 3 |
| 8-9 lat | 2 |
| 6-7 lat | 1 |
| 5 lat | 0 |

Oferta za kryterium „gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

            - Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

            - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc + Ps + Pg

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.

    - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie 
i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

    - Zamontowana instalacja musi spełniać wymogi techniczne przepisów PPOŻ. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego projekt techniczny i wykonawczy sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Projekt musi być uzgodniony przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń PPOŻ.

XI.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 2 do zapytania ofertowego.

3. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

4.	W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.	Ocena spełnienia w/wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie  w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia.

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Kary umowne

- Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:

- 0,1 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin  realizacji umowy,

- 0,2 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,

Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 5% wynagrodzenia netto.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony 
do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wartości netto wynagrodzenia oraz do zwrotu wszystkich wypłaconych zaliczek i płatności w terminie do 14 dni od odstąpienia strony od umowy.

- Pomimo kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

Odstąpienie od umowy

- Odstąpienie od realizacji Przedmiotu Umowy:

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie oraz w Kodeksie cywilnym, może  odstąpić od  umowy na realizację przedmiotu umowy 
w następujących przypadkach:

- gdy  Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni,

- gdy przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i w umowie lub jeśli Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, nie usunie stwierdzonych naruszeń,

- Zamawiający może odstąpić od  umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Siła wyższa

- Jako siły wyższe uznane zostają w szczególności: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron.

- Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 
3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz 
z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.

Postanowienia końcowe

      - Wykonawca nie ma prawa cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

      - Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonaniem umowy, a w razie zaistnienia konieczności ujawnienia tych informacji osobom sprawującym nadzór i doradztwo, zobowiązany jest do zagwarantowania przestrzegania poufności przez te osoby.

      - Strony oświadczają, że uzyskały wszelkie zgody do zawarcia niniejszej umowy.

      - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego w dacie wytoczenia powództwa.

      - Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej wyodrębnioną, ale integralną część.

      - Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

      - Umowę  sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

- Oświadczenie dotyczące agresji na Ukrainę

- Potwierdzenie parametrów

- Wykaz dostaw

- Wykaz doświadczenia

- Warunki przyłączenia

- Projekt techniczny

XIV. Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest " AMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2026  prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie zasady konkurencyjności;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY

…………………………

Nazwa oferenta

…………………………

Adres oferenta

…………………………….

Dane teleadresowe

…………………………

NIP, REGON

AMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Kombatantów Polskich 3d

78-300 Świdwin

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przekładam/przekładamy niniejszą ofertę.

| Przedmiot zamówienia | Wartość (cena) netto | Wartość (cena) brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna – 1 kpl. |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wyżej podana wartość  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczam, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r.

- Oświadczam, że okres gwarancji wynosi:

- ……. LAT GWARANCJI NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

- …… LAT GWARANCJI NA FALOWNIK

- …….LAT GWARANCJI  NA KONSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ

- …….LAT GWARANCJI NA MONTAŻ

- …….LAT GWARANCJI NA MONITORING PRACY I WYDAJNOSCI INSTALACJI

6. Oświadczam, że termin realizacji wynosi ……. dni od przekazania protokolarnego dachu.

7. Oświadczam, że termin płatności wynosi ……. dni od dnia wystawienia faktury.

- Oświadczam, że w ramach oferowanej ceny wykonamy …….. rocznych przeglądów serwisowych w okresie 10 lat.

- Oświadczam, iż zostałem zaznajomiony z faktem, że pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i zawierające wycenę wszystkich pozycji załączników do formularza ofertowego. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oświadczam, że wszystkie zastosowane komponenty, w szczególności złączki wraz z okablowaniem, są autoryzowane przez producentów poszczególnych komponentów instalacji i nie wpłyną negatywnie na odpowiedzialność z tytułu gwarancji producenckich, w szczególności na moduły fotowoltaiczne oraz falownik.

- Oświadczam, że wszystkie zastosowane komponenty pochodzą z oficjalnych dystrybucji i nie zostaną wyłączone z odpowiedzialności gwarancyjnej poszczególnych producentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji tego zapisu poprzez kontakt z producentem danego komponentu.

- Oświadczam, że wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji na montaż, konstrukcję, zabezpieczenia i okablowanie leżą po stronie Wykonawcy i nie będzie nimi obarczany Zamawiający, a koszty związane z realizacją gwarancji na spadek mocy, uszkodzenia mechaniczne, wynikające z właściwości paneli i wady ukryte paneli, oraz falownika zostaną pokryte zgodnie z deklaracjami producenta, z zastrzeżeniem, że w okresie trwania gwarancji na montaż koszty te w pełni pokrywa Wykonawca.

- Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

- Osoby do kontaktów:

Pan/Pani: ……………………………….

tel.: ……………………………………..…

email: ………………………………….…

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik 2 do zapytania ofertowego; - pełnomocnictwo, jeśli dotyczy - OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ - załącznik 3 do zapytania ofertowego; - Potwierdzenie parametrów - załącznik 4 do zapytania ofertowego - Wykaz dostaw – załącznik 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi; - Wykaz doświadczenia – załącznik 6 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi; - Referencje – min 3 szt. - Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS; - Zaświadczenie o niezaleganiu US - potwierdzenie przelewu wadium ; - kopia ważnej i opłaconej polisy z potwierdzeniem przelewu; - karty katalogowe, certyfikaty i deklaracje zastosowanych urządzeń;

…………………………………………….

(data, podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………….					…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego nr 1/2026

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

(nazwa i dane adresowe Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZECIWDZIAŁANIU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ

Przystępując do postępowania oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie (właściwe zakreślić znakiem X):

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.),

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są aktualne i zgodne z prawdą.

…………………………….                                 …………………………………………….

miejscowość i data                                             podpis  osoby upoważnionej do

reprezentowania Oferenta

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | ##### Parametry wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym | Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów wpisanie odpowiednio TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moduły fotowoltaiczne: | Należy podać model/producenta: |
|  | Technologia ogniw zgodna z listą rankingową Bloomberg Tier 1 |  |
|  | Moc jednostkowa: min. 475 Wp |  |
|  | Tolerancja Wp – wyłącznie dodatnia |  |
|  | Napięcie toru otwartego min. 40 V (+/-5%) |  |
|  | Prąd zwarciowy min 15 A(+/-5%) |  |
|  | Napięcie mocy maksymalnej min 33V |  |
|  | Natężenie prądu mocy maksymalnej nie mniejsze niż 13 A |  |
|  | Sprawność modułu minimum 22% |  |
|  | Liczba ogniw 120 szt. lub równoważne |  |
|  | Temperatura pracy −40…+70 °𝐶 |  |
|  | Maksymalny bezpiecznik połączeń szer. min. 25 A |  |
| 2 | Inwerter 60 kW: | Należy podać model/producenta: |
|  | Maks. moc generatora PV 90 kW |  |
|  | Ilość układów MPPT min. 5 |  |
|  | Ilość wejść min. 10 |  |
|  | Zakres napięcia roboczego co najmniej w przedziale 200-1000 V |  |
|  | Maks. prąd wejściowy MPPT min. 25 A |  |
|  | Maks. prąd zwarciowy MPPT min. 40 A |  |
|  | Napięcie rozruchowe 250 V |  |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe min. 1100 V |  |
|  | Moc znamionowa min. 60 kW |  |
|  | Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V / 400 V |  |
|  | Częstotliwość znamionowa (zakres) 50 Hz |  |
|  | Maksymalny prąd wyjściowy min. 90 A |  |
|  | Sprawność europejska/maks. nie mniejsza niż 98.00% |  |
|  | Stopień ochrony min. IP65 |  |

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
równoważności zaoferowanego parametru pod warunkiem, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

……………………….					…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)