Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie   NIP: 6351681750

01 - Zapytanie ofertowe

do publikacji w Bazie Konkurencyjności (BK2021)

Postępowanie prowadzone w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027.

| Znak sprawy | [do uzupełnienia] |
| --- | --- |
| Data | [dd.mm.rrrr] |
| Zamawiający | Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów |
| Adres e-mail | sibg@sibg.org.pl |
| Osoba do kontaktu | Leszek Trząski, z-ca dyrektora ŚOB ds. naukowo-dydaktycznych, l.trzaski@sibg.org.pl |

# 1. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027.

- Postępowanie prowadzone jest w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027.

- Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na oszacowaną wartość zamówienia poniżej progu stosowania Pzp, przy jednoczesnym obowiązku stosowania zasady konkurencyjności.

# 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla elementów błękitno-zielonej infrastruktury przy placówkach oświatowych w Powiecie Mikołowskim, wraz z czynnościami i opracowaniami niezbędnymi do przygotowania inwestycji do realizacji.

- Zamówienie obejmuje jedną usługę projektową realizowaną dla kilku lokalizacji.

- Zamówienie nie obejmuje wykonawstwa robót budowlanych, dostaw ani utrzymania infrastruktury.

- Zamówienie nie obejmuje nadzoru autorskiego.

- Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik nr 1 – OPZ.

# 3. Zakres lokalizacyjny zamówienia

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Mikołowie – Bujakowie – ul. Szkolna 1, 43-196 Bujaków.

Kompleks trzech placówek w Mikołowie: II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie oraz Zespół Szkół Technicznych – wraz z elementami wspólnymi dla kompleksu.

# 4. Zakres podstawowy usługi

opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla rozwiązań wskazanych w dokumentacji koncepcyjnej,

mapy do celów projektowych, geotechnika, niezbędne inwentaryzacje i rozpoznania,

uzyskanie lub przygotowanie materiałów do wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, zgłoszeń i innych czynności formalnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji,

przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWiORB,

przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji.

# 5. Kody CPV

- 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (kod główny),

- 71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

- 71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.

# 6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania wód opadowych, retencji, odwodnienia terenu, błękitno-zielonej infrastruktury lub zagospodarowania terenu o funkcji publicznej, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 40 000 zł brutto;

dysponują co najmniej następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub osobą pełniącą funkcję koordynatora dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu, posiadającą odpowiednie uprawnienia do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu;

co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za część zieleni / architektury krajobrazu, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe oraz doświadczenie przy co najmniej 2 dokumentacjach obejmujących projektowanie zieleni lub rozwiązań opartych na przyrodzie.

złożą komplet dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu.

# 7. Dokumenty wymagane wraz z ofertą

wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 2,

Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3,

Wykaz usług – Załącznik nr 4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia dowodów należytego wykonania usług wskazanych w wykazie,

Wykaz osób – Załącznik nr 5,

pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

# 8. Kryteria oceny ofert

| Kryterium | Waga | Opis sposobu oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto oferty (C) | 80% | Liczba punktów = (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) × 80. |
| Doświadczenie osoby kluczowej – projektanta / koordynatora branży odwodnienia i BZI (D) | 20% | 0 pkt – 0, 1 albo 2 dokumentacje; 10 pkt – 3 dokumentacje; 20 pkt – 4 lub więcej dokumentacji. Szczegółowy opis dokumentacji punktowanych oraz sposób wykazania doświadczenia określono poniżej i w Załączniku nr 5. |

Łączna liczba punktów: P = C + D. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

W kryterium „Doświadczenie osoby kluczowej” Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta wiodącego / koordynatora branży odwodnienia i błękitno-zielonej infrastruktury. Punktacji podlegać będą wyłącznie dokumentacje projektowe wykonane należycie i zakończone, obejmujące rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury lub inne rozwiązania służące retencji, czasowemu magazynowaniu, podczyszczaniu, wykorzystaniu albo rozproszeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania lub w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ich powstawania, wykraczające poza odprowadzanie wód opadowych wyłącznie tradycyjnym systemem kanalizacji deszczowej.

Za doświadczenie podlegające punktacji nie będą uznawane dokumentacje obejmujące wyłącznie kanalizację deszczową, przykanaliki, wpusty, studnie, kolektory, odwodnienie liniowe, separatory lub inne standardowe elementy odwodnienia, jeżeli dokumentacja nie obejmowała co najmniej jednego elementu błękitno-zielonej infrastruktury. Punkty w kryterium przyznaje się następująco: 0 pkt – 0, 1 albo 2 dokumentacje spełniające wymagania kryterium; 10 pkt – 3 dokumentacje; 20 pkt – 4 lub więcej dokumentacji. Jeżeli z treści Załącznika nr 5 nie będzie wynikało jednoznacznie, że dana dokumentacja spełnia wymagania kryterium, Zamawiający nie przyzna punktów za tę pozycję.

# 9. Termin i sposób składania ofert

- Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem BK2021.

- Termin składania ofert: 12 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zapytania w BK2021, do końca dnia.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

# 10. Termin realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji etapów określa projekt umowy: Etap I – do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Etap II – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Etap III – do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

# 11. Cena oferty i warunki płatności

- Cena oferty ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ, projektowanymi postanowieniami umowy oraz obowiązującymi przepisami, w tym wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne etapami po odbiorze częściowym lub końcowym, w następujących proporcjach: Etap I – 20% wynagrodzenia brutto, Etap II – 60% wynagrodzenia brutto, Etap III – 20% wynagrodzenia brutto.

- Szczegółowe warunki odbioru, rozliczenia i płatności określa Załącznik nr 6 – Projekt umowy.

# 12. Informacja o zakazie konfliktu interesów

- W postępowaniu nie może uczestniczyć Wykonawca, jeżeli jego udział prowadziłby do wystąpienia konfliktu interesów lub naruszenia zasad bezstronności i równego traktowania wykonawców. W przypadku ujawnienia takich okoliczności Zamawiający podejmie odpowiednie działania, w tym może odrzucić ofertę lub wykluczyć Wykonawcę z udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności postępowania z zasadą konkurencyjności.

- Zamawiający podejmuje odpowiednie środki, aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania lub na etapie wykonywania zamówienia.

- Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania albo mogące wpłynąć na jego wynik mają bezpośrednio lub pośrednio interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który można postrzegać jako zagrażający ich bezstronności i niezależności.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ujawnienia Zamawiającemu wszelkich okoliczności mogących wywołać konflikt interesów na etapie postępowania lub realizacji umowy.

# 13. Oferty częściowe i wariantowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 14. Zmiana zapytania, wyjaśnienia i komunikacja

- Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie za pośrednictwem BK2021.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania lub zmiany ofert.

- Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w BK2021.

# 15. Warunki istotnych zmian umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy, w szczególności w razie konieczności dostosowania dokumentacji do wymogów organów administracji, gestorów sieci lub innych instytucji uzgadniających, ujawnienia niezinwentaryzowanych kolizji lub warunków terenowych, zmiany przepisów prawa lub wytycznych mających wpływ na sposób wykonania zamówienia, działania siły wyższej, opóźnień leżących po stronie Zamawiającego oraz innych okoliczności wskazanych w projekcie umowy. Zmiany mogą dotyczyć terminu, sposobu wykonania, zakresu świadczenia albo wynagrodzenia – wyłącznie w zakresie niezbędnym i uzasadnionym daną okolicznością.

- Szczegółowy katalog zmian umowy zawiera Załącznik nr 6 – Projekt umowy.

# 16. Załączniki do zapytania

Załącznik nr 1 – OPZ.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy.

Załącznik nr 4 – Wykaz usług.

Załącznik nr 5 – Wykaz osób.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy.

Załączniki techniczne PDF – koncepcje ogólne i lokalizacyjne.

Leszek Trząski

z-ca dyrektora ŚOB ds. naukowo-dydaktycznych

w imieniu Zamawiającego