### Załącznik nr 8: Wzór Umowy (Projekt)

UMOWA NR [........]/2026

Zawarta w dniu [........] r. w Niechobrzu pomiędzy: Gabinet Rehabilitacji SANOMED Piotr Mieszek, Niechobrz 902, 36-047 Niechobrz, NIP: 6681219657, zwanym dalej Zamawiającym, a [Nazwa Firmy], z siedzibą w [........], NIP: [........], reprezentowaną przez: [........], zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1. Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa budynku usługowego służącego do kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami z kompletnym wyposażeniem wraz z infrastrukturą techniczną”.

- Szczegółowy zakres robót określają Załączniki nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego (SOPZ oraz Dokumentacja Techniczna).

§ 2. Terminy Realizacji

- Strony ustalają następujące terminy: a) Etap I (zgodnie z harmonogramem): do dnia 16.12.2026 r. b) Etap II (zakończenie całości): do dnia 30.11.2027 r.

§ 3. Wynagrodzenie i Płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: [........] zł brutto.

- Rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi po odbiorze etapów robót.

- Termin płatności faktur wynosi 14 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.

- Płatność będzie dokonywana z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi środków PFRON.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać obiekt zgodnie z wymogami dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności).

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wypełnienie obowiązków informacyjnych (montaż tablicy o dofinansowaniu PFRON).

- Wykonawca dostarczy kosztorysy powykonawcze z zapisem: „określony w kosztorysie zakres prac został wykonany”.

§ 5. Gwarancja i Rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres [........] miesięcy (zgodnie z ofertą).

§ 6. Kary Umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w zakończeniu etapu w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

§ 7. Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8. Harmonogram prac wraz z cenami

| Lp. | Zakres robót | cena | cena uproszczona pkt 1,2,3,4,5 | Termin realizacji prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane |  |  |  |
| 2.1 | Fundamenty |  |  |  |
| 2.1 | Słupy i trzpienie |  |  |  |
| 2.1 | Stropy i wieńce |  |  |  |
| 2.1 | Podciągi i nadproża |  |  |  |
| 2.1 | Schody |  |  |  |
| 2.1 | Zbrojenie |  |  |  |
| 2.2 | Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów |  |  |  |
| 2.3 | Ściany konstrukcyjne murowane |  |  |  |
| 2.4 | Ściany działowe |  |  |  |
| 2.5 | Konstrukcja dachu |  |  |  |
| 2.5 | Pokrycie dachu |  |  |  |
| 2.5 | Orynnowanie i obróbki |  |  |  |
| 2.6 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 2.6 | Stolarka drzwiowa zewnętrzna |  |  |  |
| 2.6 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna |  |  |  |
| 2.6 | Balustrady |  |  |  |
| 2.7 | Elewacja |  |  |  |
| 2.8 | Podłoża na gruncie |  |  |  |
| 2.8 | Podłoża na stropie |  |  |  |
| 2.8 | Posadzki |  |  |  |
| 2.9 | Wykończenie ścian |  |  |  |
| 2.10 | Wykończenie sufitów |  |  |  |
| 2.11 | Biały montaż |  |  |  |
| 2.12 | Winda (dźwig osobowy) |  |  |  |
| 3 | Instalacje wewnętrzne |  |  |  |
| 3.1 | Instalacja wodno-kanalizacyjna |  |  |  |
| 3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 3.3 | Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją |  |  |  |
| 3.4 | Instalacje elektryczne i teletechniczne |  |  |  |
| 3.5 | Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  |
| 3.6 | Pompa ciepła gruntowa |  |  |  |
| 4 | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |
| 4.1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 4.2 | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |
| 4.3 | Roboty zieleniarskie |  |  |  |
| 5 | Przyłącza |  |  |  |
| 5.1 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |
| 5.2 | Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  |
| 5.3 | Przyłącze elektryczne |  |  |  |