ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2026/FENG z dnia 23.04.2026 r.

Procedowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 25 marca 2025 r.

W związku z realizacją projektu FENG.03.01-IP.03-0752/24 pn.

„Poprawa efektywności energetycznej Hotelu Atlanta poprzez przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz inwestycję w odnawialne źródło energii.”

realizowanego w ramach:

Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet FENG.03 – Zazielenienie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zadanie pn.:

„Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji o mocy 147,78 kWp na dachu budynku Hotelu Atlanta w Jeżewie Starym”

I. Zamawiający

Nazwa: Green Star Cezary Kulesza

ul. Zawady 73A, 15-697 Białystok

NIP: 7220004392

REGON: 450114100

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji o mocy 147,78 kWp na dachu budynku Hotelu Atlanta w Jeżewie Starym.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

- Rodzaj zamówienia – prace budowlane.

5. 	Adres realizacji zamówienia: Tykocin 16-080, Jeżewo Stare.

6.	Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych lub lepszych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym zapytaniu Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w zapytaniu, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

KODY CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09330000-1 - Energia słoneczna

09331000-8 - Baterie słoneczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

III. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące:

  - Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców;

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości,

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

2. Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających (stosownych zaświadczeń oraz wypisów z rejestru) spełnienie poniższych warunków:

  - Sytuacji ekonomicznej, tj. wykazania określonego minimalnego rocznego przychodu w zakresie przedmiotu zamówienia przynajmniej w jednym roku obrotowym w okresie ostatnich zamkniętych dwóch lat w wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

  - Posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

  - Posiadania ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów w postaci sprawozdania finansowego / ewidencji sprzedaży lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających spełnienie powyższych warunków, a także dokumentów potwierdzających ważność ubezpieczeń.

  - Zdolności technicznej, kadrowej lub zawodowej:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 140 kWp

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, które polegało na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 140 kWp (z pełną optymalizacją) i wartości nie mniejszej niż 650 tys. zł brutto,

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienia polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej z dostosowaniem aparatury pomiarowej wymagającej ingerencji w średnie napięcie,

- wykonawca dysponuje kierownikiem robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- wykonawca dysponuje projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- wykonawca dysponuje kierownikiem robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- wykonawca dysponuje projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- wykonawca dysponuje minimum dwoma pracownikami posiadającymi certyfikat UDT Urzędu Dozoru Technicznego instalatora OZE,

- wykonawca dysponuje czterema pracownikami posiadającymi uprawnienia SEP E+D,

- wykonawca posiada ważny certyfikat: PN-EN ISO 14001:2015-09, wydany co najmniej 2 lata przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków w postaci uprawnień, referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

# IV. Kryteria oceny ofert

| l.p. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60% |
| 2. | Czas reakcji serwisu – zapewnienie gwarancji realizacji usługi serwisowej w czasie poniżej 24 godzin od momentu zgłoszenia | 20% |
| 3. | Okres gwarancji na wykonane prace | 20% |

- Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

- Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych. Liczba punktów liczona jest według poniższego wzoru:

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎	𝐶𝑅𝑆	𝐺

𝑃 = (60 𝑥  + 20 𝑥  + 20 𝑥 )

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗	20	20

CRS to czas reakcji serwisu liczony w następujący sposób:

Za spełnienie kryterium uznaje się złożenie oświadczenia, że zapewniona zostanie gwarancja realizacji usługi serwisowej w wyznaczonym minimalnym czasie wyrażonym w godzinach (h) od momentu zgłoszenia przez cały okres objęty gwarancją.

  - reakcja do 5 godzin włącznie: 20 punktów

  - reakcja w przedziale powyżej 5 godzin do 10 godzin włącznie: 15 punktów

  - reakcja w przeciągu powyżej 10 godzin do 15 godzin włącznie: 10 punktów

  - reakcja w przeciągu powyżej 15 godzin do 20 godzin włącznie: 5 punktów

  - reakcja w przeciągu powyżej 20 godzin do 24 godzin włącznie: 0 punktów

G to okres gwarancji udzielony na wykonane prace liczony w następujący sposób:

- 120 miesiące lub więcej gwarancji: 20 punktów

- 60-119 miesiące gwarancji: 15 punktów

- 37-60 miesięcy gwarancji: 10 punktów

- 36 miesięcy gwarancji: 0 punktów

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 700 złotych netto za każdorazowe niewywiązanie się z realizacji usługi serwisowej w zadeklarowanym w ofercie minimalnym czasie wyrażonym w godzinach (h) od momentu zgłoszenia przez cały okres objęty gwarancją.

- Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy te oferty złożyli do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować gorszych warunków niż zaoferowanych w złożonych pierwotnie ofertach.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.

V. Termin i sposób składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2026 r., godz. 23:59. Ofertę należy złożyć poprzez Bazę Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również w innym języku.

- Oferta musi być sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę. Zamawiający wymaga, aby dokumenty opatrzone były podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

- Oferta musi zostać przygotowana na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na Załączniku nr 2, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 120 dni od dnia podpisania umowy. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru bez uwag potwierdzającego dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

2. Płatność za całość zamówienia następuje w ciągu 14 dni po pozytywnym odbiorze instalacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, weryfikującego zgodność wykonanych prac z warunkami przyłączenia.

3. W związku z trwającą aktualizacją Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki, na której planowana jest realizacja zamówienia, na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie posiada Warunków przyłączenia dla inwestycji.

VII. Informacja na temat zakazu konfliktu interesów.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VIII niniejszego zapytania tj. Załączniku nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Wykonawca ponadto składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.2

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą Załącznika nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5k Rozporządzenia 833/2014.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 Zamawiający ofertę ww. Wykonawcy odrzuci.

2 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

VIII. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ramach postępowania ofertowego jest następujący:

- wypełniona i podpisana oferta według Wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania ze względu na sankcje stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,

- dokumenty, o których mowa w części III. Warunki udziału w postępowaniu,

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego, o których mowa w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

- oświadczenie stosowania zasad horyzontalnych Unii Europejskiej stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania,

- oświadczenie dotyczące standardów przestrzegania karty praw podstawowych unii europejskiej podczas realizacji projektu stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania,

- dokumenty potwierdzające okresy gwarancji na urządzenia,

- pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,

- inne wymagane przez treść zapytania dokumenty (np. potwierdzające doświadczenie, zaplecze finansowe, potencjał kadrowy, itd.)

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wszelka dokumentacja wymaga złożenia podpisów przez osoby upoważnione do reprezentacji w imieniu Wykonawcy/Wykonawców przy czym dopuszcza się złożenie podpisów przez pełnomocnika/pełnomocników, w takim przypadku należy złożyć pełnomocnictwo.

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w tym informacja o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających

- Dopuszczalne są zmiany w zakresie przedmiotu umowy - jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty, o ile nie zwiększają wynagrodzenia umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

      - 1) Terminu realizacji umowy na skutek:

- zmian będących następstwem okoliczności niemożliwych do określenia przed podpisaniem umowy,

- zmian będących następstwem działania organów nadzorczych,

- klęsk żywiołowych, strajków, epidemii i związanych z tym ograniczeń, problemów utrudniających terminową realizację umowy,

- zjawisk związanych z działaniem siły wyższej,

- braku środków finansowych na realizację zamówienia,

- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności dostępność miejsca instalacji/dostawy/realizacji badań, mediów niezbędnych do poprawnego działania przedmiotu zamówienia itp.,

- zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń i innych uzgodnień,

- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac np. awarie urządzeń lub instalacji, mediów, których wystąpienie jest również niezależne od człowieka, wydłużony czas produkcji danego elementu, przedłużająca się procedura wyboru oferty najkorzystniejszej, podpisania umowy itp.,

- wystąpienia innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody i wykonania niezbędnych prac w sposób należyty.

  - Sposobu spełnienia świadczenia na skutek: Zmian technicznych i technologicznych, a w szczególności: niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w dokumentacji, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

            - a) zmian technicznych i technologicznych, a w szczególności:

- niedostępności na rynku urządzeń wskazanych w dokumentacji, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego pracami w miejscu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji,

- konieczności realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź decyzji organów nadzorczych,

    - zmiany wykonawcy z powodu innych zdarzeń, tj. np. rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego,

    - zmiany w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno-prawnych poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów,

    - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacjach technicznych będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,

    - zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

    - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

    - zmiany sposobu finansowania,

    - zmiany sposobu rozliczeń,

    - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zarówno z danej części zamówienia/pozycji, jak i liczby sztuk w obrębie danej części zamówienia/pozycji - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty,

3. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji w której:

1) 	zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

- Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR (wg średniego kursu PLN w stosunku do EUR stanowiącego podstawę przeliczania zamówień zamieszczanego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych) i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie do kwoty równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

- Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (tj. usług polegających na powtórzeniu podobnych usług w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) do 20% wartości zamówienia podstawowego.

- W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

- Wszystkie sytuacje określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy wymaga:

1) zgodnego oświadczenia stron,

2) zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

9. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności:

1) Zmiany w sytuacji prawnej Stron skutkującej sukcesją generalną lub zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

X. Uwagi końcowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie i bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - Opis przedmiotu zamówienia;

- ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór formularza ofertowego;

- ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;

- ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania ze względu na sankcje;

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - Standardy horyzontalne;

- ZAŁĄCZNIK NR 7 - Standardy KPP.

Art. 7. Ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.