Wrocław, dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 		
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z zamiarem zlecenia wykonania usługi polegającej na świadczeniu usługi Inżyniera Kontraktu związanej z realizacją projektu pn. „Budowa ośrodka ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” objętego umową o dofinansowanie nr FENX.06.01-IP.03-0025/25-00/127/2025/171 w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia, priorytet FENX.06 Zdrowie, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zapraszamy do złożenia formularza do szacowania wartości zamówienia celem ustalenia wartości szacowanej usługi.

- Inżynier Kontraktu świadczyć będzie usługę nadzoru we wszystkich fazach realizacji projektu, w sposób zapewniający Zamawiającemu terminową i zgodną z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie realizację rzeczową i rozliczenie finansowe projektu. Usługi Inżyniera Kontraktu obejmują:

  - zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu;

  - rozliczenie projektu, zgodnie z zasadami określonymi dla naboru 6.1 System ochrony zdrowia - Inwestycje w infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zmierzające do odwracania piramidy świadczeń i rozwój opieki jednego dnia w ponadregionalnych podmiotach leczniczych - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  - i inwestycji „Budowa ośrodka ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”;

  - opracowanie harmonogramu wdrożenia projektu;

  - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wsparcie merytoryczne na czas prowadzonych postępowań;

  - Pełnieniu funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU przy prowadzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO Inwestycji pn.: „Budowa ośrodka ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”

  - Koordynacji dostaw inwestorskich

  - Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane (inspektorzy branży budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych)

  - Kontroli finansowej w zakresie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU dla Inwestycji.

  - świadczenie usług doradczych, zapewnienie asysty eksperckiej i udzielenie wsparcia we wszystkich obszarach związanych z realizacją projektu;

  - przygotowywanie ekspertyz, opinii, wyjaśnień, rekomendacji do rozwiązań projektowych;

  - opracowanie rozwiązań awaryjnych i naprawczych na wypadek wystąpienia trudności wdrożeniowych;

  - uczestnictwo w spotkaniach związanych z realizacją projektu.

- Nadzorowany przez Inżyniera Kontraktu projekt będzie obejmował następujące zadania projektowe:

  - Zadanie nr 1 Zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka wraz z niezbędną infrastrukturą.

  - Zadanie 2 Dostawa wyrobów medycznych

  - Zadanie 3 Nadzór inwestorski

  - Zadanie 4 Promocja

- Wykonawca musi dysponować zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzić będzie: Koordynator Zespołu, Specjalista ds. zamówień publicznych, Specjaliści ds. nadzoru budowlanego. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia:

  - osobą do pełnienia roli inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która:

3.1.1 posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.z 2024 r. poz. 725) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;

3.1.2 posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

3.1.3 pełniła funkcję inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej (przez co najmniej 6 miesięcy), nad co najmniej 1 inwestycją polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie budynku z kategorii XI (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze, dalej – „kategoria XI”);

3.2 osobą do pełnienia roli inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która:

3.2.1 posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;

3.2.2 posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

  - osobą do pełnienia roli inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która:

3.3.1 posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się osoby posiadające równoważne uprawnienia wydane w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;

3.3.2 posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

  - jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika projektu, która:

3.4.1 posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne;

3.4.2 posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie w zarządzaniu lub koordynacji lub kierowaniu projektami infrastrukturalnymi;

3.4.3 pełniła funkcję kierownika projektu lub inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego lub równoważnej, przez co najmniej 6 miesięcy w ramach co najmniej 1 usługi obejmującej co najmniej koordynację projektu:

- obejmującego budowę lub przebudowę lub remont (w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)) kubaturowego obiektu budowlanego;

- finansowanego z zewnętrznych dla inwestora środków publicznych (dotacji budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków funduszy UE lub środków funduszy EOG lub innych zewnętrznych środków publicznych);

- o wartości całkowitej projektu min. 1.000.000 zł.

- Planowany termin realizacji: od czerwiec 2026 r. do czerwiec 2029 r.,

tj.  37 miesięcy

- Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia.

- Niniejsze zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie zostanie zakończone wyborem oferty.

Odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować poinformowaniem o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Proszę o dokonanie wyceny zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik nr 1

do Zaproszenia. Cenę usługi należy określić w PLN wskazując łączną cenę netto i łączną cenę brutto oraz cenę netto i brutto za jeden miesiąc świadczenia usług.

W przypadku pytań, proszę o kontakt przez platformę zakupową.

# Załącznik nr 1 do Zaproszenia

# FORMULARZ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI USŁUGI

Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 		
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

SZACUNKOWE ROZEZNANIE RYNKU

|  | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | # Cena jednostkowa netto za miesiąc (w PLN) | # Cena jednostkowa brutto za miesiąc (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena za jeden miesiąc świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu związanej z realizacją projektu pn.: „Budowa ośrodka ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z niezbędną infrastrukturą przy 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” | 1 |  |  |
| 2 | Cena łączna (iloczyn ilości miesięcy i ceny) | 37 |  |  |
| 3 | Nazwa i adres Wykonawcy, tel., e-mail, NIP/ REGON |  |  |  |
| 4 | Data sporządzenia |  |  |  |

…………………………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)