POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Regionalne Biuro w Olsztynie; 
ul. Murzynowskiego 18; 10-684 Olsztyn

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail: smenderski@ptop.org.pl

WZÓR UMOWY

Umowa nr ……

zawarta w dniu ………………2026 r. w Białymstoku / Umowę sporządzono w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisami elektronicznymi. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony, tj. w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.

pomiędzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25,

adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a:

…………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr RK-18 prowadzonego w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

"Rekultywacja rezerwatu przyrody Kwiecewo" nr FENX.01.05-IW.01-0029/24 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest remont stacji pomp (dalej Obiekt) zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym – Załącznik nr 1 do umowy, wraz z uruchomieniem.

- Podstawowe obowiązki Wykonawcy to m.in.:

  - Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym prace związane z realizacją zamówienia, oraz prowadzić je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy również zgodnie z:

    - niniejszą umową;

    - ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy;

    - zaleceniami i wskazówkami wydanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy;

    - planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

    - instrukcjami stosowania i montażu wydanych przez producentów urządzeń, które będą zastosowane przy realizacji robót.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami prac i dokumentami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją projektową. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej przed zawarciem umowy i nie wnosi uwag do warunków lokalizacyjnych i technicznych Obiektu. Wykonawca oświadcza, iż ww. informacje i dokumenty określają przedmiot umowy w sposób kompletny, wyczerpujący i gwarantujący jej wykonanie w całości, bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, w miejscu ich prowadzenia zobowiązany jest do ustalenia w ramach wizji lokalnej stanu istniejącego infrastruktury technicznej Obiektu, bez dokonania jakichkolwiek uszkodzeń/zmian w ww. Obiekcie.

- Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz wszelkich jego doświadczeniach. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy i jego wydania Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację przedmiotu umowy. Wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zakresu umowy w terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i osprzętu nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy (chyba, że umowa stanowi inaczej). Wszystkie materiały i urządzenia, które zostały przeznaczone w dokumentacji projektowej do realizacji przedmiotu umowy, musza być zgodne z tą dokumentacją.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z uwzględnieniem wskazanego charakteru terenu budowy oraz ograniczeń, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz z wytycznych co do prowadzenia prac zawartych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca sporządzi w formie pisemnej harmonogram rzeczowo – finansowy, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

- Harmonogram, o którym mowa powyżej musi obejmować całość przedmiotu zamówienia (w rozbiciu na terminy, zakres prac, oraz płatności). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramu Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania uwag do harmonogramu, oznaczać to będzie, że harmonogram został zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzględnić w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania. Harmonogram po podpisaniu przez Strony będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy. Zmiany harmonogramu nie wymagają aneksowania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie niższej niż wartość umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy są fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z legalnego kanału dystrybucyjnego oraz dopuszczone do dystrybucji w Polsce a także odpowiadają warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych prac oraz do poprawnego funkcjonowania całego przedmiotu umowy oraz że posiadają wymagane deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w Polsce.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do codziennego utrzymania czystości i porządku w miejscu wykonywanych czynności w ramach przedmiotu umowy. Po zakończeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania prac porządkowych w zakresie niezbędnym dla przywrócenia stanu technicznego i użytkowego Obiektu sprzed przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy, a także zaplecza prowadzonych robót budowlanych.

- Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania wad i usterek:

  - W pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie Obiektu, gdzie prowadzone są roboty budowlane,

  - Prowadzić roboty budowlane zgodnie z przepisami bhp i p-poż., w szczególności zobowiązuje się zapewnić używanie przez swoja załogę odpowiednich ubrań roboczych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne ulokowanie i przechowywanie swoich materiałów, sprzętu urządzeń w Obiekcie.

  - Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem Obiektu ma obowiązek wygrodzenia miejsca prowadzenia robót budowlanych i prowadzenie ich w sposób zapewniający dostęp do Obiektu i bezpieczne z niego korzystanie.

- Wykonawca zabezpieczy i poniesie koszty energii, wody, niezbędnego ogrzewania, dozoru i korzystania z innych urządzeń terenu budowy dokonanych we własnym zakresie i na własny koszt, wywozu nieczystości stałych i płynnych.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po skończonym dniu pracy do odłączenia mediów, z których korzysta w Obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty naprawy spowodowanych zniszczeń i uszkodzeń w Obiekcie z przyczyn leżących po jego stronie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku prowadzonymi robotami, w tym materiałów z demontażu. Elementy, materiały wyposażenia i wykończenia pochodzące z rozbiórki i demontażu nadające się do ponownego wykorzystania należy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, a przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy, przekazać protokolarnie na rzecz użytkownika Obiektu, przy udziale Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych przeprojektowania określonych zakresów obiektów w trakcie realizacji inwestycji,

  - przekazania Wykonawcy terenu pod budowę wraz z dokumentacją nastąpi w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się zarówno do obiorów częściowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, jak i odbioru końcowego.

- Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- Po dokonaniu w formie dokumentowej zgłoszenia całości przedmiotu umowy do odbioru Zamawiający dokona ich weryfikacji z wymaganiami określonymi w umowie oraz sprawdzenia pod kątem występowania wad lub nieprawidłowości.

- W przypadku zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w umowie i braku wad istotnych, Zamawiający dokona odbioru i podpisze stosowny protokół odbioru częściowego/końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag co do zgodności przedmiotu umowy z umową w razie stwierdzenia jego wady. W takim przypadku Zamawiający podpisze protokół odbioru z uwagami, w którym wskaże termin usunięcia wady / wad przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do ponownego, bezzwłocznego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

- Jeżeli przedmiot umowy ponownie zgłoszony do odbioru ma wadę / wady Zamawiający, wg własnego uznania:

  - może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie tego terminu zleci wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - może odmówić odbioru i odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny (tj. uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) i nie będzie możliwe jej usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy, w przypadku gdy wady nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz wada nie ma charakteru istotnego.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę wskazaną w protokole odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy bez stwierdzenia wad istotnych, wskazującą na termin wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji oraz udostępniać wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji umowy, w których jest w posiadaniu lub powstałych w związku z jej realizacją.

- Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na niewykonanie przez niego obowiązków lub mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego terminów określonych w umowie, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie umowy. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywanie Zamawiającemu w formie dokumentowej.

§ 5

TERMIN REALIZACJI PRAC

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia jej zawarcia do 31.07.2026 r.

§ 6

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane prace będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą tj. ............. zł, (słownie: ................) i należny podatek VAT … %.

- Wynagrodzenie płatne będzie częściami, za faktycznie zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego budowle – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

- Zapłata za roboty będące przedmiotem zamówienia dokonana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej/końcowej.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli faktury dostarczone Zamawiającemu zawierać będą jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostaną niezwłocznie skorygowane przez Wykonawcę, natomiast termin płatności będzie biegł na nowo, od daty doręczenia Zamawiającemu każdej skorygowanej faktury.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie częściowy/końcowy protokół zdawczo odbiorczy.

- Wykonawca wraz z fakturami za wykonane prace przedłoży Zamawiającemu kserokopię faktur i dowodów płatności potwierdzających opłacenie należności ewentualnych podwykonawców.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie świadczenia przewidziane umową.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- W przypadku nieterminowej zapłaty należności wynikających z umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości z tytułu opóźnienia.

§ 7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 5, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy za dany etap realizacji umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

  - za prowadzenie prac niezgodnie z warunkami realizacji umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

  - za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej 10 dni oraz za nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

- Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

  - w przypadku nie dotrzymania terminu przekazania placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 11 lit. b) umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. W przypadku niewystawienia faktur, co uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej, Zamawiający nałoży karę wystawiając notę obciążeniową.

§ 8

GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Przedmiot umowy objęty jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę na okres …….. lat, natomiast cały osprzęt objęty jest gwarancją producenta.

- Początkiem okresu gwarancyjnego jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, tj. dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe, wolne od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Strony mogą wspólnie ustalić inny, odpowiedni termin na usuniecie wady.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1. i rozpoczyna swój bieg w tym samym terminie co gwarancja.

- Okres gwarancji oraz rękojmi ulega każdorazowo przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy do momentu potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia i możliwości ponownego korzystania z sieci (każdego elementu przedmiotu umowy).

- W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do usunięcia wady / wad lub nie usunięcia jej / ich w terminie, Zamawiający, może według własnego wyboru:

  - Obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami umowy liczonej jak za zwłokę w usunięciu wad, lub

  - Odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami umowy, lub

  - Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie umowy, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wady, lub

  - Zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim wypadku dopuszczalne jest potrącenie kosztu usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z zapewnieniem obsługi gwarancyjnej oraz rękojmi, a w szczególności: koszty dojazdu, transportu, demontażu i instalacji, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał Zamawiającemu fakt usunięcia wady przedmiotu umowy na adres e-mail: …………………………….. Po otrzymaniu potwierdzenia od Wykonawcy Zamawiający dokona weryfikacji czy wada została usunięta i poinformuje Wykonawcę o wynikach tej weryfikacji.

§ 9

PODWYKONAWCY

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone umową, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo, o treści zgodnej z tym projektem.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane określone umową, jeżeli nie spełnia on wymogów, o których mowa w § 9 ust. 2 oraz gdy nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane określone umową, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane określone umową, jeżeli nie spełnia ona wymogów, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 oraz gdy nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane określone umową, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia § 9 ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone umową.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Lista Podwykonawców stanowi załącznik nr 4 do umowy.

§ 10

OSOBY DO KONTAKTU

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów:

  - Zamawiający – Emilia Menderska tel. 517 552 740

  - Wykonawca – .............................. tel. ....................................

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia nie niższe niż wymagane warunkami zamówienia.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,

  - Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 15 dni.

- Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadkach określonych w ust. 1 lit. b) i c) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

  - sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

  - zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

  - sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

§ 12

ZMIANY UMOWY

- Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w następujących okolicznościach:

  - W razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności wraz z ew. liczbą dni utrzymywania się skutków wstrzymania,

  - W razie wstrzymania przez Zamawiającego realizacji umowy, odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

  - przestojów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prowadzenie robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwiązania projektowego,

  - Z powodu innych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności faktycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie przedmiotu umowy w terminie – odpowiednio o czas trwania tych okoliczności.

- Ponadto zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku Vat cena wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek Vat w obowiązującej wysokości.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w paragrafie jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1, w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym do postępowania nr RK – 18 zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ……….. w dn. 2026 r.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężna, ustanowione zabezpieczenie winno być możliwe do zrealizowania przez Zamawiającego. Stosowne zastrzeżenia winny znaleźć się w dokumentach zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczania, o której mowa powyżej, w trakcie realizacji umowy dokonana na warunkach i zgodnie z Zapytaniem ofertowym do postępowania nr RK-18 nie wymaga aneksu do umowy.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni (kalendarzowych) przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

- Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów, a realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.

- Umowę sporządzono w formie elektronicznej/w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

- Przedmiar robót

- Oferta Wykonawcy z dnia ……

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Lista podwykonawców