Załącznik nr 5

Projekt

UMOWA Nr …/IPŚ/2025

zawarta w dniu …………………. r. w Oleśnicy pomiędzy:

Gminą Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- ……………………. 		– Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

przy kontrasygnacie

- …………………….			– Skarbnika Miasta i Gminy Oleśnica,

a……………………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowanym przez:

………………………..

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie gminy Oleśnica”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków 
i uprawnień wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

- Zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem okresu przestoju 
w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.

- Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę prac.

- Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu zamówienia.

- Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót 
z przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesną wiedzą techniczną.

- Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę.

- Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez wykonawcę dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.

- Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności/uzgodnień” dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.

- W przypadku wystąpienia prac dodatkowych oraz prac zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi robotami.

- Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie gwarancji i rękojmi) 
i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

- Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych.

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.

- Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

- Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę gotowości do odbioru, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością.

§ 2

  - Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy, Wykonawca będzie wykonywał od dnia …………… r. do dnia zakończenia robót na zadaniu objętym nadzorem, tj. do dnia ………. r.

  - W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót na zadaniu objętym nadzorem, termin określony w ust. 1 zostanie przedłużony do dnia zakończenia tych robót.

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z wybraną ofertą, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:  ………….. zł (słownie złotych: …………………………. 00/100) zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Kwota określona w ust. 2 powyżej, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w tym należny podatek VAT.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu umowy.

- Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

§ 4

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na realizację przedmiotu zamówienia w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w przypadku:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- gdy  z  przyczyn  organizacyjnych  konieczna  będzie  zmiana  osób  upoważnionych  do dokonywania  czynności  lub  zmiana  danych teleadresowych  określonych  w  niniejszej umowie;

- zmiany  terminu  realizacji  niniejszej  Umowy  z  przyczyn  określonych  w  umowie  na roboty budowlane objęte nadzorem;

- wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych;

- inne, których nie można przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

  - Określa się następujący tryb dokonywania zmian w umowie:

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 5

  - Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

  - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w umowie.

- z tytułu nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, przy czym za nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy uznaje się niezachowanie częstotliwości pobytu na budowie określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 (za wyjątkiem okresu przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum).

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w umowie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

- Oprócz wypadków wymienionych w treści niniejszej umowy oraz w treści kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 3 dni od dnia jej podpisania lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 3 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, w szczególności nie zachowuje częstotliwości pobytu na budowie określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 (za wyjątkiem okresu przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku odstąpienia od umowy na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku edukacyjnego na terenie gminy Oleśnica”.

- Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w terminie jednego tygodnia od wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

- Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami kc             (art. 471).

§ 8

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie ...................................

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie .............................

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,   
w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 10

Spory wynikłe na tle wykonania umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego,
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA