Załącznik nr 2

-PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR RG.272.14.26-

zawarta w dniu ………….. 2025 r. w Żabnie,

pomiędzy:

      - Gminą Żabno, z siedzibą: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno, NIP 9930370109, REGON 851661174,

reprezentowaną przez:

- Pana Tomasza Kijowskiego - Burmistrza Żabna,

- przy kontrasygnacie Pana Przemysława Saładygi - Skarbnika Gminy Żabno

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

      - ……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi łącznie „Stronami”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

    - Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia pn. Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w Żabnie”

    - Zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.26: Rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach – ZIT.

    - Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji w/w zadań inwestycyjnych.

    - Nadzorowana inwestycja realizowana będzie w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określony w będącym podstawą zawarcia niniejszej umowy, zapytaniu ofertowym oraz na podstawie wszystkich dokumentów postępowania w tym dokumentacji technicznej wskazanej w zapytaniu ofertowym i opublikowanej na stronie internetowej.

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni w imieniu i na rzecz zamawiającego nadzór inwestorski, w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego

    - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zapewnienia udziału w nadzorowanych pracach, osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie dendrologii, architektury krajobrazu lub pokrewne, posiadającej doświadczenie w realizacji lub w nadzorze prac związanych z zielenią, w tym nasadzeniami drzew i krzewów oraz zakładaniem i utrzymaniem terenów zielonych.

    - Szczegółowy opis nadzorowanego zadania określa dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia (Dokumentacja Projektowa, Przedmiar robót i STWIORB) dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99b754f7-8588-4ffd-928b-1ed942941ca2

    - Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie realizowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków związanych z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego wymienionego w ust. 1 i obejmuje w szczególności:

- Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla Inspektora Nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

- Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji.

- Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

- Udział w odbiorach robót.

- Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.

- Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

- Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót.

- Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

- Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych.

- Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

- Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.

- Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.

- Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.

- Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu obowiązku pobytu na budowie, Inspektor Nadzoru wyznaczy zastępczego Inspektora Nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane właściwie dla nadzorowanych robót budowlanych. Zastępczy Inspektor Nadzoru powiadomi o zastępstwie Zamawiającego oraz okaże pisemne upoważnienie od Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez inspektora zastępczego, Inspektor Nadzoru musi potwierdzić własnoręcznym wpisem.

§ 2

WYNAGRODZENIE

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ………….zł brutto (słownie: ……………………………………..),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usług Inspektora Nadzoru w ramach niniejszej Umowy łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Inspektor Nadzoru jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy i osiągnięcia jej celu.

- Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Inspektora Nadzoru wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega zwiększeniu.

- W przypadku gdy realizacja robót nie dojdzie do skutku lub ich zakres zostanie ograniczony, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do rozwiązania umowy lub obniżenia wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru, przy uwzględnieniu tej części robót, które nie zostaną wykonane. Przy rozwiązaniu umowy obniżenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie zapisu zdania poprzedniego

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji, ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po odbiorze robót wchodzących w skład nadzorowanego zadania. Strony ustalają, że sposób wystawiania faktur VAT w ramach niniejszej umowy uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur.

- Od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF, faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z dniem jej wystawienia w KSeF, tj. z dniem nadania numeru identyfikującego fakturę w tym systemie. Natomiast do dnia objęcia Stron obowiązkiem stosowania Krajowego Systemu e-Faktur, faktury VAT doręczane są Zamawiającemu:

            - w formie papierowej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,

lub

            - w formie elektronicznej w postaci pliku PDF – na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany do korespondencji,

przy czym za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień jej wpływu do Zamawiającego.

- Faktura wystawiona będzie zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Nabywca: Gmina Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno NIP 9930370109,

- Odbiorca: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno

- W przypadku wystawiania przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jest on zobowiązany do wskazania w fakturze danych Odbiorcy/Płatnika wraz z identyfikatorem podatkowym NIP: 8710004419, a także do wypełnienia pola „Rola" jako „JST odbiorca".

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni:

  - w przypadku faktur wystawionych poza KSeF – od dnia ich prawidłowego doręczenia Zamawiającemu,

  - w przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF – od dnia ich wystawienia w tym systemie.

- Jeżeli Wykonawca jest płatnikiem VAT, płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na ,,białej liście podatników VAT” o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Inspektor Nadzoru zobowiązuje się utrzymać wyżej wymieniony rachunek bankowy do czasu upływu terminu płatności. W przypadku wskazania numeru rachunku nie widniejącego na ,,białej liście podatników VAT” lub wykreślenia rachunku z wykazu, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest skorygować fakturę na wezwanie Zamawiającego. Do czasu wskazania przez Inspektora Nadzoru rachunku bankowego wpisanego na białą listę podatników VAT termin płatności nie biegnie. Przyjmując zamówienie Inspektor Nadzoru przyjmuje wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.

- Wypłata wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru nastąpi przelewem na jego rachunek wskazany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktury wystawione przez Inspektora Nadzoru winny odpowiadać wymogom określonym przez polskie prawo.

- Wierzytelności Inspektora Nadzoru w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4

TERMIN /OKRES REALIZACJI

    - Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą

    - Zakończenie realizacji zamówienia (nadzorowanych robót) nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, co planowane jest do dnia 13 grudnia 2026 r.

    - Nadzór nad realizowanymi robotami odbywał się będzie od momentu podpisania umowy realizacyjnej z wykonawcą robót budowlanych.

    - Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i umowie , do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.

§ 5

KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależnego wykonania przedmiotu umowy strony są obowiązane do zapłaty kary umownej ustalonej, zgodnie z ust. 2.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający płaci karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2;

- Inspektor Nadzoru płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z winy Inspektora Nadzoru w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2, niezależnie od ewentualnych kar naliczanych określonych w lit b i c poniżej,

- za zwłokę w przybyciu (później niż wciągu 3 godzin od otrzymania wezwania od Zamawiającego) na teren budowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto (dla danego zadania), określonego w § 2 ust. 2, za każdą godzinę zwłoki, licząc od 4 godziny od otrzymania wiadomości o konieczności przybycia na budowę,

- W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody uniemożliwiającej pobyt na budowie, nie będą naliczane kary zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b.

- Maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na potrącanie należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia (jeżeli nie będą sprzeciwiać się temu obowiązujące przepisy prawa).

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§6

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

      - Wykonanie Umowy.

Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności:

- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

lub dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia, który wykaże się posiadaniem ww. uprawnień

- Usługa nadzoru zostanie wykonana zgodnie z właściwymi przepisami w tym Prawa budowlanego.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, Zapytaniem ofertowym oraz złożoną ofertą. Ponadto powierzone czynności Inspektor Nadzoru wykonywał będzie z należytą starannością i pilnością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych 
i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Wszystkie opracowania wykonane przez Inspektora Nadzoru sporządzane będą w języku polskim.

- Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Inspektor Nadzoru zwróci Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji niniejszej umowy.

§ 7

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający zobowiązuje się na żądanie Inspektora Nadzoru:

- zapewnić dostęp do pozostałych posiadanych materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Umowy, w tym posiadanej dokumentacji projektowej i wszelkich jej aktualizacji i uzupełnień.

      - Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, w terminach zgodnych z umową.

§ 8

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONANIEM UMOWY

    - Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Inspektorem Nadzoru, będzie dokonywane w formie pisemnej.

    - Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Strony do dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy.

    - Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim. W korespondencji powinna określona być nazwę i numer Umowy, zaś sama korespondencja prowadzona może być przy użyciu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub doręczeń osobistych.

    - Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Inspektorowi Nadzoru jest skuteczne od momentu jego przekazania.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Inspektor Nadzoru w przypadku zaistnienia w/w sytuacji może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający,  w przypadku nie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, których dotyczy usługa nadzoru, zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwało będzie ewentualnie wynagrodzenie za faktycznie wykonane czynności, wykonane na polecenie Zamawiającego.

§ 10

SPORY

- Zamawiający i Inspektor Nadzoru dołożą wszelkich starań, aby polubownie rozwiązywać wszelkie spory związane z Umową, jakie mogą powstać pomiędzy nimi.

- W przypadku braku polubownego załatwienia sporu, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2.

- Zmiana może obejmować:

  - pominięcie jakiejkolwiek części usług lub zwiększenie ich zakresu, dokonane w przypadkach uzasadnionych,

  - zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji zamówienia,

  - zmianę warunków realizacji umowy ze względu na zmianę prawa,

  - zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki  składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia.

- Każda ze stron przedkładając drugiej propozycję zmian wraz z tą propozycją przedłoży:

- opis proponowanych zmian,

- szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa dla Zamawiającego zaś jeden dla Inspektora Nadzoru.

- Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

        - Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe wraz załącznikami (w wersji elektronicznej),

        - Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,

        - Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna RODO

# Zamawiający	                                                                   Wykonawca -Inspektor Nadzoru

Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwa prawach z tym związanych.

1.	Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Żabnie jest Burmistrz Żabna z siedzibą w Żabnie (33-240) przy ul. Jagiełły 1.

2.	Z administratorem można się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną umzabno@zabno.pl.

3.	Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej  iod@zabno.pl, pod numerem telefonu 14 645 60 12 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.

4.	Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

5.	Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy.

6.	Dane osobowe będą przewarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) art. 6, ust. 1, pkt b oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto.

7.	Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.	Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.	W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.	Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.	Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.

12.	Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.