Znak sprawy: PCUW.260.14.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Dotyczy oferty na zadanie pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV.

Część I - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 5493P Szkaradowo – Milicz w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Szkaradowo – Jeziora wraz z oświetleniem, w ramach projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP IV”.

Część II - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 5485P Sarnowa - Stwolno i drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka –Wydawy, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś, wraz z oświetleniem,        w ramach projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP IV”.

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 3.1 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

- Nazwa i adres Zamawiającego Centralnego:

Powiat Rawicki reprezentowany przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

NIP: 6991960536

działającego w imieniu i na rzecz:

Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu

ul. Podmiejska 10

63-900 Rawicz

zwana dalej „Jednostką realizującą”

Powiat Rawicki wraz z Gminą Rawicz i Gminą Jutrosin działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp oraz Porozumienia Nr 9/26 z dnia 26.01.2026 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego wyznaczyli Powiat Rawicki jako Zamawiającego Centralnego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

- Kody CPV:

71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

- Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania   pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu  rawickiego - ETAP IV.

Część I - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 5493P Szkaradowo – Milicz w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Szkaradowo – Jeziora wraz z oświetleniem, w ramach projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP IV".

Część II - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 5485P Sarnowa - Stwolno i drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka –Wydawy, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś, wraz z oświetleniem, w ramach projektu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP IV.

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 3: Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 3.1 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

  - Istotne informacje dotyczące usługi będącej przedmiotem zamówienia:

    - Szacunkowa wartość robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim:

Część I: wartość netto 2 382 113,82 zł, brutto 2 930 000,00 zł.

Część II: wartość netto 6 182 926,83 zł, brutto 7 605 000,00 zł.

    - Termin wykonania: 18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia roboty budowlane objęte nadzorem.

    - Zakres robót objętych nadzorem zawarto w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego.

    - Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania terenu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminu gwarancji.

    - Wymagane specjalności:

- inżynieryjna drogowa bez ograniczeń (Część I i II),

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (Część I i II),

- inżynieryjna mostowa bez ograniczeń (Część II).

    - Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

    - Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego - znak sprawy: PCUW.261.7.2026, ogłoszonego pod adresem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/f07a796d-cc04-4a17-8c5d-45c681869f15 Dokumentacja prowadzonego postępowania na roboty budowlane dostępna jest również pod adresem https://www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=71804 oraz https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13047/wiadomosc/493846/pcuw26172026__wykonanie_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_zadania_.

  - W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zapewnia kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi robotami budowlanymi w ramach wymienionego zadania      w pełnym zakresie we wszystkich występujących przy realizacji robót branżach, w szczególności w specjalności: inżynieryjnej drogowej.

  - Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić we własnym zakresie lub poprzez wykwalifikowaną osobę/y posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania ww. robót w występujących branżach – specjalnościach. Osoba (osoby) ta winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego    i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Na Wykonawcy (Inspektorze Nadzoru) ciąży również obowiązek zapewnienia osoby, która będzie odpowiadała za prawidłowe i pełne wykonanie zamówienia, w tym za koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym.

  - Zamawiający nie określa ilościowego składu zespołu Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez 1 osobę funkcji Inspektora Nadzoru oraz innych funkcji wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Przy robotach budowlanych wymagających ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczony zostanie  jeden  z nich  jako koordynator ich czynności na budowie.

  - Wykonawca (Inspektor Nadzoru) pełni czynności inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie        z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) i obejmuje w szczególności:

- wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego                  i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót,

- przyjmowanie wniosków od wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu oraz Jednostce realizującej,

- prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz            w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,

- kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

- sprawdzanie i dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza robót zanikających i ulegających zakryciu (potwierdzając ten fakt w dzienniku budowy),

- udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,                     (w ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- przekazania Jednostce realizującej protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej),

- dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

- pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

- przedkładanie pisemnych raportów dla Jednostki realizującej z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem,

- sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,

- kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów                    i sprawdzanie faktur,

- sygnalizowanie Jednostce realizującej o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w naradach technicznych,

- sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy,

- inspektor nadzoru, w razie konieczności, zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie,

- reprezentowanie interesów Zamawiającego,

- poświadczenie terminu zakończenia robót,

- Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Inwestora.

  - Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) w ramach zaoferowanej ceny ofertowej należy również w zakresie objętym niniejszym zamówieniem:

  - ustanowienie inspektora nadzoru wymaganej branży - czas pracy inspektora nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót. Wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu (w dni robocze) inspektora nadzoru w okresie prowadzenia robót na budowie w godzinach od 7:30 do 14:30 niezależnie od czasu trwania tego pobytu;

  - udział w pracach przy przekazaniu placu budowy lub frontu robót;

- przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;

- organizowanie i prowadzenie spotkań (narad budowy) z ramienia Zamawiającego oraz sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie, jak również organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi działaniami – ustaleniami;

- ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót, monitorowanie robót (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- sprawdzanie przedkładanych przez Wykonawcę robót, kalkulacji, kosztorysów powykonawczych i zamiennych oraz obmiarów robót,

- wyjaśnianie z projektantami wszelkich niejasności i wątpliwości związanych                            z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych,

- spisywanie notatek i protokołów z każdorazowego przeprowadzonego pobytu/ kontroli budowy oraz przekazywanie ich niezwłocznie Jednostce realizującej;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających;

- kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, technicznych, jak również zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

- prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

- wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;

- kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie (zamówienia dodatkowe, podobne, zamienne) warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;

- zgłaszanie Zamawiającemu oraz Jednostce realizującej konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót i zamówień, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;

- sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Jednostką realizującą, negocjowanie z Wykonawcą robót wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową,

- ocenianie konieczności zmian i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającemu, a po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego i podpisaniu stosownej umowy, wydawanie poleceń wykonania robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub rezygnacji z części robót;

- przygotowanie do akceptacji Zamawiającemu wniosków od Wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) oraz zmiany wynagrodzenia, zaopiniowanie ich i przedstawienie wniosków do akceptacji Zamawiającego;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary inwentaryzacyjne itd.)

- rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;

- weryfikacja dokumentów rozliczeniowych Wykonawcy robót i przedstawienie ich Zamawiającemu bądź Jednostce realizującej do akceptacji;

- sprawdzanie oraz udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach końcowych robót budowlanych oraz przekazywania ich do użytkowania, jak również kontrolowanie rozliczeń zakresu rzeczowego i finansowego zadania,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nieusunięcia tych wad, jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy;

- zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego oraz Jednostki realizującej nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego;

- udział w przeglądzie gwarancyjnym i pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie                 z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie.

  - Wyszczególnione wyżej obowiązki Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) wynikającego z SWZ i umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający oraz Jednostka realizująca ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca (Inspektor Nadzoru) winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego i Jednostkę realizującą o podjętych działaniach.

  - Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, nad którymi Wykonawca (Inspektor Nadzoru) będzie sprawował nadzór inwestorski zostaną określone w opracowywanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie budowlanym oraz wynikają z  Polskich Norm.

  - Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca (Inspektor Nadzoru) dokonał wizji w terenie oraz zapoznał się z dokumentacją budowlaną oraz wszelkimi innymi materiałami, które są dostępne pod adresem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/f07a796d-cc04-4a17-8c5d-45c681869f15 celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

  - Stosownie do zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,  Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 roku poz. 277 ze zm.). Zgodnie z opublikowaną opinią Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie stosowania art. 95 ust. 1,  czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. przez osoby  pełniące samodzielne  funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy  z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.          z 2025 r. poz. 418 ze zm.)  nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego             i działają samodzielnie.

- Termin realizacji umowy:

18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia Wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 7. (dotyczy części I i II)

- Warunki udziału w postępowaniu:

Zdolność techniczna i zawodowa.

- Część I

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika budowy nad robotami drogowymi realizowanymi dla budowy/przebudowy drogi/ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto.

- Część II

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika budowy nad robotami drogowymi realizowanymi dla budowy/przebudowy drogi/ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie według formuły „spełnia/nie spełnia” na postawie złożonego „Wykazu usług” wg Załącznika Nr 3 do Zapytania ofertowego.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

      - Cena (C) - waga kryterium 80 %

      - Ilość dodatkowych pobytów na budowie (I) - waga kryterium 20 %

Kryterium "Ilość dodatkowych pobytów na budowie" będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wg Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną przyznane na podstawie punktacji podanej w rozdz. IX ust. 3 pkt 2.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum 1 (jednego) pobytu/obecności w tygodniu (w dni robocze) na budowie (o której mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 7) Inspektora Nadzoru/Inspektorów Nadzoru w okresie prowadzenia robót w danej branży w godzinach od 7:30 do 14.30, niezależnie od czasu trwania tego pobytu.

Minimalna ilość dodatkowych pobytów/obecności na budowie (w dni robocze) to 0 (zero).

Maksymalna ilość dodatkowych pobytów/obecności na budowie (w dni robocze) to 4 (cztery).

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie ilość dodatkowych pobytów na budowie (w dni robocze), do oceny oferty przyjmie się ilość dodatkowych pobytu/obecności równą 0 (zero). Natomiast jeżeli Wykonawca poda w złożonej ofercie ilość dodatkowych pobytów/obecności większą niż 4 (cztery), Zamawiający na potrzeby oceny oferty przyjmie wartość punktacji jak za maksymalną ilość dodatkowych pobytów/obecności na budowie równą 4 (cztery).

- Sposób oceny oferty:

  - Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu.

  - Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa sumę punktów z obu kryteriów, obliczoną wg wzoru C+I, gdzie:

    - Cena (C)

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów,

Cof – cena brutto oferty badanej.

    - Ilość dodatkowych pobytów na budowie (I)

Liczba punktów = I, gdzie:

- 1 dodatkowy pobyt na budowie (w dni robocze) – 5 pkt,

- 2 dodatkowe pobyty na budowie (w dni robocze) – 10 pkt,

- 3 dodatkowe pobyty na budowie (w dni robocze) – 15 pkt,

- 4 dodatkowe pobyty na budowie (w dni robocze) – 20 pkt.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru, który stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

  - Oferta powinna zawierać:

    - cenę netto i brutto wraz z podaną stawką i kwotą podatku VAT za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia z wyszczególnieniem z całościowej kwoty:

      - ceny za zakres nadzoru nad robotami budowlanymi (z wyłączeniem oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego),

      - ceny za zakres nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego,

    - podaną ilość dodatkowych pobytów na budowie w tygodniu (w dni robocze),

    - datę sporządzenia oferty, nazwę i adres Oferenta, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), być czytelnie podpisana przez Oferenta.

  - W kwocie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i są stałe w okresie zamówienia.

  - Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Termin i sposób złożenia oferty:

  - Ofertę należy złożyć do dnia 13 maja 2026 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty poprzez Bazę Konkurencyjności).

  - Ofertę należy złożyć na załączonym do ogłoszenia Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).

  - Do formularza ofertowego należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy (wg Załącznika Nr 2),

    - Wykaz usług (wg Załącznika Nr 3).

  - Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji BK2021 - Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

  - Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie i godzinie zostaną odrzucone bez rozpatrywania i nie będą podlegać ocenie.

  - Wszelkie dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dokument podpisany rozumiany jest jako dokument w postaci elektronicznej stanowiący skan dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem bądź dokument w formie elektronicznej opatrzony ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku złożenia dokumentów nie opatrzonych podpisem, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

  - Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wymienić swoją ofertę.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

  - Dodatkowo Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem Umowy, będzie zobowiązany przesłać do Zamawiającego Wykaz osób (wg Załącznika Nr 4.1 i/lub 4.2) wyznaczonych do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.

- Termin i miejsce wyboru najkorzystniejszej oferty:

  - Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13 czerwca 2026 r.

  - W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przedłużyć termin wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym poinformuje Wykonawców oraz zamieści informacje na portalu Baza Konkurencyjności.

  - Informacje o wynikach postępowania i wyborze Wykonawcy - Zamawiający zamieści na portalu Baza Konkurencyjności.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, aby zawarł z nim Umowę na wykonanie zamówienia według wzoru zaproponowanego przez Zamawiającego (Załącznik Nr 5.1/ Załącznik 5.2), w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Wszelkie niezbędne informacje wymagane do zawarcia w umowy, Wykonawca zobowiązany jest podać przed podpisaniem umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Płatność za wykonanie usługi:

Płatnikiem za zamówienie będzie:

Część I:

- W zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi (z wyłączeniem oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego):

Nabywca: Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, NIP 699-19-32-379,

Odbiorca (płatnik): Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, ul. Podmiejska 10,

63-900 Rawicz, NIP 699-17-54-647.

- W zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego:

Nabywca: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, NIP 699-18-67-802,

Odbiorca (płatnik): Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, NIP 699-10-02-829.

Część II:

    - w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi (z wyłączeniem oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego):

Nabywca: Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, NIP: 699-176-11-62,

Odbiorca (płatnik): Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu, ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz, NIP:699-17-54-647.

    - w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego:

Nabywca: Gmina Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, NIP 699-187-10-57, REGON: 411050729,

Odbiorca (płatnik): Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, NIP 699-001-01-17, REGON: 000526950.

- Wykluczenia Wykonawcy:

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy:

- którzy, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania usługi;

- którzy, powiązani są z Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r., poz. 514);

- Osoby do kontaktu:

W zakresie formalnym:

- Urszula Stefaniak, tel.: 725 337 339, e-mail: u.stefaniak@powiatrawicki.pl,

W zakresie merytorycznym:

- Jarosław Trawka, tel. (65) 545 34 74, e-mail: j.trawka@powiatrawicki.pl,

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą (pytania/odpowiedzi) musi odbywać się 
za pośrednictwem aplikacji BK2021. Pytania i odpowiedzi w sprawie zamówienia możliwe są wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Inne:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  - Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe, o czym poinformuje Wykonawców oraz zamieszcza informacje na portalu Baza Konkurencyjności.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

  - Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  - Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

  - Wszystkie dokumenty i materiały mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej FEW oraz inny uprawnionym podmiotom w zakresie prawidłowości realizacji projektu.

- Klauzula przetwarzania danych osobowych:

- Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

- Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. Mikołaja Kopernika 4 , 63-900 Rawicz, tel.:  667 113 117, e-mail: pcuw@powiatrawicki.pl.

- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatrawicki.pl;

- dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

- odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18;

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że;

- udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej;

- udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

- w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 
z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane 
są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym 
o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych 
z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, 
o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia tego postępowania;

- w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki:

  - Formularz ofertowy.

  - Oświadczenie Wykonawcy.

  - Wykaz usług.

  - Wykaz osób - Część I.

  - Wykaz osób – Część II.

  - Projekt umowy (Szkaradowo-Jeziora).

  - Projekt umowy (Zielona Wieś).

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Rawicz, dnia 29.04.2026 r.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak