Załącznik nr 7 do STWIOR - dotyczący wymagań właścicieli nieruchomości objętych zakresem prac i dodatkowych kosztów i wymagań związanych z zajęciem terenu

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDn 300 przy ul. św. Barbary w Tarnobrzegu

| nr działki | Właściciel działki | Adres | nr dokumentu | Zobowiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1720/14 | Skarb Państwa | ul. T. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg | DB/01/00049/24 | Zobowiązania wynikają z treści pisma i są to m.in.: Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właściciela w celu zawarcia umowy na czasowe zajęcie nieruchomości (wysokość opłat w treści pisma) |
| 1890/10 | Miasto Tarnobrzeg | ul. T. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg | DB/01/00078/24 | Pas drogowy- odtworzenie terenu zgodnie z wydanymi warunkami oraz konieczność sporządzenia planu organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym wraz z poniesieniem stosownych opłat |
| 3632/1 | Przedszkole nr 15-trwały zarząd; właściciel - Miasto Tarnobrzeg | Zarząd: Przedszkole nr 15 ul. Św. Barbary 20 właściciel: ul. T. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg | DB/01/00049/24 | Zobowiązania wynikają z treści pisma i są to m.in.: Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właściciela w celu zawarcia umowy na czasowe zajęcie nieruchomości (wysokość opłat w treści pisma), oraz uzgodnić z zarządcą termin, zakres oraz sposób prowadzenia planowanych robót. Dodatkowo należy odpowiedni zabezpieczyć istniejący drzewostan. |