PROJEKT UMOWY 										załącznik nr 6

# UMOWA Nr ….

o wykonanie robót budowlanych

Zawarta w dniu ................................................... r. w Świętochłowicach, pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką św. Augustyna w Świętochłowicach z siedzibą

w 40-605 Świętochłowice, ul. dr. Bukowego 22

NIP: 627 226  87 54

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

ks. Mariusz Dronszczyk – Proboszcz Parafii,

a

................................................................................................................................................................................................................................

z  siedzibą  w  ...........................................................................................................................................................................................................................,

[NIP : ......................................... , REGON: .................................................,

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: ….....................................................................................................................................................................................................................

§ 1

- Zgodnie z ogłoszonym postępowaniem przez Zamawiającego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie pn.: „Remont wieży kościoła pw. św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach” prace remontowo-konserwatorskie wieży głównej budynku kościoła, zgodnie z zakresem i warunkami wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym.

- Zamawiający na sfinansowanie zadania określonego niniejszą umową złożył wniosek o jego dofinansowanie w z „Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, działanie FESL.09.03-Rewitalizacja obszarów miejskich).

- W przypadku nieuzyskania dofinansowania o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z robót określonych w niniejszej umowie, a w przypadku uzyskania dofinansowania w mniejszym od wnioskowanego wymiarze finansowo-rzeczowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót określonych w niniejszej umowie.

§ 2

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy obędzie się w etapach, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót. Warunki  ostatniej transzy określa p.IIIa, ppkt. 3. Zapytania Ofertowego.

- Harmonogram realizacji robót, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Roboty niewykonane nie podlegają fakturowaniu.

- Wyrażone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy określa się kwotą …............................................. netto + ….... % VAT, tj. …………....., brutto słownie:..........................................................................................., która obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.

- Zapłata za wykonane roboty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od daty złożenia faktury/faktur u Zamawiającego.

§ 3

- Termin rozpoczęcia prac – zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego

- 30 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

§ 4

Wykonawca udziela ………………………………………… gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

§ 5

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:…………………………………………………………………,

- Wykonawca ustanawia:

kierownika budowy w osobie:…………………………………………………………………………………………………………,

kierownika robót instalacyjnych w osobie:……………………………………………………………………………………,

kierownika robót konserwatorskich w osobie:………………………………………………………………………………,

§ 6

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

  - Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i jej załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.

  - Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje przed miot Umowy (np. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, rezygnacja z pełnionej funkcji, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny, których Wykonawcy nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy osoby te wykonują prace niezgodnie z zawartą umową. Wykonawca wówczas obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu uznania przez strony umowy niewłaściwego wykonywania obowiązków przez te osoby.

  - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z okoliczności:

e.1) Działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności:

- wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).;

e.2) Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego;

e.3) Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu Umowy;

e.4) Wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

  - Zmiany danych teleadresowych.

  - Wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 7

    - W przypadku, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

a) podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi, a Wykonawcą.

b) za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

§ 8

      - Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

    - W sytuacji braku polubownego rozwiązania sporu, spory powstające na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

      - Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- ogłoszenie o zamówieniu wraz z wszystkimi załącznikami,

- oferta Wykonawcy,

- szczegółowe warunki umowne.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								     WYKONAWCA:

Szczegółowe Warunki Umowne

prowadzenia i odbioru robót

# Obowiązki Zamawiającego

§ 1

- Rozpoczęcie robót może nastąpić po przekazaniu placu budowy przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający wskaże miejsce zasilania placu budowy w media (jeśli dotyczy).

# Obowiązki Wykonawcy

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z przedstawioną dokumentacją techniczną.

- Wykonawca zabezpieczy plac budowy pod względem BHP oraz wywiesi tablicę informacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się przygotować, utrzymać i zlikwidować plac budowy wraz z zapleczem oraz ponosić odpowiedzialność za swoje składniki majątkowe, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji robót.

- Do obowiązków Wykonawcy, w okresie realizacji robót, będzie należało utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie gruzu i odpadów pochodzących z remontu w pojemnikach stanowiących jego własność.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót w stanie niepogorszonym.

- Jeżeli w trakcie robót powstają odpady typu gruz, papa, azbest itp. Wykonawca zobowiązany jest do zutylizowania tychże w sposób zgodny z przepisami i przedłożenia Zamawiającemu zapłaconego przez Wykonawcę rachunku, który będzie podstawą do uznania prawidłowości postępowania.

- Wykonawca przejmuje na czas prowadzenia robót obowiązki związane z utrzymaniem terenu nieruchomości (np. odśnieżanie).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zatrudnione przez siebie osoby fizyczne i prawne.

§ 3

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w przeglądach w trakcie trwania gwarancji, a przed zakończeniem gwarancji - do przeglądu końcowego.

- W przypadku ujawnienia wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej i wyznacza termin ich usunięcia.

- O usunięciu wad Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego, który dokonuje sprawdzenia powyższego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zawiadomienia.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, o czym zawiadamia pisemnie Wykonawcę.

- Gwarancja i rękojmia obejmują cały zakres przedmiotu umowy.

# Odbiory robót i ich skutki

§ 4

  - Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru robot zanikających lub podlegających zakryciu, dokona ich sprawdzenia i odbioru, a fakty te udokumentuje zapisem w dzienniku budowy. Bezskuteczny upływ terminu upoważnia Wykonawcę do traktowania robót, jako odebranych i dalszego kontynuowania prac.

§ 5

    - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 6

- O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

# Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie nie będzie podlegało waloryzacji.

- Wartość robót wykonanych nie może przekroczyć wartości oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zleceń żadnych robót dodatkowych. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić wszystkie prace jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania oraz pełny zakres robót wynikających z charakteru obiektu i specyfiki prac, tak aby całe zadanie mogło być wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i odebrane „bez uwag” przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Zamawiający, dopuszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach, roboty zamienne i dodatkowe, których konieczność wykonania wystąpiła w toku realizacji, a które nie były w żaden sposób możliwe do przewidzenie i skalkulowania przed zawarciem umowy. Roboty dodatkowe lub zamienne, wykonywane mogą być tylko na podstawie Umowy o roboty dodatkowe lub zamienne, spisane w oparciu o sporządzony przez Inspektora Nadzoru protokół konieczności, podpisany przez obie strony umowy, oraz zatwierdzony przez Zamawiającego dodatkowy koszt prac.

- Wykonawca ma obowiązek złożenia faktury w terminie do 7 dni od daty odbioru robót określonych w protokole odbioru.

- Fakturę wraz z protokołem odbioru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

# Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

§ 8

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w oddaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia, za każdy dzień ponad termin wynikający z umowy.

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień ponad określony termin usunięcia wad.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych, strony mogą żądać jej naprawienia w pełnej wysokości.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

  - Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem terminu zakończenia robót, jeżeli prace wykonywane są wbrew zasadom sztuki budowlanej, niezgodnie z odpowiednimi przepisami lub niezgodnie z dokumentacją techniczną.

  - Uprawnienie do odstąpienia realizuje się przez oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego.