SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA NR 2026/CU/DSiR/FERTMS NA WYBÓR WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH CARGOUNIT SP. Z O. O. W SYSTEM ERTMS

WYDANIE NR 1 Z 26.02.2026 AKTUALNA TREŚĆ

LUTY 2026

| INFORMACJE O WYDANIU |  |
| --- | --- |
| Numer specyfikacji | OTWLE-CU-02.2026 |
| Numer postępowania | 2026/CU/DSiR/FERTMS |
| Numer wydania | 1 |
| Data wydania | 26.02.2026 |
| Liczba stron: | 121 |
| Liczba załączników: | 12 |

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego	4

II.	Określenie trybu oraz etapów postępowania	5

III.	Informacja o sposobie porozumiewania się Stron w postępowaniu, w tym przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i innych informacji	6

IV.	Zastrzeżenia dotyczące Podwykonawców i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia)	8

V.	Podstawy wykluczenia Wykonawcy oraz warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia	8

VI.	Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych do złożenia przez Wykonawców (dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia)	11

VII.	Forma dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VI	14

VIII.	Termin związania ofertą	14

IX.	Wymagania w zakresie składania i otwarcia ofert	15

X.	Opis sposobu oceny oferty oraz obliczania ceny	15

XI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty	17

XII.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy każdego z Zadań (Zadanie 1/Zadanie 2/Zadanie 3/Zadanie 4/Zadanie 5/Zadanie 6),  osobno)	18

XIII.	Informacje o możliwości zmiany umowy/umów.	18

XIV.	Ochrona Danych Osobowych	22

XV.	Pozostałe informacje	23

Załącznik nr 1.FERTMS - Opis techniczny oraz wymagane dokumenty	24

Załącznik nr 2.FERTMS – Istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w treści Umowy zawieranej z Wykonawcami przy realizacji każdego z zadań (Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 i/lub Zadnia 5 i/lub Zadania 6).	38

Załącznik nr 3.FERTMS – Formularz oferty - wzór	55

Załącznik nr 4.FERTMS – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania danego Zadania.– wzór	67

Załącznik nr 5.FERTMS – Oświadczenie dotyczące terminów uzyskania Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu - wzór	68

Załącznik nr 6.FERTMS – Protokół zdawczo-odbiorczy montażu urządzenia ETCS	69

Załącznik nr 7.FERTMS – Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia	86

Załącznik nr 8.FERTMS – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania		114

Załącznik nr 9.FERTMS – Oświadczenie o braku powiązań – wzór	116

Załącznik nr 10.FERTMS – Oświadczenie dot. dokumentów	117

Załącznik nr 11.FERTMS – Klauzula informacyjna	118

Załącznik nr 12.FERTMS – Oświadczenie ws. wypełnienia obowiązku informacyjnego	120

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

- CARGOUNIT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-207), ul. Na Ostatnim Groszu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161295, NIP: 8971682934, REGON: 932913443, BDO: 000589505, kapitał zakładowy 63 444 000,00 PLN wniesiony w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

- Sprawę prowadzi: Dział Sprzedaży i Rozwoju.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania są:

Sergiusz Szulgan  tel. +48 71 350 97 09, e-mail: przetargi@cargounit.eu.

- Informacje dotyczące zamówienia umieszczone są na stronie https://.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w zakładce: Strefa Klienta/Przetargi (www.cargounit.eu).

- Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV:

  - 34630000-2 Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym,

  - 32510000-1 - Bezprzewodowy system telekomunikacyjny,

  - 32524000-2 - System telekomunikacyjny,

  - 32522000-8 - Sprzęt telekomunikacyjny.

## Określenie trybu oraz etapów postępowania

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14.03.2025 r. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją przez Zamawiającego inwestycji w ramach sześciu Zadań (stanowiących jednocześnie części przedmiotu zamówienia):

  - Zadanie 1 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 6Dg w system ERTMS (dalej jako: „Zadanie 1”);

  - Zadanie 2 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 111Eb w system ERTMS (dalej jako: „Zadanie 2”);

  - Zadanie 3 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych E6ACT w system ERTMS (dalej jako: „Zadanie 3”),

  - Zadanie 4 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E6ACTa (dalej jako: „Zadanie 4”),

  - Zadanie 5 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E4DCUd (dalej jako: „Zadanie 5”),

  - Zadanie 6 - Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 3.4.0 na 4.0.0 w pojazdach kolejowych TRAXX DC3 (dalej jako: „Zadanie 6”).

o dofinansowanie których Zamawiający ubiega się w ramach naboru wniosków nr FENX.05.05-IP.02-002/25 pn. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy. Projekt o roboczym tytule „Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw spalinowych CARGOUNIT poprzez montaż systemu ERTMS” dotyczy Zadania 1, projekt o roboczym tytule „Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw elektrycznych CARGOUNIT poprzez montaż i aktualizację systemu ERTMS” dotyczy Zadań 2-6.

- Modernizacja powinna obejmować montaż systemu ETCS zgodnie z wzorcem (baseline) 4 w wersji minimum 2.1., zgodnie z Tabelą A 2, Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. U. UE L 2023 222 s. 380).

- Po zakończeniu postępowania ofertowego zostanie zawarta umowa / umowy.

- Wszystkie czynności instalacyjne oraz odbiorcze muszą zakończyć się do dnia 30.09.2029 r. (dotyczy każdej z części przedmiotu zamówienia) z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XIII ust. 4 SIWZ. Potwierdzeniem zakończenia wszelkich czynności instalacyjnych będzie sporządzenie stosownych protokołów odbioru w/w zadań, certyfikatów WE, APM, a także otrzymanie stosownych homologacji dla wszystkich Lokomotyw występujących w danym zadaniu tj.  Zadaniu 1 lub Zadaniu 2 lub Zadaniu 3 lub Zadaniu 4 lub Zadaniu 5 lub Zadaniu 6.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zastrzeżeniem, że oferta częściowa obejmować będzie realizację co najmniej jednego Zadania (Zadanie 1–6), w pełnym jego zakresie i zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.

- W odpowiedzi na informację o postępowaniu - oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Wykonawca składa ofertę zgodnie z opisem wskazanym w niniejszym SIWZ.

- Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności w zakładce „Oferty” [https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/] oraz w zakładce: Strefa Klienta/Przetargi (www.cargounit.eu).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 1.FERTMS do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż dotyczyć ona będzie co najmniej jednego Zadania spośród (Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/ Zadania 6) opisanego w ust. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający uprawniony jest do zakończenia niniejszego postępowania, w całości lub w jego części, na każdym etapie bez wyboru którejkolwiek z ofert (lub wybierając Wykonawcę wyłącznie w odniesieniu do jednej części przedmiotu zamówienia) przy czym z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. Informacja o zakończeniu (anulowaniu) postępowania zostanie opublikowana na stronie https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/ oraz w zakładce: Strefa Klienta/Przetargi (www.cargounit.eu).

- Użyte w niniejszym dokumencie określenie „pojazd kolejowy”/ „pojazdy kolejowe” może być również wyrażone jako: „Lokomotywa” lub „Lokomotywy”.

## Informacja o sposobie porozumiewania się Stron w postępowaniu, w tym przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i innych informacji

- Komunikaty (wyjaśnienia, zmiany SIWZ, przedłużenia terminu, zakończenie postępowania itd.) dotyczące danego postępowania będą opublikowane na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego www.cargounit.eu, zakładka “Strefa Klienta/Przetargi”.

- Pytania oraz wnioski o wyjaśnienia odnośnie do treści SIWZ należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności poprzez zakładkę „Pytania” na stronie zapytania ofertowego [https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/].

- W trybie opisanym w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawcy mogą zgłaszać wnioski o dokonanie modyfikacji treści SIWZ, które zostaną udzielone na zasadach określonych w ust. 4 poniżej.

- Zasady udzielania wyjaśnień i dokonywania modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Wyjaśnienia są udzielane na wniosek Wykonawcy złożony w terminie nie krótszym niż 8 dni przed upływem określonego terminu składania ofert. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt b).

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż w terminie wskazanym w pkt a), Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Wyjaśnienia lub modyfikacje, w tym te dotyczące zmiany terminu składania ofert oraz wnioski o dokonanie modyfikacji treści SIWZ, mogą być dokonywane w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, o którym mowa w pkt a) lub z własnej inicjatywy Zamawiającego najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku udzielenia wyjaśnienia lub dokonania modyfikacji w terminie późniejszym, Zamawiający odpowiednio przesunie termin składania ofert. W pozostałych sytuacjach Zamawiający każdorazowo będzie oceniał wagę zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi i jeżeli uzna, że zmiany wymagają zmiany treści ofert to również przedłuży termin ich składania.

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą odbywa się pisemnie za pomocą strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Uzupełnienie lub poprawienie lub udzielenie wyjaśnień do oświadczeń lub dokumentów, wyjaśnienia treści złożonych ofert, poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich, innych omyłek polegających na niezgodności z SIWZ:

- Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI SIWZ, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niepoprawienia błędów oferta zostanie odrzucona,

- Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. W przypadku niezłożenia prawidłowych pełnomocnictw na wezwanie Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona,

- W toku badań i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oferta zostanie odrzucona.

- W toku badań i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o zgodę na poprawienie oczywistych omyłek rachunkowych i/lub pisarskich. W przypadku nie wyrażenia zgody na poprawienie omyłek oferta zostanie odrzucona (oferta nie będzie podlegać odrzuceniu zarówno w przypadku czynnej akceptacji dokonania poprawienia omyłki ja i bezczynności Wykonawcy wobec zawiadomienia Zamawiającego o poprawieniu w jego ofercie omyłki).

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach lub dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec. Wykonawca nie może zastrzec poufności informacji, określonych w ust. 7 poniżej, które to zostaną upublicznione przez Zamawiającego podczas opublikowania wyniku wyboru ofert. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie uznane za nieskuteczne i będzie podlegać upublicznieniu w postępowaniu.

- Zakres informacji, które nie mogą zostać zastrzeżone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu: nazwa i siedziba Wykonawcy, wszystkie elementy oferty podlegające ocenie, w tym ceny.

## Zastrzeżenia dotyczące Podwykonawców i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia)

- Zamawiający wyraża zgodę na udział Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie realizacji zamówienia podwykonawcom, to składa formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 1.1, dotyczący podwykonawców.

- Zamawiający wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia (konsorcjów), przy czym Wykonawcy zobowiązani są do wskazania Zamawiającemu lidera konsorcjum. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcja) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia i dokumenty, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z wykonawców przekazuje Zamawiającemu pełnomocnictwo, udzielone liderowi konsorcjum, którego zakres będzie upoważniał lidera konsorcjum do złożenia oferty, udzielania wyjaśnień, składania dokumentów i oświadczeń oraz podejmowania innych czynności wymaganych w postępowaniu. Udzielenie umocowania liderowi konsorcjum nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku złożenia oświadczeń i dokumentów, które zgodnie z SIWZ są wymagane od wszystkich Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## Podstawy wykluczenia Wykonawcy oraz warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek nieformalny posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał co najmniej 3 instalacji lub modyfikacji lub upgrade’u urządzeń pokładowych ETCS na pojazdach kolejowych i posiada odpowiednie referencje/ dokumenty/protokoły zdawczo-odbiorcze.

Sposób oceny warunku:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenia Wykonawcy (patrz załącznik nr 4.FERTMS do SIWZ) 
i złożone wraz z ofertą dokumenty potwierdzające uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu dla wszystkich lokomotyw z wykazu dostaw (patrz pkt. VI SIWZ).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (warunki formalne, dotyczą wszystkich części przedmiotu zamówienia), którzy:

  - Złożą Zamawiającemu ofertę o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3.FERTMS do SIWZ (zawierającej wszystkie ujęte tam oświadczenia), w sposób, formie i w terminie wskazanym w SIWZ, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub upoważnionego lidera konsorcjum, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia;

  - Załączą do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ, wykazujące spełnienie wymienionych tam warunków.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawcę, wobec którego otwarto likwidację, bądź ogłoszono lub złożono wniosek o ogłoszenie jego upadłości, jak również, gdy w postępowaniu restrukturyzacyjnym zatwierdzono układ przewidujący zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub złożono wniosek o wszczęcie takiego postępowania restrukturyzacyjnego,

  - Wykonawcę, którego członek organu zarządzającego, organu nadzoru, prokurent, a w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej – przynajmniej jeden ze wspólników lub przynajmniej jeden z komplementariuszy w przypadku spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub przynajmniej jeden z partnerów w przypadku spółki partnerskiej – został prawomocnie skazany za: przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 lub w art. 115 § 20 (przestępstwo o charakterze terrorystycznym) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U.2024 poz. 1488 t. z późn. zm.) lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, lub przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745),

  - Wykonawcę, który przedstawiał, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - Wykonawcę, który wpływał/próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - Wykonawcę, wobec którego został orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1822 z późn. zm.) lub środek zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

  - Wykonawcę, który dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania w istotnym stopniu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy, nałożenia kary umownej lub zasądzenia odszkodowania,

  - Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r., poz. 1616 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego, a w przypadku innego podmiotu – jeżeli któregokolwiek członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta – skazano prawomocnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub przeciwko środowisku, jak również gdy wydano wobec niego ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym i wymierzono karę pieniężną nie niższą niż 10.000 PLN,

  - Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

  - Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w powyżej, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

  - Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

      - Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

      - Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

      - Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

      - Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

      - Pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

      - Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności:

- opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

i/lub

- opisane w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1, z późn. zm.).

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (patrz załącznik nr 8. FERTMS i 9. FERTMS do SIWZ oraz dane z JEDZ).

=> Podstawy wykluczenia Wykonawcy są takie same dla wszystkich części przedmiotu zamówienia.

  - Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia, zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie wykluczony z postępowania. Oferty niekompletne lub niezgodne z przedmiotem zapytania zostaną odrzucone (z zastrzeżeniem możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów, o której mowa w SIWZ).

## Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych do złożenia przez Wykonawców (dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia)

- Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym każdy z Wykonawców – członków konsorcjum, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.FERTMS do SIWZ), prawidłowo wypełnionych, następujących dokumentów i oświadczeń z zastrzeżeniem pkt 6. poniżej:

  - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnego z Załącznikiem nr 7.FERTMS do SIWZ. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia,

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Treść oświadczenia zawiera Załącznik nr 8.FERTMS do SIWZ,

  - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.FERTMS do SIWZ,

  - Oświadczenia dotyczącego terminów uzyskania zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI zgodnego ze wzorem określonym w Załączniku nr 5.FERTMS,

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa obejmującego swym zakresem złożenie oferty, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku dalszych pełnomocnictw, należy udokumentować ciąg pełnomocnictw),

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do przedstawienia pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum, upoważniającego lidera konsorcjum do złożenia oferty, udzielania wyjaśnień, składania dokumentów, składania i odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz podejmowania innych czynności związanych z przedmiotowym zamówieniem,

  - Oświadczenie dotyczące dokumentów zgodnie z Załącznikiem nr 10.FERTMS do SIWZ,

  - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego wzór stanowi Załącznik nr 12.FERTMS. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca nie składa.

  - Oświadczenie o braku powiązań. Treść oświadczenia zawiera Załącznik nr 9.FERTMS do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana w toku postępowania zobowiązany jest do przedłożenia prawidłowo wypełnionych, następujących dokumentów i oświadczeń w terminie dwóch dni roboczych przed wyznaczoną datą podpisania umowy, przy czym Zamawiający zobowiązuje się, że powiadomi Wykonawcę o planowanym terminie podpisania umów z 14-dniowym wyprzedzeniem (Zamawiający planuje podpisanie umowy w terminie do 31.01.2027 r.) (dotyczy wszystkich części przedmiotu zamówienia):

  - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydanej w stosunku do wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego oraz prokurentów, którzy będą podpisywali umowy oraz inne dokumenty i oświadczenia w imieniu Wykonawcy związane z niniejszym postępowaniem, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy, potwierdzających, że żadna z w/w osób nie figuruje w Kartotece karnej, jak również informacji o  Wykonawcy, jako podmiocie zbiorowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1822), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy, potwierdzającej, że Wykonawca nie figuruje w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 200 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 276z późn. zm.),

  - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualnego odpisu z KRS lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy, potwierdzającego status przedsiębiorcy, a także brak wpisów dotyczących egzekucji komorniczych, otwarcia jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

  - Opłaconej, aktualnej na dzień podpisania umowy, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych). Jeżeli z przedłożonego dokumentu nie wynika fakt opłacenia składki ubezpieczenia, należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie opłaty z tego tytułu. Jeśli polisa wystawiona będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia jej wartości w oparciu o średni kurs NBP z dnia wystawienia polisy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wszystkie dokumenty z Rozdziału VI pkt. 1 oraz pkt. 2 z tym, że zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 2 Ppkt: a), b), c ), d) składa dokument lub dokumenty, wystawione przez adekwatny Urząd, właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania. Złożone dokumenty winny potwierdzać e odpowiednio wszystkie zawarte w pkt 2 Ppkt: a), b), c ), d) informacje w tym w szczególności, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy,

  - żaden z urzędujących członków organu zarządzającego oraz prokurentów, którzy będą podpisywali umowy oraz inne dokumenty i oświadczenia w imieniu Wykonawcy związane z niniejszym postępowaniem - nie figuruje w Kartotece karnej. Stosowny dokument winien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy,

  - urzędujący członkowie organu zarządzającego oraz prokurenci, którzy będą podpisywali umowy oraz inne dokumenty i oświadczenia w imieniu Wykonawcy związane z niniejszym postępowaniem posiadają stosowne zgody i umocowania do przeprowadzania danych czynności w imieniu Wykonawcy.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się przez więcej niż jednego Wykonawcę o udzielenie zamówienia oświadczenia według wzorów stanowiących: Załącznik 1.FERTMS, Załącznik 3.FERTMS, Załącznik 4.FERTMS oraz Załącznik 5.FERTMS do SIWZ – składa wyłącznie Wykonawca realizujący dane Zadanie 1 lub Zadanie 2 lub Zadanie 3 lub Zadanie 4 lub Zadanie 5 lub Zadanie 6 na podstawie Umowy. Istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w treści umowy zawieranej z Wykonawcami przy realizacji każdego z zadań (Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/ Zadania 6) stanowią Załącznik nr 2.FERTMS do SIWZ.

## Forma dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdziale VI

- Wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI muszą zostać podpisane przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z wymogami opisanymi w ust. 2.

- Za osoby upoważnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie załączonym do oferty, podpisanym przez osoby wskazane w rejestrze. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca dokumenty (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

- Dokumenty i oświadczenia składane są w języku polskim. W przypadku składania dokumentów i oświadczeń w języku obcym, wymagane jest ich złożenie wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

## Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 120 (sto dwadzieścia) dni kalendarzowych.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

## Wymagania w zakresie składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z JEDZ oraz innymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2026 r.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną lub obie części przedmiotu zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności, zgodnie z wymogami „Instrukcji oferenta w BK2021” [https://archiwum-bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_ instruction] w postaci dokumentów podpisanych przez Wykonawcę lub ich skanów.

- O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w serwisie Baza Konkurencyjności.

- Oferty złożone w inny sposób niż opisany powyżej nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie dokonuje się na takich samych warunkach jak jej złożenie. Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty, gdy złożone Zawiadomienie (o dokonaniu zmian lub wycofaniu złożonej oferty) nie jest wiążące z powodu niewykazania prawidłowej reprezentacji lub zostało złożone po upływie terminu składania ofert.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty są po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi kosztów udziału w postępowaniu Wykonawców.

## Opis sposobu oceny oferty oraz obliczania ceny

- Ceny muszą być podane w ofercie wg zasad określonych w SIWZ.

- Wszystkie ceny należy zaokrąglić do pełnych złotych lub euro.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania oferowanej części przedmiotu zamówienia o których mowa w ust. 5 pkt a) i b).

- Wszystkie ceny dotyczące Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/ Zadania 6 muszą być podane w PLN lub EUR w wartościach netto.

- Cenę oferty dla Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/ Zadania 6 należy określić poprzez wskazanie w Formularzu Oferty oddzielnie następujących składników cenowych:

- sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na lokomotywie,

- certyfikacji, badania oraz uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu.

- Wykonawca ponadto na formularzu ofertowym przedstawi koszty wykonania szkolenia personelu w zakresie; obsługi i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC w OBU zgodnie z pozycjami zawartymi w ofercie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania wykonania ww. szkoleń w cenie podanej w formularzu ofertowym przez okres do 12 miesięcy od dnia odbioru ostatniej z Lokomotyw w danym Zadaniu, przy czym ostateczna decyzja, co do zlecenia Wykonawcy wykonania danego szkolenia należeć będzie do Zamawiającego. Celem uniknięcia wątpliwości wycena ww. szkoleń nie stanowi elementu zamówienia i nie będzie przedmiotem oceny o której mowa w ust. 7 poniżej.

- Przy ocenianiu oferty na wykonanie danego zadania spośród (Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania, Zadania 6) Zamawiający będzie kierował się podanym kryterium:

| CENA | 100% |
| --- | --- |

- Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

PC=CNCB*100 pkt

gdzie:

PC - liczba punktów ramach kryterium „Cena”,

CN - najniższa łączna cena netto wśród wszystkich ofert podlegających ocenie,

CB - łączna cena netto badanej oferty.

Ocena i tym samym punktacja przeprowadzona będzie indywidualnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, bez względu na fakt czy oferta będzie obejmować cały przedmiot zamówienia czy będzie to oferta częściowa

- Cena opiera się na zasadzie DDP (Wrocław) według INCOTERMS 2020.

- W przypadku, gdy ceny zostaną określone w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3.FERTMS do SIWZ) w walucie EUR, to do potrzeb kalkulacji, o której mowa w pkt. 8 powyżej, Zamawiający przeliczy wskazane ceny EUR na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert.

- W przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będzie różnić się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę, jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie (dotyczy każdej z części przedmiotu zamówienia (Zadanie 1/Zadanie 2/Zadanie 3/Zadanie 4/Zadanie 5/Zadanie 6), osobno).

- Za najkorzystniejszą, rozdzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku, gdy kilka ofert dla danej części przedmiotu zamówienia uzyska najwyższą liczbę punktów i zarazem opiewać będzie na tę samą cenę, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w których określą oni nową cenę. Cena określona w ofercie dodatkowej nie może być wyższa od ceny pierwotnie zaoferowanej ofercie (dotyczy każdej z części przedmiotu zamówienia (Zadanie 1/Zadanie 2/Zadanie 3/Zadanie 4/Zadanie 5/Zadanie 6), osobno).

## Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

- Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności w zakładce „Oferty” [https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/] oraz w zakładce: Strefa Klienta/Przetargi (www.cargounit.eu).

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej ze zdefiniowanych części przedmiotu zamówienia, nie jest oświadczeniem Zamawiającego o jednoznacznym zawarciu umowy Oznacza to, że Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy, ponieważ umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania.

- W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę w zakresie danej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy, który nie przystąpi do zawarcia umowy, dokonania ponownej oceny ofert i podpisania umowy z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów po ponownej ocenie ofert bez przeprowadzenia ponownego Postępowania.

W przypadku niezawarcia umowy Zamawiający nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu względem Wykonawcy.

- Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w związku z dofinansowaniem, o które Zamawiający ubiega się w związku z planowaną przez Zamawiającego realizacją Zadań:

  - Zadanie 1 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 6Dg w system ERTMS,

  - Zadanie 2 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 111Eb w system ERTMS,

  - Zadanie 3 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych E6ACT w system ERTMS,

  - Zadanie 4 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E6ACTa,

  - Zadanie 5 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E4DCUd,

  - Zadanie 6 - Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 3.4.0 na 4.0.0 w pojazdach kolejowych TRAXX DC3;

w ramach naboru wniosków nr FENX.05.05-IP.02-002/25 pn. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy każdego z Zadań (Zadanie 1/Zadanie 2/Zadanie 3/Zadanie 4/Zadanie 5/Zadanie 6),  osobno)

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w PLN lub EUR, w zakresie realizacji danego Zadania (Zadanie 1/Zadanie 2/Zadanie 3/ Zadanie 4/Zadanie 5/ Zadanie 6), oraz roszczeń z jego tytułu. Jeśli wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie w innej walucie niż PLN i/lub waluta, w której zostało określone Wynagrodzenie za wykonanie danego Zadania (Zadanie 1/Zadanie 2/Zadanie 3/Zadanie 4/Zadanie 5/Zadanie 6), to Zamawiający dokona przeliczenia jej wartości w oparciu o średni kurs NBP z dnia podpisania Umowy.

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od podpisana Umowy w wysokości: 15% ceny netto danego Zadania (Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/Zadanie 6).

- Zabezpieczenie zostanie zrealizowane poprzez:

              - Wpłatę pieniężną – w postaci jednorazowej wpłaty kwoty na konto Zamawiającego lub

              - Przedłożenie przez Wykonawcę gwarancji bankowej nieodwołalnej i bezwarunkowej, z klauzulą „płatne na pierwsze żądanie”,

lub

              - Gwarancji ubezpieczeniowej – nieodwołalnej i bezwarunkowej z klauzulą „na pierwsze żądanie”.

- Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak i niezbędne postanowienia i warunki, które zostaną zamieszczone w treści Umowy określone zostały w Istotnych postanowieniach, i stanowią Załącznik nr 2.FERTMS.

## Informacje o możliwości zmiany umowy/umów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy zawartych z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, w następujących przypadkach:

- Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które uniemożliwiają należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w szczególności zmiany lub aktualizacji dotyczących systemu ERTMS/ETCS Baseline 4 (w tym wersji oprogramowania),

- Okoliczności Siły Wyższej zdefiniowanej w Umowie,

- Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,

  - Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt o dofinansowanie, którego Zamawiający ubiega się w ramach naboru wniosków nr FENX.05.05-IP.02-002/25 pn. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy, w obrębie, którego realizowany będzie przedmiot Umowy, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności zmian o charakterze redakcyjnym, porządkującym lub doprecyzowującym.

- Jeśli na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań/nakazów uprawnionych organów administracyjnych dotyczących bezpośrednio modernizacji Lokomotyw objętych Umową (które w chwili podpisania umowy nie będą oficjalnie opublikowane) konieczne będą zmiany w przedmiocie umowy w zakresie sposobu wykonania modernizacji lub w obowiązkach dowodowych z tego wynikających, Zamawiający zleci Wykonawcy przeprowadzenie tych zmian za wynagrodzeniem, które będzie równe kosztom dodatkowym poniesionym przez Wykonawcę w związku ze zmianą przedmiotu umowy lub sposobu jego wykonania w zakresie bezpośrednio związanym z modernizacją. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać (udowodnić przedstawiając m.in. niezbędne dokumenty), że zmiany prawa, o których mowa powyżej mają bezpośredni wpływ na wykonanie modernizacji. Zmian, o których mowa w niniejszym postanowieniu muszą zostać wykonane w ciągu okresu niezbędnego do ich wprowadzenia w terminie przewidzianym przez te przepisy (okresy przejściowe). Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia ze strony instytucji udzielającej dofinansowania w ramach projektów:

  - Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw spalinowych CARGOUNIT poprzez montaż systemu ERTMS

i/lub

  - Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw elektrycznych CARGOUNIT poprzez montaż i aktualizację systemu ERTMS;

co do zakresu zasadności oraz terminu wprowadzenia zmian. Opinia instytucji udzielającej finansowania jest dla Stron wiążąca.

- Zamawiający ponadto zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach i w zakresie opisanych w sekcji 3.2.4 pkt 4 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności:

  - Jeżeli Zamawiającemu zostanie przekazane finansowanie ze środków UE w niższej kwocie (w tym przyznany zostanie niższy poziom wsparcia) niż wnioskował we wniosku o udzielenie pomocy publicznej i/lub we wniosku o objęcie przedsięwzięć pt. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy”– w zaistniałej sytuacji Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie nie będzie wystarczające do realizacji Umowy;

  - W przypadku niedokonania odbioru prac:

- Dla Zadania 1 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 2 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 3 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 4 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 5 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 6 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

  - W przypadku opóźnienia się winy Wykonawcy z rozpoczęciem:

    - Zadania 1 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

    - Zadania 2 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

    - Zadania 3 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

    - Zadania 4 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

    - Zadania 5 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

    - Zadania 6 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

## Ochrona Danych Osobowych

      - Zamawiający oświadcza, że w związku z przeprowadzaniem niniejszego postępowania jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. (dalej jako RODO), w zakresie danych osobowych: Wykonawców będących osobami fizycznymi, Wykonawców będących osobami fizycznymi i prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników Wykonawcy będących osobami fizycznymi (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie), członków organów Wykonawcy, będących osobami fizycznymi (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osób fizycznych skierowanych do przygotowania oferty Wykonawcy. W związku z powyższym oraz w celu realizacji obowiązku informacyjnego spoczywającego na Zamawiającym jako administratorze danych, Zamawiający zamieszcza klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 11.FERTMS do SIWZ;

      - Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postepowaniu są zobowiązani do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO).

      - Ponadto Wykonawcy powinni wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazują Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskali, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

      - W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z zastrzeżeniem ustępu poniżej Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi Załącznik nr 12.FERTMS do SIWZ.

      - Wykonawca nie składa wspomnianego w ustępie powyżej Oświadczenia w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

## Pozostałe informacje

      - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią ogłoszenia widniejącą w formularzu Bazy Konkurencyjności pierwszeństwo ma treść niniejszego dokumentu. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a treścią innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania ofertowego wiążąca jest treść niniejszego dokumentu.

## Załącznik nr 1.FERTMS - Opis techniczny oraz wymagane dokumenty

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

- Opis techniczny – Zadanie 1 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 6Dg w system ERTMS,

Zadanie 1 zakłada modernizację 15 szt. lokomotyw 6Dg.

  - Modyfikacja/Wymiana lub instalacja następujących elementów technicznych:

    - Instalacja urządzeń pokładowych ETCS (full supervision) w wersji Baseline 4 (SV min. 2.1.) uwzględniając kompatybilność z urządzeniami klasy B/STM (SHP),

    - Wyświetlać ETCS zgodnie ze specyfikacją ERA MMI,

    - Interfejs diagnostyczny,

    - Wykrywanie ruchu na zimno,

    - Dynamiczne przejście SHP,

    - Zapewnienie samodzielnej pracy krajowej urządzeń klasy B,

    - Instalacja nowego rejestratora prawnego,

    - Interfejs urządzeń pokładowych ETCS do radia kolejowego (VCR),

    - Modernizacja pulpitu maszynisty do potrzeb dostosowania do ETCS wersja Baseline 4 (SV min. 2.1.),

    - Montaż czujników i anten ATP na wózkach i podwoziu,

    - Instalacja nowych komponentów: jednostka centralna EVC2, EVC2 (w tym akcelerometr, wyświetlacz podwójny i anteny GSM-R), dla ETCS: dodatkowe 2 radary i 2 prędkościomierze, Radio danych, Antena Eurobalisen,

    - Integracja urządzeń ETCS z układem hamowania lokomotywy.

  - Zakres wykonywanych prac:

    - Przeprowadzenie wstępnej inspekcji na lokomotywie w celu weryfikacji urządzeń oraz schematów instalacji,

    - Instalacja wymaganych komponentów ETCS,

    - Uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania,

    - Końcowa inspekcja/odbiór wykonanych prac,

    - Konwersja i wgranie kluczy RBC,

    - Przeprowadzenie testów RSC/ESC,

    - Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i zatwierdzeń dla procesu ECM,

    - Udzielenie gwarancji na wykonane pracy 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na lokomotywie.

  - W odniesieniu do urządzeń pokładowych ETCS ustala się:

- w przypadku urządzeń pokładowych ETCS wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów ESC w Obszarze użytkowania dla Lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe byłoby dostarczenie potwierdzenia zgodności z jednym ze scenariuszy testowych ESC, Wykonawca będzie mógł dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów ESC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku urządzeń pokładowych GSM-R wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów RSC w obszarze użytkowania lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku braku wykonawca zgodności z danym testem RSC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów RSC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku, gdy Zamawiający będzie zainteresowany uzyskaniem dla Lokomotyw określonych w Umowie potwierdzenia zgodności urządzeń ETCS lub GSM-R Lokomotywy z nową trasą ETCS lub GSM-R nowego typu testów ESC lub RSC na Obszarze użytkowania określonym w Zezwoleniu na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, dla której Wykonawca lub użytkownik Lokomotywy o tej samej konfiguracji (wariancie i wersji oprogramowania) nie uzyskali jeszcze potwierdzenia zgodności, to może zgłosić Wykonawcy taką potrzebę. Z zastrzeżeniem posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zasobów, złoży on Zamawiającemu ofertę na przeprowadzenie procedury uzyskania potwierdzenia zgodności oraz aktualizacji bazy ERATV lub złoży ofertę na przeprowadzenie nowych testów ESC/RSC wraz z warunkami ich przeprowadzenia.

- Opis techniczny – Zadanie 2 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 111Eb w system ERTMS,

Zadanie 2 zakłada modernizację 2 szt. lokomotyw 111Eb.

  - Modyfikacja/Wymiana lub instalacja następujących elementów technicznych:

- Instalacja urządzeń pokładowych ETCS (full supervision)  w wersji Baseline 4 (SV min. 2.1) uwzględniając kompatybilność z urządzeniami klasy B/STM (SHP)

- Wyświetlać ETCS zgodnie ze specyfikacją ERA MMI,

- Interfejs diagnostyczny,

- Wykrywanie ruchu na zimno,

- Dynamiczne przejście SHP,

- Zapewnienie samodzielnej pracy krajowej urządzeń klasy B,

- Instalacja nowego rejestratora prawnego,

- Interfejs urządzeń pokładowych ETCS do radia kolejowego (VCR),

- Modernizacja pulpitu maszynisty do potrzeb dostosowania do ETCS wersja Baseline 4 (SV min. 2.1.),

- Montaż czujników i anten ATP na wózkach i podwoziu,

- Instalacja nowych komponentów: jednostka centralna EVC2, EVC2 (w tym akcelerometr, wyświetlacz podwójny i anteny GSM-R), dla ETCS: dodatkowe 2 radary i 2 prędkościomierze, Radio danych, Antena Eurobalisen.

- Integracja urządzeń ETCS z układem hamowania lokomotywy.

  - Zakres wykonywanych prac:

    - Przeprowadzenie wstępnej inspekcji na lokomotywie w celu weryfikacji urządzeń oraz schematów instalacji,

    - Instalacja wymaganych komponentów ETCS,

    - Uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania,

    - Końcowa inspekcja/odbiór wykonanych prac,

    - Konwersja i wgranie kluczy RBC,

    - Przeprowadzenie testów RSC/ESC,

    - Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i zatwierdzeń dla procesu ECM,

    - Udzielenie gwarancji na wykonane pracy 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na lokomotywie.

  - W odniesieniu do urządzeń pokładowych ETCS ustala się:

- w przypadku urządzeń pokładowych ETCS wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów ESC w Obszarze użytkowania dla Lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe byłoby dostarczenie potwierdzenia zgodności z jednym ze scenariuszy testowych ESC, Wykonawca będzie mógł dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów ESC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku urządzeń pokładowych GSM-R wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów RSC w obszarze użytkowania lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku braku wykonawca zgodności z danym testem RSC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów RSC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku, gdy Zamawiający będzie zainteresowany uzyskaniem dla Lokomotyw określonych w Umowie potwierdzenia zgodności urządzeń ETCS lub GSM-R Lokomotywy z nową trasą ETCS lub GSM-R nowego typu testów ESC lub RSC na Obszarze użytkowania określonym w Zezwoleniu na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, dla której Wykonawca lub użytkownik Lokomotywy o tej samej konfiguracji (wariancie i wersji oprogramowania) nie uzyskali jeszcze potwierdzenia zgodności, to może zgłosić Wykonawcy taką potrzebę. Z zastrzeżeniem posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zasobów, złoży on Zamawiającemu ofertę na przeprowadzenie procedury uzyskania potwierdzenia zgodności oraz aktualizacji bazy ERATV lub złoży ofertę na przeprowadzenie nowych testów ESC/RSC wraz z warunkami ich przeprowadzenia.

- Opis techniczny – Zadanie 3 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych E6ACT w system ERTMS,

Zadanie 3 zakłada modernizację 3 szt. lokomotyw E6ACT.

  - Modyfikacja/Wymiana lub instalacja następujących elementów technicznych:

- Instalacja urządzeń pokładowych ETCS (full supervision) w wersji Baseline 4 (SV min. 2.1) uwzględniając kompatybilność z urządzeniami klasy B/STM (SHP),

- Wyświetlać ETCS zgodnie ze specyfikacją ERA MMI,

- Interfejs diagnostyczny,

- Wykrywanie ruchu na zimno,

- Dynamiczne przejście SHP,

- Zapewnienie samodzielnej pracy krajowej urządzeń klasy B,

- Instalacja nowego rejestratora prawnego,

- Interfejs urządzeń pokładowych ETCS do radia kolejowego (VCR),

- Modernizacja pulpitu maszynisty do potrzeb dostosowania do ETCS wersja Baseline 4 (SV min. 2.1),

- Montaż czujników i anten ATP na wózkach i podwoziu,

- Instalacja nowych komponentów: jednostka centralna EVC2, EVC2 (w tym akcelerometr, wyświetlacz podwójny i anteny GSM-R), dla ETCS: dodatkowe 2 radary i 2 prędkościomierze, Radio danych, Antena Eurobalisen.

- Integracja urządzeń ETCS z układem hamowania lokomotywy.

  - Zakres wykonywanych prac:

    - Przeprowadzenie wstępnej inspekcji na lokomotywie w celu weryfikacji urządzeń oraz schematów instalacji,

    - Instalacja wymaganych komponentów ETCS,

    - Uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania,

    - Końcowa inspekcja/odbiór wykonanych prac,

    - Konwersja i wgranie kluczy RBC,

    - Przeprowadzenie testów RSC/ESC,

    - Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i zatwierdzeń dla procesu ECM,

    - Udzielenie gwarancji na wykonane pracy 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na lokomotywie.

  - W odniesieniu do urządzeń pokładowych ETCS ustala się:

- w przypadku urządzeń pokładowych ETCS wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów ESC w Obszarze użytkowania dla Lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe byłoby dostarczenie potwierdzenia zgodności z jednym ze scenariuszy testowych ESC, Wykonawca będzie mógł dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów ESC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku urządzeń pokładowych GSM-R wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów RSC w obszarze użytkowania lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku braku wykonawca zgodności z danym testem RSC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów RSC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku, gdy Zamawiający będzie zainteresowany uzyskaniem dla Lokomotyw określonych w Umowie potwierdzenia zgodności urządzeń ETCS lub GSM-R Lokomotywy z nową trasą ETCS lub GSM-R nowego typu testów ESC lub RSC na Obszarze użytkowania określonym w Zezwoleniu na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, dla której Wykonawca lub użytkownik Lokomotywy o tej samej konfiguracji (wariancie i wersji oprogramowania) nie uzyskali jeszcze potwierdzenia zgodności, to może zgłosić Wykonawcy taką potrzebę. Z zastrzeżeniem posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zasobów, złoży on Zamawiającemu ofertę na przeprowadzenie procedury uzyskania potwierdzenia zgodności oraz aktualizacji bazy ERATV lub złoży ofertę na przeprowadzenie nowych testów ESC/RSC wraz z warunkami ich przeprowadzenia.

- Opis techniczny – Zadanie 4 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0. w pojazdach kolejowych E6ACTa,

Zadanie 4 zakłada modernizację 4 szt. lokomotyw E6ACTa (podniesienie poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0. SV min. 2.1.).

  - Modyfikacja/Wymiana lub instalacja następujących elementów technicznych:

- Europejski komputer pokładowy (European Vital Computer (EVC)) z zapewnieniem prawidłowej współpracy z urządzeniami typu czytnik balis, generator impulsów licznika kilometrów (Odometer Pulse Generator (OPG)), tachometr. Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Centrum Sterowania Radiowego (RBC) oraz kompatybilności z urządzeniami klasy B/STM (SHP),

- Rejestrator prawny,

- Wykrywanie ruchu na zimno

- Funkcja odometrii,

- Zapewnienie komunikacji danych dla poziomu 2,

- Montaż dodatkowych wyświetlaczy ETCS na pulpicie maszynisty,

- Optymalizacja obsługi ETCS oraz ergonomii wskazań wyświetlacza.

  - Zakres wykonywanych prac:

    - Przeprowadzenie wstępnej inspekcji na lokomotywie w celu weryfikacji urządzeń oraz schematów instalacji,

    - Instalacja wymaganych komponentów ETCS,

    - Uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania,

    - Końcowa inspekcja/odbiór wykonanych prac,

    - Konwersja i wgranie kluczy RBC,

    - Przeprowadzenie testów RSC/ESC,

    - Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i zatwierdzeń dla procesu ECM,

    - Udzielenie gwarancji na wykonane pracy 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na lokomotywie.

  - W odniesieniu do urządzeń pokładowych ETCS ustala się:

- w przypadku urządzeń pokładowych ETCS wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów ESC w Obszarze użytkowania dla Lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe byłoby dostarczenie potwierdzenia zgodności z jednym ze scenariuszy testowych ESC, Wykonawca będzie mógł dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów ESC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku urządzeń pokładowych GSM-R wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów RSC w obszarze użytkowania lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku braku wykonawca zgodności z danym testem RSC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów RSC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku, gdy Zamawiający będzie zainteresowany uzyskaniem dla Lokomotyw określonych w Umowie potwierdzenia zgodności urządzeń ETCS lub GSM-R Lokomotywy z nową trasą ETCS lub GSM-R nowego typu testów ESC lub RSC na Obszarze użytkowania określonym w Zezwoleniu na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, dla której Wykonawca lub użytkownik Lokomotywy o tej samej konfiguracji (wariancie i wersji oprogramowania) nie uzyskali jeszcze potwierdzenia zgodności, to może zgłosić Wykonawcy taką potrzebę. Z zastrzeżeniem posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zasobów, złoży on Zamawiającemu ofertę na przeprowadzenie procedury uzyskania potwierdzenia zgodności oraz aktualizacji bazy ERATV lub złoży ofertę na przeprowadzenie nowych testów ESC/RSC wraz z warunkami ich przeprowadzenia.

- Opis techniczny – Zadanie 5 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E4DCUd.

Zadanie 5 zakłada modernizację 3 szt. lokomotyw E4DCUd (podniesienie poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0. SV min. 2.1.).

  - Modyfikacja/Wymiana lub instalacja następujących elementów technicznych:

- Europejski komputer pokładowy (European Vital Computer (EVC)) z zapewnieniem prawidłowej współpracy z urządzeniami typu czytnik balis, generator impulsów licznika kilometrów (Odometer Pulse Generator (OPG)), tachometr. Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Centrum Sterowania Radiowego (RBC) oraz kompatybilności z urządzeniami klasy B/STM (SHP),

- Rejestrator prawny,

- Wykrywanie ruchu na zimno

- Funkcja odometrii,

- Zapewnienie komunikacji danych dla poziomu 2,

- Montaż dodatkowych wyświetlaczy ETCS na pulpicie maszynisty,

- Optymalizacja obsługi ETCS oraz ergonomii wskazań wyświetlacza.

  - Zakres wykonywanych prac:

    - Przeprowadzenie wstępnej inspekcji na lokomotywie w celu weryfikacji urządzeń oraz schematów instalacji,

    - Instalacja wymaganych komponentów ETCS,

    - Uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania,

    - Końcowa inspekcja/odbiór wykonanych prac,

    - Konwersja i wgranie kluczy RBC,

    - Przeprowadzenie testów RSC/ESC,

    - Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i zatwierdzeń dla procesu ECM,

    - Udzielenie gwarancji na wykonane pracy 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na lokomotywie.

  - W odniesieniu do urządzeń pokładowych ETCS ustala się:

- w przypadku urządzeń pokładowych ETCS wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów ESC w Obszarze użytkowania dla Lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe byłoby dostarczenie potwierdzenia zgodności z jednym ze scenariuszy testowych ESC, Wykonawca będzie mógł dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów ESC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku urządzeń pokładowych GSM-R wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów RSC w obszarze użytkowania lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku braku wykonawca zgodności z danym testem RSC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów RSC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku, gdy Zamawiający będzie zainteresowany uzyskaniem dla Lokomotyw określonych w Umowie potwierdzenia zgodności urządzeń ETCS lub GSM-R Lokomotywy z nową trasą ETCS lub GSM-R nowego typu testów ESC lub RSC na Obszarze użytkowania określonym w Zezwoleniu na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, dla której Wykonawca lub użytkownik Lokomotywy o tej samej konfiguracji (wariancie i wersji oprogramowania) nie uzyskali jeszcze potwierdzenia zgodności, to może zgłosić Wykonawcy taką potrzebę. Z zastrzeżeniem posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zasobów, złoży on Zamawiającemu ofertę na przeprowadzenie procedury uzyskania potwierdzenia zgodności oraz aktualizacji bazy ERATV lub złoży ofertę na przeprowadzenie nowych testów ESC/RSC wraz z warunkami ich przeprowadzenia.

- Opis techniczny – Zadanie 6 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 3.4.0 na 4.0.0. w pojazdach kolejowych TRAXX DC3.

Zadanie 6 zakłada modernizację 3 szt. lokomotyw TRAXX DC3 (podniesienie poziomu systemu ERTMS z 3.4.0 na 4.0.0. SV min. 2.1.).

  - Modyfikacja/Wymiana lub instalacja następujących elementów technicznych:

- Europejski komputer pokładowy (European Vital Computer (EVC)) z zapewnieniem prawidłowej współpracy z urządzeniami typu czytnik balis, generator impulsów licznika kilometrów (Odometer Pulse Generator (OPG)), tachometr. Zapewnienie odpowiedniej współpracy z Centrum Sterowania Radiowego (RBC) oraz kompatybilności z urządzeniami klasy B/STM (SHP),

- Rejestrator prawny,

- Wykrywanie ruchu na zimno

- Funkcja odometrii,

- Zapewnienie komunikacji danych dla poziomu 2,

- Montaż dodatkowych wyświetlaczy ETCS na pulpicie maszynisty,

- Optymalizacja obsługi ETCS oraz ergonomii wskazań wyświetlacza.

  - Zakres wykonywanych prac:

    - Przeprowadzenie wstępnej inspekcji na lokomotywie w celu weryfikacji urządzeń oraz schematów instalacji,

    - Instalacja wymaganych komponentów ETCS,

    - Uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania,

    - Końcowa inspekcja/odbiór wykonanych prac,

    - Konwersja i wgranie kluczy RBC,

    - Przeprowadzenie testów RSC/ESC,

    - Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i zatwierdzeń dla procesu ECM,

    - Udzielenie gwarancji na wykonane pracy 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac.

  - Dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na lokomotywie.

  - W odniesieniu do urządzeń pokładowych ETCS ustala się:

- w przypadku urządzeń pokładowych ETCS wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów ESC w Obszarze użytkowania dla Lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe byłoby dostarczenie potwierdzenia zgodności z jednym ze scenariuszy testowych ESC, Wykonawca będzie mógł dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów ESC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku urządzeń pokładowych GSM-R wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności ze wszystkimi scenariuszami testów RSC w obszarze użytkowania lokomotyw, które są oznaczone statusem „ważny” dla linii zelektryfikowanych w dokumencie ERA (dokument techniczny ESC/RSC TD/011REC1028, wersja w dniu podpisania Umowy) opublikowanym na stronie domowej ERA w dniu złożenia oferty. W przypadku braku wykonawca zgodności z danym testem RSC z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie zgodności z brakującym scenariuszem testów RSC w późniejszym terminie, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od udostępnienia infrastruktury do wykonania testu. Zamawiający udostępni nieodpłatnie lokomotywę w celu przeprowadzenia testów, aby umożliwić Wykonawcy uzyskanie potwierdzenia dla danej Konfiguracji Lokomotywy,

- w przypadku, gdy Zamawiający będzie zainteresowany uzyskaniem dla Lokomotyw określonych w Umowie potwierdzenia zgodności urządzeń ETCS lub GSM-R Lokomotywy z nową trasą ETCS lub GSM-R nowego typu testów ESC lub RSC na Obszarze użytkowania określonym w Zezwoleniu na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, dla której Wykonawca lub użytkownik Lokomotywy o tej samej konfiguracji (wariancie i wersji oprogramowania) nie uzyskali jeszcze potwierdzenia zgodności, to może zgłosić Wykonawcy taką potrzebę. Z zastrzeżeniem posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zasobów, złoży on Zamawiającemu ofertę na przeprowadzenie procedury uzyskania potwierdzenia zgodności oraz aktualizacji bazy ERATV lub złoży ofertę na przeprowadzenie nowych testów ESC/RSC wraz z warunkami ich przeprowadzenia.

- Wymagane dokumenty dla Zadania 1/ Zadania 2/ Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/Zadania 6 (osobno):

- Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI z uwzględnieniem stacji granicznych (uzyskane zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wydane i obowiązujące w następujących krajach (Obszar użytkowania) w zależności od Konfiguracji Lokomotywy:

  - dla Zadania 1 – PL,

  - dla Zadania 2 – PL,

  - dla Zadania 3 – PL,

  - dla Zadania 4 – PL,

  - dla Zadania 5 – PL,

  - dla Zadania 6 – PL.

- Wypis z ERATV oraz z ERADIS;

- Dokumenty potwierdzające zgodność danej Lokomotywy z TSI CCS (EU) 2016/919, (EU) 2019/776, TSI LOC&PAS, w tym: Certyfikat Badania Typu WE oraz Deklaracja Weryfikacji WE, Deklaracja zgodności z typem, Certyfikat systemu zarządzania jakością;

- Schematy pneumatyczne, elektryczne (ideowe) schemat blokowy i ideowy obwodu głównego, schemat blokowy i ideowy, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy i niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Lokomotyw – w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz

- Dokumentacja odbiorcza Wykonawcy (producenta modernizacji) wykorzystana podczas modernizacji wraz z kartami pomiarowymi;

- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) Lokomotywy i jej podzespołów - powyższy wymóg będzie spełniony poprzez dostarczenie przez Wykonawcę aktualizacji ww. dokumentacji w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz

- Podręcznik obsługi dla maszynisty- powyższy wymóg będzie spełniony poprzez dostarczenie przez Wykonawcę aktualizacji ww. dokumentacji w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Raport z oceny bezpieczeństwa (raport Asbo) w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Aktualizacja istniejącej Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) (dostarczonej i uprzednio zatwierdzonej przez ECM), dla Lokomotyw, w zakresie przeprowadzonej modernizacji, której dotyczy niniejsza Umowa - w ilości 1 egzemplarz

- Kartę gwarancyjną oraz warunki gwarancji w zakresie przedmiotu zamówienia, dla danej Lokomotywy, w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Opis montażu wraz ze schematem rozmieszczenia urządzeń na danej Lokomotywie (dach, maszynownia, podwozie, kabina maszynisty) w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Protokół potwierdzający połączenie urządzań pokładowych ze stacją RBC w krajach zgodnie 
z homologacją danej Lokomotywy;

- Potwierdzenie przeprowadzenia testów ESC i RSC zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego Zadania.

- Obowiązki Zamawiającego w zakresie współdziałania:

- udostępnienie Lokomotyw nieodpłatnie w normalnym stanie eksploatacyjnym, w stosownym terminie, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. , odbiór lokomotywy nieodpłatnie, w stosownym terminie, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;

- udostępnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i zgód dla procesu ECM.

- dostarczenie kluczy ETCS z 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed modernizacją, pod warunkiem, że wykonawca dostarczy na 8 tygodni przed modernizacją nr NID Engine.

## Załącznik nr 2.FERTMS – Istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w treści Umowy zawieranej z Wykonawcami przy realizacji każdego z zadań (Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 i/lub Zadnia 5 i/lub Zadania 6).

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

- Warunkowość Umowy

Niniejsza umowa/umowy stanowi umowę warunkową, która przekształci się w obowiązującą w momencie spełnienia się łącznie dwóch warunków związanych z oceną prowadzoną przez Centrum Unijnym Projektów Transportu (dalej: CUPT):

- Dla Zadania 1:

uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny wniosku o udzielenie pomocy publicznej na inwestycję w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych w system ERTMS, projekt o roboczym tytule: Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw spalinowych CARGOUNIT poprzez montaż systemu ERTMS

oraz

uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i w konsekwencji otrzymania dofinansowania na realizację projektu, o którym mowa powyżej.

i/lub

- Dla Zadania 2-6:

uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny wniosku o udzielenie pomocy publicznej na inwestycję w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych w system ERTMS, projekt o roboczym tytule: Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw elektrycznych CARGOUNIT poprzez montaż i aktualizację systemu ERTMS

oraz

uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i w konsekwencji otrzymania dofinansowania na realizację projektu, o którym mowa powyżej.

- Definicje

- Deklaracja weryfikacji WE podsystemu - Oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że podsystem, który został poddany procedurze weryfikacji WE podsystemu, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych w szczególności Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011.

- Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności - Oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że składnik interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych, lub potwierdzające, że składnik interoperacyjności jest przydatny do stosowania, w szczególności zgodne z wymaganiami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011.

- Deklaracja zgodności z typem - oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany pojazd kolejowy, urządzenie albo budowla są zgodne odpowiednio z typem pojazdu, urządzenia albo budowli, który już otrzymał Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI, w szczególności zgodne z wymaganiami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011.

- Dopuszczenie do eksploatacji - wszystkie czynności, w wyniku których podsystem zostaje oddany do eksploatacji.

- Dopuszczenie do eksploatacji typu - Czynności faktyczne i prawne konieczne do dopuszczenia odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia do użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

- Dopuszczenie do użytkowania - oznacza uzasadnione i zarejestrowane zapewnienie, w stosownych przypadkach z dołączoną dokumentacją, udzielone zarządzającemu utrzymaniem taboru przez podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania, zgodnie z którym czynności utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie ze zleceniem.

- DSU - Dokumentacja Systemu Utrzymania lub inna dokumentacja utrzymania zawierająca zbiór wymagań określających sposób i zakres wykonania naprawy lub przeglądu okresowego oraz warunki techniczne prób, badań i odbioru po naprawie, zatwierdzona przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie danej Lokomotywy, opracowane zgodnie z wymogami TSI LOC&PAS 1302/2014 z późn. zm. oraz uwzgledniające wymagania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.

- DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Lokomotywy, dokumentacja określająca techniczne warunki współpracy poszczególnych elementów, zespołów i podzespołów pojazdu kolejowego, opracowana zgodnie z wymogami TSI LOC&PAS 1302/2014 z późn. zm. oraz uwzgledniające wymagania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.

- Dzień roboczy - wszystkie dni kalendarzowe za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 90) oraz dniach ustawowo wolnych od pracy w państwie, w którym Lokomotywa ma wykonywane prace związane z Przedmiotem Umowy lub znajduje się w związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych.

- EVR (European Vehicles Register) - Europejski Rejestr Pojazdów Kolejowych.

- Lokomotywa - oznacza odpowiednio, jedną, niektóre lub wszystkie lokomotywy, pojazd kolejowy lub pojazdy kolejowe co do których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w ramach niniejszej Umowy.

- Obszar użytkowania, Obszar użytkowania Lokomotywy, Obszar użytkowania zgodnie z ERATV – kraj lub kraje, w których Lokomotywa będzie dopuszczona eksploatacji tj. będzie posiadać Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI, które będą wpisane do rejestru ERATV zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

- Odbiór techniczny - Zespół czynności kontrolnych (oględziny, pomiary, próby działania, sprawdzenie, badanie), mających na celu stwierdzenie czy spełnione są określone wymagania techniczne decydujące o pełnej sprawności technicznej i przydatności użytkowej taboru.

- „Pełne dopuszczenie”, „nieograniczona eksploatacja”, „bez ograniczeń eksploatacyjnych”, „Zezwolenie” i podobne pojęcia - oznaczają brak ograniczeń w zakresie możliwości eksploatacji Lokomotyw na poszczególnych liniach, zgodnie z wymogami obowiązującymi w dniu odbioru Lokomotywy w obszarze jej użytkowania wynikającym z APM, przy czym dopuszcza się, że mogą występować tylko ograniczenia stosowane zwykle w zezwoleniach na dopuszczenie do obrotu pojazdu kolejowego zgodnego z TSI. W przypadku tych zwykle stosowanych ograniczeń chodzi w szczególności o ograniczenia wynikające z przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, z lokalnych uwarunkowań trasy (np. wiadukty, ograniczenia prędkości), a także z uzgodnionej specyfikacji technicznej lokomotywy (np. możliwość eksploatacji tylko na liniach zelektryfikowanych, za wyjątkiem tras kolei dużych prędkości dla ruchu pasażerskiego) lub też ograniczenia i obowiązki wynikające z regulacji dotyczących dostępu do sieci, np. trakcji wielokrotnej, albo z krajowych decyzji o dopuszczeniu (jak np. wymagane w zezwoleniu wykluczenie trakcji wielokrotnej). Niedopuszczalne są jednak ograniczenia w zakresie możliwości eksploatacji na sieci TEN-T.

- Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM, Entity in Charge of Maintenance) - Podmiot zobowiązany do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego, wpisany do europejskiego rejestru pojazdów kolejowych (EVR), w szczególności przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury lub dysponent.

- Siła wyższa - nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia dostępnymi środkami i występujące bez wpływu i możliwości kontroli przez którąkolwiek Stronę sytuacje i zdarzenia, takie w szczególności jak wojna, atak terrorystyczny, klęska żywiołowa, tj. pożar, powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi albo huragan, a także nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje blokad dróg i linii kolejowych oraz strajków u Stron oraz jest ograniczone terytorialnie do oddziaływania na obszar, w obrębie którego wykonywane są czynności związane z produkcją Lokomotyw. Nie stanowią Siły wyższej okoliczności dotyczące sytuacji ekonomicznej Stron i ich kontrahentów.

- SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na wykonanie Przedmiotu Umowy.

- TSI - Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności opracowane przez Europejską Agencję Kolejową i przyjęte Decyzją Komisji Europejskiej, ogłaszane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- UTK - Urząd Transportu Kolejowego, przez co należy rozumieć także Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub inny organ upoważniony do wydawania decyzji lub innych orzeczeń, lub zaświadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 697 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy lub przepisach Unii Europejskiej.

- Wada - wada fizyczna Lokomotywy występująca w trakcie lub po dokonaniu zmian/ prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 556(1) § 1 i 3 Kodeksu cywilnego. Pojęciem wady objęte są również wszelkie niezgodności Lokomotywy z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, przez co należy rozumieć także niezgodności podzespołów i wyposażenia. Zgodność z normami technicznymi nie wyłącza istnienia wady fizycznej Lokomotywy. Powyższe nie ma zastosowania do wad fizycznych istniejących w Lokomotywie przed jej przekazaniem do Wykonawcy o ile Wykonawca zgłosił ich istnienie w trakcie protokolarnego przekazania przez Zamawiającego danej Lokomotywy do Wykonawcy celem wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wada istotna - Wada występująca w trakcie lub po dokonaniu zmian/ prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy powodująca zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego, lub uniemożliwiająca czynienie właściwego użytku z Lokomotywy wyłączająca jej normalne użytkowanie zgodnie z celem umowy lub uniemożliwiająca eksploatację Lokomotywy w pełnym zakresie zgodnie z jej przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wada nieistotna - Wada występująca w trakcie lub po dokonaniu zmian/ prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, która nie uniemożliwia korzystania z Lokomotywy zgodnie z jej przeznaczeniem, w pełnym zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, zgodnie przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i nadaje się do usunięcia.

- Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI - zezwolenie na dopuszczenie do obrotu (APM - Authorization for placing in the market) wydawane będzie dla każdej lokomotywy przez ERA (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) na podstawie dopuszczonego typu pojazdu (APM in Conformity to Type) zgodnie z artykułem 25 ustęp 1 dyrektywy (UE) 2016/797 lub artykułem 14 ustęp 1 litera e) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/545 lub prawomocnego dokumentu lub dokumentów, wystawionych przez właściwe organy w poszczególnych państwach, o których mowa w niniejszej Umowie, w których Lokomotywy mogą być eksploatowane zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie poszczególnych państw bez ograniczeń eksploatacyjnych uzyskane zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielenia zezwolenia dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797. APM ma zastosowanie w krajach uzgodnionych dla danej konfiguracji zgodnie z ustalonym obszarem użytkowania.

- Zużycie - wynikająca z normalnej eksploatacji zmiana wymiarów lub kształtu, parametrów, własności fizykochemicznych, naruszenie ciągłości lub zaprzestanie wykonywania przewidzianej funkcji, występująca w sposób ciągły do zakresu uniemożliwiającego dalszą prawidłową pracę podzespołu/zespołu.

- Użytkownik - licencjonowany przewoźnik kolejowy, z którym Zamawiającego wiąże lub będzie wiązać umowa uprawniająca do użytkowania (eksploatacji) Lokomotyw.

- Dysponent - Podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego lub posiadający prawo do korzystania z niego jako środka transportu, wpisany do europejskiego rejestru pojazdów kolejowych (EVR).

- Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 6 (dokumenty winny zostać dostarczone dla każdego z zadań osobno):

- Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI z uwzględnieniem stacji granicznych (uzyskane zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wydane i obowiązujące w następujących krajach (Obszar użytkowania) w zależności od Konfiguracji Lokomotywy:

- dla Zadania 1 – PL,

- dla Zadania 2 – PL,

- dla Zadania 3 – PL,

- dla Zadania 4 – PL,

- dla Zadania 5 – PL,

- dla Zadania 6 – PL.

- Wypis z ERATV oraz z ERADIS;

- Dokumenty potwierdzające zgodność danej Lokomotywy z TSI CCS (EU) 2016/919, (EU) 2019/776, TSI LOC&PAS, w tym: Certyfikat Badania Typu WE oraz Deklaracja Weryfikacji WE, Deklaracja zgodności z typem, Certyfikat systemu zarządzania jakością;

- Schematy pneumatyczne, elektryczne (ideowe) schemat blokowy i ideowy obwodu głównego, schemat blokowy i ideowy, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy i niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Lokomotyw – w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz

- Dokumentacja odbiorcza Wykonawcy (producenta modernizacji) wykorzystana podczas modernizacji wraz z kartami pomiarowymi;

- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) Lokomotywy i jej podzespołów – w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz

- Podręcznik obsługi dla maszynisty – w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Raport z oceny bezpieczeństwa (raport Asbo) w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Aktualizacja istniejącej Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) (dostarczonej i uprzednio zatwierdzonej przez ECM), dla Lokomotyw, w zakresie przeprowadzonej modernizacji, której dotyczy niniejsza Umowa - w ilości 1 egzemplarz

- Kartę gwarancyjną oraz warunki gwarancji w zakresie Przedmiotu Umowy, dla danej Lokomotywy, w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Opis montażu wraz ze schematem rozmieszczenia urządzeń na danej Lokomotywie (dach, maszynownia, podwozie, kabina maszynisty) w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz;

- Protokół potwierdzający połączenie urządzań pokładowych ze stacją RBC w krajach zgodnie

- z homologacją danej Lokomotywy;

- Potwierdzenie przeprowadzenia testów ESC i RSC zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego Zadania.

- Zmiany Umowy, odstąpienie od Umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy zawartych z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, w następujących przypadkach:

- Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które uniemożliwiają należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w szczególności zmiany lub aktualizacji dotyczących systemu ERTMS/ETCS Baseline 4 (w tym wersji oprogramowania),

- Okoliczności Siły Wyższej zdefiniowanej w Umowie,

- Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,

- Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt o dofinansowanie, którego Zamawiający ubiega się w ramach naboru wniosków nr FENX.05.05-IP.02-002/25 pn. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy, w obrębie, którego realizowany będzie przedmiot Umowy, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności zmian o charakterze redakcyjnym, porządkującym lub doprecyzowującym.

2. Jeśli na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań/nakazów uprawnionych organów administracyjnych dotyczących bezpośrednio modernizacji Lokomotyw objętych Umową (które w chwili podpisania umowy nie będą oficjalnie opublikowane) konieczne będą zmiany w przedmiocie umowy w zakresie sposobu wykonania modernizacji lub w obowiązkach dowodowych z tego wynikających, Zamawiający zleci Wykonawcy przeprowadzenie tych zmian za wynagrodzeniem, które będzie równe kosztom dodatkowym poniesionym przez Wykonawcę w związku ze zmianą przedmiotu umowy lub sposobu jego wykonania w zakresie bezpośrednio związanym z modernizacją. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać (udowodnić przedstawiając m.in. niezbędne dokumenty), że zmiany prawa, o których mowa powyżej mają bezpośredni wpływ na wykonanie modernizacji. Zmian, o których mowa w niniejszym postanowieniu muszą zostać wykonane w ciągu okresu niezbędnego do ich wprowadzenia w terminie przewidzianym przez te przepisy (okresy przejściowe). Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia ze strony instytucji udzielającej dofinansowania w ramach projektów:

  - Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw spalinowych CARGOUNIT poprzez montaż systemu ERTMS

i/lub

  - Zwiększenie funkcjonalności technicznej lokomotyw elektrycznych CARGOUNIT poprzez montaż i aktualizację systemu ERTMS;

co do zakresu zasadności oraz terminu wprowadzenia zmian. Opinia instytucji udzielającej finansowania jest dla Stron wiążąca.

3. Zamawiający ponadto zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach i w zakresie opisanych w sekcji 3.2.4 pkt 4 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności:

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie przekazane finansowanie ze środków UE w niższej kwocie (w tym przyznany zostanie niższy poziom wsparcia) niż wnioskował we wniosku o udzielenie pomocy publicznej i/lub we wniosku o objęcie przedsięwzięć pt. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy”– w zaistniałej sytuacji Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w jakiej otrzymane dofinansowanie nie będzie wystarczające do realizacji Umowy;

- W przypadku niedokonania odbioru prac:

- Dla Zadania 1 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 2 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 3 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 4 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 5 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- Dla Zadania 6 w terminie do 30.06.2029 r., z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w tym w szczególności z powodu występowania Wad istotnych, Wad nieistotnych - w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu odbioru, tak aby odbiór prac przewidzianych dla Zadania 1 nastąpił nie później niż do 31.07.2029 r. W takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1700,00 € naliczaną od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu tj. od 30.06.2029 r. do dnia odbioru prac włącznie. W razie niedokonania odbioru prac z powodu występowania Wad istotnych pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony od dnia 01.10.2029 r. do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Lokomotywy bez wyznaczania (innego) dodatkowego terminu.

- W przypadku opóźnienia się winy Wykonawcy z rozpoczęciem:

  - Zadania 1 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  - Zadania 2 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  - Zadania 3 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  - Zadania 4 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  - Zadania 5 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

  - Zadania 6 taki sposób, że Wykonawca nie zdoła przekazać Lokomotywy z wprowadzonymi zmianami w ustalonym terminie lub w przypadku wykonania przez Wykonawcę modernizacji danej Lokomotywy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową – Wada istotna, w takiej sytuacji Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w art. 610 lub 611 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie – Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty związane ze sporządzeniem i dostarczeniem dokumentacji, wraz z prawem jej użytkowania w zakresie niezbędnym do eksploatacji, utrzymania, przeglądów i napraw oraz dostarczeniem oprogramowania wraz z prawem jego użytkowania i dalszego przekazywania (licencje).

- Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Termin płatności każdej faktury wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. W razie opóźnienia w płatnościach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem zobowiązanym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, faktury ustrukturyzowane będą dostarczane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, o którym mowa w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W razie, gdy Wykonawca nie jest podmiotem zobowiązanym do wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub jeżeli wystąpi awaria Krajowego Sytemu e-Faktur, faktury będą dostarczane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres email faktura@cargounit.eu w formacie pdf. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.

- Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i VAT-UE. Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej PL 897-16-82-934 oraz siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT-UE o numerze ………………………….. w związku z czym, oferuje realizację Przedmiotu Umowy na terytorium Polski/spoza Polski (niepotrzebne skreślić), zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w tym w szczególności zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu).

- W przypadku uchybień warunkom prawidłowości wystawienia faktury, wskazanym powyżej, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczególności z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT w wyniku naruszenia przy wystawianiu faktury art. 88 ust.3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) poniesie Wykonawca.

- W przypadku wskazania na fakturze VAT lub innym dokumencie obciążeniowym numeru rachunku bankowego właściwego do zapłaty wynagrodzenia, który nie jest zawarty w wykazie prowadzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Krajową Administrację Skarbową lub gdy faktura VAT lub inny dokument wystawiony w związku z Umową nie odpowiada tym przepisom, zawiera dane nieaktualne lub niezgodne ze stanem faktycznym, co może spowodować negatywne konsekwencje finansowe po stronie Zamawiającego, takie jak utrata prawa do odliczenia podatku VAT lub zaliczenia należności do kosztów uzyskania przychodu – Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę rachunku bankowego do właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej lub wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego zawartego w wykazie lub usunięcia innych nieprawidłowości dotyczących faktury bądź dokumentu. Wstrzymanie płatności w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim nie będzie uważane za opóźnienie w płatności.

- Wykonawca oświadcza, że podzespoły (materiały i części) użyte do wykonania przedmiotu zamówienia wolne są od wszelkich opłat celno-skarbowych lub Wykonawca oświadcza, że zostały uregulowane wszelkie należności celno-podatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę osobno dla danej Lokomotywy, w następujący sposób:

- zaliczka w wysokości 40% (czterdziestu procent) wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy dla danej Lokomotywy (cena łączna), płatna na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej 1 (jeden) miesiąc od daty podpisania Umowy;

- zaliczka w wysokości 30% (trzydziestu procent) wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie Przedmiotu Umowy dla danej Lokomotywy po okazaniu potwierdzenia złożenia wniosku do ERA;

- płatność końcowa w wysokości 30% (trzydzieści procent) wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie Przedmiotu Umowy dla danej Lokomotywy, płatna na podstawie faktury końcowej (w której uwzględniona będzie wystawiona faktura zaliczkowa), wystawionej pod odbiorze danej Lokomotywy po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu, o którym mowa w ………………………. Umowy.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży inne dokumenty, jakie mogą być wymagane do prawidłowego zaksięgowania i rozliczenia transakcji wynikającej z Umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy wystąpić do właściwego organu o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej i przesłać jego oryginał drugiej Stronie niezwłocznie po jego otrzymaniu. Certyfikaty rezydencji podatkowej będą stanowić Załącznik nr ……… (certyfikat rezydencji podatkowej Zamawiającego) oraz Załącznik nr …… (certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy) do niniejszej Umowy.

- Gwarancja jakości

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały i części potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały zaprojektowane z zastosowaniem najnowszej wiedzy i doświadczeń, wykonane z zastosowaniem właściwych, nowych i kompletnych systemów, zespołów, podzespołów, elementów składowych i materiałów oraz najnowszego oprogramowania, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy na poszczególne elementy wchodzące w przedmiot zamówienia, na ich oprogramowanie oraz na sporządzoną dokumentację, liczone od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym po wykonaniu przedmiotu zamówienia dla każdej Lokomotywy. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje również podzespoły i elementy użyte podczas wykonania przedmiotu zamówienia, które Wykonawca powierzył podwykonawcom.

- Strony zgodnie ustalają, iż do gwarancji, o której mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem po wykonaniu przedmiotu zamówienia dla każdej Lokomotywy przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia. Dokument gwarancji nie może zawierać postanowień mniej korzystnych od postanowień zawartych w Umowie. W przypadku braku dokumentu gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do korzystania z gwarancji jakości na podstawie postanowień niniejszej Umowy.

- Zakres udzielonej gwarancji jakości obejmuje wszystkie roszczenia związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia a dotyczące usunięcia wady powstałej lub ujawnionej, mimo użytkowania Lokomotywy zgodnego z instrukcją eksploatacji, instrukcją obsługi, DSU i DTR. Gwarancją nie są objęte usterki i uszkodzenia do których powstania nie doszło w związku z wykonanym przedmiotem zamówienia lub powstałe na skutek katastrof, wypadków, incydentów kolejowych, nieprawidłowej obsługi, wandalizmu, działania Siły Wyższej oraz zużycie wynikające z normalnego użytkowania, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie powstały wskutek wady Lokomotywy.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Wady, wady Lokomotywy oraz za skutki wystąpienia wszelkich wad Lokomotyw (w tym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia wynikłych z zastosowania niewłaściwych materiałów lub technologii, spowodowanych błędami w oprogramowaniu, dokumentacji), oraz wady prawnej Dokumentacji Lokomotyw, powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

- Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad nie związanych z przedmiotem zamówienia powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi, niewłaściwej eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, DSU i DTR, aktów wandalizmu, siły wyższej, wypadków, za wyjątkiem wypadków, do których doszło w wyniku wad Lokomotywy, powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji.

- Łączny czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony od momentu zgłoszenia usterki, nie przekroczy:

- mniejsze usterki, które można naprawić bez wymiany materiałów (np. poluzowane przewody lub śruby, nieprawidłowe ustawienia, kalibracje), a także usterki, do naprawy których potrzebne są materiały dostępne od ręki (bez konieczności ich zamawiania u zewnętrznych dostawców lub z zewnętrznych magazynów) – 2 dni robocze;

- usterki, do naprawy których potrzebne są materiały niedostępne od ręki, ale możliwe do pozyskania w rozsądnym terminie (np. przetworniki, części elektroniczne, itp.) – 3 dni robocze;

W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w pkt 8 a) i b), Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 600,00 (sześćset) EUR za każdy dzień przekroczenia terminu na wykonywanie naprawy gwarancyjnej z zastrzeżeniem zdania następnego. Maksymalny limit wysokości kar za przekroczenie terminów napraw gwarancyjnych określa łączny maksymalny limit wysokości kar umownych tj. 25% (dwadzieścia pięć procent) łącznego wynagrodzenia netto przewidzianego za wykonanie danego Zadania.

- Uprawnienia i obowiązki związane z gwarancją – w imieniu Zamawiającego może wykonywać Użytkownik, który jest w tym zakresie upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

- Czas wyłączenia Lokomotywy z ruchu, spowodowany wystąpieniem wad i uszkodzeń objętych zakresem gwarancji w okresie gwarancji automatycznie przedłuża okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę o czas rzeczywistego wyłączenia Lokomotywy z ruchu, potwierdzony dokumentami zgłoszenia wady awarii i dokumentami stwierdzającymi usunięcie wady (awarii), podpisanymi przez Użytkownika lub Zamawiającego.

- W przypadku każdorazowego zgłoszenia wady, Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy posiadaną dokumentację i dane eksploatacyjne niezbędne do zdiagnozowania wady, o ile są one w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający zobowiąże Użytkownika do przekazania będących w jego posiadaniu dokumentacji i danych, o których mowa w zdaniu poprzednim bezpośrednio do Wykonawcy, na każde żądanie Wykonawcy.

- Koszty transportu Lokomotywy do i z punktu serwisowego położonego w kraju, w którym doszło do wystąpienia usterki gwarancyjnej, będą ponoszone przez Zamawiającego. Jeżeli dokonanie naprawy będzie wymagało przetransportowania Lokomotywy do innego kraju (do innego punktu serwisowego lub do fabryki producenta), koszt transportu zostanie pokryty przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji związanej z wykonywaniem wszelkich napraw gwarancyjnych (wykonywanych w ramach Gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami Umowy na wykonanie Przedmiotu Umowy, napraw gwarancyjnych realizowanych po wykonanych czynnościach utrzymaniowych, usunięcie wad (wad istotnych/nieistotnych) i wad systemowych.

- Niezależnie od przedłużeń lub ponownego rozpoczęcia terminu gwarancji, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu pierwotnego okresu gwarancji.

- Osoby do kontaktu

- Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za współpracę przy realizacji Umowy:

- Ze strony Wykonawcy:

  - …………………, nr tel. …………. email:………………………………..

- Ze strony Zamawiającego:

  - …………………, nr tel. …………. email:………………………………..

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 nie są uprawnione do składania, ani przyjmowania oświadczeń o zmianie, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie zawiadomienia drugiej Strony.

- Dane osobowe

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. (dalej jako Rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie danych osobowych osoby wskazanej w § 14 ust. 1 pkt b oraz osób wykonujących w jego imieniu lub na jego rzecz czynności odbioru i inne działania przewidziane Umową („dane osobowe”).

- Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie danych osobowych osoby wskazanej w § 14 ust. 1 pkt a oraz osób wykonujących w jego imieniu lub na jego rzecz czynności odbioru i inne działania przewidziane Umową.

- Zamawiający jako administrator danych, upoważnia Wykonawcę, jako podmiot przetwarzający, do przetwarzania danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

- Wykonawca jako administrator danych, upoważnia Zamawiającego, jako podmiot przetwarzający, do przetwarzania danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

- Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zbiorach informatycznych i papierowych.

- Dane osobowe obejmują dane pracowników, współpracowników oraz kontrahentów i ich pracowników lub współpracowników.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia o ochronie danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które z ramienia Podmiotu przetwarzającego będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania osobom trzecim jedynie w celu wykonania Umowy, przy czym osoba trzecia winna spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na podmiot przetwarzający w Umowie.

- Jeżeli osoba trzecia nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora danych za niewypełnienie obowiązków spoczywa na podmiocie przetwarzającym.

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

- Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy. Po tym terminie dane mogą być przetwarzane jedynie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. przechowywanie i udostępnienie dokumentacji Lokomotyw).

- Postanowienia dodatkowe

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia praw ani wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony z zastrzeżeniem ust. 7.

- Do niniejszej Umowy, w tym do spraw związanych z jej interpretacją i wykonaniem, zastosowanie ma prawo polskie. Strony wyłączają stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG). Spory mogące wyniknąć w związku z jej realizacją Strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

- Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia na gruncie niniejszej Umowy powinny być dokonane na adresy Stron podane w nagłówku Umowy.

- O każdej zmianie adresu każda ze Stron obowiązana jest powiadomić drugą w formie pisemnej. Pismo o zmianie adresu uznaje się za doręczone, jeżeli zostało przyjęte bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, jak też zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu.

- W czasie trwania Umowy oraz przez okres 8 (ośmiu) lat po jej wykonaniu, każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić poufność informacji dotyczących drugiej Strony pozyskanych przez tę Stronę, jej pracowników, zleceniobiorców oraz innych osób działających w jej imieniu w związku z wykonaniem Umowy i nie ujawniać tych informacji oraz nie wykorzystywać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, niezależnie od źródeł tych informacji.

- Zobowiązania o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do danych oraz informacji, które są powszechnie dostępne, zostały przekazane lub ujawnione przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Stronę, jej pracowników, bądź osoby współpracujące, były znane z innych źródeł, jak również gdy konieczność ujawnienia lub przekazania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, z decyzji Sądu lub innego właściwego organu, a także przekazania lub ujawnienia informacji podmiotom współpracującym z daną Stroną w zakresie obsługi prawnej i księgowej lub podmiotom udzielającym finansowania Zamawiającemu.

- Każda ze Stron ma prawo do cesji wierzytelności, przysługujących jej na podstawie niniejszej Umowy, na rzecz instytucji finansowych w celu zabezpieczenia zobowiązań własnych lub podmiotów, z którymi Stronę wiążą stosunki handlowe z zastrzeżeniem, że cesjonariusz winien; przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, posiadać wystarczającą kondycję finansową pozwalającą na zabezpieczenie zobowiązań własnych lub podmiotów, z którymi wiążą go stosunki handlowe oraz z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku przyjętego na rynku testu „Know-Your-Customer” (Poznaj Swojego Klienta). Strona dokonująca cesji powiadomi drugą Stronę o dokonanej cesji.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Polsce, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu - dla każdej ze Stron.

- W razie ewentualnych rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, Umowy i Oferty, Strony znaczenie decydujące nadają SIWZ, w dalszej kolejności Umowie, a na końcu Ofercie.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: (treść i ostateczna numeracja załączników zostanie ustalona na etapie podpisania umowy)

- Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do wykonania niniejszej Umowy, jeśli takie wykonanie jest niemożliwe przez przeszkody wynikające z krajowych i międzynarodowych wymogów handlu zagranicznego lub wymogów celnych, embarga lub innych sankcji. Każda ze Stron będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących sankcji, embarg i przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu, a w każdym razie przepisów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszelkich lokalnie obowiązujących jurysdykcji (łącznie "Przepisy eksportowe"). Jeżeli w dowolnym momencie przed dostawą Lokomotywy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń zawartych w niniejszym punkcie jest nieprawidłowe, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe, Strona niebędąca stroną naruszającą może rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony i bez uszczerbku dla wszelkich środków zaradczych przysługujących Stronie niebędącej stroną naruszającą na mocy niniejszej Umowy.

- Zamawiający informuje, iż funkcjonuje u niego Kodeks Etyki CARGOUNIT sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej https://cargounit.eu/ w zakładce „Dokumenty Korporacyjne”. Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z jego treścią ww. dokumentu oraz przestrzega standardów dotyczących partnerów biznesowych Wynajmującego, o których mowa w pkt. 8 ww. kodeksu.

- Kary umowne

1. Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie, osobno za każdy przypadek, stanowiący podstawę do naliczenia kary, z zastrzeżeniem, że kara nie może być naliczana za to samo zdarzenie na podstawie kilku postanowień Umowy jednocześnie.

2. Wysokość kar umownych, naliczonych na podstawie niniejszej Umowy, w odniesieniu danego Zadania nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) wynagrodzenia netto przewidzianego za wykonanie danego Zadania.

3. Ustalenia Stron dotyczące kar umownych nie naruszają prawa do rekompensaty za poniesione szkody na zasadach ogólnych i dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, z zastrzeżeniem, że odszkodowanie przewyższające naliczone kary umowne ograniczone jest do poniesionych przez Zamawiającego strat, z wyłączeniem utraconych korzyści, w tym zysku i przychodu, a także z wyłączeniem szkód wynikających z przerw w pracy, utraty informacji i danych oraz innych szkód następczych i pośrednich. Całkowita wysokość odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych ograniczona jest do równowartości 25% (dwudziestu pięciu procent) łącznego wynagrodzenia netto przewidzianego za wykonanie danego Zadania. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mają zastosowania do szkód na osobie, szkód wyrządzonych w mieniu osób trzecich w ramach odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, a także szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.

- Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej.

- O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadna ze Stron nie będzie uznana za działającą niezgodnie z Umową lub naruszającą jej postanowienia, jeśli i w zakresie, w jakim wypełnienie zobowiązań niniejszej Umowy było niemożliwe z powodu wystąpienia okoliczności Siły Wyższej.

- Każda ze Stron ponosi własne koszty i odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wystąpieniem Siły Wyższej, o ile nie wynikają one z zaniedbania lub zaniechania drugiej Strony.

Zamawiający zastrzega, że powyższe Istotne postanowienia zostaną uwzględnione podczas negocjacji treści Umowy. Negocjacje treści Umowy nastąpią po wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie każdej ze zdefiniowanych części przedmiotu zamówienia.

Powyższe istotne postanowienia do Umowy/Umów nie stanowią całości treści, które zostaną zawarte w Umowie z Wykonawcami przy realizacji każdego z zadań (Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/Zadania 6).

## Załącznik nr 3.FERTMS – Formularz oferty - wzór

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

Dnia …………………… 2026 r.

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca: ………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu: ………………………………………

Adres strony internetowej: ………………………………………….

NIP: …………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: ……………………………………………………………………………..

Numer telefonu osoby kontaktowej/Adres e-mail: ………………………………… / …………………………………………..

Składa ofertę do:

CARGOUNIT Sp. z o.o.

ul. Na Ostatnim Groszu 3

54-207, Wrocław

na wyposażenie pojazdów kolejowych CARGOUNIT Sp. z o. o. w system ERTMS, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), postępowanie nr 2026/CU/DSiR/FERTMS.

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższych Zadań:

            - Zadanie 1 - „Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 6Dg w system ERTMS”*

i/lub*

            - Zadanie 2 - „Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 111Eb w system ERTMS”*

i/lub*

            - Zadanie 3 – „Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych E6ACT w system ERTMS”*

i/lub*

            - Zadanie 4 – „Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E6ACTa”*

i/lub*

            - Zadanie 5 – „Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E4DCUd”*

i/lub

            - Zadanie 6 – „Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 3.4.0 na 4.0.0. w pojazdach kolejowych TRAXX DC3”*

- Cena dla Zadania 1 wyliczona zgodnie z poniższą tabelą*:

| Nazwa | Cena jednostkowa netto sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na Lokomotywie [PLN/EUR] | Całkowita jednostkowa netto certyfikacji, badania oraz uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu [PLN/EUR] | Ilość | Cena całkowita [PLN/EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie 1 | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | … lokomotyw/y | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) |

Szkolenia personelu:

- w zakresie obsługi eksploatacyjnej Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do utrzymania Lokomotyw, w tym w zakresie obsługi oprogramowania używanego przy eksploatacji Lokomotyw, odczytu danych w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do samodzielnego wgrywania kluczy RBC do pokładowego systemu Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*).

Celem uniknięcia wątpliwości wycena ww. szkoleń nie stanowi elementu zamówienia i nie będzie przedmiotem oceny.

- Cena dla Zadania 2 wyliczona zgodnie z poniższą tabelą*:

| Nazwa | Cena jednostkowa netto sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na Lokomotywie [PLN/EUR] | Całkowita jednostkowa netto certyfikacji, badania oraz uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu [PLN/EUR] | Ilość | Cena całkowita [PLN/EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie 2 | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | … lokomotyw/y | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) |

Szkolenia personelu:

- w zakresie obsługi eksploatacyjnej Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do utrzymania Lokomotyw, w tym w zakresie obsługi oprogramowania używanego przy eksploatacji Lokomotyw, odczytu danych w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do samodzielnego wgrywania kluczy RBC do pokładowego systemu Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*).

Celem uniknięcia wątpliwości wycena ww. szkoleń nie stanowi elementu zamówienia i nie będzie przedmiotem oceny.

- Cena dla Zadania 3 wyliczona zgodnie z poniższą tabelą*:

| Nazwa | Cena jednostkowa netto sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na Lokomotywie [PLN/EUR] | Całkowita jednostkowa netto certyfikacji, badania oraz uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu [PLN/EUR] | Ilość | Cena całkowita [PLN/EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie 3 | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | … lokomotyw/y | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) |

Szkolenia personelu:

- w zakresie obsługi eksploatacyjnej Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do utrzymania Lokomotyw, w tym w zakresie obsługi oprogramowania używanego przy eksploatacji Lokomotyw, odczytu danych w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do samodzielnego wgrywania kluczy RBC do pokładowego systemu Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*).

Celem uniknięcia wątpliwości wycena ww. szkoleń nie stanowi elementu zamówienia i nie będzie przedmiotem oceny.

- Cena dla Zadania 4 wyliczona zgodnie z poniższą tabelą*:

| Nazwa | Cena jednostkowa netto sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na Lokomotywie [PLN/EUR] | Całkowita jednostkowa netto certyfikacji, badania oraz uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu [PLN/EUR] | Ilość | Cena całkowita [PLN/EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie 4 | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | … lokomotyw/y | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) |

Szkolenia personelu:

- w zakresie obsługi eksploatacyjnej Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do utrzymania Lokomotyw, w tym w zakresie obsługi oprogramowania używanego przy eksploatacji Lokomotyw, odczytu danych w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do samodzielnego wgrywania kluczy RBC do pokładowego systemu Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*).

Celem uniknięcia wątpliwości wycena ww. szkoleń nie stanowi elementu zamówienia i nie będzie przedmiotem oceny.

V. Cena dla Zadania 5 wyliczona zgodnie z poniższą tabelą*:

| Nazwa | Cena jednostkowa netto sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na Lokomotywie [PLN/EUR] | Całkowita jednostkowa netto certyfikacji, badania oraz uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu [PLN/EUR] | Ilość | Cena całkowita [PLN/EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie 5 | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | … lokomotyw/y | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) |

Szkolenia personelu:

- w zakresie obsługi eksploatacyjnej Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do utrzymania Lokomotyw, w tym w zakresie obsługi oprogramowania używanego przy eksploatacji Lokomotyw, odczytu danych w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do samodzielnego wgrywania kluczy RBC do pokładowego systemu Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*).

Celem uniknięcia wątpliwości wycena ww. szkoleń nie stanowi elementu zamówienia i nie będzie przedmiotem oceny.

VI. Cena dla Zadania 6 wyliczona zgodnie z poniższą tabelą*:

| Nazwa | Cena jednostkowa netto sprzętu i aparatury do obsługi, diagnostyki i utrzymania systemu ERTMS oraz instalacji kluczy RBC na Lokomotywie [PLN/EUR] | Całkowita jednostkowa netto certyfikacji, badania oraz uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu [PLN/EUR] | Ilość | Cena całkowita [PLN/EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie 6 | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: ………. PLN/EUR*) | … lokomotyw/y | 1. …………………. PLN/EUR* (słownie: …………. PLN/EUR*) |

Szkolenia personelu:

- w zakresie obsługi eksploatacyjnej Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do utrzymania Lokomotyw, w tym w zakresie obsługi oprogramowania używanego przy eksploatacji Lokomotyw, odczytu danych w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*);

- w zakresie niezbędnym do samodzielnego wgrywania kluczy RBC do pokładowego systemu Lokomotyw w cenie ……………….…. PLN/EUR*(słownie: ………. PLN/EUR*).

Celem uniknięcia wątpliwości wycena ww. szkoleń nie stanowi elementu zamówienia i nie będzie przedmiotem oceny.

Planowany harmonogram realizacji Zadań (montaż, uruchomienie, dopuszczenie, dostawa sprzętu i aparatury do obsługi):

- Zadanie 1*:

| Lokomotywa nr xxx |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Planowana data realizacji |

- Zadanie 2*:

| Lokomotywa nr xxx |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Planowana data realizacji |

- Zadanie 3*:

| Lokomotywa nr xxx |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Planowana data realizacji |

- Zadanie 4:

| Lokomotywa nr xxx |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Planowana data realizacji |

- Zadanie 5*:

| Lokomotywa nr xxx |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Planowana data realizacji |

- Zadanie 6*:

| Lokomotywa nr xxx |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Planowana data realizacji |

* Jeżeli Oferent nie składa oferty na daną część przedmiotu zamówienia, odpowiednie pola powyżej można usunąć, przekreślić lub pozostawić niewypełnione.

Proponowany schemat płatności:

  - … % - …………………………..

  - … % - …………………………..

  - … % - …………………………..

Skrócona specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy (nazwa, model, wersja, itd.)

……………………………………………………………

Wykonawca oświadcza, iż:

- Posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności oraz realizacji czynności określonych w SIWZ, w zakresie oferowanej/-ych części przedmiotu zamówienia.

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dla realizacji swych zobowiązań określonych w SIWZ, w zakresie oferowanej/-ych części przedmiotu zamówienia.

- Posiada potencjał techniczny, a także dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację swych zobowiązań określonych w SIWZ, w zakresie oferowanej/-ych części przedmiotu zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację swych zobowiązań określonych w SIWZ, w zakresie oferowanej/-ych części przedmiotu zamówienia.

- Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami oraz ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiającego do treści SIWZ opublikowanymi do dnia złożenia niniejszej oferty, akceptuje treść tych dokumentów i uznaje się za związanego określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, a w przypadku wyboru jego oferty w ramach danej części przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferowany przedmiot i sposób jego realizacji spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Okres i warunki gwarancji jakości oferuje zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- W przypadku wyboru jego oferty za najkorzystniejszą, w ramach realizacji danej części przedmiotu zamówienia – zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z wymogami zasady DNSH „nie czyń poważnej szkody”, w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852, w odniesieniu do celów:

- Łagodzenia zmian klimatu;

- Adaptacji do zmian klimatu;

- Odpowiedniego użytkowania i ochrony zasobów wodnych i morskich;

- Gospodarki o obiegu zamkniętym;

- Zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.

- Uważa się za związanego niniejsza ofertą przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

- W przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, w ramach danej części przedmiotu zamówienia, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w SIWZ.

- Oferta zawiera ……… ponumerowanych stron.

- Oferta zawiera / nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

*Niewłaściwe skreślić. Jeżeli zawiera, Wykonawca zobowiązany jest wskazać poniżej, które informacje stanowią Jego tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego tj.:

……………………………………………………………………………………………………

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować wyłącznie do:

Pana Sergiusza Szulgan, tel. +48 885 504 323, adres email: s.szulgan@cargounit.eu

lub

Pana/i ……………………………………, tel. ………………………………………, adres email: .................................

..........................................		…................................................................

(miejscowość i data)	(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz imienna pieczątka)

## Załącznik nr 4.FERTMS – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonania danego Zadania.– wzór

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

dnia …  …  …r.

Wykonawca:			…………………

Adres: 				…………………

Nr telefonu / nr faksu 		…………………

Adres strony internetowej 	…………………

Adres e-mail:			…………………

Wykonawca oświadcza, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał co najmniej 3 instalacji lub modyfikacji lub upgrade’u urządzeń pokładowych ETCS na pojazdach kolejowych i posiada odpowiednie referencje/dokumenty/protokoły zdawczo-odbiorcze:

| Lp. | Przedmiot (typ urządzenia) | Data wyprodukowania/instalacji (dd/mm/rrrr) | Dokument potwierdzający zgodność z aktualnym CCS TSI (deklaracja zgodności z typem, nr certyfikatu WE, nr deklaracji weryfikacji podsystemu) | Kraje/odcinki, na których uzyskano homologację | Sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy z instalacji/ modyfikacji/ upgrade’u [tak/nie] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające w/w stan faktyczny tj. dokumenty potwierdzające zgodność z CCS TSI, itd. Dostarczane dokumenty, o których mowa powyżej mogą być wystawione przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca.

## Załącznik nr 5.FERTMS – Oświadczenie dotyczące terminów uzyskania Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu - wzór

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

dnia …  …  …r.

Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nie później niż w okresie do 35 dni następujących po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentu Deklaracji zgodności z typem dostarczy dla każdej z Lokomotyw:

- Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI (bez ograniczeń eksploatacyjnych oraz terytorialnych), wydane i obowiązujące dla Lokomotyw co do których zostały wykonane czynności w ramach Zadania 1/Zadania 2/Zadania 3/ Zadania 4/ Zadania 5/Zadania 6  uzyskanego zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 2016/797 oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. – w następujących krajach (Obszar użytkowania) w zależności od Zadania:

- Zadanie 1 – PL,

- Zadanie 2 – PL,

- Zadanie 3 – PL,

- Zadanie 4 – PL,

- Zadanie 5 – PL,

- Zadanie 6 – PL.

……………………………………				…………………………………………………………………

(miejscowość i data)	(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz imienna pieczątka)

## Załącznik nr 6.FERTMS – Protokół zdawczo-odbiorczy montażu urządzenia ETCS

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

CZĘŚĆ A – PRZEGLĄD WSTĘPNY

| Nr Lokomotywy | Stan licznika | Rok produkcji | Wersja oprogramowania |
| --- | --- | --- | --- |

| Kabina maszynisty 1 (Układ hamulcowy i ciśnienia powietrza, jeśli to możliwe podczas przekazania) | OK | NOK |
| --- | --- | --- |
| Automatyczny sterownik hamulców w „trybie jazdy” (ciśnienie BP 5,00 [±0,05] bar) – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu. |  |  |
| Automatyczny sterownik hamulca w pozycji VB (ciśnienie BP spada do 1,6 [+0,2] bar – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu. |  |  |
| Automatyczny sterownik hamulca w pozycji SB (ciśnienie BP spada do 0,0 bar) – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu. |  |  |
| Sprężynowy hamulec postojowy (załączanie / zwalnianie) |  |  |
| Ciśnienie w cylindrze hamulcowym – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu. |  |  |
| Przewód hamulcowy (Abc dezaktywowany, ciśnienie BP nie spada w ciągu 10s) |  |  |
| Przetestuj zawory hamulca awaryjnego 1 i 2 oraz zabezpieczenie przed poślizgiem - w ramach testu realizowanego przez lokomotywę. |  |  |
| Uruchomienie lokomotywy z przewodem wysokiego napięcia / z możliwym napędem i trakcją – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu |  |  |
| Światła w kabinie maszynisty – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu |  |  |
| Reflektory i światła tylne pociągu - bez ustawienia wysokości, tylko sprawdzenie działania. |  |  |
| Funkcja wycieraczek przedniej szyby – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu. |  |  |
| Test funkcjonalny systemów sygnalizacji optycznej / akustycznej – bez ustawienia/regulacji – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu, pod trakcją. |  |  |
| Test działania piasecznic - bez ustawiania/regulacji, zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu, pod trakcją. |  |  |
| Test łączności z punktem RBC |  |  |
| Sprawdzić wskazania w rejestrze błędów |  |  |
| Funkcjonowanie radiotelefonu VHF / GM-R. – ocena działa/nie działa. |  |  |
| UWAGI |  |

| LN1 | Protokół B nr: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEKAZANIE LOKOMOTYWY DO MODERNIZACJI DOTYCZY WSZYSTKICH LOKOMOTYW |  |  |  |  |  |  | Umowa nr: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Przekazujący: | CARGOUNIT SP. Z O.O. |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbierający: |  |
| DANE DOTYCZĄCE POJAZDU KOLEJOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ i numer pojazdu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVN i/and VKM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel pojazdu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przekazania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godzina przekazania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce przekazania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan paliwa (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebieg pojazdu wg rejestratora [km]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan licznika motogodzin modułu dojazdowego (mth) (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan licznika motogodzin modułu dojazdowego na dzień ostatniego przeglądu (mth)(jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System utrzymania, wg którego utrzymywana jest lokomotywa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj, data i wykonawca ostatniej naprawy okresowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data i wykonawca ostatniego przeglądu P3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data wykonawca ostatniego przeglądu P2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data wykonawca ostatniego przeglądu P1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedstawiciele przekazującego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedstawiciele odbierającego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCENA STANU TECHNICZNEGO PODZESPOŁÓW i UKŁADÓW LOKOMOTYWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan zewnętrzny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | (Szczelność przed przedostawaniem się wody do wnętrza lokomotywy), (brak wycieków paliwa- jeśli dotyczy), płynów eksploatacyjnych, olejów i płynów hydraulicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Powłoka lakiernicza bez uszkodzeń – wzrokowe oględziny, sporządzenie dokumentacji fotograficznej |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Ściany boczne, dach i podwozie i mocowanie elementów muszą być prawidłowe i sprawne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Odbierak prądu musi być sprawny (dotyczy lokomotyw wyposażonych w odbierak prądu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Napisy i oznaczenia powinny być kompletne i czytelne. – dotyczy wyłącznie istniejących napisów i oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola wzrokowa nadwozia, na występowanie deformacji – sporządzenie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrola wzrokowa zderzaków, sprzęgów, sprzęgów przewodów. Luzy zderzaka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Działanie oświetlenia zewnętrznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wszystkie elementy zewnętrzne i sterujące oraz wskaźniki tj. wskazania statusu hamulców na pudle lokomotywy - sprawdzenie poprawności działania. (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | KABINY MASZYNISTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Działanie oświetlenie w kabinach maszynisty, stan lamp, osłon i przełączników. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sprawdzić działanie systemów ogrzewania i klimatyzacji. Sprawność działania. Test funkcjonalny wykonywany manualnie, potwierdzający wyłącznie poprawną reakcję systemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Działanie wycieraczek. Działanie spryskiwacza. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13 | Drzwi wejściowe do kabiny maszynisty powinny być sprawne i nie uszkodzone. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Osłony przeciwsłoneczne powinny być sprawne i czyste. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | PODZESPOŁY LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić/ To be checked: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola wzrokowa stanu odbieraków prądu (dla lokomotywy wyposażonej w odbieraki prądu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | WÓZKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kontrola wzrokowa ram wózka i zamocowanych części na występowanie deformacji, pęknięć uszkodzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kontrola wzrokowa powierzchni tocznych kół na występowanie płaskich miejsc i nalepów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wzrokowa kontrola zestawów. Pod kątem uszkodzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kontrola tarcz hamulcowych i wkładek hamulcowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kontrola wzrokowa. Brak wycieków smaru wokół łożyska zestawu kołowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kontrola wzrokowa. Brak uszkodzeń przewodów elektrycznych i pneumatycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Brak uszkodzeń klap inspekcyjnych tj. wzierników oleju przekładni. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 23 | Wzrokowa kontrola silników trakcyjnych oraz przewodów zasilających. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Prawidłowość działania smarowania obrzeży kół -bez ustawienia/regulacji – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wzrokowe oględziny sprężyn, dobry stan bez pęknięć i wybrzuszeń. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wzrokowo sprawdzić zgarniacze szynowe i torowe. Brak uszkodzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | TEST FUNKCJONALNOŚCI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Prawidłowe działanie lampek kontrolnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | System kontroli. Obsłużyć wszystkie funkcje systemu sterowania. Sprawdzić wskazania w rejestrze błędów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sprawdzić poprawność działania świateł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Funkcjonowanie radiotelefonu VHF / GM-R . - ocena działa/nie działa. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIII. | URZĄDZENIA RTF, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA. Jeśli dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Radiotelefon. [Typ, numery, data następnej legalizacji] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Prędkościomierze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ETCS i SHP[Typ, numery, data następnej legalizacji] (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Klucze od lokomotywy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Klucze do uruchamiania pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ODBIÓR ZAKOŃCZONY WYNIKIEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | UWAGI / COMMENTS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Zgodnie ze sprawdzonym i opisanym wyżej stanem technicznym lokomotywa …........................................... jest sprawna / nie jest sprawna * technicznie i może / nie może* być eksploatowana bez ograniczeń technicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpisy i pieczątki Wykonawcy: |  |  |  |  | Podpisy i pieczątki Zamawiającego |  |  |  |  |  |

| LN2 | Protokół C nr: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODBIÓR LOKOMOTYWY PO WYKONANIU MODERNIZACJI DOTYCZY WSZYSTKICHLOKOMOTYW |  |  |  |  |  |  | Umowa nr: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Przekazujący: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbierający: | CARGOUNIT SP. Z O.O. |
| DANE DOTYCZĄCE POJAZDU KOLEJOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ i numer pojazdu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVN i/and VKM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel pojazdu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data przekazania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godzina przekazania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce przekazania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan paliwa (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebieg pojazdu wg rejestratora [km]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan licznika motogodzin modułu dojazdowego (mth) (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan licznika motogodzin modułu dojazdowego na dzień ostatniego przeglądu (mth) (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System utrzymania wg którego utrzymywana jest lokomotywa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj, data i wykonawca ostatniej naprawy okresowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data i wykonawca ostatniego przeglądu P3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data wykonawca ostatniego przeglądu P2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data wykonawca ostatniego przeglądu P1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gwarancja po naprawie lokomotywy - dotyczy przeprowadzonej modyfikacji zgodnie z Umową: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedstawiciele przekazującego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedstawiciele odbierającego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCENA STANU TECHNICZNEGO PODZESPOŁÓW i UKŁADÓW LOKOMOTYWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ELEMENTY ZEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan zewnętrzny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szczelność przed przedostawaniem się wody do wnętrza lokomotywy(brak wycieków paliwa- jeśli dotyczy), płynów eksploatacyjnych, olejów i płynów hydraulicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Powłoka lakiernicza bez uszkodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ściany boczne, dach i podwozie i mocowanie elementów muszą być prawidłowe i sprawne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odbierak prądu musi być sprawny, (dotyczy lokomotyw wyposażonych w odbierak prądu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Napisy i oznaczenia powinny być kompletne i czytelne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola wzrokowa nadwozia, na występowanie deformacji – sporządzenie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrola wzrokowa zderzaków, sprzęgów, sprzęgów automatycznych, sprzęgów przewodów. Luzy zderzaka. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Działanie oświetlenia zewnętrznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wszystkie elementy zewnętrzne i sterujące oraz wskaźniki tj. wskazania statusu hamulców na pudle lokomotywy - sprawdzenie poprawności działania. (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | KABINY MASZYNISTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Działanie oświetlenie w kabinach maszynisty, stan lamp, osłon i przełączników. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sprawdzić działanie systemów ogrzewania i klimatyzacji. Sprawność działania. Test funkcjonalny wykonywany manualnie, potwierdzający wyłącznie poprawną reakcję systemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Działanie wycieraczek. Działanie spryskiwacza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Drzwi wejściowe do kabiny maszynisty powinny być sprawne i nie uszkodzone. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Osłony przeciwsłoneczne powinny być sprawne i czyste. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. | PODZESPOŁY LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Należy sprawdzić/ To be checked: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola wzrokowa stanu odbieraków prądu (dotyczy lokomotyw wyposażonych w odbierak prądu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | WÓZKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kontrola wzrokowa ram wózka i zamocowanych części na występowanie deformacji, pęknięć uszkodzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kontrola wzrokowa powierzchni tocznych kół na występowanie płaskich miejsc i nalepów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wzrokowa kontrola zestawów. Pod kątem uszkodzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kontrola tarcz hamulcowych i wkładek hamulcowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kontrola wzrokowa. Brak wycieków smaru wokół łożyska zestawu kołowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kontrola wzrokowa. Brak uszkodzeń przewodów elektrycznych i pneumatycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Brak uszkodzeń klap inspekcyjnych tj. wzierników oleju przekładni. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 23 | Wzrokowa kontrola silników trakcyjnych oraz przewodów zasilających. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Prawidłowość działania smarowania obrzeży kół -bez ustawienia/regulacji – zakres sprawdzenia jak podczas przeglądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wzrokowe oględziny sprężyn, dobry stan bez pęknięć i wybrzuszeń. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wzrokowo sprawdzić zgarniacze szynowe i torowe. Brak uszkodzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | TEST FUNKCJONALNOŚCI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stan ogólny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Testy wykonać podczas jazdy próbnej 15-30 min. z obu kabin maszynisty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Należy sprawdzić: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wykonać hamowanie awaryjne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Prawidłowe działanie lampek kontrolnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | System kontroli. Obsłużyć wszystkie funkcje systemu sterowania. Sprawdzić wskazania w rejestrze błędów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sprawdzić poprawność działania świateł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Funkcjonowanie radiotelefonu VHF / GM-R . - ocena działa/nie działa. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIII. | TEST ETCS (* niepotrzebne skreślić) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan ogólny: | Pozytywny / Negatywny * |
| 33 | Testy wykonać podczas jazdy próbnej 15-30 min. z obu kabin maszynisty na linii wyposażonej w ETCS L2 | Pozytywny / Negatywny * |

|  | Należy sprawdzić: | Pozytywny / Negatywny * |
| --- | --- | --- |
| 34 | Zamontowano karty SIM (2 szt. do ETCS) | Pozytywny / Negatywny * |
| 35 | Wgrano klucze kryptograficzne | Pozytywny / Negatywny * |
| 36 | Sprawdzono kompletność dokumentacji | Pozytywny / Negatywny * |
| 37 | Oba modemy znajdują się w zasięgu GSM-R | Pozytywny / Negatywny * |
| 38 | Jeden z modemów nawiązał połączenie z RBC | Pozytywny / Negatywny * |
| 39 | Nastąpiła tranzycja systemu do poziomu 2 ETCS | Pozytywny / Negatywny * |
| 40 | ETCS nawiązał połączenie z dwoma RBC | Pozytywny / Negatywny * |
| 41 | ETCS utrzymuje połączenie z jednym RBC w poziomie 2 | Pozytywny / Negatywny * |
| 42 | Wynik jazdy testowej | Pozytywny / Negatywny * |
| 43 | Przeprowadzono statyczny test hamulca | Pozytywny / Negatywny * |
| 44 | Przeprowadzono przejazd testowy nad balisami z kabiny 1 | Pozytywny / Negatywny * |
| 45 | Przeprowadzono przejazd testowy nad balisami z kabiny 2 (w przypadku wyposażenia lokomotywy w dwie kabiny) | Pozytywny / Negatywny * |
| 46 | Przeprowadzono test połączenia GSM modułu 1 | Pozytywny / Negatywny * |
| 47 | Przeprowadzono test połączenia GSM modułu 2 | Pozytywny / Negatywny * |

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

| VIII. | URZĄDZENIA RTF, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA. Jeśli dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Radiotelefon. [Typ, numery, data następnej legalizacji] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Prędkościomierze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ETCS i SHP (jeśli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Klucze od lokomotywy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Klucze do uruchamiania pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ODBIÓR ZAKOŃCZONY WYNIKIEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. | UWAGI / COMMENTS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodnie ze sprawdzonym i opisanym wyżej stanem technicznym lokomotywa …........................................... jest sprawna / nie jest sprawna * technicznie i może / nie może* być eksploatowana bez ograniczeń technicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpisy i pieczątki Wykonawcy: |  |  |  |  | Podpisy i pieczątki Zamawiającego |  |  |  |  |  |

Część D – Protokół odbioru dokumentacji

Nr boczny Lokomotywy: ……………………….

EVN: ……………………….

Konfiguracja Lokomotywy: ……………………….

Data i miejsce przekazania: ………………………………………………………………………………

Komisja w składzie:

      - ……………………………………………… – przedstawiciel Wykonawcy

      - ……………………………………………… – przedstawiciel Wykonawcy

      - ……………………………………………… – przedstawiciel Zamawiającego

      - ……………………………………………… – przedstawiciel Zamawiającego

| Nazwa pozycji | Ilość [szt.] | Czy przekazano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. a) Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu zgodnego z TSI z uwzględnieniem stacji granicznych (uzyskane zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wydane i obowiązujące w następujących krajach (Obszar użytkowania) w zależności od Konfiguracji Lokomotywy: - dla Zadania 1 – PL, - dla Zadania 2 – PL, - dla Zadania 3 – PL, - dla Zadania 4 – PL, - dla Zadania 5 – PL, - dla Zadania 6 – PL. |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. b) Wypis z ERATV oraz z ERADIS |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. c) Dokumenty potwierdzające zgodność danej Lokomotywy z TSI CCS (EU) 2016/919, (EU) 2019/776, TSI LOC&PAS, w tym: Certyfikat Badania Typu WE oraz Deklaracja Weryfikacji WE, Deklaracja zgodności z typem, Certyfikat systemu zarządzania jakością |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. d) Schematy pneumatyczne, elektryczne (ideowe) schemat blokowy i ideowy obwodu głównego, schemat blokowy i ideowy, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy i niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Lokomotyw – w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz |  | Tak / nie* |  |

| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. e) Dokumentacja odbiorcza Wykonawcy (producenta modernizacji) wykorzystana podczas modernizacji wraz z kartami pomiarowymi |  | Tak / nie* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. f) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) Lokomotywy i jej podzespołów - powyższy wymóg będzie spełniony poprzez dostarczenie przez Wykonawcę aktualizacji ww. dokumentacji w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. g) Podręcznik obsługi dla maszynisty- powyższy wymóg będzie spełniony poprzez dostarczenie przez Wykonawcę aktualizacji ww. dokumentacji w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. h) Raport z oceny bezpieczeństwa (raport Asbo) w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. i) Aktualizacja istniejącej Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) (dostarczonej i uprzednio zatwierdzonej przez ECM), dla Lokomotyw, w zakresie przeprowadzonej modernizacji, której dotyczy niniejsza Umowa - w ilości 1 egzemplarz |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. j) Kartę gwarancyjną oraz warunki gwarancji w zakresie przedmiotu zamówienia, dla danej Lokomotywy, w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz |  | Tak / nie* |  |

| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. k) Opis montażu wraz ze schematem rozmieszczenia urządzeń na danej Lokomotywie (dach, maszynownia, podwozie, kabina maszynisty) w języku polskim - w ilości 1 egzemplarz |  | Tak / nie* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. l) Protokół potwierdzający połączenie urządzań pokładowych ze stacją RBC w krajach zgodnie z homologacją danej Lokomotywy |  | Tak / nie* |  |
| Załącznik nr 1.FERTMS pkt 3 lit. m) Potwierdzenie przeprowadzenia testów ESC i RSC zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego Zadania |  | Tak / nie* |  |

Dokumenty dodatkowe:

| Nazwa pozycji | Ilość [szt.] | Czy przekazano | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak / Nie * |  |
|  |  | Tak / Nie * |  |
|  |  | Tak / Nie * |  |
|  |  | Tak / Nie * |  |

Uwagi:

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

Podpisy Komisji:

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

Wykonawca 										Zamawiający

………………………………………………………..							……………………………………………………

## Załącznik nr 7.FERTMS – Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

*Niepotrzebne skreślić

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): […]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość Zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | [ ] |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | [ ] |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku, gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku, gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

## Załącznik nr 8.FERTMS – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

(pieczęć firmy Wykonawcy)   				 ................................, data........................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.

Przystępując do postępowania w sprawie ………………………… oświadczam, że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, a w szczególności:

- żaden z członków organu zarządzającego, organu nadzoru, prokurent Wykonawcy, a w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej – żaden ze wspólników lub komplementariusz w przypadku spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;

- nie został prawomocnie skazany za: przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 lub w art. 115 § 20 (przestępstwo o charakterze terrorystycznym) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2048 z późn. zm.) lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, lub przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U 2021. poz. 1745), ani za: wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub przeciwko środowisku, ani nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym i nie wymierzono kary pieniężnej nie niższej niż 10.000 PLN,

- nie przedstawiał, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- nie wpływał/próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- nie został wobec Wykonawcy orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 659), ani środek zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- Wykonawca nie dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania w istotnym stopniu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy, nałożenia kary umownej lub zasądzenia odszkodowania,

- Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Wobec Wykonawcy, nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono lub złożono wniosku o ogłoszenie jego upadłości, jak również, w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie zatwierdzono układ przewidującego zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku Wykonawcy ani nie złożono wniosku o wszczęcie takiego postępowania restrukturyzacyjnego,

- Wykonawca nie złożył odrębnej oferty lub oferty częściowej wraz z podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594 z późn. zm.),

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835),

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania opisane w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1, z późn. zm.),

- Wszystkie informacje i dane przedłożone w niniejszym postępowaniu są prawdziwe i rzetelne.

...........................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Załącznik nr 9.FERTMS – Oświadczenie o braku powiązań – wzór

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

dnia …  …  …r.

Wykonawca:			…………………

Adres: 				…………………

Nr telefonu / nr faksu 		…………………

Adres strony internetowej 	…………………

Adres e-mail:			…………………

Oświadczam, że

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Oferenta)

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. CARGOUNIT Sp. z o. o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) Pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia”.

| Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data i podpis |  |

## Załącznik nr 10.FERTMS – Oświadczenie dot. dokumentów

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy w związku z przyznawaniem lub rozliczaniem finansowania przyznanego Zamawiającemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu zawierającego następujące Zadania pt.:

  - Zadanie 1 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 6Dg w system ERTMS;

  - Zadanie 2 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 111Eb w system ERTMS;

              - Zadanie 3 - Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych E6ACT w system ERTMS,

              - Zadanie 4 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E6ACTa,

              - Zadanie 5 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E4DCUd,

              - Zadanie 6 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 3.4.0 na 4.0.0 w pojazdach kolejowych TRAXX DC3;

o dofinansowanie których Zamawiający ubiega się w ramach naboru wniosków nr FENX.05.05-IP.02-002/25 pn. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy, wymagane będzie przedłożenie Załączników do Certyfikatu badania typu WE lub Certyfikatu przydatności do stosowania WE składnika interoperacyjności, Wykonawca dostarczy te załączniki w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o konieczności przedłożenia załączników. Załączniki zostaną przedłożone w formie elektronicznej jako pliki w formacie .pdf.

…………………………………						……………………………

(miejscowość i data)	(podpis/y przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania oświadczeń woli oraz imienna pieczątka)

## Załącznik nr 11.FERTMS – Klauzula informacyjna

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGOUNIT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-207), ul. Na Ostatnim Groszu 3, tel. +48 71 350 97 07, e-mail: daneosobowe@cargounit.eu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 2026/CU/DSiR/FERTMS na wybór Wykonawcy w zakresie następujących Zadań:

  - Zadania 1 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 6Dg w system ERTMS;

  - Zadania 2 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych 111Eb w system ERTMS;

              - Zadania 3 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o. polegająca na wyposażeniu pojazdów kolejowych E6ACT w system ERTMS,

              - Zadania 4 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E6ACTa,

              - Zadania 5 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 2.3.0d na 4.0.0 w pojazdach kolejowych E4DCUd;

              - Zadanie 6 – Modernizacja taboru kolejowego CARGOUNIT Sp. z o. o., polegająca na podniesieniu poziomu systemu ERTMS z 3.4.0 na 4.0.0 w pojazdach kolejowych TRAXX DC3;

prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o umowę o dofinansowanie udzielonego Zamawiającemu w ramach naboru wniosków nr FENX.05.05-IP.02-002/25 pn. „Montaż urządzeń ETCS/GSM-R”, w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR Działania FENX.05.05 Tabor kolejowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 3 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym terminie dane mogą być przetwarzane jedynie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z zasad konkurencyjności oraz FENiKS.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## Załącznik nr 12.FERTMS – Oświadczenie ws. wypełnienia obowiązku informacyjnego

Nr postępowania 2026/CU/DSiR/FERTMS

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu nr 2026/CU/DSiR/FERTMS.

…………………………………						……………………………

(miejscowość i data)	(podpis/y przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania oświadczeń woli oraz imienna pieczątka)

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

W przypadku, w którym pomimo należenia do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689,1705 z późn. zm.), Wykonawcy składają odrębne oferty lub oferty częściowe, należy jednoznacznie wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.