Załącznik nr 2

.

UMOWA Projekt

nr WIŚR.272………………..2026

Zawarta w dniu ……………r.  w Bartniczce  pomiędzy

Gminą Bartniczka z siedzibą w Bartniczce, 87-321 Bartniczka ul. Brodnicka 8

NIP   874 173 90 91,    REGON   871 118 425,

reprezentowaną przez

Piotra Rucińskiego – Wójta Gminy Bartniczka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Mówińskiej – Siuda

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 2 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024  poz. 1320 t. j.)  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania  p.n. „Budowa obiektu małej architektury - Tężnia solankowa”.

2. Zakres robót obejmuje budowę obiektu małej architektury – tężni solankowej w miejscowości Bartniczka. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje się wykonanie utwardzonego placu przy tężni oraz chodnika komunikującego istniejący plac z placem przy tężni. Jak również przy tężni na placu utwardzonym usytuowane zostaną ławki parkowe wraz z oświetleniem parkowym.

2. Planowany obiekt budowlany zlokalizowany będzie w Bartniczce przy Urzędzie Gminy, na działce nr 48, obręb: 0014 Bartniczka, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko – pomorskie.

3. Szczegóły zakresu i rozwiązań przedmiotu umowy, znajdują się w projekcie budowlanym oraz przedmiarze.

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami prawa oraz projektem budowlanym i przedmiarem stanowiącymi załączniki do umowy.

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.

6. Przedmiot umowy obejmuje również zagospodarowanie na własny koszt wytworzonych i zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.10.2026 r.

Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień sporządzenia Protokołu końcowego odbioru robót w siedzibie Zamawiającego.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest terminem dokonania odbioru końcowego  robót. Wykonawca zobowiązany jest do  przekazania wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i zorganizowania robót w sposób umożliwiający ich zakończenie w takim terminie aby przy uwzględnieniu czasu niezbędnego dla organizacji czynności odbioru możliwe było dokonanie końcowego odbioru robót w umówionym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki stron

# Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania placu budowy,

- odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie będące przedmiotem umowy zgodnie
ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

# Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami, postanowieniami umowy, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i przepisami Prawa Budowlanego,

- protokolarnego przejęcia frontu robót,

- uczestniczenia na bieżąco w koordynacji robót w zakresie przedmiotu umowy 
z  przedstawicielami Zamawiającego,

- natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o problemach wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy, przestrzegania bezpieczeństwa  i ochrony mienia przy wykonywaniu umowy i prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizacji przedmiotu umowy,

- ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody wynikłe w czasie realizacji przedmiotu umowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców (jeżeli występują),

- wykonania przedmiotu umowy z wyrobów producentów krajowych i zagranicznych. Użyte do realizacji umowy materiały powinny być nowe i pozbawione wad, odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności: Ustawie z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1222 art. 13 ze zm.). Na użyte do realizacji umowy materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- W okresie gwarancji i rękojmi – Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawców, a także za ich wszelkie działania i zaniechania.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie złożonej oferty, w wysokości łącznej:

kwota netto:  ………………….. zł  (słownie: …………………………. złotych).

kwota brutto: …………….. zł  (słownie: ………………  złotych). W tym należny podatek VAT – ……% - ……………………zł  (słownie: …………  00/100 zł),

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje cały przedmiot umowy tj. pełny zakres rzeczowy robót określony w §1 niniejszej umowy.

3. Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji umowy, zostanie wypłacona Wykonawcy na rachunek Wykonawcy nr ………………………..

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni od jej wystawienia. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego.

5. Wskazany w ust. 3 rachunek należy do Wykonawcy i został dla niego wydzielony rachunek VAT, na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Rachunek figuruje na tzw. „białej liście podatników”.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (niepotrzebne skreślić).

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem  mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

8. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. W przypadku zwłoki w płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.

10. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody drugiej strony.

§ 5

1. Wyłącznie na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez osoby trzecie w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 6

Odbiór robót

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót budowlanych Zamawiającemu na piśmie.

- Potwierdzenie wykonania zadania będzie zatwierdzone protokółem odbioru robót przez pracownika Urzędu Gminy Bartniczka, w terminie nie dłuższym niż 14 dni robocze licząc od daty zgłoszenia

Pracownikiem wyznaczonym jest Pani Justyna Szymańska.

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek Zamawiający wyznaczy termin 
do ich usunięcia,

- Zamawiający odstąpi od odbioru w przypadku stwierdzenia niewykonania przedmiotu umowy oraz wyznaczy nowy termin odbioru.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

§ 7

Przedstawiciele stron

Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

po stronie Wykonawcy…………………….

po stronie Zamawiającego pracownik Urzędu Gminy Bartniczka ……………………..

§ 8

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanych robót na okres 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela rękojmi na okres 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót.

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne usunięcie wszelkich wad lub/i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji.

5. Stwierdzenie ewentualnych wad lub/ i usterek w robotach objętych gwarancją następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 5 dniowym przed datą planowanego przeglądu.

6. Podstawą do usunięcia wad lub/i usterek będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia wad lub/i usterek - sporządzony z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego z podaniem terminu usunięcia, nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub/i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający naliczy kary zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

7. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub/i usterek nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad lub/i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wad lub/i usterek, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

9. W przypadku nie usunięcia wad lub /i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi w okresie gwarancji.

11. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania wad.

§ 9

Kary umowne

1. Strony zgodnie oświadczają, że stosowanie kar umownych przyjmują w oparciu o Kodeks cywilny.

2. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4) rażącego naruszenia niniejszej umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego nie dochodzi do usunięcia tego naruszenia, w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień istnienia tego naruszenia po terminie ustalonym w wezwaniu Zamawiającego,

5) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

4. Strony zgodnie ustalają, że należna Zamawiającemu kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, również w przypadku gdyby którakolwiek lub obie wierzytelności nie były jeszcze wymagalne.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% (słownie: trzydzieści procent) wynagrodzenia umownego netto.

§ 10

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 11

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

§ 12

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.

§ 13

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

- Integralną cześć umowy stanowią: Oferta Wykonawcy, Projekt budowlany oraz przedmiar.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

Kontrasygnata