UMOWA nr ......................../2026

do postępowania nr

KISA/TOt/03/I/2026/PROJEKTOWANIE_UNICZOWSKA

zawarta w dniu ........................ r. w Katowicach pomiędzy:

spółką Katowickie Inwestycje S.A. z siedzibą w Katowicach, (40 – 246) Katowice ul. Porcelanowa 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941305, NIP: 954-258-89-39, REGON: 240612757, nr BDO: 000475695, wysokość kapitału zakładowego (w tym wpłaconym) 455.283.500,00 zł

reprezentowana przez:

......................................................

......................................................

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

......................................................

reprezentowaną przez:

......................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie otwartym, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o  wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w ustawie  Prawo zamówień publicznych w spółce Katowickie Inwestycje S.A., zwanego w umowie „Regulaminem”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy obejmującego usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznym zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Uniczowskiej 106-108 w Katowicach” (dalej: „Przedmiotu Umowy”) zgodnie z SWZ wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz z ofertą Wykonawcy z dnia: ...... (Załącznik nr 2 do Umowy).

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 zwana jest również w niniejszej Umowie „opracowaniami projektowymi”.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac do wykonania w tym SWZ wraz z załącznikami obejmującymi Opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) i uznaje je za wystarczające do prawidłowego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, dysponuje materiałami, odpowiednio wykwalifikowanym personelem i urządzeniami koniecznymi do właściwego wykonania i zakończenia prac będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową, zgodnie z dokumentami określonymi w ust. 1 i 3, mającymi zastosowanie normami oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zasadą DNSH.

- Zamawiający informuje, że może ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym np.: z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko z perspektywy finansowej 2021-2027, co może skutkować dodatkowymi wymaganiami w stosunku do Zamawiającego i w konsekwencji do Wykonawcy w zakresie informowania o realizacji zadania, stosowania wzorów dokumentów, wynikających z wymogów Instytucji Wdrażającej. Wykonawca przyjmuje powyższe do informacji i zobowiązuje się wywiązywać z wszelkich obowiązków informacyjnych, z tym związanych oraz do niezwłocznego przedkładania wymaganych dokumentów lub informacji na każde żądanie Zamawiającego lub Instytucji Wdrażającej.

§ 2

  - Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

  - Płatność i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN).

  - Językiem dokumentów i porozumiewania się, w związku z realizacją przedmiotu umowy, będzie język polski.

§ 3

- Obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa dokumentów:

- Umowa,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia („SWZ”) wraz z załącznikami (Załącznik nr 1),

- Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2).

- Jeżeli w trakcie realizacji Umowy ujawni się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność pomiędzy w/w dokumentami to Zamawiający zajmie jednoznaczne ostateczne stanowisko, wiążące dla obydwu Stron.

- Strony zobowiązane są do:

- współdziałania w realizacji Przedmiotu Umowy,

- wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy.

§ 4

- Przedmiot Umowy Wykonawca wykona w terminie 7 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wyżej wymieniony termin dotyczy wykonania opracowań projektowych wymienionych w §1 oraz załączniku nr 1 do Umowy, jak również uzyskania i dostarczenia do Zamawiającego wymaganych ostatecznych i prawomocnych decyzji oraz pozwoleń. Wyżej wymieniony termin nie odnosi się do  pomocy technicznej na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych zakresem opracowanej dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzorów autorskich, które będą realizowane po odbiorze opracowań projektowych, zgodnie z terminami właściwych prac oraz postępowań prowadzonych przez Zamawiającego.

- Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych, Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, do zatwierdzenia Zamawiającemu, szczegółowy Harmonogram prac projektowych.

Harmonogram będzie wykonany w szczególności z uwzględnieniem wymagań Umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i obowiązujących terminów administracyjnych.

W Harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,

- kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego poszczególnych elementów opracowań projektowych.

Zamawiający może wnieść uwagi do proponowanego Harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.

- Harmonogram prac projektowych będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. Dodatkowo Wykonawca wskaże w harmonogramie wartości wynagrodzenia przewidywane za zrealizowanie poszczególnych zakresów, uwzględniając postanowienia dotyczące płatności częściowych, o których mowa w § 6.

- W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego dopuszcza się aktualizację Harmonogramu prac projektowych, o którym mowa w ust. 3. Wykonawca z własnej inicjatywy lub na pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego - w terminie do 5 dni od otrzymanego wezwania - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualizację Harmonogramu prac projektowych, jeżeli poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem wykonywania opracowań (wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia aktualizacji i wskazaniem okoliczności, które się do tego przyczyniły). Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Aktualizacja  Harmonogramu prac projektowych nie oznacza automatycznej zmiany terminów kontraktowych i nie będzie sanowała powstałej zwłoki lub opóźnienia, a jedynie będzie stanowiła przyjęcie do wiadomości nowych terminów, w których Wykonawca zamierza zrealizować Przedmiot Umowy, o ile strony nie ustalą wyraźnie inaczej. Akceptacja przez Zamawiającego aktualizacji Harmonogramu prac projektowych nie umniejsza prawom Zamawiającego do naliczania kar, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, z przyczyn

zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o przedłożenie w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania Naprawczego Harmonogramu prac projektowych, wskazującego realne terminy wykonania opracowań. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie wymagał akceptacji przez Zamawiającego (w szczególności w zakresie zaproponowanych terminów realizacji), z zastrzeżeniem, że akceptacja przez Zamawiającego Naprawczego Harmonogramu prac projektowych nie będzie sanowała powstałej zwłoki lub opóźnienia, a jedynie będzie stanowiła przyjęcie do wiadomości nowych terminów, w których Wykonawca zamierza zrealizować Przedmiot Umowy. Akceptacja przez Zamawiającego Naprawczego Harmonogramu prac projektowych nie umniejsza prawom Zamawiającego do naliczenia kar, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.

- Opracowania projektowe i elementy opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach Umowy, mają być realizowane zgodnie z Harmonogramem prac projektowych, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem ust. 5 i 6.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego niezwłocznie przekaże pisemną informację o postępie i zaawansowaniu prac projektowych. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedkładania comiesięcznych raportów opisujących stan realizacji zamówienia. Wytyczne odnośnie do zawartości raportów przekaże Zamawiający.

- Po zakończeniu realizacji Umowy, Wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego, jako pomoc techniczna w zakresie przygotowania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji, w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych. Wykonawca przekaże odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych - 5 dni roboczych od przekazania pytań Wykonawcy przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez strony terminie. Odpowiedzi na pytania udzielane będą Zamawiającemu pocztą elektroniczną ze wskazaniem podstawy przyjętego przez projektanta stanowiska. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §6 ust. 2 obejmuje wykonanie powyższych  czynności.

- Po zakończeniu realizacji Umowy, przez cały okres od daty odbioru opracowań  projektowych do daty zakończenia robót budowlanych, Wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego w zakresie świadczenia obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego. Wykonawca wyznaczy do pełnienia nadzoru autorskiego osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strony zgodnie postanawiają, że rozpoczęcie nadzoru autorskiego w toku wykonywanych robót nie może nastąpić później, niż w terminie 3 lat od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć podjęte czynności nadzoru autorskiego, w tym również uczestniczyć w naradach/spotkaniach/radach budowy lub wizjach na terenie budowy mających na celu wyjaśnienie zakresu opracowań projektowych (dopuszcza się spotkania online), wprowadzania niezbędnych zmian do opracowań projektowych, wydawania kart nadzoru autorskiego, itp. Czynności nadzoru autorskiego, rozpoczęte w terminie, o którym mowa w zdaniu powyżej Wykonawca zobowiązuje się pełnić do zakończenia robót wynikających z opracowanego przez Wykonawcę projektu, to jest do daty odbioru końcowego realizowanych na jego podstawie robót budowlanych i zgłoszenia zakończenia robót w odpowiednim organie.

- Wykonawca zobowiązuje się również do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/-y, które opracowały dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego przez te osoby.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych, koszty związane z udziałem w naradach/ spotkaniach/radach budowy, itp. ponosi Wykonawca. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §6 ust. 2 obejmuje wykonanie powyższych  czynności.

- Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026  r. poz. 13 z póź. zmianami). Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 ust. 2 obejmuje wykonanie powyższych  czynności.

§ 5

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały i opracowania znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji, niezbędne do wykonania opracowań projektowych.

- Wykonawca oświadcza, iż wykonując Przedmiot Umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy autorskich majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a także, że wykona opracowania projektowe w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz będzie zobowiązany m.in. do:

- świadczenia usług z należytą starannością, zapewniającą należyte wykonanie umowy, a w szczególności w sposób zgodny z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Normami Polskimi;

- zaplanowania procesu projektowania,

- udzielania wyjaśnień dotyczących opracowań projektowych i zawartych w nich rozwiązań projektowych, w tym na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na opracowania projektowe lub termin realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z propozycją rozwiązań zaistniałych problemów,

- informowania Zamawiającego o uzyskaniu informacji nieprzewidzianych w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na ostateczny zakres prac projektowych z zachowaniem zgodnych z wiedzą techniczną i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektów,

- przestrzegania praw patentowych, licencji oraz wypełniania wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów i urządzeń wskazanych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przy sporządzaniu opracowań projektowych pokryje Wykonawca,

- sporządzenia dokumentacji projektowej z zachowaniem zasad równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opracowaniach projektowych nazwami handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w sposób wskazujący na konkretne produkty lub producentów,

- wskazania parametrów świadczących o równoważności produktów, materiałów itp. w przypadku dopuszczenia rozwiązań równoważnych,

- załączenia uzasadnienia w przypadku zastosowania opisu zawierającego znaki towarowe, wskazującego na konkretne rozwiązanie technologiczne, tj., gdy nie można opisać Przedmiotu Umowy w sposób zapewniający konkurencję,

- niezatrudniania bądź niezlecenia jakichkolwiek czynności/prac wynikających z niniejszej Umowy pracownikom Zamawiającego,

- naprawienie błędów wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej,

- jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego, wystosowane nie później niż w okresie 3 lat licząc od daty protokolarnego odbioru dokumentacji opracowanej w ramach wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; w takim wypadku Wykonawca zrealizuje rzeczoną usługę w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego w tym przedmiocie. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 ust. 2 obejmuje wykonanie powyższych  czynności,

- pełnienia świadczenia obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego na etapie prowadzenia robót budowlanych,

- uczestniczenia w oględzinach zieleni w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  do czasu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami, do uzyskania której zobowiązany jest Wykonawca. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §6 ust. 2 obejmuje wykonanie powyższych  czynności.

- stosowania zasady DNSH.

- Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizacji Przedmiotu Umowy będzie kierował się zasadą DNSH (Do No Significant Harm – „nie czyń poważnych szkód”) niewyrządzania znaczącej szkody środowisku, w szczególności zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób, który nie powoduje poważnych szkód dla żadnego z 6 celów środowiskowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.	Na potwierdzenie powyższego Wykonawca wraz z opracowaniami projektowymi przedłoży notę, sporządzoną na podstawie Załącznika nr 3 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub odpowiedni organ, że opracowania projektowe naruszają zasadę DNSH, Projektant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia uchybień lub wprowadzenia zmian projektowych w uzgodnionym terminie. Niezależnie od powyższego Zamawiający może skorzystać z przysługujących mu praw wynikających z § 12 umowy.

- Dokumentacja projektowa może służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji w sposób zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 99-103 ustawy Pzp. Zgodnie z art.99 ust.4 ustawy Pzp, Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny", wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest podanie kryteriów oceny precyzujących zakres równoważności (art.99 ust.5 i 6 ustawy Pzp). Wykonawca zobowiązany jest w formie tabeli opisać parametry równoważności, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zaoferowanych rozwiązań tj. opisać wymagane cechy jakościowe i techniczne dotyczące równoważności. Zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, Wykonawca winien każdorazowo do takiego odniesienia dopisać „lub równoważne”.

§ 6

- Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie określone zgodnie z ust. 2 poniżej, za realizację Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie całości usług składających się na Przedmiot niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto .................... PLN (słownie: .............................) w tym netto ………………………..  PLN (słownie: .............................) VAT: ……………………….. PLN (słownie : .............................).

- Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane opracowania projektowe wg następującego podziału:

- po dostarczeniu do Zamawiającego uzgodnionego projektu budowlanego oraz dokumentów potwierdzających złożenie do organu administracyjnego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – w wysokości 60% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej;

- po dostarczeniu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę /kopią zgłoszenia robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – w wysokości 40% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu wszelkie koszty wynikające z wymagań zawartej Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje również autorskie prawa majątkowe przekazane Zamawiającemu wraz z opracowaniami projektowymi, świadczenie pomocy technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego i uczestnictwo w oględzinach zieleni w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów, jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, a także koszty wynikające z rękojmi i gwarancji jakości oraz koszty wynikające z konieczności dokonania zmian w opracowaniach projektowych w ramach pełnionego nadzoru autorskiego.

- Wynagrodzenie za wykonane opracowania projektowe będzie wypłacone na podstawie przekazanej Zamawiającemu faktury VAT. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez strony odpowiednio Protokołu przekazania lub Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego kompletność przekazanej dokumentacji opracowanej zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej oraz § 7 niniejszej Umowy.

Faktura zostanie przekazana do Krajowego Systemu e Faktur (KSeF) i po nadaniu specjalnego numeru identyfikacyjnego („Numer KSeF”) stanowi dokument e-fakturę.

W opisie faktury, w polu dodatkowym, należy podać numer umowy. Datą otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie data nadania jej numeru KSeF.

- Zamawiający i Wykonawca ustalają, że obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF oraz nadawania im numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF będzie stosowany zgodnie z przepisami prawa, w następującym trybie:

    - od dnia 1 lutego 2026 r. dla Wykonawców, których łączna wartość sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) za rok 2024 przekroczyła próg 200 mln zł;

    - od dnia 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych Wykonawców.

Do momentu, gdy dany Wykonawca nie osiągnie obowiązku wystawiania faktur w KSeF zgodnie z powyższymi terminami, stosuje się przepisy zawarte w ust. 5 niniejszej Umowy (z wyłączeniem obowiązku KSeF).

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych zgodnie z podziałem i w wysokościach, o których mowa w ust. 3 powyżej. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur VAT odpowiednio po podpisaniu przez strony odpowiednio Protokołu przekazania lub Protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego kompletność:

- dostarczonego do Zamawiającego uzgodnionego projektu budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie do organu administracyjnego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszeniu budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,

- dostarczonej do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/kopią zgłoszenia robót budowlanych  i zaświadczeniem organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

- Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy w wysokości wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przy użyciu KSeF  i przydzielenia w KSeF numeru identyfikującego tę fakturę oraz  dostarczenia wszystkich wymaganych umową dokumentów  do Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 7, przy czym Zamawiający zastrzega, że płatności dokonywane są wyłącznie w czwartki, tym samym, jeżeli 21 dzień wypadnie na dzień inny, niż czwartek, płatność nastąpi najpóźniej w najbliższy czwartek następujący po 21 dniu od daty otrzymania faktury. Zapłata zgodnie ze zdaniem powyżej, nawet jeżeli nastąpi po 21 dniach od daty otrzymania danej faktury, nie będzie uważana za jakiekolwiek opóźnienie w płatności ze strony Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. W przypadku, gdy wykonana zostanie korekta e-faktury albo zostanie anulowana e-faktura i wystawiona nowa, termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczy się od daty otrzymania korekty lub nowej faktury, odpowiednio.

- Za dzień zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy nr .........................................

- Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy tak w całości, jak i w części.

- Przepisy określone w ust. 5 stosuje się wyłącznie do polskich przedsiębiorców. Faktury wystawiane przez przedsiębiorców zagranicznych lub przedsiębiorców krajowych niezobowiązanych do stosowania systemu KSeF  będą wystawiane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 z pominięciem zapisów dotyczących systemu KSeF i dostarczane do Zamawiającego.  W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności wskazany w ust. 8 powyżej, liczony jest od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności wskazany w ust. 8 powyżej, liczony jest od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę niezgodnie z ust. 5, w szczególności bez podstawy w faktycznie wykonanym zakresie świadczenia lub z błędami merytorycznymi lub formalnymi, Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji takiej faktury oraz wezwania Wykonawcy do wystawienia korekty faktury, w tym do wartości „0,00 zł”, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Do czasu wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury korygującej lub nowej faktury, spełniającej warunki określone w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność oraz nie ponosi jakichkolwiek negatywnych skutków tej sytuacji, w szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie.

§ 7

- Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, ich zweryfikowaniu przez Zamawiającego i podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez uprawnionych do tego przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy lub osoby wskazane w §9 ust. 1 i 2.

- Przekazaną przez Wykonawcę dokumentację projektową Zamawiający zweryfikuje w terminie 21 dni od daty jej otrzymania i w przypadku stwierdzenia jej poprawności i kompletności podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dokumentacja jest niekompletna lub nie obejmuje wszystkich dokumentów wymaganych Umową i załącznikami lub zawiera wady lub usterki, Zamawiający wezwie wykonawcę we wskazanym terminie do uzupełnienia braków lub usunięcia wad lub usterek. Do czasu uzupełnia brakujących dokumentów lub usunięcia wad lub usterek Zamawiający wstrzyma podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przekazanie części dokumentacji projektowej, o której mowa w § 6 ust. 7 lit a) bez uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, następuje na podstawie Protokołu  przekazania, potwierdzonego przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz nie jest rozumiane jako wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowań projektowych w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności do zapewnienia, że:

- w chwili przedłożenia opracowań projektowych do odbioru będą mu przysługiwały w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów lub jego części powstałych w związku z wykonaniem Umowy,

- nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy,

- autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń,

- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania opracowań projektowych lub ich części Zamawiającemu ani też z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania opracowań projektowych do odbioru,

- będzie dysponował zapewnieniem twórców utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w chwili odbioru opracowań projektowych lub ich części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji Przedmiotu Umowy lub jego części nie znanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji Przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 2 Umowy, na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się do pól eksploatacji Przedmiotu Umowy lub jego części znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań określonych w ust. 4 Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej (odrębnie dla każdego jej elementu, jeżeli przekazanie następować będzie częściami), Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 powyżej, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przeniesionych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych:

- wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część specyfikacji warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej,

- innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym podmiotom.

- wykorzystywać na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności:

- przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych,

- zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką,

- przekazać lub wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część w celu sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż Wykonawca,

- wykorzystać w utworach multimedialnych,

- sporządzać wersje obcojęzyczne,

- wykorzystać w celach marketingu w kraju i za granicą,

- nadawać za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawać poprzez satelitę,

- wprowadzać do Internetu i pamięci komputera, umieszczać i wykorzystać w ramach publikacji on-line.

- Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba, że będzie wynikało to z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgód twórców na wykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów, w tym w szczególności prawa do integralności utworu i zapewni, że w przypadku wykonania tychże prac przez Zamawiającego imieniem twórców nie będą oni formułowali względem Zamawiającego żadnych roszczeń z tegoż tytułu.

- Autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania dokumentacji projektowej (odrębnie dla każdego jej elementu, jeżeli przekazanie następować będzie częściami), z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności przekazanych Zamawiającemu nośników, na których opracowanie projektowe utrwalono.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z opracowania projektowego na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których Dokumenty Wykonawcy utrwalono, objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa w  § 6 ust. 2 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych jak i majątkowych zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, w szczególności:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji opracowania projektowego oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie opracowania projektowego z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 6 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań projektowych, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 6 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniem projektowym, jego częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

- Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do opracowania projektowego i jego opracowań oraz dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. Jednocześnie Wykonawca udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania w imieniu twórców praw osobistych do opracowań projektowych. Wspomniane postanowienie umożliwia Zamawiającemu udzielanie w imieniu Wykonawcy dalszych upoważnień do wykonywania przez podmioty wskazane przez Zamawiającego praw osobistych twórców do opracowania projektowego. Wykonawca zobowiązuje się również do niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych do opracowania projektowego.

- Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do opracowania projektowego, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia opracowania projektowego.

- Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majątkowych do opracowania projektowego i jego opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawca na podstawie niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 lat od wygaśnięcia Umowy, a także po upływie tego okresu.

- Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do opracowania projektowego spowoduje brak, utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego do opracowania projektowego, w całości lub w jakimkolwiek zakresie, to Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części opracowania projektowego naruszające prawa osób trzecich.

- Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają skuteczne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z dowolnej przyczyny. W takim przypadku prawa własności intelektualnej zostaną przekazane Zamawiającemu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w zakresie odpowiednim do zakresu w jakim opracowanie projektowe zostało wykonane i przekazane Zamawiającemu, w szczególności na potrzeby ewentualnego dokończenia prac samodzielnie przez Zamawiającego lub za pomocą osób trzecich.

§ 8

  - Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców.

  - Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy. Przy powierzeniu wykonania części prac projektowych innym podmiotom (podwykonawcom), Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy oraz za uzyskanie autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy.

  - Odpowiedzialność na zasadach opisanych w ust. 2 powyżej Wykonawca ponosi także za działania lub zaniechania powstałe w wyniku lub w związku z wadliwym usuwaniem wad lub usterek Przedmiotu Umowy wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający wyznacza przedstawiciela będącego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy. Przedstawicielem Zamawiającego jest ..................................................................................

- Wykonawca wyznacza przedstawiciela, który będzie upoważniony do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. Przedstawicielem Wykonawcy jest ....................................................

- Wykonawca skieruje do wykonania Przedmiotu Umowy osoby wskazane w Ofercie wyznaczone na stanowisko Projektanta.

- Ustalenia zawarte pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wymagają formy dokumentowej, chyba, że niniejsza umowa dla poszczególnych czynności wyraźnie zastrzega formę pisemną.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana:

    - Listem poleconym,

    - Przesyłką kurierską lub

    - e – mailem

    - e-doręczeniem

na adresy poniżej:

Adres Zamawiającego do kontaktów:

Katowickie Inwestycje S.A

ul. Porcelanowa 21, 40-246 Katowice

e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-10290-54951-CSVUE-24

Adres Wykonawcy do kontaktów:

.................................................................

.................................................................

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego opracowania projektowe sporządzone zostaną z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm – w tym zasad DNSH, oraz że będą kompletne, spójne i mogą stanowić podstawę do wszczęcia procedur przewidzianych Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do przekazywanej dokumentacji stosowne oświadczenie zawierające powyższe stwierdzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem Umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy – liczone od dnia podpisania Protokołu zdawczo -odbiorczego Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady w opracowaniach projektowych w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o nich.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w opracowaniach projektowych ponosi Wykonawca.

- Nie wyłączając innych uprawnień ustawowych, jeżeli w okresie rękojmi za wady zostaną ujawnione wady lub/i braki opracowań dające się usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, o ile nie zostanie pisemnie wyznaczony przez Zamawiającego inny, dłuższy termin.

- Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości na wykonane opracowania projektowe na okres 60 miesięcy liczone od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- W okresie obowiązywania rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie oznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli pojawiły się one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Usunięcie wady w ramach gwarancji będzie odbywać się na analogicznych zasadach jak w ramach rękojmi, w szczególności odpowiednio stosuje się tu postanowienia ust. 3 i 5 powyżej.

- W przypadku konieczności dokonania poprawek wynikających z błędów w opracowaniach projektowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich dokonania, w tym do aktualizacji wszystkich części dokumentacji objętych zakresem umowy, tak aby zapewnić ich spójność i aktualność.

- Gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych zgłoszonych na podstawie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, albo odmówi usunięcia wad, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający - niezależnie od przysługującego mu uprawnienia do naliczenia kar umownych za zwłokę, po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy na piśmie, może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy,  którym mowa w art. 480 KC (wykonanie zastępcze).

§ 11

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny (brutto) wynosi: …………………… (słownie: …………………………………………………………………….) i zostało wniesione w formie …………………………………………... przed zawarciem Umowy.

- W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu w terminie nie później niż 30 dni przed jego wygaśnięciem. Niezłożenie przez Wykonawcę przedłużenia ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy może stanowić podstawę do:

- zatrzymania z płatności należnej Wykonawcy kaucji gwarancji w wysokości równej wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kaucja zostanie zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub w przypadku jej niewniesienia, w wysokości i terminach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,

- zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, kar umownych oraz kosztów wykonania zastępczego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy:

- w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 tj. 70% wartości zabezpieczenia,

- w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości – 30% wartości zabezpieczenia,

o ile wcześniej Zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu prawa do zaspokojenia roszczeń przysługujących mu względem Wykonawcy z ustanowionego zabezpieczenia.

§ 12

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

- w razie nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie umownego terminu jego wykonania, o którym mowa w § 4 ust. 1,

- w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 5 i 11, w wysokości 1,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w §4 ust. 3 lub 5 lub 6, w §5 ust. 2 podp. l) z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie umownego terminu jego wykonania,

- z tytułu odstąpienia lub rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2.

- z tytułu naruszenia zasady DNSH „nie czyń poważnych szkód” – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia lub rozwiązania przez Wykonawcę Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2.

- Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z należności przysługujących Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ustala się na poziomie 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2.

§13

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w SWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian lub dotyczą sytuacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 2)-5) Regulaminu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 2)-5) Regulaminu, w zakresie tamże zastrzeżonym.

- Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w następującym zakresie:

  - zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

  - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w umowie lub w Ofercie, z zastrzeżeniem ust.4,

  - zmiany będącej skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

  - zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 10,

  - przedłużenia terminu wykonania całego Przedmiotu Umowy, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z powodu trwania procedur, w tym administracyjnych, dłuższych niż przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, a mających wpływ na uzyskanie niezbędnych uzgodnień lub mających wpływ na termin wykonania zamówienia, co nie wynika z winy Wykonawcy. Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu zachowanie staranności (np. złożenie kompletnego i prawidłowo przygotowanego wniosku); na potrzeby postanowień niniejszego punktu przyjmuje się, że jeżeli z przepisów prawa dla danej procedury, w tym procedury administracyjnej lub wydania innego aktu administracyjnego nie został ustalony wyraźnie inny termin na ich wydanie, za opóźnienie organu uważane będzie opóźnienie wykraczającej poza okres 30 dni,

  - przedłużenia terminu wykonania Umowy, jeżeli termin wykonania opracowań projektowych nie może być dotrzymany z powodów niezawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu zachowanie należytej staranności w wykonaniu Przedmiotu Umowy,

  - przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na odmowę wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o ile odmowa ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, zgód itp., niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; na potrzeby postanowień niniejszego punktu przyjmuje się, że jeżeli z przepisów prawa dla danej decyzji, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub wydania innego aktu administracyjnego nie został ustalony wyraźnie inny termin na ich wydanie, za opóźnienie organu uważane będzie opóźnienie wykraczającej poza okres 30 dni,

  - przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub konieczność zrealizowania dodatkowych usług, prac projektowych ze względu na odmowę wydania lub wycofanie lub zmianę decyzji, zezwoleń, zgód, uzgodnień lub warunków przez właścicieli nieruchomości, właścicieli urządzeń obcych, zarządców dróg, organy administracji, inne podmioty itp.;

  - przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

  - przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność prowadzenia uzgodnień m.in. z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości;

  - przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność zmiany sposobu wykonania usług, prac projektowych, o ile zmiana ta będzie mogła mieć wpływ na pierwotny termin wykonania umowy;

  - przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych usług, prac projektowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, o ile ich wykonanie będzie mogło mieć wpływ na pierwotny termin wykonania umowy;

  - przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych usług, prac projektowych spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych lub wystąpienie istotnego błędu w opisie przedmiotu zamówienia, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia;

  - przedłużenie terminu wykonania umowy lub konieczność wykonania dodatkowych lub zamiennych usług, prac projektowych z uwagi na potrzebę zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych wskazanych m.in. w listach, petycjach, protestach itp. lub nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

  - przedłużenie terminu wykonania umowy ze względu na konieczność wykonania dodatkowych usług, prac projektowych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych usług będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania opracowań projektowych lub prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności osiągnięcia zakładanych celów i parametrów;

  - rezygnację z wykonania części usług, prac projektowych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia;

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, ze względu na konieczność przedłużenia terminu i związanej z tym konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, celem uzyskania zakładanych celów i parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do  udowodnienia konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy/terminu/sposobu wykonania ze względu na konieczność wykonania usług, prac dodatkowych lub zamiennych, niemożliwych do przewidzenia na etapie zlecenia opracowania projektu, a koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym osiągnięcia zakładanych celów i parametrów, parametrów lub wynikających z uzyskanych wymagań szczególnych wskazanych w wydanych decyzjach, zezwoleniach, uzgodnieniach organów administracji i innych podmiotów (np. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice i inne) lub wynikające z odmowy wydania i/lub wycofanie i/lub zmiany wydanych warunków przez właścicieli/zarządców nieruchomości, właścicieli/zarządców urządzeń obcych, organy administracji i inne podmioty dot. wydanych decyzji, zezwoleń, zgód, uzgodnień, etc. W takich przypadkach Wykonawca przedłoży wartość dodatkowych usług projektowych wyliczoną na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych lub w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie dodatkowych usług w oparciu o powyższe zapisy to wartość zostanie wyliczona na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy z uwzględnieniem udokumentowanych kosztów pośrednich.

  - zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych usług, prac projektowych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie tych usług będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania opracowań projektowych. Zwiększenie wynagrodzenia z tego tytułu może nastąpić wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. W takim przypadku Wykonawca przedłoży wartość dodatkowych usług projektowych wyliczoną na podstawie aktualnych Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych lub w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie dodatkowych usług w oparciu o powyższe zapisy to wartość zostanie wyliczona na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy z uwzględnieniem udokumentowanych kosztów pośrednich.

  - zmianę wynagrodzenia wynikającą z rezygnacji z wykonania części prac projektowych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, zostanie pomniejszone o wartość wynagrodzenia wynikającą z wartości usług, prac niewykonanych wskazanych w harmonogramie prac projektowych Wykonawcy, jednak nie więcej niż o 10 %;

  - zmiany osoby/osób, przy pomocy której/ych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w przypadku braku możliwości wykonywania Przedmiotu Umowy przez wskazaną/e osobę/y, (w szczególności: rozwiązanie umowy, śmierć, choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności), z zastrzeżeniem ust.4. poniżej. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, dzięki której Wykonawca uzyskał w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania” podanym w SWZ, odpowiednią liczbę punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba i tym samym musi uzyskać w ww. kryterium nie mniejszą ilość punktów niż uzyskała osoba, która zostaje zmieniona.

  - zmianę, o której mowa w §16 ust. 4, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

- Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Ofercie, w trakcie realizacji Umowy, musi być

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana może być dokonana, jeżeli Wykonawca wykaże, że proponowana osoba spełnia warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 3 Regulaminu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zmiana ta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego po uprzednio złożonym kompletnym, pisemnym wniosku przez Wykonawcę i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, chyba że zmiana dotyczy osób wymienionych w Umowie.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy następują na wniosek Wykonawcy/ Zamawiającego, złożony drugiej stronie Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy na podstawie ust. 3 lit. e) do w następuje na wniosek Wykonawcy, złożony Zamawiającemu w formie pisemnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy oraz wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę dokonania zmian w umowie. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.

- Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Przedmiotem Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich zgodnie z harmonogramem pomimo wezwania do realizacji przekazanego przez Zamawiającego w wyznaczonym odpowiednim dodatkowym terminie do ich wykonania, a termin ten bezskutecznie upłynął,

- okres zwłoki Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji projektowej lub jej części względem terminów oznaczonych w Umowie lub harmonogramie przekroczy okres co najmniej 14 dni kalendarzowych,

- jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji projektowej lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w Umowie,

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w postanowieniach umowy, pomimo wezwania go do usunięcia nieprawidłowości,

- Zamawiający otrzyma wiadomości o likwidacji Wykonawcy,

- Zamawiając otrzyma wiadomości o wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- Zamawiający otrzyma wiadomości, że Przedmiot Umowy realizuje inny Wykonawca niż określony w Ofercie i Umowie,

- Wykonawca  bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 13 ust. 4 dokonał zmiany osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy, na dysponowanie którą w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i osoba ta realizuje Przedmiot Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego,

- kary umowne jakie Zamawiający mógłby nałożyć na Wykonawcę, gdyby nie limit, o którym mowa w §12 ust. 5 wyniosą więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2,

- w przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2

- w przypadku nieuzyskania uzgodnień z właścicielami nieruchomości, które zniweczy możliwość realizacji inwestycji.

- Odstąpienie od Umowy ze skutkiem ex nunc następuje poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Umowne prawo odstąpienia może być wykonane w terminie do 60 dni licząc od dnia powzięcia informacji o ziszczeniu się podstawy odstąpienia, o której mowa w ust. 1 powyżej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania inwentaryzacji prac wykonanych przez niego do daty odstąpienia od Umowy, którą to inwentaryzację strony potwierdzą poprzez sporządzenie protokołu inwentaryzacji. Protokół inwentaryzacji będzie stanowił podstawę rozliczenia za prawidłowo wykonane przez Wykonawcę prace i usługi do dnia doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku gdy Wykonawca, prawidłowo zawiadomiony, nie przystąpi do czynności odbiorowych, Zamawiający uprawiony będzie dokonać inwentaryzacji i podpisać protokół inwentaryzacji jednostronnie, ze skutkiem dla obydwu Stron.

- Niezależnie od postanowień ust. 1-3, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron. W szczególności Strony zgodnie postanawiają, że rozwiążą niniejszą Umowę za porozumieniem Stron, dokonując rozliczenia na zasadach opisanych w ust. 3 powyżej, w przypadku następczej niemożliwości realizacji Przedmiotu umowy, tj. wobec ziszczenia się okoliczności, o których mowa w art. 475 KC.

§ 15

- Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).

- Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych osobowych.

- Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione, zostały określone w § 16. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić osobom, których dane udostępni stosowną klauzulę informacyjną.

- W związku z obowiązkiem przedkładania do dokumentacji projektowej kopii decyzji, uprawnień lub zaświadczeń, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz w związku z tym, że sporządzona dokumentacja stanowić będzie załącznik do dokumentacji przetargowej, która podlegać będzie ogłoszeniu w taki sposób, że każdy będzie mógł zapoznać się z jego treścią, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie w powyższy sposób danych osobowych zawartych w w/w decyzjach, uprawnieniach lub zaświadczeniach, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, numer wpisu, PESEL, miejsce zamieszkania lub innych danych osobowe, które znajdą się na w/w dokumentach. W przypadku gdy do dokumentacji projektowej zostaną dołączone decyzje/uprawnienia lub zaświadczenie innych osób niż Wykonawcy (tj. osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, zlecenie itp.), Wykonawca oświadcza, że uzyska od tych osób zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§ 16

            - W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego  danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781) Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest spółka Katowickie Inwestycje S.A. z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowa 21.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej: iod@kisa.katowice.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora.

- Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, które objęte jest niniejszą umową.

- Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony jest przepisami prawa;

- Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę.

- Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody indywidualnej, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania.

- Gdy Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.

- Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

            - W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.

  - do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz.1781) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.

            - Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

  - znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

  - zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające  z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

  - w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

            - Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszego paragrafu w zakresie podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w przypadku uzyskania dofinansowania przedmiotowego zamówienia przez instytucje zewnętrzną. W takiej sytuacji Zamawiający sporządzi aneks do umowy, w którym określi szczegółowo zakres przetwarzania danych i uprawnienia tych podmiotów.

§17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, na podmioty trzecie, pod rygorem nieważności.

- Powstałe spory w trakcie realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie, którego to postanowienia nie należy interpretować jako zapisu na sąd polubowny. Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:

Załączniki do Umowy:

- SWZ wraz z załącznikami – Załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy z dnia …..– Załącznik nr 2

- Wzór noty potwierdzającej realizację przedmiotu umowy z uwzględnieniem zasady DNSH „nie czyń poważnych szkód” – Załącznik nr 3