Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

ZP.271.2.3.2026

UMOWA NR  ………../2026/GK

W dniu ………………………… roku w Bedlnie pomiędzy Gminą Bedlno, 99-311 Bedlno, Bedlno 24, NIP 775-240-61-80 zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Józefa Ignaczewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyny Marczewskiej

a

…………………………………….. - reprezentowanym przez

…………………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca wykonanie adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie zgodnie z załącznikiem nr 1 w ramach Projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie drogą do sukcesu i rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie 
dla Łódzkiego 2021-2027

.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie robót w dniu   29.06.2026 r.

- Zakończenie robót do dnia  21.08.2026 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się w czasie prac zapewnić na obiekcie należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp.

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren i pozostawi go w stanie nie pogorszonym.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia  zgodnie z umową 
     z materiałów własnych.

2. Wykonawca jest obowiązany wykonać pracę z dołożeniem należytej staranności 
      i odpowiada za jakość wykonanego przedmiotu umowy, a jego wady winien usunąć 
      w terminie 14 dni.

§ 5

Postanowienia dotyczące zasady DNSH

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH), określoną w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (tzw. Rozporządzenie w sprawie Taksonomii) oraz wytycznymi technicznymi wynikającymi z załącznika nr 2 do niniejszej umowy.

- Przestrzeganie zasady DNSH obejmuje wszystkie etapy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym planowanie, projektowanie (o ile dotyczy), wybór materiałów, wykonawstwo, gospodarkę odpadami oraz procesy weryfikacji i sprawozdawczości, w odniesieniu do wszystkich sześciu celów środowiskowych:

- łagodzenia zmian klimatu;

- adaptacji do zmian klimatu;

- zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich;

- zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli;

- ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów;

- zrównoważonego wykorzystywania zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Wszelkie materiały i technologie zastosowane w ramach Przedmiotu Umowy muszą spełniać wymagania środowiskowe i techniczne określone w dokumencie, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego dokumentowania przestrzegania zasady DNSH poprzez gromadzenie i przedstawianie Zamawiającemu wszelkich wymaganych certyfikatów, deklaracji producentów, atestów, protokołów, raportów, audytów energetycznych (o ile dotyczy), oświadczeń, dokumentacji fotograficznej oraz innych dowodów potwierdzających spełnienie warunków DNSH, o których mowa w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności Przedmiotu Umowy z zasadą DNSH na każdym etapie realizacji prac, w tym poprzez żądanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie przestrzega zasady DNSH lub zastosował materiały bądź technologie niezgodne z wymaganiami określonymi w Załączniku nr  5 do zapytania ofertowego , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł za każde stwierdzone, udokumentowane naruszenie.

- Jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 6., polega na zastosowaniu materiałów lub technologii trwale niezgodnych z zasadą DNSH, a ich usunięcie i zastąpienie innymi jest technicznie lub ekonomicznie niemożliwe lub nieuzasadnione, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za tę część Przedmiotu Umowy, której dotyczy naruszenie.

- Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 6. i 7., Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich niezgodności z zasadą DNSH w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji potwierdzającej zgodność z zasadą DNSH, o której mowa w §2 ust. 1., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla każdego wymaganego dokumentu lub zestawu dokumentów.

- Zamawiający ma prawo potrącać należne mu kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Umowy, w tym usunięcia przyczyn, dla których kara została naliczona.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli poniesiona szkoda jest wyższa niż kwota naliczonych kar.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci według złożonej oferty Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………. zł netto (słownie:  netto ……/100).

- Do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego doliczony zostanie podatek VAT. Podatek ten zostanie doliczony do wynagrodzenia w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Podstawą wystawienia faktury VAT za przedmiot Umowy jest podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Termin płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o numerze …………………………...…………  służy prowadzeniu działalności gospodarczej i przy tym rachunku funkcjonuje/nie funkcjonuje* rachunek VAT służący mechanizmowi podzielnej płatności (split payment)̎. Wykonawca przyjmuje do wiadomości,  że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności  (split payment)̎.

- Dane do faktury:

- Płatnik:

Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, NIP: 775-24-06-180

- Odbiorca:

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie, Bedlno 31A, 99-311 Bedlno, NIP: 775-265-51-96

- Zamawiający zapewnia odbiór od Wykonawcy faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur albo systemu faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666).

§ 7

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów :

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w wysokości 1%

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20%

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za roboty, od których  wykonania odstąpiono

c/ za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §6 za każdy dzień zwłoki

§ 8

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową, określonego w § 1, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca:

  - zgłasza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego;

  - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej

i technicznej;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, bądź odstąpić od umowy z winy Wykonawcy;

    - w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

- W czynnościach odbioru uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, co skutkuje uznaniem dokonanego zgłoszenia gotowości do odbioru za niebyłe.

§ 9

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane prace  na okres 36 miesięcy od odbioru końcowego.

- Wykonawca usunie wady w okresie gwarancji i rękojmi w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

- Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:

a) ze strony Zamawiającego:

- ……………………………………………

- ………………………………………

b) ze strony Wykonawcy: …………………………………..

- Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem przedmiotu umowy przekazywane będą pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail na adresy wskazane w ust. 1) przez ustanowione w ust. 1 osoby.

- Stronom przysługuje prawo zamiany osób wskazanych powyżej. Dla skuteczności zmiany, niezbędne jest powiadomienie pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej (pocztą e-mail na adresy wskazane w ust. 1) drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 15

- Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności Wykonawcy na rzecz osób trzecich, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej działalności, a także o zmianie firmy, adresu oraz informowaniu o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wykonania niniejszej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego i zobowiązuje się do wypełnienia niniejszego obowiązku również wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu wykonania niniejszej umowy w trakcie jej realizacji.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy

Kodeksu cywilnego.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Zakres prac objętych umową

- Wytyczne realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH)

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

.....................................                                                               .....................................

Udzielam kontrasygnaty ……………………….