RG.271.2.5.2026

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

- Usługa opracowania i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.

Zakres prac:

### a) Określenie granic systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowej analizy środowiska Zamawiającego obejmującej wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Zamawiającego. Analiza musi uwzględniać specyfikę funkcjonowania administracji samorządowej, w tym realizację zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wymagane jest określenie granic SZBI z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji fizycznych, systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do świadczenia e-usług publicznych, platform elektronicznych, rejestrów państwowych oraz systemów dziedzinowych. Granice systemu muszą obejmować procesy związane z obsługą mieszkańców, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestrów publicznych oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i oświaty.

### b) Identyfikacja zasobów, procesów i funkcjonującej dokumentacji

Wykonawca przeprowadzi szczegółową inwentaryzację wszystkich aktywów informacyjnych                 z podziałem na kategorie zgodne z przepisami o ochronie informacji niejawnych, RODO oraz ustawą               o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Identyfikacja musi objąć systemy przetwarzające dane szczególnych kategorii, dane biometryczne mieszkańców, informacje podatkowe oraz dane z rejestrów stanu cywilnego.

Wymagane jest zmapowanie wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez Urząd ze szczególnym uwzględnieniem procesów krytycznych dla świadczenia usług publicznych, procesów wymagających zachowania ciągłości działania zgodnie z ISO 22301:2020 oraz procesów podlegających audytowi w ramach kontroli zarządczej. Analiza musi uwzględnić powiązania międzyprocesowe, zależności od dostawców zewnętrznych oraz wpływ na realizację celów strategicznych gminy.

### c) Analiza ryzyka przy udziale Zamawiającego

Wykonawca opracuje i wdroży metodykę analizy ryzyka dostosowaną do specyfiki jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniającą wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności, wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji oraz standardy NIST dla sektora publicznego. Metodyka musi być zgodna                       z ISO/IEC 27005:2022 oraz uwzględniać kontekst prawny wynikający z przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Analiza obejmie identyfikację i ocenę zagrożeń charakterystycznych dla administracji publicznej, w tym zagrożenia wynikające z ataków socjotechnicznych, ransomware ukierunkowanego na sektor publiczny, zagrożeń związanych z publikacją danych w BIP oraz ryzyk związanych z integracją z systemami zewnętrznymi. Wykonawca przeprowadzi warsztaty z kluczowymi pracownikami Urzędu w celu identyfikacji scenariuszy zagrożeń oraz określenia akceptowalnego poziomu ryzyka.

### d) Zaprojektowanie zabezpieczeń na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń

Projekt zabezpieczeń musi uwzględniać wielowarstwowy model ochrony obejmujący zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne zgodne z załącznikiem A normy ISO 27001:2022. Wykonawca opracuje szczegółową architekturę bezpieczeństwa uwzględniającą segmentację sieci, strefy bezpieczeństwa dla systemów przetwarzających dane wrażliwe oraz mechanizmy wykrywania i reagowania na incydenty.

Wymagane jest zaprojektowanie systemu zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) zintegrowanego z Active Directory, mechanizmów szyfrowania danych w spoczynku i transmisji, rozwiązań DLP oraz systemu monitorowania bezpieczeństwa (SIEM) dostosowanego do skali działania Urzędu. Projekt musi uwzględniać wymagania dotyczące podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej oraz profilu zaufanego.

### e) Przygotowanie deklaracji stosowania

Wykonawca opracuje kompleksową Deklarację Stosowania (Statement of Applicability) obejmującą wszystkie 93 zabezpieczenia z załącznika A normy ISO 27001:2022. Dla każdego zabezpieczenia określony zostanie status wdrożenia, uzasadnienie wyboru lub wykluczenia oraz powiązanie z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi jednostek samorządu terytorialnego.

Deklaracja będzie zawierać mapowanie zabezpieczeń do wymagań wynikających 
z rozporządzenia KRI, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, RODO oraz wytycznych UODO dla administracji publicznej. Wykonawca opracuje również harmonogram wdrożenia zabezpieczeń z uwzględnieniem priorytetyzacji opartej na analizie ryzyka.

### f) Przygotowanie procedur zgodnych z deklaracją stosowania

Wykonawca opracuje kompletny zestaw procedur operacyjnych obejmujący minimum 
40 procedur szczegółowych dostosowanych do struktury organizacyjnej Urzędu. Procedury będą zgodne z wymaganiami ISO 27001:2022, ISO 22301:2020 oraz uwzględniać specyfikę procesów administracyjnych.

Wymagane procedury obejmą między innymi: zarządzanie incydentami bezpieczeństwa                       z uwzględnieniem obowiązków notyfikacyjnych, zarządzanie zmianą w systemach informatycznych, kontrolę dostępu do systemów i pomieszczeń, zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i odtwarzaniem, bezpieczną utylizację nośników, zarządzanie podatnościami, procedury ciągłości działania dla procesów krytycznych, zarządzanie dostawcami i usługodawcami oraz procedury reagowania na żądania podmiotów danych.

### g) Szkolenia dla pracowników Zamawiającego

Program szkoleń zostanie zróżnicowany według grup docelowych i obejmie szkolenia podstawowe dla wszystkich pracowników (minimum 3 godziny), szkolenia specjalistyczne dla administratorów systemów (minimum 16 godzin), szkolenia dla kadry kierowniczej dotyczące zarządzania ryzykiem i ciągłością działania (minimum 8 godzin) oraz warsztaty dla zespołu reagowania na incydenty (minimum 8 godzin).

Szkolenia będą prowadzone metodą blended learning z wykorzystaniem platformy 
e-learningowej, warsztatów praktycznych oraz symulacji incydentów. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe dostosowane do specyfiki Urzędu, testy kompetencyjne oraz system certyfikacji wewnętrznej. Program szkoleń musi uwzględniać zagadnienia phishingu, inżynierii społecznej, ochrony danych osobowych w kontekście obsługi interesantów oraz bezpieczeństwa pracy zdalnej.

### h) Wdrożenie procedur

Wdrożenie procedur zostanie przeprowadzone w sposób etapowy z wykorzystaniem metodyki PDCA. Wykonawca zapewni wsparcie podczas pilotażowego wdrożenia w wybranych komórkach organizacyjnych, przeprowadzi testy skuteczności procedur oraz dokona niezbędnych korekt na podstawie wyników testów i feedbacku użytkowników.

Proces wdrożenia obejmie konfigurację systemów informatycznych zgodnie z przyjętymi politykami, implementację mechanizmów kontrolnych, integrację z istniejącymi systemami zarządzania oraz opracowanie systemu KPI do monitorowania skuteczności zabezpieczeń. Wykonawca przeprowadzi audyt wdrożenia oraz opracuje raport z rekomendacjami doskonalenia.

i) Wykaz produktów (deliverables) i kryteria odbioru

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących produktów w ramach realizacji zamówienia. Każdy produkt podlega formalnemu odbiorowi przez Zamawiającego na podstawie określonych poniżej kryteriów:

1) Raport z analizy kontekstu organizacji - zawierający mapę procesów, listę aktywów informacyjnych, analizę interesariuszy specyficzną dla Urzędu Gminy Kosów Lacki. Termin: 15 dni od podpisania umowy.

2) Metodyka oceny ryzyka - zgodna z ISO/IEC 27005:2022, uwzględniająca specyfikę jednostki samorządu terytorialnego oraz wymagania KRI. Termin: 21 dni od podpisania umowy.

3) Rejestr ryzyk z pełną analizą — zawierający minimum 50 scenariuszy zagrożeń, ocenę ryzyka dla wszystkich aktywów krytycznych. Termin: 30 dni od podpisania umowy.

4) Deklaracja Stosowania (SoA) — obejmująca wszystkie 93 kontrole z Załącznika A normy ISO 27001:2022, z mapowaniem na wymagania KRI, UoKSC oraz RODO. Termin: 30 dni od podpisania umowy.

5) Komplet procedur operacyjnych (minimum 40 sztuk) — każda procedura dostosowana do struktury organizacyjnej Urzędu, zawierająca przypisanie ról, terminów, formularzy. Termin: 45 dni od podpisania umowy.

6) Materiały szkoleniowe, testy kompetencyjne, listy obecności, certyfikaty wewnętrzne — dostosowane do specyfiki Urzędu. Termin: zgodnie z harmonogramem szkoleń.

7) Raport z audytu KRI §20 — zgodny z §20 ust. 1 i 2 rozporządzenia KRI, zawierający rekomendacje i harmonogram działań naprawczych. Termin: 14 dni roboczych po zakończeniu audytu.

8) Raport z audytu SZBI — zawierający analizę zgodności klauzula po klauzuli z ISO 27001:2022, raport z testów penetracyjnych, plan działań korygujących z priorytetyzacją. Termin: 14 dni roboczych po zakończeniu audytu.

9) Instrukcja utrzymania SZBI — dokumentacja techniczna umożliwiająca samodzielne utrzymanie systemu przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega prawo zgłoszenia uwag do każdego produktu w terminie 14 dni roboczych od jego dostarczenia. Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia produktu w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia uwag. Dopuszcza się maksymalnie 2 rundy poprawek. Dostarczenie dokumentacji generycznej, niezawierającej specyfiki Zamawiającego, stanowi podstawę do odmowy odbioru produktu.

j) Harmonogram ramowy realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z następującym harmonogramem ramowym:

Etap I - Analiza kontekstu organizacji, identyfikacja aktywów, określenie granic SZBI, opracowanie metodyki oceny ryzyka.

Etap II - Przeprowadzenie analizy ryzyka, zaprojektowanie zabezpieczeń, opracowanie Deklaracji Stosowania.

Etap III - Opracowanie procedur operacyjnych, przeprowadzenie szkoleń.

Etap IV - Wdrożenie procedur, konfiguracja systemów, testy skuteczności.

Etap V - Przeprowadzenie audytu KRI §20 oraz audytu SZBI, opracowanie raportów.

k) Transfer wiedzy i wsparcie powdrożeniowe

Wykonawca zapewni:

1) Minimum 12 miesięcy wsparcia powdrożeniowego w formie konsultacji zdalnych (minimum 10 godzin miesięcznie), licząc od daty odbioru końcowego zamówienia.

2) Warsztat transferu wiedzy dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego (minimum 8 godzin) obejmujący praktyczne aspekty utrzymania i doskonalenia SZBI.

3) Instrukcję utrzymania SZBI zawierającą harmonogram przeglądów cyklicznych, procedury aktualizacji dokumentacji, zasady monitorowania skuteczności zabezpieczeń.

l) Poufność i bezpieczeństwo danych Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA) przed rozpoczęciem prac, obejmującej wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji zamówienia.

2) Przekazywania dokumentów zawierających informacje wrażliwe (wyniki audytów, analiz ryzyka, testów penetracyjnych) wyłącznie szyfrowanymi kanałami komunikacji.

3) Ograniczenia kręgu osób mających dostęp do wyników audytów i testów penetracyjnych do osób wskazanych imiennie w umowie.

4) Trwałego usunięcia wszystkich danych i dokumentów Zamawiającego po zakończeniu realizacji zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem usunięcia.

- Wykonanie usługi audytu zgodności procedur z KRI  ,,Krajowymi Ramami Interoperacyjności”.

Zakres prac Wykonawcy do zrealizowania w ramach Audytu Krajowych Ram Interoperacyjności. Analiza KRI ma spełniać wymagania § 20 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) – dalej KRI, w szczególności ma obejmować weryfikację:

  - dokumentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji 
w organizacji Zamawiającego,

  - dotyczącą zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zmieniającego się otoczenia,

  - oceny aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację,

  - oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego okresowej analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy,

  - podejmowanych przez Zamawiającego działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia                                    i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji,

  - szkoleń osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji z uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem informacji,

  - metod zapewniających ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,

  - oceny stosowanych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość,

  - metod zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie,

  - ustalonych zapisów zawieranych w umowach serwisowych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,

  - zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych,

  - zapewnienia odpowiedniego określonego przez KRI poziomu bezpieczeństwa                          w systemach teleinformatycznych Zamawiającego,

  - sposobu postępowania z incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

Wynikiem powyższych prac ma być raport, zawierający wnioski, zalecenia i rekomendacje mające na celu dokładne rozpoznanie i redukcję zidentyfikowanych ryzyka, zagrożeń, podatności                      i odstępstw od dobrych praktyk wraz ze wskazaniem konkretnych działań naprawczych.
Raport ma być dostarczony do Zamawiającego w terminie maksymalnie 14 dni roboczych po wykonaniu audytu.

Osoby realizujące Audyt KRI od Wykonawcy powinny posiadać znajomość przepisów:

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,

- obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Audytor wiodący KRI musi posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 audytów KRI §20 w jednostkach samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich 5 lat.

Dodatkowo audyt KRI powinien obejmować weryfikację zgodności z §21 KRI (minimalne wymagania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych) oraz ocenę dojrzałości (maturity level) organizacji w każdym z obszarów §20.

3. Wykonanie usługi audytu systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji.

### Przegląd Systemu SZBI - Analiza Wewnętrzna i Zewnętrzna

Wykonawca przeprowadzi kompleksowy przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmujący analizę kontekstu organizacyjnego Urzędu Gminy Kosów Lacki zgodnie z wymaganiami klauzul 4.1 i 4.2 normy ISO 27001:2022. Przegląd obejmie weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym, w szczególności z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Analiza uwzględni mapowanie wszystkich interesariuszy systemu SZBI, w tym mieszkańców gminy jako odbiorców e-usług publicznych, jednostki organizacyjne gminy, organy nadzoru i kontroli, dostawców usług IT oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Zamawiającego. Wykonawca dokona przeglądu zgodności granic systemu z rzeczywistym zakresem przetwarzania informacji, weryfikując wszystkie lokalizacje przetwarzania danych, systemy informatyczne wykorzystywane do realizacji zadań publicznych oraz procesy outsourcingowe.

Przegląd obejmie analizę skuteczności mechanizmów monitorowania i pomiaru efektywności SZBI,                   w tym weryfikację wskaźników KPI, systemu raportowania do kierownictwa oraz mechanizmów doskonalenia ciągłego zgodnych z cyklem PDCA.

### Przegląd Aktywów, Zasobów Ludzkich i Kompetencji

Audyt aktywów informacyjnych obejmie kompleksową weryfikację rejestru aktywów pod kątem kompletności, aktualności oraz prawidłowości klasyfikacji. Wykonawca przeprowadzi próbkowanie minimum 30% aktywów krytycznych oraz 20% pozostałych aktywów, weryfikując przypisanie właścicieli, określenie wartości biznesowej oraz zastosowane zabezpieczenia. Szczególnej analizie poddane zostaną systemy przetwarzające dane szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 RODO, systemy obsługujące rejestry publiczne oraz platformy świadczenia e-usług.

Weryfikacja zasobów ludzkich obejmie analizę struktury organizacyjnej pod kątem przypisania ról                     i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji, ocenę kompetencji pracowników poprzez testy wiedzy i wywiady, analizę skuteczności programu szkoleń oraz weryfikację procesów zarządzania uprawnieniami. Wykonawca przeprowadzi analizę macierzy kompetencji dla stanowisk kluczowych                  z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji oraz dokona oceny kultury bezpieczeństwa w organizacji poprzez ankiety i obserwacje.

### Przegląd Analizy i Szacowania Ryzyka

Wykonawca dokona krytycznej oceny stosowanej metodyki analizy ryzyka pod kątem jej adekwatności do specyfiki jednostki samorządu terytorialnego oraz zgodności z ISO/IEC 27005:2022. Weryfikacja obejmie prawidłowość identyfikacji zagrożeń charakterystycznych dla sektora publicznego, w tym zagrożeń wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, ataków APT ukierunkowanych na administrację publiczną oraz zagrożeń związanych z integracją z rejestrami państwowymi.

Audyt procesu szacowania ryzyka obejmie weryfikację kryteriów oceny prawdopodobieństwa i skutków, analizę prawidłowości wyceny ryzyka rezydualnego, ocenę skuteczności przyjętych strategii postępowania z ryzykiem oraz weryfikację procesu akceptacji ryzyka przez kierownictwo. Wykonawca przeprowadzi niezależną analizę ryzyka dla minimum 10 procesów krytycznych i porówna wyniki z dokumentacją Zamawiającego.

### Przegląd Stosowanych Zabezpieczeń na Podstawie Zidentyfikowanych Zagrożeń

Audyt zabezpieczeń technicznych obejmie kompleksową analizę architektury bezpieczeństwa IT, w tym weryfikację segmentacji sieci, skuteczności firewalli i systemów IDS/IPS, mechanizmów kontroli dostępu oraz systemów wykrywania i reagowania na incydenty. Wykonawca przeprowadzi testy penetracyjne infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z metodyką OWASP dla aplikacji webowych oraz NIST SP 800-115 dla infrastruktury sieciowej.

Analiza podatności systemów informatycznych będzie realizowana z wykorzystaniem automatycznych skanerów podatności oraz manualnej weryfikacji konfiguracji. Wykonawca przeprowadzi skanowanie wszystkich systemów produkcyjnych pod kątem znanych podatności (CVE), analizę konfiguracji systemów operacyjnych i aplikacji pod kątem zgodności z benchmarkami CIS, weryfikację aktualności łat bezpieczeństwa oraz analizę uprawnień i polityk haseł w Active Directory. Dodatkowo przeprowadzone zostaną testy socjotechniczne obejmujące kampanię phishingową oraz próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu fizycznego.

### Przegląd Deklaracji Stosowania

Wykonawca przeprowadzi szczegółową weryfikację wszystkich 93 kontroli z Załącznika A normy ISO 27001:2022 pod kątem prawidłowości uzasadnienia wyboru lub wykluczenia, skuteczności wdrożenia oraz zgodności z rzeczywistym stanem. Dla każdej kontroli przeprowadzona zostanie weryfikacja dowodów wdrożenia poprzez przegląd dokumentacji, obserwację działania oraz testy skuteczności.

Audyt obejmie weryfikację spójności deklaracji stosowania z wynikami analizy ryzyka, oceną kompletności pokrycia zidentyfikowanych zagrożeń przez wybrane kontrole oraz analizę zgodności               z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi specyficznymi dla jednostek samorządu terytorialnego.

### Przegląd Procedur i Instrukcji

Wykonawca dokona kompleksowego przeglądu wszystkich procedur operacyjnych pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 27001:2022, kompletności pokrycia wymagań wynikających                 z deklaracji stosowania, aktualności i zgodności z rzeczywistymi procesami oraz zrozumiałości                               i wykonywalności przez pracowników. Weryfikacja obejmie minimum 40 kluczowych procedur, w tym procedury zarządzania incydentami, kontroli dostępu, zarządzania zmianą, tworzenia kopii zapasowych oraz ciągłości działania.

Audyt procedur będzie realizowany poprzez analizę dokumentacji, wywiady z właścicielami procesów, obserwację wykonywania procedur w praktyce oraz testy skuteczności wybranych procedur krytycznych. Wykonawca zweryfikuje również system zarządzania dokumentacją SZBI, w tym kontrolę wersji, dystrybucję oraz archiwizację dokumentów.

### Przegląd Szkoleń Wewnętrznych i Zarządzania Świadomością

Audyt programu szkoleń obejmie weryfikację planu szkoleń pod kątem pokrycia wszystkich grup pracowników, analizę materiałów szkoleniowych pod kątem aktualności i adekwatności, ocenę skuteczności szkoleń poprzez testy wiedzy i obserwację zachowań oraz weryfikację systemu ewidencji szkoleń i certyfikacji wewnętrznej.

Wykonawca przeprowadzi ocenę poziomu świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji poprzez ankiety, wywiady oraz testy praktyczne. Szczególnej weryfikacji poddana zostanie świadomość zagrożeń związanych z phishingiem, inżynierią społeczną oraz ochroną danych osobowych w kontekście obsługi interesantów.

### Analiza Podatności Systemów Informatycznych - Zakres Szczegółowy

Wykonawca przeprowadzi kompleksową analizę podatności obejmującą skanowanie zewnętrznej infrastruktury sieciowej dostępnej z Internetu, w tym wszystkich publicznie dostępnych usług, aplikacji webowych BIP, e-PUAP oraz innych platform e-usług. Analiza wewnętrznej infrastruktury obejmie skanowanie wszystkich segmentów sieci, serwerów, stacji roboczych oraz urządzeń sieciowych pod kątem znanych podatności, błędów konfiguracji oraz przestarzałego oprogramowania.

Przeprowadzona zostanie analiza aplikacji webowych zgodnie z OWASP Top 10, weryfikacja mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji, analiza odporności na ataki typu SQL Injection, XSS, CSRF oraz weryfikacja bezpieczeństwa API wykorzystywanych do integracji z systemami zewnętrznymi. Wykonawca dokona również analizy konfiguracji baz danych, systemów backupu, mechanizmów szyfrowania oraz systemów antywirusowych i antymalware.

### Raport i Rekomendacje

Raport z audytu będzie zawierał szczegółową analizę zgodności z każdą klauzulą normy ISO 27001:2022, listę niezgodności z kategoryzacją na niezgodności krytyczne, duże i małe, analizę ryzyk zidentyfikowanych podczas audytu wraz z rekomendacjami mitygacji, szczegółowy raport z testów penetracyjnych i analizy podatności oraz plan działań korygujących z harmonogramem  i priorytetyzacją.

Wykonawca zapewni prezentację wyników audytu dla kierownictwa Urzędu, warsztat z omówieniem zidentyfikowanych niezgodności i rekomendacji oraz wsparcie w opracowaniu planu działań korygujących. Raport będzie dostarczony w formie umożliwiającej wykorzystanie w procesie doskonalenia SZBI oraz jako dowód w procesach kontroli zewnętrznej.

Raport ma być dostarczony do Zamawiającego w terminie maksymalnie 14 dni roboczych po wykonaniu audytu. Osoby realizujące Audyt SZBI od Wykonawcy powinny posiadać znajomość przepisów:
-  Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, innych uregulowań dotyczących bezpieczeństwa informacji: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych
- norm związanych z organizacją SZBI:  ISO 27001, 22301, 20000, 27017, 27035;
- normy PN 19011,

Doprecyzowanie norm stanowiących kryteria audytu:

Normy stanowiące obowiązkowe kryteria audytu: ISO/IEC 27001:2022 (wszystkie klauzule 4–10 oraz Załącznik A), rozporządzenie KRI §20–21, RODO (w szczególności art. 32 i art. 35), ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w brzmieniu uwzględniającym implementację dyrektywy NIS-2.

Normy stanowiące ramy metodyczne audytu: PN-EN ISO 19011:2018 (wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania), ISO/IEC 27005:2022 (zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji).

Normy stanowiące dodatkowy kontekst (znajomość wymagana, ale niestanowiące formalnych kryteriów oceny zgodności): ISO 22301:2020 (ciągłość działania), ISO/IEC 27017 (bezpieczeństwo chmury), ISO/IEC 27035 (zarządzanie incydentami).

## 5. Koncepcja realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty Koncepcji realizacji zamówienia (maksymalnie 15 stron), zawierającej:

a) Opis proponowanej metodyki realizacji zamówienia z uwzględnieniem specyfiki jednostki samorządu terytorialnego.

b) Proponowany harmonogram szczegółowy z kamieniami milowymi.

c) Opis zespołu projektowego z przypisaniem ról i odpowiedzialności.

d) Opis podejścia do analizy ryzyka i doboru zabezpieczeń.

e) Opis podejścia do testów penetracyjnych i analizy podatności.

## 6. Klauzula niezależności audytora

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje zarówno wdrożenie SZBI, jak i przeprowadzenie audytu SZBI, Zamawiający informuje, że audyt SZBI realizowany w ramach niniejszego zamówienia ma charakter audytu wdrożeniowego (potwierdzającego skuteczność wdrożenia) i nie zastępuje niezależnego audytu wewnętrznego wymaganego przez normę ISO 27001:2022, klauzula 9.2. Niezależny audyt wewnętrzny SZBI zostanie zlecony odrębnemu podmiotowi.

## 7. Klauzula dotycząca podwykonawstwa

Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia: przeprowadzenie audytu SZBI, przeprowadzenie audytu KRI §20 oraz przeprowadzenie testów penetracyjnych i analizy podatności. Pozostałe części zamówienia mogą być realizowane przy udziale podwykonawców, pod warunkiem wskazania ich w ofercie.