UMOWA

zawarta w dniu ……………………2026 roku w Warszawie („Umowa”) pomiędzy:

Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298171, NIP: 6751209442, REGON: 351618159, kapitał zakładowy: 144.889.452,00 zł, wpłacony w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwane dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”

Przez użyte w Umowie wyrażenia rozumie się:

- Umowa – Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami;

- Budynek – Szpital im. Św. Rafała, ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków;

- Inwestycja – adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku, w segmencie C, w celu dostosowania do wymagań nowego tomografu komputerowego, obejmująca:

- opracowanie projektów wykonawczych branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

- roboty demontażowe

- roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe

- roboty instalacyjne sanitarne

- roboty instalacyjne elektryczne

wraz z niezbędnymi działaniami przygotowawczymi poprzedzającymi rozpoczęcie robót i czynnościami sprawdzającymi kończącymi roboty, ujęta w Opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami Załącznik nr 1.1 – Projektowana aranżacja, Załącznik nr 1.2 – Wytyczne dostawcy urządzenia, Załącznik 1.3 – Dobór kabli) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy;

- Roboty – prace projektowe, prace budowlano-instalacyjne oraz pomocnicze wykonywane przez Wykonawcę, obejmujące wykonanie Inwestycji, których zakres stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia);

- Roboty Dodatkowe – Roboty nie objęte ofertą, które zostały dodatkowo zlecone przez Zamawiającego, a za które płatność nie została przewidziana w Umowie;

- Inni Wykonawcy – podmioty trzecie wykonujące prace na terenie Budynku, które mają podpisane umowy na realizację prac bezpośrednio z Zamawiającym, w szczególności dostawcy materiałów lub urządzeń;

- Miejsce prac – pomieszczenia Budynku, w których realizowana jest Inwestycja;

- Protokół Odbioru – dokument sporządzony zgodnie z Umową będący potwierdzeniem wykonania bez zastrzeżeń wskazanych w nim całości lub części Robót;

- Protokół Odmowy Odbioru – dokument sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową stanowiący odmowę odbioru Robót w ramach procedury odbioru, ze względu na stwierdzone wady, usterki lub nie wykonanie całości lub części Robót.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację Inwestycji zgodnie z Umową oraz projektami wykonawczymi, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż ma odpowiednie doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny niezbędny do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż po zapoznaniu się z aktualnym stanem Miejsca prac podejmuje się wykonania przedmiotu Umowy w standardzie zgodnym z powszechnie obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa, z należytą starannością oraz sztuką budowlaną, za pomocą wykwalifikowanych pracowników, materiałów w wymaganej jakości oraz odpowiednich maszyn i narzędzi.

- Umowa realizowana jest w ramach projektu nr KPOD.07.02-IP.10-0365/25 pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury Ośrodka Kardiologicznego (OKII) w szpitalu Św. Rafała w Krakowie" w ramach Komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia (do czasu przeprowadzenia szkolenia Wykonawca musi przedłożyć dokumentacją powykonawczą, która dotyczy zakresu objętego szkoleniem).

- Wykorzystane przez Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji materiały i urządzenia:

- muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w szczególności warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,

- muszą być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane w pełni sprawne,

- muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,

- muszą być wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,

- nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich,

- nie wymagają do ich uruchomienia i poprawnego działania zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów oraz dodatkowych licencji, poza standardowym osprzętem jednorazowym.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wszystkie niezbędne wymogi i normy wynikające z odpowiednich przepisów.

§ 2

- Wykonawca jest obowiązany do zrealizowania całości Robót w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania Umowy, w którym to terminie Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia robót oraz dopełnienia wszelkich formalności stanowiących zobowiązanie umowne. z zachowaniem następujących terminów pośrednich:

- faza 1: działania przygotowawcze – do 2 tygodni od dnia podpisania Umowy

- faza 2: roboty budowlane w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie instalacji aparatu – do 4 tygodni od daty przekazania terenu robót

- faza 3: roboty budowlane w pozostałym zakresie – do 1 tygodnia od daty zakończenia montażu przez dostawcę urządzenia

- faza 4: przekazanie dokumentacji powykonawczej – 8 tygodni od dnia podpisania Umowy

przy czym:

przewidywany termin przekazania terenu robót – na wniosek Wykonawcy, jednak nie wcześniej niż 3 dni od dnia podpisania Umowy,

planowany termin dostawy aparatu wynikający z umowy z dostawcą urządzenia – 21.04.2026

planowany termin instalacji aparatu wynikający z umowy z dostawcą urządzenia – 21.04-05.05.2026

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, a także zapewniając ochronę mienia Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni ogólny dozór budowy i koordynacje prac podmiotów w ramach Inwestycji.

- Wykonawca zapewni kierowanie Robotami przez osobę legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót budowlanych.

- Za należyte stosowanie przepisów BHP i sanitarnych oraz wszelkie konsekwencje z tego wynikające odpowiada wyłącznie Wykonawca. Uzgodnienia w trakcie realizacji prac wszelkich spraw ppoż. i BHP na placu budowy będą przez Wykonawcę prowadzone z Beatą Sendrowicz (e-mail: beata.sendrowicz@scanmed.pl, tel. +48 785 560 011).

- Wykonawca ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym, w tym przekazywania niezbędnych dokumentów i informacji. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na Miejsce prac osobom związanym z nadzorem budowlanym, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca dokona na własny koszt wszelkich prób, odbiorów i sprawdzeń wymaganych odpowiednimi przepisami prawa w zakresie wykonywanych Robót.

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał na Miejscu prac należyty porządek, w szczególności zapewniając drożność dróg komunikacyjnych.

- Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Miejsce prac w terminie przed podpisaniem Protokołu Odbioru zgodnie z Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, w trzech egzemplarzach, w wersji elektronicznej (edytowalnej i pdf) oraz papierowej, dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.: dokumenty formalno-prawne, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiałów i urządzeń, protokoły pomiarów, regulacji prób i sprawdzeń, oświadczenia Kierownika robót budowlanych o wykonaniu Robót zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną i przepisami prawa, kompletną listę urządzeń wymagających regularnej konserwacji z harmonogramem niezbędnych czynności, inne dokumenty, których Zamawiający może potrzebować w celu odbioru Inwestycji oraz oświadczenie Wykonawcy o cesji na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji udzielonych mu przez producentów lub dostawców wszystkich wbudowanych urządzeń, dla których okres gwarancji jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zapewni prace projektowe, montaż oraz transport podzespołów, roboty budowlane i instalacyjne, niezbędne prace elektroinstalacyjne z pomiarami oraz wywóz i utylizację zdemontowanych materiałów, instalacji, urządzeń i innych pozostałości. Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z dostawcą urządzeń i wyposażenia w przypadku, gdy wybrany sprzęt lub wyposażenie dostarczane są bezpośrednio przez Zamawiającego.

§ 3

- W przypadku wykonywania Umowy lub jej części przy pomocy podwykonawców Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Zamawiającego na piśmie z wnioskiem o akceptację wybranego podwykonawcy. Zamawiający ma prawo do uzasadnionej odmowy zaakceptowania podwykonawcy. Pisemne oświadczenie o odmowie akceptacji podwykonawcy wraz z uzasadnieniem Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy nie później niż 7 dnia od otrzymania wniosku.

- Wykonawca ma obowiązek zawierać umowy z podwykonawcami, którzy nie będą korzystać z dalszych podwykonawców i takie oświadczenie winno być ujawnione w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany terminowo regulować swoje zobowiązania w stosunku do podwykonawców.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo Robót wykonywanych przez własnych podwykonawców.

- Wzór wniosku o zatwierdzenie podwykonawcy stanowi Załącznik nr 3, wzór Oświadczenia podwykonawcy stanowi Załącznik nr 4.

§ 4

- Zamawiający udzielać będzie Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw, upoważnień itd. koniecznych do realizacji zobowiązań określonych Umową.

- Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco współdziałać z Wykonawcą, w szczególności poprzez udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji dotyczących Inwestycji oraz udostępnianie wszelkich dostępnych materiałów i dokumentów wymaganych bądź przydatnych przy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wszelkich prób i sprawdzeń wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.

- Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne atesty, w tym higieniczne, na materiały wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z uwzględnieniem okoliczności prowadzenia przez podmioty trzecie działalności w Budynku, a przez Zamawiającego działalności medycznej.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace stanowiące przedmiot Umowy wykonywane będą w obiekcie czynnym mieszczącym jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego. Wykonawca uwzględnił w oferowanej cenie wszelkie uciążliwości i utrudnienia związane z realizacją Robót na terenie czynnego obiektu służby zdrowia – a w szczególności konieczność uzgadniania z Zamawiającym technologii i organizacji prac dla zachowania funkcjonalności obiektu i bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób zapewniający ciągłe funkcjonowanie obiektu i drożność ciągów komunikacyjnych, a prace uciążliwe z uwagi na hałas, drgania lub zapylenie będą wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po ustaleniu szczegółów może wymagać, aby niektóre prace były realizowane w porze nocnej oraz w weekendy. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia takiej organizacji prac, która ograniczy negatywne skutki ich prowadzenia.

§ 6

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

  - dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego;

  - opracować projekty wykonawcze branż: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych:

      - Projekty wykonawcze zostaną opracowane przez osobę legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności danej branży, bez ograniczeń, należącej do właściwej izby samorządu zawodowego oraz mającej odpowiednie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu podobnych projektów. Opracowane projekty wymagają zatwierdzenia Zamawiającego,

      - W miarę wytwarzania dokumentacji w celu zapewnienia sprawnej współpracy Stron Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym efekt wykonanych prac. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do efektów prac, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia – chyba, że z danej uwagi wynika żądanie wprowadzenia zmian sprzecznych z Umową, przepisami powszechnie obowiązującymi lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

      - Projekty wykonawcza zostaną sporządzone w formie papierowej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna .dwg, .doc, .xls oraz pdf). Do odbioru projektu wykonawczego stosuje się odpowiednio postanowienia § 6.

      - W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę nadzoru autorskiego.

  - zapewnić organizację placu budowy, montaż oraz transport niezbędnych materiałów i urządzeń, roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, niezbędne prace wykończeniowe, przeprowadzenie regulacji, pomiarów, prób i testów, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;

  - zapewnić zbieranie i selektywne składowanie odpadów na miejscu prowadzonych prac w specjalnie przeznaczonych kontenerach i pojemnikach, z podziałem na rodzaju odpadu (selekcja odpadów);

  - zapewnić odbiór i wywóz odpadów poza teren podmiotów leczniczych, zapewniając ich właściwe składowanie, przetwarzanie i recykling tych odpadów;

  - w czasie prowadzenia Robót Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za to, iż materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne.

- Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem odbioru przewidziane przepisami próby i/lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych prób i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wysyłając stosowne zgłoszenie na adres do doręczeń, o którym mowa w § 14 ust. 3.

- Odbiór Robót Zamawiający wyznacza w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru poprzez:

- podpisanie odpowiednio Protokołu Odbioru, potwierdzającego realizację zgłoszonych Robót lub dostaw bez zastrzeżeń lub,

- sporządzenia Protokołu Odmowy Odbioru, w którym wyznaczy równocześnie termin ponownego odbioru, oraz odesłanie lub przekazanie kopii powyższych dokumentów Wykonawcy.

- W przypadku sporządzenia Protokołu Odmowy Odbioru, procedurę odbioru się powtarza. O ile w trakcie ponownego odbioru okaże się, że wady, usterki lub braki w zakresie Robót nie zostały usunięte, Zamawiający ma prawo sporządzić ponownie Protokół Odmowy Odbioru i według własnego uznania wyznaczyć kolejny termin ponownego odbioru bądź podjąć się ich usunięcia lub wykonania we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciążyć Wykonawcę. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącenie kosztów takiego wykonania zastępczego z wynagrodzenia przewidzianego Umową, o którym mowa w §7 ust. 1.

- Protokoły Odbioru podpisane są przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Warunkiem odbioru jest mailowe i pisemne powiadomienie Zamawiającego, potwierdzające wykonanie wszystkich Robót oraz wcześniejsze uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych prawem atestów, uprawniających do eksploatacji urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy.

- Najpóźniej na trzy dni przed planowanym odbiorem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową Robót potwierdzającą właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym w szczególności dokumentację powykonawczą zgodnie z § 2 ust. 10. Brak dokumentacji, o której mowa powyżej powoduje, że mimo wykonania Robót odbiór nie będzie uważany za dokonany.

- Zamawiający może odstąpić od odbioru lub od dokonania czynności związanych z odbiorem, jeżeli okaże się, że nie zostały wykonane w całości lub części Roboty będące przedmiotem odbioru, lub też nie zostały wykonane czynności przewidziane ust. 8 powyżej.

- O ile w terminie przewidzianym Umową na zakończenie realizacji całości przedmiotu Umowy Wykonawca nie zgłosi gotowości odbioru, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia terminu takiego odbioru, w którym Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w tak wyznaczonym terminie Zamawiający jednostronne sporządzi odpowiednio Protokół Odbioru lub Protokół Odmowy Odbioru, który będzie skuteczny wobec Wykonawcy.

- Wraz z podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru całości Robót rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi, który będzie liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru.

§ 7

- Za realizację Robót w ramach Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości łącznej …………………. zł brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót niewykonanych.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty realizacji Robót w szczególności koszty ogólne i zysk, dostawy materiałów, usługi oraz niezbędny sprzęt, które konieczne będą do fachowego, właściwego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, jak również koszty uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, koszty wszelkich odbiorów technicznych oraz koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty związane z realizacją Umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy będzie wypłacone po zrealizowaniu całości Robót składających się na Inwestycję, potwierdzonym podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Robót bez zastrzeżeń. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych do wartości 50% wynagrodzenia brutto, po rozliczeniu wykonanych Robót i dostarczonych materiałów i urządzeń, potwierdzonym Protokołem Odbioru części Robót i dostaw, który będzie stanowił podstawę wystawienia faktury częściowej.

- Ponadto w przypadku, gdy Zamawiający zleci Wykonawcy Roboty dodatkowe Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, stosownie do kosztorysu uzgodnionego pisemnie z Zamawiającym. Wykonawca nie ma prawa odmówić wykonania Robót dodatkowych w razie zlecenia ich przez Zamawiającego. Rozliczenie tych robót będzie, w braku porozumienia Stron, dokonane w oparciu o średnie ceny elementów scalonych obiektów oraz asortymentów zagregowanych: robót budowlanych, robót elektrycznych, robót instalacyjnych i robót inżynieryjnych publikowanych w biuletynie cen asortymentów robót BCA Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie Robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury.

- Wszelkie płatności na rzecz jednej ze Stron wynikające z Umowy będą dokonywane przez drugą ze Stron na rachunek bankowy Strony, która ma otrzymać płatność wskazany na fakturze lub innym dokumencie, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania płatności wobec swoich podwykonawców. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informacje o stanie należności wobec podwykonawców, a w razie powstania wątpliwości co do treści oświadczenia stosowne dokumenty księgowe i rozliczeniowe.

- W przypadku zalegania przez Wykonawcę w regulowaniu wymagalnych zobowiązań z tytułu realizacji Umowy wobec podwykonawców, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu ich uregulowania. Zapłatę zatrzymanej części wynagrodzenia Zamawiający może uzależnić od przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzeń dokonania zapłaty zaległych zobowiązań wobec podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 9.

- W przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, Zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy i bezpośredniego rozliczenia się z podwykonawcą, na co Wykonawca niniejszą Umową wyraża zgodę. O kwotę tak dokonanych płatności Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane Umową. Na powyższy sposób rozliczeń i ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania zwrotu od Wykonawcy płatności uregulowanych przez niego w stosunku do podwykonawców w przypadku, gdy dokonał również w tym zakresie płatności przewidzianej Umową względem Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie obowiązków objętych Umową, w tym 
w szczególności za:

- terminową realizację Inwestycji (w szczególności za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie);

- prawidłową koordynację Robót;

- usunięcie wad i usterek ujawnionych w trakcie wykonywania Robót, jak też w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane Roboty na okres __________ od daty podpisania Protokołu Odbioru. Wykonawca udziela ponadto gwarancji na dostarczone urządzenia na warunkach określonych przez producenta lub dostawcę, na okres nie krótszy jednak niż ………. licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru całości Robót. Jeżeli gwarancja producenta lub dostawcy na poszczególne urządzenia udzielona jest na okres dłuższy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, dokumentu gwarancyjnego producenta oraz oświadczenia Wykonawcy o cesji na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji udzielonych mu przez producenta lub dostawcę urządzeń, dla których okres gwarancji jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne na Roboty na ___________, od daty podpisania Protokołu Odbioru. Uprawnień z tytułu rękojmi można dochodzić niezależnie od uprawnień gwarancyjnych.

- Gwarancji na dostarczone w trakcie realizacji urządzenia udzielają ich producenci, na zasadach przez nich określonych. Wykonawca dostarczy stosowne karty gwarancyjne, przed dokonaniem odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wady lub usterki Robót w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający informuje na piśmie Wykonawcę o zgłoszeniu wad lub usterek oraz wzywa go do komisyjnej (przy udziale przedstawicieli Zamawiającego) kwalifikacji wady (usterki) w terminie do siedmiu dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjną kwalifikację wady i/lub usterki stwierdza się protokolarnie. W przypadku rozbieżności w ocenach, co do kwalifikacji wady (usterki), decydować będzie ocena powołanego przez Strony rzeczoznawcy budowlanego posiadającego tytuł zgodnie z art. 8b ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Kosztami powołania rzeczoznawcy budowlanego zostanie obarczona Strona, która nienależycie zakwalifikowała (wadę) usterkę. W przypadku nie uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w pracach komisji, kwalifikacja wady (usterki) dokonana zostanie wyłącznie przez Zamawiającego, a ustalenia stają się wiążące dla Wykonawcy. Protokół z takich ustaleń zostanie doręczony Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wady (usterki) do usunięcia, w sposób wskazany w ustępie powyżej, Strony uzgodnią termin takiego usunięcia, mając na względzie charakter stwierdzonych wad.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia ustalonych przez komisję wad lub usterek w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający jest upoważniony, bez odrębnego wezwania, do powierzenia wykonawcy zastępczemu usunięcia stwierdzonych wad i usterek. Kosztem zastępczego usunięcia wad lub usterek obciążony zostanie Wykonawca.

- O wykonaniu zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, przesyłając równocześnie kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania Robót zgłoszonych w ramach gwarancji lub rękojmi, podpisanym przez wykonawcę zastępczego i Zamawiającego.

§ 9

- Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, w stosunku do terminu końcowego, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w każdym przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad (usterek) w okresie rękojmi i gwarancji każdorazowo w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w terminie określonym na usunięcie wady (usterki).

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (np. cięcie ślusarskie, prace spawalnicze, itp.) bez uprzedniego zezwolenia Zamawiającego lub  właściwego zabezpieczenia (np. gaśnice, koce gaśnicze, itp.) oraz za używanie ognia otwartego i palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych na terenie robót,

  - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek spożywania przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy alkoholu lub realizowanie przez nich robót po spożyciu alkoholu jak również za każdy przypadek naruszenia obowiązujących przepisów BHP,

  - w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy przypadek pozostawienia śmieci, odpadów pobudowanych poza wyznaczonymi miejscami bądź nieuporządkowania pomieszczeń udostępnionych Zamawiającemu..

- Kary umowne mogą się sumować, ale łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekraczać 15% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty takich kar.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 10

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje niniejszym, iż przysługiwać mu będą prawa do własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do utworów („Utwory”, „Utwór”) w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wykonaniu Umowy. Wykonawca zapewnia w szczególności, że dostarczone Utwory będą wolne od wad prawnych, nie naruszą praw osób trzecich, a prawa do utworów i ich wykonań zostały nabyte prawidłowo od twórców i wykonawców w sposób umożliwiający realizację Umowy.

- O ile w ramach realizacji Umowy powstanie Utwór Wykonawca w ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawa do własności intelektualnej, a w szczególności wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy oraz zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Utworu (Utworów) powstałych w ramach Umowy. Prawa te przechodzą na Zamawiającego z chwilą stworzenia Utworu (Utworów). Z tą samą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których utrwalono dokumentację powykonawczą, opracowania oraz materiały będące rezultatem prac realizowanych przez Wykonawcę na mocy Umowy.

- Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy przez Wykonawcę, następuje bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- wykonywanie wszelkich zmian w Utworze (Utworach), jakie Zamawiający uzna za stosowne;

- przygotowanie, w oparciu o Utwór (Utwory) wszelkich modeli i wizualizacji, koncepcji, zgłoszeń i wniosków;

- korzystanie z Utworu (Utworów) zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w każdym innym celu tj. 
w szczególności napraw, konserwacji, modyfikacji lub utrzymania budynku we właściwym stanie;

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze (Utworach), w tym tworzenie innych utworów w oparciu o utwór pierwotny;

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie tych części Utworu (Utworów), które są programem komputerowym jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

- wykonywanie praw zależnych praw autorskich oraz przenoszenie tych praw na inne osoby.

- W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 3 powyżej, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy, Strony w terminie 7 dni zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe lub/i pokrewne na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw do Utworu (Utworów) powstałych w ramach Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 powyżej na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości jak 
i części składowych utworu (utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu (Utworów) stworzonego (stworzonych) w ramach Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami do Utworów, skierowanymi do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty wykazujące jego prawa do przedmiotowego Utworu. Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakich Zamawiający dozna na skutek naruszenia praw osób trzecich w związku z Utworem (Utworami), w tym roszczeniami osób trzecich, a także na skutek orzeczeń skierowanych przeciwko niemu w tym zakresie.

§ 11

- Wszelkie informacje dotyczące Stron, a także związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym jej postanowienia, objęte są klauzulą poufności jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („Informacje Poufne”).

- Każda ze Stron oświadcza, że nie będzie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych ani też nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych inaczej niż w celu właściwego wykonania Umowy.

- Ograniczenia w zakresie wyjawiania lub używania Informacji Poufnych nie będą stosować się do jakichkolwiek informacji, co do których Strona może wykazać, że:

- są lub stały się publicznie dostępne bez naruszania Umowy lub obowiązujących przepisów prawa,

- ich ujawnienie jest wymagane dla wykonania orzeczenia sądu albo wynika z obowiązujących przepisów prawa, o czym Strona niezwłocznie poinformowała drugą Stronę, o ile możliwe jest to zgodnie z prawem,

- uzyskała od drugiej Strony uprzednią pisemną zgodę na uchylenie takich ograniczeń.

- Strony odpowiadają również za zachowanie Informacji Poufnych w tajemnicy przez osoby, którymi będą się posługiwały przy wykonywaniu Umowy.

- Obowiązki wynikające z postanowień niniejszego paragrafu pozostają w mocy w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, chyba że z obowiązujących przepisów prawa wynikają dalej idące obowiązki w tym zakresie.

§ 12

- Umowę zawarto na okres realizacji Inwestycji, to jest do dnia upływu gwarancji i rękojmi na wykonane Roboty.

- Odstąpienie od Umowy, na zasadach przewidzianych kodeksem cywilnym jest dopuszczalne pod warunkiem, że podmiot odstępujący od Umowy ("Podmiot Odstępujący") przed odstąpieniem wezwie drugą Stronę do zaprzestania naruszania Umowy i usunięcia wskazanej i szczegółowo uzasadnionej przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni ("Wezwanie"). Jeżeli podmiot wezwany po otrzymaniu Wezwania w terminie, o którym mowa wyżej nie zaprzestanie naruszania Umowy i nie usunie przyczyny odstąpienia, Podmiot Odstępujący może odstąpić od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonane Roboty zrealizowane do daty odstąpienia/rozwiązania Umowy. Strony wspólnie sporządzą stosowną inwentaryzację prac w toku, przy czym w przypadku braku współdziałania drugiej Strony inwentaryzacja taka będzie mogła zostać sporządzona jednostronnie. W razie nie uzgodnienia stanowisk, Strony powołają niezależnego rzeczoznawcę budowlanego, którego koszty poniosą wspólnie.

- Wypłata wynagrodzenia z tytułu rozliczenia prac nastąpi na podstawie stosownej faktury, do której zostanie dołączona powyższa inwentaryzacja prac, w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek ex nunc, to jest od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy.

§ 13

- Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i biznesowych.

- Wykonawca oświadcza, że nie podjął i nie podejmie żadnej działalności, która narażałaby Zamawiającego lub inny podmiot należący do Grupy Scanmed na odpowiedzialność na podstawie obowiązujących w jakichkolwiek właściwych jurysdykcjach przepisów zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etyki Grupy Scanmed i Kodeksu Postępowania dla Dostawców, dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://scanmed.pl/kodeks-etyki-grupy-scanmed/, w aktualnym w danym czasie brzmieniu.

- Naruszenie przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, postanowień niniejszego paragrafu stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy, uprawniające Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 14

- Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, realizację Umowy przez Wykonawcę.

- W celu wykonywania czynności, o których mowa powyżej, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą terminy przeglądu wykonanych Robót i narad koordynacyjnych na Miejscu prac.

- Nadzór nad wykonaniem przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego sprawuje:

Beata Sendrowicz (tel. +48 785 560 011, e-mail: beata.sendrowicz@scanmed.pl); adres do doręczeń: ul. Adama Bochenka 12, 30-693 Kraków, Szpital św. Rafała.

- Nadzór nad wykonaniem przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy sprawuje____________________________________ (tel: _________________, e-mail: ____________________), adres do doręczeń: _______________________________

- Osoby wskazane w ust. 3 i 4 powyżej (dalej jako „Kierownicy Umowy”) są uprawnione do ustalania szczegółowych zasad realizacji Umowy, przeglądu Robót, odbiorów wszelkiej korespondencji związanej z realizacją Robót oraz jednoosobowego podpisywania Protokołów przewidzianych Umową.

- Kierownicy Umowy nie są uprawnieni do zmiany terminu końcowego realizacji Robót, ograniczenia zakresu Robót jak i zwiększenia wynagrodzenia. Czynności te zastrzeżone są tylko dla osób reprezentujących spółkę zgodnie z wpisem do KRS. Wykonawca o możliwości takich zmian, jeżeli wynikają one z działań Wykonawcy lub osób trzecich, bądź siły wyższej, ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia powstania takich okoliczności, pod rygorem utraty prawa do żądania zmiany terminu lub wysokości wynagrodzenia.

- O zmianie Kierowników Umowy oraz danych adresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 druga Strona musi zostać powiadomiona w formie pisemnej. Zmiana taka jest skuteczna od chwili otrzymania stosownego powiadomienia. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

- Brak w/w powiadomienia skutkować będzie uznaniem powiadomień/korespondencji skierowanej do drugiej Strony w oparciu o dotychczasowe dane za skuteczne.

§ 15

- Kierownik Umowy Wykonawcy ma obowiązek niezwłocznego udzielania Kierownikowi Umowy Zamawiającego informacji związanych z tematem Robót realizowanych na podstawie Umowy.

- Kierownik Umowy Wykonawcy oraz Kierownik robot budowlanych mają obowiązek uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Kierownika Umowy Zamawiającego oraz na bieżąco realizować ustalenia podejmowane podczas tych spotkań.

§ 16

- Wszystkie zawiadomienia oraz wszelka inna korespondencja związana z Umową („Zawiadomienia”) może być sporządzana w formie pisemnej lub mailowej i przekazana na adresy wskazane w Umowie, chyba że właściwe postanowienia Umowy mówią inaczej.

- Wszelkie dokumenty finansowe stanowiące podstawę zapłaty, Protokoły Odbioru, a także oświadczenia Stron związane z ewentualnym rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy albo jej zmianą muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dla celów Umowy, Zawiadomienia będą uznane za doręczone w następującym terminie:

- w dacie potwierdzenia otrzymania Zawiadomienia przesłanego pocztą lub pocztą kurierską,

- w dacie otrzymania maila z Zawiadomieniem przez daną Stronę,

- w dacie osobistego doręczenia Zawiadomienia.

§ 17

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Poza przesłankami zmian umowy określonymi w wytycznych horyzontalnych, dopuszczalna jest zmiana umowy w następujących przypadkach:

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie każdorazowo oceniana przez Zamawiającego w świetle postanowień wytycznych horyzontalnych,

- wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą Stron, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie Umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością,

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,

- konieczności wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń lub dodatkowych wymagań rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub innych uprawnionych organów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności realizacji przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami bezpieczeństwa,

- ustalenia, że wykonanie Umowy zgodnie z załącznikami do Zapytania ofertowego nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w §5a ust. 1 pierwotnej Umowy,

- zmiany, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w  pierwotnej treści Umowy,

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia zasady stosowania konkurencyjności;

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- zmiany, która nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiany kierownika robót pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała równoważne uprawnienia,

- zmian postanowień prawnych, obowiązujących w dniu podpisania Umowy z Wykonawcą, a które wprowadzają nowe wymagania w odniesieniu do realizacji Umowy, w takim przypadku Umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym,

- zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - kwota wynagrodzenia ryczałtowego netto nie ulegnie zmianie, a kwota brutto zostanie przeliczona wedle aktualnej stawki VAT;

- otrzymania decyzji od Instytucji Odpowiedzialnej za realizację Inwestycji w zakresie zasad lub terminu rozliczania dofinansowania, zarządzania funduszami z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności obejmującej zmiany zakresu zadań, terminu wykonania Umowy lub nakładającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Wykonawca będzie zobligowany.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień Umowy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany do Dokumentacji powodujące konieczność ich uwzględnienia w prowadzonych robotach, w tym, jeśli zostanie wydana decyzja administracyjna zmieniająca Dokumentację, która ma wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2-6 powyżej termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków lub wypełniania obowiązku wynikających z powołanych wyżej okoliczności, a ponadto zmianie może ulec zakres Przedmiotu Umowy i wynikająca z tego zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18

- Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę na dzień podpisania umowy i przez cały okres jej realizacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy i obejmującej szkody powstałe w związku z jej realizacją o zakresie ubezpieczenia pokrywającym ryzyka występujące przy realizacji, na sumę gwarancyjną minimum   600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt, ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) o wartości odpowiadającej co najmniej wynagrodzeniu brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy na okres realizacji niniejszej Umowy, na warunkach określonych w załączniku nr 5 do Umowy, które to ubezpieczenie wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy CAR/EAR w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca w ramach wypełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim może wnioskować, aby Zamawiający objął Inwestycję ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy generalnej, którą Zamawiający zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. i w takim wypadku Zamawiający dokona zgłoszenia Inwestycji do Ubezpieczenia, a Wykonawca będzie zobowiązany poryć koszty składki ubezpieczenia CAR/EAR dla Inwestycji.

- W celu udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia OC, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy kopie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

- W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę polisy OC w zakresie wskazanym w ust. 1 lub polisy CAR/EAR we wskazanym w ust. 2 powyżej terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zakupu takiej polisy na koszt Wykonawcy, przy czym w przypadku polisy CAR/EAR będzie uprawniony do zgłoszenia Inwestycji do ubezpieczenia w ramach umowy generalnej, którą Zamawiający zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., a Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów składki.

- W przypadku uchybienia obowiązkowi przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Miejsca prac do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający – po uprzednim pisemnym (pod rygorem nieważności) wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia odnośnego dokumentu ubezpieczenia w dodatkowym terminie 3 dni roboczych, w imieniu i na rzecz Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesionym kosztem obciąży Wykonawcę na podstawie odrębnego dokumentu księgowego.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia każdej z ww. umów ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego.

§ 19

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy, opłacone zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i usunięcia wad w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia netto określonego w §7 ust. 1 w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowa, o treści zatwierdzonej przez Zamawiającego. Uzgodnienie treści zabezpieczenia odbędzie się przed podpisaniem go przez gwaranta.

- Wraz z zabezpieczaniem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy pełnomocnictwo osoby podpisującej zabezpieczenie w imieniu gwaranta.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na następujących zasadach:

  - 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 45 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru całości Robót, pod warunkiem dostarczenia kompletu oświadczeń końcowych Podwykonawców potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę wszelkich należności względem Podwykonawców;

  - 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po upływie ostatniego terminu gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i usunięcia wad zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku przesunięcia terminu zakończenia Przedmiotu umowy lub przedłużenia okresu gwarancji lub rękojmi lub zmiany wysokości Wynagrodzenia, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i usunięcia wad również będzie odpowiednio przedłużone lub zmienione. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych lub innych odszkodowań lub kosztów należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego Podwykonawcom, jak również kosztów wykonania zastępczego, zasądzonych kosztów procesu.

- Wypłata środków z wniesionego Zabezpieczenia może nastąpić w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy bądź nie usunięcia wad ujawnionych 
w protokole odbioru lub okresie gwarancji lub rękojmi.

- Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

- Koszty Zabezpieczenia Umowy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający przed dochodzeniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykona zobowiązania przedłożenia gwarancji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 5 Zamawiającemu z każdej płatności należnej Wykonawcy przysługuje prawo do zatrzymania kwoty odpowiadającej wysokości 5% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy wynikającego z danej faktury, należnego za zrealizowanie prac w ramach niniejszej Umowy, na potrzeby utworzenia kaucji gwarancyjnej, ustanowionej na rzecz Zamawiającego w celu zabezpieczenia roszczeń opisanych w niniejszym paragrafie (dalej: „Kaucja Gwarancyjna”). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty odpowiadającej kaucji gwarancyjnej z należnych mu płatności. W celu usunięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego ustępu winny być rozumiane jako zawarcie przez Strony umowy kaucji. Utworzona w powyższy sposób Kaucja Gwarancyjna zostanie zatrzymana do końca okresów zgodnie z ust. 3 powyżej, przy czym w każdym czasie przed upływem tego okresu może zostać zastąpiona gwarancją bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, udzieloną Zamawiającemu na warunkach przewidzianych w § 19 niniejszej Umowy.

- Kaucja, o której mowa w ust. 11, zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach opisanych w ust. 3 z uwzględnieniem dokonanych przez Zamawiającego potrąceń, a w przypadku późniejszego wniesienia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy o zwrot kaucji.

- W celu uniknięcia wątpliwości, kwoty zatrzymane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu nie będą oprocentowane i w związku z ich zatrzymaniem nie będzie Wykonawcy przysługiwało uprawnienie do ich waloryzacji ani do powiększenia o koszt pieniądza w czasie.

§ 20

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z Umowy w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do niepotrącania jakichkolwiek kwot należnych mu na podstawie niniejszej Umowy z jakimkolwiek roszczeniem Zamawiającego oraz niepotrącania jakichkolwiek kwot należnych Wykonawcy na podstawie jakiegokolwiek dokumentu z roszczeniami Zamawiającego i tym samym Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa do potrącenia roszczeń.

- Zamawiający, na podstawie art. 4c w zw. z art. 4 pkt 5-6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu z dnia 17 czerwca 2014 roku, oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu powołanych przepisów.

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników i współpracowników biorących udział w realizacji Umowy o tym, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, w celu prawidłowej realizacji Umowy. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej: https://scanmed.pl/ochrona-danych-osobowych/ w zakładce „Dla kontrahenta”.

- Załączniki oraz inne dokumenty przywołane w Umowie, nawet jeśli nie zostały do niej fizycznie załączone (w szczególności załączniki w postaci elektronicznej lub na nośnikach elektronicznych), stanowią jej integralną część i określają prawa i obowiązki Stron. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów z niniejszą Umową lub pomiędzy nimi, zawsze pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami wymienionymi w ust. 7, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności według nadanej numeracji.

- Spis Załączników:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;

- Załącznik nr 3 – Wzór zgłoszenia podwykonawcy;

- Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia podwykonawcy;

- Załącznik nr 5 – Wymagania CAR;

- Spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz 
dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy, chyba że Strony zdecydowały podpisać umowę kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, wtedy umowa w formie elektronicznej z tymi podpisami stanowi jedyny oryginał.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 Wzór zgłoszenia podwykonawcy

Wykonawca:

………………

………………

Zamawiający:

Scanmed Spółka Akcyjna

ul. Stefana Okrzei 1A

03 - 715 Warszawa

……………………………. – Kierownik Projektu

adres e-mail: [……………………………]

Zadanie:

„Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku, w segmencie C, w celu dostosowania do wymagań nowego tomografu komputerowego w Szpitalu im. Św. Rafała w Krakowie przy ul. Adama Bochenka 12”

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PODWYKONAWCY

W związku z planowanym zawarciem umowy z ………………………………(nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*), zgłaszamy zamiar powierzenia wykonania prac/zadań na poniższych warunkach i prosimy o zajęcie stanowiska w terminie 7 dni od przedstawienia niniejszego wniosku:

| Warunki zatrudnienia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Firma, KRS, NIP, adres |  |
| 2. | Osoba kontaktowa Podwykonawcy |  |
| 3. | Zakres robót budowlanych |  |
| 4. | Terminy realizacji |  |
| 5. | Okres gwarancji |  |
| 6. | Wysokość wynagrodzenia ryczałtowe/kosztorysowe* |  |
| 7. | Termin płatności wynagrodzenia (nie dłuższy niż 30) |  |
| 8. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wysokości, forma |  |
| 9. | Zakaz zmiany umowy bez zgody Zamawiającego |  |
| 10. | Uwagi |  |

_______________________________________

Podpis

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia podwykonawcy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE*

z dnia …………………………….

| Inwestycja: |  |
| --- | --- |
| Inwestor: | Scanmed S.A., ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa NIP 548-22-77-894, REGON 072347621 |
| Wykonawca: |  |
| Podwykonawca: | ……. NIP ……… REGON ……….. |
| Umowa: | z dnia ….. na wykonanie ……. o całkowitej wartości netto …… (brutto …….) |

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowanym do reprezentowania Podwykonawcy, niniejszym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:

- Wykonawca dokonał zapłaty wszystkich wymagalnych należności przysługujących Podwykonawcy z tytułu realizacji robót podwykonawczych, dostaw, usług na podstawie wyżej wskazanej Umowy podwykonawczej, tj. Wykonawca uiścił kwotę ………….. złotych plus podatek od towarów i usług, a część wynagrodzenia w kwocie ………….. złotych plus podatek od towarów i usług stanowi niewymagalną część wynagrodzenia;

- Pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty podwykonawcze, dostawy, usługi;

- Powierzone przez Wykonawcę roboty podwykonawcze, dostawy, usługi Podwykonawca wykonywał samodzielnie, bez udziału dalszych podwykonawców / przy udziale dalszych podwykonawców* (pełna nazwa, adres siedziby, Sąd Rejestrowy, KRS, NIP, REGON dalszego podwykonawcy), których stosowne oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia;

Tym samym Podwykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialności solidarnej wraz z Wykonawcą co do zapłaty w zakresie płatności opisanych w pkt. 1, a także w zakresie wszelkich zatrzymań i kaucji tytułem zabezpieczenia umowy podwykonawczej.

w imieniu Podwykonawcy:

_________________________________________

czytelny podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 5 Wymagania CAR

- Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

  - Wykonawca pozyska ubezpieczenie w zakresie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), sekcja I (ubezpieczenie mienia) w rozumieniu standardu Warunków Monachijskich, co nie wyklucza zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach innych, jeżeli są zgodne z tym standardem;

  - Ubezpieczenie będzie obejmować wszystkie prace kontraktowe z włączeniem prac tymczasowych i prowizorycznych, materiały instalacje, narzędzia, zapasy, wyposażenie i zaplecze budowy związane z realizacją Umowy;

  - Suma ubezpieczenia będzie odpowiadała 100% wartości brutto kontraktu;

  - Okres ubezpieczenia będzie obowiązywał przez cały okres realizacji inwestycji;

  - Ubezpieczonymi będą:

    - Podmiot Ubezpieczający;

    - Inwestor/Zleceniodawca;

    - Inwestor Zastępczy (jeśli występuje);

    - Generalny Wykonawca;

    - Wszyscy współwykonawcy, konsorcjanci, podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji ubezpieczonej Inwestycji;

    - Projektanci, firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy, inżynier kontraktu, w tym dostawcy usług;

    - Pozostałe firmy lub osoby biorące udział w realizacji ubezpieczonego kontraktu;

    - Podmioty finansujące (jeśli występują);

    - Właściciele oraz użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia.

  - Franszyzy redukcyjne dla:

    - Zakresu podstawowego: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);

    - Szkód spowodowanych przez ogień, ryzyka żywiołowe, w tym powódź, wiatr, opady atmosferyczne, osuwanie, zapadanie, trzęsienie ziemi, podczas okresu gwarancyjnego (kl. 003, 004) oraz dla kl.: 100, 115, 200, 119: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych);

    - Sprzętu i wyposażenia budowlanego: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych);

    - Maszyn budowlanych, terroryzmu: 10% odszkodowania, min. 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

    - Szkód w częściach wadliwych (faulty parts), kl. 201: 10% odszkodowania, min. 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

  - Minimalny zakres ochrony będzie uwzględniał poniższe klauzule.

Dopuszczalne limity ochrony zostały wyraźnie wskazane. W przypadku gdy wartość kontraktu jest niższa niż wskazane limity, wysokość limitu ulega zmniejszeniu do wysokości wartości kontraktu – nie dotyczy to klauzuli 119, dla której wymagany odrębny limit niezależenie od wartości kontraktu oraz ochrony udzielanej ponad Sumę Ubezpieczenia, czyli dla klauzul 006, 007, 013 oraz kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

    - Klauzula 001 strajki, zamieszki, niepokoje społeczne z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

    - Klauzula 003 konserwacja prosta z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż 24 miesiące;

    - Klauzula 004 konserwacja rozszerzona z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż 36 miesięcy;

    - Klauzula 006 koszty pracy w godzinach nadliczbowych, fracht ekspresowy z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

    - Klauzula 007 koszty frachtu lotniczego z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

    - Klauzula 013 składowanie poza terenem budowy z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

    - Klauzula 100 szkody w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu, prób i testów – zgodny z harmonogramem prac (łączny czas prób i testów) z limitem nie mniejszym niż 12 tygodni;

    - Klauzula 113 transport lądowy z włączeniem załadunku i wyładunku z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

    - Klauzula 113/1 załadunek i rozładunek;

    - Klauzula 115 ryzyko projektanta;

    - Klauzula 116 ubezpieczenia szkód w odebranych częściach kontraktu;

    - Klauzula 116/1 ubezpieczenie części obiektu po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji;

    - Klauzula 119 mienie istniejące z limitem nie mniejszym niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych);

    - Klauzula 200 ubezpieczenie szkód powstałych w wyniku błędów producenta;

    - Klauzula 201 ubezpieczenie szkód w okresie gwarancji;

    - Klauzula 218 ubezpieczenie kosztów odnalezienia przecieku podczas kładzenia rurociągów;

    - Ubezpieczenie szkód w częściach wadliwych (faulty parts) z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

    - Automatyczne przedłużenie okresu ubezpieczenia z limitem nie mniejszym niż 90 dni;

    - Wzrostu wartości kontraktu z limitem nie mniejszym niż 30%;

    - Wynagrodzenie rzeczoznawców, ekspertów z limitem nie mniejszym niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);

    - Usunięcia pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia z limitem nie mniejszym niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), nie dopuszcza się stosowania ograniczeń % od wartości szkody;

    - Kosztów odtworzenia planów, dokumentów z limitem nie mniejszym niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);

    - Reprezentantów (włączenie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa);

    - Wstrzymania prac (standstill cover) z limitem nie mniejszym niż 180 dni;

    - Kradzieży zwykłej z limitem nie mniejszym niż 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

    - Zniesienia regresu (dot. osób fizycznych);

    - Tymczasowych/prowizorycznych napraw;

    - Władz publicznych z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);

    - Terroryzmu z limitem nie mniejszym niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy milion złotych);

    - Kosztów poszukiwania miejsca/ szkody z limitem nie mniejszym niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

    - Ryzyka kradzieży zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych elementów z limitem nie mniejszym niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

  - W zakresie klauzul restrykcyjnych dopuszcza się możliwość włączenia tylko klauzuli 112 ograniczającej odpowiedzialność na wypadek pożaru lub wybuchu pod warunkiem, że jedyną i wyłączną okolicznością uprawniającą do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie szkoda w następstwie prowadzenie prac niezgodnie z obowiązującym prawem.

- Postanowienia dodatkowe:

- W odniesieniu do wykonawców działających wspólnie (w ramach np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia powinien zostać spełniony w następujących sposób:

- Ubezpieczonymi będą wszyscy wspólnie działający Wykonawcy/Konsorcjanci,

- Wymagana wysokość minimalnych sum gwarancyjnych odnoszą się łącznie dla wszystkich współubezpieczonych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczeń w zakresie wymaganym prawem, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek zawarcia dotyczy Wykonawcy lub osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją umowy (ubezpieczenia obowiązkowe);

- Wymagana od wykonawcy umowa ubezpieczenia (polisa/polisy) oraz mające do niej zastosowanie warunki ubezpieczenia (OWU), do zawarcia której obowiązany jest Wykonawca, będą przedmiotem zatwierdzenia przez brokera Inwestora – spółkę STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi (broker). Jeżeli przedstawiona do akceptacji umowa ubezpieczenia (polisa) nie będzie spełniać częściowo określonych przez Inwestora minimalnych wymogów, podjęte zostaną działania w celu uzgodnienia, w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach;

- Zmiany warunków ubezpieczeń zatwierdzonych przez brokera Inwestora mogą być dokonywane jedynie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora.

  - Wykonawca dostarczy draft polisy wraz z warunkami ubezpieczenia (OWU) nie później niż 2 dni przed podpisaniem Kontraktu.

  - Wszelkie aneksy lub polisy przedłużające okres ubezpieczenia będą dostarczone Inwestorowi/ brokerowi w terminie 7 dni przed terminem ekspiracji polisy określonym w pierwszej umowie ubezpieczenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi kopie dowodu wpłaty pełnej składki ubezpieczeniowej (w przypadku płatności jednorazowej) lub każdej jej wymagalnej raty (w przypadku płatności ratalnej), nie później niż następnego dnia roboczego po upływie terminu zapłaty.

  - Jeżeli określone powyżej terminy dostarczenia umowy ubezpieczenia/aneksów lub polis przedłużających okres ubezpieczenia nie zostaną spełnione, Inwestor podejmie działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi kopie dowodu wpłaty pełnej składki ubezpieczeniowej (w przypadku płatności jednorazowej) lub każdej jej wymagalnej raty (w przypadku płatności ratalnej), nie później niż następnego dnia roboczego po upływie terminu zapłaty. Jeżeli określone powyżej terminy dostarczenia umowy ubezpieczenia/aneksów lub polis przedłużających okres ubezpieczenia nie zostaną spełnione, Inwestor podejmie działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę.

- Kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej ochroną ubezpieczeniową oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w tym z przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z umów ubezpieczenia) obciążają każdą ze stron (Inwestor/Wykonawca) zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i obowiązków.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację przedmiotu umowy udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie.

- W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Inwestora, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

- Obowiązek Inwestora do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania wymaganych umów ubezpieczenia nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umowy.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy;

Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesięcy

Okres rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy.