Białystok, dnia 27.04.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2026

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy instrumencie – organach 67 głosowych oraz w prospekcie organowym / szafie organowej z kontuarem zlokalizowanych w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku

ul. Kościelna 2

15-087 Białystok

osoba do kontaktu: ks. Jarosław Grzegorczyk

tel. 577 947 755

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim zgodnie z zasadą konkurencyjności.

- Oferent może złożyć wyłącznie 1 ofertę w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:

- w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,

- w ramach postępowanie nie wpłynęła żadna ważna oferta,

- w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania,

- gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- gdy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Oferent” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień, jeżeli:

- oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów z wyłączeniem załącznika nr 1,

- złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności.

- Zamawiający informuje, że nieprzekraczalny termin na złożenie pełnych wyjaśnień lub uzupełnień to 2 dni robocze od daty przesłania wezwania drogą elektroniczną na wskazany w formularzu oferty adres e-mail – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Oferty złożone po terminie, wariantowe lub złożone na formularzu nie zawierającym wszystkich wymaganych informacji zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zmiana treści wzorów załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego, w szczególności ingerencja w ich treść o charakterze merytorycznym (np. usuwanie zapisów, zmiana ich brzmienia), może skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zapytania ofertowego. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

- Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy instrumencie – organach 67 głosowych oraz prospekcie organowym / szafie organowej z kontuarem zlokalizowanych w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku objętych Programem prac autorstwa mgr Jana Drozdowicza, Krzysztof Grygowicz i ks. Jarosława Grzegorczyk, opracowanie 2025 r. oraz Pozwoleniem nr Z-II.5144.15.2025.AW z dnia 27.10.2025. Zakres obejmuje zarówno elementy konstrukcyjne, powietrzne, dźwiękowe, jak i całość systemów sterujących (pneumatycznych, elektrycznych i mechanicznych).

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnego stanu technicznego instrumentu, badania obejmować będą sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementów instrumentu oraz elementów szafy i konstrukcji nośnych, sprawdzenie stanu technicznego podłogi pod organami, pomiar ciśnienia powietrza w miechach mierzone w mm słupa wody (mm SW), pomiar wysokości stroju w Hz z podaniem temperatury powietrza wewnątrz szafy organowej. Demontaż elementów instrumentu (piszczałki, ławeczki, wieszaki, kloce): pakowanie do specjalistycznych skrzyń, pojemników, pakowanie w folie zabezpieczające, przeniesienie elementów instrumentu do pomieszczeń magazynowych. Tymczasowe usunięcie większości elementów ołowianych (rurek) obecnej traktury, pozwalający na ponowny montaż w dalszej części prac.

- Budowa nowego bloku aparatów „relais” dostosowującego system traktury tonowej do obsługi systemu pneumatycznego i elektrycznego jednocześnie.

- Restauracja oraz modernizacja konstrukcji nośnych wiatrownic, chodników, ciągów komunikacyjnych.

- Restauracja miechów głównych oraz miecha zasilającego kontuar pneumatyczny.

- Restauracja, konserwacja części drewnianych, modernizacja i rozbudowa kanałów powietrznych, rekonstrukcja zniszczonych przepustnic i szubienic oraz pozostałych elementów systemu powietrznego. Montaż odrestaurowanych tzw. mieszków wyrównawczych.

- Gruntowna renowacja Manuału III (wiatrownice, piszczałki, elementy traktury ,wstępna intonacja piszczałek po ich renowacji i ewentualnych uzupełnieniach). Kompleksowa wymiana mieszków (tonowych i rejestrowych).

- Gruntowna renowacja Manuału II (wiatrownice, piszczałki, elementy traktury, wstępna intonacja piszczałek po ich renowacji i ewentualnych uzupełnieniach). Kompleksowa wymiana mieszków (tonowych i rejestrowych).

- Gruntowna renowacja Manuału I (wiatrownice, piszczałki, elementy traktury, wstępna intonacja piszczałek po ich renowacji i ewentualnych uzupełnieniach), renowacja piszczałek prospektowych. Kompleksowa wymiana mieszków (tonowych i rejestrowych).

- Gruntowna renowacja sekcji Pedału (wiatrownice, piszczałki, elementy traktury, wstępna intonacja piszczałek po ich renowacji i ewentualnych uzupełnieniach). Kompleksowa wymiana mieszków (tonowych i rejestrowych).

- Wykonanie nowych, właściwie skonstruowanych i sterowanych (sterowanie dopasowane do dualnego sytemu traktury) szaf żaluzjowych dla wiatrownic sekcji Manuału III (drewno i materiały drewnopochodne jak płyta stolarska i sklejka).

- Przebudowa traktury instrumentu (kontuar oraz elementy uzupełniające).

- Sukcesywny montaż wszystkich elementów instrumentu, po pracach restauracyjno-rekonstrukcyjnych (w tym pracach warsztatowych), konstrukcji nośnych wiatrownic, wiatrownic z piszczałkami oraz systemu powietrznego, elementów konstrukcyjnych szafy organowej - stabilizującej system konstrukcji szafy instrumentu i prospektu. Oczyszczenie elementów zewnętrznych szafy organowej.

- Intonacja i strojenie poszczególnych sekcji, ostateczne regulacje traktury.

Cena w ofercie powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wycena prac powinna uwzględniać koszty materiałów, nowych urządzeń i podzespołów oraz transport i inne koszty związane z działalnością firmy wykonującej remont i modernizacje organów Bazyliki Katedralnej w Białymstoku. Cena obejmuje również gwarancję, jaką Oferent udzieli Zamawiającemu na okres minimalny okres 36 m-c.

Prace konserwatorskie musza być wykonane zgodnie z Pozwoleniem nr Z-II.5144.15.2025.AW z dnia 27.10.2025 wydanym przez Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Programem prac związanych z budową i montażem uzupełniającego – elektrycznego kontuaru w organach Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku opracowanym przez mgr Jana Drozdowicza, Krzysztof Grygowicz i ks. Jarosława Grzegorczyk, opracowanie 2025 r. (załącznik nr 6).

Wszystkie nazwy własne użyte w pozwoleniu oraz programie należy traktować jako przykładowe i można zastosować materiały równoważne (materiały nie mogą mieć niższych parametrów niż wskazane w dokumentacji). Wymienione materiały w dokumentacji nie są obligatoryjne do zastosowania.

Słownik kodów CPV:

45453100-8 Roboty renowacyjne

IV. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

V. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

- Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą, a Wykonawcą.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Data wykonania umowy: najpóźniej do 31.08.2028 r.

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w szczególności w następującym zakresie:

- zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron;

- zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada wykonawca;

- zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wstrzymania przez zamawiającego wykonania prac, niewynikającego z okoliczności leżących po stronie wykonawcy;

- zmiana terminu realizacji zamówienia wynikła na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, niewynikających z winy wykonawcy i zamawiającego;

- zmiana przedmiotu umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych, których strony nie mogły przewidzieć na wcześniejszym etapie.

VII. PŁATNOŚCI

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, zaliczkowe. Płatność końcowa w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy.

VIII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działań lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W celu potwierdzenia powyższego warunku, Oferent:

- przedłoży wraz z ofertą Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami konserwatorskimi, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z pozwoleniem nr Z-II.5144.15.2025.AW z dnia 27.10.2025.

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach którego co najmniej 1 osoba posiada dyplom mistrza w zawodzie organmistrzostwa oraz posiada co najmniej trzyletnie (3) doświadczenie zawodowe w realizacji prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

- przedłoży wraz z ofertą zaświadczenie od Konserwatora o możliwości samodzielnego wykonywania robót konserwatorskich.

- Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Oferent winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie usługi obejmujące konserwację organów będących obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, każda o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto w tym:

  - co najmniej jedna konserwacja organów min. 50 głosowych

- co najmniej jedną usługę obejmującą konserwację organów, polegającą na wykonaniu kontuaru elektrycznego, opartego na cyfrowym systemie sterowania.

Wykazy należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych).

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez Oferenta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000 zł (kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2 oraz wypełnione załączniki nr 3 i 4.  W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.

XI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

      - Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2026 r. godzina 10:00.

      - Ofertę, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem odręcznym, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a oferentami oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie za pomocą BK2021 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 10 dzień wyznaczonego terminu składania ofert. Pytanie powinny być zadane z wykorzystaniem strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Odpowiedź zostanie udzielona poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępni na stronie internetowej (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

- Wszelkie zmiany treści zapytania oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Oferentów. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Metodologia przyznawania punktów | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączna cena brutto | Liczona wg wzoru: Cof = (Cmin/ Cof bad) * 100 pkt gdzie: Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. | 100 % |

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W przypadku uzyskania przez oferentów identycznej liczby punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIV.	WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum).

- Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu reprezentuje pełnomocnik. Do oferty oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub umowę regulującą współpracę Oferentów. Treść pełnomocnictwa do reprezentowania oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy musi zawierać jednoznaczne zobowiązanie się wszystkich oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia (umowy).

- Przed zawarciem umowy z Oferentami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Oferentów.

XV.	KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, ul. Kościelna 2, 15-087 Białystok

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, a związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi rozwojowej dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, ul. Kościelna 2, 15-087 Białystok oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o wykonanie zamówienia z oferentem, którego oferta została wybrana;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu określony zgodnie z art. 71 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych może uniemożliwiać złożenie oferty;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

- gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

XVI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3: Wykaz osób

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych zamówień

Załączniki nr 5: Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych

Załączniki nr 6: Pozwolenie nr Z-II.5144.15.2025.AW z dnia 27.10.2025 wydane przez Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Program prac związanych z budową i montażem uzupełniającego – elektrycznego kontuaru w organach Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku opracowany przez mgr Jana Drozdowicza, Krzysztof Grygowicz i ks. Jarosława Gregorczyka, opracowanie 2025 r.