Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2026/FENG

Formularz ofertowy

Bartex Tadeusz Bartkowiak Sp. z o.o.

ul. Poznańska 66

62-052 Komorniki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2026/FENG dotyczące zamówienia na Wykonanie prac budowlanych dla etapów I i II inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z drogami wewnętrznymi, placem manewrowym, wiatą na odpady, szczelnym podziemnym zbiornikiem wód opadowych oraz urządzeniami infrastruktury zewnętrznej w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet I Wsparcie dla Przedsiębiorców, Działanie: FENG.01.01 Ścieżka SMART, Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R w celu prowadzenia innowacji, składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

- Nazwa i dane wykonawcy

| Nazwa* |  |
| --- | --- |
| Adres* |  |
| NIP* |  |
| Dane kontaktowe: imię nazwisko, numer telefonu, e-mail* |  |

- Warunki cenowe oferty

| Wykonanie prac budowlanych dla etapów I i II | Cena netto* | Cena brutto* | Waluta* |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I |  |  |  |
| ETAP II |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

- Pozostałe warunki oferty

| Ważność oferty* (min. 60 dni): |  |
| --- | --- |
| Okres gwarancji w zakresie jakości wykonanych prac w miesiącach (na całość przedmiotu zamówienia)* |  |

- Harmonogram:

Planowany termin zawarcia umowy – w czasie trwania ważności oferty (w ciągu 60 dni od terminu zakończenia przyjmowania ofert).

Etap 1- roboty konstrukcyjne i murowe stanu surowego otwartego części socjalnej (osie 1–3), wraz z wykonaniem wszystkich przepustów przez ściany i stropy – termin zakończenia do 14.08.2026):

  - roboty konstrukcyjne żelbetowe i murowe (zgodnie z projektem)

  - wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów wraz z ścianami fundamentowymi zgodnie z projektem

  - obsypanie ścian fundamentowych pod poziom posadzki wraz z zagęszczeniem w osiach (1-3)

  - wykonanie instalacji podposadzkowych (zgodnie z dokumentacją branżową),

  - wykonanie stabilizacji gruntu pod posadzką w osiach (X1,X4)-(1,3)

  - wykonanie podbetonu posadzki parteru osie (1-3)

  - wykonanie klatki schodowej (żelbetowej),

  - wykonanie paroizolacji z papy termozgrzewalnej na stropodachu oraz na ścianach kolankowych,

  - wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej (wierzchniego krycia) stropodachu i ścian kolankowych w osiach (1-3) wraz z obróbkami,

  - ocieplenie od zewnątrz ścian fundamentowych i cokołu styropianem XPS wraz z obsypaniem piachem i zagęszczeniem

Etap 1 – roboty żelbetowe stóp fundamentowych hali (osie 4-16) – termin zakończenia do 30.06.2026

- uzupełnienie gruntu podbetonem pod stopami fundamentowymi zgodnym z wymogami projektu konstrukcji

- wykonanie uziemienia wraz z wyprowadzeniami (zgodnie z dokumentacją branżową),

- wykonanie stóp fundamentowych hali (osie 4-16) zgodnie z projektem konstrukcji,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej stóp zgodnie z projektem

- obsypką stóp piachem wraz z zagęszczeniem

Etap 1 – roboty współistniejące – termin zakończenia do 14.08.2026

  - wykonanie zbiornika żelbetowego,

  - organizacja budowy, BHP, kierownik budowy po stronie Wykonawcy.

Etap 2 - termin zakończenia do 14.08.2026

- Oświadczenia wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone 
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U.  L 2025/395 24.2.2025, str. 1; dalej: rozporządzenie 2025/395);

  - nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

  - wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

| Data sporządzenia oferty* | Podpis osoby reprezentującej wykonawcę* |
| --- | --- |

* pola obligatoryjne

ZAŁĄCZNIKI:

- Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (związanej z przedmiotem zamówienia). Jeżeli z treści dokumentu nie będzie wynikać fakt opłacenia składki, oferent dołączy również dowód uiszczenia składki.

- Przedłożenie pełnomocnictwa do złożenia oferty (jeśli dotyczy).

- Przedłożenie uprawnień budowlanych dla kierowników robót zgodnie z pkt 4 zapytania ofertowego.

- ……………………

- ……………………