Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 38/23/Z1/01

Harmonogram kamieni milowych, wzór do wypełnienia przez Wykonawcę

Instrukcja
Wykonawca wpisuje w kolumnie „Data oferowana” daty realizacji kamieni milowych. Daty oferowane nie mogą być późniejsze niż daty graniczne Zamawiającego. Daty muszą zachować kolejność technologiczną: KM4 nie później niż KM5 oraz KM5 nie później niż KM6.

Tabela

KM1 Dokumentacja i organizacja
Data graniczna Zamawiającego: 31.03.2026
Data oferowana Wykonawcy: …………………

KM2 Prace przygotowawcze
Data graniczna Zamawiającego: 01.08.2026
Data oferowana Wykonawcy: …………………

KM3 Stan surowy i zabezpieczenia
Data graniczna Zamawiającego: 09.10.2026
Data oferowana Wykonawcy: …………………

KM4 Instalacje i próby
Data graniczna Zamawiającego: 05.06.2027
Data oferowana Wykonawcy: …………………

KM5 Wykończenia i gotowość do odbioru
Data graniczna Zamawiającego: 23.11.2027
Data oferowana Wykonawcy: …………………

KM6 Odbiór końcowy
Data graniczna Zamawiającego: 31.03.2028
Data oferowana Wykonawcy: …………………

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że zaoferowane daty nie są późniejsze niż daty graniczne Zamawiającego oraz zachowują kolejność technologiczną, to jest data KM4 nie jest późniejsza niż data KM5, a data KM5 nie jest późniejsza niż data KM6. Jestem świadomy, że zaoferowane terminy staną się wiążące po wyborze oferty i będą podstawą do realizacji umowy.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Data i podpis: ……………………………………