PROGRAMU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027

PRIORYTET FEWM.12 ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH

DZIAŁANIE FEWM.12.01 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

Tytuł realizowanego projektu:

„Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych poprzez rewitalizację obiektów i terenów SM ODRODZENIE”.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego dla zadania

Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych w 26 budynkach na powierzchni ok. 12 000 m2

ZAMAWIAJĄCY:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRODZENIE”

ul. J. Narońskiego 2

12-100 Szczytno

telefon: 89 624 28 65

mail: smodrodzenie@wp.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem modernizacji pokryć dachowych budynków mieszkalnych w 26 budynkach na powierzchni ok. 12 000 m2

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Szczytno 10.03.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2026

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych poprzez rewitalizację obiektów i terenów SM ODRODZENIE”. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRODZENIE” w Szczytnie zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane związane z wykonaniem modernizacji pokryć dachowych budynków mieszkalnych w 26 budynkach na powierzchni ok. 12 000 m2.

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem modernizacji pokryć dachowych budynków mieszkalnych w 26 budynkach na powierzchni ok. 12 000 m2

Szczegółowy zakres prac określony jest w Załączniku nr 1 – Specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna jest opracowaniem pomocniczym służącym do szczegółowego opisu zakresu robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów, produktów. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.

Przez -równoważne- rozumie się urządzenia/materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do:

• charakteru użytkowego (tożsamości funkcji)

• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania

Ciężar udowodnienia, że urządzenie/materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- zorganizowanie prac budowlanych w sposób uwzględniający ich prowadzenie w czynnym obiekcie i zapewniający ciągłość użytkowania budynku;

- dbanie o czystość w miejscu wykonywania robót i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, nieblokowanie ciągów komunikacyjnych, przestrzeganie w czasie budowy przepisów p. ppoż. oraz BHP;

- naprawa na swój koszt wszelkich szkód związanych z wykonywanymi przez siebie i swoich podwykonawców robotami;

- Uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie przedmiotowego budynku, takich jak rurociągi, kable i inne.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Użyte materiały budowlane muszą spełniać wymogi przewidziane przepisami prawa budowlanego o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Podwykonawstwo:

- W przypadku powierzenia wykonywania robót budowlanych osobie trzeciej – Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania usług przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, co dotyczy również pracowników Podwykonawcy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim stopniu, jakby to były jego własne.

- Zlecenie Podwykonawcy części przedmiotu zamówienia nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który będzie odpowiedzialny za wykonanie całości robót.

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.10.2027 r.

Szczegółowy harmonogram robót zostanie opracowany w porozumieniu z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególnych przypadkach, niezależnych od Stron może ulec wydłużeniu, a w szczególności w przypadkach:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

- w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

- w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

- W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

- Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Wniosą wadium w wysokości 20.000,00 zł

Dowód wpłaty należy dołączyć do Oferty – oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego:  PKO BP 98 1020 3639 0000 8402 0002 5692 z dopiskiem „Wadium”

Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu lub w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż następnego dnia po wygaśnięciu ważności oferty a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa zwrot wadium nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia robót.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania modernizacji pokryć dachowych - na dowód powyższego przedstawią referencje lub inny dokument potwierdzający, że w ciągu ostatnich 2 lat (lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  tym czasie) w sposób należyty wykonali modernizację pokryć dachowych.

- posiadają ważną polisę ubezpieczeniową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Oferenta z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w następstwie czego Oferent będzie zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu lub sąsiedztwie wykonywania przedmiotu zamówienia  - kopię polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty należy załączyć do oferty;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i wobec firmy nie toczy się postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe

- nie zalegają z opłatami z tytułu ubezpieczenia społecznego – ZUS i podatkowymi – Urząd Skarbowy - co udokumentują odpowiednimi zaświadczeniami – nie starszymi niż 3 miesiące przed datą składania oferty;

- udzielą Zamawiającemu minimum 5 - letniej gwarancji (60 miesięcy) i rękojmi na wykonane prace, (maksymalny termin gwarancji wynosi 120 miesięcy) – okres gwarancji i rękojmi będzie liczony dla każdego budynku oddzielnie od dnia podpisania protokołu odbioru robót;

- załączą do oferty pozostałe dokumenty wymagane na etapie składania oferty.

- Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert.

- KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od ostatecznego terminu złożenia ofert.

- Spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu kwalifikuje ofertę Oferenta do oceny najkorzystniejszej oferty.

- Niespełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu skutkują odrzuceniem oferty Oferenta.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty są:

- Cena ofertowa brutto  = 70%

- maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt.

- cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść        w związku z przedmiotem zamówienia.

- cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.

- w przypadku podania przez oferenta „ceny rażąco niskiej”, przy której zachodzi ryzyko stosowania rozwiązań, technologii i materiałów o obniżonej jakości, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wysokość cen jednostkowych jak i ceny całkowitej.

- ilość punktów w kryterium „cena ofertowa brutto” zostanie wyliczona na podstawie poniższego wzoru

ilość punktów=cena najtańszej ze złożonych  ofertcena badanej ofertyX70pkt.

- okres gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonane prace = 30%

Okres gwarancji i rękojmi dla każdego budynku jest jednakowy i jest liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót dla każdego z budynków oddzielnie.

- maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 30 pkt.

- okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach, licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia (każdego budynku osobno) potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy.

- maksymalny okres gwarancji i rękojmi ustalony przez Zamawiającego wynosi 120 miesięcy.

- Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostanie wyliczony na podstawie poniższego wzoru:

ilość punktów=okres gwarancji i rękojmi badanej ofertymaksymalny okres gwarancji i rękojmi w złożonych ofertachX30

Punkty przyznane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach Kryterium Oceny Oferty wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najwyższą liczbę punktów.

- LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

- Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 2.

- Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- dowód wniesienia wadium;

- kopię polisy ubezpieczeniowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem zapłaty);

- wymagane referencje.

- Zaświadczenia z ZUS i US.

- Klauzulę informacyjną RODO - załącznik nr 4

- Oświadczenia oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5

- Oświadczenie dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy – załącznik nr 6

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin związania ofertą: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.

- W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

- Koszty dotyczące przygotowania oferty ponosi Oferent.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Składnie ofert możliwe jest wyłącznie za pomocą: Portalu Baza Konkurencyjności (BK2021): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.03.2026 r. o godz. 14:00.

- Oferty złożone po terminie określonym w pkt.1 nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem Portalu Baza Konkurencyjności BK2021.

- W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.

- W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Komunikacja w postępowaniu (pytania/odpowiedzi) odbywa się pisemnie za pomocą Portalu Baza Konkurencyjności (BK2021): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.

- Oferta powinna zawierać podpisy osób uprawnionych lub upoważnionych przez Wykonawcę. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny być czytelne.

- ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

- Otwarcie i ocena ofert dokonane zostanie przez Komisję Przetargową powołaną zgodnie z „Regulaminem ogólnych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych oraz usług komunalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej   „Odrodzenie” w Szczytnie.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najwyższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z Kryterium Oceny Ofert.

- Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności.

- OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie za pomocą Portalu Baza Konkurencyjności (BK2021): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami jest: Aleksander Kłak Administrator ds. Technicznych SM Odrodzenie na adres e-mail: aklak@smodrodzenie.pl, Telefon kontaktowy: 606978908.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

- Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu powyższego Wykonawca/Oferent złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.

- Nie przejdą oceny formalnej oferty.

- Złożą ofertę po wskazanym terminie.

- Wykluczone z udziału w postępowaniu ofertowym zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji są podmioty i osoby opublikowane na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami .

- Ponadto, podmioty objęte sankcjami na terytorium Unii Europejskiej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostały ujęte w załącznikach do:

- Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi.

- Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających terytorialną, suwerenność i niezależność Ukarany lub im zagrażających.

Środki sankcyjne będą dotyczyły w szczególności osób i podmiotów dysponujących publicznymi środkami finansowymi, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają:

- agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub

- poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6.

- INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży                    w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji – warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac i inne przyczyny niezależne od Stron.

- Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy, nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę zwiększenia wysokości wynagrodzenia.

- Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.