

Suwałki, dnia 29.01.2026r.

SGT.3331-1/26

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,

ul. L. Waryńskiego 22A 16-400 Suwałki, NIP 844-17-84-822, REGON 790317937

or@spzozor.pl

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

**CEL ZAMÓWIENIA**

**Prace remontowe pomieszczeń do stosowania nowych procedur krioterapii w ramach projektu: ,,** Projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości ambulatoryjnych usług rehabilitacji medycznej” (ang. "Improving of the Availability and Quality of Outpatient Medical Rehabilitation Services")

Nr projektu LTPL00447

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

Celem postępowania jest wybór Oferenta, który zrealizuje drobne prace dostosowawcze mające na celu adaptację i przygotowanie pomieszczeń Ośrodka oraz fragmentu terenu zewnętrznego do montażu kriokomory ze zbiornikiem.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje drobne prace dostosowawcze mające na celu adaptację i przygotowanie/zaadaptowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni 17,1 m2 na potrzeby realizacji procedur krioterapii, a także montaż zbiornika z gazem (mieszanką ciekłego azotu i tlenu) (2200 kg) oraz linii zasilających do krioterapii w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji przy ul. Waryńskiego 22A w Suwałkach. Zbiornik ma zostać zainstalowany na zewnątrz budynku i połączony z kriokomorą posadowiona wewnątrz. *(Z Dostawcą kriokomory zawarto umowę na zrealizowanie dostawy do 15.03.2026r.)*

Prace będą polegały na: wykonaniu wentylacji nawiewnej w sali zabiegowej, wykonaniu posadzki antypoślizgowej, montażu osuszacza powietrza lub klimatyzacji w pomieszczeniu, montażu instalacji kriogenicznej – połączeniu komory i zbiornika z gazem, montażu zasilania urządzeń, montażu skrzynki elektrycznej do zasilania pompy samochodowej dostawcy cieczy kriogenicznej, podłączeniu gazu między zbiornikiem a kriokomorą, wyprowadzeniu powietrza z kriokomory na zewnątrz budynku itp.

Rodzaj prac – proste prace remontowe/dostosowawcze. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 20 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia zwolnione są proste prace adaptacyjne pomieszczeń i montaż urządzeń o wysokości nieprzekraczającej 3 metrów, a także ogrodzenia o wysokości do 2 metrów.

Rodzaj konstrukcji - proste prace remontowe, ponieważ mury nie będą przebudowywane, całkowita powierzchnia budynku nie zostanie zwiększona.

Zakres prac zawarty został w niniejszym opisie, załącznikach do zapytania i pomocniczo w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 6 do zapytania.

**Uwaga** – w związku z tym, iż Zamawiający nie dysponuje swoimi pracownikami gospodarczymi, do ostatecznej ceny oferty należy uwzględnić prace przygotowawcze polegające m.in. na zabezpieczeniu terenu jak i pomieszczeń Ośrodka nie objętych zakresem prac przed np. kurzem, pyłem, gruzem, wykonanie demontaży wszelkiego wyposażenia wbudowanego jak i ruchomego w Pawilonie I celem przeniesienia na czas adaptacji do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż częściowo wykonał już przeniesienie urządzeń medycznych i wyposażenia technicznego, jednakże należy uwzględnić ponowne przenoszenie i montaże sprzętów medycznych i technicznych w obrębie Ośrodka zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Wykonawca zweryfikuje wymiary na gruncie.

Planowane prace spełniają zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu”.

Zastosowanie w dokumentacji ewentualnych wskazań pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów, cech, parametrów technicznych i jakościowych.

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać np.: certyfikat, oceny / specyfikacje techniczne, krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zgodność z Polską Normą, normą państw członkowskich EOG. Użyte materiały muszą być bezpieczne, trwałe, odporne na działanie warunków atmosferycznych.

**Uwaga:** W związku z koniecznością prowadzenia drobnych prac remontowych podczas funkcjonującego Zakładu, wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu robót w taki sposób, aby nie utrudniały prawidłowej pracy Ośrodka i nie stanowiły zagrożenia przebywającym osobom. Natomiast wszelkie głośne prace bądź powodujące wyłączenia mediów należy wykonywać po godzinie 18.00 bądź w dni ustawowo wolne od pracy z wcześniejszym minimum dwudniowym poinformowaniem Zamawiającego.

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych stwierdzonych w protokole konieczności przez zamawiającego, wykonawca wykona je na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu robót dodatkowych/zamiennych, sporządzonego z uwzględnieniem stawek narzutów, roboczogodziny z kosztorysu ofertowego; koszty materiałów, które nie są wycenione w kosztorysie ofertowym będą wycenione na podstawie aktualnych cenników SECOCENBUD.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały użyte podczas realizacji zadania muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać dokumenty potwierdzające m.in. trudnozapalność, antypoślizgowość.

**Dodatkowe informacje:** Zamawiający informuje, iż wyłonił już dostawcę urządzenia kriokomory wraz ze zbiornikiem zewnętrznym. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację dostosowania i adaptacji pomieszczeń do dostarczonego urządzenia kriokomory będzie zobowiązany do współpracy z wyłonionym dostawcą kriokomory i stosowania się do wytycznych producenta/dostawcy kriokomory.

Wytyczne producenta w zakresie zbiornika zewnętrznego:

1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik kriogeniczny o masie maksymalnej 4 tony. W załączniku nr 7  poglądowy typowy projekt fundamentu do dużych zbiorników, który należy dostosować do masy 4 tony. Wykonawca powinien samodzielnie wyliczyć grubość poszczególnych warstw betonu do wagi zbiornika. Zbiornik ma podstawę stalową o wymiarach: 180 cm x 180 cm a wielkość fundamentu powinna pozwalać na swobodne przemieszczanie się wokół zbiornika.
2. Wykonanie ogrodzenia systemowego z furtką, wokół fundamentu zgodnie z wymaganiami UDT dla zbiorników kriogenicznych. W załączniku podglądowe zdjęcie zbiornika 3000 wraz z ogrodzeniem systemowym.
3. Wykonanie Rozdzielni elektrycznej na ścianie budynku zgodnie z załączonym projektem powtarzalnym zasilania cysterny tankującej wraz z podłączeniem jej do istniejącej rozdzielnicy obiektowej umożliwiającej zasilenie nowej rozdzielnicy R-ZG ARGON/TLEN. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu schemat wykonanych prac elektrycznych wraz z pomiarami elektrycznymi.

W załączeniu zdjęcia poglądowe instalacji i ogrodzenia jak i dane podstawowe fundamentu pod zbiornik.

**WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

45000000-7 Roboty budowlane

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia do **15.04.2026r.**

jednak wszelkie prace w obrębie samej kriokomory i zbiornika wg wytycznych producenta muszą zostać zakończone **nie później niż do 15.03.2026r**.

Przez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumiane jest w I etapie wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego uruchomienia kriokomory oraz w II etapie zakończenie wykonywanych prac wraz uporządkowaniem terenu (demontaże i montaże).

Wykonawca po zrealizowaniu całości zadania tj. etapu I i II zgłosi ich wykonanie Zamawiającemu.

Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru całości zadania. Nie przewiduje się faktur częściowych.

**II. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia w postępowaniu ofertowym mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada **zdolności techniczne / zawodowe.**

W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:

a) należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał należycie co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na wykonaniu pracw skład którego wchodziło wykonanie prac budowlanych, remontowych, adaptacyjnych czy modernizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł.

b) dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, tj. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

**Weryfikacja spełnienia powyższego warunku:**

W celu spełnienia powyższego warunku, Oferent przedstawi na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego** następujące informacje:

ad) a) zakres robót, miejsce i rok realizacji oraz nazwęInwestora. W przypadku wątpliwości związanych z wykonaniem robót, Zamawiający zastrzega sobiemożliwość kontaktu z Inwestorem celem potwierdzenia doświadczenia bądź zastrzega sobie prawozwrócenia się do Oferenta o dokumenty potwierdzające zrealizowanie zamówienia, np. referencji,protokołów odbioru podpisanych przez Inwestora.

ad) b) **wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

(wpisać do tabeli w załączniku nr 2).

**III. Wykluczenia z postępowania**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci w stanie likwidacji czy upadłości, trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zagrażającej prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia. Oferent potwierdza dobrą sytuację i możliwość realizacji zamówienia podpisując oświadczenie stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszego ogłoszenia.

3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, jeżeli nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oferent jest zobowiązany do złożenia i podpisania Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania w związku z agresją Rosji na Ukrainę, stanowiącego **Załącznik nr 5 do Zapytania**

**ofertowego**.

**IV. Kryteria oceny ofert**

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielenia dodatkowych

wyjaśnień przez Oferentów w zakresie treści złożonych ofert.

3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryterium:

**Kryterium oceny oferty Waga kryterium**

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (KC) 100%

a. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (KC) -100%

Oferent określa cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie

wykonanie zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty, obejmującą wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Liczba punktów w kryterium „cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/cena brutto badanej oferty x 100 = ilość punktów.

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania wynosi 100.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

**V. Sposób przygotowania i oceny oferty**

1.Oferta składana przez Oferenta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego pn. „Formularz ofertowy”.

2. Integralną częścią oferty są załączniki wymienione w punkcie VII. pn. „*Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy*”, które Oferent winien załączyć do oferty.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy opracowanych przez Zamawiającego i dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników własnych Oferenta pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

4. W sytuacji, kiedy ofertę i/lub załączniki do oferty w imieniu Oferenta podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Oferenta), należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Wszystkie załączniki muszą zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji – w formie pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem zaufanym.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w przypadku wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.

9. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

10. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.

11. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent winien te dokumenty złożyć równocześnie ze zmianą oferty.

12. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.

13. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy jednak nie dłużej niż 30 dni.

16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**VI. Miejsce i sposób składania ofert**

Oferty wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio poprzez Bazę Konkurencyjności.

2. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego (za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności).

3. Wszelkie ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Pytania te muszą zostać zgłoszone najpóźniej 2 dni przed zakończeniem terminu ogłoszenia. Pytania, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

4. Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania ofert nie będą rozpatrywane.

5. Termin składania **ofert: do 2026-02-13, godz. 23:59.**

**VII. Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od wykonawcy**

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**.

2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu**- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.**

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym - **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - **Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego**

**VIII. Rozstrzygnięcie postępowania, warunki zawarcia i zmiany umowy**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

2. Zamawiający poinformuje Oferentów o dokonaniu wyboru oferty zapraszając Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy.

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia któremukolwiek z Oferentów.

4. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu Umowy.

5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

6. W umowie zostanie zastrzeżona możliwość nałożenia kary umownej w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:

1. zmiany zakresu robót objętych umową w przypadku rezygnacji z wykonania części zamówienia,
2. zmiany terminu realizacji umowy: spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.
3. powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg,
4. zmiany sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności:

a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

1. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem.

**IX. Pozostałe informacje**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.

2. Cała komunikacja w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w tym publikacja zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Oferentami oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się w za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Instrukcja do Bazy dostępna jest pod adresem: <https://instrukcje.cst2021.gov.pl/?app=bazakonkurencyjnosci> Zamawiający rekomenduje by Oferent na kilka dni przed złożeniem oferty założył konto, zapoznał się z funkcjonowaniem Bazy Konkurencyjności.

3. Oferenci mogą zadawać pytania za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności wyłącznie w okresie

publikacji ogłoszenia. Pytania te muszą zostać zgłoszone najpóźniej dwa dni przed zakończeniem

terminu ogłoszenia. Pytania, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez konieczności podania uzasadnienia.

5. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy:

a) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający zdecyduje zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

b) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;

c) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. Oferty oraz wszelkie inne załączniki składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Oferenta – informacji stanowiących tajemnicę Oferenta.

**X. Załączniki do niniejszego zapytania**

**Załącznik nr 1.** Formularz ofertowy

**Załącznik nr 2.** Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

**Załącznik nr 3.** Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych

**Załącznik nr 4.** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z agresją Rosji na Ukrainę

**Załącznik nr 5.** Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań o zamówienie.

**Załącznik nr 6.** Przedmiar robót

**Załącznik nr 7.** Zdjęcia /rysunki poglądowe

*………………………………………………*

podpis Kierownika Zamawiającego



*Załącznik nr 1*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa wykonawcy ...............................................................................................

Siedziba wykonawcy ............................................................................................

NIP .................................................... REGON....................................................

Numer telefonu ………………………………………………..

e-mail:

**Zamawiający:**

**SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w   
Suwałkach**

**ul. Waryńskiego 22 A**

**16-400 Suwałki**

Po szczegółowym zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym pn.: **Prace remontowe pomieszczeń do stosowania nowych procedur krioterapii w ramach projektu: ,,** Projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości ambulatoryjnych usług rehabilitacji medycznej” (ang. "Improving of the Availability and Quality of Outpatient Medical Rehabilitation Services")

Nr projektu LTPL00447

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

wyrażamy zainteresowanie współpracą zgodną ze wszystkimi wytycznymi wskazanymi w zapytaniu ofertowym i tym samym składamy poniższą ofertę.

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem za kwotę:

|  |  |
| --- | --- |
| Netto (w zł) |  |
| podatek VAT (w zł) |  |
| **Wartość brutto oferty w zł** |  |

2. **Udzielam ……………..** gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

*(wymagane minimum 24 m-ce)*

3. **Oświadczamy,** że oferujemy następujący **termin wykonania zamówienia mając szczególnie na względzie współpracę z dostawcą kriokomory:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Do 15.03.2026r.** | **I etap – niezbędne prace budowlane do uruchomienie kriokomory** |
| **Do 15.04.2026r.** | **II etap - zakończenie wykonywanych prac** |

Wyrażam zgodę na opłacenie faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

**Czy firma jest płatnikiem VAT:**

TAK  NIE

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Oświadczam, że podane warunki finansowe zostały prawidłowo oszacowane i **zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym wskazaniu ceny, która nie jest rażąco zaniżona.**
3. **Akceptuję okres realizacji** umowy w maksymalnym terminie **do 15.04.2026r. przy zakończeniu etap I do 15.03.2026r.**
4. Świadomy/-a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.
5. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiacą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w ofercie zgodnie z informacjami zawartymi w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowiacej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

**Do niniejszej oferty załączam:**

1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia w związku z agresją Rosji na Ukrainę
4. Inne (wymienić jakie): ……………………….. ………………………..………………………..
5. ………………………..………………………..………………………..………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| miejscowość, data |  | Pieczęć i podpis Oferenta |