Załącznik nr … do IDW

PROJEKTOWNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ZGK/…./2026

zawarta w dniu .........  2026 r. w Psarach pomiędzy Stronami:

ZGK Psary Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbiu, ul. Dolna 1, 42-504 Będzin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000953285, 
posiadającą nr NIP: 6252480712, REGON: 520855874, o kapitale zakładowym w wysokości 48 000 000,00 zł

którą reprezentuje:

Łukasz Siwczyk - Prezes Zarządu

Jeremiasz Złotecki - członek Zarządu

zwaną dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a Wykonawcą - …

reprezentowanym przez: …

zwaną dalej „Inżynierem” lub „Inżynierem Kontraktu” lub „Wykonawcą”

zwanymi również łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”

Niniejszą Umowę na usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Łącznej, ul. Bocznej i ul. Zwycięstwa w Psarach oraz ul. Szosowej w Strzyżowicach, zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Łącznej, ul. Bocznej i ul. Zwycięstwa w Psarach oraz ul. Szosowej w Strzyżowicach (zwanego dalej także „Zadaniem inwestycyjnym” lub „Zadaniem”).

- Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu 
do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ 
na prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy.

- Wykonawca wyznacza stanowisko Inżyniera - Kierownika Zespołu, który upoważniony 
jest do zarządzania i nadzorowania w imieniu Inżyniera procesem realizacji niniejszej Umowy.

§ 2 Termin realizacji Umowy

- Strony ustalają termin świadczenia usługi od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakończenia Zadania inwestycyjnego, przez co należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego Zadania.

- Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji Zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i usunięciu usterek, odbiorze robót budowlanych i rozliczeniu budowy z wykonawcą robót budowlanych. Inżynier Kontraktu będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

- Planowany termin zakończenia robót budowlanych: …

- W przypadku, gdy czas realizacji robót budowlanych objętych Zadaniem inwestycyjnym ulegnie zmianie w stosunku do planowanego terminu, termin realizacji niniejszej Umowy może ulec zmianie, zgodnie z § 11 Umowy. W takim przypadku, zmianie ulegnie wyłącznie termin realizacji, zaś Wykonawca w tak przedłużonym okresie będzie świadczył usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt. 2 Umowy.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Do podstawowych praw i obowiązków Wykonawcy należy:

1)  bieżący nadzór nad robotami budowlanymi;

2) nadzór nad prowadzeniem dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i przebiegu robót;

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

6) rozliczanie robót budowlanych;

7) koordynowanie czynności Inspektorów branżowych na budowie; wypełnianie obowiązków sprawozdawczych (w tym w zakresie rozliczeń finansowych);

8) przeprowadzanie odbiorów branżowych;

9) prowadzenie dokumentacji fotograficznej;

10) weryfikacja dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na użytkowanie przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych;

11) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych (co roku) do momentu zakończenia okresu gwarancji;

12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót branżowych poleceń - potwierdzonych wpisem do dziennika budowy - dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

13) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót branżowych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę.

- Do dodatkowych obowiązków Inżyniera kontraktu i inspektorów branżowych, niezależnie od obowiązków określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na etapie realizacji Zadania inwestycyjnego należy:

  - analiza dokumentacji (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, harmonogram rzeczowo-finansowy) oraz uzgodnień i decyzji w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów i podjęcia działań zaradczych, w tym uzgadniania z Projektantem optymalnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i przedstawiania ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia;

  - organizowanie przez Inżyniera kontraktu prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw na placu budowy;

  - nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z wykonawcą robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektami budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej, a w przypadku wadliwego wykonania robót wskazanie wad stwierdzonych przy odbiorach robót budowlanych i pisemne egzekwowanie ich usunięcia następnego dnia roboczego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

  - uczestniczenie w naradach roboczych (radach budowy) dotyczących budowy, organizowanych przez Zamawiającego w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu oraz sporządzanie protokołów z narad – raz na dwa tygodnie;

  - uzgadnianie z Zamawiającym przed naradami roboczymi wspólnego stanowiska w sprawach technicznych i formalnych oraz prezentowanie wspólnie wypracowanego stanowiska podczas narad;

  - stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego;

  - współpraca z Zamawiającym, Projektantami i wykonawcą robót budowlanych;

  - składanie bieżących informacji Zamawiającemu o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót w stosunku do harmonogramu robót;

  - powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót;

  - weryfikacja kosztów realizacji robót budowlanych oraz zatwierdzanie rozliczeń rzeczowo – finansowych wykonanych elementów robót budowlanych w celu przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego;

  - podejmowanie działań, w uzgodnieniu z Zamawiającym, umożliwiających realizację robót zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz harmonogramami robót oraz zgodnie z przepisami BHP, a w przypadku ich nie stosowania wstrzymania budowy;

  - Inżynier kontraktu (i inspektorzy branżowi) mają obowiązek dokonania bieżącego przeglądu i wpisów do dziennika budowy;

  - potwierdzanie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych w dzienniku budowy;

  - udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;

  - składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót budowlanych;

  - w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowe zawiadamianie właściwego organu nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa Budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

  - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów potwierdzających, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia są zgodne z projektem, STWiORB i posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, świadectw jakości itp.);

  - egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy robót budowlanych;

  - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;

  - egzekwowanie od Wykonawcy robót obowiązków wynikających ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz postanowień umownych;

  - czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi;

  - sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót budowlanych;

  - nadzór nad skompletowaniem dokumentacji przez wykonawcę robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp.;

  - przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego;

  - nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od/rozwiązania umowy o roboty budowlane;

  - rozliczenie zakresu umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia/odstąpienia od niej/rozwiązania jej;

  - opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

- Zadania Inżyniera Kontraktu w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

  - dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz przygotowywanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych;

  - zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

  - zgłaszanie do wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania;

  - nadzorowanie realizacji robót budowalnych związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania;

  - ocena wykonywanych robót j.w.;

- Raporty miesięczne:

  - Inżynier Kontraktu w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny wyszczególniający wykonane przez Inżyniera prace oraz poinformuje o postępie robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

  - Raport będzie zawierał:

- opis postępu robót budowlanych w stosunku do przyjętego harmonogramu,

- dokumentację zdjęciową postępu robót budowlanych,

- nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

- wykaz ewentualnych roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

- opis czynności wykonanych przez Inżyniera Kontraktu.

- Raport końcowy:

  - Inżynier Kontraktu w ciągu 30 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał:

- krótki opis wykonanych robót budowlanych wraz z wykazem ewentualnych zmian,

- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót budowlanych i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

- spis dokumentacji kontraktowej do odbioru końcowego oraz informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów OT,

- opis czynności wykonanych przez Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy.

  - Raport końcowy należy przekazywać Zamawiającemu w wersji drukowanej (1 egz.) i elektronicznej (1egz.), przy czym dokumentację fotograficzną należy przekazać na nośniku elektronicznym.

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należą ponadto wszystkie obowiązki wymienione w Zapytaniu ofertowym (IDW) obowiązującym w postępowaniu, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę. Zapytanie ofertowe, w tym zawarty w nim Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załącznik do niniejszej Umowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie w wersji elektronicznej i papierowej następujących dokumentów:

  - Projekt budowlany wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

  - Umowę o roboty budowlane;

  - Ofertę wykonawcy robót budowlanych;

  - Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane w tym decyzję o pozwoleniu na budowę;

  - Inne będące w posiadaniu dokumenty oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy o roboty budowlane i niniejszej Umowy.

§ 5  Ubezpieczenie

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę ubezpieczenia 500 000,00 PLN.

- Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu kopię umowy lub polisy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- W sytuacji nie przedłożenia przez Inżyniera Kontraktu kopii umowy lub polisy ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 2 lub przedłożenia nieprawidłowej umowy lub polisy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na przedstawienie umowy/polisy.

- Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody.

- Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 6 Osoby do kontaktu i zasady korespondencji

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Inżyniera będzie dokonywane w formie pisemnej.

- Jako koordynatora i przedstawiciela do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wskazuje 
Panią Magdalenę Gawron, tel. 667 891 088, e-mail: magdalenagawron@zgk.psary.pl

- Jako przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym Inżynier wskazuje …, tel. …, email: …

- Zmiana przedstawicieli do kontaktów określonych w ust. 2 i 3, nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie takiej należy poinformować na piśmie drugą stronę Umowy. Zmiana jest skuteczna z chwilą otrzymania powiadomienia i potwierdzenia otrzymania przez drugą stronę Umowy.

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem będzie sporządzana w języku polskim. Korespondencja przekazywana będzie pisemnie lub e-mail. Dopuszcza się przekazywanie drogą elektroniczną (e-mail) dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym.

§ 7 Zespół specjalistów Wykonawcy

- Specjalista nr 1 - Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – funkcję pełnić będzie … Inżynier Kontraktu jest osobą koordynującą poszczególne branże oraz działania całego zespołu inspektorów-specjalistów oraz jest osobą koordynującą działania i współpracę bezpośrednio pomiędzy zespołem Inżyniera Kontraktu a Zamawiającym.

- A) Specjalista nr 2 - …

B) Specjalista nr 3 - …

- Inżynier może proponować zmianę Specjalisty. Zmiana taka jest możliwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą proponowaną zmianę z zastrzeżeniem ust. 6-9 poniżej.

- Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę Specjalisty w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - niewywiązywania się Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy,

  - jeżeli zmiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany Specjalisty, nowy Specjalista musi spełniać co najmniej wymagania określone dla danego Specjalisty na etapie wyboru Wykonawcy.

- Zmiana Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu – jest możliwa pod warunkiem, że Wykonawca udowodni, że nowa wskazana osoba posiada co najmniej takie same uprawnienia i doświadczenie zawodowe jakie było wymagane w warunku udziału w postępowaniu oraz za jakie Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert.

- Inżynier zapewni dostęp osobisty i poprzez środki umożliwiające kontakt (telefon, pocztę e-mail) z każdym ze Specjalistów na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego.

§ 8 Wynagrodzenie

- Zamawiający za wykonany przedmiot Umowy zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową kwotę … zł netto (słownie: …/100) plus podatek 23% VAT w kwocie … zł, co łącznie stanowi kwotę brutto … zł  (słownie: …/100).

- Ustala się, że rozliczanie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu następować będzie częściami, w cyklach miesięcznych na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i Zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu płatności z uwzględnieniem, że:

- 90 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 zostanie rozliczone fakturami częściowymi;

- pozostałe 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie rozliczone w ramach faktury końcowej.

- Harmonogram płatności Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy oraz obowiązków Inżyniera określonych w niniejszej Umowie w tym wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych.

- Pierwsza płatność rozliczana będzie od zakończenia pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego pełnienia usług objętych Umową a wysokość miesięcznych płatności będzie ustalona poprzez podzielenie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 Umowy przez liczbę pełnych miesięcy pełnienia usług objętych Umową z zastrzeżeniem progów procentowych, o których mowa powyżej w ust. 2.

§ 9 Warunki płatności

- Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia objętych przedmiotem Umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (oryginał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoły odbioru).

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

- Z dniem wejścia w życie obowiązku wystawienia faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.), podstawą realizacji płatności będą ustrukturyzowane faktury wystawione przez Wykonawcę w Krajowym Systemie e-Faktur, zwanym dalej KSeF. Strony zgodnie postanawiają, iż faktura ustrukturyzowana, o której mowa w zdaniu wyżej jest uznana za doręczoną Zamawiającemu z chwilą nadania jej przez KSeF unikalnego numeru identyfikacyjnego, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych, w których faktury zostały wystawione poza KSeF w przypadkach niedostępności KSeF, tj. w trybie „offline”. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury przy wykorzystaniu systemu, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury poza KSeF w przewidzianych trybach (tryb „offline”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług.

§ 10 Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem następujących części zamówienia: ……………………………………..………………

- Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zgodnie z umową zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).

- Umowa o podwykonawstwo nie może być mniej korzystna w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia oraz kar umownych niż niniejsza Umowa. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego powyższej okoliczności, ma on prawo żądania zmiany odpowiednich postanowień umowy podwykonawczej i doprowadzenia ich do stanu zgodnego ze zdaniem 1 niniejszego ustępu.

- Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

§ 11 Zmiany Umowy

- Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji wskazanych w Umowie jako nie wymagających sporządzenia aneksu.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 uregulowanych w sekcji 3.2.4 podrozdziału 3.2 dla Zasady konkurencyjności.

- Przewiduje się także możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji:

- zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej - jej sprostowanie;

- zaistnienia Siły wyższej;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy – zgodnie z treścią zmienianych przepisów i w zakresie wynikającym z ewentualnych przepisów przejściowych;

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy, lub wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania usług przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową w terminach i kolejnościach ustalonych pierwotnie,  spowodowane przez: działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) lub warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót budowlanych, a przez to niniejszej Umowy, stanowiące Siłę Wyższą (zmiana terminu jest możliwa wyłącznie o czas przestoju, opóźnienia); zmiana terminu końcowego realizacji Umowy jest też dopuszczalna w sytuacji gdy przedłużony zostanie termin realizacji robót budowlanych objętych Zadaniem inwestycyjnym także z innych przyczyn niż wymienione w zdaniu wcześniejszym, w tym zlecenia wykonawcy robót budowlanych robót dodatkowych lub podobnych;

- zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót.

4. Dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji:

- zmiany: obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych — jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostanie to przez niego wykazane.

- gdy konieczność wprowadzenia zmian niniejszej Umowy będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych skutkującą koniecznością świadczenia usług w okresie wykraczającym ponad 2 miesiące od pierwotnego terminu realizacji robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych skutkującą koniecznością świadczenia usług podobnych polegających na powtórzeniu usług objętych zakresem niniejszej Umowy w związku z koniecznością udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówień podobnych lub dodatkowych;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy i obowiązków Inżyniera do zaistniałej sytuacji;

- gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania dla robót objętych Zadaniem inwestycyjnym a Wykonawcy zostanie rozszerzony zakres obowiązków wynikający z niniejszej Umowy o obowiązki dotyczące rozliczenia dofinansowania według zasad narzuconych/wymaganych przez instytucję/podmiot dofinansowujący.

5. Dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji:

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie  pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych skutkującą koniecznością świadczenia dodatkowych usług, w tym wykonywania obowiązków innych niż wynikających z przepisów prawa budowlanego i zakresu niniejszej Umowy, choć z uwagi na zmiany umowy o roboty budowlane koniecznych do kompleksowego nadzoru nad Zadaniem inwestycyjnym;

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania dla robót objętych Zadaniem inwestycyjnym skutkującego obowiązkami rozliczenia dofinansowania według zasad narzuconych/wymaganych przez instytucję/podmiot dofinansowujący.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 2-5 wyżej zostaną wprowadzone zgodnie z następującą metodologią:

- W przypadku gdy zmiana dokonywana jest na wniosek Zamawiającego przed wprowadzeniem zmiany Zamawiający powiadomi Inżyniera o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni przedstawi Zamawiającemu propozycję na piśmie zawierającą:

- opis proponowanych usług lub środków, jak również harmonogram wykonania usług;

- wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania usług lub jakichkolwiek zobowiązań Inżyniera wynikających z Umowy.

- W przypadku gdy zmiana dokonywana jest na wniosek Inżyniera, Inżynier przedstawi wniosek Zamawiającemu:

- W przypadku gdy zmiana obejmować będzie zmianę wynagrodzenia do wniosków o zmianę należy dołączyć wszelkiego rodzaju niezbędne kalkulacje uzasadniające wprowadzenie wnioskowanych zmian.

- Po otrzymaniu propozycji Inżyniera, Zamawiający podejmie bez zbędnej zwłoki decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu, o czym powiadomi pisemnie Inżyniera.

- W przypadku zmiany podmiotów trzecich, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu zaproponowany nowy podmiot zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy podmiot. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Zmiana Personelu Inżyniera (Specjalistów) zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, o ile osoby te będą spełniać wymogi Zapytania ofertowego.

- O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Inżynier powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 12 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokości:

  - w przypadku braku obecności Inżyniera Kontraktu oraz inspektorów nadzoru podczas narady koordynacyjnej – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

  - w przypadku nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia raportów miesięcznych, końcowego w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 i 6 Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania innych niż określonych wyżej obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym z Zapytania ofertowego – w wysokości 1 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 8 ust.1 Umowy,

  - w przypadku nie stawienia się na placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Łączny limit kar, jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy wynosi 30% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, również po wypowiedzeniu/odstąpieniu od/rozwiązaniu Umowy.

§ 13 Rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresów wypowiedzenia) rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy w każdym z następujących przypadków:

  - Wykonawca w sposób rażący nie realizuje usług zgodnie z Umową pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków, co wpływa na właściwą i terminową realizację usługi, przez okres 7 dni po otrzymaniu od Zamawiającego wezwania do podjęcia lub wznowienia wykonywania usługi,

  - Wykonawca co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydawanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

  - w stosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o upadłość albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne,

  - po stronie Wykonawcy nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający realizację Umowy.

- W ciągu 7 dni od rozwiązania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych prac i przekazać Zamawiającemu całość posiadanej dokumentacji wraz z wykazem świadczonych usług. Rozliczeniu mogą podlegać wyłącznie usługi świadczone należycie. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do przedłożonego raportu i wstrzymać się z płatnościami dotyczącymi zakresu zakwestionowanego.

- W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego przed jej całkowitym wykonaniem, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać żadnych dalszych płatności za faktury do czasu zakończenia rozliczenia Stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane prace Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych i odzyskania od Wykonawcy dodatkowych uzasadnionych i poniesionych kosztów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 14 Przekazywanie dokumentacji

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy bez dodatkowego wezwania.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu Umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową oraz poufność przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inżynier Kontraktu, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego lub obowiązek taki wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 15 Ochrona danych

1. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

2. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia klauzuli, o której mowa w zdaniu 1 osobom, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszej Umowy.

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę i powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w celu wykonania Umowy w zakresie danych niezbędnych do realizacji Umowy, tj. imiona i nazwiska pracowników Zamawiającego lub imiona i nazwiska osób działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego pełnomocnicy, zleceniobiorcy, wykonawcy.

4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przekazać wszelkie dane i informacje w edytowalnej formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca usunie lub trwale zanonimizuje dane, które pozostały w posiadaniu Wykonawcy po przekazaniu danych do Zamawiającego lub innego wykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi na piśmie fakt usunięcia lub zanonimizowania danych przez Wykonawcę.

§ 16 Ustalenia końcowe

    - Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

    - Zapytanie ofertowe, w tym zawarty w nim opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część Umowy i zapisy w nim zawarte są wiążące dla stron.

    - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe wraz z jego załącznikami

2. Oferta Wykonawcy

3. Klauzula RODO

4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr …

Do Umowy Nr .........

z dnia ..........

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

do Umowy Nr …………  z dnia …………….. 
zawarta w dniu ……………….. pomiędzy:

ZGK Psary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbiu, ul. Dolna 1, 42-504 Będzin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000953285, 
NIP: 6252480712, REGON: 520855874, o kapitale zakładowym w wysokości 48 000 000,00 zł

reprezentowanym przez:

Łukasz Siwczyk - Prezes Zarządu

Jeremiasz Złotecki – Członek Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

(dalej łącznie jako „Strony” lub indywidualnie jako „Strona”)

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie (dalej zwana „Umową”).

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chroni prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane zwykłe mieszkańców w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ……………………… w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „……………………………………………………………………………………………………….”

3. Na powyższych danych będą wykonywane w szczególności operacje takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Administrator danych poleca przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu. Niniejsze postanowienie Strony zgodnie uznają za udokumentowane polecenie administratora w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a, w związku z art. 29 RODO.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 32 RODO. Lista środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzający zapewnia, iż dostęp do przetwarzanych danych będą miały wyłącznie osoby bezpośrednio przez niego zatrudnione lub świadczące usługi na jego rzecz,  przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 29 RODO wszystkim osobom, o którym mowa w zdaniu poprzednim, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym lub korzystania z usług tych osób, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych.

§ 4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust.3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

3. W ramach wykonania przez Administratora danych prawa kontroli, o którym mowa w ust.1:

a)	Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy w zakresie kontroli i udzielania Administratorowi danych wszelkich informacji dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;

b)	kontrola może zostać wykonana w formie:

- wizji lokalnej miejsca przetwarzania danych osobowych,

- pisemnego żądania przedstawienia określonych informacji dotyczących przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, przy czym Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi, na żądanie Administratora danych w terminie do 3 dni od daty jego otrzymania, a w szczególności do:

- wyjaśniania okoliczności incydentów bezpieczeństwa;

- udzielenia odpowiedzi organom uprawnionym z mocy prawa do żądania informacji.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.

§ 5

Dalsze powierzenia danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, winien spełnić te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie.

4. Za działania i zaniechania swego podwykonawcy, Administrator danych odpowiada jak za działania i zaniechania własne, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej  lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony tj. od dnia jej zawarcia do czasu obowiązywania umowy nr ……………. zawartej w dniu …………………………………..

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarzane dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dane poufne) zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO.

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

…………………………………….                                      ………………………………………….

Administrator danych                                                                     Podmiot przetwarzający