Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

nr ZP/BU/40/26/NIT/AW/KK

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): „Usługa przeniesienia środowisk roboczych do nowej domeny wraz z zabezpieczeniem logowania do systemu i aplikacji przez 2FA”

Zadanie ma na celu wsparcie Zamawiającego podczas migracji stacji roboczych do nowej, istniejącej i skonfigurowanej domeny AD w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu (ul. Grabiszyńska 105 oraz Pl. Hirszfelda 12). Domena AD oparta jest na środowisku hybrydowym, działającym na serwerach Microsoft Windows 2022 oraz w chmurze. Konfiguracja 2FA będzie odbywać się na istniejących, prywatnych lub służbowych telefonach pracowników oraz przy użyciu posiadanych przez Zamawiającego kluczy USB.

Wsparcie dotyczy 300 stacji roboczych. Szacowany czas to maksymalnie 3 miesiące realizowane przez trzy osoby. Prace w godzinach roboczych (7:30-15:00) 80% oraz poza godzinami roboczymi 15:00-20:00 (20%). Możliwe zaproponowanie automatyzacji lub dedykowanego schematu działania przez Dostawcę. Wykonawca zapewni narzędzia do wykonywania backupu (odpowiednia ilość pendrive’ów, które przejdą na własność Zamawiającego), natomiast Zamawiający zapewni zasoby sieciowe do jego przechowywania, nalepki do oznakowania sprzętu oraz odpowiednie obrazy systemu operacyjnego.

Poniżej przedstawiono zakres prac.

Macierz RACI

| Zadanie | Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- | --- |
| ETAP identyfikacji i wstępnej weryfikacji |  |  |
| Zamawiający przeprowadza wstępną weryfikację stanowiska i klasyfikuje do migracji, przekazuje kontakt do użytkowników | A | R |
| Zamawiający wskazuje stanowisko (nr, lokalizację, kontakt do użytkownika oraz wersję scenariusza migracji) | A | R |
| Wykonawca dokonuje wstępnej weryfikacji możliwości migracji oraz ustala z użytkownikiem termin | R | A |
| Wykonawca przekazuje podstawowe informacje o możliwości lub braku możliwości migracji. Jeżeli jest możliwość przekazuje termin. | R | A |
| Zamawiający formalnie zleca migrację stanowiska z podaniem terminu i scenariusza | A | R |
| ETAP migracji (zależnie od scenariusza) |  |  |
| Scenariusz nr 1 Sprzęt umożliwia instalację systemu Windows 11 • pozyskanie informacji od użytkowników – wypełnienie szablonu migracyjnego (dane użytkownika, rodzaje licencji 365, zainstalowane drukarki, użytkowane oprogramowanie, rodzaj urządzenia służącego do podwójnej autentykacji, itp.) • utworzenie kont w odpowiednich systemach (głównie w AD, opcjonalnie utworzenie hasła w HIS oraz w systemie Helpdesk) • modyfikacja struktury AD pod kątem pomieszczeń i działów • instalacja oprogramowania do sklonowania dysku 1:1 „w locie”, utworzenie kopii zapasowej • formatowanie dysku, instalacja systemu operacyjnego Windows 11 • dodanie użytkownika do odpowiedniego OU w AD • utworzenie reguł GPO dodających drukarki lub w przypadku drukarek USB ich instalacja • konfiguracja skanowania (jeśli dotyczy) • pomoc w zalogowaniu na nowe konto + konfiguracja MFA • przywrócenie części lub całości danych z utworzonej wcześniej kopii, weryfikacja • analiza pod kątem dodatkowych wymagań, będących poza zakresem działań (dodanie lokalizacji sieciowych, migracja dysków sieciowych, opcjonalne instalacje) | R | A |
| Scenariusz nr 2 Sprzęt umożliwia instalację systemu Windows 10 (nie spełnia wymagań dla systemu Windows 11) • pozyskanie informacji od użytkowników – wypełnienie szablonu migracyjnego (dane użytkownika, rodzaje licencji 365, zainstalowane drukarki, użytkowane oprogramowanie, rodzaj urządzenia służącego do podwójnej autentykacji, itp.) • utworzenie kont w odpowiednich systemach (głównie w AD, opcjonalnie utworzenie hasła w HIS oraz w systemie Helpdesk) • modyfikacja struktury AD pod kątem pomieszczeń i działów • instalacja oprogramowania do sklonowania dysku 1:1 „w locie”, utworzenie kopii zapasowej • format dysku, instalacja systemu operacyjnego Windows 10 • dodanie użytkownika do odpowiedniego OU w AD • utworzenie reguł GPO dodających drukarki lub w przypadku drukarek USB ich instalacja • pomoc w zalogowaniu na nowe konto + konfiguracja MFA • przywrócenie części lub całości danych z utworzonej wcześniej kopii, weryfikacja • analiza pod kątem dodatkowych wymagań, będących poza zakresem działań (dodanie lokalizacji sieciowych, migracja dysków sieciowych, opcjonalne instalacje) | R | A |
| Scenariusz nr 3 Wymiana sprzętu na fabrycznie nowy (komputery All-In-One, będące na stanie Zamawiającego) • pozyskanie informacji od użytkowników – wypełnienie szablonu migracyjnego (dane użytkownika, rodzaje licencji 365, zainstalowane drukarki, użytkowane oprogramowanie, rodzaj urządzenia służącego do podwójnej autentykacji, itp.) • utworzenie kont w odpowiednich systemach (głównie w AD, opcjonalnie utworzenie hasła w HIS oraz w systemie Helpdesk) • modyfikacja struktury AD pod kątem pomieszczeń i działów • dodanie użytkownika do odpowiedniego OU w AD • utworzenie reguł GPO dodających drukarki w AD (jeśli drukarka jest podłączona do sieci LAN) • przygotowanie nowego komputera: formatowanie dysku, instalacja systemu operacyjnego Windows 11 • oklejenie sprzętu wskazanymi nalepkami (inwentarzowa, identyfikacyjna) • demontaż starego sprzętu • montaż nowego sprzętu • (opcjonalnie) w przypadku drukarek USB ich instalacja • pomoc w zalogowaniu na nowe konto + konfiguracja MFA • podłączenie na stanowisku serwisowym, przywrócenie części lub całości danych, weryfikacja • analiza pod kątem dodatkowych wymagań, będących poza zakresem działań (dodanie lokalizacji sieciowych, migracja dysków sieciowych, opcjonalne instalacje) • konsultacja z działem IT celem wydania decyzji o utylizacji lub jego pozostawieniu • (opcjonalnie) w przypadku utylizacji: demontaż dysku, oklejenie identyfikatorem sprzętu, wprowadzenie do spisu kasacyjnego. | R | A |
| ETAP raportu |  |  |
| Wykonawca przekazuje zbiorcze zestawienie w formie arkusza excel zawierające uzgodnione wcześniej dane (np. ID komputera, lokalizacja, użytkownik, itp.) | R | A |
| Wykonawca przekazuje protokół przekazania zgodnie z formularzem Zamawiającego i podpisany przez użytkownika | R | A |
| Wykonawca przekazuje formularz przeniesienia wyposażenia podpisany przez użytkownika | R | A |
| Zamawiający zatwierdza zakończenie migracji stanowiska | A | R |

R – strona odpowiedzialna za realizację zadania

C – strona współpracująca przy realizacji zadania, konsultująca

A – strona akceptująca (odbierająca) realizację zadania

I – strona informowana o realizacji zadania