Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

PROJEKT UMOWY Nr .....................................

zawarta w dniu ...... - ...... - …….roku

Zamawiający:			Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH)

53-413 Wrocław pl. Hirszfelda 12

NIP: 				899-22-28-100

REGON: 			000290096

KRS: 				0000087868

Reprezentowany przez:	 	……………………………………………………………………

Wykonawca:			......................................................................................

NIP:			             ………………………………………………………………………………….

REGON:		             	…………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:            	....................................................................................

zwanymi łącznie Stronami, a każdy osobno Stroną.

Definicje i Słowniczek Pojęć

Pojęcia użyte w Umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) należy rozumieć następująco:

- 2FA (Two-Factor Authentication) – zabezpieczenie logowania do systemu i aplikacji poprzez podwójną autentykację (dwuskładnikową) na prywatnych lub służbowych telefonach pracowników oraz kluczach USB.

- Domena AD (Active Directory) – środowisko hybrydowe oparte na serwerach Microsoft Windows 2022 oraz chmurze, do którego migrowane są stacje robocze.

- Stacja robocza – komputer (w tym komputery All-In-One) podlegający procesowi migracji, wsparciu technicznemu i konfiguracji.

- Scenariusz migracji – jeden z trzech wariantów postępowania z urządzeniem (nr 1: instalacja Windows 11, nr 2: instalacja Windows 10, nr 3: wymiana sprzętu na fabrycznie nowy), przypisany do konkretnego stanowiska przez Zamawiającego.

- Macierz RACI – tabela określająca podział ról w zadaniu (R – odpowiedzialny za realizację, A – akceptujący/odbierający zadanie, C – konsultujący, I – informowany).

- Backup – kopia zapasowa danych (sklonowanie dysku 1:1 „w locie”) wykonywana przez Wykonawcę przy użyciu własnych narzędzi (pendrive) przed instalacją systemu operacyjnego.

- GPO (Group Policy Object) – reguły wewnątrz domeny AD służące m.in. do automatycznego dodawania drukarek na stacjach roboczych.

- OU (Organizational Unit) – jednostka organizacyjna w strukturze AD, do której przypisywani są użytkownicy zgodnie z podziałem na pomieszczenia i działy.

- Protokół przekazania / Formularz przeniesienia wyposażenia – dokumenty podpisywane przez użytkownika (pracownika), stanowiące podstawę do zatwierdzenia migracji stanowiska przez Zamawiającego.

- Sprzęt – należące do Zamawiającego urządzenia podlegające procesowi migracji, konfiguracji lub wymiany, w szczególności: stacje robocze (komputery stacjonarne, laptopy oraz jednostki typu All-In-One), urządzenia peryferyjne (w tym drukarki lokalne i sieciowe, skanery), akcesoria do dwuskładnikowego uwierzytelniania (klucze USB) oraz urządzenia mobilne (prywatne lub służbowe telefony pracowników), na których konfigurowany jest dostęp 2FA zgodnie z zakresem Umowy.

12. Protokół Odbioru Końcowego – dokument podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony po zakończeniu wszystkich prac, potwierdzający prawidłową migrację 300 stacji roboczych, wdrożenie 2FA (zgodnie z Załącznikami nr 3-6). Podpisanie protokołu stanowi wyłączną podstawę do wystawienia faktury za faktycznie wykonaną usługę.

13. Osoby posiadające niezbędne kompetencje – specjaliści wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadający wiedzę techniczną i umiejętności w zakresie:

-tworzenia reguł oraz modyfikacji struktury domeny Active Directory,

-zabezpieczania stacji metodą 2FA dla użytkowników końcowych,

-przeprowadzenia migracji 300 stacji roboczych,

-poprawnego wykonania kopii zapasowych (backupu) środowisk podlegających migracji.

§ 1

Podstawa prawna

Zgodnie z zapytaniem ofertowym ZP/BU/40/26/NIT/AW/KK w oparciu o regulacje dla zamówień publicznych                        o wartości poniżej kwoty 170.000 zł określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.                              Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024. Poz.1320 ze zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa przeniesienia środowisk roboczych do nowej domeny wraz z zabezpieczeniem logowania do systemu i aplikacji przez 2FA (dla 300 stacji roboczych), na rzecz Zamawiającego polegająca na wsparciu Zamawiającego podczas migracji 300 stacji roboczych do nowej, hybrydowej domeny Active Directory (Windows Server 2022 / Cloud) wraz z wdrożeniem bezpiecznego logowania 2FA, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy współfinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez cyfryzację, integrację systemów i rozwój cyberbezpieczeństwa w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii” nr KPOD.07.03-IP.10-0149/25.

- Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z macierzą RACI zawartą w OPZ, uwzględniając trzy scenariusze migracji (Windows 11, Windows 10, Wymiana sprzętu).

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu 3 osób posiadających wiedzę techniczną i umiejętności niezbędne do:

-tworzenia reguł oraz modyfikacji struktury domeny Active Directory,

-zabezpieczania stacji metodą 2FA dla użytkowników końcowych,

-przeprowadzenia migracji 300 stacji roboczych,

-poprawnego wykonania kopii zapasowych (backupu) środowisk podlegających migracji.

- Prace będą realizowane w dwóch lokalizacjach Zamawiającego we Wrocławiu (DCOPiH ul. Grabiszyńska 105 oraz Pl. Hirszfelda 12) w godzinach 7:30–15:00 (80% wolumenu) oraz 15:00–20:00 (20% wolumenu).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wykonania kopii zapasowych (backup) przed przystąpieniem do formatowania dysków. Zamawiający zapewnia zasoby sieciowe do przechowywania backupu, a Wykonawca fizyczne nośniki (pendrive) niezbędne do operacji kopii „w locie”. Nośniki te, po zakończeniu przedmiotu niniejszej umowy stają się własnością Zamawiającego.

- Każda migracja stacji roboczej kończy się podpisaniem przez przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Migracji Stanowiska, którego wzór stanowi Załącznik nr 4.

§ 3

Oświadczenie Wykonawcy i warunki realizacji

zamówienia

1. Wykonawca oświadcza, że:

- prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i nie dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek lub renomę Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii;

- poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące członkami jego zarządu, wspólnikami, dyrektorami, członkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub innymi osobami działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą Umową nie podjęły żadnej działalności, która narażałaby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii na ryzyko kar na podstawie przepisów i regulacji obowiązujących w jakichkolwiek odpowiednich jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, proponowania, wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku działalności gospodarczej;

- nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałaby Dolnośląskie Centrum Onkologii,  Pulmonologii i Hematologii na ryzyko kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji.

- nie są mu znane przeszkody prawne do realizacji Umowy,

- jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i zasoby do pełnej realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością;

- osoby realizujące Umowę posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy;

- w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy,

- wykonanie Umowy nie będzie naruszać przepisów prawa, chronionych prawem dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe,

- Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku lub w związku z realizacją Umowy. W szczególności Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia lub utratę funkcjonalności stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, kluczy 2FA) oraz infrastruktury sieciowej, na których prowadzone są prace migracyjne lub konfiguracyjne. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w mieniu powierzonym oraz mieniu, do którego Wykonawca uzyskał dostęp w celu realizacji usługi, i dotyczy każdej postaci winy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają wiedzę w zakresie podłączania stacji roboczych do środowisk hybrydowych (MS Windows Server 2022 / Cloud).

- Wykonawca nie ma prawa kopiować danych użytkowników na nośniki inne niż dostarczone na potrzeby niniejszego postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- udostępniać na każde pisemne żądanie Zamawiającego dokumentację związaną z realizacją Umowy;

- przekazywać na żądanie Zamawiającego informacje związane z realizacją Umowy, w tym dotyczące przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy, wykonywać Umowę w sposób, który nie będzie prowadził do powstania roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt i ryzyko wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.

3. 	Strony zgodnie przyjmują, że jeżeli w niniejszej Umowie nie zostało zdefiniowane dane działanie niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązek Zamawiającego, a zobowiązanie takie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nie jest w sposób oczywisty zobowiązaniem Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.

4. 	Strony oświadczają, że będą współdziałać przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu należytej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności Strony będą się wzajemnie na bieżąco informować o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy. Strony o zaistniałych trudnościach i przeszkodach będą się informować pisemnie, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną.

§ 4

Wartość umowy:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi:

netto: ......................... zł

słownie: .......................................................................... zł

+ podatek VAT tj. .............. VAT ........................................zł

razem brutto: ........................................... zł

słownie: ......................................................................... zł

Wynagrodzenie to jest kwotą maksymalną zobowiązania Zamawiającego.

- Oferowane wynagrodzenie netto obejmuje:

- pełną cenę netto za realizację wsparcia Zamawiającego podczas migracji 300 stacji roboczych do nowej domeny AD (Windows 2022/Cloud Hybrid) w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu,

- koszty pracy trzech oddelegowanych osób (specjalistów posiadających umiejętności w zakresie konfiguracji Active Directory, 2FA, migracji stacji oraz wykonywania kopii zapasowych), z uwzględnieniem świadczenia usług w godzinach roboczych (7:30–15:00) oraz poza nimi (15:00–20:00) zgodnie ze strukturą 80/20,

- koszty wdrożenia i konfiguracji 2FA na urządzeniach prywatnych, służbowych oraz kluczach USB Zamawiającego,

- koszty dostarczenia narzędzi do wykonywania backupu (odpowiednia ilość nośników pendrive),

- koszty realizacji wszystkich etapów prac zgodnie z macierzą RACI, w tym: identyfikacji, weryfikacji technicznej, instalacji systemów Windows 10/11, konfiguracji GPO, montażu i demontażu sprzętu oraz przywracania danych,

- koszty opracowania i dostarczenia pełnej dokumentacji powdrożeniowej: zbiorczych zestawień Excel, protokołów przekazania oraz formularzy przeniesienia wyposażenia,

- koszty ewentualnej automatyzacji procesów lub wdrożenia dedykowanych schematów działania zaproponowanych przez Wykonawcę,

- wszelkie koszty dojazdów do lokalizacji Zamawiającego oraz inne koszty administracyjne i techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje utrzymanie oferowanych cen netto przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem sytuacji wskazanych w umowie.

- Wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę może ulec zmianie wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku wynagrodzenie netto za przedmiot umowy pozostanie bez zmian, a kwota brutto na fakturze końcowej zostanie obliczona z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury, jest podpisany przez strony bezusterkowy Protokół Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 5.

- Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii– art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 799 z późn. zm).

§ 5

Warunki zamówienia

- Podstawą rozliczenia usługi jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego, potwierdzający migrację wszystkich 300 stacji roboczych, który stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej umowy.

- Odbiór prac będzie realizowany etapami, zgodnie z postępem migracji poszczególnych stanowisk, na podstawie dokumentacji określonej w Załącznikach:

- Potwierdzeniem migracji pojedynczego stanowiska jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokołu Migracji Stanowiska (zgodnie z Załącznikiem nr 4) oraz – w przypadku Scenariusza nr 3 – Formularz Przeniesienia Wyposażenia (zgodnie z Załącznikiem nr 5).

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu w trybie online Raportu Zbiorczego z Migracji (zgodnie z Załącznikiem nr 3).

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego, do którego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej, obejmujący:

- Finalną wersję Raportu Zbiorczego (Załącznik nr 3).

- Komplet 300 podpisanych Protokołów Indywidualnych (Załącznik nr 4).

- Wszystkie podpisane Formularze Przeniesienia Wyposażenia (Załącznik nr 5).

- Podpisany Protokół Likwidacji Danych i Nośników (Załącznik nr 6), potwierdzający bezpieczne usunięcie backupów i przekazanie zdemontowanych dysków.

- Zamawiający dokona weryfikacji wykonanych prac i kompletności dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

7. Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji Umowy oraz nadzór nad macierzą RACI ze strony Zamawiającego jest: ………………………… tel. …………, e-mail: ………………….

8.  Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem technicznym i realizację prac ze strony Wykonawcy jest: ………………………… tel. …………, e-mail: ………………….

9.   Przystąpienie do migracji konkretnych stanowisk roboczych bez formalnego zlecenia (wskazania stanowiska i scenariusza) przez Zamawiającego, o którym mowa w Etapie Identyfikacji macierzy RACI, odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Samowolna realizacja prac nie wiąże Zamawiającego w zakresie ich odbioru oraz obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

10. Odpowiedzialność za dane i backup.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za integralność danych znajdujących się na stacjach roboczych przekazanych do migracji.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac destrukcyjnych (formatowanie dysku, instalacja systemu), Wykonawca ma obowiązek wykonać kopię zapasową 1:1 zgodnie ze scenariuszem.

11. Automatyzacja i schematy działania.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę autorskich narzędzi automatyzujących proces migracji (np. skrypty PowerShell, narzędzia typu USMT), pod warunkiem ich uprzedniego przetestowania w fazie pilotażu i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Wykorzystanie automatyzacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ręcznej weryfikacji poprawności konfiguracji 2FA po migracji.

12.  Konfiguracja 2FA na urządzeniach mobilnych.

- W ramach konfiguracji 2FA na telefonach prywatnych lub służbowych pracowników, Wykonawca ograniczy swoje działania wyłącznie do instalacji i konfiguracji aplikacji autoryzującej (Microsoft Authenticator) lub powiązania klucza sprzętowego, dostarczonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie jest uprawniony do ingerowania w inne ustawienia prywatne urządzenia, przeglądania treści osobistych ani instalowania dodatkowego oprogramowania typu MDM (Mobile Device Management) bez wyraźnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte urządzeń mobilnych pracowników, które uniemożliwiają działanie 2FA, ma jednak obowiązek niezwłocznie zaraportować taki przypadek Zamawiającemu w celu wydania pracownikowi klucza sprzętowego USB.

§ 6

Zmiana osób wyznaczonych do realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego składu zespołu realizacyjnego w liczbie 3 osób posiadających kompetencje niezbędne do wykonania migracji i konfiguracji 2FA zgodnie z OPZ.Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy w trakcie jej trwania jest dopuszczalna jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, rozwiązanie stosunku pracy, siła wyższa) i wymaga:

  - niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie (e-mail),

  - wskazania nowej osoby o kompetencjach i doświadczeniu nie niższym niż osoba zastępowana,

- Wykonawca gwarantuje, że zmiana personelu nie wpłynie na terminowość realizacji prac ani na jakość świadczonych usług. Koszty wdrożenia nowej osoby w specyfikację środowiska Zamawiającego ponosi wyłącznie Wykonawca.

- W przypadku niezapewnienia wymaganej liczby 3 osób w dniach roboczych (zgodnie z harmonogramem 80/20), z zastrzeżeniem procedury zmiany osób opisanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 9 ust.1 pkt.2.

§ 7

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od daty jej podpisania do dnia 30.04.2026 r.

- Wykonawca zapewnia własne narzędzia do backupu (pendrive’y), a Zamawiający zapewnia zasoby sieciowe, nalepki inwentarzowe oraz obrazy systemów.

- Każda migracja musi zostać potwierdzona przez Użytkownika końcowego na Protokole Migracji Stanowiska (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy).

§ 8

Warunki płatności:

- Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi w złotych polskich, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 60 dni od daty jej przedłożenia (pocztą w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres dcopih@dcopih.pl) Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury jest faktyczne wykonanie usługi migracji oraz konfiguracji 2FA dla wskazanych stacji roboczych (zgodnie z raportem ilościowym) i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymienionej w §5 niniejszej Umowy oraz w Załącznikach nr 3-6.

- Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana numerem Umowy oraz zawierać nazwę usługi: „Wsparcie migracji 300 stacji roboczych do nowej domeny AD wraz z konfiguracją 2FA”, zgodnie z podpisanym Protokołem Odbioru Końcowego.”

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570). Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ani podmiotu zagranicznego, który nie jest zarejestrowany do celów podatkowych w Polsce). W przypadku jednak Wykonawcy mającego siedzibę w którymś z krajów UE, musi być on zarejestrowany w VIES (VAT Information Exchange System).

- W przypadku Wykonawcy/ów zobowiązanych do wystawiania faktur  ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

1) Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez zamawiającego w KSeF.

3) W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zamawiającego zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

4) W przypadku wymaganego dołączenia do faktury załącznika/ów i innych dokumentów, których nie będzie można dołączyć w KSeF – wykonawca zobowiązany jest do doręczenia ich na adres dcopih@dcopih.pl lub na email realizatora umowy z dopiskiem jakiej umowy i faktury (numer referencyjny z KSeF) dotyczą.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w realizacji całości przedmiotu Umowy (przekroczenie terminu wykonania określonego w § 7 ust. 1) w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 20 dni, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

- niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia stałego składu zespołu realizacyjnego (co najmniej 3 osób) w dniach i godzinach pracy określonych w § 2 ust. 5 Umowy, w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w którym Wykonawca nie zapewnił pełnej, wymaganej liczby specjalistów,

- odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia wady w sposobie realizacji usługi (np. błąd w konfiguracji 2FA uniemożliwiający logowanie, błąd w skrypcie automatyzującym powodujący seryjny problem na stacjach), Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym i zastosować karę wynikającą z zapisu ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków Umowy, w tym w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

- dwukrotnego opóźnienia w przystąpieniu do realizacji migracji stanowiska od ustalonych terminów (zgodnie z macierzą RACI);

- dwukrotnego wykonania usługi z wadami;

- naruszenia zasad poufności danych osobowych lub nienależytego zabezpieczenia danych (brak backupu).

- W przypadku spełnienia przesłanek do naliczenia kar umownych z więcej niż jednego tytułu kary umowne naliczane będą niezależnie od siebie. Łączna wartość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy nie może być wyższa niż 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zapłata kary umownej staje się wymagalna w chwili doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty, skierowanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dokonać potrącenia należnych mu kwot z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych także po odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy.

- Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych w zakresie szkody rzeczywistej.

§ 10

Zmiana Umowy od umowy

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu i terminów realizacji usług, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

- zmianą terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do wykonania migracji (np. brak dostępności użytkowników, awaria infrastruktury sieciowej Zamawiającego);

- wystąpieniem siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których przy dołożeniu należytej staranności nie był on w stanie uniknąć (np. awarie systemów chmurowych Microsoft uniemożliwiające konfigurację 2FA);

- koniecznością zmiany osób wyznaczonych do realizacji Umowy, na zasadach określonych w Umowie;

- zmianą danych Stron (siedziby, adresu, nazwy);

- omyłkami pisarskimi lub błędami rachunkowymi w treści Umowy;

- zmianami w zasadach funkcjonowania IT Zamawiającego, powodującymi konieczność modyfikacji scenariuszy migracji (np. zmiana wersji docelowej systemu operacyjnego lub polityki bezpieczeństwa 2FA);

- innymi zmianami korzystnymi dla Zamawiającego, w tym polegającymi na zastosowaniu nowocześniejszych narzędzi automatyzacji migracji lub backupu, o ile nie zwiększy to wynagrodzenia ofertowego.

- zmianą osób wyznaczonych do realizacji Umowy, o których mowa w § 6 – zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego (e-mail) i uzyskania jego akceptacji w trybie roboczym.

2.  Okoliczności i warunki dokonania zmiany nie stanowią roszczenia żadnej ze Stron o zmianę, stanowiąc jedynie prawną możliwość jej dokonania za zgodą obu Stron w formie aneksu.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym (zgodnie z art. 456 PZP);

- gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji migracji w terminie 7 dni od daty wskazanej w harmonogramie lub nie kontynuuje prac mimo pisemnego wezwania;

- gdy Wykonawca realizuje migrację w sposób wadliwy, niezgodny z macierzą RACI lub scenariuszami opisanymi w OPZ i nie reaguje na wezwania do poprawy;

- gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Wykonawcy;

- w przypadku nienależytego zabezpieczenia danych (brak backupu) lub naruszenia zasad poufności danych osobowych pracowników Zamawiającego.

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach wymienionych w ust. 3.

5. Odstąpienie wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

6. W przypadku odstąpienia, Wykonawca w terminie 7 dni sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji (listę dotychczas zmigrowanych stacji wraz z dokumentacją) według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie i prawidłowo zrealizowane oraz odebrane do tego dnia migracje stacji roboczych.

§ 11

Siła wyższa

  - Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia niezależne od obu Stron i powstałe z przyczyn o obiektywnym charakterze, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy.

  - W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 2 dni roboczych, listownie lub e-mailem powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia Siły Wyższej.

  - Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwi dokończenie realizacji umowy, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanej do tej chwili dostawy.

  - W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i o ustaniu okoliczności Siły Wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania.

§ 12

Podwykonawcy

- Wykonawca jest uprawniony do wykonywania Umowy przy pomocy podwykonawców, o ile wykazał to w ofercie, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Po podpisaniu Umowy Wykonawca przekaże na piśmie szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców wraz ze wskazaniem tych podwykonawców.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  listę osób delegowanych do realizacji Umowy, wraz z zaznaczeniem które osoby są reprezentantami podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.

- Powierzenie wykonania prac Podwykonawcom innym niż wykazanym w ofercie, wymaga każdorazowego poinformowania y Zamawiającego. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości prac będących przedmiotem Umowy osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej informacji Zamawiającego.

- Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

§ 13

Zasada „Nieczynienia Poważnych Szkód” (DNSH)

- Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), co wiąże się z obowiązkiem zachowania zasady „nieczynienia poważnych szkód” dla środowiska (DNSH – Do No Significant Harm), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy oraz sposób jego realizacji są zgodne z zasadą DNSH, w szczególności nie powodują istotnych szkód w odniesieniu do żadnego z następujących celów środowiskowych:

  - łagodzenie zmian klimatu - sprzęt nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych w trakcie produkcji, użytkowania ani utylizacji,

  - adaptacja do zmian klimatu - sprzęt nie nasila negatywnych skutków obecnych i przyszłych warunków klimatycznych,

  - zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich - sprzęt nie szkodzi dobremu stanowi wód powierzchniowych, podziemnych ani środowiska morskiego,

  - przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym - sprzęt spełnia wymagania w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów, możliwości naprawy, ponownego użycia i recyklingu; preferowane są produkty posiadające certyfikaty środowiskowe (np. RoHS, Energy Star, EPEAT).

  - zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola - sprzęt nie powoduje znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody ani gleby,

  - ochrona i odbudowa bioróżnorodności oraz ekosystemów - sprzęt nie wpływa negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych ani gatunków chronionych.

  - monitorowanie środowiskowe i zarządzanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - przestrzegania zasady DNSH przez cały okres realizacji umowy,

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na zgodność realizacji umowy z zasadą DNSH,

  - przedstawiania na żądanie Zamawiającego lub instytucji kontrolującej dokumentów, oświadczeń lub analiz potwierdzających zgodność przedmiotu umowy z zasadą DNSH.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności realizacji zamówienia z zasadą DNSH samodzielnie lub przy udziale uprawnionych instytucji krajowych i unijnych, w tym MFiPR, NIK, Komisji Europejskiej, KPRM lub innych instytucji nadzorujących realizację KPO.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że realizacja zamówienia oraz dostarczone w jej ramach rozwiązania będą umożliwiały lub wspierały działania monitorujące i zarządcze w ww. zakresie. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów środowiskowych dostosowane do charakteru usługi:

a). Oświadczenie o energooszczędnej konfiguracji – potwierdzające, że zmigrowane stacje robocze zostały skonfigurowane z wykorzystaniem natywnych funkcji zarządzania energią systemu Windows 10/11 (np. tryby uśpienia, wygaszania ekranu), co wspiera cel łagodzenia zmian klimatu;

b). Potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów (ZSEE) – w przypadku realizacji Scenariusza nr 3, Wykonawca przedłoży oświadczenie o przekazaniu zdemontowanych elementów (np. uszkodzonych dysków lub starych jednostek) do Działu IT Zamawiającego lub uprawnionego podmiotu, zgodnie z przepisami o recyklingu;

c). Deklaracja o opakowaniach i logistyce – oświadczenie, że opakowania po nowym sprzęcie (Scenariusz 3) oraz materiały użyte do backupu (opakowania pendrive’ów) zostały poddane segregacji, a logistyka przejazdów trzech techników między dwiema lokalizacjami we Wrocławiu była optymalizowana pod kątem redukcji śladu węglowego.

5. W przypadku:

  - stwierdzenia przez Zamawiającego lub instytucję kontrolującą, że realizacja przedmiotu umowy narusza zasadę DNSH,

  - lub gdy brak jest dokumentów potwierdzających zgodność z DNSH, pomimo wezwania, Zamawiający może:

    - nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

    - wezwać Wykonawcę do usunięcia skutków naruszenia w terminie 14 dni,

    - rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli naruszenie ma charakter istotny, trwały lub uniemożliwia kwalifikowanie wydatków ze środków KPO.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 5 lit. c), Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część zamówienia. Zamawiający może także dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w wyniku utraty finansowania lub uznania wydatku za niekwalifikowalny.

- Strony zgodnie ustalają, że naruszenie zasady DNSH będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień umowy.

- Oświadczenie Wykonawcy o zgodności realizacji przedmiotu umowy z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” (DNSH), stanowiące Załącznik nr 8 do niniejszej umowy, jest jej integralną częścią i warunkiem wykonania umowy.

§ 14

Zachowanie poufności

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

- Wykonawca dokona konfiguracji 2FA na prywatnych lub służbowych telefonach pracowników oraz przy użyciu kluczy USB Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i technicznych, do których uzyska dostęp.

- Wykonawca nie jest uprawniony do ingerowania w prywatne ustawienia urządzeń pracowników poza zakresem niezbędnym do konfiguracji aplikacji autoryzującej.

§ 15

Ochrona danych Ochron	   Ochrona danych

1.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”).

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy i RODO. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiące Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy.

4.  Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

Informacje o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych dotyczących Wykonawcy stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy (klauzula informacyjna).

§ 16

Inne postanowienia

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

  - Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy Zamawiającemu Sąd we Wrocławiu.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.)

  - Integralną częścią umowy jest SWZ z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym SWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowi załącznika i znajduje się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowę uznaje się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie (komparycji) Umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - OPZ.

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Raport Zbiorczy z Migracji

Załącznik nr 4 – Protokół Indywidualny Migracji Stanowiska

Załącznik nr 5 – Formularz Przeniesienia Wyposażenia

Załącznik nr 6 – Protokół Likwidacji Danych i Nośników

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 8 – Oświadczenie DNSH.

Załącznik nr 9 – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 10 – Protokół odbioru końcowego.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:

Załącznik nr 3: Raport Zbiorczy z Migracji (Struktura danych)

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia raportu w formacie .xlsx i udostępniania go Zamawiającemu w trybie online (np. SharePoint/Teams) oraz przekazania wersji finalnej przy odbiorze.

| Lp. | ID Komputera (Nr inw.) | Lokalizacja (Pokój) | Użytkownik (Imię i Nazwisko) | Scenariusz (1/2/3) | Data Migracji | Metoda 2FA (Aplikacja/Klucz) | Backup (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAM/ST/001 | ul. X, pok. 12 | Jan Kowalski | Scenariusz 1 | 20.10.2025 | Aplikacja (pryw.) | TAK | Brak |
| 2 | ZAM/ST/002 | ul. X, pok. 15 | Anna Nowak | Scenariusz 3 | 21.10.2025 | Klucz USB | TAK |  |

Załącznik nr 4: Protokół Migracji Stanowiska

Dokument sporządzany w 300 egzemplarzach (po jednym dla każdego pracownika).

PROTOKÓŁ ODBIORU STANOWISKA PRACY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Dane stanowiska:

- Użytkownik: .......................................................

- ID Komputera: .....................................................

- Lokalizacja: ......................................................

Potwierdzenie wykonania prac (zaznaczyć właściwe):

- Komputer został poprawnie przyłączony do nowej domeny.

- Skonfigurowano drugi składnik logowania (2FA). Logowanie testowe przebiegło pomyślnie.

- Dane użytkownika (Pulpit, Dokumenty, Ulubione) zostały przywrócone.

- Skonfigurowano dostęp do drukarek.

- (Jeśli dotyczy) Sprzęt został oznakowany nowymi nalepkami.

Uwagi użytkownika: ........................................................................

Data: .................... Podpis Użytkownika: .................... Podpis Technika: ....................

Załącznik nr 5: Formularz Przeniesienia Wyposażenia

Stosowany wyłącznie przy Scenariuszu nr 3 (Wymiana sprzętu).

POTWIERDZENIE ZMIANY SPRZĘTU IT

SPRZĘT ZDAWANY (STARY):

- Typ: ........................ Nr inwentarzowy: ........................

- Status dysku: [ ] Wymontowany do utylizacji [ ] Pozostawiony w urządzeniu

SPRZĘT POBIERANY (NOWY):

- Typ (AIO): .................. Nr inwentarzowy: ........................

- Oznakowanie: [ ] Potwierdzam naniesienie nalepek inwentarzowych i identyfikacyjnych.

Podpis Użytkownika: ............................ Podpis Technika: ............................

Załącznik nr 6: Protokół Likwidacji Danych i Nośników

Dokument końcowy składany przez Wykonawcę przy rozliczeniu.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BEZPIECZNYM USUNIĘCIU DANYCH

Wykonawca: .......................................................
Umowa nr: .......................... z dnia: ....................

Ja, niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że:

- Z nośników technicznych (pendrive, dyski zewnętrzne) użytych do wykonania backupu „w locie” trwale i nieodwracalnie usunięto wszelkie dane użytkowników Zamawiającego.

- Proces usuwania danych objął 100% plików skopiowanych w trakcie realizacji 300 migracji.

- Wszystkie dyski twarde zdemontowane ze sprzętu przeznaczonego do utylizacji zostały przekazane pracownikowi Działu IT Zamawiającego (Pana/Pani ........................).

Data: .................... Podpis Wykonawcy (Pieczęć): ....................................

Załącznik nr 7

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Klauzula informacyjna dla członków personelu/ przedstawicieli kontrahentów, dostawców lub klientów współpracujących z administratorem

NA PODSTAWIE ART. 12 W ZWIĄZKU Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE INFORMUJEMY, IŻ:

| # Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA - OSÓB KONTAKTOWYCH |  |
| --- | --- |
| TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, zwany dalej DCOPiH. |
| DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA | Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail dcopih@dcopih.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 3689 608 lub 609, albo pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora. |
| DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH | Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@dcopih.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. |
| PRAWA PODMIOTÓW DANYCH | Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. |
| PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO | Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu naszym Inspektorem Ochrony Danych. |
| CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA | Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest Pani/Pan osobą wskazana do kontaktu lub wykonującą zlecenie w imieniu naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu bieżącego kontaktu a także prawidłowego i efektywnego wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest możliwość realizowania bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami, weryfikacji/ potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, możliwość należytej realizacji a także kontroli wykonania zawartej umowy, ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń. - art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach |
| ODBIORCY DANYCH | Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione: - zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną, itp. - w związku z tym, że postępowanie dotyczy przedsięwzięcia objętego wsparciem pochodzącym z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – KPO) Administrator informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemach Arachne i SKANER. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych. |
| OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH | Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z Pani / Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje, a następnie przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. |
| ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH | Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od pracodawcy lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje. |
| PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH | Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) |

Załącznik nr 9

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta dnia [UMOWA_DATA] pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zwany w dalszej części Umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowana przez:

_______________________________

oraz

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław,

zwany w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

reprezentowana przez:

__________________________________

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

§ 1 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2 Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane ……………………………………….. (należy podać rodzaj danych, tj. tzw. dane „zwykłe” i/lub dane szczególnych kategorii) dotyczące……………………………………………….…. (należy podać kategorie osób, których dane dotyczą np.  pracowników, współpracowników, klientów i kontrahentów), w zakresie: ………………………………………………………… (należy podać zakres danych, np. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane zawarte na fakturze).

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu………………………………………………….(należy podać cel np.  realizacja umowy głównej nr…z dnia …w zakresie prowadzenia spraw księgowych/kadrowych).

- Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 3 Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

W ramach realizacji powyższego Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć i stosować  co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w § 3 i 4 niniejszej Umowy, a także zobowiązuje się do ich utrzymania w stopniu nie niższym niż opisany, przez cały okres współpracy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia świadczenia tych usług) zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W razie wpływu do Podmiotu przetwarzającego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje o tym Administratora. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.

- W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający stosuje odpowiednie środki w celu zaradzenia temu naruszeniu, w tym środki w celu zminimalizowania jego negatywnych skutków. Po stwierdzeniu naruszenia Podmiot przetwarzający zgłasza je bez zbędnej zwłoki administratorowi, nie później niż w ciągu 24 h, kontaktując się z Inspektorem Ochrony danych, do którego kontakt wskazany jest w § 12 Umowy.

Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem i pomaga mu w wypełnieniu ciążących na nim obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679, w szczególności obowiązku powiadomienia przez Administratora właściwego organu nadzorczego oraz poszkodowanych osób, których dane dotyczą, uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje, do których podmiot odbierający dane ma dostęp.

§ 4 Zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych

- Podmiot przetwarzający gwarantuje, że zapewni odpowiednie bezpieczeństwo powierzonym mu w ramach niniejszej Umowy danym, poprzez zastosowanie minimum:

- opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur i polityk ochrony danych osobowych

- prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania zawierającego wszystkie elementy wymagane art. 29 RODO

- nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy. Ponadto osoby te zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu

- na potrzeby realizacji usług objętych niniejszą umową Podmiot przetwarzający  będzie korzystał wyłącznie z usług takich wykonawców zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali przez niego wcześniej sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, do których mogą uzyskać dostęp

- opracowanie i wdrożenie wytycznych dla personelu w zakresie identyfikacji, obsługi, oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa informacji, w szczególności naruszeniom ochrony danych osobowych

- dokonywanie szacowania oraz okresowego przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu w ramach niniejszej Umowy

- wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń fizycznych w postaci np. kontroli dostępu do pomieszczeń w trakcie  i po godzinach pracy, zamykanych szaf itd. w celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, powierzonych w ramach niniejszej Umowy.

- Ponadto Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych wdroży dodatkowo i przekaże Administratorowi na żądanie informacje potwierdzające wdrożenie poniższych środków technicznych i organizacyjnych, jako zabezpieczenie dla danych powierzonych w ramach niniejszej Umowy :

- środki dotyczące pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych

- środki mające na celu ciągłe zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności danych, systemów i usług przetwarzania

- środki mające na celu zapewnienie zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (np. opracowanie planów ciągłości działania)

- procedury regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

- środki identyfikacji i autoryzacji użytkowników systemów

- środki ochrony danych podczas ich przesyłania/przekazywania

- środki ochrony danych podczas ich przechowywania

- środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych

- środki mające na celu zapewnienie ewidencji zdarzeń

- środki wewnętrznego zarządzania w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa informatycznego, (mile widziane ewentualne certyfikacje, przystąpienie do kodeksów)

- środki mające na celu zapewnienie możliwości stosowania minimalizacji danych, zapewnienia ich jakości, odpowiedniej retencji, podstawy prawnej a także możliwości przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.

- Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych zobowiązań Podmiotu przetwarzającego w formie ankiety kontrolnej, przesłanej w wersji elektronicznej, z obowiązkiem jej rzetelnego wypełnienia przez Podmiot przetwarzający w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

§ 5 Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Kontrola realizowana może być w formie audytu zdalnego, audytu na miejscu w siedzibie Podmiotu Przetwarzającego lub w formie ankiety weryfikującej, przesłanej do Podmiotu.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego z minimum 10 dniowym uprzedzeniem.

- Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli oraz przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

§ 6 Raportowanie

- Na wniosek Administratora, Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO.

- Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku,
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

§ 7  Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy. Podmiot przetwarzający informuje pisemnie lub e-mailowo Administratora o zamiarze podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, wskazując co najmniej: dane Podwykonawcy (imię i nazwisko / firmę oraz dane kontaktowe), zakres podpowierzanych Danych Osobowych i cel w jakim Podwykonawca będzie przetwarzał te dane.

- Jeżeli Administrator w terminie 14 dni od otrzymania wszystkich powyższych informacji nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych Podwykonawcy, Podmiot przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych, zgodnie z tymi informacjami.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na Podwykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 8 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie

z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także 
o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 9 Czas obowiązywania Umowy

- Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres świadczenia usług wynikających z zawartej Umowy głównej.

§ 10 Rozwiązanie Umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 11 Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 12 Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

- Podmiot przetwarzający wyznaczył   inspektora ochrony danych/osobę kontaktową w sprawach dotyczących Danych Osobowych *

imię i nazwisko: …………………………………………….

służbowy adres poczty elektronicznej: …………………………………………..

służbowy nr telefonu: ………………………………………………

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych:

imię i nazwisko: ………………………………………….

służbowy adres poczty elektronicznej: iod@dcopih.pl

służbowy nr telefonu: +48 71 368 93 76

* niepotrzebne skreślić

- W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, strona, u której doszło do zmiany danych tej osoby, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony, na adres email wskazany w ust. 1 lub 2 (w zależności od tego czy o zmianie zawiadamia Podmiot przetwarzający czy Administrator) wraz ze wskazaniem aktualnych danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

§ 13 Postanowienia końcowe

- Podmiot przetwarzający odpowiada na zasadach ogólnych za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający przepisów prawa lub niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podmiot Przetwarzający.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla lokalizacji Administratora danych.

_______________________                                                                  ____________________

Załącznik nr 10 do Umowy - Protokół Odbioru Końcowego (wzór)

Dane Umowy:

| Nazwa Umowy: |  |
| --- | --- |
| Nr Umowy: |  |
| Data Umowy: |  |

Informacje ogólne Protokołu:

| Nazwa/Rodzaj protokołu: |  |
| --- | --- |
| Data i godzina odbioru: |  |
| Miejsce Odbioru: |  |
| Przedstawiciele Zamawiającego: |  |
| Przedstawiciele Wykonawcy: |  |

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prace wykonane na podstawie Umowy zrealizowane w zakresie:

- Zamawiający .......... wnosi uwagi co do jakości i terminu wykonania prac:

- Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Na tym protokół zakończono.

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |