Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Informacje podstawowe:

- Celem realizacji zamówienia jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (dalej: UMWŁ).

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji następujących zadań:

- Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych i socjotechnicznych UMWŁ (Zadanie A).

- Aktualizacja i integracja dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej: SZBI) UMWŁ (Zadanie B).

- Przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego z zakresu dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI UMWŁ - „Polityki cyberbezpieczeństwa w praktyce” (Zadanie C).

- Przeprowadzenie audytu wdrożonego SZBI (Zadanie D).

- Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 11 września 2026 r. Oznacza to, że najpóźniej w tym terminie zostaną podpisane wszystkie protokoły odbioru, oddzielnie dla każdego zadania.

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie” współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - konkurs grantowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd. W związku z powyższym Wykonawca będzie realizował wskazane przez Zamawiającego wymogi w zakresie informacji i promocji odnoszące się do programów polityki spójności 2021-2027, w tym w szczególności zobowiązuje się do oznakowania wszelkich produktów wytworzonych w wyniku realizacji umowy w następujący sposób:

- Przez produkty wytworzone w wyniku realizacji umowy należy rozumieć wszelkie dokumenty, raporty, ankiety, koncepcję/scenariusz, stylistykę/projekty graficzne, treści merytoryczne, pakiet SCORM itd., utrwalone w formie elektronicznej bądź papierowej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania dodatkowego oznaczenia produktów wytworzonych w wyniku realizacji umowy.

- Wszelkie produkty wytworzone w wyniku realizacji zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

- Konsultacje pomiędzy stronami na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczące realizacji Zadań A, B i D, będą odbywały się w godzinach tj. 9:00-14:00 w dni robocze. Szczegółowe terminy konsultacji będą uzgadniane na bieżąco.

- Najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca weźmie udział w spotkaniu z Zamawiającym, inicjującym realizację zamówienia. Podczas spotkania zostaną omówione zasady współpracy pomiędzy stronami oraz ramowy harmonogram działań. Wskazane zostaną dokumenty z obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI obowiązujące w UMWŁ (procedury, polityki, regulaminy, instrukcje itd., w tym w szczególności procedury dotyczące zachowania ciągłości działania i ochrony danych osobowych, dalej: Dokumentacja), jakie powinny zostać udostępnione Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (Zadania B).

- W przypadku zmiany przepisów prawa Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje szczegółowe:

- Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych i socjotechnicznych UMWŁ

- Realizacja zadania rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Audyt cyberbezpieczeństwa (dalej: audyt) powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw,

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylającą dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywą NIS 2),

- Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Wymagania dla audytorów: audyt musi zostać przeprowadzony przez co najmniej 2 audytorów posiadających przynajmniej jeden z certyfikatów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykonawca może wskazać także inne, dodatkowe osoby, niezbędne do realizacji Zadania A.

- Ww. audytorzy oraz pozostałe osoby skierowane przez Zamawiającego do realizacji Zadania A zobowiązani są do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w toku realizacji Zadania A oraz podpisania stosownej klauzuli poufności.

- Wielkość audytowanego obszaru:

    - Audyt zostanie przeprowadzony w Łodzi w 6 lokalizacjach Zamawiającego (dostęp do wszystkich sieci możliwy z poziomu lokalizacji: al. Piłsudskiego 8):

- al. Piłsudskiego 8,

- al. Piłsudskiego 12,

- ul. Traugutta 21/23,

- ul. Solna 14,

- ul. Roosevelta 15,

- ul. Tuwima 22/26.

    - Ilość użytkowników środowiska sieciowego Zamawiającego wynosi ok. 1300 osób.

    - Ilość wszystkich hostów (Windows, MacOS) we wszystkich podsieciach wynosi:

- laptopy: ok 700 szt.,

- komputery stacjonarne ok. 650 szt.,

- drukarki: ok. 600 szt.

- Analiza bezpieczeństwa powinna skoncentrować się na ocenie odporności zabezpieczeń najbardziej wartościowych zasobów UMWŁ na zagrożenia uznane za istotne w określonym środowisku.

- Zakres audytu bezpieczeństwa i testów penetracyjnych, zawierać powinien co najmniej:

- audyt bezpieczeństwa infrastruktury (Windows Server, Linux),

- bezpieczeństwo urządzeń sieciowych (Cisco, Fortinet),

- testy bezpieczeństwa VPN typu whitebox (IPsec – FortiVPN),

- audyt procesów zarządczych IT w zakresie serwerów, sieci, infrastruktury, baz danych, aplikacji,

- audyt na zgodność z krajowymi ramami interoperacyjności (KRI).

- Wymagane jest objęcie audytem co najmniej podstawowych kategorii zagrożeń systemów komputerowych:

- ataki sieciowe (np. włamania i penetracje, ataki DoS, DDoS z użyciem botnetów, man-in-the-middle, spoofing IP/DNS, exploitation luk w protokołach man-in-the-middle, spoofing IP/DNS, exploitation luk w protokołach),

- zagrożenia transmisji danych (np. podsłuch sieciowy, przechwytywanie sesji, przechwytywanie danych w ruchu szyfrowanym (SSL stripping)),

- zagrożenia aplikacyjne (np. malware: wirusy, robaki, konie trojańskie, exploity typu SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), ransomware, zero-day itp.),

- zagrożenia komunikacyjne (np. przeciążenia sieci, niewłaściwy routing sieci, manipulacja routingiem BGP, ataki na DNS, przeciążenia spowodowane atakami volumetrycznymi),

- awarie techniczne (np. awaria sprzętu, błąd oprogramowania),

- błędy ludzi (np. lekkomyślność użytkowników, administratorów, celowe działania sabotażowe obecnych lub byłych pracowników, phishing, vishing, słabe hasła, brak stosowania zasad polityki bezpieczeństwa),

- zagrożenie fizyczne (np. kradzież, pożar, zalanie).

- Dodatkowo wymagane jest objęcie audytem podstawowych technicznych środków ochrony systemu informatycznego z następujących kategorii:

- zabezpieczenia aplikacji (np. kontrola dostępu do operacji, szyfrowanie danych aplikacji, mechanizmy autoryzacji i uwierzytelniania wieloskładnikowego),

- zabezpieczenia bazy danych (np. kontrola dostępu do tabel relacyjnej bazy danych, regularne tworzenie i testowanie kopii zapasowych),

- zabezpieczenia systemu operacyjnego (np. kontrola dostępu do plików, logi systemowe, stosowanie aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa),

- zabezpieczenia sieciowe (np. Firewall, VPN, IDS, IPS),

- zabezpieczenia wspomagające (np. serwery kontroli zawartości, serwery uwierzytelniania, PKI, systemy backupu i odtwarzania danych).

- Wymagane jest:

- przeprowadzenie testów penetracyjnych adresów publicznych - ok. 50 używanych publicznych adresów IP, dwie klasy adresowe z maską /24,

- przeprowadzenie testów bezpieczeństwa sieci WiFi,

- przeprowadzenie testów bezpieczeństwa sieci LAN, maksymalnie 100 VLAN, od 2 do 250 adresów IP przypadających na VLAN,

- przeprowadzenie testów socjotechnicznych badających świadomość i reakcje pracowników na próby wyłudzenia danych lub dostępu do systemów przez cyberprzestępców oraz przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa w Urzędzie, w tym:

- phishing – ok. 600 osób w podziale na min. 2 scenariusze,

- vishing – 5 scenariuszy, każdy do max. 3 osób (dotyczy numerów telefonów stacjonarnych).

Scenariusze zostaną zaproponowane przez Wykonawcę, wymagane jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego przed realizacją scenariuszy.

- Weryfikacja aplikacji webowych / API zostanie wykonana przy następujących założeniach:

- liczba aplikacji podlegających testom: 5,

- liczba ról w poszczególnych aplikacjach: maksymalnie 4,

- przykładowy opis funkcjonalności / endpointów API: rejestracja usera, reset hasła, dostęp do panelu administratora, rejestracja na wydarzenie, wysłanie formularza, upload plików, wyszukiwarka (lista endpointów dostępna na żądanie),

- w zależności od rodzaju aplikacji – testerzy nie otrzymają kont użytkowników w aplikacji lub konieczna będzie samodzielna rejestracja,

- w zależności od rodzaju aplikacji – testerzy mogą otrzymać dokumentację do aplikacji / API, aplikacje bazują na gotowych platformach.

- testy bezpieczeństwa aplikacji webowych / API mogą zostać przeprowadzone zdalnie,

- wszystkie testy bezpieczeństwa zostaną przeprowadzone w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

- Testy penetracyjne powinny być wykonane zgodnie ze standardami określonymi przez Penetration Testing Execution Standard (PTES).

- Proces testowania musi zapewnić, że każdorazowe badanie z uwzględnieniem metodyki zawartej w normach branżowych, będzie składało się z następujących, wyróżnionych etapów:

- przeprowadzenie badań i testów;

- opracowanie oceny eksperckiej;

- przedstawienie wiążącego stanowiska;

- przedstawienie rekomendacji zmian.

- Audyt powinien obejmować również:

- analizę logów i incydentów w celu wykrycia prób ataków,

- testy penetracyjne i symulacje incydentów,

- ocenę zgodności z normami i standardami,

- weryfikację planów ciągłości działania (BCP) i odzyskiwania po awarii (DRP).

- W ramach audytu należy także:

- ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń,

- określić potencjalne skutki (finansowe, prawne, operacyjne, reputacyjne),

- wskazać środki zaradcze i zabezpieczenia (techniczne, organizacyjne, proceduralne).

- Podłączenie dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu do sieci Zamawiającego w celu realizacji audytu dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu na czas realizacji Zadania A, w tym na czas realizacji testów penetracyjnych. Lista tych osób zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Przeprowadzenie wszelkich testów musi odbyć się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

- Przeprowadzenie testów penetracyjnych sieci wewnętrznej Zamawiającego musi odbyć się lokalnie z fizyczną obecnością pracownika Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

- Wymagany sposób przedstawienia wyników audytu cyberbezpieczeństwa: wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego raportu końcowego z przeprowdzonego audytu, opisującego rzeczywisty stan zabezpieczenia zasobów systemu informatycznego UMWŁ, ustalenia/wnioski i rekomendacje. Raport zawierać będzie następujące elementy:

- przedmiot, cel i zakres audytu,

- termin przeprowadzenia audytu,

- opis przyjętej metodyki,

- raport dla kierownictwa obejmujący syntezę wyników audytu,

- raport szczegółowy zawierający dokładny opis zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz propozycje ich naprawy,

- propozycje zmian w treści regulacji wewnętrznych dot. bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych (dokumentacja SZBI) Zamawiającego wraz z proponowaną treścią nowych (zmienionych lub dodanych) zapisów,

- datę sporządzenia raportu,

- imiona i nazwiska audytorów realizujących zadanie oraz ich podpisy.

- Do sporządzenia raportu końcowego z przeprowadzonego audytu niezbędne będzie także wykonanie analizy i testów zabezpieczeń. Przeprowadzenie testów powinno odbyć się zgodnie z zasadami dobrych praktyk. Raport szczegółowy z przeprowadzonego audytu zawierać będzie co najmniej:

  - dla wszystkich wyznaczonych „słabych punktów” zabezpieczeń systemu informatycznego - procedury ich eliminacji bądź redukcji, wraz z określeniem priorytetu wdrożenia (np. wysoki, średni, niski),

  - dokumentację z realizacji audytu cyberbezpieczeństwa wraz z szczegółowym opisem wszystkich wykonanych testów (m.in. zastosowane narzędzia, sposób uruchamiania testów, zakres scenariuszy testowych) mogących w przyszłości posłużyć do powtórzenia lub zweryfikowania badań,

  - analizę zgodności systemu z obowiązującymi normami, przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

  - rekomendacje działań naprawczych i prewencyjnych, obejmujących zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne,

  - wskazanie możliwych kierunków dalszego doskonalenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz propozycje szkoleń dla użytkowników i administratorów.

  - wskazanie dokładnych miejsc, w których występują realne bądź potencjalne problemy z bezpieczeństwem informacji,

  - wyniki audytów, w tym testów i ich interpretację - każde ustalenie musi odnosić się do konkretnych przypadków słabości/nieprawidłowości popartych zgromadzonymi dowodami audytowymi, które będą stanowiły załącznik do raportu,

  - opis błędów, informacje jakich narzędzi użyto do odnalezienia błędu, opis warunków, które są konieczne aby doszło do błędu,

  - plik proof of concept, pozwalający na reprodukcję błędu,

  - rekomendacje w zakresie eliminacji zidentyfikowanych słabości/nieprawidłowości oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa, w tym wskazanie działań korygujących i/lub doskonalących.

Ocena, ustalenia i rekomendacje muszą być ze sobą jasno powiązane i łatwo identyfikowalne.

- Raport końcowy z przeprowadzonego audytu cyberbezpieczeństwa nie może zawierać danych osobowych osób, które zostały poddane testom socjotechnicznym. Zabronione jest wskazanie takich danych jak: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, komórka organizacyjna, służbowe dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. W raporcie mogą być uwzględnione wyłącznie dane zbiorcze i statystyczne pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych testów.

- Przed przekazaniem raportu końcowego z przeprowadzonego audytu cyberbezpieczeństwa Wykonawca przedstawi wyniki audytu (ustalenia/wnioski, rekomendacje) oraz odpowie na pytania Zamawiającego z ww. zakresu podczas dedykowanego spotkania z Zamawiającym.

- Do odbioru Wykonawca przedłoży raport końcowy z przeprowadzonego audytu cyberbezpieczeństwa w formie papierowej i elektronicznej (plik edytowalny i plik pdf), podpisany przez audytorów dokonujących audyt w terminie do 14 dni od daty zakończenia audytu w siedzibie Zamawiającego. W przypadku dokumentów składanych w formie papierowej wymagany jest podpis własnoręczny, w przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej wymagany jest podpis kwalifikowany. W przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną wymagane jest ich zaszyfrowanie przy użyciu algorytmu szyfrującego AES-256 oraz zabezpieczenie co najmniej
9-znakowym hasłem jednorazowym (zawierającym małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne), przesłanym przez Wykonawcę alternatywnym kanałem komunikacji.

- Aktualizacja i integracja dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI UMWŁ

- Realizacja zadania rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy. Data rozpoczęcia zostanie uzgodniona przez strony biorąc pod uwagę termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego zakres.

- Do realizacji zadania Wykonawca wyznaczy zespół co najmniej dwóch osób. Wykonawca może wskazać także inne, dodatkowe osoby, niezbędne do realizacji Zadania B.

- Ww. osoby skierowane przez Zamawiającego do realizacji Zadania B zobowiązane są do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w toku realizacji Zadania B oraz podpisania stosownej klauzuli poufności.

- Celem realizacji zadania jest uzupełnienie, aktualizacja i integracja dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI UMWŁ zgodnie z wymaganiami aktualnej wersji normy PN ISO/IEC 27001 / obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca dokona przeglądu i analizy pozyskanej od Zamawiającego dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI obowiązującej w UMWŁ (procedury, polityki, regulaminy, instrukcje itd., w tym w szczególności procedury dotyczące zachowania ciągłości działania i ochrony danych osobowych, dalej: Dokumentacja), zweryfikuje ich spójność, kompletność, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz zidentyfikuje ewentualne sprzeczności, nadmiarowość informacji, luki czy obszary wymagające poprawy (uzupełnienia, modyfikacji).

- W oparciu o przeprowadzony przegląd i analizę obowiązującej u Zamawiającego Dokumentacji, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu propozycje zmian oraz zapisów uzupełniających, w tym projekty/wzory brakujących dokumentów.

- Podczas przeglądu i analizy Dokumentacji oraz podczas tworzenia propozycji zmian, zapisów uzupełniających, projektów/wzorów brakujących dokumentów Wykonawca powinien skorzystać z możliwości konsultacji z Zamawiającym.

- Zamawiający dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przekazanych przez Wykonawcę propozycji zmian oraz zapisów uzupełniających, w tym projektów/wzorów brakujących dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego z zastrzeżeniem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla propozycji zmian oraz zapisów uzupełniających, w tym projektów/wzorów brakujących dokumentów Wykonawca przygotuje ostateczną wersję Dokumentacji.

- Dokumentacja powstała w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia powinna być dostosowana do indywidualnej specyfiki organizacji (UMWŁ), jej struktury, funkcjonujących procesów oraz obowiązujących przepisów prawa.

- Dokumentacja musi obejmować opracowanie wymagań dokumentacyjnych systemu SZBI zgodnie z zasadą HS z zastosowaniem aktualnych norm ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000-1 dla wspólnego opisu procesów, przeznaczonych do dalszego wdrożenia dla wskazanych 4 obszarów funkcjonowania Zamawiającego:

- zabezpieczenia organizacyjne,

- zabezpieczenia zasobów ludzkich,

- zabezpieczenia fizyczne,

- zabezpieczenia technologiczne.

- Dokumentacja musi obejmować swoim zakresem zagadnienia z obszarów: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), Ochrona (OCH), Zdarzenia i Monitoring (CM), Reagowanie (RE), Odtwarzanie (OD) „Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (i Jednostkach Podległych)", o której mowa w Regulaminie Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” opublikowanym na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad.

- Dokumentacja powinna być napisana w sposób zwięzły, językiem zrozumiałym dla osób nieposiadających merytorycznego przygotowania z zakresu cyberbezpieczeństwa / SZBI.

- Do odbioru zostanie przekazana ostateczna wersja uzupełnionej, zaktualizowanej i zintegrowanej Dokumentacji w formie elektronicznej (w formacie pdf oraz word).

- Przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego z zakresu dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI UMWŁ - „Polityki cyberbezpieczeństwa w praktyce”

- Celem realizacji szkolenia e-learningowego jest podwyższenie poziomu kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji UMWŁ, niezbędnych do zachowania ciągłości działania Urzędu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy.

- Przygotowanie i dostarczenie szkolenia e-learningowego stanowi usługę w całości finansowaną ze środków publicznych.

- Szkolenie e-learningowe musi zostać przygotowane na podstawie Dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji zadania Aktualizacja i integracja dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI UMWŁ (Zadanie B).

- Osoby skierowane przez Zamawiającego do realizacji Zadania C zobowiązane są do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w toku realizacji Zadania C oraz podpisania stosownej klauzuli poufności.

- Szkolenie e-learningowe musi być zgodne ze standardem umożliwiającym jego prezentację na platformie Moodle w wersji 4.1 (LTS) oraz wersji 4.5 (LTS), a także zgodne ze standardem SCORM. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy gotowy pakiet SCORM przygotowanego szkolenia e-learningowego do zainstalowania na platformie Moodle Zamawiającego.

- Przekazany pakiet SCORM musi umożliwiać prawidłowe wyświetlanie treści oraz prawidłowe działanie szkolenia e-learningowego na przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Microsoft Edge - dla oficjalnych najnowszych wersji przeglądarek (tzw. wersji stabilnych) wydanych przez producentów oraz dla dwóch wersji wcześniejszych produktu. Szkolenie e-learningowe powinno być przygotowane do współpracy z typowymi rozdzielczościami używanymi na komputerach.

- Wykonawca zapewni zgodność szkolenia e-learningowego z wymaganiami załącznika do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Szkolenie e-learningowe powinno być przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z niego korzystać bezterminowo, bez ograniczenia liczby użytkowników oraz bez dodatkowych opłat. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, rozciągającej się na całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z dostarczonego w ramach umowy szkolenia e-learningowego, bez możliwości jej wypowiedzenia w ciągu 10 lat od udzielenia. W ramach umowy nie nastąpi przekazanie praw autorskich do szkolenia e-learningowego.

- Przygotowanie szkolenia e-learningowego obejmuje w szczególności przygotowanie: koncepcji/scenariusza szkolenia, stylistyki/projektów graficznych, treści merytorycznych, a także produkcję (realizację techniczną) oraz dostarczenie gotowego pakietu SCORM.

- Szkolenie e-learningowe powinno posiadać wysoką jakość merytoryczną, uwzględniającą charakter i zadania administracji samorządowej.

- Szkolenie e-learningowe powinno być przygotowane w całości w języku polskim, treści powinny być właściwie zredagowane, poprawne językowo, przygotowane w sposób przystępny i przejrzysty.

- Szkolenie e-learningowe musi być intuicyjne w obsłudze, przygotowane zgodnie z zasadami UI/UX Design.

- Szkolenie e-learningowe musi być przygotowane w formie wyodrębnionych modułów tematycznych (co najmniej 8 modułów).

- W ramach każdego modułu powinna być na bieżąco weryfikowana wiedza użytkownika (co najmniej 3-5 pytań w postaci testów/quizów w zależności od treści modułu, preferowane typy pytań: wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, dopasowanie).

- Czas trwania szkolenia e-learningowego nie powinien przekroczyć 5 godzin zegarowych (300 minut), minimalny czas szkolenia to 2 godziny zegarowe (120 minut). Przez czas trwania szkolenia rozumie się czas potrzebny na przeczytanie, obejrzenie, odsłuchanie wszystkich modułów oraz wykonanie wszystkich testów/quizów oraz ćwiczeń/symulacji itd., będących integralną częścią szkolenia
(w trybie ciągłym). Do czasu trwania szkolenia nie wlicza się czasu potrzebnego na zapoznanie się z materiałami dodatkowymi dotyczącymi treści szkolenia oraz podlinkowanymi zasobami zewnętrznymi (np. artykuły, e-booki, webinary).

- W dowolnym momencie użytkownik będzie miał możliwość przerwać odtwarzanie poszczególnych modułów, a następnie kontynuować szkolenie od miejsca, w którym je przerwał oraz powtórzyć każdy moduł dowolną ilość razy.

- Użytkownik powinien mieć możliwość pobrania całości materiałów z każdego modułu (np. w formie plików pdf). Materiały do pobrania powinny być podsumowaniem treści zawartych w poszczególnych modułach, z uwzględnieniem treści prezentowanych w postaci materiałów multimedialnych. W ramach szkolenia użytkownik nie będzie miał możliwości pobrania treści testów/quizów oraz testu końcowego.

- Szkolenie e-learningowe powinno zawierać materiały dodatkowe dotyczące treści szkolenia (możliwe do pobrania przez użytkownika np. w formie plików pdf) oraz linki do zasobów zewnętrznych (np. artykuły, e-booki, webinary). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia korzystania z udostępnianych treści zgodnie z prawem (np. w zakresie praw autorskich).

- Po odtworzeniu wszystkich modułów w ramach szkolenia e-learningowego użytkownik będzie zobowiązany zdać test końcowy. Użytkownik będzie miał nieograniczoną liczbę podejść do testu, natomiast każde podejście będzie limitowane czasowo – Wykonawca zaproponuje limit czasowy adekwatny do zawartości testu. Test końcowy będzie zawierał: pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu prawda/fałsz oraz dopasowania, min. 15 pytań losowanych z większej puli.

- Zdanie testu końcowego (próg zaliczenia: minimum 75%) oznacza ukończenie szkolenia
e-learningowego.

- Po ukończeniu szkolenia e-learningowego użytkownik będzie mógł wygenerować i pobrać imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (np. plik w formacie pdf). Certyfikat będzie generowany jednorazowo. Certyfikat musi zawierać datę ukończenia szkolenia oraz zakres tematyczny szkolenia. Możliwe będzie wielokrotne pobranie certyfikatu. Certyfikat będzie także dostępny dla administratora szkolenia. Wykonawca przygotuje szablon certyfikatu do zainstalowania na platformie Moodle Zamawiającego.

- Stylistyka/projekty graficzne. Szkolenie musi posiadać odpowiednio dobraną kolorystycznie szatę graficzną (wyraźna i konsekwentna gradacja różnych typów treści).

- Szkolenie powinno być przygotowane w oparciu o spójną i konsekwentną koncepcję/scenariusz.

- Struktura i forma szkolenia powinna gwarantować wysoki stopień przyswajania wiedzy oraz utrzymanie skupienia uwagi na treści szkolenia poprzez różnorodność/atrakcyjność przekazu, przykłady ilustrujące przekazywane treści/wiedzę oraz interakcję z użytkownikiem (czytelne, wzbudzające zainteresowanie a zarazem estetyczne wizualnie rozwiązania graficzne, informacje zwrotne przy wykonywaniu testów/quizów, wykorzystanie materiałów multimedialnych – na przykład krótkie filmy wideo (np. prezentacje, wykłady, webinary), nagrania audio, animacje/scenki rodzajowe, ćwiczenia/symulacje, fabularyzacja treści/postaci; tekst czytany przez lektora (lub głosy AI) - po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla przedstawionych próbek głosów). Uwaga – w przypadku testu końcowego użytkownik uzyskuje wyłącznie informację o jego zaliczeniu lub niezaliczeniu (wynik %), a także wskazanie pytań, na które udzielił błędnej odpowiedzi (bez podania odpowiedzi poprawnej).

- Liczba ekranów wymagających interakcji użytkownika musi stanowić co najmniej 40% wszystkich ekranów.

- Szkolenie musi mieć zapewnioną możliwość włączenia i wyłączenia dźwięku.

- Program szkolenia e-learningowego powinien objąć omówienie dokumentacji obszaru cyberbezpieczeństwa / SZBI UMWŁ, w tym co najmniej następujące zagadnienia:

    - Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i SZBI,

    - Polityka Bezpieczeństwa Informacji w UMWŁ,

    - Pozostałe procedury i standardy postępowania,

    - Identyfikacja i zapobieganie zagrożeniom.

- Wykonawca zaproponuje szczegółowy program szkolenia. Program szkolenia musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Na postawie programu szkolenia Wykonawca przygotuje koncepcję/scenariusz, stylistykę/projekty graficzne (w tym szablon certyfikatu) oraz treści merytoryczne (z podziałem na ekrany) szkolenia oraz przekaże je w formie elektronicznej do akceptacji Zamawiającego.

- Stylistyka/projekty graficzne. Wykonawca przygotuje co najmniej trzy projekty graficzne szablonu szkolenia. Zamawiający wybierze jeden z projektów, zgłosi do niego ewentualne uwagi. Po uwzględnieniu wszystkich uwag przez Wykonawcę i po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zastosuje zaakceptowaną stylistykę/projekt graficzny do całości przygotowywanego szkolenia.

- Przy produkcji szkolenia Wykonawca uwzględni podstawowe elementy składające się na szkolenie tj. ekran tytułowy szkolenia/modułów, ekran zawierający treści merytoryczne, ekran zawierający testy/quizy, ekran zawierający test końcowy itp.

- W ramach przygotowania treści merytorycznych Wykonawca przekaże również opis testów/quizów, testu końcowego (pytania oraz opcje odpowiedzi ze wskazaniem rozwiązania), materiałów multimedialnych, materiałów dodatkowych dotyczących treści szkolenia, zasobów zewnętrznych, w formie edytowalnych plików tekstowych lub linków. Materiały te również będą podlegać akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi do ww. materiałów.

- Do produkcji szkolenia Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla koncepcji/scenariusza, stylistyki/projektów graficznych, treści merytorycznych oraz próbek głosu (lektora lub AI).

- Testowanie szkolenia przez Zamawiającego powinno odbywać się na platformie Zamawiającego.

- Do odbioru zostaną przedstawione:

- ostateczne elektroniczne wersje koncepcji/scenariusza, stylistyki/projektów graficznych i treści merytorycznych,

- elektroniczna wersja szkolenia e-learningowego (pakiet SCORM).

- Przeprowadzenie audytu wdrożonego SZBI

  - Zakres audytu SZBI wdrożonego w UMWŁ obejmie zgodność z kryteriami zawartymi w § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  - Audyt wdrożonego SZBI musi zostać przeprowadzony w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wcześniejsze wdrożenie Dokumentacji przygotowanej w ramach Zadania B.

  - Audyt SZBI wdrożonego w UMWŁ zostanie przeprowadzony przez zespół 2 audytorów, którzy nie uczestniczyli w realizacji Zadań A, B, C niniejszej umowy.

  - Ww. audytorzy zobowiązani są do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w toku realizacji Zadania D oraz podpisania stosownej klauzuli poufności.

  - Audyt SZBI wdrożonego w UMWŁ zostanie przeprowadzony przez audytorów posiadających przynajmniej jeden z certyfikatów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

  - Przeprowadzenie audytu SZBI wdrożonego w UMWŁ nastąpi jako ostatni element realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Po zakończeniu audytu wdrożonego SZBI Wykonawca przygotuje raport z przeprowadzonego audytu oraz wypełni dla UMWŁ „Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (i Jednostkach podległych)" (dalej: Ankieta), o której mowa w Regulaminie Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” opublikowanym na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad.

  - Do odbioru Wykonawca przedłoży raport z przeprowadzonego audytu SZBI wdrożonego w UMWŁ oraz wypełnioną Ankietę – oba dokumenty w formie papierowej i elektronicznej (plik edytowalny i plik pdf), podpisane przez audytorów dokonujących audytu SZBI wdrożonego w UMWŁ, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia audytu. W przypadku dokumentów składanych w formie papierowej wymagany jest podpis własnoręczny, w przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej wymagany jest podpis kwalifikowany. W przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną wymagane jest ich zaszyfrowanie przy użyciu algorytmu szyfrującego AES-256 oraz zabezpieczenie co najmniej 9-znakowym hasłem jednorazowym (zawierającym małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne), przesłanym przez Wykonawcę alternatywnym kanałem komunikacji.