Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu  …………………………2026 r. w Szczurowej

pomiędzy:

Gminą Szczurowa, z siedzibą 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2, NIP: 8691186401, REGON: 851660714, reprezentowaną przez P. Zbigniewa Moskala – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie P. Urszuli Sobol – Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym,

a

P……………………………., prowadzącym działalność pod firmą ………………………. z siedzibą w ………………….., NIP: ……………………., REGON: …………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – nad robotami budowlanymi prowadzonymi na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Szczurowa”.

- Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje całość nadzoru nad budową od momentu przekazania budowy do momentu zakończenia 
i końcowego rozliczenia prac, również prac dodatkowych, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca robót budowlanych: ……………………., NIP: ……………………, REGON: …………………..

- Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski w branży dla Cz. I ogólnobudowlanej; dla cz. II elektrycznej; cz. III sanitarnej będzie wykonywał osobiście/w jego imieniu P. ……………………………. (wybrać właściwe).

- Wykonawca oświadcza, że posiada/osoba zadysponowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru posiada (wybrać właściwe) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca oświadcza, że Wykonawca/osoba zadysponowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru (wybrać właściwe) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada/osoba zadysponowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru posiada (wybrać właściwe) uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: nr ………………………

- Wykonawca oświadcza, że Wykonawca/oraz osoba zadysponowana do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru (wybrać właściwe) zapoznał się z:

- Umową o wykonanie robót budowlanych objętych nadzorem

- Dokumentacją techniczną

- Wykonawca oświadcza, że w sytuacjach kryzysowych, nie przewidzianych z góry, standardowo w usługach nadzoru, czas reakcji/przyjazd Inspektora nadzoru inwestorskiego na miejsce wykonywanych robót budowlanych nastąpi nie później niż 2 godziny od terminu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Za sytuacje określone w pkt. 9 uważa się np.:

- wypadki na terenie budowy związane z realizacją prac lub w wyniku ich prowadzenia,

- uszkodzenia infrastruktury/uzbrojenia terenu w związku z kolizjami np. z innymi sieciami lub w sytuacjach ich niezainwentaryzowania,

- uszkodzenia mienia osób trzecich w wyniku prowadzonych robót budowlanych,

- kontrolami terenu budowy przez organy do tego powołane,

- inne nieprzewidziane sytuacje, awarię, gdzie konieczna będzie obecność Inspektora nadzoru w celu zabezpieczania terenu robót, podjęcia decyzji o przerwaniu prac, wskazania technologii w dalszym postępowaniu itp.

- Za czas reakcji uznaje się realne przybycie Inspektora nadzoru na teren budowy.

- Jeżeli czas reakcji na wezwanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w pkt. 10 przekroczy 16 godzin Zamawiający uzna, że Wykonawca w ogóle nie podjął działań 
i realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku Zamawiający może wezwać zastępczo inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia na koszt Wykonawcy lub potrącić stosowne wynagrodzenie z wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od naliczonej kary umownej.

§ 2

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pełnić czynności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Usługa obejmuje w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

- całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji;

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw 
w realizacji robót przez Wykonawcę;

- systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

- sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego 
i przekazywanie ich do użytku;

- wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

- żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych 
w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

- uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych 
z projektem i zawartych w nim rozwiązań;

- udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia;

- udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie;

- składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem (jeżeli harmonogram jest wymagany); ustalanie postępu robót w stosunku do terminów określonych w umowie, podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót, monitorowanie robót (budowy) oraz realizacji umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak również przestrzeganie postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska;

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż. itd.;

- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem 
i obowiązującymi przepisami;

- zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

- sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;

- dokonanie odbioru końcowego oraz sprawdzenie poprawności dokumentów złożonych do odbioru końcowego przez Wykonawcę robót budowlanych;

- ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami;

- zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego i z terenem inwestycji;

- udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

- sprawdzanie kalkulacji oraz obmiarów robót przedkładanych przez Wykonawcę robót (jeżeli dotyczy);

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;

- kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień podobnych lub dodatkowych, weryfikacji kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy;

- zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i zamówień podobnych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania tych robót i zamówień, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;

- sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót dokumentów wymaganych w umowie (atesty, certyfikaty, pomiary inwentaryzacyjne itd.)

- rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac, jak również potwierdzenie usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych, sprawdzanie przekazywanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami umowy;

- zastosowanie się do innych poleceń i zarządzeń nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych, jak również udzielanie informacji publicznej pod nadzorem Zamawiającego;

- udział w przeglądzie gwarancyjnym i pogwarancyjnym i po okresie rękojmi zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie na realizację robót, w szczególności Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych wad i usterek w tym okresie;

- przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót, wykonanych do dnia ich przerwania;

- w przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.;

- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót oraz terminowości ich wykonania;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

- przyjazd na wezwanie Zamawiającego w sytuacjach nieprzewidzianych w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od powiadomienia Wykonawcy o konieczności przyjazdu.

§ 3

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia nadzoru związany jest z terminem zawartym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych tj. 11 miesięcy od dnia podpisania umowy do czasu ostatecznego zakończenia procesu inwestycyjnego.

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę będzie trwało do czasu faktycznego zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz ich rozliczenia.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 i 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ……………………. zł brutto /słownie: …………………………. złotych /100/ niezależnie od okresu obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, 
z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów.

- Konieczność pracy w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego - obniżenia ceny ryczałtowej w razie ograniczenia wartości przedmiotu umowy przez Zamawiającego, proporcjonalnie do wartości - w tym zakresie nie jest wymagany aneks do umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku częściowego lub końcowego przez Wykonawcę.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru protokół częściowy/końcowy odbioru robót objętych nadzorem.

- Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy: (należy wybrać jedną opcję poprzez wykreślenie pozostałych)

- wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)

- będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia …………

- nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

- W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 (w szczególności powstania po stronie wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF albo rozpoczęcia korzystania z KSeF), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym obowiązek ten powstał.

- Faktury powinny być wystawiane przez Wykonawcę na:

- Nabywca – Gmina Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, NIP: 869-11-86-401

- Odbiorca – Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa

- Nazwa Podmiot3: Urząd Gminy Szczurowa, NIP Podmiot3: 869-19-62-851

- Za dzień doręczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 3 dni od dnia przydzielenia numeru KSeF, przesłać na adres e-mail: ug@szczurowa.pl informację identyfikującą fakturę w KSeF, obejmującą co najmniej numer KSeF, kwotę brutto oraz datę wystawienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter wyłącznie organizacyjny i służy zapewnieniu sprawnego obiegu dokumentów po stronie Zamawiającego.

§ 5

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Inwestora, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 - kara nie dot. wypadków losowych np. choroby trwającej dłużej niż 14 dni uniemożliwiającej pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w zachowaniu terminu określonego w §1 pkt. 12, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w stosunku do tego terminu.

- W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie zamawiającego określonego w §1 pkt. 12, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 300,00 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę Inwestor poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tą szkodę 
w pełnej wysokości.

- Kary naliczone Wykonawcy Zamawiający może potrącić z należnego mu wynagrodzenia/faktury.

§ 6

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 2 dni – bez usprawiedliwienia;

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy lub bez zachowania wymaganej staranności;

- jeżeli występuje zwłoka Wykonawcy w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

- Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone drugiej Stronie w formie pisemnej 
z uzasadnieniem. Odstąpienia można dokonać w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się o okoliczności będącej podstawą odstąpienia.

§ 7

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Niniejszą umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

§ 9

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119

informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szczurowa, 32-820 Szczurowa ul. Lwowska 2, tel. 14 671 44 55.

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Iwona Cygan-Opyt, e-mail: radcaprawny@szczurowa.pl.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Gminą Szczurowa.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym w przepisach archiwalnych.

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ww. Rozporządzenia, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ww. Rozporządzenia.

2. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Wykonawca                                                                                                                 Zamawiający