Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego: nr 003/FENG_A0QI/2026

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy od 509,5 kWp do 510,3 kWp wraz 
z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz modernizacją istniejącej stacji transformatorowej

Umowa o dzieło

zawarta w dniu ______________ roku w Radomsku przez:

zwaną dalej Przyjmującym zamówienie

i

Frigo Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Żnin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008950, posiadającą nr NIP 777-25-83-933

reprezentowaną przez :

Kristof Verbruggen Prezesa Zarządu.

zwaną dalej Zamawiającym

zwanych wspólnie Stronami

o następującej treści:

§ 1.

- Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zaprojektowania, zamontowania i konfiguracji na rzecz Zamawiającego systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy ___________ zgodnie ze stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy specyfikacją, co dalej będzie nazywane „Dziełem”. Instalacja zamontowana zostanie na dachu i elewacji hali magazynowej usytuowanej na stanowiącej własność Zamawiającego nieruchomości położonej w Radomsku, przy ul. Przedsiębiorców 3, 97-500

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy należy w szczególności:

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej

- Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,

- Uzgodnienie projektu wykonawczego z odpowiednim Operatorem Sieci Dystrybucyjnej,

- Wybudowanie oraz uruchomienie Instalacji,

- Przeprowadzenie wszelkich czynności i przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z przyłączeniem instalacji do sieci energetycznej, zgłoszenie Instalacji do odbioru przez zakład energetyczny i przeprowadzenie procedury odbiorowej z tym zakładem,

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,,

- Czytelne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy,

- Powołanie kierownika budowy, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa,

- Sporządzenie planu BIOZ, o ile będzie to wymagane przepisami prawa.

- Uiszczenie w ramach ustalonego wynagrodzenia wszelkich niezbędnych opłat administracyjnych i innych wynikających z przebudowy stacji SN15kV/NN400V zgodnie z warunkami przyłączeniowymi PGE Dystrybucja Łódź teren S.A., w szczególności opłaty przyłączeniowej,

- Sporządzenie raportu termowizyjnego całej infrastruktury technicznej systemu fotowoltaicznego o mocy _________ (obejmującego już istniejącą na obiekcie Zamawiającego infrastrukturę i infrastrukturę instalowaną w ramach niniejszej umowy.), zgodnie ze strukturą zawartą w załączniku nr 2 do Umowy.

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno-ruchowej dla całej infrastruktury technicznej systemu fotowoltaicznego o mocy ______ (obejmującego już istniejącą na obiekcie Zamawiającego infrastrukturę i infrastrukturę instalowaną w ramach niniejszej umowy),

- Do zakresu obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy należy:

- w okresie wykonywania prac stałe zapewnienie Wykonawcy dostępu do Nieruchomości i miejsca posadowienia Dzieła,

- dokonanie odbioru prac prawidłowo wykonanych przez Wykonawcę,

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z całym zakresem prac będących przedmiotem Dzieła oraz warunkami realizacji Umowy przed jej zawarciem i zobowiązuje się zrealizować Dzieło w sposób należyty, tj. w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na dzień zawarcia Umowy, specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, technicznymi warunkami wykonania robót, prawem polskim.

- Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonywać Dzieło w taki sposób:

- który nie będzie zakłócał, utrudniał ani uniemożliwiał korzystania z zakładu Zamawiającego umiejscowionego na nieruchomości, na której wykonane będzie dzieło;

- aby nie powodowało to jakichkolwiek utrudnień dla osób trzecich i nieruchomości sąsiednich, w tym uciążliwości związanych z dostępem do dróg publicznych lub prywatnych.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Dzieła:

- Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do przeprowadzenia odbioru dzieła zgodnie z § 2 ust. 3 i odbiór dzieła do dnia ________

- Dopuszczenie instalacji do użytkowania zgodnie z ust. 2 pkt. f oraz przyłączenia do sieci energetycznej do dnia ________

- Sporządzenie raportu termowizyjnego całej infrastruktury technicznej systemu fotowoltaicznego o mocy 
_________ do dnia _________

- Zamawiający udostępni Przyjmującemu Zamówienie front robót do dnia __________, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Przyjmującego Zamówienie ostatecznego pozwolenia na budowę instalacji oraz wszelkich prawem wymaganych uzgodnień a także przedłożeniu Zamawiającemu potwierdzeń zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają, że termin wykonania dzieła wskazany w § 1 ust. 6 może zostać zmieniony o ilość dni, w których wykonywanie dzieła nie będzie możliwe z przyczyn za które Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności.

- Przyjmujący zamówienie nie może podzlecić części ani całości prac podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli specyfikacja, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, nie precyzuje w sposób jednoznaczny rodzaju użytego materiału czy urządzenia lub jego jakości, lub też kiedy zakłada wybór z dwóch lub więcej materiałów lub urządzeń, Przyjmujący zamówienie ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na użycie wybranego przez siebie materiału. Zamawiający nie odmówi udzielenia zgody w przypadku gdy rodzaj lub jakość materiału odpowiada warunkom umownym.

§ 2.

      - Umowa zostanie uznana za wykonaną po łącznym spełnieniu następujących warunków: bezusterkowym odbiorze instalacji przez Zamawiającego; odbiorze technicznym ze strony zakładu energetycznego, przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej, dopuszczeniu instalacji do użytkowania.

      - Odbiór Dzieła zostanie stwierdzony w protokole sporządzonym przez Strony pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

      - Odbiór Dzieła przez Zamawiającego nastąpi po zakończeniu prac, włączeniu instalacji do wewnętrznej sieci energetycznej Zamawiającego, odbiorze technicznym ze strony zakładu energetycznego, przeprowadzeniu przez Przyjmującego zamówienie i udokumentowaniu pomiarów nowopowstałych układów elektrycznych. Jeżeli podczas odbioru ujawnią się wady,  Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad i usterek. W takim wypadku odbiór uważa się za dokonany dopiero po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

      - Zamawiający nie ma obowiązku odbierania dzieła częściami.

      - Przyjmujący zamówienie gwarantuje, że dzieło może uzyskać 85 % zakładanej w umowie mocy znamionowej. Ponieważ dla jej uzyskania niezbędne jest wystąpienie odpowiednich warunków atmosferycznych, strony ustalają, że weryfikacja tego parametru będzie dokonywana w okresie 12 miesięcy od Odbioru dzieła. Jeśli w tym okresie dzieło nie uzyska wydajności energetycznej nie mniejszej niż 85 % zakładanej w umowie mocy znamionowej, będzie to uważane za wadę dzieła i Zamawiający wedle swojego wyboru będzie mógł żądać usunięcia wady lub obniżenia ceny.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie dzieła wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie 
___________zł z podatkiem od towarów i usług obliczonym według stawki 23% (słownie: _______________________), w tym bez podatku od towarów i usług w kwocie __________ (słownie: _________). W ustalonym powyżej wynagrodzeniu ryczałtowym zawarte jest wynagrodzenie za prace określone w § 1 ust. 2 pkt. j.

- Wynagrodzenie płatne będzie w trzech częściach:

- 50 % należnego wynagrodzenia netto plus należny podatek Vat po dostawie paneli fotowoltaicznych i potwierdzeniu przez zamawiającego protokolarnie dostawy.

- 20 % należnego wynagrodzenia netto plus należny podatek Vat po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dzieła zgodnie z § 2 ust. 3,

- 30 % należnego wynagrodzenia netto plus należny podatek Vat po dopuszczeniu instalacji do użytkowanie w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt. f i przyłączeniu do sieci.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie  zgodnie z ust. 2 powyżej.

- Datą zapłaty należnego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia będzie data obciążenia rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie.

- Poza wskazanym w § 3 ust. 1 wynagrodzeniem, Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie jakichkolwiek innych świadczeń pieniężnych, w tym zwrotu Przyjmującemu zamówienie wydatków, ani do zwolnienia od zobowiązań, które ten poczyni lub zaciągnie w celu należytego wykonania dzieła.

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym w szczególności koszty usług, dostawy materiałów, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia i ochrony dostarczonych na plac budowy materiałów, nie zamontowanych części instalacji i materiałów instalacyjnych, koszty ubezpieczenia i ochrony narzędzi, osprzętu i maszyn, koszty składowania materiałów, koszty wszelkich właściwych podatków oraz koszty usunięcia powstałych w wyniku wykonywanych prac nieczystości i odpadków a także wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania niniejszej Umowy.

- Protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego dostawy nie stanowi żadnego skwitowania Przyjmującego zamówienie z wykonania dzieła ani w zakresie ilości ani w zakresie jakości. Potwierdzenie to służy wyłącznie rozliczeniom stron.

§ 4.

            - Wszystkie narzędzia, maszyny, urządzenia i materiały do wykonania dzieła dostarczy Przyjmujący zamówienie. Wszystkie materiały do wykonania dzieła muszą być fabrycznie nowe oraz sprawne. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu dotyczące urządzeń i materiałów użytych do wykonania dzieła dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

            - Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wody i energii elektrycznej na teren wykonania dzieła. Zamawiający będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej i wody przez Przyjmującego zamówienie do wykonania dzieła.

            - Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do usuwania na swój koszt wytworzonych przez siebie przy wykonywaniu dzieła odpadów i śmieci. Jeśli nie wykona tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia odpadów i śmieci na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie.

            - Przyjmujący zamówienie o wszystkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu dzieła niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

§ 5.

- Przyjmujący zamówienie w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym  mowa w § 1 ust. 6 pkt. a) zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług wskazanego w § 3 ust. 1.

- Przyjmujący zamówienie w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym  mowa w § 1 ust. 6 pkt. b) zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług wskazanego w § 3 ust. 1.

- Przyjmujący zamówienie w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym  mowa w § 1 ust. 6 pkt. c) zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług wskazanego w § 3 ust. 1.

- Przyjmujący zamówienie w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług wskazanego w § 3 ust. 1.

- Kary zastrzeżone w niniejszym paragrafie są niezależne od powstania po stronie Zamawiającego szkody lub jej wysokości. Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kary umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Poza wypadkami prawem przewidzianymi, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach:

- gdy Przyjmujący zamówienie w ciągu 7 dni od udostępnienia mu frontu robót nie przystąpił z przyczyn leżących po jego stronie do wykonywania prac,

- gdy Przyjmujący zamówienie przerwał prace na dłużej niż 14 dni bez uzasadnionej przyczyny,

- gdy Przyjmujący zamówienie opóźnia się z wykonaniem któregokolwiek etapu dzieła w stosunku do terminów ustalonych w § 1 ust. 6 o więcej niż 15 dni, chyba, że ww. opóźnienia powstały z przyczyn innych niż leżące po jego stronie.

- gdy bezskutecznie upłynął termin wyznaczony Przyjmującemu zamówienie przez Zamawiającego na zmianę sposobu realizacji Dzieła wobec faktu, że Przyjmujący zamówienie realizuje Dzieło w sposób rażąco niezgodny z Umową lub sprzeczny z co najmniej z jednym z wymienionych: projektem, pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Polskimi Normami lub obowiązującymi przepisami lub też w sposób, który zakłóca, utrudnia lub uniemożliwia nieprzerwane korzystanie przez Zamawiającego z zakładu.

- gdy Przyjmujący zamówienie podzlecił część lub całość prac podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest, w terminie 14 dni roboczych od wykonania przez którąkolwiek ze stron prawa odstąpienia, do:

a)	komisyjnego (z udziałem Zamawiającego) zinwentaryzowania wykonywanych na dzień odstąpienia prac,

b)	zabezpieczenia przerwanych prac w niezbędnym zakresie, chyba że strony na piśmie postanowią inaczej,

c)	sporządzenia rozliczenia umowy,

d)	zgłoszenia do odbioru Zamawiającemu wyłącznie zakończonych etapów prac, przy czym za etapy prac na potrzeby niniejszego ustępu uznaje się: 1. prace projektowe, 2. wykonanie dostawy wszystkich urządzeń i elementów niezbędnych do montażu, 3. montaż urządzeń. Tak ustalonym etapom realizacji przyporządkowane są następujące części wynagrodzenia: prace projektowe – 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1, wykonanie dostawy wszystkich urządzeń i elementów niezbędnych do montażu – 60 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1, montaż urządzeń – 20 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1, pomniejszonego o kwotę przypisaną do prac opisanych w § 1 ust. 2 pkt. j.

e) jeśli do odstąpienia dojdzie po uiszczeniu przez Przyjmującego zamówienie opłat, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. j., wynagrodzenie za ten zakres zostanie wypłacone,

f) w razie stwierdzenia, że prace obejmują zakończony etap i zostały wykonane bezusterkowo, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Przyjmującego zamówienie wynagrodzenia za ich wykonanie. W przypadku, gdy wykonane roboty dotknięte będą wadami, odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia § 2 ust. 3 umowy niniejszej.

7. Strony zgodnie ustalają, że niezależnie od skorzystania przez którąkolwiek ze stron z prawa do odstąpienia od Umowy, Przyjmujący zamówienie będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do prac odebranych w oparciu o postanowienie niniejszego ustępu 6 powyżej.

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może być wykonane najpóźniej do dnia _________

§ 6.

      - Przyjmujący zamówienie na dostarczone przez siebie urządzenia w ramach niniejszej umowy udziela gwarancji jakości na okres:

- inwerter – ____ lat,

- panele – ____ lat

- konstrukcja – ____ lat

- prace montażowe – ____ lata

liczonych od daty odebrania dzieła, co Strony stwierdzą we wskazanym w § 2 ust. 2 protokole odbioru dzieła.

      - W okresie gwarancji prac montażowych wskazanym w § 6 ust. 1 Przyjmujący zamówienie zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, który będzie obejmował usuwanie stwierdzonych wad materiałowych, konstrukcyjnych, usterek i błędów w poprawnym funkcjonowaniu dzieła. Wskazany w tym przepisie serwis Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał w miejscu wykonania dzieła. Termin usunięcia wad, usterek czy błędów strony ustalają na 7 dni od daty notyfikacji wady, usterki, czy błędu przez Zamawiającego. Niewykonanie przez Przyjmującego zamówienie obowiązku naprawienia wady w terminie skutkuje możliwością naprawienia wady przez Zamawiającego i domagania się od Przyjmującego zamówienie zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z usuwaniem wady. Zgłoszenie może zostać dokonane w drodze mailowej na adres: biuro@all-ant.pl

      - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu telefonicznych oraz mailowych informacji, instrukcji związanych z używaniem dzieła.

§ 7.

  - Przyjmujący zamówienie przedłoży ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia prac projektowych i budowlano – montażowych na kwotę 1.000.000,00 zł i utrzyma je przez cały okres realizacji niniejszej Umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawienia dowodu opłacenia składki i kopii polisy na każde wezwanie Zamawiającego.

  - W przypadku, gdyby na 14 dni przed potencjalnym wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, w tym wskutek nieopłacenia składek z odpowiednim wyprzedzeniem, Przyjmujący zamówienie nie okazał Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie na odpowiedni okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, jak też w przypadku ograniczenia zakresu ubezpieczenia w porównaniu z wyżej uzgodnionym, Zamawiający ma prawo do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia i obciąży kosztami tych umów Przyjmującego zamówienie.

§ 8.

      - Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż wyłącznie jemu będą przysługiwać wszelkie prawa autorskie majątkowe i osobiste do opracowanej w ramach wykonywania niniejszej umowy dokumentacji, w szczególności do projektu.

      - Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż na podstawie niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wymienionej w ust. 1 dokumentacji. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji.

      - Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pełne prawo do korzystania z dokumentacji  na następujących polach eksploatacji:

- wykorzystanie dokumentacji w realizacji i eksploatacji inwestycji opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- w celu realizacji i eksploatacji inwestycji opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy:  wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji, bądź jej elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w celu realizacji i eksploatacji inwestycji opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy publiczne udostępnianie dokumentacji, bądź jej elementów, w tym publikowanie w opracowaniach handlowych, marketingowych, technicznych a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- w celu realizacji i eksploatacji inwestycji opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy udzielanie innym osobom licencji i sublicencji;

- w celu realizacji i eksploatacji inwestycji opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy dalsze przeniesienie praw autorskich majątkowych;

- podejmowanie wszelkich działań opisanych w powyższych punktach w szczególności na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy, Białorusi oraz Rosji.

      - W ramach przeniesienia praw autorskich do dokumentacji, Przyjmujący zamówienie przenosi także na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

      - Przyjmujący zamówienie upoważnia Zamawiającego do wprowadzania do dokumentacji, bądź jej elementów dowolnych zmian i modyfikacji.

      - Przyjmujący zamówienie udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania osobistych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, bądź jej elementów w zakresie wyrażania zgody na naruszenie integralności dokumentacji, bądź jej elementów i wprowadzania zmian do dokumentacji, bądź jej elementów. W tym zakresie w przypadku dalszego przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji, Zamawiający może ustanowić dalszych pełnomocników.

      - Przyjmujący zamówienie zapewnia, że dokumentacja ani jej  elementy nie będą obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że niniejsze przeniesienie autorskich praw majątkowych nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

      - Z chwilą przekazania dokumentacji Zamawiającemu, na Zamawiającego przechodzi własność przekazanych egzemplarzy dokumentacji.

      - Wynagrodzenie ustalone w paragrafie § 3 ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie z tytułu określonego w niniejszej umowie przeniesienia praw autorskich na wszystkich wymienionych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji oraz z tytułu przekazania egzemplarzy dokumentacji.

§ 9.

1. Wszelkie zawiadomienia, żądania, zgody, oświadczenia, czy też inne informacje przekazywane przez Strony na podstawie niniejszej umowy lub związane z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą przekazywane przez Strony wyłącznie listem poleconym na poniższe adresy:

Przyjmujący zamówienie:

# Zamawiający:

Frigo Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Żnin

ul. Fabryczna 4, 88-400 Żnin

2. Każda ze Stron może dokonać zmiany adresu do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony skierowanego na adres wskazany w § 9 ust. 1, przy czym zmiana adresu do doręczeń wskazanego w § 9 ust. 1 nie będzie stanowiła zmiany niniejszej umowy. Zmiana adresu do doręczeń dokonana niezgodnie z § 9 ust. 2 nie będzie skuteczna.

3. Przyjmujący zamówienie jako osobę uprawnioną do kontaktu w związku z realizacją niniejszej umowy wskazuje __________________, zaś Zamawiający jako osobę uprawnioną do kontaktu w związku z realizacją niniejszej umowy wskazuje Marcin Cichoński Kierownik ds. Zarządzania Nieruchomościami /tel. 724 663 611/.

§ 10.

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje, w szczególności dotyczące przedmiotu działalności gospodarczej Stron, udostępniane w sposób zamierzony lub przypadkowy podczas wykonywania umowy i po jej wykonaniu są poufne.

2. Strony zobowiązują się do nieujawniania i nieprzekazywania innym osobom informacji uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy podczas wykonania i po wykonaniu umowy oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów w trakcie wykonywania umowy i po jej ustaniu.

3. Strony zobowiązuje się do korzystania z informacji wskazanych w § 10 ust. 1 wyłączenie w zakresie i celu związanym z wykonaniem niniejszej umowy.

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy. Ujawnienie treści niniejszej umowy podmiotom trzecim możliwe jest tylko gdy wynika z właściwego przepisu obowiązującego prawa lub gdy ze względu na szczególne okoliczności Strony na piśmie pod rygorem nieważności uznają to za konieczne.

# § 11.

  - Zamawiający w ramach realizacji Umowy będzie przetwarzał dane pracowników Przyjmującego zamówienie i osób współpracujących z nim na podstawie umów cywilnoprawnych (zwanych dalej łącznie pracownikami), takie jak: imię, nazwisko, zdjęcie, stanowisko, nr telefonu i adresu mailowego w celu wykonania niniejszej umowy i organizacji procesu inwestycyjnego z którym jest związana .

  - Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielić pracownikom, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w imieniu Zamawiającego informacji dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy.

  - Zamawiający przetwarzając dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie pełnił funkcję administratora i będzie przestrzegał powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest niezbędne dla realizacji niniejszej Umowy oraz realizacji inwestycji przez Zamawiającego, stąd podstawą tego przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

# § 12

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na moc obowiązującą pozostałej części danego postanowienia, ani innych postanowień niniejszej umowy.

§ 13.

      - Zamawiający nie może praw i obowiązków określonych niniejszą umową przenieść na osoby trzecie.

      - Przyjmujący Zamówienie nie może praw i obowiązków określonych niniejszą umową przenieść na osoby trzecie.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm./ oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią, strony poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną całość.

§ 15.

1.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:

a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);

b) poprawienia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, bez wpływu na cenę ryczałtową netto;

c) przedłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na potrzebę wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć;

d) przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

e) przedłużenia terminu realizacji zamówienia z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

f) zmiany parametrów przedmiotu umowy, zmiana zakresu rzeczowego umowy oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia, nie prowadzące do zmiany charakteru umowy – zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy;

g) zmiany wymienione w sekcji. 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

2.	Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3.	Zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron umowy.

Zamawiający:						Przyjmujący zamówienie:

Kristof Verbruggen