UMOWA

na usługę kompleksowej poprawy akustyki (wygłuszenia) Sali wykładowej/konferencyjnej na potrzeby projektu pt. „Akademia bez barier” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Zawarta w dniu …… w Józefowie

pomiędzy:

Akademią Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi

ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, NIP 532-18-23-156, REGON 15281183

reprezentowaną przez:

prof. dr hab. Magdalenę Sitek – Rektora

zwaną „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

…………….

reprezentowaną przez:

………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” o następującej treści

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie bazy konkurencyjności na usługę na usługę kompleksowej poprawy akustyki (wygłuszenia) Sali wykładowej/konferencyjnej  ul. H. Sienkiewicza 4 w Józefowie na potrzeby projektu pt. „Akademia bez barier” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1

Postanowienia ogólne

- Strony zgodnie oświadczają, że do dnia podpisania umowy nie wystąpiły jakiekolwiek zmiany w sytuacji prawnej reprezentowanych przez nich podmiotów, w tym zmian ich reprezentacji, które mogłyby mieć wpływ na ważność zaciągniętych zobowiązań. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe wykonanie usługi poprawy akustyki (wygłuszenia) sali wykładowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj zakres prac oraz wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do umowy stanowiący jej integralną część.

- Wszystkie wyroby, materiały budowlane, wyposażenie powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonaniu robót budowlanych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1213) oraz wymaganiom zawartym w SIWZ.

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań.

- Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji projektowej i technicznej. W przypadku zastosowania materiałów budowlanych i urządzeń z obszaru Unii Europejskiej lub innych obszarów winny one posiadać certyfikaty bądź deklaracje zgodności przetłumaczone na język polski, a w przypadku materiałów i urządzeń z innych obszarów winny posiadać dodatkowo badania i dopuszczenia ich na rynek polski. W przypadku nieprzedstawienia odpowiednich certyfikatów bądź deklaracji zgodności, świadczących o dopuszczeniu tych materiałów do obrotu handlowego i uzyskania akceptacji dla ich zastosowania, Zamawiający może zażądać badań jakości wbudowanych materiałów, a wówczas Wykonawca przeprowadza je na własny koszt.

- Zamawiający dopuszcza, w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że oferowany towar spełnia kryteria równoważności takie jak: porównywalne parametry techniczne, certyfikaty, atesty, opinie rzeczoznawców.

- Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia materiałów budowlanych i wyposażenia zgodnego lub równoważnego pod względem jakości (lub lepszych), materiałów, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z  z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy aby materiały budowlane i wyposażenie wymienione w załączniku nr 1 posiadało stosowną gwarancję na okres min. 24 miesięcy.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, przedmiarami robót, SIWZ.

- Roboty budowalne objęte niniejszym zapytaniem powinny:

  - Spełniać wymagania i być zgodne z:

    - Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi przepisami w zakresie bhp i ppoż.;

    - Obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zm.);

    - Przepisami wykonawczymi do ww. ustaw

    - Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

  - Obejmować całość robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

  - Być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę/podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- Miejsce realizacji zamówienia: ul. H. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów

- Roboty budowlane są prowadzone w czynnym obiekcie biurowym, a w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do

- Wykonywania prac po godzinach pracy biura, tj. od 16:00 do 22:00.

- Zapewnienia wykonywania robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący pracy na terenie obiektu;

- Zapewnienia zabezpieczenia dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, stolarki, barierek i wyposażenia znajdującego się wewnątrz budynku;

- Zapewnienia bieżącego sprzątania terenu budowy.

- Na żądanie zamawiającego wymagane będzie, w określonym terminie przedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wglądu potwierdzonych za zgodność z oryginałami kopii umów o pracę osób wykonujących roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i robót budowlanych przez cały okres trwania umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi poprawy akustyki (wygłuszenia) sali wykładowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

      - Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 2, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, SIWZ oraz niniejszą Umową.

      - Zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy oraz podnoszenia kosztów użytkowania mediów w okresie realizacji robót;

      - Utrzymania terenu robót w należytym porządku, a po ich zakończeniu uporządkowania i przekazania do Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót

      - Przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny oraz ppoż.;

      - Informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzenia działalności;

      - Sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganymi m.in. certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, dokumentacją robót budowlanych, dokumentacją powykonawczą (2 egzemplarze)

      - Zapewnienia jednolitej odzieży roboczej dla osób wykonujących roboty (pod rygorem usunięcia z terenu budowy)

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

  - Stawienia się do odbioru i dokonania czynności odbioru, jeżeli roboty są gotowe do odbioru, termin ich odbioru został ustalony, a Zamawiający został o tym poprawnie powiadomiony;

  - Współdziałania z Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy;

  - Wypłaty wynagrodzenia w sposób określony w niniejszej Umowie.

§ 5

Terminy

- Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na …….

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn nie leżących po jego stronie, w szczególności wynikających z przedłużających się procedur uzyskania wymaganych uzgodnień, zgód i decyzji od organów administracji publicznej.

- Po wykonaniu przedmiotowego świadczenia, podczas czynności odbioru, Strony sporządzą protokół odbioru, który podpisany zostanie przez prawidłowo umocowanych reprezentantów.

- Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej: datę, prawidłowo opisany zakres odebranych robót, ewentualne stwierdzone wady i usterki, termin ich usunięcia oraz podpisy stron lub ich umocowanych przedstawicieli

§ 6

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………. brutto, (słownie: …………….. brutto).

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie  zostanie wypłacone nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia wskazanego w §2. W związku z tym termin określony w § 5 może ulec wydłużeniu.

- Wykonawca  oświadcza, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu płatności w sytuacji określonej w §6 pkt 2 i nie będzie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego

- Zapłatę przez Zamawiającego uważa się za dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie dostarczonej faktury końcowej VAT – wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru. Faktury należy wystawić na dane nabywcy:

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi

ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów,

NIP 532-18-23-156, REGON 15281183.

- Zamawiający będzie dokonywać płatności wynagrodzenia należytego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Strony oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

§ 7

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, w szczególności umów o pracę, list płac, zaświadczeń z ZUS.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 lit. d.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, na okres 2 lat, licząc od dnia odbioru końcowego.

- W przypadku wystąpienia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie

- W przypadku nie usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

Strony ustalają, że będą zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% tego wynagrodzenia;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

  - za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w § 7a, w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy, mają zastosowanie postanowienia umowne dotyczące kar umownych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto."

- Przyczyny odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający, obejmują:

  - Długotrwałe niewykonanie lub nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania wynikającego z umowy przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn bezpośrednio niezależnych od Zamawiającego, takich jak opóźnienia w przelewach transz dokonywanych przez Instytucję Pośredniczącą.

  - Nie wywiązanie się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie. Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu na zapłatę. Niniejszy zapis nie ma zastosowania w przypadku, gdy opóźnienie w płatności wynika z opóźnień w przekazywaniu transz przez Instytucję Pośredniczącą, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

  - Brak współdziałania Zamawiającego niezbędnego do realizacji umowy.

  - Nieuzasadnione wstrzymanie prac przez Zamawiającego.

  - Odmowę bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

  - Zawiadomienie Wykonawcy, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory stron rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, w tym adresu mailowego lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3 pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie, w tym adres mailowy uważa się za doręczone.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, z po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem, SIWZ i dokumentacja projektowa.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, o którym mowa w §5.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do jego reprezentowania jest: ……..

- Wykonawca oświadcza, że osobą uprawnioną do jego reprezentowania jest: ……….

Wykonawca 								Zamawiający

..................................................... 				…............................................

(pieczęć i podpis) 								(pieczęć i podpis)