**Giżycko, dn.27. 01. 2026 r.**

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Komandytowa

ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

**„Dokończenie realizacji zadania 1 pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 148 kW i produktywności min. 130 tys. kWh/rok z wymianą transformatora zasilającego”**

# Podstawa prawna

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

# Zamawiający

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Komandytowa

ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 56 00

e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl

NIP: 8451635621

# Informacja o zamówieniach udzielanych w częściach.

## Informacja o zamówieniach udzielanych w częściach w ramach przedsięwzięcia.

Niniejsze zamówienie (zadanie 1) stanowi część zamówienia udzielanego w ramach przedsięwzięcia „Gospodarka obiegu zamkniętego w nowatorskiej produkcji innowacyjnej pompy ciepła”, którego celem głównym jest wdrożenie w przedsiębiorstwie zgodnego z modelem GOZ innowacyjnego procesu produkcyjnego nowatorskich pomp ciepła**.**

Zamawiający w ramach w/w przedsięwzięcia zaplanował przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w podziale na 4 zadania/części.

## Zakres oraz informacje co, do pozostałych części zamówienia zaplanowanych w ramach całego przedsięwzięcia:

Zadanie 2 - Zakup i montaż systemu do nagrzewania nadmuchowego hali produkcyjnej (zostało zrealizowane).

Zadanie 4 - Zakup maszyn i urządzeń wspomagających proces produkcji i kontroli jakości pomp ciepła (jest realizowane).

Zadanie 3 - Zakup i montaż przemysłowej instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej (jest realizowane)

Zapytania ofertowe na rzecz tych zadań były ogłaszane w I kwartale 2025 r. [***https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/213126?sekcja=ogloszenie***](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/213126?sekcja=ogloszenie)

## Informacja o braku podziału na części w ramach zadania 1.

Niniejsze zamówienie (zadanie 1) nie jest podzielone na części ze względu na to, że poszczególne części składowe przedmiotu zamówienia tworzą jedną całość. Brak podziału na części w ramach zadania 1 podyktowany jest względami ekonomicznymi, technicznymi i organizacyjnymi, gdyż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego, organizacyjnego i formalnego sposób realizacji. Zamawiający otrzyma również gwarancję na dostarczony przedmiot zamówienia od jednego Wykonawcy, a w przypadku większej liczby Wykonawców mogłyby wystąpić duże problemy z wyegzekwowaniem roszczeń.

Brak podziału na części nie wpływa na konkurencję.

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

## Kod CPV zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

45317000-2: Inne instalacje elektryczne

51112100-1 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

## Przedmiot zamówienia:

1. Dokończenie realizacji zadania 1 pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 148 kW i produktywności min. 130 tys. kWh/rok z wymianą transformatora zasilającego”. Zostały wykonane:
   1. dostawa i montaż transformatora wraz z aparatem przełączającym,
   2. dostawa paneli fotowoltaicznych,
   3. dostawa konstrukcji wsporczej.
2. Części zadania objęte niniejszym zamówieniem określa załącznik nr 4 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Adres realizacji zamówienia Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Komandytowa ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko
4. Okres gwarancji (dotyczy części zadania 1 objętych niniejszym zamówieniem):
   1. na okablowanie razem z wykonanymi połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi min. 20 lat.
   2. na zabezpieczenia AC i DC, ograniczniki przepięć – minimum 5 lat.
   3. inne niewymienione w pkt a-b urządzenia i elementy przedmiotu umowy -minimum 5 lat.

## Okres rękojmi na całość niniejszego zamówienia, w tym na montaż: 5 lat.

1. **Czas na usuniecie ewentualnej awarii – max. 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.**
2. Brak opłat serwisowych w czasie trwania gwarancji.
3. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej instalacji i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać:

a) oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby niepodlegające obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

oraz

d) gwarancję producenta i instrukcje montażu/obsługi.

8) Każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby powinny być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

9) Dostarczona i zamontowana instalacja elektryczna powinna być dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami). Poprzez dostępność instalacji należy rozumieć pełną możliwość osób ze specjalnymi potrzebami do:

a) poruszania się/komunikacji w całym budynku,

b) sterowania elementami instalacji,

c) wykonywania odczytów elementów pomiarowych

d) napraw i czynności konserwacyjnych urządzeń i elementów zamontowanych na wysokości 80 – 150 cm.

e) w szczególności instalacja fotowoltaiczna powinna składać się z elementów i zostać zmontowana tak, by spełniała wymagania (w zakresie dotyczącej instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej) zawarte w:

* Publikacji: PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW, POMIESZCZEŃ ORAZ PRZYSTOSOWANIE STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH – RAMOWE WYTYCZNE pod redakcją naukową dr. hab. inż. Wiktora M. Zawieski,
* Publikacji STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik - MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU.

10) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ewentualnymi odpowiedziami na pytania skierowanymi do zamawiającego w trakcie trwania niniejszego postępowania.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

12) Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu montażu wykonać pierwsze uruchomienie systemu oraz przeprowadzić bezpłatne szkolenie osób skierowanych przez Inwestora w zakresie właściwej obsługi dostarczonego przedmiotu umowy.

13) Opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.

14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do postępowania oraz wzór umowy- załącznik nr 3 do postępowania.

15) wykonawca ma obowiązek wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy udziale osób posiadających odpowiednie kompetencje i uprawnienia.

# Wizja lokalna

Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej oraz uzgodnienie go z uprawnionym rzeczoznawcą p. poż. W związku z tym, Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami technicznymi budynku, po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego pod nr Tel. 87 429 56 00. Wizja lokalna jest nie obowiązkowa. Zamawiający celem zapoznania się ze specyfiką budynku udostępnia dane techniczne m.in. dotyczące konstrukcji dachu- załącznik nr. 5.

# Równoważność

1. Podane w opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cechy fizykalne i parametry.
2. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń, wyrobów podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
3. Wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn., że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winny spełniać odpowiednie normy i posiadać niezbędne certyfikaty zgodnie z przeznaczeniem.
4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
5. Nazwy własne producentów materiałów i pomocy dydaktycznych podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.
6. W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiający jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia użyto odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym i w każdym przypadku należy dodać do takiego sformułowania „lub równoważny” w sposób dorozumiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić Zamawiającemu, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość́, zgodność́ z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

# Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od podpisania umowy najpóźniej **do dnia 10 marca 2025 r.**

# Warunki udziału w postępowaniu

* 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min 48 KWp  oraz załączy dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane należycie. Spełnienie warunków zostanie zweryfikowane na podstawie treści wykazu dostaw w części II pkt 5 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.

1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który, wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą tzw. uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) „E” słaboprądowe (do 1 KV) uprawniające do wykonywania prac elektrycznych na stanowisku eksploatacja oraz dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą tzw. uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) „D” słaboprądowe (do 1 KV) uprawniające do wykonywania prac elektrycznych na stanowisku dozoru. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień i dysponowanie jedną osobą z uprawnieniami tzw. SEP E+D.

UWAGA 1: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.

UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne uprawnieniom w zakresie w/w, wydane w innym państwie UE, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Spełnienie warunków zostanie zweryfikowane na podstawie treści wykazu osób   
w części III pkt 5 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.

* 1. **Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się w szczególności:**
     1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
     2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
     3. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
     4. Potwierdzenie powyższego nastąpi poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu ofertowym.
  2. Dodatkowo, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. nie podlega wykluczeniu w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 835)1.
2. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późniejszymi zmianami)
3. Potwierdzenie powyższego nastąpi poprzez złożenie oświadczenia- zał. nr 2.
4. Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia powyższych informacji.

# Sposób obliczenia ceny.

1. Ceną ofertą jest cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
3. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. zamówienia.
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
5. Wykonawca w formularzu oferty wyszczególni również ceny jednostkowe za główne elementy zamówienia tj.

a) za dostawę pozostałej części instalacji fotowoltaicznej o mocy 148 KW i produktywności min. 130 tys. kWh/rok oraz

b) za montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, która **nie może przekroczyć 10% ceny dostawy powiększonej o kwotę 29 000 zł brutto.**

6. Wykonawcy w swych ofertach mają obowiązek ująć także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania instalacji oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania instalacji.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 11.02.2026 r. 23.00, poprzez Bazę Konkurencyjności [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu złożenia oferty (np. na skrzynkę mailowy Zamawiającego). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, informacja o wyniku) również odbywa się za pośrednictwem Bazy (aplikacji BK2021), z wyjątkiem etapu oceny ofert (po otwarciu ofert), kiedy dopuszczona jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kj@kostrzewa.com.pl

2. Szczegółowy opis sposobu dodawania oferty pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.

3. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego). Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.

# Termin związania ofertą

* 1. 30 dni od upływu terminu składania ofert

2. Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem **terminu związania ofertą**, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na **przedłużenie** tego **terminu** o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

# Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| **Kryterium "Cena " [C].** | **50%** | **50 pkt.** |
| **Produktywność instalacji fotowoltaicznej** (ilość 1kWh wyprodukowanych przez instalację w czasie roku**)** | **50%** | **50 pkt.** |

\* Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

## Zasady oceny kryterium "Cena " [C].

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------- x 50

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

Zasady oceny kryterium „Produktywność instalacji fotowoltaicznej? (P**)**

Wykonawca zadeklaruje w formularzu oferty produktywność oferowanej instalacji fotowoltaicznej oraz dołączy do oferty wyliczenia.

Uwaga!

**Produktywność – zasady szczegółowe**

* Minimalna wymagana produktywność: **130 000 kWh/rok**.
* Wyliczenia produktywności muszą zostać wykonane **obowiązkowo** przy użyciu narzędzia **PVGIS (Commission européenne)** dla lokalizacji Giżycko (54.039, 21.792), przy założeniach określonych w załączniku nr 4.
* Zastosowanie innego narzędzia lub innych parametrów skutkuje **odrzuceniem oferty**.
* Brak wyliczeń skutkuje **odrzuceniem oferty bez wezwania do uzupełnienia**.

**3.** Z**amawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, jeśli będą one budziły wątpliwości Zamawiającego.**

4. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Po

P = ------- x 50

Pw

gdzie:

P – liczba punktów w ramach kryterium „Produktywność”,

Pw- najwyższa produktywność spośród ofert ocenianych

Po - produktywność oferty ocenianej

## Ostateczna ocena punktowa oferty:

* 1. **Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej**

O = C + P

gdzie:

O (ocena końcowa) – suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

C – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Cena”

P - Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Produktywność”. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

* 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

# Tryb badania i oceny ofert oraz ogłoszenia wyników.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek oraz braków.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności). Uzupełnieniu nie podlega: formularz ofertowy w zakresie ceny.

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

# Odrzucenie oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:

* + 1. w przypadku braku spełniania warunków udziału w postępowaniu;
    2. w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
    3. w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
    4. w przypadku niezłożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
    5. w przypadku, gdy złożone na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej ceny lub kosztu w ofercie.

# Udzielenie zamówienia i podpisanie umowy.

* 1. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
  2. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
  3. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
  4. Umowa z Wykonawcami zawarta zostanie w języku polskim.

# Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy. - zał. nr 3.

# Unieważnienie postępowania

**Zamawiający zastrzega** sobie **prawo do unieważnienia postępowania** na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia **postępowania** bez wyboru oferty oraz możliwość niepodpisania **umowy** z wyłonionym Wykonawcą, bez skutków prawnych oraz finansowych.

# Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zostanie opublikowana na stronie internetowej na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie.
2. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert, błędy w Zamawiającego w postępowaniu) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania i rozpoczęcia nowej procedury zapytania ofertowego.

# Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO[[1]](#footnote-1), w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027[[2]](#footnote-2), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

###### Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

* 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 11A, 11-500 Giżycko.
  2. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW 2021–2027)[[3]](#footnote-3), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
  3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) FEPW 2021–2027, z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 00- 834 Warszawa.

###### Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją projektu FEPW 2021–2027, w szczególności w celu[[4]](#footnote-4):

1. **Przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy** zgodnie z zasadami konkurencyjności, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.
2. **Zawarcia i realizacji umowy z wybranym wykonawcą,** w tym weryfikacji danych niezbędnych do podpisania umowy oraz zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. **Spełnienia obowiązków prawnych wynikających z realizacji projektu współfinansowanego ze środków FEPW 2021- 2027** takich jak dokumentacja procesu wyboru wykonawcy, archiwizacja dokumentów czy rozliczanie projektu.
4. **Zapewnienia przejrzystości i rozliczalności projektu** zgodnie z wymogami dotyczącymi publikowania informacji o realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz zapewnienia kontroli i audytów.
5. **Ochrony uzasadnionych interesów administratora danych,** w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia należności wynikających z zawartej umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

###### Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

* 1. Wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)[[5]](#footnote-5).
  2. Przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)[[6]](#footnote-6):
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności,
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

* ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
* ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

###### Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:

1. Dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej[[7]](#footnote-7), w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. Dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej[[8]](#footnote-8), w tym: kwota wynagrodzenia, formę i okres zaangażowania w projekcie,
3. Dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej[[9]](#footnote-9), w tym numer rachunku bankowego, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FEPW 2021–2027.

###### Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy: Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Kostrzewa Spółka komandytowa, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. Instytucji Audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia 2021/1060 z 2 czerwca 2021 r.,
2. Instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FEPW 2021–2027,
3. Podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym,

###### Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka komandytowa*,* Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FEPW 2021–2027 z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

###### Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

* 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO),
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

###### Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe będą/nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

###### Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

###### Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wskazane w pkt V.

Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

IOD Beneficjenta lub osoba wskazana przez Beneficjenta:

* + - pocztą tradycyjną (adres: ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko),
    - elektronicznie (adres e-mail: biuro@kostrzewa.com.pl),

IOD MFiPR:

* + - pocztą tradycyjną (adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
    - elektronicznie (adres e-mail: [IOD@mfipr.gov.pl](mailto:IOD@mfipr.gov.pl)),

IOD PARP:

* + - pocztą tradycyjną (adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa),
    - elektronicznie (adres e-mail: [iod@parp.gov.pl](mailto:iod@parp.gov.pl)).

# Załączniki

1. Wzór formularza oferty

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

3. Wzór umowy z Wykonawcą.

4. Dane techniczne budynku.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1-88). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-6)
7. Patrz: przyp

   is 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. J. w. [↑](#footnote-ref-8)
9. J. w. [↑](#footnote-ref-9)