Załącznik Nr ______do Zapytania Ofertowego

Projekt umowy

(Numer postępowania: _______)

# Umowa Nr ______na roboty budowlane

zawarta dnia ............................... r., w Kielcach,

pomiędzy:

________reprezentowaną przez:

………………… – ………………..

zwany dalej „Zamawiającym” a

…………………………………………………………………………………………………

……, numer BDO ______, zwanym dalej Wykonawcą

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

# Oświadczenia Stron

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta  w wyniku w przeprowadzenia postepowania w trybie zapytania ofertowego na termomodernizację instalacji cieplnej  w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 23, w związku z realizacją projektu nr FENG. 03.01-IP.03-0133/23 pt. „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie EXBUD Konstrukcje Sp. z o.o. poprzez prace termomodernizacyjne i zakup energooszczędnej technologii 2.Identyfikacja rodzaju interwencji“ dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie Działania 3.01 Kredyt ekologiczny.

# § 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot Umowy którym jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych polegających na modernizacji instalacji C.O  i CWU ( m.in. modernizacja kotłowni, dostawa i montaż 6 komletnych pomp ciepła, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej CWU) na zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Peryferyjnej 23 
w Kielcach (Zakład), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy.

Realizacja przedmiotu zamówienia objęta jest pozwoleniem na budowę z dnia 1.08.2025 nr 227/2025 a kierownikiem budowy zapewnionym przez Zamawiającego jest:  __________

- Przedmiot Umowy obejmuje dostarczenie spełniających wymagania fabrycznie nowych urządzeń, materiałów i wyrobów, prace budowlane oraz inne prace i świadczenia niezbędne dla poprawnego zrealizowania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także mającymi odniesienie normami, przy dołożeniu należytej staranności, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Zapytaniu Ofertowym z  załącznikami, oraz zgodnie z celowym przeznaczeniem przedmiotu Umowy w sposób zapewniający bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie budynków.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności  wyceny.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie, uprawnienia oraz wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy.

- Do wykonania przedmiotu Umowy zostaną użyte urządzenia, materiały i wyroby nowe, dostarczone przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.). W przypadku, gdy materiały lub wyroby nie będą w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały, wyroby  zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził miejsce wykonywania przedmiotu Umowy i jego otoczenie zarówno na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak i bezpośredniej inspekcji w terenie ( wizja lokalna ) oraz oświadcza, że są mu znane warunki lokalizacyjne oraz warunki dostępu do miejsca wykonywania Umowy, uzyskał niezbędne informacje dotyczące możliwości zorganizowania miejsca wykonywania umowy, mające wpływ na zawartość, cenę jego oferty, stopień trudności oraz czas realizacji prac i informacje te uznał za wystarczające do przygotowania oferty i podpisania niniejszej Umowy. Tym samym Wykonawca nie będzie uznawał po podpisaniu niniejszej umowy żadnych roszczeń dotyczących przedmiotu i warunków realizacji zleconych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych płukań, regulacji, pomiarów, sprawdzeń i prób pomp i instalacji, przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu (w formie i ilości ustalonej z Zamawiającym) dokumentacji niezbędnej do odbioru przedmiotu Umowy, w szczególności:

- dokumentacji powykonawczej obejmującej zakres wykonanych robót (część graficzna i opisowa ),

- dopuszczeń UDT i dokumentacji techniczno – ruchowej,

- kart technicznych i deklaracji właściwości użytkowych zastosowanych urządzeń materiałów,

- atestów, certyfikatów i aprobat technicznych,

- oświadczenia o zgodności wykonanych robót z obowiązującymi przepisami oraz

Zapytaniem Ofertowym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, szkody wynikłe z błędnego tłumaczenia dokumentów obciążają Wykonawcę.

Dokumentacja ta stanowi warunek rozpoczęcia Odbioru Końcowego.

- Wykonawca, jeśli to okaże się konieczne, w ramach wynagrodzenia, udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i przekaże odpowiednie dokumenty jakie okażą się wymagane dla rejestracji pomp ciepła w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

- Wykonawca, jeśli to okaże się konieczne, w ramach wynagrodzenia umownego, udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i przekaże odpowiednie dokumenty jakie okażą się wymagane dla rejestracji pomp ciepła w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) i prowadzenia w systemie Kart Urządzeń.

# § 2 Sposób realizacji robót budowlanych

- Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy.

- Obowiązki Wykonawcy w ramach niniejszej umowy (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego):

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa nad robotami budowlanymi przez osoby pełniące samodzielne  funkcje techniczne polegające na:

- kierowaniu robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą stosowne uprawnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

oraz

- kierowaniu robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą stosowne uprawnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

oraz osobę instalatora posiadającą certyfikat personalny wymagany dla osób montujących i serwisujących pompy ciepła wydawany przez UDT,

a także oraz inne osoby (jeśli przepisy prawa będą tego wymagały lub Wykonawca uzna, iż konieczność innych osób będzie niezbędna do realizacji przedmiotu Umowy).

Uprawnienia i certyfikaty personalne Wykonawca zobowiązany się je przedłożyć Zamawiającemu do wglądu.

2. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
 (w szczególności przy pracy na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane przy wykonywaniu prac. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty.

3. Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu wykonywania robót budowlanych dokona zabezpieczenia terenu wykonywania prac, w tym przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kradzieżami.

4. Od dnia przejęcia terenu budowy do protokolarnego zwrotnego przekazania ternu Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy, w tym za wszelkie szkody (na osobach i rzeczach) wobec Zamawiającego i stron trzecich. Wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt i ryzyko, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę.

5.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych 1 gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu. Wszystkie stosowane materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi wynikające z ich charakterystyki. 
Przed wbudowaniem, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia materiały i wyroby jakie będzie stosował w wykonaniu przedmiotu Umowy ( wraz z ich szczegółową charakterystyką ), przy czym takie zatwierdzenie przez Zamawiającego w żadnej mierze nie zwalnia Wykonawcy z poprawności doboru i prawidłowości zastosowanego do wykonania przedmiotu Umowy asortymentu.

6. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu Umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentami Zapytania Ofertowego, a także te części robót, których one dotyczą. Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, a stanowić będzie wyłączna odpowiedzialność Wykonawcy.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zorganizowania placu budowy/frontu prac zgodnie z wymogami w zakresie właściwej gospodarki odpadami (utylizacji odpadów) i w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę;

  - usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z terenów położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

  - zabezpieczenia terenu budowy, m.in. przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy;

  - stosowania odpowiednich zabezpieczeń podczas prowadzenia prac dachowych;

  - zabezpieczenia funkcjonowania obiektów Zamawiającego poprzez odpowiednią organizację robót oraz zastosowania tymczasowych zabezpieczeń wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych.

- Mając na uwadze fakt iż realizacja przedmiotu Umowy musi być dostosowana do bieżącej działalności Zamawiającego prowadzonej na terenie budowy tj. prowadzenia na bieżąco produkcji, a także z uwag na równoległe prowadzenie prac budowlanych, instalacyjnych przez innych wykonawców, wymagane jest od Wykonawcy bezwzględne stosowanie się do wszelkich dyspozycji i instrukcji przedstawicieli Zamawiającego oraz prowadzenie robót w taki sposób, aby nie uniemożliwiać oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniać bieżącą działalność Zamawiającego. Wykonawca będzie stosować się do wszelkich zarządzeń, instrukcji Zamawiającego dotyczących przebywania na terenie Zamawiającego firm zewnętrznych. Bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie w czasie realizacji Umowy niezakłóconej pracy Zakładu, możliwości wykonywania prac budowlanych, instalacyjnych na ternie Zakładu przez innych wykonawców oraz swobodnego przejazdu drogami wewnętrznymi przylegającymi do terenu budowy oraz utrzymanie ich w czystości.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sprzątania oraz uporządkowanie miejsca wykonywania prac każdego dnia po ich zakończeniu. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i porządkowania materiałów z budowy.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji Umowy zgodnie z przepisami ( w tym dokumentowania zagospodarowania w kartach BDO ) oraz pokrywania kosztów wywozu i utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na żądanie przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające fakt wywozu i utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpadów budowlanych i rozbiórkowych frakcji odpadów w celu zapewnienia przydatności do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku, chyba że wysegregowanie nie jest technologicznie możliwe lub brak wysegregowania pozwala na przygotowanie do ponownego użycia, recykling lub inny odzysk. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku określonego w zdaniu poprzednim podmiotowi, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach, w drodze umowy określającej dalsze zagospodarowanie wysegregowanych odpadów, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o czym zobowiązany jest poinformować Zamawiającego wraz z przedstawieniem takiej umowy do której Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia. Zamawiający ma prawo kontroli wykonania w/wym obowiązku poprzez kontrolę na placu budowy lub wezwania Wykonawcy do złożenia pisemnych wyjaśnień wskazujących sposób wykonania obowiązku. W przypadku, gdy wykonawca nie wykonuje obowiązku wskazanego wyżej lub nie składa w terminie wyjaśnień i dowodów, Zamawiający nabywa prawo do naliczenia kary umownej, w wysokości określonej w §10 ust. 1 lit.g) Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia wynikał będzie  z wezwania Zamawiającego lub z obowiązujących przepisów.

- Wytworzone podczas prac modernizacyjnych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego ich usuwania w sposób zapewniający ich niegromadzenie.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu wykonywania prac i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego na temat postępu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji  i termin jej zakończenia.

- Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.

- Zamawiający zapewni we własnym zakresie zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę (pobór wody i energii dla potrzeb budowy).

§ 3 Termin realizacji

- Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po wypełnieniu wszystkich obowiązków wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- rozpoczęcie wykonywania prac – w ciągu 2 dni od dnia przekazania terenu budowy

- termin pośredni - dostawa na teren budowy kompletu urządzeń tj. kompletu pomp ciepła z osprzętem: _________ ( najpóźniej do _______ 2026r) ;

- zakończenie przedmiotu Umowy -  _________ (najpóźniej do daty 30 czerwca 2026r.)

- Za datę zakończenia przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego, po uprzednim przedłożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zakończeniu wszelkich prac przez Wykonawcę i usunięciu wad/ usterek stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych.

- Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych (w tym opadów atmosferycznych) oraz wykonywania pracy na czynnych obiektach produkcyjnych jest ryzykiem Wykonawcy, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w wynagrodzenie umowne oraz uwzględnił w terminie wykonania Umowy.

- Jeżeli postęp wykonania przedmiotu Umowy w porównaniu do terminów umownych, o których mowa w ust. 2 powyżej będzie zbyt powolny, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki zaradcze. W przypadku bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych, a w szczególności gdy opóźnienie w którymkolwiek terminie wykonana przekroczy 5 (pięć) dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy osoby trzeciej w celu nadrobienia opóźnień oraz obciążenia Wykonawcy wynikającymi z tego tytułu kosztami, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu oraz obciążenia Wykonawcy wynikającymi stąd kosztami powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. Wdrożenie zastępczego wykonania nie zwalnia ani nie ogranicza Wykonawcy w zakresie żadnych obowiązków i odpowiedzialności wynikających z Umowy. W razie wykonania zastępczego Wykonawca odpowiedzialny będzie z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do zakresu wykonanego przez podmiot trzeci.

# § 4 Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ______ PLN (słownie: _____00/100), plus obowiązująca stawka podatku Vat.

- Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin Odbioru Końcowego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń.

- Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie się z dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym obiektów, niedopełnienie innych czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem przedmiotu Umowy czy powstanie innych czynników na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania wszelkich prac i czynności, chociażby niewymienionych wyraźnie w Umowie i w załącznikach do niej, a bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, wymaganych do jego terminowej i prawidłowej realizacji, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej, przy czym wyraźne niewymienienie jakiekolwiek pracy, czynności niezbędnej do kompletnego zrealizowania przedmiotu Umowy, nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku jej wykonania w ramach wynagrodzenia umownego, gdyż domniemywać się będzie iż wchodzą one w zakres przedmiotu Umowy i umownego wynagrodzenia.

- Kalkulacja cenowa zamieszczona w Ofercie Wykonawcy będzie służyła do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy,

  - ewentualnej rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu Umowy,

  - wystąpienia robót zaniechanych wynagrodzenie zostanie zmniejszone o niewykonany zakres prac.

# § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

- Strony ustalają rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

dwiema fakturami częściowymi:

- 50% wynagrodzenia umownego - po dostawie na teren budowy kompletu urządzeń tj. kompletu pomp ciepła z osprzętem i podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu Odbioru Dostawy (protokół nie będzie potwierdzeniem poprawności i/lub jakości urządzeń, a jedynie służyć będzie rozliczeniu częściowemu);

- 30% wynagrodzenia umownego - po zakończeniu montażu kompletu pomp i wstępnym rozruchu i podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu z wykonania montażu (protokół nie będzie potwierdzeniem poprawności i/lub jakości montażu, a jedynie służyć będzie rozliczeniu częściowemu);

i fakturą końcową   - pozostała kwota ( 20% wynagrodzenia umownego ) – po podpisaniu dwustronnie (przez Wykonawcę i Zamawiającego) bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego całości przedmiotu Umowy zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy.

- Na fakturze prawidłowo wystawionej na: ,,Exbud Konstrukcje Sp. z o. o. , 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 23, NIP: 9592021732” należy zamieścić:

a)	numer postępowania  - tj._______;

b)	numer Umowy tj. ______;

c)   klauzulę:  „Wierzytelności określone niniejszą fakturą objęte są zakazem cesji na osoby trzecie”.

Na fakturze ustrukturyzowanej wystawianej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)  dane z lit a) i b) i klauzulę z lit. c) Wykonawca zamieści w dowolnym wybranym przez siebie polu faktury ustrukturyzowanej, np. w polu na ,,dodatkowe informacje”.

- Wykonawca wystawi fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) - wprowadzi prawidłową fakturę (z zachowaniem wymogów z pkt 3) do Krajowego Systemu e-faktur i jednocześnie, niezależnie, dostarczy (doręczy) Wykonawcy na adres email: efaktury@exbudkonstrukcje.pl:

a )	numer KSeF wystawionej faktury,

oraz

b)	wizualizację faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF

oraz

c) skan podpisanego przez Strony protokołu Odbioru Dostawy/montażu lub bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego

- Wynagrodzenie Wykonawcy z faktur będzie płatne w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany w fakturze, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury KSeF oraz doręczenia Zamawiającemu (najpóźniej  w dacie otrzymania faktury) na  adres email: efaktury@exbudkonstrukcje.pl, protokołu Odbioru Dostawy/montażu lub protokołu Odbioru Końcowego oraz informacji o nadanym numerze KSeF faktury i wizualizacji faktury - o których mowa w pkt. 4, a także oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia wraz z dowodami zapłat.

- Jeżeli w dacie otrzymania przez Zamawiającego faktury nie zostaną doręczone na adres email: efaktury@exbudkonstrukcje.pl  protokół i/lub informacja o nadanym numerze KSeF faktury i wizualizacja faktury – termin zapłaty (30) trzydzieści dni będzie liczony od dnia ich/jej doręczenia na w/wym email Zamawiającego. W przypadku niezłożenia oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców o dokonaniu zapłaty wraz z dowodami płatności Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń podwykonawców warz z dowodami zapłat.

- Niezależnie, niespełnienie któregokolwiek z wymagań pkt. 3 nie skutkuje rozpoczęciem  biegu terminu płatności faktury ustrukturyzowanej do czasu usunięcia braków.

- W przypadku sytuacji nadzwyczajnych (awarii) przewidzianych w przepisach dotyczących KSeF, uniemożliwiających wystawienie faktur w KSeF, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, odpowiednie zastosowanie będą mieć przepisy dotyczące obowiązkowego KSeF dotyczące sposobu wystawiania faktur.

- W razie braku figurowania rachunku bankowego Wykonawcy na które ma być zapłacone wynagrodzenie na tzw. ,,białej liście podatników VAT", Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą całości wynagrodzenia do czasu aż podany przez Wykonawcę  pierwotnie lub zmieniony przez niego rachunek bankowy będzie figurował na tzw. ,,białej liście podatników VAT". Wykonawcy w takiej sytuacji nie przysługują jakiekolwiek uprawnienia, w tym do naliczania odsetek, które przyznane mu są na mocy przepisów prawa, w przypadkach gdy Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.

- Zamawiający oświadcza, wykonując obowiązek z art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz U 2019r poz. 118 z póź. zm.), że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z d. 17.06.2014r uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z póź. zm.).przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

  - zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

  - możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13  pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# § 6 Odbiór

- Odbiór Końcowy dokona się, po całkowitym, bezusterkowym wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy i usunięciu wad i będzie stwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad, Zamawiający uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia. W przypadku warunkowego przyjęcia przedmiotu Umowy (które zależy od uznania Zamawiającego i może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia drobnych i nieistotnych wad), protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości przedmiotu Umowy, listę wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin ich usunięcia. Niedokonanie odbioru z powodów jak wyżej będzie upoważniało Zamawiającego do swobodnego korzystania z przedmiotu Umowy, co w żadnym przypadku nie będzie oznaczało odebrania przedmiotu Umowy, ani nie będzie pociągało jakiegokolwiek przeniesienia ryzyka lub odpowiedzialności na Zamawiającego, ani też rozpoczęcia jakiegokolwiek okresu gwarancyjnego.

- Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badań i innymi wymaganymi przez Umowę, Zamawiającego i obowiązujące przepisy dokumentami w liczbie egzemplarzy i formatach wymaganych przez Zamawiającego. Warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych jest przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Niezależnie od powyższego, jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może:

  - Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, a ich usunięcie z ekonomicznego punktu widzenia może być niezasadne, uznać je jako wady trwałe, dokonać odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do obniżonej wartości wadliwie wykonanego elementu przedmiotu Umowy,

lub

  - Jeżeli wady są istotne Zamawiający może dokonać odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do obniżonej wartości wadliwie wykonanego elementu robót  lub może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy

- Po usunięciu wad lub skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do obniżenia wynagrodzenia zostanie sporządzony protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, który będzie stanowił m.in. podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpił w uzgodnionym terminie do usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął wszystkich wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć (lub zlecić usunięcie) wady na koszt i ryzyko, niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wad powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. 
W razie usunięcia wad przez podmiot trzeci, Wykonawca odpowiedzialny będzie z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do zakresu wykonanego przez podmiot trzeci.

- Po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości dokonany zostanie odbiór pogwarancyjny który służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad.

# § 7 Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić dalszym podwykonawcy/com wykonanie części przedmiotu Umowy.

- Za działania i zaniechania dalszych podwykonawców oraz innych osób wykonujących przedmiot Umowy, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- Każdy projekt umowy i umowa o dalsze podwykonawstwo na wykonanie robót budowlanych musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy, nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej Umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- zakres robót przewidzianych do wykonania;

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy,

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót wynikającego z niniejszej Umowy,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- zapisy warunkujące podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Zamawiającego,

- ceny, w tym również ceny jednostkowe ( kosztorys ),

- uregulowania dotyczące zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,

- ukształtowanie praw i obowiązków podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, analogicznie jak prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy,

- jeżeli przewiduje się zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy (kaucję), to zabezpieczenie to nie może być tworzone poprzez zatrzymania części wynagrodzenia w taki sposób, że podwykonawca nie otrzymuje całości należnego mu wynagrodzenia,

Umowa podwykonawcza nie może zawierać zapisów uzależniających dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Wykonawca lub podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, przy czym Wykonawca do projektu umowy podwykonawczej dołączy zgodę podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy, a podwykonawca taką zgodę od dalszego podwykonawcy i Wykonawcy.

- Zamawiający w terminie 12 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy/podwykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę/Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5 powyżej, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 3 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą/podwykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą Umową.

- Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej podwykonawcy zapłaty wraz z fakturą za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Postanowienia, zawarte powyżej stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, a także do zmian umowy podwykonawczej.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

# § 8 Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 600.000,00  zł ( słownie: sześćset tysięcy złotych 00/00) na jedno zdarzenie. Polisa powinna potwierdzać ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy w zakresie szkód osobowych i na mieniu do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia przekazania placu budowy/frontu prac do zakończenia terminu realizacji Umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany najpóźniej na dzień roboczy przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny

- Przed przekazaniem placu budowy/frontu prac, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1.

# § 9 Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot Umowy na okres _____ miesięcy od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Gwarancja jakości obejmuje również przeglądy gwarancyjne, serwisowe zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej gwarancji. Wymagany jest serwis producencki ( lub prowadzony przez podmiot z autoryzacją producenta ). Koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca, a koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych wyrobów (rzeczy),elementów  ponosi Zamawiający. Niezależnie, w ramach gwarancji jakości Wykonawca zapewni  w ramach wynagrodzenia umownego z § 4 ust. 1 Umowy, serwis dostarczonego w ramach w realizacji przedmiotu Umowy wyposażenia, wyrobów, zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez ich producentów, z zastrzeżeniem, że koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do wykonywania kontroli szczelności, wymiany wszystkich elementów zużywalnych, eksploatacyjnych  dostarczonego wyrobu, wyposażenia, sprzętu zgodnie z instrukcjami obsługi, książkami serwisowymi i wytycznymi co do użytkowania, celem zapewniania prawidłowego ich użytkowania przez cały okres gwarancji, w tym także czynności wymaganych dla prowadzenia Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). Bieżąca konserwacja obejmuje w szczególności serwisowanie, wymianę elementów zużywalnych, eksploatacyjnych mających wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie, próby, pomiary , regulację itp. w okresie gwarancji.

- Wymagany czas reakcji Wykonawcy – nie dłużej niż 8h od zgłoszenia wady/awarii/usterki, wymagany czas naprawy – nie dłużej niż 48h. Zamawiający  dopuszcza możliwość przedłużenia terminu usunięcia wad/awarii/usterki stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, powyżej 48 godzin, jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione. W takim przypadku Zamawiający  podejmie decyzje po otrzymaniu wniosku Wykonawcy. Wydłużenie terminu następuje wyłącznie po pisemnej zgodzie Zamawiającego.

- W razie wystąpienia wady zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu, czy grożącej wyrządzeniem szkody materialnej o znacznych rozmiarach lub uniemożliwiającej normalne użytkowanie obiektu, w którym znajdują się urządzenia stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć i zakończyć działania naprawcze w trybie natychmiastowym (24h). W przypadku wystąpienia wad, o których mowa powyżej i braku natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający lub użytkownik obiektu będzie uprawniony do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie powiększeniu wady i ewentualnym szkodom mogącym powstać w konsekwencji jej zaistnienia.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementy sprzed wady/awarii/usterki–

- W przypadku stwierdzenia wady w funkcjonowaniu lub uszkodzenia tego samego wyposażenia, elementu itp. po raz drugi Wykonawca dokona jego wymiany na nowe.

- W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający  ma prawo do zlecenia zastępczego wykonania związanego z usunięciem tych wad i usterek lub samodzielnego usunięcia wad, na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wad powiększonymi o 15% tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. W razie usunięcia wad w trybie z niniejszego ustępu, Wykonawca odpowiedzialny będzie z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do zakresu wykonanego przez podmiot trzeci.

- Strony postanawiają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny, a dostarczone przez Wykonawcę karty gwarancyjne i instrukcji obsługi (w języku polskim) wystawione przez Wykonawcę lub producentów urządzeń, wyrobu, wyposażenia nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nie przewidzianych w Umowie. Dostarczone dokumenty gwarancyjne, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Wykonawcy od wynikających z postanowień Umowy oraz stosownych przepisów kodeks cywilnego.

- Termin gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji, a okres gwarancji jakości odnawia się na naprawiany element w przypadku dokonania jego wymiany lub znaczącej naprawy .

- Niezależnie od usunięcia wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia obiektu do stanu sprzed wystąpienia usterki/wady oraz usunięcia ewentualnych awarii obiektu lub jego elementów (w szczególności instalacji i urządzeń) będących wynikiem wady/usterki i jej skutków, a także naprawienia szkody wyrządzonej wskutek wady/usterki/awarii.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy lub jej rozwiązanie nie wpływa na obowiązki i uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, przy czym w takim wypadku rękojmią i gwarancją objęte jest przedmiot Umowy wykonany do dnia odstąpienia/rozwiązania, długość okresów rękojmi i gwarancji nie ulega zmianie.

# § 10 Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

a)	przekroczenia któregokolwiek z ustalonych umownie terminów realizacji Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu umownego,

b)	opóźnienia w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia wyznaczonego jako termin zakończenia usuwania wad;

c)	odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;

d)	w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% kwoty,  z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki;

e)	w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 2.000zł za każdy stwierdzony przypadek;

f)	w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany - w wysokości  2000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.

7 i ust. 8 umowy – w wysokości 2 000,00zł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 11 Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, w niżej wymienionych następujących sytuacjach:

a)	gdy Wykonawca jest w zwłoce z realizacją obowiązków wynikających z Umowy o 5 (pięć) dni roboczych, w tym w zakresie poszczególnych ustalonych terminów;

b)	Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający Zamawiającemu w dotrzymaniu terminów wynikających z Kontraktu z instytucją dofinansowującą i zostanie o tym powiadomiony wraz ze wskazaniem mu terminu na wdrożenie programu naprawczego i nadrobienie opóźnień i w terminie tym programu tego nie wykona;

c)	w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia (od) Kontraktu pomiędzy Zamawiającym z instytucją dofinansowującą lub gdy nastąpi ograniczenie zakresu lub jakakolwiek zmiana Kontraktu, która wpływałaby na zakres przedmiotu Umowy lub jakiekolwiek inne warunki z niej wynikające;

d)	Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób istotnie wadliwy lub sprzeczny z Umową lub rażąco narusza istotne zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, pomimo wcześniejszego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany takiego sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu oraz bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu;

e)	w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania na Zakładzie prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach.

- Odstąpienie w wyżej wymienionych sytuacjach może nastąpić w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad części przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanego zakresu przedmiotu Umowy oraz zobowiązań z tytułu kar umownych. Art. 395 § 2 k.c. nie stosuje się.

- W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, za wyjątkiem wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia wykonanych już prac stanowiących Przedmiotu Umowy potwierdzonych podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru.

§ 12 Zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany umowy z Wykonawcą, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana lub zmieniona umowa o dofinansowanie projektu.

- Zmiana istotnych postanowień Umowy jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w pkt. VIII Warunki Zmiany Umowy znajdującego się w Zapytaniu ofertowym i jest w pełni zależna od decyzji Zamawiającego.

# § 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniesie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo jednorazowo uiszczanej kaucji pieniężnej, z czego:

-	100% (sto procent) Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, z terminem ważności/zwrotu do 30 (trzydziestego) dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu Odbioru Końcowego;

-	50% (pięćdziesiąt procent) Zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, z terminem ważności/zwrotu do 30 (trzydziestego) dnia po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego, że Wykonawca usunął wady stwierdzone w trakcie wyżej wymienionego okresu.

- Treść dokumentu gwarancji jak i osoba gwaranta (renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank) będą podlegały uprzedniej akceptacji Zamawiającego, przy czym uzgodniona gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania wypłaty, a tym samym nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów, wezwań do Wykonawcy, przedkładania protokołów odbioru, dokonywania innych czynności, np. żądania pośrednictwa udziału radcy prawnego lub adwokata w zakresie poświadczania autentyczności podpisów, itp.

- Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy lub przedłuży się okres gwarancji jakości jakości/rękojmi lub podwyższy się wartość Umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie w formie aneksu do gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na dzień podpisania aneksu do Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie uiści kaucji pieniężnej w pełnej wysokości albo nie dostarczy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 i 2, w zakreślonym terminie, Strony tytułem Zabezpieczenia zawierają umowę o ustanowienie kaucji gwarancyjnej. Strony uzgadniają, że wierzytelność Zamawiającego z tytułu umowy kaucji gwarancyjnej będzie potrącana z faktur płatnych na rzecz Wykonawcy w kwocie odpowiadającej wartości 10% (dziesięć procent) wartości faktury brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. Strony postanawiają, że potrącenia będą odbywać się automatycznie, na podstawie Umowy kaucji gwarancyjnej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli.

- Wykonawca zwróci 50% (pięćdziesiąt procent) kwoty Zabezpieczenia ustanowionego w formie kaucji gwarancyjnej na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie 30 dni od dnia dokonania bezusterkowego Odbioru Końcowego i potwierdzeniu przez Zamawiającego, że Wykonawca usunął wady i usterki stwierdzone w trakcie wyżej wymienionego odbioru.

- Pozostałe 50% (pięćdziesiąt procent) kwoty Zabezpieczenia ustanowionego w formie kaucji gwarancyjnej pozostawione zostanie jako zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy do 30 (trzydziestego) dnia po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz potwierdzeniu przez Zamawiającego, że Wykonawca usunął wady stwierdzone w trakcie wyżej wymienionego okresu.

- Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia i potrącenia z Zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, swoich roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi, w tym zwłaszcza roszczeń o zapłatę kar umownych, zwrotu kosztów zastępczego wykonania lub usunięcia wad, zwrotu kosztów związanych z bezpośrednią zapłatą na rzecz dalszych podwykonawców, odszkodowań, itp..

- Ustanowiona kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu i zostanie zwrócona w wysokości nominalnej.

# § 14 Ochrona danych osobowych

- Strony oświadczają, że w zakresie prowadzonych przez siebie działalności są odrębnymi administratorami danych osobowych pracowników, osób wskazanych do współpracy w celu realizacji Umowy.

- Do udostępnienia danych osobowych pomiędzy Stronami dochodzi na podstawie art.6 ust.1 lit. f (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/6769 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prawidłowa realizacja niniejszej Umowy.

- Strony oświadczają, że w związku z przetwarzaniem przez nie danych osobowych wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art.32 RODO, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia ochrony danych osobowych.

- Strony oświadczają, że każda z nich jest odpowiedzialna niezależnie za realizację praw podmiotów danych określonych w art. 12-23 RODO w odniesieniu do danych osobowych, dla których jest administratorem.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do realizacji obowiązku informacyjnego wobec swoich pracowników lub osób wskazanych do współpracy w związku z realizacją Umowy.

- Załącznik - Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych, stanowi integralną część Umowy.

# § 15 Postanowienia końcowe

- Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu postępowania mediacyjnego, przez które strony rozumieją podjęcie czynności negocjacyjnych w celu polubownego załatwienia sprawy.

- Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść ani obciążyć praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca wskazuje następujące telefony kontaktowe swoich przedstawicieli:

Pan ________	-_______	tel. _______

Pan ______	- Kierownik robót	tel. _______

- Zamawiający wskazuje następujące telefony kontaktowe swoich przedstawicieli:

Pan ________ - ________ tel. _______

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wyłącza się stosowanie przepisów art. art. 357¹ k.c. oraz art. 632 § 2 kc.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Załącznikami do umowy są:

  - Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Oferta Wykonawcy,

  - Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

Zamawiający: 	Wykonawca: