Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Numer postępowania: EI/448/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PODSTAWOWE DEFINICJE I SKRÓTY

Dokumentacja Projektowa – przygotowana w ramach umowy nr 22/2025 z dnia 20.10.2025 r. kompletna dokumentacja wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawa do uzyskania wszystkich decyzji, opinii, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego oraz realizacji robót budowlanych, w tym Pozwolenia na Budowę, obejmująca w szczególności: Projekt Podstawowy, Program Funkcjonalno – Użytkowy, Projekt Budowlany, w tym projekty: architektoniczno-budowlany oraz zagospodarowania terenu, spełniająca w szczególności wymagania Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), opracowana przez Projektanta,

Dokumentacja Wykonawcza - dokumentacja potrzebna do wykonania Zadania Inwestycyjnego 
w zakresie robót budowlanych (z wyłączeniem Dokumentacji Projektowej), obejmująca 
w szczególności branżowe projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, opracowana 
przez Generalnego Wykonawcę,

GW lub Generalny Wykonawca - wykonawca Zadania inwestycyjnego, realizujący roboty budowlane, wyłoniony w wyniku postępowania, którego przedmiotem będzie „Zintegrowana sieć 
dla innowacyjnej transformacji  i dekarbonizacji ciepłownictwa” (UNITEDHEAT); Etap II Budowa ciepłowni słonecznej”;

Inżynier Kontraktu/IK – Wykonawca

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia lub KIP – karta informacyjna przedsięwzięcia, 
o której mowa w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, 1881, 1940, 1535 ze zm.), przygotowana przez Projektanta w ramach umowy nr 22/2025 z dnia 20.10.2025 r.,

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia;

Program Funkcjonalno – Użytkowy lub PFU – opracowanie w rozumieniu art. 103 ust. 3 Ustawy Pzp, spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności wymagania Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), przygotowane przez Projektanta w ramach umowy nr 22/2025 z dnia 20.10.2025 r. na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy,

Pozwolenie na Budowę - oznacza ostateczną decyzję o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, pozyskane przez Projektanta w imieniu Zamawiającego, w celu umożliwienia realizacji Zadania inwestycyjnego, w ramach umowy nr 22/2025 z dnia 20.10.2025 r.,

Projekt Budowlany – projekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego 
oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.) na realizację Zadania inwestycyjnego, opracowany, uzgodniony lub gdy to wynika z przepisów Prawa Budowlanego zatwierdzony przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Projekt Budowlany obejmuje również wszystkie jego późniejsze zmiany zatwierdzone przez Zamawiającego podczas realizacji Przedmiotu Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę,

Projekt Podstawowy – projekt podstawowy w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego na realizację Zadania inwestycyjnego, stanowiący kompleksową dokumentację określającą rodzaj technologii, ograniczenia lokalizacyjne i kluczowe parametry, obejmująca m.in. analizę techniczną, wymagania dotyczące budowy, specyfikację podstawowych elementów oraz planowane rozwiązania technologiczne, opracowany przez Projektanta w ramach umowy nr 22/2025 z dnia 20.10.2025 r. i uzgodniony z Zamawiającym,

Projektant – podmiot, który w ramach umowy nr 22/2025 z dnia 20.10.2025 r. sporządził dla Zamawiającego w szczególności Dokumentację Projektową i Dokumentację Rozbiórkową oraz pozyskał w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę i Pozwolenie na Rozbiórkę, tj. Antea Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS: 0000140412,

Umowa – umowa na pełnienie usługi doradztwa technicznego oraz kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa”  (UNITED HEAT) Etap II Budowa Ciepłowni Słonecznej”;

Wykonawca – wykonawca wybrany przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do pełnienia usługi doradztwa technicznego oraz wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa”  (UNITED HEAT) Etap II Budowa Ciepłowni Słonecznej”

Zadanie inwestycyjne – zadanie pod nazwą: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa”  (UNITED HEAT) Etap II Budowa Ciepłowni Słonecznej”;

Zamawiający –  Green Future 1 Sp. z o.o. , ul. Groszowa nr 1, 59-900 Zgorzelec

Zespół Ekspertów lub Personel Wykonawcy – osoby posiadające doświadczenie, wykształcenie 
i kwalifikacje zawodowe, spełniające wymagania określone w warunkach udziału w Postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert na poziomie zadeklarowanym przez Wykonawcę w Ofercie, skierowane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy.

W zakresie w jakim w OPZ pojęcia pisane są z wielkiej litery, zostały one zdefiniowane w umowie z GW.

II. CEL PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa technicznego oraz kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym prowadzonym w trybie „Zaprojektuj i buduj” pod nazwą: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa”  (UNITED HEAT) Etap II Budowa Ciepłowni Słonecznej”. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę kompletnej i samodzielnej w zakresie technicznego działania ciepłowni opalanej biomasą.

Inwestycja realizowana będzie w Zgorzelcu przy ul. Groszowej 1 na terenie istniejącej, funkcjonującej ciepłowni. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ciepłowni słonecznej o mocy około 3,5 MWp z dobowym magazynem ciepła o pojemności ok. 1500 m3  wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami niezbędnymi do poprawnej współpracy z istniejącymi źródłami, jak również jej niezależnego funkcjonowania;

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych potwierdzających zgodność zadania inwestycyjnego z wymaganiami wynikającymi z oddzielnych przepisów. Uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w przypadku wystąpienia zmian istotnych w stosunku do pozwolenia posiadanego przez Zamawiającego;

- dostawę zespołu kolektorów słonecznych wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi oraz pomocniczymi, montażem i podłączeniem, doprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów;

- budowę dobowego magazynu ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi, podłączeniem, doprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów;

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie;

Inwestycja realizowana będzie w Zgorzelcu przy ul. Groszowej 1 na terenie istniejącej ciepłowni na działce gruntu nr 3/6; 1/12 AM-4; Obr. II oraz na dz.nr 10/1; 10/4 AM- 3; Obr. II, o łącznej powierzchni 1,2532 ha,  księga wieczysta JG1Z/00045813/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pod względem funkcjonalnym i technologicznym nowa ciepłownia słoneczna stanowić będzie niezależny i samodzielnie funkcjonujący obiekt technologiczny. W obecnej chwili firma projektowo-inżynierska prowadzi prace w zakresie przygotowania Projektu Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji oraz pozyska dla niej Pozwolenie na Budowę.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy w sprawie  niniejszego zamówienia usług polegających na pełnieniu doradztwa technicznego i nadzoru nad projektowaniem (w zakresie dokumentacji wykonawczej, jakościowej, rozruchowej, odbiorowej, projektów powykonawczych a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, Projektu Budowlanego zamiennego) i realizacją robót oraz na zarządzaniu Zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest zarządzać, pełnić kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracować z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości z realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca  zobowiązany będzie zapewnić płynną realizację Zadania inwestycyjnego, w zakresie przygotowania, projektowania (w zakresie dokumentacji wykonawczej, jakościowej, rozruchowej, odbiorowej, projektów powykonawczych a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, Projektu Budowlanego zamiennego) i realizacji robót budowlanych, sprawny i terminowy odbiór dokumentów i robót, zapewniając prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektu przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany działać na rzecz Zamawiającego przy realizacji inwestycji pn.: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa” (UNITED HEAT) Etap II Budowa Ciepłowni Słonecznej” zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego oraz warunkami określonymi  w zawartej umowie o  dofinansowanie inwestycji w ramach instrumentu łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF), ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zwana również instytucją finansującą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kierowanie, nadzorowanie i administrowanie inwestycją. Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami. Wykonawca pełnił będzie swoją funkcję przy pomocy wieloosobowego zespołu nadzoru, którym będzie kierował i za pracę którego będzie odpowiadał.

W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić m.in.:

1)	Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu,

2)	Inspektor Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej,

3)	Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej,

4)	Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej i AKPiA,

5)	Technolog,

6)	Inspektor BHP,

7)	Specjalista ds. Nadzoru Jakości Wykonywania Robót,

8)	Specjalista ds. Nadzoru Spawalniczego (Spawalnik),

9)	Specjalista ds. Rozliczeń.

Wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy muszą biegle posługiwać się  językiem polskim albo Wykonawca na własny koszt i w całym okresie realizacji usługi zapewni tłumacza  dla osoby z Personelu Wykonawcy, która nie posługuje się biegle językiem polskim.

Wykonawca w ramach usługi świadczenia nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi, w szczególności w następującym zakresie:

  - branży konstrukcyjno-budowlanej,

  - branży sanitarnej,

  - branży elektroenergetycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),

  - technologicznym,

  - BHP,

  - nadzoru nad jakością wykonywania robót

  - nadzoru spawalniczego;

  - rozliczeń,

z zastrzeżeniem pkt 1 poniżej.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kontrolą rozliczenia finansowego inwestycji, w tym:

- ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie i niezbędnych do realizacji zadania,

- opiniowanie wszystkich harmonogramów, planów programów, instrukcji itp. sporządzanych przez GW w czasie realizacji zadania,

- kontrola realizacji harmonogramów GW i monitorowania zmian w kolejności wykonywania robót, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji zadania,

- koordynacja i bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub zadań,

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem technicznym lub pozwoleniem na budowę,

- monitorowanie listy, jakości  i zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową,

- ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego,

- przeprowadzanie odbioru robót  zanikających, ulegających zakryciu i odbiorów częściowych i końcowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów oraz sieci ciepłowniczej, zgodnie z harmonogramem rzeczowym  realizacji zadania,

- organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie raportowania  realizacji umowy z wykonawcą, podwykonawcami, osobami sprawującymi nadzór autorski i innymi uczestnikami realizacji inwestycji oraz z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu GW i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów praz przepisami normatywnymi wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji oraz dokumentowanie spotkań odpowiednimi protokołami zawierającymi zwięzły przebieg oraz ustalenia i zalecenia doręczanymi ich uczestnikom,

- opracowanie i wdrożenie systemu raportowania i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji,

- organizowanie i dokonywanie odbiorów wykonanych robót przy udziale Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia,

- uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania,

- nadzór nad organizacją i realizacją prób końcowych i prac rozruchowych poprzez opiniowanie programu testów i procedur rozruchowych, uzgodnienie sposobu dokumentowania (raportów) oraz ocenę przebiegu i wyników działań (czynności) wykonywanych w poszczególnych etapach Prób Końcowych/odbiorowych  i Rozruchu Instalacji,

- uczestnictwo przy pomiarach gwarancyjnych oraz analiza uzyskanych wyników z wymaganiami Zamawiającego, a także ocena uzyskanych gwarantowanych parametrów technicznych,

- nadzór nad usuwaniem wad i usterek,

- koordynowanie przygotowania materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego i odbiorów częściowych,

- udział w ruchu próbnym,

- współpraca z wykonawcą w uzyskaniu decyzji i pozwoleń niezbędnych do  użytkowania obiektu,

- weryfikacja dokumentacji powykonawczej technicznej i jakościowej pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym,

- współpraca z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji robót budowlanych wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy,

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego,

- wsparcie w rozliczeniu Zadania inwestycyjnego,

- pełnienie funkcji z zachowaniem należytej staranności o interes Zamawiającego tak, aby Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane terminowo, prawidłowo, zapewniając długotrwałe, efektywne i bezpieczne użytkowanie powstałej infrastruktury,

- zapewnienie spójności z zasadą DNSH wynikającą z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, s. 13) oraz wypełnienie wymagań technicznych kryteriów kwalifikacji, po wcześniejszym ustaleniu ich zakresu z Zamawiającym, dla zadań inwestycyjnych objętych aktami delegowanymi do w/w rozporządzenia..

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poniższych obowiązków.

- Nadzór nad sporządzeniem przez GW dokumentacji projektowej (w zakresie projektów wykonawczych, powykonawczych, dokumentacji jakościowej, rozruchowej i odbiorowej oraz ewentualnych projektów zamiennych) i jej elementów składowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności:

  - szczegółowa weryfikacja Dokumentacji Projektowej w zakresie kompletności i spójności wszystkich opracowań wchodzących w jej skład, koordynacji międzybranżowej, prawidłowości sporządzenia, w tym w szczególności w zakresie odzwierciedlenia kolejności wykonywania robót i przyjętych rozwiązań technologicznych, zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa oraz weryfikacja wyników kontrolnych w celu uniknięcia ewentualnych błędów;

  - weryfikacja Dokumentacji Projektowej pod względem jej zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i OPZ dla Zadania inwestycyjnego, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - nadzór i weryfikacja przyjęcia przez GW optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji obiektu powstałego w ramach Zadania inwestycyjnego;

  - nadzór i weryfikacja w zakresie  opracowania  wniosków z załącznikami  niezbędnych do uzgodnień  formalno-prawnych, w tym m.in.  w celu uzyskania  uzgodnień z gestorami sieci, zarządcami dróg, w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie;

  - weryfikacja i nadzór nad procedurą uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących się postępowaniach o uzyskanie wymaganych uzgodnień i  decyzji administracyjnych o ile zajdzie konieczność pozyskania decyzji zamiennych

- Sporządzanie Raportu Wstępnego, Raportów Miesięcznych z postępów realizacji Zadania Inwestycyjnego i Raportu z weryfikacji Dokumentacji Wykonawczej 
oraz przekazywanie ich Zamawiającemu. Wymagania dla Raportów zostały określone w Umowie..

- Szczegółowe przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą pełnego zbioru zasad i procedur (pisemne uzgodnienia pomiędzy stronami najpóźniej do 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą) związanych z prawidłowym prowadzeniem Zadania inwestycyjnego, w szczególności:

- zapoznanie się z zasadami finasowania Inwestycji w szczególności z zawartą przez Zamawianego umową o dofinasowanie w formie dotacji,

- przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego,

- uzgodnienie i zatwierdzenie  założeń dotyczących wymogów BHP+CE, ochrony środowiska  dla przyszłej instalacji (wg standardów grupy E.ON),

- uzgodnienie zasad i procedur w zakresie zintegrowanego zarządzania dokumentacją projektową wykonawczą i powykonawczą dla całego Zadania inwestycyjnego, w tym koordynacją międzybranżową oraz integracją modelu 3D dla Zadania inwestycyjnego,

- uzgodnienie zasad raportowania i procedur wymiany informacji i częściowej (w systemie ciągłym) akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych,

- uzgodnienie zasad i procedur w zakresie akceptacji rozwiązań projektowych/materiałowych i opiniowaniu ich do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego,

- uzgodnienie zasad i procedur przygotowania i zarządzania Harmonogramem Rzeczowym wraz z przygotowaniem i przekazaniem wykazu środków trwałych,

- uzgodnienie zasad i procedur przygotowania i zarządzania pracami zamiennymi i dodatkowymi,

- uzgodnienie zasad i procedur przygotowania i zarządzania procesami uzgodnień technologii wykonania dla poszczególnych zadań realizacyjnych (PTIOR, PZJ, FAT, WPS-WPQR, itd.),

- uzgodnienie zasad i procedur przygotowania i zarządzania procesami nadzoru nad technologią wykonania (np. nadzór spawalnika),

- uzgodnienie zasad i procedur przygotowania i zarządzania odbiorami częściowymi i końcowymi w tym odbiorami prac ulegających zakryciu, próbami ciśnieniowymi, weryfikacją prac spawalniczych, pomiarów elektrycznych,

- uzgodnienie zasad i procedur przygotowania i zarządzania procesami rozruchowymi, eksploatacyjnymi oraz pomiarami gwarancyjnymi (Performance Test, Endurance Test, Availibility Test),

- przygotowaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawcę,

- Monitorowanie prac projektowych, tj.: analiza prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej, co do zgodności z obowiązującymi w tym zakresie prawa, wiedzą i praktyką techniczną oraz zawartą umową z GW,

- kontrolę uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa,

- W imieniu Zamawiającego wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów wykonawczych i zawartych w nim rozwiązań, a także dokumentacji jakościowej, rozruchowej i odbiorowej)

- Nadzór i weryfikacja wniosku o pozwolenie nad budowę (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia zamiennego)

- Nadzór nad projektowaniem  (w zakresie dokumentacji wykonawczej, jakościowej, rozruchowej i odbiorowej) i realizacją robót budowlanych wykonywanych przez GW w ramach Zadania inwestycyjnego, w szczególności:

  - monitorowanie i kontrolowanie terminowości wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i GW;

  - monitorowanie i recenzowanie harmonogramu rzeczowego, programu dla budowy, planów BIOZ;

  - weryfikacja prowadzonego przez GW Nadzoru Autorskiego, w tym kontrolowanie czy na bieżąco są podejmowane i dokumentowane działania, o których mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane;

  - opiniowanie wniosków GW w zakresie proponowanych zmian w umowie na wykonanie Zadania inwestycyjnego, weryfikacja roszczeń oraz rekomendowanie uzgodnień i sporządzanie projektów pism w niniejszym zakresie – do 5 dni roboczych od zlecenia zadania przez Zamawiającego;

  - weryfikacja zgodności wykonywanych robót z zapisami umowy dla Zadania inwestycyjnego, PFU, dokumentacją projektową  oraz wymaganiami technicznymi, w tym również w zakresie zastosowania właściwych wyrobów budowlanych przez GW;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji Zadania inwestycyjnego, wraz z określeniem jak zagrożenie wpłynie na harmonogram rzeczowy i termin zakończenia prac;

  - wydawanie GW zaleceń w zakresie robót mieszczących się w zakresie PFU, które w opinii Wykonawcy mogą być konieczne do zmniejszenia ryzyka opóźnień w realizacji Zadania inwestycyjnego;

  - egzekwowanie od GW harmonogramu badań odbiorowych dla każdego rodzaju robót i materiałów;

  - opiniowanie planów realizacji umowy i harmonogramów GW pod kątem ryzyka ich wykonalności;

  - nadzorowanie GW w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie obiektu do eksploatacji (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i wszystkich decyzji  w zakresie ochrony środowiska) oraz nadzór nad przebiegiem uzyskiwania powyższych pozwoleń oraz wszelkich innych postępowań administracyjnych inicjowanych przez GW;

- Zarządzanie procesem budowy, w celu skutecznego wyegzekwowania od GW spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonania robót, kosztów realizacji oraz wykonania Zadania inwestycyjnego w oparciu o dokumentację projektową zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, w terminie ustalonym w umowie z GW, aby osiągnąć cel, jakiemu przedsięwzięcie ma służyć.

- Dodatkowo w zakres obowiązków Wykonawcy należy zaliczyć:

- informowanie Zamawiającego o terminach wszelkich odbiorów, maksymalnie na 3 dni przed planowanym terminem dokonania odbioru przez GW;

- dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie 3 dni od ich zgłoszenia przez GW osobiście. Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbiorów na odległość np. za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub podobnych kanałów komunikacji elektronicznej;

- weryfikacja zgodności wbudowanych materiałów z deklarowanymi we wnioskach materiałowych, które uzyskały akceptację Zamawiającego lub inspektora nadzoru;

- weryfikacja, dopuszczanie do pracy lub/i odbieranie, zgodnie z umową na Zadanie Inwestycyjne i obowiązującymi przepisami prawa, maszyn, urządzeń, dostaw, próbek materiałów, środków transportu służących GW, gotowych obiektów budowlanych;

- Weryfikacja i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania Zamawiającemu osobiście. Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbiorów na odległość np. za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub podobnych kanałów komunikacji elektronicznej;

- weryfikacja i potwierdzanie wykonania robót i usunięcia ewentualnych wad lub zgłaszanie zastrzeżeń co do wykonanych robót;

- prowadzenie inspekcji terenu budowy oraz weryfikacja zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową oraz umową z GW;

- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Zadania inwestycyjnego;

- nadzór nad zawieraniem w ramach Zadania Inwestycyjnego umów o podwykonawstwo oraz bieżąca kontrola stanu rozliczeń GW z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami (stronami umów o podwykonawstwo), prowadzenie rejestru umów podwykonawczych zgłaszanych przez GW i ich zmian wraz z historią ich zatwierdzenia przez Zamawiającego;

- weryfikacja umów podwykonawczych i ich projektów oraz zmian do tych umów, składanych przez GW, w tym weryfikacja listy Podwykonawców oraz niezwłoczne uzgadnianie i zgłaszanie zmian w sprawie umów podwykonawczych na piśmie Zamawiającemu – do 5 dni roboczych przed terminem wynikającym z umów z Wykonawcą;

- dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających;

- w przypadku sporu z GW, kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Wykonawcy i doręczenie jej Zamawiającemu wraz z propozycja rozwiązania zaistniałego problemu;

- kontrolowanie jakości materiałów:

    - weryfikowanie i zatwierdzanie GW wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów;

    - zatwierdzanie wszelkich innych źródeł pozyskiwania materiałów wbudowywanych w obiekty stałe, na podstawie dostarczonych przez GW wszelkich dla nich koniecznych prób i testów;

    - uzgadnianie z Zamawiającym dopuszczenia do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów, mieszanek betonowych do wszystkich elementów przewidzianych do realizacji robót budowlanych w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z GW i Dokumentacji Projektowej;

    - prowadzenie kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych i mieszanek betonowych, w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod ich wytwarzania, kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania tych materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania tych materiałów po zakończeniu robót;

    - podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w sprawie zatwierdzania jakości materiałów, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu dostawy na plac budowy;

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego osobiście. Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbiorów na odległość np. za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub podobnych kanałów komunikacji elektronicznej;

- kontrola jakości robót oraz wbudowanych materiałów;

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności z Dokumentacją Projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie bądź niezgodnych z Dokumentacją Projektową;

- przekazywanie kierownikowi budowy Zadania inwestycyjnego poleceń potwierdzonych na piśmie dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od kierownika budowy Zadania inwestycyjnego dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Projektową lub pozwolenia na budowę;

- uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy GW;

- kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego;

- w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości związanych z wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego przez GW, niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Zamawiającego o zajętym stanowisku do 2 dni od momentu powiadomienia Wykonawcy;

- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, wraz z przedstawieniem  sposobów  ich rozwiązywania i/lub działań korygujących, mających na celu usuwanie takich problemów oraz niwelowanie ich skutków;

- udział w kontrolach dotyczących Zadania inwestycyjnego przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne i udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, przekazywanie dokumentów i zestawień związanych z nadzorowaniem Zadania inwestycyjnego;

- współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów, analizy zasadności roszczeń GW, przygotowywanie projektów protokołów konieczności i projektów protokołów negocjacji;

- informowanie Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Dokumentacją Projektową, niezwłocznie po ich wykryciu;

- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez GW;

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji Zadania inwestycyjnego i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu; decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej, PFU oraz normach i przepisach związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego;

- żądanie usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez GW niebiorących udziału w pracach;

- wnioskowanie do Zamawiającego o przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Zadania inwestycyjnego;

- występowanie do autorów Dokumentacji Projektowej (GW) z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań;

- ustalanie z GW sposobu zabezpieczenia przez niego terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane;

- kontrolowanie stosowania przez GW przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony nad zabytkami i przepisów ustawy o odpadach;

- udział w kompletowaniu dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego i administracji budowlanej, czy też innych podmiotów, jeżeli będą wymagane;

- weryfikacja dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez GW – do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentacji;

- przyjmowanie wystąpień GW o jakimkolwiek żądaniu dodatkowej zapłaty lub zmianie terminu realizacji i w porozumieniu z Zamawiającym wydanie GW dyspozycji co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć;

- kontrolowanie prowadzenia Dziennika Budowy i sprawdzanie wszystkich zapisów;

- przeprowadzanie ocen zgodności prowadzenia prac geodezyjnych i opracowania dokumentacji geodezyjnej przez GW, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z kontrolą rozliczenia finansowego Zadania inwestycyjnego. W ramach tego działania przewiduje się osobisty udział przedstawicieli Wykonawcy (wg pełnionej roli i posiadanych uprawnień) w komisjach i strukturach, wyszczególnionych poniżej:

  - Rady Budowy – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z Rady Budowy i przekazania go Zamawiającemu i GW w terminie do 5 dni po Radzie Budowy;

  - Komisje odbioru dokumentacji i prac/robót budowlanych – częstotliwość stosownie do potrzeb, zgodnie z harmonogramem GW;

  - Komisje rozruchowe – częstotliwość stosownie do potrzeb, zgodnie z harmonogramem GW;

  - Spotkania robocze Zamawiającego z Wykonawcą i GW – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- Nadzór i współpraca z Zamawiającym w zakresie rozliczenia rzeczowego i finansowego podczas realizacji Zadania inwestycyjnego, w ramach której Wykonawca:

  - odpowiada za takie zarządzanie finansowe umową na wykonanie Zadania inwestycyjnego, które zapewni realizację projektu objętego dofinansowaniem w zaplanowanym czasie i budżecie, z uwzględnieniem Harmonogramu rzeczowego stanowiącego załącznik do umów o dofinansowanie;

  - przekazuje GW w porozumieniu z Zamawiającym, wszystkie wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i finansowego Zadania inwestycyjnego, rozliczenie rzeczowe i finansowe dokumentów rozliczeniowych przekazywanych Zamawiającemu przez GW - do 6 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych;

  - odpowiada za uzgodnienie, zaopiniowanie, sporządzenie, monitorowanie i aktualizację Harmonogramu rzeczowego umowy na realizację Zadania inwestycyjnego przez GW, z uwzględnieniem Harmonogramu rzeczowego w ramach dofinansowania przedsięwzięcia;

  - będzie sprawdzał i zatwierdzał ilości i wartości robót, dostaw, usług przy realizacji Zadania inwestycyjnego;

  - będzie weryfikował, a następnie zatwierdzał raporty GW  – do 5 dni roboczych od otrzymania raportu;

  - dokona rozliczenia Zadania inwestycyjnego w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny;

  - podejmie niezbędne działania wynikające z postanowień umowy/umów na realizację Zadania inwestycyjnego, celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za prace podwykonawców;

  - przygotuje  w terminach podanych przez Zamawiającego wszelkie dokumenty niezbędne  do  rozliczenia dofinansowania udzielonego na realizację Zadania inwestycyjnego;

  - prowadzi sprawozdawczość związaną z realizacją Zadania inwestycyjnego poprzez sporządzanie raportów wymaganych Umową na świadczenie usługi kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

  - podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków przez GW, w zakresie robót budowlanych i usług w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji Zadania inwestycyjnego;

  - szczegółowo analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego lub jego elementów;

  - przygotowanie dokumentów koniecznych do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Zadania inwestycyjnego;

  - raportowanie do Zamawiającego w zakresie wystąpienia zdarzeń uzasadniających naliczenie kar umownych oraz ewentualnych odszkodowań, w terminie do 3 dni od momentu zdarzenia; kontrolowanie aktualności udzielonych zabezpieczeń i ubezpieczeń wymaganych zgodnie z warunkami umowy od GW.

  - archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Zadania inwestycyjnego;

  - opiniowanie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez GW pod kątem zgodności z postępem robót, dostaw oraz Zapytaniem ofertowym – do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów;

  - prowadzenie w imieniu Zamawiającego rozliczeń i monitoringu podwykonawców;

  - uczestnictwo w ewentualnej inwentaryzacji i rozliczeniu umowy z GW w sytuacji jej niezrealizowania albo niezrealizowania w pełnym zakresie np. w wyniku odstąpienia od niej, rozwiązania za porozumieniem stron itp. oraz doradztwo przy ewentualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia/zamówień na wyłonienie nowego GW;

  - rozliczenie umowy z GW w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia, wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji, w celu rozliczenia dotychczas wykonanych robót, w tym: inwentaryzacja materiałów budowlanych składowanych na terenie budowy, inwentaryzacja i weryfikacja wykonanych w terenie robót budowlanych i dostaw, które nie zostały jeszcze odebrane - do 14 dni roboczych od rozwiązania/odstąpienia od umowy;

- Współpraca z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji robót budowlanych, wydawanie poleceń, podejmowanie decyzji, opiniowanie, udzielanie zgód, akceptacji i przedstawianie wniosków dla Wykonawcy, w tym:

  - inwentaryzacja i weryfikacja wszystkich raportów, rozliczeń, aktów, certyfikatów przygotowanych przez GW po zakończeniu robót budowlanych;

  - dokumentowanie przejęcia robót budowlanych i dokumentów oraz wykonania umowy przez GW– do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów.

- Opracowywanie i Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, w tym weryfikacja wymaganych Instrukcji Obsługi i konserwacji maszyn/urządzeń;

- Pełnienie funkcji z zachowaniem należytej staranności o interes Zamawiającego tak, aby Zadanie inwestycyjne  zostało zrealizowane terminowo, prawidłowo, zapewniając długotrwałe, efektywne i bezpieczne użytkowanie powstałej infrastruktury.

- Wykonawca regularnie, z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonania usług, będzie wizytował teren budowy Zadania Inwestycyjnego. Częstotliwości pobytów Wykonawcy na terenie budowy Zadania Inwestycyjnego określone w Dokumentach Zamówienia stanowią ilości minimalne, z zastrzeżeniem, że od dnia zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą osoba wskazana na stanowisko Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora BHP zobowiązana jest poświęcić cały swój czas na nadzór nad realizacją Zadania Inwestycyjnego. Osoby pełniące ww. funkcję  nie mogą być w czasie realizacji Zadania Inwestycyjnego zaangażowana w realizację innego zadania/ innej umowy, bez względu na podstawę prawną takiego zaangażowania, z wyjątkiem przypadków gdy  Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.

- Miejsce pracy (biuro) dla Wykonawcy zapewnia Generalny Wykonawca. Wykonawca zapewnia sobie sprzęt, oprogramowanie komputerowe, niezbędne materiały biurowe oraz odzież ochronną.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni ciągły kontakt telefoniczny z Zamawiającym, gwarantujący uzyskanie połączenia głosowego w czasie do 0,5 godziny od podjęcia pierwszej próby, w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz adres poczty e-mail umożliwiający kontakt z Wykonawcą.

- Standaryzacja rozwiązań budowlanych, wykonawczych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem zasady DNSH wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13) oraz wypełnienie wymagań technicznych kryteriów kwalifikacji, po wcześniejszym ustaleniu ich zakresu ze Zleceniodawcą , dla zadań inwestycyjnych objętych aktami delegowanymi do w/w rozporządzenia. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania i dokumentowania realizacji zadania inwestycyjnego, na każdym jego etapie, zgodnie z zasadą DNSH oraz przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego zgromadzonej dokumentacji (np. instrukcje wewnętrzne, decyzje, sprawozdania, fotografia, zaświadczenia/oświadczenia itp.) oraz całościowego przekazania jej po zakończeniu wykonania zlecenia.

IV. RAPORTOWANIE

- Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest zobowiązany do sprawozdawczości i składania raportów w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego i Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie.

- Forma Raportów powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego, bieżącego raportowania postępu prac.

- Wszystkie Raporty składane Zamawiającemu muszą być zgodne i aktualne na dzień ich złożenia.

- W zakresie nieuregulowanym, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian dotyczących formy, treści, rodzaju, zawartości bądź procedury i terminów przekazywania Raportów.

- Raporty należy sporządzać w języku polskim w  1(jednym) egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, zakres merytoryczny Raportów – zgodny z wymaganiami Umowy.

- Wykonawca po wykonaniu umowy przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z jej realizacją  wraz z  prawami do utworów.

VI. PERSONEL I DOSTĘPNOŚĆ PERSONELU WYKONAWCY

Wykonawca odpowiedzialny jest za zagwarantowanie w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego stałej obecności i dyspozycyjności członków Personelu Wykonawcy niezbędnych do prawidłowej realizacji robót określonych w umowie z GW.

Od dnia zawarcia Umowy osoba wskazana na stanowisko Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu i Inspektora BHP zobowiązana jest poświęcić cały swój czas na nadzór nad realizacją inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Osoby pełniące ww. funkcję  nie może być w czasie realizacji inwestycji zaangażowane w realizację innego zadania/ innej umowy, bez względu na podstawę prawną takiego zaangażowania, z wyjątkiem przypadków gdy  Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej dostępności i obecności pozostałych osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania prac w zakresie posiadanych przez te osoby uprawnień i kompetencji, z zastrzeżeniem wymaganego zaangażowania wskazanego w tabeli.

Oczekuje się pełnej dyspozycyjności personelu wobec Zamawiającego, poprzez pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym, uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę zadania spotkaniach, itp.

Personel Wykonawcy wskazany w pkt II OPZ powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

Od zawarcia Umowy należy zapewnić ciągły kontakt telefoniczny Personelu Wykonawcy z Zamawiającym, gwarantujący uzyskanie połączenia głosowego w czasie do 0,5 godziny od podjęcia pierwszej próby, w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz adres poczty e-mail umożliwiający kontakt z Wykonawcą.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe minimalne zaangażowanie w odniesieniu do poszczególnych osób Personelu Wykonawcy:

| Stanowisko członka Zespołu | Dostępność |
| --- | --- |
| Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu i Inspektor BHP | Osoby zobowiązane są poświęcić cały swój czas na nadzór nad realizacją inwestycji będącej przedmiotem nadzoru. Posiada dostęp do komputera i Internetu (w tym skrzynki e-mail) oraz pełni dyżur telefoniczny w każdy dzień roboczy w godzinach 7:00-15:00. Od momentu rozpoczęcia robót są codziennie obecni na Placu Budowy. Bierze udział w cyklicznych spotkaniach uczestników Zadania inwestycyjnego. |
| Inspektorzy Nadzoru w poszczególnych Branżach, Technolog | W okresie prac projektowych objętych daną branżą, inspektorzy nadzoru biorą udział w cyklicznych spotkaniach w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego, są dostępni na każde wezwanie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. W okresie prowadzenia robót budowlanych objętych daną branżą, inspektorzy nadzoru są stale obecni na budowie. Obecność inspektorów jest także obowiązkowa w dniach odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Inspektorzy biorą udział w cyklicznych spotkaniach w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego, ponadto są dostępni na każde wezwanie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru pełnią stały dyżur telefoniczny i mailowy w każdy dzień roboczy w godzinach 7:00-15:00 w trakcie całego okresu realizacji Zadania inwestycyjnego. |
| Specjaliści | Posiadają dostęp do komputera i Internetu (w tym skrzynki e-mail) oraz pełnią dyżur telefoniczny w każdy dzień roboczy w godzinach 7:00-15:00. W okresie prac projektowych wskazane osoby biorą udział w cyklicznych spotkaniach w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego, są dostępni na każde wezwanie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. W okresie prowadzenia robót budowlanych wskazane osoby są obecne na budowie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. W razie potrzeby uczestniczą w cyklicznych spotkaniach w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego. |