# Załącznik nr 1 do umowy

## Szczegółowy zakres czynności nadzoru inwestorskiego

W ramach realizacji umowy dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 3 w Ujeździe z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne”

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności art. 25 i 26 tej ustawy, postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

# 1. Obowiązki przed rozpoczęciem robót

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Szczegółowe zapoznanie się z:

  - dokumentacją projektową,

  - decyzjami administracyjnymi,

  - dokumentacją postępowania na roboty budowlane,

  - umową na roboty budowlane.

- Zapoznanie się z terenem budowy oraz jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem.

- Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych.

- Sprawdzenie przygotowania inwestycji do rozpoczęcia robót budowlanych.

- Weryfikacja harmonogramu realizacji robót przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych.

# 2. Obowiązki w trakcie realizacji robót

W szczególności:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa.

- Kontrola zgodności realizacji robót z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów.

- Zapobieganie stosowaniu materiałów nieposiadających wymaganych certyfikatów, aprobat technicznych lub dopuszczeń do stosowania w budownictwie.

- Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów budowlanych.

- Kontrola postępu robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.

- Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla terminowej realizacji inwestycji.

- Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych związanych z realizacją robót budowlanych.

- Zapewnienie stałej współpracy z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych.

# 3. Obecność na budowie

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

- Kontroli robót na budowie z częstotliwością zapewniającą skuteczność nadzoru.

- Obecności na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Przyjazdu na budowę na każde wezwanie Zamawiającego.

- Uczestnictwa w radach budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych.

# 4. Kontrola jakości robót i materiałów

W szczególności:

- Zatwierdzanie materiałów przeznaczonych do wbudowania pod względem jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

- Kontrolowanie cech jakościowych wykonywanych robót.

- Nadzorowanie wykonywania badań i pomiarów wymaganych przepisami prawa oraz dokumentacją projektową.

- Potwierdzanie poboru próbek do badań laboratoryjnych.

- W przypadku wątpliwości co do jakości robót lub materiałów – zlecanie wykonania badań przez niezależne laboratorium.

# 5. Uprawnienia inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do:

- Żądania od kierownika budowy usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- Żądania wykonania prób lub badań materiałów i robót budowlanych.

- Żądania odkrycia robót ulegających zakryciu.

- Żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

- Wstrzymania robót budowlanych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.

Polecenia inspektora nadzoru wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.

# 6. Odbiory robót

W szczególności:

- Uczestnictwo w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Udział w odbiorach częściowych robót.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.

- Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej.

- Udział w odbiorze końcowym inwestycji oraz przekazaniu obiektu do użytkowania.

# 7. Kontrola harmonogramu i postępu robót

W szczególności:

- Kontrola zgodności realizacji robót z harmonogramem.

- Informowanie Zamawiającego o opóźnieniach lub zagrożeniach realizacji inwestycji.

- Wzywanie wykonawcy robót do przedstawienia programu naprawczego w przypadku opóźnień.

# 8. Zmiany w trakcie realizacji inwestycji

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

- Opiniowanie zmian w dokumentacji projektowej.

- Opiniowanie robót dodatkowych lub zamiennych.

- Weryfikacja kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych.

- Sporządzanie lub weryfikacja protokołów konieczności.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych zmian w zakresie realizacji inwestycji, inspektor nadzoru zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym
Zamawiającego oraz przedstawić swoją ocenę techniczną zasadności takich robót.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zakresu proponowanych robót oraz przedstawionej dokumentacji i kosztów, jednak nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o ich realizacji ani do zlecania ich wykonawcy robót budowlanych.

Decyzję o wykonaniu robót dodatkowych, zamiennych lub wprowadzeniu zmian w realizacji inwestycji podejmuje wyłącznie Zamawiający.

# 9. Kontrola rozliczeń robót

W szczególności:

- Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wykonawcy robót budowlanych.

- Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót.

- Kontrola zgodności rozliczeń z dokumentacją projektową oraz harmonogramem robót.

- Opiniowanie zasadności robót dodatkowych i zamiennych pod względem technicznym i finansowym.

# 10. Raportowanie i dokumentowanie nadzoru

W szczególności:

- Dokumentowanie czynności nadzorczych wykonywanych na budowie.

- Informowanie Zamawiającego o istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację inwestycji.

- Przekazywanie Zamawiającemu informacji o postępie robót oraz ewentualnych zagrożeniach realizacji inwestycji.

# 11. Okres gwarancji i rękojmi

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do:

- Udziału w przeglądach gwarancyjnych.

- Nadzorowania usuwania wad i usterek.

- Uczestniczenia w odbiorach robót związanych z usuwaniem wad.

# 12. Pozostałe obowiązki

W szczególności:

- Zapewnienie stałego kontaktu z Zamawiającym.

- Wykonywanie czynności nadzorczych z należytą starannością.

- Podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu szkód lub opóźnień w realizacji inwestycji.