Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY
na dostawę, montaż i uruchomienie infrastruktury wellness

zawarta w dniu ............................................. w ............................................. pomiędzy:

PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO-USŁUGOWYM „JULIA” Iwona Maćkowiak
ul. Staromiejska 15F/1, 84-300 Lębork
NIP 8411516755, REGON 770980841
reprezentowanym przez:
...............................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

...............................................................................................................
z siedzibą w ..............................................................................................
NIP: ............................................., REGON/KRS: .............................................
reprezentowanym przez:
...............................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

### § 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na dostawie, montażu oraz uruchomieniu infrastruktury wellness, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2026/MARINERA, ofertą Wykonawcy oraz dokumentami złożonymi w postępowaniu.

- Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres:
☐ Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie sauny z zadaszeniem – 1 szt.
☐ Część 2 – dostawa, montaż i uruchomienie balii kąpielowej – 1 szt.
☐ Część 1 i Część 2

- W przypadku realizacji Części 1, przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- dostawę kompletnej konstrukcji sauny z zadaszeniem,

- montaż konstrukcji w miejscu realizacji inwestycji,

- wykonanie niezbędnych prac montażowych, stolarskich, izolacyjnych i wykończeniowych,

- dostawę i montaż wyposażenia sauny,

- uruchomienie sauny i sprawdzenie poprawności działania,

- przekazanie instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych i dokumentacji technicznej,

- przeszkolenie Zamawiającego z zakresu obsługi.

- W przypadku realizacji Części 2, przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- dostawę kompletnej balii kąpielowej,

- montaż i uruchomienie balii w miejscu realizacji inwestycji,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów wyposażenia,

- przekazanie instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych i dokumentacji technicznej,

- przeszkolenie Zamawiającego z podstawowej obsługi urządzenia.

- Przedmiot umowy musi być wykonany z urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia fabrycznie nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz niepochodzących z ekspozycji ani wcześniejszej eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, zasadami bezpieczeństwa oraz z należytą starannością.

- Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest: Nowęcin, ul. Polanki 36, 84-360 Nowęcin, woj. pomorskie, powiat lęborski, gmina Wicko.

### § 2. Parametry i zgodność przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot umowy zgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz z ofertą Wykonawcy.

- W przypadku Części 1 sauna z zadaszeniem musi spełniać co najmniej wymagania techniczne, funkcjonalne i materiałowe określone w zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji / ofercie Wykonawcy.

- W przypadku Części 2 balia kąpielowa musi spełniać co najmniej wymagania techniczne, funkcjonalne i materiałowe określone w zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji / ofercie Wykonawcy.

- Jeżeli realizacja umowy obejmuje zastosowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych względem wskazanych w zapytaniu ofertowym lub ofercie, muszą one posiadać parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

- Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

### § 3. Termin realizacji

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na ............... .

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy przypada na dzień 31.03.2026 r.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego albo dzień podpisania protokołu odbioru po usunięciu wszystkich usterek wskazanych przy odbiorze.

### § 4. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

w zakresie objętym niniejszą umową:

netto: ............................................. zł
VAT: ............................................. zł
brutto: ............................................. zł

słownie brutto: .............................................................................................................

- Jeżeli umowa obejmuje obie części zamówienia, Strony mogą dodatkowo wskazać wartość dla każdej części oddzielnie:

Część 1
netto: ............................................. zł
VAT: ............................................. zł
brutto: ............................................. zł

Część 2
netto: ............................................. zł
VAT: ............................................. zł
brutto: ............................................. zł

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty: transportu, ubezpieczenia na czas transportu, dostawy, montażu, uruchomienia, przekazania dokumentacji, szkolenia użytkownika, uporządkowania miejsca prac oraz usunięcia i zagospodarowania odpadów powstałych w związku z realizacją umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo po usunięciu wszystkich usterek wskazanych przy odbiorze.

- Termin płatności wynosi ............... dni od daty wystawienia faktury, przy czym nie może być krótszy niż 30 dni.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### § 5. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

- W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia wszystkich urządzeń, materiałów i elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- wykonania prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania obiektu,

- prowadzenia prac w sposób ograniczający uciążliwości dla funkcjonowania obiektu,

- utrzymania miejsca wykonywania prac w stanie uporządkowanym,

- bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i opakowań,

- zagospodarowania i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych,

- przeszkolenia Zamawiającego lub wskazanych przez niego osób z zakresu podstawowej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin lub sposób realizacji umowy.

- Wykonawca może realizować umowę przy udziale podwykonawców. W takim przypadku ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

### § 6. Odbiór przedmiotu umowy

- Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Podstawą odbioru końcowego będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac oraz uruchomienia przedmiotu umowy.

- W ramach odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu – w zależności od zakresu umowy – co najmniej:

- instrukcje obsługi,

- karty gwarancyjne,

- dokumentację techniczną lub katalogową,

- wykaz zastosowanych urządzeń / elementów wyposażenia,

- dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego rozwiązania – jeżeli dotyczy.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkownika z zakresu podstawowej obsługi, eksploatacji oraz zasad bezpiecznego korzystania z przedmiotu umowy.

- Wszelkie stwierdzone w toku odbioru usterki lub braki Wykonawca usunie na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż wskazany w protokole odbioru.

- Do czasu usunięcia usterek lub braków Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

### § 7. Gwarancja i serwis

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres:

- Część 1: ............... miesięcy,

- Część 2: ............... miesięcy,

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi serwisowej przez cały okres gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisowej w terminie zadeklarowanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia awarii lub usterki przez Zamawiającego.

- Przez czas reakcji serwisowej należy rozumieć czas, jaki upłynie od momentu skutecznego zgłoszenia awarii lub usterki przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, do momentu przyjazdu serwisu i faktycznego rozpoczęcia działań serwisowych, w szczególności diagnostyki i / lub usuwania awarii lub usterki dotyczącej przedmiotu umowy. Czas reakcji serwisowej nie oznacza jedynie zarejestrowania zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi, lecz faktyczne podjęcie działań serwisowych.

- Zamawiający będzie zgłaszał awarie lub usterki w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

- W przypadku zgłoszenia awarii lub usterki po godzinach wskazanych w ust. 5 lub w dniu niebędącym dniem roboczym, zgłoszenie uznaje się za dokonane o godzinie 8:00 najbliższego dnia roboczego.

- Zgłoszenia awarii lub usterek będą kierowane przez Zamawiającego na adres e-mail:
...............................................................................................................

- W przypadku zmiany adresu e-mail do zgłaszania awarii lub usterek Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zmiany, poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

- Zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie czas reakcji serwisowej zostaje wpisany do umowy i jest dla Wykonawcy wiążący przez cały okres gwarancji.

- Naprawy gwarancyjne będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli usunięcie wady wymaga wymiany elementu lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest zastosować element lub urządzenie o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zaoferowane.

### § 8. Kary umowne

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usunięciu usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu reakcji serwisowej, o którym mowa w § 7 ust. 3–4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, liczony od upływu zadeklarowanego czasu reakcji serwisowej do momentu przyjazdu serwisu i rozpoczęcia czynności diagnostycznych lub działań zmierzających do usunięcia awarii lub usterki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 3 nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Łączna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższy ich wartość.

### § 9. Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności gdy:

- wystąpią okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i za które nie ponosi winy,

- powstaną opóźnienia z przyczyn, za które Wykonawca i Zamawiający nie odpowiadają,

- wystąpi siła wyższa,

- zaistnieją przyczyny niezależne od Zamawiającego,

- zmiana zostanie dokonana na wniosek i za zgodną wolą obu Stron.

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu urządzenia, materiału lub rozwiązania innym rozwiązaniem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia, w szczególności w przypadku:

- rozwoju technicznego lub technologicznego umożliwiającego zastosowanie bardziej aktualnych rozwiązań,

- zaprzestania produkcji danego urządzenia lub elementu przez producenta,

- czasowej lub trwałej niedostępności danego urządzenia lub materiału na rynku.

- Dopuszczalna jest zmiana polegająca na zmniejszeniu zakresu zamówienia, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy albo wynikać będzie z obiektywnej niedostępności określonych elementów na rynku.

- Wynagrodzenie może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach:

- zmiany obowiązującej stawki VAT,

- zmniejszenia zakresu zamówienia,

- rezygnacji z części zakresu zamówienia – o wartość niewykonanego zakresu.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

### § 10. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu odpowiedniego terminu.

- Za istotne naruszenie uznaje się w szczególności:

- wykonywanie przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową lub wymaganiami Zamawiającego,

- opóźnienie w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą lub wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym,

- nieusunięcie stwierdzonych wad lub usterek w wyznaczonym terminie,

- niewykonywanie obowiązków gwarancyjnych lub serwisowych.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

### § 11. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią:

- zapytanie ofertowe nr 2/2026/MARINERA,

- oferta Wykonawcy,

- dokumentacja techniczna / karta katalogowa / opis techniczny złożone przez Wykonawcę,

- inne dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu, o ile mają znaczenie dla realizacji umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

..............................................................
Wykonawca

..............................................................
Zamawiający