Katowice, dnia 30.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/04/2026

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ TRZECH HAL NAMIOTOWYCH Z POSZYCIEM TWARDYM

dla projektu „Innowacje w firmie odpowiedzią na transformację regionu” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

ZAMAWIAJĄCY

Firma: SIATMAR MAREK JANKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres: ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

Adres e-mail: zapytania@siatmar-sk.pl

Numer telefonu: +48 517 461 587

KRS: 0000977643

NIP: 9542841887

REGON: 522352367

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- Postępowanie jest realizowane w związku z uzyskaniem dofinasowania w ramach Funduszów Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- Miejsce i sposób składania ofert

- Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Oferty, do których nie zostanie załączony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, zostaną odrzucone. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nie może być modyfikowany przez Oferenta w zakresie jego treści, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- W ofercie wskazać należy cenę ofertową netto i brutto wraz z obowiązującą stawką VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.

Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki realizacji zamówienia (w tym upusty, rabaty, itp.).

Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Oferenta.

- Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Zamawiający wskazuje, że w treści Zapytania ofertowego oraz w załącznikach do Zapytania ofertowego (ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. dokumentacji projektowej) uwzględniona została konieczność stosowania Zielonych Zamówień. Zamawiający w treści Zapytania ofertowego sugeruje stosowanie rozwiązań bardziej przyjaznych ekologicznie oznaczając opis sformułowaniem „Zielone Zamówienia” w kwadratowym nawiasie. W treści dokumentów zamówienia Zamawiający opiera się ponadto na Polskich Normach (PN-EN) oraz Normach Europejskich (EN), w zakresie których nakłada na Wykonawcę wymóg zgodności przy realizacji zamówienia.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty (bez uprzedniego wycofania wcześniej złożonej oferty) spowoduje odrzucenie każdej kolejnej oferty.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Jeśli uprawnienie takie nie wynika z ogólnodostępnych baz (np. KRS, CEIDG), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku dokumentu elektronicznego lub cyfrowe odwzorowanie oferty należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem.

Oferta niepodpisana w oparciu o powyższe wytyczne zostanie odrzucona.

- Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 14.05.2026 r.

- Oferty należy składać za pomocą Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), zwanej dalej „BK2021”, zgodnie z obowiązującą instrukcją (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc).

- O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

- Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszystkich jego załączników.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami

- Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie Zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z treścią niniejszego Zapytania ofertowego oraz sposobem przygotowania i złożenia ofert. Pytania należy kierować za pośrednictwem BK2021.

Pytania winny wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Na pytania, które wpłyną po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.

- Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną opublikowane w BK2021 – w odpowiedzi na zadane pytania. Oferent nie może wymagać odpowiedzi od Zamawiającego przed upływem 2 dni roboczych od zadania pytania.

Wszelkie pytania od Oferentów otrzymane przez Zamawiającego drogą inną niż poprzez BK2021 będą pozostawione bez odpowiedzi.

- W przypadku wskazanym w sekcji IV.A.2. komunikacja odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, bezpośrednio z danym oferentem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonawstwo robót budowlanych i wchodzących w ich zakres dostaw materiałów związanych z budową trzech hal namiotowych z poszyciem twardym na potrzeby projektu pn. Innowacje w firmie odpowiedzią na transformację regionu (nr projektu FESL.10.03-IP.01-01CH/23).

      - Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Złożenie oferty stanowi poświadczenie przez Oferenta, że zapoznał się on z treścią dokumentacji projektowej i nie wnosi w stosunku do niej żadnych uwag. Na udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację projektową składają się następujące dokumenty:

- 2026-006 SIATMAR (opis, rys.)

- Rys. [01] WIDOK AKSONOMETRYCZNY

- Rys. [02] RZUT KONSTRUKCJI NA POZ. +0.00m

- Rys. [03] RZUT KONSTRUKCJI DACHU

- Rys. [04] WIDOK w osi 1, 5 PRZEKRÓJ w osi 2

- Rys. [05] WIDOKI w osi A, G

- Rys. [06] RZUT FUNDAMENTÓW

- Rys. [07] STOPA SF-1

- Rys. [08] STOPA SF-2

- Rys. [09] STOPA SF-3

- Rys. [10] BELKA PODWALINOWA BP-1, BP-2

- 2024 12 19 Pozwolenie na budowę przepisane

- Mysłowice_PZT_hale namiotowe_4.1_A_100_PZT

- 20240926_PNB_Myslowice_Siatmar

- PAB_pnb-Fabryczna

Dokumentacja projektowa dostępna jest do pobrania pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1ieor85NJxiAvMbF92E6r0oklkPGzbKRd

      - Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany. Muszą być to produkty istniejące w obrocie, nie prototypy.

      - Cena ofertowa musi stanowić całkowity koszt realizacji zamówienia, obejmujący nie tylko sam przedmiot dostawy, ale również wszystkie pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje w szczególności:

        - Konstrukcję hali z kotwami;

        - Obudowę ścienną oraz pokrycie dachowe;

        - Akcesoria montażowe i obróbki;

        - Orynnowanie, świetliki;

        - Bramy, drzwi;

        - Transport oraz montaż wszystkich elementów;

        - Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzgodnień z odpowiednimi instytucjami pozwalającymi na skuteczny odbiór obiektu przez Nadzór Budowlany;

        - Po zakończeniu prac uprzątnięcie terenu Zamawiającego, na których wykonywane były prace oraz zabranie wszelkich pozostałości oraz opakowań po zużytych materiałach i komponentach. [Zielone Zamówienia].

      - Wymagane parametry Przedmiotu zamówienia zostały określone w Załącznikach nr 1 oraz 2 do Zapytania ofertowego. Oferowane parametry nie mogą być gorsze niż te określone przez Zamawiającego.

      - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych (nie gorszych) do wskazanych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie rozwiązań równoważnych oznacza zastosowanie takich samych parametrów lub lepszych od tych, które zostały wskazane przez Zamawiającego (w tym w dokumentacji projektowej), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Każdorazowo Oferent zobowiązany jest do udowodnienia, że parametr można uznać za rozwiązanie równoważne poprzez przygotowanie pisemnego uzasadnienia uwierzytelniającego dokonanie modyfikacji. Pisemne uzasadnienie Oferent załączy do oferty.

      - Brak pisemnego uzasadnienia modyfikacji wprowadzonych w dokumentacji projektowej przez Oferenta, skutkujący zastosowaniem parametrów lepszych niż wymagane przy jednoczesnym generowaniu dodatkowych kosztów, powoduje, że koszty te obciążają w całości Wykonawcę i nie mogą być podstawą do zwiększenia wynagrodzenia umownego.

      - W przypadku, gdy Wykonawca planuje wprowadzić modyfikację do przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do uprzedniego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o planach ich wprowadzenia. Jeżeli modyfikacje wprowadzane w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia będą posiadały gorsze parametry niż te wskazane w dokumentacji projektowej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

      - Miejsce inwestycji: Mysłowice (41-404) ul. Fabryczna 5A, na działkach nr 2602/210 i 2603/210, znajdujących się w obrębie ewidencyjnym 247001_1.0001 Brzezinka.

      - Wizja lokalna. Oferent ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Z uwagi na prowadzone prace w miejscu realizacji inwestycji, w przypadku chęci dokonania wizji lokalnej Oferent zobowiązany jest do skierowania pytania do Zamawiającego w przedmiocie planowanej wizji za pomocą poczty elektronicznej (na adres zapytania@siatmar-sk.pl). Po otrzymaniu informacji od Oferenta, Zamawiający niezwłocznie ustali odpowiadający Oferentowi termin wizji lokalnej, który nie będzie kolidować z pracami prowadzonymi na terenie działek 2602/210 i 2603/210.

      - Podstawowe dane:

  - 3 hale, każda o wymiarach w osi konstrukcji budynku: długość 24,60 m × szerokość 20,02 m × wysokość w kalenicy 7,67 m, zgodnie z Dokumentacją projektową (długość i szerokość +/- 2 m);

  - Prace realizowane będą w obrębach działek 2602/210 i 2603/210, na których realizowana jest inwestycja, która stanowiła przedmiot Ogłoszenia nr 2025-89599-229559. Generalnym Wykonawcą prac objętych tym ogłoszeniem została spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud Sp. z o.o., z którą Oferent zobowiązany będzie do ścisłej współpracy przy wykonaniu Przedmiotu zamówienia.

  - Po stronie Zamawiającego: wykonanie stóp fundamentowych, pokrycie kosztów materiałów potrzebnych do wykonania fundamentów, zasyp fundamentów z zagęszczeniem, wyrównanie i utwardzenie terenu przed montażem konstrukcji i obudowy.

  - Obiekt ma zostać wykonany w technologii lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem PIR.

  - Stal: Klasa S235 lub S355 (zgodnie z obliczeniami statycznymi);

  - System malarski poliuretanowy o łącznej grubości powłoki suchej (NDFT) nie mniejszej niż 100µm;

  - Obudowa hali musi zapewniać szczelność powietrzną oraz parametry izolacyjne zgodne z przepisami dla budynków o temperaturze wewnętrznej ti ≥ 8°C.

  - Płyty ścienne

    - grubość min. 120 mm;

    - współczynnik przenikania ciepła UC: nie wyższy niż 0,29 W / (m²·K)

  - Płyty dachowe

    - grubość min. 160 mm;

    - współczynnik przenikania ciepła Uc: nie wyższy niż 0,26 W / (m²·K)

  - Świetlik dachowy

    - Świetlik łukowy pasmowy, nieotwierany.

    - Wymiary: 3,0 m\ 20,0 m (w świetle podstawy).

    - Wypełnienie: Poliwęglan komorowy (kolor kryształ) o grubości min. 16 mm, współczynnik przenikania ciepła dla płyty max. 1,8 W (m²·K).

    - Klasyfikacja ogniowa: NRO (nieprzepuszczający ognia)

  - Konstrukcja hali musi zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi Eurokodami (w szczególności PN-EN 1993) oraz normą PN-EN 1090-2 w klasie wykonania min. EXC2.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim na Terenie Budowy i na terenie przyległym do Terenu Budowy oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Oferent, którego oferta zwycięży w postępowaniu przetargowym, zobowiązany będzie w szczególności do wypełniania poniższych obowiązków:

  - Przedmiot zamówienia wykonany powinien być zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego i dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z zakresem przewidzianym decyzjami zezwalającymi na realizację przedsięwzięcia, w tym prawomocnym pozwoleniem na budowę, oraz niniejszym Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

  - Współpraca przy bieżącej realizacji prac z Generalnym Wykonawcą hali produkcyjnej – spółką Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud Sp. z o.o.

  - Uczestniczenia we wszelkich naradach lub spotkaniach związanych z realizacją robót będących Przedmiotem Umowy, dla których obecność Wykonawcy zostanie uznana za niezbędną.

  - Prowadzenia we własnym imieniu i we własnym zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi w związku z realizacją Umowy jako ich wytwórca, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach [Zielone zamówienia]

    - wszystkie odpady i opakowania zostaną zabrane przez Wykonawcę z miejsca montażu na dowód czego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument utylizacji opakowań i odpadów montażowych jako załącznik do protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowiło warunek konieczny do podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Obiekty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wybudowane będą zgodnie z regulacjami prawa budowlanego w tym ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie m.in. w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej [Zielone Zamówienia]

  - Prowadzenie robót odbywać się będzie z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko [Zielone Zamówienia].

  - Materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i deklaracje jakości dopuszczające je do stosowania, a wszelkie urządzenia zaoferowane muszą posiadać deklarację CE [Zielone Zamówienia]

  - Zrealizowania Przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody” (Do No Significant Harm – DNSH). Wykonawca musi zapewnić, że jego realizacja nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na cele środowiskowe, takie jak ochrona klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ochrona bioróżnorodności. Wszystkie wdrażane rozwiązania muszą zostać zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne. [Zielone Zamówienia];

  - Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest przenieść na zamawiającego nieograniczone terytorialnie autorskie prawa majątkowe, na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji, w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej (mającej cechy i charakter utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn.zm.), opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie w związku, lub w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy oraz własność wszelkich nośników, na których dokumentacja została utrwalona, zgodnie z zasadami uregulowanymi w Umowie.

- Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument lub oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków opisanych w ust. 1 lit. d-g powyżej.

- Wymagania wobec przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (włączenie społeczne):

  - Wskazane środki trwałe zostaną zaprojektowane tak aby nie stanowiły fizycznej bariery.

  - Wymaga się, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z zasadą dostępności oraz koncepcją uniwersalnego projektowania. W zakresie zasady dostępności przedmiot zamówienia będzie umożliwiał korzystanie z technologii także osobom z niepełnosprawnościami na równi z innymi osobami. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia będą mogły zostać wykorzystywane przez każdą osobę, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

  - Dokumentacja techniczna dołączona przez Oferenta na etapie realizacji przedmiotu zamówienia musi być dostępna cyfrowo.

- Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynów

45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

- Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia (podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego): do 18 tygodni od podpisania umowy.

DODATKOWE INFORMACJE I WARUNKI POSTĘPOWANIA

- Dodatkowe warunki

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, z uwagi na fakt, że realizacja prac przez jednego Wykonawcę gwarantuje pełną kompatybilność technologiczną, identyczne parametry materiałowe oraz spójność estetyczną całej zabudowy. Dodatkowo wybór jednego wykonawcy zapewnia jasność w przedmiocie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Ponadto, realizacja prac przez jednego Wykonawcę pozwala na optymalizację kosztów transportu, mobilizacji ciężkiego sprzętu oraz nadzoru technicznego, co przekłada się na efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie wpłynie na możliwość ubiegania się o takie zamówienie przez małych i średnich przedsiębiorców

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do Oferenta dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, w tym do wezwania go do uzupełnienia oferty. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający wyznacza Oferentowi termin nie krótszy niż 2 dni robocze. Brak przesłania wymaganych dokumentów/informacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego powodować będzie odrzucenie oferty. Dopuszcza się wydłużenie terminu uzupełnień/wyjaśnień na wniosek Oferenta. W przypadku wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień do złożonej oferty Oferent sporządzi pismo/oświadczenie, w którym wyjaśni wątpliwości podniesione przez Zamawiającego. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów, Oferent dołączy dodatkowe dokumenty w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia. Zarówno pismo/oświadczenie, jak również dodatkowe dokumenty wymagają podpisu przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji Oferenta zgodnie z zasadami określonymi dla podpisywania oferty (II. B. 8.), w przypadku dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub cyfrowe odwzorowanie pisma/oświadczenia opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem). Złożenie wyjaśnień lub uzupełnień wyłącznie w formie wiadomości e-mail nie będzie uznawane za wystarczające a oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niewyjaśniona/nieuzupełniona.

- Zamawiający wskazuje, że formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wypełniony przez Oferenta stanowi treść oferty i w związku z tym nie będzie możliwe wprowadzanie w nim zmian – przesłanie kolejnego, zmienionego egzemplarza Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego pozostanie bez wpływu na ofertę danego Oferenta – z zastrzeżeniem wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego a nieingerujących w jego istotę a także z zastrzeżeniem poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych opisanych poniżej. W przypadku zaoferowania przedmiotu niespełniającego wymogów określonych w dokumentacji projektowej, oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku, Zamawiający wyznacza Oferentowi termin 1 dzień roboczy na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia z wykonawcami, na korzyść Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności, w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu będzie przekraczała budżet przewidziany dla danego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania postępowania.

- Oferent ponosi wszelkie koszty nie tylko związane z przygotowaniem, ale również złożeniem oferty.

- Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Oferent zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku o nazwie „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności (dalej jako: „BK2021”) przez Zamawiającego.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze z wyłonionym Oferentem Umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Zamawiający wezwie Oferenta, którego oferta została wybrana, do zawarcia Umowy określając formę, miejsce i termin jej zawarcia. Składając ofertę Oferent akceptuje postanowienia Umowy i oświadcza, że świadomy jest tego, że są one nienegocjowalne, z zastrzeżeniem klauzul zależnych od treści złożonej oferty. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w cz. VIII.

- W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania w terminie 7 dni od wezwania do jej podpisania, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku rozbieżności między dokumentami zamówienia, obowiązuje następująca hierarchia:

  - Treść pytań i odpowiedzi opublikowanych w Bazie Konkurencyjności (w zakresie wyjaśnianych lub zmienianych kwestii)

  - Treść Zapytania Ofertowego (z załącznikami);

  - Dokumentacja projektowa

  - Wzór umowy z Wykonawcą

- Warunki zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie specyfikacji lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

- z powodu obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,

- z powodu okoliczności siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, np. klęski żywiołowe, wojna, epidemia),

- w wyniku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

- z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu,

- z powodu zmian umowy o dofinansowanie projektu,

- z powodu zmian w projekcie w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu,

- termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

  - w przypadkach określonych w pkt. a)-g) powyżej,

  - w przypadku zmiany okresu realizacji projektu, zmiany terminów zadań lub z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Oferent nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

  - wskutek wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, znacząco utrudniających prowadzenie prac montażowych lub zagrażających bezpieczeństwu (np. wiatr o prędkości uniemożliwiającej pracę, intensywne opady trwające powyżej 3 dni, niskie temperatury uniemożliwiające montaż);

  - wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia;

  - konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,

- zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Oferenta,

- zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w tym zmiana podatku VAT – rozporządzeń i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Funduszy Europejskich,

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana dotyczy konieczności likwidacji pomyłek pisarskich, rachunkowych lub rozbieżności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i wyniku postępowania;

- Oferenta, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 538 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 143 000 EUR w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- zmiana polegająca na zastąpieniu osób lub podwykonawców współpracujących przy realizacji zamówienia, pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadały podmioty/osoby wskazywane na etapie oferty;

- w pozostałych przypadkach, szczegółowo określonych w treści Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, tj. w następujących przypadkach:

  - jeżeli zmiana wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego, lub konieczności ingerencji w przebieg prac dotyczących Przedmiotu umowy w związku z pracami prowadzonymi przez Generalnego wykonawcę hali produkcyjnej na działkach 2602/210 oraz 2603/210;

  - jeżeli zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, jeżeli mają one wpływ na zakres, sposób lub termin wykonania Przedmiotu Umowy, a także konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które wpływają na termin realizacji Umowy, zakres robót lub wartość wynagrodzenia;

  - jeżeli zmiany wynikają z okoliczności niezależnych od Stron (Siła Wyższa), które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie prac zgodnie z Umową i zasadami wiedzy technicznej, a także zaistnienia siły wyższej;

- Warunki i wymagania dotyczące oferenta

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące:

  - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, posiadając aktualną na dzień złożenia oferty polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczenia OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składki. W przypadku posiadania przez Oferenta polisy ubezpieczenia OC z odroczonym terminem płatności składki przypadającym po upływie terminu składania ofert, Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia niniejszego warunku przedłożenie polisy ubezpieczenia OC bez dowodu opłacenia składki.

  - działalności Oferenta, oświadczając, że przedmiot zamówienia wchodzi w profil jego działalności i posiada on doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zamówień, rozumianych jako roboty budowlane związane z budową hal namiotowych z poszyciem twardym lub hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni min. 400,00 m2 i o wartości każdej wznoszonej hali minimum 200 tys. zł netto, co wykaże wskazując w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej trzy podobne zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu.

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia: Oferent spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, lub korzysta z zasobów podmiotów trzecich zgodnie z ich oświadczeniem – warunek ważny jest co do całego przedmiotu umowy. W szczególności w skład personelu Wykonawcy wejdzie:

Kierownik budowy posiadającym kwalifikacje, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcji budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadane co najmniej od 5 lat, wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 7 lat doświadczenia zawodowego. Oferent oświadcza, że posiada potencjał kadrowy zapewniający terminowe i profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia.

Powyższe (c i d) Oferent wykaże wskazując odpowiednie informacje w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty, np. poprzez przedłożenie wydanych przez Zamawiających referencji potwierdzających prawidłowość wykonania dostaw, protokołów odbioru bez zastrzeżeń. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zamówień muszą, pod rygorem odrzucenia oferty, potwierdzać informacje wskazane przez Oferenta w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego tj. przedmiot zamówienia ze wskazaniem liczby sztuk, odbiorcę zamówienia ze wskazaniem jego nazwy (firmy) oraz nr NIP, datę realizacji zamówienia oraz wartość netto każdego urządzenia objętego zamówieniem (w PLN).

  - niezalegania w podatkach oraz niezalegania w opłacaniu składek. W tym celu należy dołączyć do oferty: zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które to zaświadczenia wydane zostały przez upoważnione do tego organy.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać niezaleganie w podatkach oraz niezaleganie w opłacaniu składek w okresie: nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia ofert i nie później niż na dzień składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów na wezwanie, jednakże uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać stan faktyczny (brak zaległości) w okresie: nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia ofert i nie później niż na dzień składania ofert.

Dokumenty potwierdzające niezaleganie w podatkach oraz niezaleganie w opłacaniu składek w dacie późniejszej niż termin składania ofert lub starsze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zostaną uznane za niespełniające warunku udziału w postępowaniu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia", w oparciu o informacje i oświadczenia zawarte w złożonych dokumentach. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

- Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

OCENA OFERTY

- Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Nazwa kryterium | Waga | Sposób dokonywania oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena netto | 90 pkt | Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: PC1=(Cm/Cx) × 90; PC1 – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny; Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie; Cx – cena netto rozpatrywanej oferty. |
| Okres gwarancji i rękojmi | 10 pkt | Punktacja w kryterium będzie przyznawana wg formuły: PC2=(Go/Gx) × 10; PC2 – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium gwarancji; Go - Gwarancja oferty badanej (w miesiącach) GX - Najdłuższa zaproponowana gwarancja (w miesiącach) |
| RAZEM | 100 pkt | Suma = PC1 + PC2 |

- Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt). Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

- Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie na piśmie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego pisemnych ofert dodatkowych dotyczących wyłącznie ceny. Oferenci składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Obiektywnym kryterium wyboru oferty dodatkowej stanowić będzie niższa cena – waga 100%. Oferty dodatkowe składane będą za pomocą formularza oferty dodatkowej, który zostanie przesłany drogą elektroniczną do Oferentów, którzy złożyli oferty, o których mowa w zd. pierwszym.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w części III. „Opis przedmiotu zamówienia”, w oparciu o płatność zaliczkową, płatności częściowe (przerobowe) oraz płatność końcową, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Warunki opisane w niniejszej części Zapytania ofertowego stanowią warunki graniczne, tj. najbardziej korzystne na rzecz Oferenta warunki jakie Zamawiający może zaproponować. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia częstotliwości płatności, bądź też ich przyśpieszania w stosunku do wskazanych poniżej warunków.

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe i płatność końcową. Płatności przewidziane są w oparciu o następujące etapy (części) zamówienia:

  - Etap nr I – Hala namiotowa nr 1 – maksymalnie 30% całości wynagrodzenia: płatność w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, popartej podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru Hali namiotowej nr 1. Procent wynagrodzenia po uwzględnieniu ewentualnej zaliczki, nie może przekroczyć 30% wartości całego wynagrodzenia ryczałtowego;

  - Etap nr II – Hala namiotowa nr 2 – maksymalnie 30% całości wynagrodzenia: płatność w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, popartej podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru Hali namiotowej nr 2. Procent wynagrodzenia po uwzględnieniu ewentualnej zaliczki, nie może przekroczyć 30% wartości całego wynagrodzenia ryczałtowego;

  - Etap nr III – Hala namiotowa nr 3 – maksymalnie 30% całości wynagrodzenia: płatność w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, popartej podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru Hali namiotowej nr 3 Procent wynagrodzenia po uwzględnieniu ewentualnej zaliczki, nie może przekroczyć 30% wartości całego wynagrodzenia ryczałtowego;

  - Etap nr IV – rozliczenie końcowe – minimum 10% całości wynagrodzenia: płatność w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, popartej podpisanym przez obie strony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia - potwierdzającym prawidłową dostawę i montaż (wbudowanie) całości przedmiotu zamówienia oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji technicznej i powykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Procent wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową. Zamawiający daje możliwość ubiegania się o zaliczkę wynoszącą maksymalnie do 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego. Warunkami zapłaty zaliczki są:

  - przedłożenie przez Wykonawcę i zaakceptowanie przez Zamawiającego treści gwarancji zwrotu zaliczki (ubezpieczeniowej lub bankowej);

  - dostarczenie ostatecznej wersji gwarancji podpisanej przez ubezpieczyciela/bank;

  - wystawienie przez Wykonawcę dokumentu faktura pro forma z uwzględnieniem 14-dniowego terminu płatności i dostarczenie go Zamawiającemu;

  - rozliczenie zaliczki proporcjonalnie w trzech etapach: Etapie nr I, Etapie nr II, Etapie nr III (w konsekwencji zmniejszając w każdym z nich kwotę do zapłaty o 1/3 wartości zaliczki).

Tym samym po rozliczeniu Etapu nr III, wpłacona Zaliczka zostanie rozliczona w całości.

- Po wyborze Wykonawcy Zamawiający ustali z nim preferowane przez niego warunki płatności, zgodne z warunkami opisanymi w niniejszej części Zapytania ofertowego. Po dokonaniu ustaleń Zamawiający uzupełni wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, o ustalone warunki płatności.

- W przypadku stwierdzenia wad lub braków w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu lub podpisać protokół stwierdzający usterki. Płatność nastąpi wyłącznie po dostarczeniu brakujących elementów i usunięciu wszystkich usterek, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru.

- Faktury za realizację przedmiotu zamówienia (w tym dokument faktura pro forma) wystawiane będą przez Wykonawcę na zasadach opisanych w Umowie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).

- Warunki płatności nieuregulowane niniejszym punktem określone zostały szczegółowo we wzorze Umowy.

GWARANCJA

- Minimalne wymagania gwarancyjne: 36 miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku oferty określającej okres gwarancyjny poniżej 36 miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

- Zakres gwarancji. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dotyczy wykonanych robót i dostarczonych materiałów. Z zakresu gwarancji Wykonawcy wyłączone są urządzenia i osprzęt technologiczny, dla których obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta. Minimalny wymagany okres gwarancji producenta wynosi 36 miesiące liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji wskazanej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja w dłuższym, wyznaczonym przez producenta okresie. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi koszty serwisowania urządzeń i wymiany części eksploatacyjnych, jeśli wynika to z warunków gwarancji producenta i nie jest objęte osobnymi umowami serwisowymi Zamawiającego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy będzie realizowana na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W przypadku, w którym niniejsza Umowa przyznaje Zamawiającemu dalej idące uprawnienia aniżeli określone w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może skorzystać z uprawnień w zakresie określonym w Umowie.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta urządzeń będących Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieodpłatnie wszelkich wad fizycznych i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- Szczegółowy zakres gwarancji opisany został w Umowie.

WADIUM

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 zł brutto.

- Wadium może być wniesione w:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r.98).

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 78 2490 0005 0000 4600 0012 8129 prowadzonym w Alior Bank S.A. (w tytule przelewu należy wpisać numer ogłoszenia).

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Oferent załączy do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy wnieść jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty) obok innych plików stanowiących ofertę.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji/poręczenia, z treści tej gwarancji/poręczenia powinno wynikać:

  - nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

  - kwota gwarancji/poręczenia,

  - termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert,

  - bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium zostanie odrzucona.

- Zamawiający zwraca wadium, w wniesionej przez wykonawcę wysokości, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą,

  - zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą,

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca Wadium Wykonawcy, w wniesionej przez wykonawcę wysokości, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  - którego oferta została odrzucona,

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji występuje do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia podpisana umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących formach:

  - gwarancji bankowej;

  - gwarancji ubezpieczeniowej;

  - pieniądzu;

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej Wykonawca musi przedstawić gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową: nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie, niezależnie od wybranej przez Wykonawcę formy jego wniesienia.

- Pozostałe informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera wzór umowy – Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

WYKLUCZENIA

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są w stanie likwidacji lub upadłości, lub posiadają zaległości w podatkach lub w opłacaniu składek. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga przedłożenia przez Oferenta oświadczeń w powyższym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

- Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu niespełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJE DOT. RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „RODO”), Zamawiający informuje, że:

  - administratorem danych osobowych Oferenta jest Zamawiający, tj. SIATMAR Marek Jankiewicz Spółka komandytowa

  - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celach związanych z postępowaniem,

  - odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych;

  - dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie;

  - obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

  - w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Oferent posiada:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Oferenta,

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Oferenta – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza przepisy RODO,

  - Oferentowi nie przysługuje:

    - w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

    - prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI

# Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja projektowa dostępna pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1ieor85NJxiAvMbF92E6r0oklkPGzbKRd;

- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

- Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta o profilu działalności, posiadanym doświadczeniu i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy z wykonawcą;

- Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – RODO;

- Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – Wzór protokołu odbioru.