ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8

| ZAMAWIAJĄCY | KEBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Tadeusza Kościuszki 38/9, 40-048 Katowice NIP: 7272838198 REGON: 384036262 |
| --- | --- |
| Postanowienia ogólne | Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnego lasera medycznego DermaBeam” współfinansowanego w ramach Działania FESL.01.02-Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). |
| Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania, integracja układów elektronicznych oraz opracowanie sterowania dla lasera medycznego DermaBeam, przeznaczonego do leczenia schorzeń skóry oraz usuwania owłosienia. Zamówienie obejmuje 2 etapy: Etap 1: - Przeprowadzenie prac koncepcyjnych i rozwojowych. - Przeprowadzenie prac programistycznych. - Stworzenie architektury baz danych. - Stworzenie oprogramowania o konstrukcji POC. - Wykonanie projektu i konstrukcji prototypu wstępnego systemu. - Bieżące optymalizowanie i poprawki rozwiązania. - Integracja i synchronizacja wszystkich podzespołów elektrycznych. Etap 2: - Opracowanie firmware’u z intuicyjnym interfejsem graficznym. - Prowadzenie testów funkcjonalnych. - Stworzenie zabezpieczeń w układach elektroniki. - Wykonanie dokumentacji technicznej. Laser medyczny DermaBeam składa się z: - Głowicy zabiegowej: - wielowiązkowego emitera diodowego, - układu chłodzenia cieczą oraz modułów TEC, - czujników temperatury i przepływu, - niewielkiego ekranu LCD. - Jednostki głównej: - zasilaczy, - elektroniki sterującej, - pompy cieczy chłodzącej, - systemu chłodzenia elektroniki, - ekranu dotykowego (HMI), - kolorymetru/spektrometru do analizy fototypu skóry, - źródła światła dla spektrometru w postaci lampy halogenowej, - doku głowicy zabiegowej ze źródłem UV-C (222 nm), - elementów bezpieczeństwa (E-stop, interlocki). Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania sterującego: - Sterowanie emisją laserową. Oprogramowanie musi umożliwiać: - Regulację mocy emitera: - zakres: 5–100% mocy znamionowej emitera - rozdzielczość: ≤ 5% lub regulacja ciągła - Regulację gęstości energetycznej (fluence): - zakres: 0–120 J/cm² - Regulację czasu impulsu: - 10–200 ms - Regulację częstotliwości impulsów: - 1–10 Hz - System chłodzenia. Oprogramowanie powinno umożliwiać: - Sterowanie modułami TEC (Peltiera), - Regulację i stabilizację temperatury: - co najmniej od –10°C do temperatury pokojowej - Monitorowanie temperatur: - emitera, - głowicy zabiegowej, - elektroniki jednostki głównej, - Sterowanie: - pompą cieczy chłodzącej, - wentylatorami, - chłodnicą, - Definiowanie progów alarmowych i blokad bezpieczeństwa. - Monitorowanie przepływu - Odczyt czujników przepływu cieczy, - Blokada emisji lasera przy: - braku przepływu, - spadku przepływu poniżej wartości granicznej, - Rejestracja zdarzeń awaryjnych. - System diagnostyki skóry. Oprogramowanie powinno integrować: - spektrometr/kolorymetr, - źródło światła (lampa halogenowa wolframowa), - algorytmy analizy fototypu skóry i przebarwień, - automatyczne sugerowanie parametrów zabiegowych na podstawie tabel parametrów zabiegowych dostarczonych do Oferenta po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. - System sterylizacji UV-C. Oprogramowanie powinno umożliwiać: - Sterowanie lampą UV-C (222 nm), - Obsługę czujników położenia głowicy w doku, - Czasowe sterowanie cyklem sterylizacji, - Implementację blokad bezpieczeństwa. - Interfejs użytkownika (HMI) - Graficzny interfejs użytkownika (GUI), - Obsługa: - ekranu dotykowego jednostki głównej, - ekranu LCD w głowicy, - Wyświetlanie: - parametrów pracy, - stanów systemowych, - alarmów i komunikatów, - Zarządzanie rolami użytkowników (operator / serwis). - Aktualizacje i komunikacja - Możliwość aktualizacji oprogramowania: - lokalnie (serwis) i/lub bezprzewodowo (Internet), - Mechanizmy bezpieczeństwa aktualizacji (np. weryfikacja integralności). - Rejestracja danych - Rejestracja parametrów zabiegowych, - Rejestracja alarmów i zdarzeń, - Eksport danych (np. CSV). Wszystkie wybrane podmioty/osoby do realizacji zamówienia są zobowiązane do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu osiągnięcia zakładanych, opisanych we wniosku o dofinansowanie, rezultatów projektu. Umowa o zachowaniu poufności podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy podpisem elektronicznym kwalifikowalnym powinna zostać dostarczona na adres mailowy m.padjasek@kebella.pl lub w oryginale do siedziby Zamawiającego. Umowy przesłane w formie skanu nie będę honorowane. Umowy podpisane profilem zaufanym nie będą honorowane. Umowa musi zostać popisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Po jej otrzymaniu na adres mailowy wskazany w umowie zostanie wysłany ww. projekt stołu badawczego. Niniejsze postępowanie obejmuje część zamówienia. Planuje się również wykonanie: - Usługi zaprojektowania oraz wykonania finalnych prototypów form do wykonywania obudów; - Doradztwa w zakresie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego; - Usługi zaprojektowania oraz wykonania obudów testowych termoformowanych; - Usługi zaprojektowania oraz wykonania form wtrysk głowicy; - Usługi testowania obudów. |
| Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): | 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego 72212100-0 Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów sterowania |
| Uwagi dodatkowe: | - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań/materiałów równoważnych do wskazanych w punkcie „Przedmiot zamówienia” oraz w dokumentacji technicznej. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie przedstawienie w ofercie zakresu zamówienia z wykorzystaniem rozwiązań o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, które zostały wskazane w ww. punkcie, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, jeśli gdzieś znajduje się taki opis. - W przypadku, gdy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one zgodne z punktem „Przedmiot zamówienia” i będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. - Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w przedmiocie zamówienia, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych rozwiązań/materiałów na podstawie załączonych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w tym np. dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa itp. |
| Zamówienia dodatkowe | Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. |
| Gwarancja | Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. |
| Termin realizacji | Maksymalny termin realizacji zamówienia – do 31.12.2026 r. |
| Miejsce realizacji zamówienia | Zamówienie wykonywane w sposób zdalny. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu realizacji projektu: ul. Szyby Rycerskie 22K, 41-909 Bytom. |
| Warunki płatności | - Zaliczka 25% wartości zamówienia po podpisaniu umowy, płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. - 50% wartości zamówienia po zakończeniu etapu I. Płatność nastąpi na podstawie raportu technicznego obejmującego: - stworzenie architektury baz danych, - opracowanie oprogramowanie o konstrukcji POC, - przygotowanie projektu prototypu wstępnego, - działanie prototypu - potwierdzenie integracji i sterowania, płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. - 25% wartości zamówienia po zakończeniu etapu II (finalizacja zamówienia). Płatności nastąpi na podstawie raportu technicznego obejmującego: - opracowanie firmware'u i interfejsu graficznego, - przeprowadzenie testów funkcjonalnych, - opracowane zabezpieczenia w układach elektroniki, - stworzenie dokumentacji technicznej dla stworzonego oprogramowania, płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. |
| Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym | - Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. - Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. - Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576. - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego otwarto proces likwidacyjny lub upadłościowy. - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. - Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia / nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Oferta, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona. - O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie przez Zamawiającego stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności (dalej: BK2021). - Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia Umowy określając formę, miejsce i termin jej zawarcia. Zawarcie Umowy nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 781 Kodeksu cywilnego. - W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania w terminie 14 dni, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu będzie przekraczała budżet przewidziany dla danego przedmiotu zamówienia. - Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 2 dni robocze na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. - Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. - Wszelkie pytania od Oferentów otrzymane przez Zamawiającego drogą inną niż poprzez BK2021 będą pozostawione bez odpowiedzi. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane później niż na 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. - Zamawiający odpowie na pytania Oferentów w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zadania. - Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 17 powyżej, jeżeli: - charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub - jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt. 17 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. W przypadku konieczności odstąpienia od komunikacji w BK2021 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez korespondencję elektroniczną z osobą wskazaną do kontaktu, wyłącznie na wymieniony w niniejszym ogłoszeniu adres e-mail: m.padjasek@kebella.pl |
| Wymagania i warunki | - SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: - nie zalegają z opłacaniem składek ZUS, - nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz innych opłat cywilno-prawnych. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń Wykonawcy zawartych w formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Wykonawca w oświadczeniu winien uwzględnić analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej, obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę. - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert należycie zrealizowali i zakończyli jedno lub więcej zamówień polegających na wykonaniu oprogramowania dla urządzeń medycznych/kosmetycznych, których łączna wartość wynosi co najmniej 500 000,00 zł. Przez okres 5 lat rozumie się okres liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Za spełniające warunek uznaje się wyłącznie zamówienia należycie wykonane, tj. zakończone i odebrane w ww. okresie. Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu zamówień zawartego w formularzu ofertowym oraz załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień. - PERSONEL O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują personelem przeznaczonym do realizacji zamówienia składającym się z co najmniej 3 osób, z których każda posiada doświadczenie w realizacji prac polegających na wykonaniu oprogramowania dla urządzeń medycznych lub kosmetycznych, tj. brała udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym wykonanie takiego oprogramowania w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Weryfikacja spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu osób zawartego w formularzu ofertowym, złożonego wraz z ofertą, zawierającego co najmniej: imię i nazwisko, rolę w projekcie, opis doświadczenia, wskazanie projektów oraz zakres wykonywanych czynności. |
| Opis sposobu obliczenia ceny/oferty | - Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym jako wynagrodzenie za całość zamówienia. - Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub walucie obcej. Do porównania wartości ofert w przypadku walut obcych zostanie zastosowany kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień porównania ofert i rozstrzygnięcia postępowania. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. - Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. - Cena oferty jest to cena za całość zamówienia. - W przypadku, gdy oferta Wykonawcy powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu właściwej oceny ofert w kryterium „cena” doliczy do ceny oferty kwotę podatków i opłat, którą musiałby ponieść i/lub rozliczyć. |
| Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów | - Zamawiający oceni oferty kierując się poniższymi kryteriami: - Cena – 95% - Certyfikat środowiskowy – 5% - Sposób przyznawania punktów za podane wyżej kryteria: Kryterium 1 – Cena Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę: Pc = (Cn / Cb) x 95 gdzie: Pc – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) Cb – cena w ofercie badanej 95 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium Kryterium 2 – Kryterium zielonych zamówień publicznych (Certyfikat środowiskowy) Wykonawca dysponuje dokumentem potwierdzającym sposób zarządzania działalnością zgodnie z określonymi standardami środowiskowymi. Kryterium 2 będzie weryfikowane na podstawie załączonego certyfikatu środowiskowego. 0 punktów – Wykonawca nie posiada certyfikatu środowiskowego. 5 punktów – Wykonawca posiada certyfikat środowiskowy 5 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium. - Wartości w kryterium 1 zostaną przeliczone do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglone zgodnie z regułami matematycznymi. - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza, uzyskując najwyższą liczbę punktów. - W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej oferty tej samej liczby punktów w łącznej punktacji, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z wyższą liczbą punktów uzyskanych w kryterium „Cena”. |
| Sposób przygotowania oferty | - Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. - Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dopuszcza się skan oferty podpisanej własnoręcznie lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym). - Dokumenty wymagane do złożenia wraz z Formularzem ofertowym: - Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika – stosowne pełnomocnictwo. - Referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w punkcie II. Wiedza i doświadczenie (Wymagania i warunki). - Certyfikat potwierdzający spełnienie warunku w zakresie Kryterium 2 – Kryterium zielonych zamówień publicznych (Certyfikat środowiskowy), jeśli dotyczy. - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. - W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. |
| Termin ważności oferty | Termin związania ofertą musi być nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia zakończenia składania ofert. |
| Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu | - Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w terminie podanym w ogłoszeniu. - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami poprzez Bazę Konkurencyjności. - Oferent może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania zadając pytanie za pomocą dostępnej opcji w BK2021. - Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Michał Padjasek, tel. 605-893-163, adres e-mail: m.padjasek@kebella.pl |
| Informacje dotyczące RODO: | Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: - administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. KEBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem, - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych; - dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie; - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawca narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Wykonawcy: - w związku z art. 17 ust 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. |
| Wykaz załączników do Zapytania ofertowego | Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Umowa o zachowaniu poufności |